ACTA REUNIÓN

(Revisión final tablero variables del sector)

Ciudad:  		Bogotá

Lugar:		Microsoft TEAMS

Fecha:		12 de junio de 2026

Hora:			De las 11:00 a las 12:00

Asistentes:

Farid Alejandro Tovar, David Stiven Castro Madrigal

Invitados:

(Indicar nombre y cargo o designación)

Ausentes:

(Indicar nombre y cargo o designación)

ORDEN DEL DÍA

- Presentación matriz final con los últimos comentarios subsanados

- Comentarios

DESARROLLO:

- Se presenta el tablero publicado al cual se accede mediante el link: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGE2YmZhMzUtMjEyOS00ZDdjLTk1NTktOGFkZGNkYmQ1MjM0IiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9

Se verificó el funcionamiento y carga del mismo, así como la consistencia en la información.

- Hecha la revisión surgen nuevas solicitudes en cuanto a la visualización de la información así:

Hoja CALIDAD:

Cambio nombre etiquetas en gráficos SAIDI y SAIFI, crear botón limpiar filtros,cambio del mapa que antes funcionaba con los datos de latitud y longitud por un maoa que grafique la cantidad de suscriptores por municipio.

Hoja COBERTURA:

En la matriz USUARIOS alimentar datos basados en información recibida del IPSE (departamento, municipio, agente representante (operador de red- empresa prestadora del servicio), usuarios atendidos

Crear nueva Hoja GENERACIÓN:

Para ZNI:

Depto, municipio, capacidad total instalada (filtro por rango), tipo generación,

mapa por capacidad, Gráfico capacidad por departamento y por tecnología (hídricos, solar...). El principal desafío para esta nueva hoja radica en conectarse a la API de XM a fin de lograr actualización diaria de los datos. Esta conexión se verificará y de acuerdo con el éxito o no de la conexión se generarán los visuales en la hoja.

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Conexión API XM | David Stiven Castro Madrigal | 22 a 26 de junio |
| Revisión tablero con nueva hoja | Farid Tovar – David castro | 22 a 26 de junio |

Firmas (líder(es) del espacio realizado y de los participantes si así lo considera necesario):

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Farid Alejandro Tovar | Contratista |  |
| David Stiven Castro Madrigal | Contratista |  |

Anexos: n/a

Elaboró acta: David Stiven Castro Madrigal