INFORME AIR-E

FONDOS ELÉCTRICOS:

- PRONE

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

En el periodo 2019 – 2022 se reportan 108 proyectos en ejecución, aprobados en las actas CAPRONE 29, 30, 31, 33 y 34 beneficiando a un total de 49.929 usuarios con una inversión de $ 204.829.481.982,00.

Para el año 2019 se encuentran dos (2) proyectos en ejecución, aprobados en el comité CAPRONE 29, uno de ellos en el departamento de Magdalena el cual beneficia a 3.566 usuarios y en Atlántico el cual beneficia a 2.991 usuarios, para un total de 6.557 usuarios beneficiados y una inversión de $20.877.142.153.

| CONTRATO | ESTADO DEL CONTRATO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMITÉ | NÚMERO DE ACTA | # USUARIOS CONTRATADO | VALOR CONTRATO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRONE-GGC-782-19 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | PUEBLO VIEJO | CAPRONE | 29 | 3.566 | $ 11.772.797.686,00 |
| PRONE-GGC-771-19 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CAPRONE | 29 | 2.991 | $ 9.104.344.467,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 6.557 | $ 20.877.142.153,00 |

Para el año 2020 se encuentran trece (13) proyectos en ejecución, aprobados en el comité CAPRONE 30, (8) proyectos en el departamento de Atlántico beneficiando a 6.671 usuarios y (5) proyectos en La Guajira beneficiando 1.598 usuarios, para un total de 8.269 usuarios beneficiados y una inversión de $28.679.447.259,00.

| CONTRATO | ESTADO DEL CONTRATO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMITÉ | NÚMERO DE ACTA | # USUARIOS CONTRATADO | VALOR CONTRATO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRONE-GGC-613-20 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CAPRONE | 30 | 959 | $ 2.875.046.888,00 |
| PRONE-GGC-600-20 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CAPRONE | 30 | 130 | $ 747.137.327,00 |
| PRONE-GGC-629-20 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CAPRONE | 30 | 211 | $ 602.156.075,00 |
| PRONE-GGC-597-20 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CAPRONE | 30 | 3135 | $ 9.302.284.567,00 |
| PRONE-GGC-610-20 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | GALAPA | CAPRONE | 30 | 817 | $ 1.896.119.735,00 |
| PRONE-GGC-612-20 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | SOLEDAD | CAPRONE | 30 | 505 | $ 1.339.621.588,00 |
| PRONE-GGC-604-20 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | SOLEDAD | CAPRONE | 30 | 383 | $ 1.008.833.250,00 |
| PRONE-GGC-628-20 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | RIOHACHA | CAPRONE | 30 | 276 | $ 1.104.421.028,00 |
| PRONE-GGC-607-20 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | RIOHACHA | CAPRONE | 30 | 242 | $ 1.121.664.164,00 |
| PRONE-GGC-596-20 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | RIOHACHA | CAPRONE | 30 | 381 | $ 1.649.728.855,00 |
| PRONE-GGC-618-20 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | RIOHACHA | CAPRONE | 30 | 173 | $ 603.367.819,00 |
| PRONE-GGC-609-20 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | RIOHACHA | CAPRONE | 30 | 526 | $ 4.712.572.232,00 |
| PRONE-GGC-621-20 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CAPRONE | 30 | 531 | $ 1.716.493.731,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 8.269 | $ 28.679.447.259,00 |

Para el año 2021 se encuentran cuarenta y cinco (45) proyectos en ejecución, aprobados en el comité CAPRONE 31, (2) proyectos en el departamento del Atlántico beneficiando a 2.867 usuarios, (2) proyectos en el departamento de La Guajira beneficiando a 669 usuarios, (41) proyectos en el departamento de Magdalena beneficiando a 18.054 usuarios para un total de 21.590 usuarios beneficiados y una inversión de $     81.724.089.511,00.

| CONTRATO | ESTADO DEL CONTRATO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMITÉ | NÚMERO DE ACTA | # USUARIOS CONTRATADO | VALOR CONTRATO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRONE-GGC-640-21 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | SOLEDAD | CAPRONE | 31 | 1837 | $ 4.943.106.982,00 |
| PRONE-GGC-641-21 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | SOLEDAD | CAPRONE | 31 | 1030 | $ 2.871.848.448,00 |
| PRONE-GGC-642-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | FUNDACION | CAPRONE | 31 | 864 | $ 3.121.127.424,00 |
| PRONE-GGC-643-21 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | MAICAO | CAPRONE | 31 | 328 | $ 1.829.960.776,00 |
| PRONE-GGC-644-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | ARACATACA | CAPRONE | 31 | 142 | $ 600.185.728,00 |
| PRONE-GGC-645-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | PLATO | CAPRONE | 31 | 2779 | $ 8.874.528.768,00 |
| PRONE-GGC-646-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | SANTA MARTA | CAPRONE | 31 | 968 | $ 3.107.889.152,00 |
| PRONE-GGC-647-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | SANTA MARTA | CAPRONE | 31 | 983 | $ 3.230.588.672,00 |
| PRONE-GGC-648-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | SANTA MARTA | CAPRONE | 31 | 911 | $ 2.980.033.792,00 |
| PRONE-GGC-649-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | SANTA MARTA | CAPRONE | 31 | 627 | $ 1.943.332.672,00 |
| PRONE-GGC-650-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | SANTA MARTA | CAPRONE | 31 | 446 | $ 1.407.366.957,00 |
| PRONE-GGC-651-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | SANTA MARTA | CAPRONE | 31 | 367 | $ 1.240.146.200,00 |
| PRONE-GGC-652-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | ZAPAYAN | CAPRONE | 31 | 439 | $ 1.764.763.495,00 |
| PRONE-GGC-653-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | SANTA MARTA | CAPRONE | 31 | 310 | $ 1.454.348.615,00 |
| PRONE-GGC-654-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | FUNDACION | CAPRONE | 31 | 425 | $ 1.414.430.954,00 |
| PRONE-GGC-655-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | FUNDACION | CAPRONE | 31 | 335 | $ 1.154.937.856,00 |
| PRONE-GGC-656-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | FUNDACION | CAPRONE | 31 | 692 | $ 2.837.660.416,00 |
| PRONE-GGC-657-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | FUNDACION | CAPRONE | 31 | 310 | $ 1.157.782.400,00 |
| PRONE-GGC-659-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | FUNDACION | CAPRONE | 31 | 187 | $ 688.808.768,00 |
| PRONE-GGC-662-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | FUNDACION | CAPRONE | 31 | 572 | $ 2.181.532.427,00 |
| PRONE-GGC-663-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | PLATO | CAPRONE | 31 | 818 | $ 3.325.186.560,00 |
| PRONE-GGC-665-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | TENERIFE | CAPRONE | 31 | 480 | $ 1.803.883.901,00 |
| PRONE-GGC-666-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | TENERIFE | CAPRONE | 31 | 338 | $ 1.433.476.870,00 |
| PRONE-GGC-667-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | TENERIFE | CAPRONE | 31 | 188 | $ 830.101.888,00 |
| PRONE-GGC-668-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | PEDRAZA | CAPRONE | 31 | 384 | $ 1.577.290.422,00 |
| PRONE-GGC-669-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | PEDRAZA | CAPRONE | 31 | 512 | $ 2.239.671.286,00 |
| PRONE-GGC-670-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | PEDRAZA | CAPRONE | 31 | 383 | $ 1.668.995.559,00 |
| PRONE-GGC-671-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | REMOLINO | CAPRONE | 31 | 392 | $ 1.973.142.851,00 |
| PRONE-GGC-672-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | ZONA BANANERA | CAPRONE | 31 | 174 | $ 854.213.952,00 |
| PRONE-GGC-673-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | ZONA BANANERA | CAPRONE | 31 | 282 | $ 1.312.656.000,00 |
| PRONE-GGC-674-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | EL PIÑON | CAPRONE | 31 | 195 | $ 1.040.554.913,00 |
| PRONE-GGC-675-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | ZAPAYAN | CAPRONE | 31 | 159 | $ 733.770.066,00 |
| PRONE-GGC-677-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | PLATO | CAPRONE | 31 | 189 | $ 996.963.851,00 |
| PRONE-GGC-678-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | PLATO | CAPRONE | 31 | 105 | $ 547.189.003,00 |
| PRONE-GGC-679-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | ZONA BANANERA | CAPRONE | 31 | 380 | $ 2.229.096.446,00 |
| PRONE-GGC-680-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | ZONA BANANERA | CAPRONE | 31 | 253 | $ 1.362.873.344,00 |
| PRONE-GGC-683-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | FUNDACION | CAPRONE | 31 | 135 | $ 528.488.160,00 |
| PRONE-GGC-684-21 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | MAICAO | CAPRONE | 31 | 341 | $ 2.103.225.960,00 |
| PRONE-GGC-685-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | PLATO | CAPRONE | 31 | 136 | $ 622.615.953,00 |
| PRONE-GGC-686-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | TENERIFE | CAPRONE | 31 | 217 | $ 997.756.972,00 |
| PRONE-GGC-687-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | ZONA BANANERA | CAPRONE | 31 | 213 | $ 1.010.347.695,00 |
| PRONE-GGC-688-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | ZONA BANANERA | CAPRONE | 31 | 262 | $ 1.072.918.609,00 |
| PRONE-GGC-689-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | EL PIÑON | CAPRONE | 31 | 222 | $ 1.012.680.228,00 |
| PRONE-GGC-690-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | PLATO | CAPRONE | 31 | 154 | $ 900.658.880,00 |
| PRONE-GGC-691-21 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | ZONA BANANERA | CAPRONE | 31 | 126 | $ 741.949.640,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 21.590 | $ 81.724.089.511,00 |

Para el año 2022 se encuentran cuarenta y ocho (48) proyectos en ejecución, aprobados en los comités CAPRONE 33 y 34, (25) proyectos en el departamento del Atlántico beneficiando a 6.880 usuarios, (1) proyecto en el departamento del Cesar beneficiando a 206 usuarios, (12) proyectos en el departamento de La Guajira beneficiando a 3.766 usuarios, (9) proyectos en el departamento de Magdalena beneficiando a 2.524 usuarios, (1) proyecto en el departamento de Sucre beneficiando a 137 usuarios, para un total de 13.513 usuarios beneficiados y una inversión de $73.548.803.059,00.

| CONTRATO | ESTADO DEL CONTRATO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMITÉ | NÚMERO DE ACTA | # USUARIOS CONTRATADO | VALOR CONTRATO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRONE-GGC-455-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | CAMPO DE LA CRUZ | CAPRONE | 33 | 121 | $ 556.862.459,00 |
| PRONE-GGC-458-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | BARANOA | CAPRONE | 33 | 301 | $ 1.337.114.278,00 |
| PRONE-GGC-460-22 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | DISTRACCION | CAPRONE | 33 | 107 | $ 475.051.721,00 |
| PRONE-GGC-461-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | REPELON | CAPRONE | 33 | 69 | $ 555.880.786,00 |
| PRONE-GGC-463-22 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | FONSECA | CAPRONE | 33 | 487 | $ 1.837.284.968,00 |
| PRONE-GGC-475-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | BARANOA | CAPRONE | 33 | 401 | $ 1.989.202.030,00 |
| PRONE-GGC-477-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | JUAN DE ACOSTA | CAPRONE | 33 | 70 | $ 392.864.272,00 |
| PRONE-GGC-478-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | BARANOA | CAPRONE | 33 | 246 | $ 955.739.452,00 |
| PRONE-GGC-479-22 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CAPRONE | 33 | 333 | $ 1.327.212.621,00 |
| PRONE-GGC-480-22 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | EL MOLINO | CAPRONE | 33 | 148 | $ 673.613.218,00 |
| PRONE-GGC-482-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | MANATI | CAPRONE | 33 | 324 | $ 1.566.772.661,00 |
| PRONE-GGC-483-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | MALAMBO | CAPRONE | 33 | 488 | $ 1.488.457.530,00 |
| PRONE-GGC-486-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | PALMAR DE VARELA | CAPRONE | 33 | 243 | $ 825.837.091,00 |
| PRONE-GGC-487-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | SANTA LUCIA | CAPRONE | 33 | 51 | $ 285.680.668,00 |
| PRONE-GGC-489-22 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | PIVIJAY | CAPRONE | 33 | 209 | $ 1.153.548.072,00 |
| PRONE-GGC-492-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | SUAN | CAPRONE | 33 | 174 | $ 735.164.722,00 |
| PRONE-GGC-493-22 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | URIBIA | CAPRONE | 33 | 439 | $ 1.714.805.412,00 |
| PRONE-GGC-494-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | SOLEDAD | CAPRONE | 33 | 351 | $ 1.438.734.319,00 |
| PRONE-GGC-496-22 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | CAPRONE | 33 | 256 | $ 892.580.018,00 |
| PRONE-GGC-499-22 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | MAICAO | CAPRONE | 33 | 280 | $ 1.406.472.972,00 |
| PRONE-GGC-502-22 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | URIBIA | CAPRONE | 33 | 440 | $ 1.576.501.165,00 |
| PRONE-GGC-713-22 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | CIÉNAGA | CAPRONE | 34 | 286 | $ 1.482.938.236,00 |
| PRONE-GGC-729-22 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | CIÉNAGA | CAPRONE | 34 | 399 | $ 2.296.358.225,00 |
| PRONE-GGC-718-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | LURUACO | CAPRONE | 34 | 119 | $ 768.651.595,00 |
| PRONE-GGC-714-22 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | MAICAO | CAPRONE | 34 | 510 | $ 4.111.986.727,00 |
| PRONE-GGC-731-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | MALAMBO | CAPRONE | 34 | 274 | $ 1.697.389.253,00 |
| PRONE-GGC-723-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | POLONUEVO | CAPRONE | 34 | 93 | $ 614.017.572,00 |
| PRONE-GGC-716-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | PUERTO COLOMBIA | CAPRONE | 34 | 346 | $ 1.813.971.614,00 |
| PRONE-GGC-730-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | PUERTO COLOMBIA | CAPRONE | 34 | 404 | $ 3.390.887.786,00 |
| PRONE-GGC-724-22 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | SANTA MARTA | CAPRONE | 34 | 231 | $ 1.211.695.906,00 |
| PRONE-GGC-717-22 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | SITIONUEVO | CAPRONE | 34 | 306 | $ 1.742.530.191,00 |
| PRONE-GGC-732-22 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | SITIONUEVO | CAPRONE | 34 | 239 | $ 1.322.671.149,00 |
| PRONE-GGC-726-22 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | SITIONUEVO | CAPRONE | 34 | 224 | $ 1.329.755.563,00 |
| PRONE-GGC-733-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | BARANOA | CAPRONE | 34 | 527 | $ 3.639.466.974,00 |
| PRONE-GGC-728-22 | EJECUCIÓN | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CAPRONE | 34 | 651 | $ 4.740.674.762,00 |
| PRONE-GGC-738-22 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | CIÉNAGA | CAPRONE | 34 | 310 | $ 1.589.887.522,00 |
| PRONE-GGC-722-22 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | MAICAO | CAPRONE | 34 | 184 | $ 1.280.764.366,00 |
| PRONE-GGC-734-22 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | RIOHACHA | CAPRONE | 34 | 172 | $ 1.180.644.561,00 |
| PRONE-GGC-740-22 | EJECUCIÓN | MAGDALENA | CIÉNAGA | CAPRONE | 34 | 320 | $ 2.135.854.190,00 |
| PRONE-GGC-736-22 | EJECUCIÓN | LA GUAJIRA | MAICAO | CAPRONE | 34 | 410 | $ 2.495.929.703,00 |
| PRONE-GGC-462-22 | EJECUCIÓN | CESAR | MANAURE | CAPRONE | 33 | 206 | $ 837.753.548,00 |
| PRONE-GGC-484-22 | EJECUCIÓN | SUCRE | SAN BENITO ABAD | CAPRONE | 33 | 137 | $ 662.467.346,00 |
| PRONE-GGC-491-22 | EJECUCIÓN | ANTIOQUIA | SABANALARGA | CAPRONE | 33 | 117 | $ 425.009.529,00 |
| PRONE-GGC-722-22 | EJECUCIÓN | ANTIOQUIA | SABANALARGA | CAPRONE | 34 | 184 | $ 1.280.764.366,00 |
| PRONE-GGC-739-22 | EJECUCIÓN | ANTIOQUIA | SABANALARGA | CAPRONE | 34 | 314 | $ 1.934.885.466,00 |
| PRONE-GGC-720-22 | EJECUCIÓN | ANTIOQUIA | SABANALARGA | CAPRONE | 34 | 289 | $ 1.711.479.444,00 |
| PRONE-GGC-735-22 | EJECUCIÓN | ANTIOQUIA | SABANALARGA | CAPRONE | 34 | 280 | $ 1.760.705.623,00 |
| PRONE-GGC-737-22 | EJECUCIÓN | ANTIOQUIA | SABANALARGA | CAPRONE | 34 | 443 | $ 2.904.281.407,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 13.513 | $ 73.548.803.059,00 |

CONVOCATORIA PRONE 001 DE 2024

Para la convocatoria PRONE 001 de 2024 (Resolución 40310 de 2024) se presentaron 31 proyectos, de los cuales 20 proyectos fueron presentados por el OR AIR-E, (5) proyectos en Atlántico con 893 usuarios, (14) proyectos en La Guajira con 2.181 usuarios, (1) proyecto en Magdalena con 127 usuarios, teniendo un total de 3201 usuarios.

| NOMBRE DEL PROYECTO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | USUARIOS DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO OCHO DE FEBRERO | Atlántico | CAMPO DE LA CRUZ | 176 |
| 5. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL ESPINAL | Atlántico | MALAMBO | 78 |
| 6. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB LA FELICIDAD | Atlántico | MANATÍ | 310 |
| 7. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS PALMAS | Atlántico | REPELÓN | 205 |
| 8. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BUENA ESPERANZA | Atlántico | SANTO TOMAS | 124 |
| 9. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS DELICIAS II | La Guajira | BARRANCAS | 147 |
| 10. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS CEREZOS | La Guajira | BARRANCAS | 124 |
| 11. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DOCE DE OCTUBRE | La Guajira | FONSECA | 297 |
| 12. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL RETIRO II | La Guajira | FONSECA | 210 |
| 13. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO OCHO DE ENERO | La Guajira | FONSECA | 364 |
| 14. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN JOSE | La Guajira | FONSECA | 89 |
| 15. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BENDICION DE DIOS | La Guajira | MAICAO | 82 |
| 16. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO OSCAR MEJIA | La Guajira | MAICAO | 222 |
| 17. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMON BOLIVAR | La Guajira | MAICAO | 145 |
| 18. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB ZENU MIGUEL LORA | La Guajira | MAICAO | 172 |
| 19. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA USI | La Guajira | MAICAO | 109 |
| 20. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOMA FRESCA Y MANZANILLO | La Guajira | SAN JUAN DEL CESAR | 97 |
| 21. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS OLIVOS | La Guajira | SAN JUAN DEL CESAR | 52 |
| 22. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO FONSECA SIOSI | La Guajira | URIBIA | 71 |
| 23. NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS PAVITAS | Magdalena | EL PIÑON | 127 |

BARRIOS SUBNORMALES

Los datos presentados a continuación corresponden a la base de datos de consumo del Sistema Único de Información - SUI de la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios.

| DEPARTAMENTO | NUMERO DE BARRIOS SUBNORMALES |
| --- | --- |
| MAGDALENA | 331 |
| LA GUAJIRA | 254 |
| ATLANTICO | 169 |

De 1.871 barrios subnormales, el 67% corresponden a barrios ubicados en la región Caribe de los cuales el 40% corresponde a barrios donde Air-e es operador.

| DEPARTAMENTO | NUMERO DE FAMILIAS EN BARRIOS SUBNORMALES |
| --- | --- |
| MAGDALENA | 77.370 |
| LA GUAJIRA | 38.404 |
| ATLANTICO | 68.869 |

De 330.946 familias en barrios subnormales, el 87% corresponden a familias ubicadas en la región Caribe de los cuales el 56% corresponde a familias ubicadas en barrios donde Air-e es operador.

| DEPARTAMENTO | NUMERO DE BARRIOS SUBNORMALES ZONA PDET |
| --- | --- |
| MAGDALENA | 104 |
| LA GUAJIRA | 46 |

De 353 barrios subnormales en zona PDET, el 68% corresponden a barrios ubicados en la región Caribe de los cuales el 42% corresponde a barrios donde Air-e es operador.

| DEPARTAMENTO | NUMERO DE FAMILIAS EN BARRIOS SUBNORMALES ZONA PDET |
| --- | --- |
| MAGDALENA | 39.486 |
| LA GUAJIRA | 7.809 |

De 80.541 familias en barrios subnormales en zona PDET, el 89% corresponden a familias ubicadas en la región Caribe de los cuales el 59% corresponde a familias ubicadas en barrios donde Air-e es operador.

GESTIÓN DEL SECTOR:

Índice de cobertura: A continuación, se presenta el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) desagregado por departamento. El ICEE de los departamentos de Guajira, Atlántico y Magdalena de forma acumulada para el año 2022 es del 79.80%, equivalente a 308.144 Viviendas Sin Servicio VSS, de las cuales 214.734 se encuentran en zonas rurales.

Se muestra en la siguiente tabla la desagregación por departamento del ICEE y el total estimado de VSS de manera total, rural y urbana.

| Departamento | ICEE | VSS | ICEE Rural | VSS Rurales | ICEE Urbano | VSS Urbanas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlántico | 93.83% | 47,790 | 65.98% | 15,397 | 95.56% | 32,393 |
| La Guajira | 55.72% | 130,303 | 20.11% | 116,011 | 90.41% | 14,292 |
| Magdalena | 71.57% | 130,051 | 37.36% | 83,326 | 85.60% | 46,725 |
| Total | 79.80% | 308,144 | 33.62% | 214,734 | 92.23% | 93,410 |

Proyectos 6GW que se conectarían a la red de Air-e: Se espera que se conecten para 2026 23 proyectos que suman 362 MW a la red de Air-e. En las siguientes tablas se muestra desagregado por departamento y por fecha la capacidad en MW y la cantidad de proyectos.

| Proyectos FNCER a gran escala por año |  |  |
| --- | --- | --- |
| Última FPO asignada | Capacidad | Cantidad de proyectos |
| 2023 | 68.6 | 4 |
| 2024 | 233.3 | 13 |
| 2025 | 60.5 | 6 |
| Total general | 362.4 | 23 |
| Proyectos FNCER a gran escala por departamento |  |  |
| Etiquetas de fila | Suma de Capacidad de transporte (MW) | Cuenta de Nombre |
| ATLÁNTICO | 276.7 | 18 |
| LA GUAJIRA | 65.9 | 3 |
| MAGDALENA | 19.8 | 2 |
| Total general | 362.4 | 23 |

A continuación, se presentan los datos específicos por proyecto:

Detalle de proyectos FNCER a gran escala (Ubicación y capacidad)

| Nombre | Departamento | Capacidad de transporte (MW) |
| --- | --- | --- |
| APBAQ I_4.2MW | ATLÁNTICO | 4.2 |
| Atlantico Solar I Baranoa de 19,3 MW | ATLÁNTICO | 19.3 |
| Atlántico Solar II Polo Nuevo de 9,9 MW | ATLÁNTICO | 9.9 |
| Bosques Solares de Bolívar 500 de 19.9 MW | ATLÁNTICO | 19.9 |
| Bosques Solares de Bolívar 501 de 19.9 MW | ATLÁNTICO | 19.9 |
| Bosques Solares de Bolívar 502 de 19.9 MW | ATLÁNTICO | 19.9 |
| Galapa Solar II 9,9 MW | ATLÁNTICO | 9.9 |
| Parque Carreto 10 MW | ATLÁNTICO | 10 |
| Parque Solar Atlántico I de 30 MW | ATLÁNTICO | 30 |
| Parque Solar Bonda | MAGDALENA | 9.9 |
| Parque Solar Camarones 6 MW | LA GUAJIRA | 6 |
| PARQUE SOLAR DON VIZO | ATLÁNTICO | 4.9 |
| Parque Solar Fotovoltaico Baranoa 19,9 MW | ATLÁNTICO | 19.9 |
| PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW | ATLÁNTICO | 19.9 |
| PE Vientos de la Manita | LA GUAJIRA | 9.9 |
| Planta Fotovoltaica Jumi de 9.9 MW | ATLÁNTICO | 9.9 |
| Proyecto de Generación Eólica El Ahumado 50 MW. | LA GUAJIRA | 50 |
| PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW | ATLÁNTICO | 9.9 |
| Proyecto solar fotovoltaico Juan Mina 19,9 MW | ATLÁNTICO | 19.9 |
| PSF CRLI de 9,9 MW | ATLÁNTICO | 9.9 |
| PSF El Colibrí 19,9 MW | ATLÁNTICO | 19.9 |
| PSF Prosperidad 19,5 MW. | ATLÁNTICO | 19.5 |
| Sol de Zawady 9,9 MW | MAGDALENA | 9.9 |
|  | Total de Capacidad | 362.4 |

Detalle de proyectos FNCER a gran escala (Tecnología, FPO, Usuarios y año en que se asignó el punto de conexión)

| Nombre | Tecnología | Última FPO Asignada | Usuarios estimados | Año de asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APBAQ I_4.2MW | Solar FV | 2024-10-31 | 3496 | 2023 |
| Atlántico Solar I Baranoa de 19,3 MW | Solar FV | 2023-31-12 | 16065 | 2016 |
| Atlántico Solar II Polo Nuevo de 9,9 MW | Solar FV | 2023-31-12 | 8240 | 2016 |
| Bosques Solares de Bolívar 500 19.9 MW | Solar FV | 2024-31-12 | 16564 | 2018 |
| Bosques Solares de Bolívar 501 19.9 MW | Solar FV | 2024-31-12 | 16564 | 2018 |
| Bosques Solares de Bolívar 502 19.9 MW | Solar FV | 2023-12-31 | 16564 | 2018 |
| Galapa Solar II 9,9 MW | Solar FV | 2024-12-31 | 8240 | 2023 |
| Parque Carreto 10 MW | Eólica | 2024-06-30 | 16647 | 2019 |
| Parque Solar Atlántico I de 30 MW | Solar FV | 2024-12-31 | 24971 | 2018 |
| Parque Solar Bonda | Solar FV | 2025-12-31 | 8240 | 2023 |
| Parque Solar Camarones 6 MW | Solar FV | 2025-12-31 | 4994 | 2023 |
| PARQUE SOLAR DON VIZO | Solar FV | 2025-12-31 | 4079 | 2023 |
| Parque Solar Fotovoltaico Baranoa 19,9 MW | Solar FV | 2024-04-30 | 16564 | 2018 |
| PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW | Solar FV | 2025-12-31 | 16564 | 2023 |
| PE Vientos de la Manita | Eólica | 2025-12-31 | 16481 | 2023 |
| Planta Fotovoltaica Jumi de 9.9 MW | Solar FV | 2024-10-31 | 8240 | 2019 |
| Proyecto de Generación Eólica El Ahumado 50 MW. | Eólica | 2024-12-30 | 83237 | 2018 |
| PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW | Solar FV | 2025-12-31 | 8240 | 2023 |
| Proyecto solar fotovoltaico Juan Mina 19,9 MW | Solar FV | 2024-06-30 | 16564 | 2018 |
| PSF CRLI de 9,9 MW | Solar FV | 2024-10-31 | 8240 | 2019 |
| PSF El Colibrí 19,9 MW | Solar FV | 2024-08-31 | 16564 | 2018 |
| PSF Prosperidad 19,5 MW. | Solar FV | 2023-12-31 | 16231 | 2017 |
| Sol de Zawady 9,9 MW | Solar FV | 2024-12-31 | 8240 | 2023 |
|  |  | Usuarios estimados | 359834 |  |

Detalle de proyectos FNCER a gran escala (Estado reportado)

| Nombre | Último estado reportado |
| --- | --- |
| APBAQ I_4.2MW | Orden de compra de equipos |
| Atlantico Solar I Baranoa de 19,3 MW | Aceptación de la capacidad de transporte |
| Atlántico Solar II Polo Nuevo de 9,9 MW | Aceptación de la capacidad de transporte |
| Bosques Solares de Bolívar 500 de 19.9 MW | En pruebas |
| Bosques Solares de Bolívar 501 de 19.9 MW | En pruebas |
| Bosques Solares de Bolívar 502 de 19.9 MW | En pruebas |
| Galapa Solar II 9,9 MW | Consultas Previas |
| Parque Carreto 10 MW | Aceptación de la capacidad de transporte |
| Parque Solar Atlántico I de 30 MW | Obtención uso de suelo |
| Parque Solar Bonda | Concepto aprobatorio UPME |
| Parque Solar Camarones 6 MW | Consultas Previas |
| PARQUE SOLAR DON VIZO | Obtención uso de suelo |
| Parque Solar Fotovoltaico Baranoa 19,9 MW | Consultas Previas |
| PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW | Aceptación de la capacidad de transporte |
| PE Vientos de la Manita | Obtención uso de suelo |
| Planta Fotovoltaica Jumi de 9.9 MW | Obtención uso de suelo |
| Proyecto de Generación Eólica El Ahumado 50 MW. | Aceptación de la capacidad de transporte |
| PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW | Aceptación de la capacidad de transporte |
| Proyecto solar fotovoltaico Juan Mina 19,9 MW | Aceptación de la capacidad de transporte |
| PSF CRLI de 9,9 MW | Aceptación de la capacidad de transporte |
| PSF El Colibrí 19,9 MW | Licencia ambiental |
| PSF Prosperidad 19,5 MW. | Aceptación de la capacidad de transporte |
| Sol de Zawady 9,9 MW | Consultas Previas |

AG y GD: Air-e ha reportado con corte a agosto de 2024 587 proyectos de autogeneración y generación distribuida equivalentes a 17.41 MW repartidos de la siguiente manera:

| Proyectos AG y GD En operación - AIR-E |  |  |
| --- | --- | --- |
| Departamento | Capacidad Pico (MWp) | Cantidad de proyectos |
| Atlántico | 13.74848 | 427 |
| Guajira | 0.63475 | 43 |
| Magdalena | 3.03371 | 117 |
| Total | 17.41694 | 587 |