# COORDINACIONES Y/O GRUPOS DE TRABAJO

## FONDOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO

### FONDOS DE INVERSIÓN

### G - Goal – Objetivo Estratégico

El Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano tiene como propósito contribuir al cierre de brechas en el acceso al servicio público de energía eléctrica mediante la administración, estructuración, seguimiento y ejecución de instrumentos financieros y programas de inversión orientados a ampliar cobertura, mejorar la calidad del servicio y promover soluciones energéticas sostenibles en el territorio nacional.

En desarrollo de este propósito, el Grupo lidera la gestión de recursos públicos destinados a la energización rural, la normalización de redes eléctricas, la implementación de soluciones energéticas en Zonas No Interconectadas (ZNI), la ejecución de proyectos mediante mecanismos alternativos de financiación y la formulación de instrumentos de política pública que permitan avanzar en la Transición Energética Justa y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Durante el periodo, la gestión institucional se enfocó en los siguientes objetivos estratégicos:

- Incrementar la cobertura energética nacional mediante la financiación y ejecución de proyectos de energización.

- Fortalecer la infraestructura eléctrica en zonas rurales, apartadas y vulnerables.

- Consolidar instrumentos de planeación y política pública para el desarrollo energético del país.

- Optimizar la gestión de los recursos públicos asignados a los fondos y programas del sector eléctrico.

### R – Reality - Situación Actual y Resultados Alcanzados

Durante el periodo 2025-2026, el Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano consolidó avances significativos en materia de expansión de cobertura, fortalecimiento de infraestructura eléctrica y estructuración institucional de nuevos mecanismos de financiación.

La gestión realizada permitió mantener la operación y seguimiento de cinco proyectos de inversión financiados, correspondientes a los fondos FAER, FAZNI, PRONE, el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) y Demanda No Atendida (DNA), además de las actividades de desarrollo normativo y administrativo del sector.

#### 3.1.1.2.1. Proyectos de inversión

El Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano tiene a su cargo la gestión, reporte y seguimiento de cinco (5) proyectos de inversión.

A continuación, se detallan los resultados de la ejecución presupuestal para cada uno:

| EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2025 (Cifras en millones de pesos) - Corte a 31 de diciembre |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPIN | Alias | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | %Comp | %Oblig |
| 2022011000082 | FAZNI | 240.317 | 234.880 | 6.461 | 6.461 | 97,7% | 2,8% |
| 202300000000359 | PNER | 689 | 600 | 600 | 600 | 87,1% | 100,0% |
| 2018011001045 | PRONE | 104.073 | 102.810 | 7.633 | 7.624 | 98,8% | 7,4% |
| 2020011000141 | DNA | 657 | 371 | 334 | 333 | 56,6% | 89,8% |
| 2018011001048 | FAER | 164.229 | 155.310 | 18.059 | 18.051 | 94,6% | 11,6% |
| Total |  | 509.964 | 493.971 | 33.086 | 33.069 | 96,9% | 6,7% |

Durante la vigencia 2025 se destacan las contrataciones realizadas por los Fondos de energización, resaltando el fondo FAZNI con la financiación de 30 proyectos contratados en 2025 que van a beneficiar 8.466 usuarios.

Fondo FAER con la financiación de 3 proyectos contratados en 2025 que van a beneficiar 28.255 usuarios.

Fondo PRONE con la financiación de 30 proyectos contratados en 2025 que van a beneficiar 10.990 usuarios.

| EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2026 (Cifras en millones de pesos) - Corte a 30 de abril |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPIN | Alias | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | %Comp | %Oblig |
| 2022011000082 | FAZNI | 230.000 | 218.416 | 233 | 233 | 95,0% | 0,10% |
| 202300000000359 | PNER | 766 | 721 | 222 | 218 | 94,0% | 30,79% |
| 2018011001045 | PRONE | 140.000 | 99.233 | 228 | 223 | 70,9% | 0,22% |
| 2020011000141 | DNA | 800 | 636 | 101 | 101 | 79,5% | 15,88% |
| 2018011001048 | FAER | 200.000 | 112.784 | 8.487 | 8.462 | 56,4% | 7,52% |
| Total |  | 571.566 | 431.790 | 9.271 | 9.237 | 75,6% | 0,0% |

Durante la vigencia 2026 se realizó la contratación de 1 proyecto con el fondo FAER que va a beneficiar 448 usuarios.

La ejecución financiera de los proyectos de inversión durante la vigencia 2026 ha sido limitada, debido a que los proyectos que actualmente se encuentran en etapa de ejecución no alcanzaron avances físicos que dieran lugar al cumplimiento de hitos contractuales asociados a los pagos programados, los avances reportados corresponden a actividades de seguimiento y supervisión de los contratos.

Adicionalmente, en gran medida los esfuerzos institucionales se orientaron principalmente a la consolidación del marco operativo, normativo y procedimental requerido para la implementación del FONENERGIA, incluyendo la elaboración y ajuste de instrumentos regulatorios, resoluciones, lineamientos y el Manual Operativo del fondo.

Asimismo, una parte importante de los recursos disponibles para la presente vigencia se encuentran comprometidos con proyectos adjudicados y en ejecución de vigencias anteriores, mientras que, por otro lado, los recursos no comprometidos se proyectan como fuente de financiación para los instrumentos y mecanismos que serán implementados a través del FONENERGIA.

En este contexto, la gestión de la vigencia estuvo enfocada en garantizar las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas necesarias para la transición hacia el nuevo esquema institucional de financiación, fortaleciendo las capacidades del sector para la ejecución futura de proyectos de energización y normalización eléctrica.

La información de la ejecución presupuestal se reporta mensualmente en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP del Departamento Nacional de Planeación.

##### Plan Nacional de Electrificación Rural- PNER

La apuesta más importante y representativa en materia de política pública de paz en el sector Minas y Energía fue la actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural – PNER. El Ministerio de Minas y Energía (MME), como entidad líder en las estrategias de infraestructura eléctrica definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, ha asumido el compromiso de avanzar en el cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores de paz, priorizando la expansión de la cobertura energética como un eje fundamental para la garantía de derechos, la reducción de desigualdades y la consolidación de la presencia del Estado en los territorios rurales más afectados por la violencia y el abandono histórico.

Con el propósito de incorporar acciones de relevancia nacional que armonicen con los principios de la Transición Energética Justa – TEJ y que contribuyan a la transformación estructural del sistema eléctrico colombiano, el Ministerio expidió la Resolución 40631 del 29 de diciembre de 2025, mediante la cual se actualizó oficialmente el PNER, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 884 de 2017. Esta actualización integra lineamientos orientados a fortalecer el acceso equitativo a soluciones energéticas modernas, confiables y sostenibles, priorizando aquellas comunidades rurales que presentan mayores vacíos en materia de infraestructura eléctrica y donde la energización constituye un habilitador clave para la productividad, la seguridad, la educación y el bienestar colectivo.

Durante el periodo de implementación del plan (2017 a la fecha), los avances han sido significativos: más de 388.900 viviendas han sido energizadas en todo el territorio nacional, reflejando el impacto real y sostenido del PNER en la vida de miles de hogares rurales. De ese total, 50.008 viviendas fueron energizadas durante el año 2025 y 11.885 en la vigencia actual, evidenciando el compromiso permanente del sector con la ampliación de la cobertura y la continuidad de las intervenciones en zonas con alta dispersión poblacional, difícil acceso y profundos desafíos logísticos. Estos resultados consolidan al PNER como uno de los instrumentos más relevantes para avanzar hacia un país más equitativo, con desarrollo territorial equilibrado y con oportunidades energéticas que contribuyan directamente a la construcción de paz y al cierre de brechas históricas.

A continuación, se detallan los indicadores de paz que lidera el sector Minas y Energía:

| Código | Nombre |
| --- | --- |
| A.29 | Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica. |
| A.30 | Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en las ZNI. |
| A.388 | Personas capacitadas a través de asistencia técnica, para el mantenimiento y sostenibilidad de las obras. |
| A.29P | Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en municipios PDET. |
| A.30P | Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en las ZNI, en municipios PDET. |
| A.388P | Personas capacitadas a través de asistencia técnica, para el mantenimiento y sostenibilidad de las obras en municipios PDET. |

El detalle de los avances se ha reportado periódicamente al Departamento Nacional de Planeación y se encuentra disponible en la URL: https://siipo.dnp.gov.co/buscarindicador. Se precisa que los indicadores A29 y A20P están a cargo del Ministerio y los restantes son reportados por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas.

###### Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”

A través de la Ley 2294 de 2023, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, con el objetivo de posicionar a Colombia como una Potencia Mundial de la Vida. Desde el Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano se han alcanzado los siguientes avances anuales del indicador “172 Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con recursos públicos y privados”

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.673 | 56.325 | 50.008 | 11.885 |

##### Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas-FAER

En el marco de las funciones de la Dirección de Energía Eléctrica y, particularmente, del Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano, se desarrollaron las actividades de administración, implementación y seguimiento del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER. Este fondo, creado por el Artículo 105 de la Ley 788 de 2002 y reglamentado por el Decreto 1122 de 2008, tiene como propósito financiar planes, programas y proyectos de inversión orientados a la construcción, instalación, reposición, rehabilitación y modernización de la infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, con el fin de ampliar la cobertura y asegurar la satisfacción de la demanda de energía en estos territorios.

Desde su gestión, el FAER impulsa el fortalecimiento de redes físicas, redes logísticas y de servicio, así como la expansión de la infraestructura eléctrica necesaria para garantizar un servicio confiable y de calidad, contribuyendo al cierre de brechas históricas en el acceso a la energía eléctrica en las zonas rurales del país. Asimismo, este instrumento permite que los entes territoriales, junto con las empresas prestadoras del servicio en su zona de influencia, actúen como gestores de los proyectos priorizados conforme a los planes de ampliación de cobertura de los operadores de red y la viabilidad técnica emitida por la UPME.

###### Vigencia 2025

Durante la vigencia 2025 se realizó la contratación de 3 proyectos, los cuales beneficiaran a un total de 28.255 usuarios de los departamentos del Meta, Guaviare, Nariño y Putumayo, con una inversión de $ 124.701.771.716 COP.

En la siguiente tabla, se consolida la información general de los proyectos contratados en la vigencia 2025:

| Contrato | Departamento | Municipio | Usuarios Totales | Usuarios De Mejoramiento | Usuarios Indigenas | Valor Total Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC 1910-2025 | Meta | Puerto Concordia | 3657 | 2928 | 0 | $ 12.910.610.043 |
| GGC 1910-2025 | Meta | Puerto Rico | 2961 | 2638 | 0 | $ 10.453.463.587 |
| GGC 1910-2025 | Guaviare | San José Del Guaviare | 20851 | 20807 | 0 | $ 73.612.012.582 |
| GGC 1912-2025 | Nariño | Tumaco | 508 | 0 | 508 | $ 21.708.700.273 |
| GGC 1917-2025 | Putumayo | Puerto Guzmán | 278 | 0 | 2 | $ 6.016.985.231 |
| Total |  |  | 28.255 | 26.373 | 510 | $ 124.701.771.716 |

###### Vigencia 2026

Durante la vigencia 2026 se realizó la contratación de 1 proyecto, los cuales beneficiaran a un total de 448 usuarios en el departamento del Caquetá, con una inversión de $ 14.125.074.818 COP.

Proyectos contratados en la vigencia 2026:

| Contrato | Departamento | Municipio | USUARIOS TOTALES | USUARIOS DE MEJORAMIENTO | USUARIOS INDIGENAS | Valor Total Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC 1637-2026 | Caquetá | Anadaquíes | 120 | 0 | 0 | $ 3.783.502.183 |
| GGC 1637-2026 | Caquetá | El Doncello | 36 | 0 | 0 | $ 1.135.050.655 |
| GGC 1637-2026 | Caquetá | Florencia | 122 | 0 | 0 | $ 3.846.560.553 |
| GGC 1637-2026 | Caquetá | San José Del Fragua | 170 | 0 | 0 | $ 5.359.961.426 |
| Total |  |  | 448 | 0 | 0 | $ 14.125.074.818 |

###### Comités de Administración del FAER – CAFAER

En cumplimiento de las funciones de administración y seguimiento del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER, durante el periodo de gestión se adelantó la coordinación, preparación y desarrollo de las sesiones del Comité de Administración del FAER (CAFAER), instancia encargada de analizar, evaluar y adoptar decisiones relacionadas con la financiación, ejecución y seguimiento de los proyectos presentados al Fondo.

Durante las vigencias 2025 y 2026 se llevaron a cabo las sesiones del CAFAER relacionadas en la siguiente tabla, en las cuales se aprobaron proyectos orientados a la ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en zonas rurales interconectadas y se aprobó el pago de vigencias expiradas de contratos que cumplieron con los hitos de pago respectivos.

| Comité | Fecha | Principales decisiones |
| --- | --- | --- |
| CAFAER 70 | 25 de julio 2025 | - Aprobar el pago de vigencias expiradas de los contratos GGC-553-2020, GGC-758-2019, GGC-807-2019 y GGC-422-2019 - Autorizar la terminación anticipada de los contratos GGC-501-2022 y GGC-508-2022 - Ratificar el valor del CXU del contrato GGC 504-2022 - Aprobar la asignación de recursos para financiar 3 proyectos orientados a la ampliación de cobertura y mejoramiento de la infraestructura. |
| CAFAER 71 | 12 de noviembre de 2025 | - Aprobar la asignación de recursos para financiar 1 proyecto orientados a la ampliación de cobertura y mejoramiento de la infraestructura. |
| CAFAER 72 | 9 enero de 2026 | - Aprobar la asignación de recursos para financiar 1 proyecto orientados a la ampliación de cobertura y mejoramiento de la infraestructura. |
| CAFAER 73 | 13 de abril de 2026 | - Aprobar el pago de vigencias expiradas para cumplir con los compromisos del contrato GGC-550-2020 - Aprobar el pago de vigencias expiradas para cumplir la obligación pendiente para el contrato GGC-435-2015. |
| CAFAER 74 | 08 de mayo de 2026 | - Aprobar el pago de vigencias expiradas para cumplir con los compromisos de los contratos GGC-488-2022, GGC-732-2019 y GGC-741-2019 |

De los contratos suscritos con recursos del Fondo FAER en vigencias anteriores a 2025, en la presente anualidad se conectaron al Sistema Interconectado Nacional 1.251 nuevos usuarios que se beneficiaron con la ampliación de cobertura en dos (2) departamentos y cinco (5) municipios de las zonas rurales del territorio nacional así:

- 556 usuarios nuevos en el departamento de Arauca, municipio de Arauquita.

- 695 usuarios nuevos en el departamento de Nariño, 117 en el municipio de El Rosario, 94 en el municipio de Taminango, 226 en el municipio de Samaniego, 258 en el municipio de Cumbal.

Para la vigencia 2026, se conectaron al Sistema Interconectado Nacional 432 nuevos usuarios en el departamento de Nariño, en el municipio de Barbacoas.

##### Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No interconectadas – FAZNI

En el marco de las funciones de la Dirección de Energía Eléctrica, y particularmente del Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano, se desarrollaron las actividades de administración, implementación y seguimiento del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI. Desde esta labor se impulsó de manera decidida la financiación de proyectos orientados a ampliar y mejorar el acceso al servicio de energía en los territorios más apartados del país.

El objetivo del FAZNI es financiar los planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura energética en las zonas no interconectadas (ZNI), de acuerdo con la ley y con las políticas de energización que para las zonas no interconectadas ha determinado el Ministerio de Minas y Energía, conforme con los lineamientos de política establecidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en documentos tales como los Documentos Conpes 3108 de 2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o proyectos priorizados de inversión para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, "Colombia potencia mundial de la vida", establece un enfoque renovado y estratégico para el sector energético del país, alineado con los principios de sostenibilidad, justicia social y equidad. En miras de fortalecer la infraestructura energética, asegurando que la energía llegue de manera eficiente a todas las regiones del país, especialmente a la ruralidad colombiana en las Zonas No Interconectadas aportando así al bienestar social de las comunidades surge el proyecto de inversión “Ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas – ZNI en el territorio Nacional” fomentando el uso de energías no convencionales  con infraestructura energética en las zonas no interconectadas (ZNI).

El proyecto de inversión se encuentra asociado a la Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática, Pilar Transición energética justa, segura, confiable y eficiente; Catalizador Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia y el Componente Cierre de brechas energéticas.

###### Vigencia 2025

Durante la vigencia 2025 se suscribieron contratos con siete (7) operadores de red para fase 1 quienes ejecutaran los treinta (30) contratos priorizados para financiación por el fondo así:

- Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.: contratos GGC-1824-2025 y GGC-1825-2025 en el departamento del Putumayo.

- Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.: contratos GGC-1829-2025 y GGC-1831-2025 en el departamento del Cauca.

- Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.: contratos GGC-1851-2025, GGC-1854-2025 y GGC-1883-2025 en el departamento del Huila

- Empresa de Energía del Casanare S.A E.S.P.: contrato GGC-1863-2025 en el departamento del Casanare

- Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A. E.S.P.: contratos GGC-1834-2025, GGC-1861-2025 y GGC-1862-2025 en los departamentos de Arauca y Norte de Santander

- Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P.: contratos GGC-1845-2025, GGC-1846-2025, GGC-1847-2025, GGC-1853-2025, GGC-1855-2025, GGC-1856-2025, GGC-1857-2025 y GGC-1859-2025 en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre.

- Gestión Energética S.A. ESP: contratos GGC-1826-2025, GGC-1827-2025, GGC-1828-2025, GGC-1835-2025, GGC-1836-2025, GGC-1838-2025, GGC-1839-2025, GGC-1840-2025, GGC-1848-2025, GGC-1850-2025 y GGC-1852-2025 en el departamento del Atlántico, La Guajira, Magdalena y Santander.

En la siguiente tabla, se consolida la información general de los proyectos contratados:

| Numero de contrato | Departamento | Municipio | Usuarios | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC-1828-2025 | La Guajira | San Juan Del Cesar | 799 | $ 29.677.904.483 |
| GGC-1851-2025 | Huila | Nátaga, Íquira, Campoalegre, Gigante, Algeciras, Acevedo, La Plata, Villavieja, Guadalupe, Garzón, Tesalia Y Teruel | 306 | $ 10.003.612.555 |
| GGC-1855-2025 | Cesar | Copey | 289 | $ 9.964.191.871 |
| GGC-1834-2025 | Arauca | Saravena | 200 | $ 6.968.563.070 |
| GGC-1845-2025 | Bolivar | Arjona Y Villanueva | 83 | $ 2.798.711.383 |
| GGC-1827-2025 | Magdalena | Ariguaní, Nueva Granada, Plato Y Sabanas De San Angel | 1028 | $ 33.524.118.279 |
| GGC-1835-2025 | Atlántico | Palmar De Varela Y Usuacuri | 67 | $ 2.178.831.517 |
| GGC-1846-2025 | Córdoba | Ayapel | 178 | $ 8.579.895.363 |
| GGC-1826-2025 | Magdalena | Chivolo, Tenerife Y Zapayán | 439 | $ 15.218.734.761 |
| GGC-1848-2025 | Magdalena | Santa Ana | 412 | $ 14.879.968.763 |
| GGC-1862-2025 | Norte De Santander | Bochalema, Cácota, Chinácota, Chitagá, Durania, Gramalote, Labateca Y Herrán | 239 | $ 7.773.356.952 |
| GGC-1856-2025 | Cesar | Chimichagua | 327 | $ 12.430.853.097 |
| GGC-1857-2025 | Bolívar | Pinillos | 173 | $ 5.803.862.948 |
| GGC-1850-2025 | Magdalena | Santa Barbara De Pinto | 113 | $ 3.850.862.834 |
| GGC-1863-2025 | Casanare | Trinidad | 144 | $ 5.043.321.599 |
| GGC-1852-2025 | Santander | Coromoro | 84 | $ 2.807.018.506 |
| GGC-1854-2025 | Huila | San Agustin | 103 | $ 3.497.639.456 |
| GGC-1836-2025 | Santander | Encino, El Peñon, El Carmen De Chucuri | 72 | $ 2.401.732.667 |
| GGC-1883-2025 | Huila | Pitalito | 65 | $ 2.188.937.423 |
| GGC-1861-2025 | Norte De Santander | Salazar De Las Palmas | 53 | $ 1.781.286.854 |
| GGC-1859-2025 | Sucre | Galeras, La Union | 51 | $ 1.737.942.128 |
| GGC-1847-2025 | Bolívar | Norosí | 260 | $ 11.377.974.501 |
| GGC-1840-2025 | Magdalena | Santa Marta | 883 | $ 30.068.285.496 |
| GGC-1853-2025 | Cordoba | San Carlos | 22 | $ 857.545.481 |
| GGC-1829-2025 | Cauca | Almaguer | 400 | $ 13.062.045.767 |
| GGC-1839-2025 | Magdalena | Plato Y Tenerife | 660 | $ 21.778.969.687 |
| GGC-1831-2025 | Cauca | Rosas | 160 | $ 5.152.448.411 |
| GGC-1825-2025 | Putumayo | Orito | 144 | $ 4.666.163.665 |
| GGC-1838-2025 | Magdalena | Pivijay | 368 | $ 12.018.496.188 |
| GGC-1824-2025 | Putumayo | Mocoa | 344 | $ 11.238.876.637 |
| Total |  |  | 8466 | $ 293.332.152.342 |

Esto garantizará la ampliación de la cobertura de energía eléctrica a 8.466 usuarios, con una inversión superior a $293.332 millones de pesos. Todos los contratos celebrados durante la vigencia de 2025 proyectan la conexión de estos nuevos usuarios en zonas no interconectadas, de estos 1.830 usuarios hacen parte de municipios catalogados como Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Además, 2.384 nuevos usuarios se beneficiarán del servicio de energía eléctrica en zonas no interconectadas ubicadas en municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Es menester indicar que con ocasión a lo establecido en la Circular 026 de 2025 se generó la restricción al trámite para solicitudes de autorización de vigencias futuras, lo que afectó el proceso de planeación para la contratación de los proyectos aprobados por los miembros del CAFAZNI, conllevando a la constitución de reservas presupuestales para la vigencia 2025.

###### Vigencia 2026

Con respecto a la vigencia 2026, se resalta que los compromisos adquiridos no corresponden a nuevas contrataciones de proyectos, sino que estos recursos son referentes a compromisos presupuestales mediante vigencias futuras de los contratos adjudicados en los años 2024 ($68.677.358.006) y 2025 ($146.666.076.186).  Así mismo, teniendo en cuenta la existencia de obligaciones por parte del Ministerio que deben ser cumplidas frente a los recursos destinados para la ejecución y/o finalización de los proyectos aprobados durante las gestiones precontractuales de los proyectos financiados en vigencias anteriores y en el entendido de que los ejecutores dieron cumplimiento a los hitos de pago expirados, se requirió de la aprobación de los recursos para la continuidad de los contratos FAZNI-GGC 429-L03-20, FAZNI-GGC-432-L06-20,  FAZNI-GGC-433-L02-20, FAZNI-GGC-630-L05-20, FAZNI-GGC-631-L03-20, FAZNI-GGC-634-L05-20, FAZNI-GGC-636-L09-20, FAZNI-GGC-644-L01-20 y FAZNI-GGC-658-L02-20.

###### Comités de Administración del FAZNI – CAFAZNI

En cumplimiento de las funciones de administración y seguimiento del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas – FAZNI, durante el periodo de gestión se adelantó la coordinación, preparación y desarrollo de las sesiones del Comité de Administración del FAZNI (CAFAZNI), instancia encargada de analizar, evaluar y adoptar decisiones relacionadas con la financiación, ejecución y seguimiento de los proyectos presentados al Fondo.

Durante las vigencias 2025 y 2026 se llevaron a cabo las sesiones del CAFAZNI relacionadas en la siguiente tabla, en las cuales se aprobaron proyectos orientados a la ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas (ZNI) y se aprobó el pago de vigencias expiradas de contratos que cumplieron con los hitos de pago respectivos.

| Comité | Fecha | Principales decisiones |
| --- | --- | --- |
| CAFAZNI 91 | 17 de junio 2025 | - Aprobar por unanimidad disponer de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRES PESOS M/CTE ($17.846.804.003), por concepto de Vigencias Expiradas para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos de obra GGC-615-L03-20 y GGC-656-L07-20. ​ - Aprobar por unanimidad disponer de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($973.606.571), por concepto de Vigencias Expiradas para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos de interventoría FAZNI 428 L4, FAZNI 431 L5, FAZNI 433 L13, FAZNI 433 L15, FAZNI 448 L11 y FAZNI 658 L2. - Aprobar por unanimidad la asignación de recursos por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($293.332.152.342) para la financiación de proyectos que buscan la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas que beneficiaran a 8.466 nuevos usuarios que habitan en los departamentos de Arauca, Casanare, Cauca, Putumayo, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Sucre. |
| CAFAZNI 92 | 10 de noviembre de 2025 | - Aprobar por unanimidad, disponer de SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($626.049.941), por concepto de Vigencias Expiradas para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos de obra (FAZNI–GGC–634–L05–20) e interventoría (FAZNI–GGC–429–L03–20, FAZNI–GGC–433–L2–20 y FAZNI–GGC–631–L03–20). - Aprobar por unanimidad la adición de TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($3.394.949.801,45) al Contrato FAZNI GGC–417–15. - Aprobar por unanimidad la autorización de la cesión del Contrato FAZNI GGC–615–20 suscrito con ELECTROHUILA S.A. E.S.P., a la empresa ESPDELCA S.A.S. E.S.P. |
| CAFAZNI 93 | 13 abril de 2026 | - Aprobar por unanimidad disponer de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($1,152,965,789.60), por concepto de Vigencia Expirada para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos FAZNI-GGC 429-L03-20, FAZNI-GGC-432-L06-20, FAZNI-GGC-433-L02-20, FAZNI-GGC-630-L05-20, FAZNI-GGC-631-L03-20, FAZNI-GGC-634-L05-20, FAZNI-GGC-636-L09-20, FAZNI-GGC-644-L01-20 y FAZNI-GGC-658-L02-20 |

##### Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE

En el marco de las funciones de la Dirección de Energía Eléctrica, a través del Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano, se adelantan las labores de administración, implementación y seguimiento del Fondo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE. Desde este rol, se ha impulsado de manera estratégica el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en comunidades vulnerables del país.

El PRONE es un instrumento diseñado para apoyar la normalización y adecuación de redes eléctricas en barrios subnormales, zonas rurales dispersas y asentamientos que históricamente han carecido de condiciones técnicas y de seguridad en la prestación del servicio de energía. A través de este programa se busca garantizar un acceso seguro, confiable y legal al servicio eléctrico, contribuyendo así al cierre de brechas sociales y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes más vulnerables del territorio nacional.

###### Vigencia 2025

Durante el año 2025, se adelantaron todas las gestiones administrativas, técnicas, financieras y jurídicas necesarias para expedir dos convocatorias públicas de alcance nacional:

| Convocatoria Pública | Acto administrativo |
| --- | --- |
| Convocatoria PRONE 001 de 2025 | Resolución 40243 del 03 de junio de 2025 “Por la cual se convoca a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas incluyendo sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala, para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 001, así como para llevar a cabo su desarrollo” |
| Convocatoria PRONE 002 de 2025 | Resolución 40432 del 25 de septiembre de 2025 “Por la cual se convoca a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctrica incluyendo sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala, para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE 002, así como para llevar a cabo su desarrollo.” |

Fuente: Elaboración propia. Febrero 2025.

Conforme a lo anterior, en el primer semestre del año, se lanzó la convocatoria  PRONE 001-2025 expedida a través de la resolución 40243 del 3 de junio de 2025 “Por la cual se convoca a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas incluyendo sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala, para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 001, así como para llevar a cabo su desarrollo”. Una vez finalizada la convocatoria y revisados y verificados los proyectos presentados, el 19 de agosto se publicó el informe final de evaluación especificando los proyectos FAVORABLES, que, para el caso, correspondieron a cinco (5) proyectos, dos (2) de ellos presentados por la Electrificadora del Huila y tres (3) por la empresa Centrales Eléctricas de Nariño. En continuación con las gestiones respectivas, los mismos fueron presentados en el comité de administración del PRONE (CAPRONE) N° 40, realizado el 25 de agosto para la aprobación de la contratación de estos.

Aunado a lo anterior, en paralelo al proceso de gestión administrativa para la financiación y contratación de los proyectos favorables de la convocatoria PRONE 001-2025, se realizó una segunda Convocatoria PRONE 002-2025 a través de la Resolución 40432 “Por la cual se convoca a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas incluyendo sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala, para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 002, así como para llevar a cabo su desarrollo”. Una vez finalizada la convocatoria y revisados y verificados los proyectos presentados, el 20 de octubre se publicó el informe final de evaluación especificando los proyectos FAVORABLES, que, para el caso, correspondieron a veinticinco (25) proyectos, uno (1) de ellos presentado por la Electrificadora del Meta y veinte cuatro (24) por la empresa Air-e. En continuación con las gestiones respectivas, los mismos fueron presentados en el comité de administración del PRONE (CAPRONE) N° 41, realizado el 4 de noviembre para la aprobación de la contratación de estos.

Gracias a estos esfuerzos institucionales liderados desde la Dirección de Energía Eléctrica, a través de dos Comités de Administración del Fondo (CAPRONE 40 y CAPRONE 41) se aprobó la contratación de 30 proyectos de energización, destinados a la normalización de redes en barrios subnormales, incluyendo la expansión y modernización de infraestructura eléctrica en territorios con rezagos históricos en acceso al servicio público de energía.

Un aspecto especialmente relevante es que estas convocatorias posicionaron al programa como pionero en la incorporación de proyectos de normalización que integran sistemas de autogeneración a pequeña escala, una innovación que permite mejorar la confiabilidad del servicio, avanzar en la diversificación de la matriz energética y promover soluciones sostenibles en comunidades donde la infraestructura tradicional presenta limitaciones.

La inversión total asociada a los proyectos contratados asciende a $ $183.520.649.629, recursos que permitirán ejecutar obras de alto impacto social y técnico en los territorios priorizados y como resultado, se beneficiarán 10.990 usuarios, quienes podrán acceder a un servicio eléctrico formal, seguro y continuo en el Sistema Interconectado Nacional-SIN, habilitando condiciones para el desarrollo económico, educativo y comunitario de los territorios beneficiados.

En la siguiente tabla, se consolida la información general de los proyectos contratados:

| Contrato | Departamento | Municipio | Barrio | Usuarios | Valor Total Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC-2112-2025 | Meta | Puerto Gaitán | Mi Ranchito La Bendición Semana Santa - Sector Mi Ranchito | 2006 | $ 35.043.411.741,00 |
| GGC-2138-2025 | Atlántico | Luruaco | Diecinueve De Marzo | 184 | $ 3.204.574.977,00 |
| GGC-2139-2025 | Atlántico | Repelón | Cien Pesos Rural | 142 | $ 2.894.664.369,00 |
| GGC-2140-2025 | Atlántico | Malambo | El Espinal | 106 | $ 2.409.272.960,00 |
| GGC-2141-2025 | Atlántico | Luruaco | El Progreso Etapa 2 | 52 | $ 854.509.959,00 |
| GGC-2116-2025 | La Guajira | Fonseca | El Retiro Ii | 161 | $ 2.830.238.030,00 |
| GGC-2128-2025 | La Guajira | Fonseca | Doce De Octubre | 456 | $ 8.697.237.664,00 |
| GGC-2142-2025 | Atlántico | Manatí | La Inmaculada | 235 | $ 3.840.255.015,00 |
| GGC-2130-2025 | La Guajira | Uribia | Enrique Ipuana | 237 | $ 5.603.820.410,00 |
| GGC-2119-2025 | La Guajira | Uribia | Fonseca Siosi | 73 | $ 1.445.962.067,00 |
| GGC-2143-2025 | Magdalena | Sitionuevo | El Viejo | 304 | $ 5.107.749.192,00 |
| GGC-2136-2025 | Atlántico | Campo De La Cruz | Ocho De Febrero | 183 | $ 3.176.256.489,00 |
| GGC-2137-2025 | Magdalena | Ciénaga | Jorge Eliecer Gaitan | 446 | $ 7.141.183.715,00 |
| GGC-2120-2025 | La Guajira | Maicao | Parrantial Rural Y Villa Sandra | 354 | $ 7.793.866.288,00 |
| GGC-2133-2025 | Atlántico | Repelón | Las Palmas | 235 | $ 4.284.929.684,00 |
| GGC-2121-2025 | La Guajira | Maicao | Oscar Mejia | 198 | $ 3.486.717.488,00 |
| GGC-2134-2025 | Magdalena | El Piñón | Las Pavitas | 134 | $ 2.917.271.353,00 |
| GGC-2122-2025 | La Guajira | San Juan Del Cesar | Loma Fresca | 109 | $ 2.086.609.097,00 |
| GGC-2123-2025 | La Guajira | Fonseca | Ocho De Enero | 278 | $ 4.470.245.528,00 |
| GGC-2124-2025 | La Guajira | Maicao | Simón Bolivar | 156 | $ 2.594.524.216,00 |
| GGC-2135-2025 | Atlántico | Manatí | Urb La Felicidad | 323 | $ 5.497.613.899,00 |
| GGC-2125-2025 | La Guajira | Uribia | Patio Bonito | 200 | $ 3.514.224.914,00 |
| GGC-2126-2025 | La Guajira | Maicao | Urb Zenu Miguel Lora | 174 | $ 3.079.555.568,00 |
| GGC-2127-2025 | La Guajira | Uribia | Villa Fausta | 347 | $ 6.464.328.722,00 |
| GGC-2129-2025 | La Guajira | Maicao | Urb Daissy Hernandez | 220 | $ 3.721.212.418,00 |
| GGC-1954-2025 | Huila | Algeciras | Alamos | 165 | $ 3.721.780.723,00 |
| GGC-1955-2025 | Huila | Algeciras | Centenario | 179 | $ 4.942.687.877,00 |
| GGC-1959-2025 | Nariño | Ipiales | Las Americas, Los Chilos, Tusandola, Las Cruces, La Esmeralda, Yerbabuena, El Placer Y El Tejar | 1830 | $ 23.395.690.054,00 |
| GGC-1957-2025 | Nariño | Pupiales | La Union, San Francisco Y La Granja | 607 | $ 7.187.907.356,00 |
| GGC-1958-2025 | Nariño | San Andrés De Tumaco | El Triunfo, La Libertad Y Los Angeles | 896 | $ 12.112.347.856,00 |
| Total |  |  |  | 10.990 | $183.520.649.629 |

###### Vigencia 2026

Ahora bien, durante la vigencia 2026, los esfuerzos institucionales se orientaron principalmente a la consolidación del marco operativo, normativo y procedimental requerido para la implementación del FONENERGIA, incluyendo la elaboración y ajuste de instrumentos regulatorios, resoluciones, lineamientos y el Manual Operativo del fondo.

De manera paralela, se avanzó en la estructuración de posibles convocatorias en el marco de la normatividad asociada a PRONE y FONENERGIA; sin embargo, estas no surtieron la etapa de publicación para comentarios, por lo que no se generaron compromisos presupuestales asociados durante la vigencia.

Asimismo, una parte importante de los recursos disponibles se encuentra comprometida con proyectos adjudicados y en ejecución de vigencias anteriores, mientras que los recursos no comprometidos se proyectan como fuente de financiación para los instrumentos y mecanismos que serán implementados a través del FONENERGIA.

Por otro lado, con el fin de continuar con la ejecución de veintiséis (26) proyectos contratados durante las vigencias 2020 y 2022 y teniendo en cuenta la existencia de obligaciones por parte del Ministerio que deben ser cumplidas frente a los recursos destinados para la ejecución y/o finalización de los proyectos aprobados durante las gestiones precontractuales de los proyectos en mención y en el entendido de que los Operadores de Red dieron cumplimiento a los hitos de pago expirados, se requirió de la aprobación de los recursos antes indicados para la continuidad de los contratos y/o proyectos referidos.

Por ende, se realizaron las gestiones pertinentes para la expedición de dos actos administrativos, la Resolución 40228 del 11 de mayo de 2026 por la cual se realizó la delegación del viceministro de energía y la  Resolución 40229 del 11 de mayo de 2026 por la cual se realizó la delegación del Ministro energía. Acorde a esto, se continuó con la aprobación de las vigencias expiradas a través de la presentación de las mismas en los Comités de Administración del PRONE N° 42 y N° 43 realizados el día 13 de abril y 13 de mayo respectivamente.  En la siguiente tabla se discriminan las vigencias expiradas para cada contrato.

| Item​ | Contrato​ | Ejecutor​ | Avance de obra​ | Hito expirado​ | Ubicación​ | Valor del contrato​ | Valor hito​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1​ | PRONE-GGC-619-20​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 100%​ | f) Avance de obra del 100%​ | Barranquilla / Atlántico​ | $5.325.294.789,00 ​ | $266.264.739,00 ​ |
| 2​ | PRONE-GGC-606-20​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 100%​ | f) Avance de obra del 100%​ | Barranquilla / Atlántico​ | $3.678.416.320,00 ​ | $183.920.816,00 ​ |
| 3​ | PRONE-GGC-629-20​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 100%​ | f) Avance de obra del 100%​ | Barranquilla / Atlántico​ | $602.156.075,00 ​ | $30.107.803,50 ​ |
| 4​ | PRONE-GGC-624-20​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 100%​ | f) Avance de obra del 100%​ | Soledad / Atlántico​ | $1.206.770.249,00 ​ | $ 60.338.512,00 ​ |
| 5​ | PRONE-GGC-725-22​ | ENELAR E.S.P.​ | 60,38%​ | b) Avance de obra del 10% ​ c) Avance de obra del 40%​ d) Avance de obra del 60%​ | Saravena / Arauca​ | $8.224.757.741,00 ​ | $ 3.289.903.096,00​ |
| 6​ | PRONE-GGC-727-22​ | ENELAR E.S.P.​ | 60,11%​ | b) Avance de obra del 10% ​ c) Avance de obra del 40%​ d) Avance de obra del 60%​ | Saravena / Arauca​ | $2.396.700.215,00 ​ | $ 958.680.086,00​ |
| 7​ | PRONE-GGC-713-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 45,70%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Ciénaga / Magdalena​ | $1.482.938.236,00 ​ | $ 444.881.471​ |
| 8​ | PRONE-GGC-729-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 40,82%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Ciénaga / Magdalena​ | $2.296.358.225,00 ​ | $ 688.907.468​ |
| 9​ | PRONE-GGC-718-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 43,38%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Luruaco / Atlántico​ | $768.651.595,00 ​ | $ 230.595.479​ |
| 10​ | PRONE-GGC-714-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 41,39%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Maicao / La Guajira​ | $4.111.986.727,00 ​ | $ 1.233.596.018​ |
| 11​ | PRONE-GGC-731-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 48,80%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Malambo / Atlántico​ | $1.697.389.253,00 ​ | $ 509.216.776​ |
| 12​ | PRONE-GGC-723-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 42,31%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Polonuevo / Atlántico​ | $614.017.572,00 ​ | $ 184.205.271​ |
| 13​ | PRONE-GGC-716-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 42,40%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Puerto Colombia / Atlántico​ | $1.813.971.614,00 ​ | $ 544.191.484​ |
| 14​ | PRONE-GGC-730-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 48,28%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Puerto Colombia / Atlántico​ | $3.390.887.786,00 ​ | $ 1.017.266.336​ |
| 15​ | PRONE-GGC-724-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 40,69%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Santa Marta / Magdalena​ | $1.211.695.906,00 ​ | $ 363.508.772​ |
| 16​ | PRONE-GGC-717-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 41,48%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Sitionuevo / Magdalena​ | $1.742.530.191,00 ​ | $ 522.759.057​ |
| 17​ | PRONE-GGC-732-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 40,71%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Sitionuevo / Magdalena​ | $1.322.671.149,00 ​ | $ 396.801.345​ |
| 18​ | PRONE-GGC-726-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 40,50%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Sitionuevo / Magdalena​ | $1.329.755.563,00 ​ | $ 398.926.669​ |
| 19​ | PRONE-GGC-733-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 44,95%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Baranoa / Atlántico​ | $3.639.466.974,00 ​ | $ 1.091.840.092​ |
| 20​ | PRONE-GGC-738-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 41,00%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Ciénaga / Magdalena​ | $1.589.887.522,00 ​ | $ 476.966.256​ |
| 21​ | PRONE-GGC-734-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 40,65 % y 41,75%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Riohacha / La Guajira​ | $1.180.644.561,00 ​ | $ 354.193.368​ |
| 22​ | PRONE-GGC-720-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 40,82%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Sabanalarga / Atlántico​ | $1.711.479.444,00 ​ | $ 513.443.833​ |
| 23​ | PRONE-GGC-735-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 41,07%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Sabanalarga / Atlántico​ | $1.760.705.623,00 ​ | $ 528.211.687​ |
| 24​ | PRONE-GGC-740-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 42,00%, 40,25% y 40,79%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Ciénaga / Magdalena​ | $2.135.854.190,00 ​ | $ 640.756.257​ |
| 25​ | PRONE-GGC-736-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 40,00%, 40,85% y 41,75%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Maicao / La Guajira​ | $2.495.929.703,00 ​ | $ 748.778.911​ |
| 26​ | PRONE-GGC-737-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 40,04%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Sabanalarga / Atlántico​ | $2.904.281.407,00 ​ | $ 453.779.897​ |
| 16​ | PRONE-GGC-717-22​ | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E​ | 41,48%​ | b) Avance de obra del 10%​ c) Avance de obra del 40%​ | Sitionuevo / Magdalena​ | $1.742.530.191,00 ​ | $ 522.759.057​ |
| Total |  |  |  |  |  |  | $16.132.041.499,50​ |

En este contexto, la gestión de la vigencia estuvo enfocada en garantizar las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas necesarias para la transición hacia el nuevo esquema institucional de financiación, fortaleciendo las capacidades del sector para la ejecución futura de proyectos de energización y normalización eléctrica.

###### Comités de Administración del PRONE – CAPRONE

En cumplimiento de las funciones de administración y seguimiento del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE, durante el periodo de gestión se adelantó la coordinación, preparación y desarrollo de las sesiones del Comité de Administración del PRONE (CAPRONE), instancia encargada de analizar, evaluar y adoptar decisiones relacionadas con la financiación, ejecución y seguimiento de los proyectos presentados al Fondo.

Durante las vigencias 2025 y 2026 se llevaron a cabo las sesiones del CAPRONE relacionadas en la siguiente tabla, en las cuales se aprobaron proyectos orientados a la normalización de redes eléctricas de barrios subnormales y se aprobó el pago de vigencias expiradas de contratos que cumplieron con los hitos de pago respectivos.

| Comité | Fecha | Principales decisiones |
| --- | --- | --- |
| CAPRONE 40 | 25 de agosto de 2025 | - Aprobar la asignación de recursos del PRONE para financiar cinco (5) proyectos que cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria PRONE 001 de 2025 para la normalización de 3.677 usuarios por valor de $51.360.413.866. |
| CAPRONE 41 | 4 de noviembre de 2025 | - Aprobar la asignación de recursos del PRONE para financiar veinticinco (25) proyectos que cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria PRONE 002 de 2025 para la normalización de 7.313 usuarios por valor de $132.160.235.763. - Aprobar la disposición de TREINTA MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 30.107.803,50), para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución del contrato GGC 629-2020. |
| CAPRONE 42 | 13 de abril de 2026 | - Dar por terminada la sesión del CAPRONE hasta tanto se realice la revisión de los posibles conflictos de interés y, de ser necesario, se efectúen las delegaciones correspondientes. |
| CAPRONE 43 | 13 de mayo de 2026 | - Aprobar el pago de vigencias expiradas por valor de DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($16.132.041.499,50) M/CTE, para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos GGC-619-20, GGC-606-20, GGC-629-20, GGC-624-20, GGC-713 22, GGC-729-22, GGC-718-22, GGC-714-22, GGC-731-22, GGC-723-22, GGC-716-22, GGC-730 22, GGC-724-22, GGC-717-22, GGC-732-22, GGC-726-22, GGC-733-22, GGC-738-22, GGC-734 22, GGC-720-22, GGC-735-22, GGC-740-22, GGC-736-22, GGC-737-22, GGC-725-22 y GGC-727-22 |

#### 3.1.1.2.2. Mecanismo de Obras por Impuesto-OXI

El mecanismo fue creado mediante la Ley 1819 de 2016, en el contexto de la Reforma Tributaria estructural, como parte de la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz firmado ese mismo año. El funcionamiento del mecanismo se da bajo dos modalidades principales: fiducia y convenio, cada una con características distintas. En la modalidad fiducia, los recursos del contribuyente son administrados por un patrimonio autónomo manejado por una sociedad fiduciaria, que se encarga de contratar y ejecutar el proyecto, lo que garantiza una mayor independencia del sector público. En la modalidad convenio, el contribuyente firma un convenio con una entidad estatal (tanto un municipio beneficiario y el ministerio de minas y energía) y realiza el seguimiento a las interventorías de los proyectos en ejecución. Esta última modalidad permite una relación más directa con las comunidades y autoridades locales, aunque requiere una mayor gestión administrativa y capacidad financiera del contribuyente. La elección entre ambas modalidades depende del tipo de proyecto, el perfil del contribuyente y el territorio donde se desarrollará la obra.

Con respecto a la línea de energía en los recursos OXI se identifican dos tendencias diferenciadas en el periodo que va de 2018 a 2025. Entre 2018 y 2022 esta contribución fue prácticamente marginal. A partir de 2023, se observa un cambio estructural de tendencia al alza, con un crecimiento notable.

A continuación, se relacionan los proyectos contratados desde la vigencia 2018 hasta la vigencia 2025, resaltando el incremento de la implementación del mecanismo.

Para la presente vigencia se está trabajando en la aprobación de los nuevos proyectos para ser incluidos en el banco de proyectos, con fecha de corte el 16 de febrero para la opción de fiducia y 2 de marzo y 3 de agosto para la opción de convenio. Así como también en la contratación de la interventoría administrativa, técnica, jurídica, ambiental, social, financiera y contable para los convenios de obras por impuestos en la línea de energía eléctrica suscritos por el Ministerio de Minas y Energía en las vigencias 2024 y 2025.

#### 3.1.1.2.3. Fondo Único de Soluciones Energéticas-FONENERGÍA

El artículo 247 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) crea FONENERGIA con el propósito de coordinar, articular y focalizar diferentes fuentes de recursos para financiar y ejecutar proyectos que mejoren la calidad del servicio, amplíen la cobertura energética y normalicen redes eléctricas y de gas combustible en el país. Su objeto incluye impulsar soluciones energéticas sostenibles tanto en zonas interconectadas como no interconectadas, promoviendo criterios de sostenibilidad ambiental y progreso social.

Así las cosas, el Grupo de Fondos y Gestión del sector ha venido acompañando la elaboración de los documentos normativos y operativos que aportaran a la consolidación del fondo a saber:

##### 3.1.1.2.3.1. Principales Hitos de la Gestión

- 7 de abril de 2026 – Decreto 0375 de 2026

Se expidió el decreto reglamentario mediante el cual se definieron la naturaleza jurídica del fondo, sus órganos de gobierno, fuentes de financiación y lineamientos de operación.

- 28 de abril de 2026 – Proyecto de inversión

Se gestionó la inclusión del proyecto de inversión en el aplicativo del DNP, remitido por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, garantizando su incorporación en el sistema nacional de inversión pública.

- 15 de mayo de 2026 – Manual Operativo

Se adoptó el Manual Operativo de FONENERGÍA mediante Resolución MME 40233, estableciendo procedimientos, lineamientos técnicos y administrativos para su funcionamiento.

- 19 de mayo de 2026 - Publicación y planta temporal

Se publicó oficialmente el Manual Operativo en el Diario Oficial y se remitió la justificación de la planta temporal con ajustes requeridos, fortaleciendo la estructura organizacional del fondo.

- 22 de mayo de 2026 – Ventanilla Única

Se avanzó en la construcción de la Ventanilla Única para la gestión de proyectos, incluyendo la revisión del flujograma propuesto por el equipo TICs para su validación.

##### 3.1.1.2.3.2. Manual operativo

En el marco de la reglamentación del Fondo Único de Soluciones Energéticas – FONENERGÍA, se adelantó la construcción del Manual Operativo como instrumento fundamental para establecer los lineamientos técnicos, administrativos, financieros y procedimentales necesarios para la implementación y funcionamiento del Fondo.

El Manual Operativo tiene como propósito definir los mecanismos para la gestión de los recursos, la presentación, evaluación, viabilización, ejecución, seguimiento y cierre de proyectos financiados con cargo a FONENERGÍA, garantizando transparencia, eficiencia y trazabilidad en la administración de los recursos.

Durante el periodo de gestión se adelantaron las actividades de estructuración y formulación del Manual Operativo, incluyendo la definición de procedimientos, roles y responsabilidades de los actores involucrados en la operación del Fondo.

A la fecha, se cuenta con una versión consolidada que incorpora los lineamientos establecidos en la reglamentación vigente de FONENERGÍA y las disposiciones aplicables a las diferentes fuentes de financiación que integran el Fondo.

Entre los principales componentes desarrollados dentro del Manual Operativo se encuentran:

- Estructura organizacional de FONENERGIA

- Recursos Financieros

- Régimen Contractual

- Procedimiento para presentación y radicación de proyectos de Energía y Gas

- Requisitos de evaluación técnica, financiera, jurídica y ambiental de los proyectos

- Criterios de priorización y asignación de recursos

- Procedimientos de ejecución y seguimiento

##### 3.1.1.2.3.3. Manual de contratación

Se adelantó la construcción del manual de contratación, en el cual se busca establecer las reglas, procedimientos, responsabilidades y controles que deben seguirse durante los procesos de contratación de planes, programas y/o proyectos bajo el financiamiento del Fondo único de Soluciones Energéticas. Entre los principales componentes que se están desarrollando dentro del Manual de Contratación se encuentran:

- Establecer una guía integral para la planeación, estructuración, selección, celebración, ejecución, seguimiento y liquidación de los contratos especiales financiados con recursos de FONENERGÍA

- Establecer la modalidad de contratación especial a través de los cuales se ejecutan los proyectos financiados por FONENERGIA atendiendo lo especialidad de estos en virtud de lo establecido el numeral 3 del artículo 39 de la Ley 142 de 1994

- Unificar criterios y estandarizar procedimientos contractuales aplicables a las distintas fuentes de financiación que integran el Fondo

- Fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la gestión contractual

### O – Options – Opciones/Alternativas

A partir de los resultados alcanzados y del estado actual de los programas y fondos administrados, se identifican las siguientes oportunidades de fortalecimiento institucional:

#### Fortalecimiento de capacidades territoriales a través del Plan Nacional de Electrificación Rural- PNER

Se hace necesario fortalecer el enfoque territorial del PNER mediante la implementación de estrategias de capacitación y asistencia técnica dirigidas a las entidades territoriales, con el fin de mejorar sus capacidades en la identificación, formulación, estructuración y seguimiento de proyectos de electrificación rural. Este fortalecimiento permitiría una mejor alineación de las iniciativas con las necesidades reales de las comunidades, optimizar la gestión de los recursos y promover una participación más activa de los actores locales, contribuyendo así a la sostenibilidad, pertinencia y mayor impacto de las intervenciones del PNER en el cierre de brechas energéticas.

Así mismo, se sugiere actualizar el PNER incorporando de manera explícita el rol del FONENERGÍA como instrumento articulador y financiador de las intervenciones en electrificación rural, con el fin de consolidar un esquema integral que permita coordinar las diferentes fuentes de recursos, optimizar la asignación de inversiones y fortalecer la eficiencia en la ejecución de proyectos. Esta actualización contribuirá a alinear la planificación del PNER con la nueva arquitectura institucional del sector, facilitando una mayor complementariedad entre programas, evitando duplicidades y potenciando el impacto de las estrategias orientadas al cierre de brechas energéticas en el territorio.

Se resalta la importancia de que el PNER contribuya de manera más acelerada al cierre de brechas en el acceso al servicio público de energía eléctrica, lo cual requiere necesariamente fortalecer la asignación de recursos destinados a la ampliación de cobertura. Un mayor volumen de inversión permitirá incrementar el número de proyectos financiados, ampliar la intervención en territorios con mayores rezagos y garantizar la continuidad de las acciones, consolidando así al PNER como un instrumento efectivo para avanzar hacia la universalización del servicio y el desarrollo equitativo de las zonas rurales del país.

#### Consolidación de FONENERGÍA como mecanismo para ampliar la cobertura y fortalecer la financiación del sector

A pesar de los avances alcanzados en materia de cobertura eléctrica durante los últimos años, aún persisten comunidades ubicadas en zonas rurales dispersas, Zonas No Interconectadas (ZNI) y regiones apartadas del país que requieren soluciones de energización para garantizar el acceso al servicio de energía eléctrica y mejorar su calidad de vida. La atención de estas necesidades demanda la estructuración y ejecución continua de proyectos, así como la disponibilidad de fuentes de financiación suficientes y sostenibles.

En este contexto, la entrada en operación de FONENERGÍA representa una oportunidad estratégica para el sector, al permitir la articulación de múltiples fuentes de recursos bajo un esquema unificado de financiación que fortalezca la capacidad institucional para formular, viabilizar y ejecutar proyectos de ampliación de cobertura, mejoramiento de infraestructura eléctrica y transición energética.

Adicionalmente, FONENERGÍA permitirá complementar y potenciar otros mecanismos de financiación existentes, promoviendo una mayor concurrencia de recursos públicos y privados, así como la articulación con instrumentos como cooperación internacional y otras fuentes de inversión. Esto contribuirá a ampliar el alcance de las intervenciones sectoriales y a acelerar la atención de las poblaciones que aún carecen de acceso al servicio o presentan condiciones de prestación deficientes.

La consolidación e implementación de este fondo constituye, por tanto, una de las principales oportunidades para fortalecer la sostenibilidad financiera de las políticas de energización y avanzar en el cierre de brechas de acceso y calidad del servicio en todo el territorio nacional.

### 3.1.1.4. W – Will – Voluntad y Compromisos

#### 3.1.1.4.1. Plan Nacional de Electrificación Rural- PNER

Fortalecer capacidades de las entidades territoriales: Diseñar e implementar un programa continuo de capacitación y asistencia técnica dirigido a entidades territoriales, enfocado en la formulación, estructuración y seguimiento de proyectos de electrificación rural, con acompañamiento priorizado en municipios con mayores brechas.

Actualizar el instrumento de política pública: Adelantar el proceso de revisión y actualización del PNER, incorporando formalmente el rol de FONENERGÍA como mecanismo articulador y financiador, asegurando su integración operativa, normativa y financiera con los demás instrumentos del sector.

#### 3.1.1.4.2. Fondo Único de soluciones Energéticas- FONENERGÍA

Iniciar oficialmente la operación de FONENERGÍA: Continuar con las gestiones administrativas y establecer los mecanismos administrativos y financieros que permitan la ejecución de los recursos de manera transitoria y definitiva, dando continuidad a la financiación de los planes, programas y proyectos a los que se refiere el artículo 2.2.8.1.2. del Decreto 0375 de 2026. Así mismo, expedir mediante acto administrativo la fecha a partir de la cual FONENERGíA iniciará oficialmente operación.