Informe AIR-E

AIR-E S.A. E.S.P es una de las empresas encargadas de la prestación del servicio de energía eléctrica en el país, actualmente, cumple los roles de Operador de Red y Comercializador, focalizando su operación en tres (3) departamentos de la región Caribe de Colombia: La Guajira, Magdalena y Atlántico.

AIR-E cuenta con un total de 122 contratos PRONE suscritos con el Ministerio, los cuales se resumen a continuación:

| Departamento | Terminación Anticipada | En Ejecución | Ejecución - Solicitud de Terminación | AOM | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlántico | 18 | 14 | 11 | 3 | 46 |
| La Guajira | 11 | 7 | 4 | 1 | 23 |
| Magdalena | 43 | 8 | 2 | 0 | 53 |
| Total | 72 | 29 | 17 | 4 | 122 |

La cantidad de usuarios beneficiados por estos proyectos, según el departamento y el estado del proyecto se relaciona a continuación:

| Departamento | Terminación Anticipada | En Ejecución | Ejecución - Solicitud de Terminación | AOM | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlántico | 4.361 | 13.598 | 3.740 | 861 | 22.560 |
| La Guajira | 3.160 | 2.362 | 1.376 | 212 | 7.110 |
| Magdalena | 20.936 | 2.315 | 3.894 | 0 | 27.145 |
| Total | 28.457 | 18.275 | 9.010 | 1.073 | 56.815 |

De manera grafica se puede evidenciar como, si bien la mayoría de los proyectos se encuentran en el Departamento del Magdalena, en el Departamento del Atlántico presenta una cantidad relevante de usuarios beneficiados, y aún más teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios del departamento del Magdalena son de contratos que presentan terminación anticipada.

El recurso asignado a los contratos según el departamento y el estado del proyecto se relaciona a continuación:

| Departamento | Terminación Anticipada | Ejecución | Ejecución - Solicitud de Terminación | AOM | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlántico | $ 8.418.158.710 | $ 37.234.093.035 | $ 10.425.154.157 | $ 3.042.998.216 | $ 59.120.404.118 |
| La Guajira | $ 6.194.014.358 | $ 11.320.773.233 | $ 3.785.536.406 | $ 1.551.431.650 | $ 22.851.755.647 |
| Magdalena | $ 31.645.360.021 | $ 5.472.819.816 | $ 12.875.482.120 | - | $ 49.993.661.957 |
| Total | $ 46.257.533.089 | $ 54.027.686.084 | $ 27.086.172.683 | $ 4.594.429.866 | $ 131.965.821.722 |

Ahora, la relación de los Subsidios de AIR-E esta se encuentra expresada en la siguiente tabla:

| Fondo | Valor Asignado | Valor Pagado | Valor Pendiente | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOES | $ 54.000.000.000 | $ 42.000.000.000 | $ 12.000.000.000 | $ 108.000.000.000 |
| FSSRI | $ 575.000.000.000 | $ 431.000.000.000 | $ 144.000.000.000 | $ 1.150.000.000.000 |
| Total | $ 629.000.000.000 | $ 473.000.000.000 | $ 156.000.000.000 | $ 1.258.000.000.000 |

Por parte del Fondo de Energía Social – FOES, se cuenta con un valor total asignado de cincuenta y cuatro mil millones de pesos ($ 54.000.000.000), de este valor se han pagado cuarenta y dos mil millones de pesos ($ 42.000.000.000), teniendo así un valor pendiente de doce mil millones de pesos ($ 12.000.000.000).

Por parte del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI se cuenta con un valor total asignado de quinientos setenta y cinco mil millones de pesos ($ 575.000.000.000), de este valor se han pagado cuatrocientos treinta y dos mil millones de pesos ($ 432.000.000.000), teniendo así un valor pendiente de ciento cuarenta y tres mil millones de pesos ($ 143.000.000.000).

Así las cosas, de manera general se tiene un valor total asignado de seiscientos veintiocho mil millones de pesos ($ 628.000.000.000), de este se ha pagado cuatrocientos setenta y tres mil millones de pesos ($ 473.000.000.000), quedando así un valor pendiente de ciento cincuenta y cinco mil millones de pesos ($ 155.000.000.000).