MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interna | Planeación | Regulatorios | No aplicar correctamente el marco normativo | Errores en el proceso que lleven a impedir la contratación en forma debida | 3 | 5 | 8 | Extremo | Municipio | Reducir consecuencias y probabilidades | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Municipio | Desde la planeación | Seguimiento de los conceptos y observaciones del equipo jurídico | Puntos de control jurídico y revisiones antes de publicación. Asesor jurídico que revise los aspectos relacionados de los documentos del proceso |
| 2 | General | Interna | Planeación | Regulatorios | Cambios en la reglamentación de la contratación estatal | Cambios sustanciales en los manuales y en las normas que deben adoptar las entidades | 4 | 5 | 8 | Extremo | Municipio | Reducir consecuencias y probabilidades | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Municipio | Desde la planeación | Atención permanente de la formalización y las publicaciones que sobre el tema realice Colombia Compra Eficiente | Puntos de control jurídico y revisiones antes de publicación. Asesor jurídico que revise los aspectos relacionados de los documentos del |
| 3 | General | Interna | Selección | Operacionales | Revocatoria del acto administrativo de Adjudicación | Revocatoria de acto administrativo por parte de la Entidad o de alguno de los organismos de control por vicios del adjudicatario, o en el proceso de contratación | 3 | 5 | 8 | Extremo | Municipio | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Municipio | Desde la planeación | Seguimiento del comité de evaluación, atención y análisis de las observaciones que se presenten en el proceso de contratación | Puntos de control de temas técnicos, financieros y jurídicos, en la etapa de selección. |
| 4 | General | Interna | Selección | Operacionales | Declaratoria de desierto el proceso de contratación | No se presenten oferentes debido a definición inapropiada de requisitos habilitantes, desinterés de participar de los posibles oferentes, o cualquier otra razón | 4 | 5 | 8 | Extremo | Municipio | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. | 2 | 3 | 5 | Medio | si | Municipio | Desde la planeación | Revisión diaria de las observaciones que se presenten. | Puntos de control de temas técnicos, financieros y jurídicos, en la etapa de planeación y selección. |
| 5 | General | Interna | Selección | Operacionales | Demoras en el desarrollo del cronograma del proceso de contratación | Presentación de reclamos por parte de terceros, respecto de la selección del oferente | 3 | 4 | 8 | Extremo | Municipio | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia. | 2 | 3 | 5 | Medio | si | Municipio | Desde la planeación | Revisión de las observaciones que se presenten. | Puntos de control de temas técnicos, financieros y jurídicos, en la etapa de planeación y selección. |
| 6 | General | Ejecución | Ejecución | Financieros | Deterioro de los estados financieros del Contratista | Pérdida de la capacidad económica y patrimonial del contratista | 1 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Seguimiento del contrato | Mantener un adecuada gestión administrativa, comercial y operativa que procure la estabilidad financiera |
| 7 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacionales | Fallas o errores en los conceptos que emita el Contratista | Errores en toma de decisiones por parte de la Entidad | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Contratista | Desde el inicio del contrato | Seguimiento del contrato | Tener formatos, protocolos y herramientas que incluyan validación de la información recolectada y permitan la trazabilidad |
| 8 | General | Externa | Ejecución | Económicos | Mayores costos en servicios y en el recurso humano necesarios para ejecutar el contrato | Aumento de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y servicios requeridos en ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia. | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Seguimiento del contrato | Mantener una estructura de costos dentro del rango de manejo de la inflación |
| 9 | Especifico | Externa | Ejecución | Regulatorios | Reducción del flujo de caja del contratista. | Expectativas de ingresos diferentes | 2 | 1 | 5 | Medio | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia. | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Contratista | Estudio Previo | N/A | El contratista debe hacer las liquidaciones y consideraciones de su flujo de caja de manera integral, para evitar falsas expectativas sobre sus ingresos e incluso será de su resorte determinar si debe o no adquirir una cobertura cambiaria, según su estructura financiera |
| 10 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacionales | Dificultades para acceder al sitio de trabajo | Retrasos en la ejecución del cronograma de contrato | 4 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia. | 2 | 4 | 6 | Alto | No | Contratista | Desde el inicio del contrato | Seguimiento del contrato | Tener Planes de contingencia y continuidad del proyecto |
| 11 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacionales | Responsabilidad civil por accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros | Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales | 3 |  | 6 | Alto | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratista | Desde el inicio del contrato | Seguimiento del contrato | Contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal |
| 12 | Especifico | Interna | Ejecución | Operacionales | Responsabilidad civil por daños y perjuicios a terceros | Daños a equipos y bienes de terceros | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratista | Desde el inicio del contrato | Seguimiento del contrato | Contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados |
| 13 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacionales | Terminación anormal del contrato | Caducidad o terminación del contrato por cualquier razón, | 1 | 3 | 8 | Extrema | Contratista | Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Seguimiento del contrato | Contemplar en el modelo de negocios desde el momento de elaborar la oferta |
| 13 | Especifico | Externa | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, erupción volcánica | Lesiones o muerte de terceros o personal del Contratista, destrucción y/o perdida de material utilizado para la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Extrema | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Seguimiento del contrato | Contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados |