RESUMEN EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

- Información General

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. El Ministerio de Minas y Energía con el fin de aportar a la formulación y adopción de políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos para contribuir con el desarrollo económico y social del país implementa varios mecanismos de financiación que aportan a la energización de las viviendas sin servicio en las Zonas No interconectadas -ZNI del territorio nacional.

Antecedentes y Justificación:

El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas fue creado en los artículos 81 al 83 de la Ley 633 de 2000 con una vigencia a 31 de diciembre de 2007; posteriormente la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, Mediante el artículo 21 se extendió la vigencia del fondo hasta el 31 de diciembre de 2030 y es reglamentado medio del Decreto Reglamentario 1124 de 2008.

Objetivo del FAZNI

El objetivo del FAZNI es financiar los planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura energética en las zonas no interconectadas (ZNI), de acuerdo con la ley y con las políticas de energización que para las zonas no interconectadas ha determinado el Ministerio de Minas y Energía, conforme con los lineamientos de política establecidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en documentos tales como los Documentos CONPES 3108 de 2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o proyectos priorizados de inversión para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas.

## Datos generales del proyecto de inversión

| BPIN: | 2022011000082 | Nombre del Proyecto: | Ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas – ZNI en el territorio Nacional |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizonte: | 2023-2026 | Entidad Ejecutora: | Ministerio de Minas y Energía |  |  |
| Vigencia: | 2026 | Periodo de reporte: | Abril | Fecha del reporte: | 09/05/2026 |
| Dependencia / Área: |  | Dirección de Energía / Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector |  |  |  |
| Jefe Dependencia: |  | Víctor José Paternina Novoa |  |  |  |
| Email: |  | vjpaternina@minenergia.gov.co |  |  |  |
| Director de Proyecto: |  | Martha Stephanny Barreto Mantilla |  |  |  |
| Email: |  | msbarreto@minenergia.gov.co |  |  |  |
| Gestor del reporte: |  | Sebastian Ordoñez Muñoz |  |  |  |
| Email: |  | sordonez@minenergia.gov.co |  |  |  |

## Descripción del proyecto

| Contexto y descripción del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| El proyecto de inversión del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI financia y ejecuta las iniciativas orientadas a ampliar la cobertura, mejorar la calidad y garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas del país. En este contexto, el proyecto busca atender las brechas históricas de acceso al servicio eléctrico en territorios apartados, rurales y de difícil acceso, mediante la implementación de soluciones energéticas sostenibles, acordes con las condiciones sociales, ambientales y geográficas de cada región, contribuyendo así al desarrollo social, económico y a la mejora de la calidad de vida de las comunidades beneficiarias. |  |  |
| Objetivo general: | Ampliar cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas del País – ZNI |  |
| Objetivo Especifico 1: |  | Incrementar la capacidad de la infraestructura frente al incremento de la demanda del servicio de energía eléctrica |
| Producto | Entregable | Actividad |
| 1.1. Servicio de apoyo financiero para la financiación de infraestructura de energía eléctrica en las zonas no interconectadas - ZNI | No Aplica | 1.1.1.1. Girar los recursos destinados a financiar los planes, programas y proyectos para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica |
|  |  | 1.1.1.2. Girar los recursos destinados a financiar los planes, programas y proyectos para la construcción e instalación de nueva infraestructura |
|  |  | 1.1.1.3. Girar los recursos para asistencia técnica y capacitación en el uso adecuado de la energía para su sostenibilidad |
|  |  | 1.1.1.4. Realizar seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos |
|  |  | 1.1.1.5. Pagos pasivos exigibles - Vigencias expiradas |

*Adicione casillas de acuerdo con la cantidad de objetivos específicos, conservando la estructura de la tabla.

# Articulación con los Instrumentos de Planeación

## Articulación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo

| Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 2022 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pivote: | Energía |  |  |
| Transformación: | Transformación productiva, internacionalización y acción climática |  |  |
| Pilar: | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente |  |  |
| Catalizador: | Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia |  |  |
| Temática PND: | Comunidades energéticas |  |  |
| Indicador PND |  | Meta Cuatrienio | Acumulado Cuatrienio |
| 172 - Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con recursos públicos y privados |  | 145.000 | 11.970 |
| Información cualitativa sobre el avance en la meta asociada al PND |  |  |  |
| Si bien la meta del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el marco del indicador 172, no corresponde de manera directa al Fondo FAZNI, el aporte realizado por este fondo desde la inversión pública reviste una relevancia cualitativa significativa, especialmente por el tipo de población beneficiada en el territorio de las Zonas No Interconectadas. Los 11.970 usuarios energizados mediante recursos FAZNI se ubican zonas de difícil acceso donde no es viable energizar usuarios mediante la extensión de redes eléctricas del Sistema Interconectado Nacional, la Zonas No Interconectadas ha representado históricamente la mayor brecha en cobertura del servicio. Así las cosas la energización de estos usuarios representa un avance mejorando la calidad de vida de las personas, reduciendo la desigualdad poblacional e impulsando el desarrollo social y productivo Desde una perspectiva cualitativa, los usuarios energizados con recursos del Fondo se encuentran ubicados en las ZNI de los departamentos de Amazonas, Bolívar, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Tolima, es de mencionar que del total de usuarios energizados 9.117 usuarios se encuentran ubicados en Municipios del programa de desarrollo con enfoque territorial llegando a las zonas más necesitadas. Finalmente es de mencionar que los usuarios energizados fueron realizados mediante fuentes alternativas apoyando la Transición Energética Justa. |  |  |  |

# Avance Financiero Acumulado

A continuación, se presenta el avance del seguimiento al proyecto de inversión frente a la ejecución de los recursos asignados al proyecto, las reservas presupuestales y las vigencias expiradas en caso de aplicar con corte a la fecha de reporte.

## Ejecución Financiera del proyecto de inversión (Valores en pesos)

| Ejecución Financiera Acumulada para la vigencia actual |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente de financiación | Apropiación Vigente | Comprometido | Obligado | Pagado | Por Comprometer |
| PGN | $ 230.000.000.000 | $ 218.425.337.562 | $ 386.262.024 | $ 386.262.024 | $ 11.574.662.438 |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución financiera |  |  |  |  |  |
| En las zonas de influencia de los proyectos se han presentado diferentes situaciones (orden público, lluvias, creciente en ríos, bajos niveles de caudal para transporte de materiales, oposición de la comunidad a los sistemas de medida, mal estado de las vías, procesos de contratación desiertos, presuntos incumplimientos, obras sin interventoría, demoras en la formalización de las pólizas). |  |  |  |  |  |

## Vigencias Futuras constituidas (Valores en pesos)

| Aprobación de Vigencias Futuras |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Horizonte de la VF | Fecha de autorización MHCP | Documento de autorización MHCP | Objeto del proceso | Valor Autorizado | Valor Utilizado |
| Ordinaria | Enero – Diciembre 2025 | 22/10/2024 | 2-2024-056273 | Financiar proyectos de ampliación de cobertura aprobados en los CAFAZNI 87,88 y 89 | $ 62.446.647.708 | En reserva |
| Ordinaria | Enero – Julio 2026 | 22/10/2024 | 2-2024-056273 | Financiar proyectos de ampliación de cobertura aprobados en los CAFAZNI 87,88 y 89 | $ 68.677.358.006 | Pendiente ejecución |
| Ordinaria | Enero – Julio 2026 | 24/9/2025 | 2-2025-057969 | Financiar proyectos de ampliación de cobertura aprobados en los CAFAZNI 91 | $ 146.666.076.186 | Pendiente ejecución |

## Reservas Presupuestales (en caso de que aplique)

| Reservas Presupuestales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reserva | Obligado | Pagado | Por Pagar |
| Reserva año 2025 $228.418.897.622,13 | $ 163.692.946.364,68 | $ 163.692.946.364,68 | $ 64.725.951.257,45 |
| Breve descripción de la justificación de las Reservas Constituidas |  |  |  |
| Las reservas presupuestales constituidas en las vigencias 2025 obedecen a las afectaciones generadas en el ámbito contractual por la expedición de la Circular 026 de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante las cuales se restringió la aprobación de vigencias futuras. Esta situación impactó directamente la planeación de los procesos de contratación de los proyectos y, en consecuencia, su ejecución contractual. Para la fecha de corte del presente informe se reporta que de las reservas constituidas, ya han sido pagadas de acuerdo al cumplimiento de hitos de los proyectos contratados en el año 2025 y algunas vigencias expiradas que actualmente cumplieron hito de pago y por ende el comité aprobó realizar el pago en el 2025 y que en su momento por falta de disponibilidad de PAC, estos recursos quedaron en Reserva; las reservas pagadas corresponden a los contratos GGC-1825-2025, GGC-1824-2025, GGC-1827-2025, GGC-1828-2025, GGC-1826-2025, GGC-1828-2025, GGC-1836-2025, GGC-1840-2025, GGC-1838-2025, GGC-1845-2025, GGC-1848-2025, GGC-1850-2025, GGC-1852-2025, GGC-1851-2025, GGC-1846-2025, GGC-1847-2025, GGC-1839-2025, GGC-1853-2025, GGC-1883-2025, GGC-1854-2025, GGC-1855-2025, GGC-1856-2025, GGC-1857-2025, GGC-1859-2025 y GGC-0870-2025 y las Resoluciones 40519, 40520, 40521, 40522, 40523, 40525, 40525, 40524, 40627 y 40621 de 2025 |  |  |  |

## Vigencias Expiradas de la vigencia (en caso de que aplique)

| Vigencias Expiradas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato | Vigencia Expirada | Obligado | Pagado |
| Breve descripción de la justificación de las Vigencias Expiradas |  |  |  |
| No Aplica |  |  |  |

# Avance Físico Acumulado

A continuación, se presenta el avance del seguimiento al proyecto de inversión de las metas planteadas para el indicador que mide el objetivo general, los productos y actividades/entregables con corte a la fecha del seguimiento que se está reportando.

## Productos y Actividades

| Objetivo Especifico 1: |  |  |  | Incrementar la capacidad de la infraestructura frente al incremento de la demanda del servicio de energía eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto 1.1. |  |  |  | Servicio de apoyo financiero para la financiación de infraestructura de energía eléctrica en las zonas no interconectadas - ZNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador Principal |  |  | Meta total Horizonte |  | Avance Total Acumulado |  |  |  | Meta vigencia |  | Avance Mes Reportado | Avance Meta Rezagada | Avance Acumulativo vigencia + Meta Rezagada |
| Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura |  |  | 28.441 |  | 11.970 |  |  |  | 16.796 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El Ministerio de Minas y Energía, a través del Grupo de Supervisión, realiza el seguimiento a la ejecución contractual de los proyectos financiados con recursos del Fondo FAZNI, con el propósito de contar con información directa y oportuna sobre el avance de la ejecución y los hechos relevantes que se presentan durante dicho proceso. La meta prevista para el año 2025 fue cumplida en dicha vigencia por lo cual no se presenta información rezagada. Por otro lado la meta prevista para el año 2026 es debido a que la mayoría de estos proyectos tienen un plazo de ejecución aproximado de veinticuatro (24) meses; en consecuencia, los proyectos financiados en las vigencias 2025 y 2026 culminarán su ejecución en el último semestre de esta última vigencia, siendo así que para el presente mes no se presentan usuarios energizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En las zonas de influencia de los proyectos se han presentado diferentes situaciones (orden público, lluvias, creciente en ríos, bajos niveles de caudal para transporte de materiales, oposición de la comunidad a los sistemas de medida, mal estado de las vías, procesos de contratación desiertos, presuntos incumplimientos, obras sin interventoría, demoras en la formalización de las pólizas), por otra parte también se han presentado demoras de parte de Minhacienda con la realización de los desembolsos, que no han permitido el normal desarrollo de los cronogramas en los proyectos y por ende demoras en el cumplimiento en los hitos de pago o desembolsos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador Secundario (en caso de que aplique) |  |  | Meta total Horizonte |  |  | Avance Total Acumulado |  | Meta vigencia |  | Avance Mes Reportado |  | Avance Meta Rezagada | Avance Acumulativo cierre vigencia |
| Usuarios beneficiados con el mejoramiento de la infraestructura existente |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante las vigencias 2023, 2024 y 2025 no se financiaron proyectos de mejoramiento de infraestructura existente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante las vigencias 2023, 2024 y 2025 no se financiaron proyectos de mejoramiento de infraestructura existente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entregable 1.1.1. |  |  |  |  |  |  | Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  | Meta Vigencia |  |  |  |  |  | Avance Mes Reportado |  |  |  | Avance Acumulativo cierre vigencia |
| 1.1.1.2. Girar los recursos destinados a financiar los planes, programas y proyectos para la construcción e instalación de nueva infraestructura |  |  | 16.796 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante el presente mes, no se registran usuarios energizados; sin embargo, se continúa realizando el seguimiento permanente a la ejecución de los proyectos, con el fin de garantizar su avance en la implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En las zonas de influencia de los proyectos se han presentado diferentes situaciones (orden público, lluvias, creciente en ríos, bajos niveles de caudal para transporte de materiales, oposición de la comunidad a los sistemas de medida, mal estado de las vías, procesos de contratación desiertos, presuntos incumplimientos, obras sin interventoría, demoras en la formalización de las pólizas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Adicione casillas de acuerdo con la cantidad de entregables y actividades asociadas.

# Regionalización del proyecto (en caso de que aplique)

| Objetivo Especifico 1: |  | Incrementar la capacidad de la infraestructura frente al incremento de la demanda del servicio de energía eléctrica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto 1.1. |  | Servicio de apoyo financiero para la financiación de infraestructura de energía eléctrica en las zonas no interconectadas - ZNI |  |  |  |  |  |
| Región | Departamento |  | Municipio | Apropiación Vigente | Comprometido | Obligado | Pagado |
| Amazonas | Putumayo |  | Mocoa | $ 5.619.438.319,00 | $ 5.619.438.319,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Magdalena |  | Santa Ana | $ 7.439.984.382,00 | $ 7.439.984.382,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Amazonas | Putumayo |  | Orito | $ 2.333.081.833,00 | $ 2.333.081.833,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Magdalena |  | Santa Bárbara De Pinto | $ 1.925.431.417,00 | $ 1.925.431.417,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Magdalena |  | Santa Marta | $ 15.034.142.748,00 | $ 15.034.142.748,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Bogotá |  |  | $ 14.656.565.808,00 | $ 3.081.903.370,00 | $ 386.262.024 | $ 386.262.024 |
| Caribe | Magdalena |  | Tenerife | $ 1.183.957.453,00 | $ 1.183.957.453,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Acevedo | $ 653.830.886,00 | $ 653.830.886,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Magdalena |  | Zapayán | $ 260.001.163,00 | $ 260.001.163,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Algeciras | $ 228.840.811,00 | $ 228.840.811,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Sucre |  | Galeras | $ 289.657.022,00 | $ 289.657.022,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Campoalegre | $ 98.074.633,00 | $ 98.074.633,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Sucre |  | La Unión | $ 579.314.043,00 | $ 579.314.043,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Colombia | $ 1.624.771.955,00 | $ 1.574.216.588,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Orinoquía | Arauca |  | Saravena | $ 3.484.281.535,00 | $ 3.484.281.535,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Garzón | $ 130.766.178,00 | $ 130.766.178,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Orinoquía | Casanare |  | Nunchía | $ 5.116.280.223,00 | $ 772.392.436,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Gigante | $ 245.186.583,00 | $ 245.186.583,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Orinoquía | Casanare |  | Pore | $ 4.616.413.876,00 | $ 589.135.896,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Guadalupe | $ 539.410.481,00 | $ 539.410.481,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Orinoquía | Casanare |  | Trinidad | $ 2.521.660.800,00 | $ 2.521.660.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Íquira | $ 392.298.532,00 | $ 392.298.532,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | La Plata | $ 768.251.291,00 | $ 768.251.291,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Orinoquía | Vichada |  | Cumaribo | $ 1.574.216.588,00 | $ 19.230.313.245,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Nátaga | $ 343.261.215,00 | $ 343.261.215,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Pacífico | Cauca |  | Almaguer | $ 6.531.022.884,00 | $ 6.531.022.884,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Pitalito | $ 1.094.468.712,00 | $ 1.094.468.712,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Pacífico | Cauca |  | Balboa | $ 2.444.242.077,00 | $ 5.166.745.591,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | San Agustín | $ 1.748.819.728,00 | $ 1.748.819.728,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Pacífico | Cauca |  | Bolívar | $ 775.398.831,00 | $ 3.291.484.167,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Teruel | $ 98.074.632,00 | $ 98.074.632,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Pacífico | Cauca |  | Cajibío | $ 2.212.091.550,00 | $ 3.579.541.114,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Tesalia | $ 392.298.532,00 | $ 392.298.532,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Pacífico | Cauca |  | El Tambo | $ 3.291.484.167,00 | $ 4.616.413.876,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Huila |  | Villavieja | $ 1.111.512.506,00 | $ 1.111.512.506,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Pacífico | Cauca |  | Páez | $ 5.166.745.591,00 | $ 5.116.280.223,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Norte de Santander |  | Bochalema | $ 536.654.350,00 | $ 536.654.350,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Pacífico | Cauca |  | Rosas | $ 2.576.224.206,00 | $ 2.576.224.206,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Norte de Santander |  | Cácota | $ 780.588.146,00 | $ 780.588.146,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Pacífico | Cauca |  | Santander De Quilichao | $ 8.295.250.834,00 | $ 904.749.519,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Norte de Santander |  | Chinácota | $ 536.654.351,00 | $ 536.654.351,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Pacífico | Cauca |  | Suárez | $ 797.505.463,00 | $ 4.602.390.651,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Norte de Santander |  | Chitagá | $ 650.490.122,00 | $ 650.490.122,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Norte de Santander |  | Durania | $ 113.835.772,00 | $ 113.835.772,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Pacífico | Chocó |  | Medio Baudó | $ 4.602.390.651,00 | $ 1.920.547.877,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Norte de Santander |  | Gramalote | $ 422.818.579,00 | $ 422.818.579,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Pacífico | Chocó |  | Riosucio | $ 904.749.519,00 | $ 1.624.771.955,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Norte de Santander |  | Herrán | $ 325.245.060,00 | $ 325.245.060,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Norte de Santander |  | Labateca | $ 520.392.098,00 | $ 520.392.098,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Norte de Santander |  | Salazar | $ 890.643.427,00 | $ 890.643.427,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Santander |  | Coromoro | $ 1.403.509.253,00 | $ 1.403.509.253,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Santander |  | El Carmen De Chucurí | $ 250.180.486,00 | $ 250.180.486,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Santander |  | El Peñón | $ 416.967.477,00 | $ 416.967.477,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Andina | Santander |  | Encino | $ 533.718.371,00 | $ 533.718.371,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Atlántico |  | Juan De Acosta | $ 589.135.896,00 | $ 797.505.463,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Atlántico |  | Palmar De Varela | $ 894.296.518,00 | $ 894.296.518,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Atlántico |  | Usiacurí | $ 195.119.241,00 | $ 195.119.241,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Bolívar |  | Arenal | $ 19.230.313.245,00 | $ 2.212.091.550,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Bolívar |  | Arjona | $ 708.107.700,00 | $ 708.107.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Bolívar |  | Norosí | $ 5.688.987.251,00 | $ 5.688.987.251,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Bolívar |  | Pinillos | $ 2.901.931.474,00 | $ 2.901.931.474,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Bolívar |  | Villanueva | $ 691.247.992,00 | $ 691.247.992,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Cesar |  | Agustín Codazzi | $ 1.920.547.877,00 | $ 1.163.886.113,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Cesar |  | Chimichagua | $ 6.215.426.549,00 | $ 6.215.426.549,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Cesar |  | El Copey | $ 4.982.095.936,00 | $ 4.982.095.936,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Córdoba |  | Ayapel | $ 4.289.947.682,00 | $ 4.289.947.682,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Córdoba |  | Montería | $ 772.392.436,00 | $ 2.444.242.077,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Córdoba |  | San Carlos | $ 428.772.741,00 | $ 428.772.741,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Córdoba |  | Tierralta | $ 1.163.886.113,00 | $ 8.295.250.834,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | La Guajira |  | Distracción | $ 3.579.541.114,00 | $ 775.398.831,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | La Guajira |  | San Juan Del Cesar | $ 14.838.952.242,00 | $ 14.838.952.242,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Magdalena |  | Ariguaní | $ 5.723.232.255,00 | $ 5.723.232.255,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Magdalena |  | Chivolo | $ 7.089.365.055,00 | $ 7.089.365.055,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Magdalena |  | Nueva Granada | $ 3.424.156.050,00 | $ 3.424.156.050,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Magdalena |  | Pivijay | $ 6.009.248.094,00 | $ 6.009.248.094,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Magdalena |  | Plato | $ 13.666.878.189,00 | $ 13.666.878.189,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Caribe | Magdalena |  | Sabanas De San Ángel | $ 3.913.321.200,00 | $ 3.913.321.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con las localizaciones regionalizadas |  |  |  |  |  |  |  |
| Los valores regionalizados y comprometidos en los municipios diferentes a Bogotá corresponden a las vigencias futuras asociadas a los contratos realizados en los años 2024 y 2025, aun no se evidencian obligaciones y pagos teniendo en cuenta que estos dependen del cumplimiento de hitos contractuales. Por otro lado el valor comprometido, obligado y pago en Bogotá corresponde a la contratación de profesionales y sus respectivas comisiones para realizar las actividades de acompañamiento o seguimiento a la ejecución de proyectos FAZNI. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la regionalización programada |  |  |  |  |  |  |  |

# Focalización

| Política Transversal | Construcción de Paz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría |  | Subcategoría | Apropiación Vigente | Comprometido | Obligado | Pagado |
| Reforma Rural Integral – 1.2 Infraestructura y adecuación de tierras |  | No Aplica | $215.343.434.192 | $215.343.434.192 | $ 0 | $ 0 |
| Reforma Rural Integral – 1.8 Planes de acción para la transformación regional |  | No Aplica | $ 77.643.196.035 | $73.704.578.690 | $ 0 | $ 0 |
| Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con la política transversal |  |  |  |  |  |  |
| Los valores de focalización registrados corresponden a las vigencias futuras asociadas a los contratos adjudicados en los años 2024 y 2025, aun no se evidencian obligaciones y pagos teniendo en cuenta que estos dependen del cumplimiento de hitos contractuales. |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la focalización programada |  |  |  |  |  |  |
| En las zonas de influencia de los proyectos se han presentado diferentes situaciones (orden público, lluvias, creciente en ríos, bajos niveles de caudal para transporte de materiales, oposición de la comunidad a los sistemas de medida, mal estado de las vías, procesos de contratación desiertos, presuntos incumplimientos, obras sin interventoría, demoras en la formalización de las pólizas), por otra parte también se han presentado demoras de parte de Minhacienda con la realización de los desembolsos, que no han permitido el normal desarrollo de los cronogramas en los proyectos y por ende demoras en el cumplimiento en los hitos de pago o desembolsos. |  |  |  |  |  |  |

| Política Transversal |  | Grupos étnicos - Comunidades Indígenas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Subcategoría |  | Apropiación Vigente | Comprometido | Obligado | Pagado |
| MPC | IT2-77 El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, garantizará el diseño e implementación de 20.000 proyectos y soluciones energéticas individuales (FNCER) o su equivalente en soluciones energéticas colectivas en la territorialidad indígena para la ampliación de cobertura en zonas no interconectadas (ZNI), progresivamente en un tiempo máximo de cuatro años, lo anterior previa concertación en el marco de la MPC. |  | $ 44.861.203.416 | $ 31.823.544.362 | $ 0 | $ 0 |
| Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con la política transversal |  |  |  |  |  |  |
| Los valores de focalización en MPC registrados corresponden a las vigencias futuras asociadas a los contratos adjudicados en los años 2024 y 2025 clasificados como usuarios indígenas, aun no se evidencian obligaciones y pagos teniendo en cuenta que estos dependen del cumplimiento de hitos contractuales. |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la focalización programada |  |  |  |  |  |  |

# Restricciones y Limitaciones

Dentro de las restricciones y limitaciones a las se enfrenta este proyecto, y pueden llegar a afectar los objetivos del mismo están: - La limitación que se puede generar en la ejecución de los recursos por la declaración de procesos de contratación internos de los contratistas de administración de recursos declarados desiertos. - Retrasos en el cumplimiento de las actividades del cronograma en las etapas precontractuales y contractuales debido a suspensiones por problemas de orden público, impostaciones o cambios climáticos que afectan el desplazamiento en zona. - Dificultades en la gestión por cuenta de los responsables de la realización del proyecto y aplazamiento de recursos Disponibilidad de PAC

# Imprevistos potenciales que no están bajo el control directo de los responsables y pueden afectar el logro de sus cometidos

En cuanto a la ejecución de los proyectos, pueden verse afectados por situaciones externas no previsibles ni controlables por los ejecutores, tales como emergencias derivadas de fenómenos naturales (lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos), alteraciones de orden público, restricciones de movilidad en zonas rurales dispersas y manifestaciones sociales que dificulten el acceso a las áreas de intervención. Estas circunstancias pueden generar suspensiones temporales de obra, retrasos en la ejecución física y financiera, y reprogramaciones en los cronogramas establecidos.