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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos

	MATRIZ DE RIESGOS

	Nº
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	

Riesgo
	

Descripción del evento
	

Probabilidad
	
Impacto
	Categoría
	Calificación total
	¿A quién se le asigna?
	

Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	
Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Probabilidad
	

Impacto
	Calificación
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	








1
	General
	Interno
	Etapa Precontractual
	Operacional
	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en
alguna inhabilidad
	




Se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, económico, administrativo, ambiental y social en la ejecución del contrato.
	







Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	



Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
	Riesgo bajo
	3
	Municipio de El Rosal
	







Revisión documentos en el proceso precontractual
	







Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	



Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
	








3
	Riesgo bajo
	








SI
	Municipio de El Rosal
	Desde la etapa de Planeación
	Hasta la etapa Contractual
	Revisión de documentos del proponente calificado
	Desde la estructuración del proceso precontractual

	







2
	Específico
	Interno
	Etapa Precontractual
	Regulatorio
	







Riesgo de colusión
	






Inadecuada selección del contratista
	






Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	





Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
	Riesgo bajo
	2
	Proponente
	





Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos
	






Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	





Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
	







2
	Riesgo bajo
	







SI
	Municipio de El Rosal
	Desde la etapa Precontractual
	Desde la finalización de la etapa precontractual
	Revisión de documentos del proponente calificado
	Desde la estructuración del proceso precontractual

	







3
	General
	Interno
	Etapa Precontractual
	Regulatorio
	



Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato
	





Retrasos en la etapa precontractual del proyecto.
	






Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	


Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.
	Riesgo bajo
	2
	Municipio de El Rosal
	





Revisión adecuada de los documentos de selección del contratista
	






Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	





Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
	







2
	Riesgo bajo
	







SI
	Municipio de El Rosal
	Etapa Precontractual
	Etapa Contractual
	Revisión de documentos
	En su respectivo momento de selección del proponente

	






4
	General
	Externo
	Etapa Plrecontractual
	Operacional
	

La información inexacta y la falta de contestación del proponente a la solicitud de información formulada por la entidad durante el proceso
	





Declaratoria de Desierta
	





Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
	




Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
	Riesgo bajo
	3
	Municipio de El Rosal
	


La entidad suministra la información clara y necesaria para el perfil del proponente a presentar
	





Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	




Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
	






2
	Riesgo bajo
	






NO
	Municipio de El Rosal
	Etapa de Planeación
	Hasta la etapa Precontractual
	Revisión detallada del pliego de condiciones
	En su respectiva elaboración
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