MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Descripción del evento | Probabilidad | Impacto | Categoría | Calificación total | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Etapa Precontractual | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad | Se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, económico, administrativo, ambiental y social en la ejecución del contrato. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 3 | Municipio de El Rosal | Revisión documentos en el proceso precontractual | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | 3 | Riesgo bajo | SI | Municipio de El Rosal | Desde la etapa de Planeación | Hasta la etapa Contractual | Revisión de documentos del proponente calificado | Desde la estructuración del proceso precontractual |
| 2 | Específico | Interno | Etapa Precontractual | Regulatorio | Riesgo de colusión | Inadecuada selección del contratista | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Riesgo bajo | 2 | Proponente | Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Municipio de El Rosal | Desde la etapa Precontractual | Desde la finalización de la etapa precontractual | Revisión de documentos del proponente calificado | Desde la estructuración del proceso precontractual |
| 3 | General | Interno | Etapa Precontractual | Regulatorio | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Retrasos en la etapa precontractual del proyecto. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Riesgo bajo | 2 | Municipio de El Rosal | Revisión adecuada de los documentos de selección del contratista | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | SI | Municipio de El Rosal | Etapa Precontractual | Etapa Contractual | Revisión de documentos | En su respectivo momento de selección del proponente |
| 4 | General | Externo | Etapa Plrecontractual | Operacional | La información inexacta y la falta de contestación del proponente a la solicitud de información formulada por la entidad durante el proceso | Declaratoria de Desierta | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Riesgo bajo | 3 | Municipio de El Rosal | La entidad suministra la información clara y necesaria para el perfil del proponente a presentar | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 2 | Riesgo bajo | NO | Municipio de El Rosal | Etapa de Planeación | Hasta la etapa Precontractual | Revisión detallada del pliego de condiciones | En su respectiva elaboración |