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MATRIZ 3 - RIESGOS


Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos


	N°
	Clase
	Área
	Etapa
	Tipo
	
A quien se le asigna
	



Descripción (que pueda pasar y si es posible, como puede pasar)
	


Consecuencias de la ocurrencia del evento
	Probabilidad

	1
	Especifico
	Externa
	Ejecución
	Regulatorio
	
Contratista
	


Demoras en la toma de decisiones para ejecutar el contrato
	

Retrasos y/o incumplimiento del cronograma establecido
Incumplimiento de las funciones de forma parcial o total, ya que no se ajustan a las necesidades reales.
	3

	2
	Especifico
	Interna y Externa
	Ejecución
	Operacional
	
Interna y Contratista
	



Incumplir con el pago de los salarios establecidos en el contrato y pago de las obligaciones laborales.
	Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del contrato. Cambios en el valor del contrato o riesgo presupuestal
Genera riesgos inesperados que pueden afectar el proceso contractual.
No presentar los documentos necesarios para el trámite de los pagos, genera retrasos en los pagos por parte de la entidad.
Genera desequilibrio económico, presupuestal y financiero.
	3

	3
	Especifico
	Externa
	Ejecución
	Operacional
	
Contratista
	



Accidentes y/o enfermedades en la ejecución del contrato
	

Enfermedades que impidan la ejecución del contrato de manera parcial.

Ocurre en el cumplimiento del objeto de la convocatoria, sufra un accidente, daños a su integridad, física, mental o moral.
Cambios en la contratación dependiendo de los accidentes, daños a la integridad física, mental o moral que ocurran en el desarrollo del contrato
	2

	4
	Especifico
	Interna	y
Externa
	Ejecución
	Operacional
	Entidad	y Contratista
	

Variaciones de los precios o cantidades.
	
Variación de los precios del mercado de materiales y/o mano de obra necesaria para la ejecución del contrato.
	3

	5
	Especifico
	Externa
	Ejecución
	Operacio nal
	Contratist a
	Controlar, vigilar y apoyar el desarrollo del proceso contractual
	Falta de control y vigilancia para evitar desastres o consecuencias en el momento de ejecutar el contrato
	3

	[bookmark: _GoBack]6
	Especifico
	Externa
	Financieros
	Operacional
	
Contratista
	

Extensión del plazo
	

Provoca situaciones de aumento de ejecución del plazo del contrato por causas no imputables a las partes
	3
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