MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad. 

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Riesgo por cambios en el régimen de contratación
	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato
	1
	2
	3
	Bajo
	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista
	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones al contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Secretaría Infraestructura/  Supervisión   o interventoría
	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato
	Revisión periódica de las normas de contratación
	Mensual

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano
	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato
	1
	2
	3
	Bajo
	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista
	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y que afecte las condiciones laborales que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Secretaría Infraestructura
/Supervisión   o interventoría
	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato





	Revisión periódica de las normas de laborales.
	Mensual

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Riesgo por suspensión del contrato
	Retraso en la entrega de las obras a la entidad contratante.       mayor tiempo de ejecución del contrato
	1
	2
	3
	bajo
	Al municipio de Manizales cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones u omisiones de la entidad.       al contratista cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones del contratista
	Cuando la suspensión sea originada por la entidad contratante se notificará al contratista y se procederá a la suscripción por las partes del respectivo documento.        Cuando la suspensión sea originada por el contratista se procederá a analizar los motivos de la misma sí como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión.          Ambos casos debe analizar el tiempo durante el cual estará suspendido el contrato y las  condiciones de reinicio.
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Secretaría Infraestructura/
Supervisión   o interventoría
	Hasta el momento de reinicio del contrato
	Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión o Interventoría 
	Quincenal

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Riesgos por modificación del régimen de impuestos aplicables a terceros, cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros como aportes con el contratista
	Afectación en sus valores liquidados y pagados al contratista como consecuencia de los impuestos, tasas y tarifas aplicados
	1
	1
	2
	Bajo
	Cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, y esto aumenta el valor transaccional entre el contratista y sus proveedores, el municipio de Manizales no reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total y absoluta del contratista.  Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista.
	Todo cambio o modificación en materia de impuestos aplicables al contrato será de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales Caldas
	1
	1
	2
	bajo
	no
	Secretaría Infraestructura/Supervisión o interventoría
	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato
	Revisión de las normas y leyes tributarias en forma periódica.
	Mensual

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Cambios en  la legislación tributaria municipal
	Afectación en los valores liquidados y pagados al contratista como consecuencia de los impuestos, tasas y tarifas aplicados.
	1
	1
	2
	Bajo
	Este riesgo es asumido por el Municipio de Manizales.
	Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que la administración municipal asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.
	1
	1
	2
	bajo
	no
	Secretaría Infraestructura/Supervisión o interventoría
	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato
	Revisión de las normas y leyes tributarias en forma periódica.
	Mensual

	6
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Riesgo por incumplimiento de proveedores. Corresponde a los efectos económicos derivados del incumplimiento de los proveedores y subcontratistas
	Retrasos en la entrega de las obras a la entidad contratante.            mayor tiempo de ejecución del contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	Este riesgo es asumido en el 100% por el contratista
	Evaluar la necesidad o no de dar suspensión al contrato, de darse la suspensión originada por el contratista se procederá a analizar los motivos de la misma así como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión.
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Secretaría De Infraestructura /
Supervisión  o interventoría
	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato
	Revisión de los materiales existentes en obra y avance de ella.
	Mensual

	7
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Riesgo de insuficiente análisis económico. Corresponde  a los efectos económicos derivados de un insuficiente análisis de costo en el oferente, toda vez que es una obligación contractual del contratista visualizar todos los gastos en que pueda incurrir en la prestación del servicio, teniendo en cuenta la variable constante en el precio de los materiales y suministros del proyecto.
	Variación del presupuesto inicial presentado, por parte del contratista
	1
	1
	2
	Bajo
	Este riesgo y sus consecuencias serán compartidas.
	Revisión y evaluación del o las variaciones en los costos presentados por el contratista, que permitan la evaluación, perjuicios y posterior toma de decisiones. Actualizar y reajustar los precios, con el fin de mantener la ecuación contractual, tomando las medidas que indican los artículos 4,5 y 27 de la Ley 80 de 1993.
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Secretaría De Infraestructura/ Supervisión o interventoría
	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato
	Revisiones Periódicas y pago de actas de avance de obra.
	Mensual

	8
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de iliquidez. Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario.
	Retraso en la entrega de las obras a la entidad contratante.    mayor tiempo de ejecución del contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	El contratista deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.
	Evaluar la necesidad o no de dar suspensión al contrato. de darse la suspensión originada por el contratista se procederá a analizar los motivos de la misma así como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	


Secretaría De Infraestructura/ Supervisión  o interventoría
	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato
	Revisión periódica y actas de avance de obra.
	Mensual

	9
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Riesgos por variación en los precios de equipos, materiales e insumos. Este riesgo puede presentarse por la variación en los precios de mercado de los equipos, materiales, e insumos utilizados para la ejecución del proyecto.
	variación del presupuesto inicial presentado, por parte del contratista
	2
	2
	4
	Bajo
	Este riesgo y sus consecuencias serán compartidas.
	Revisión y evaluación del o las variaciones en los costos presentados por el contratista, que permitan la evaluación, perjuicios y posterior toma de decisiones como las medidas correctivas.  Actualizar y reajustar los precios, con el fin de mantener la ecuación contractual, tomando las medidas que indican los artículos 4,5 y 27 de la Ley 80 de 1993.
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Secretaría De Infraestructura/ Supervisión  o interventoría
	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato
	Revisión Periódica
	Mensual
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	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Riesgos por la variación de las cantidades de obra. Este riesgo se presenta durante la ejecución del proyecto. Puede generarse por variación en las condiciones del terreno, por cambios en las especificaciones técnicas durante la ejecución
	Al modificarse las cantidades de obra inicialmente proyectadas se puede afectar el plazo de entrega inicialmente pactado y a la vez se pueden generar sobre costos por ejecución de cantidades de obra no previstas inicialmente.
	2
	3
	5
	Medio
	En caso que las cantidades de obra sean modificadas por el contratista por omisión y/o deficiencias en la ejecución de la obra, y/o falencias en los procesos constructivo llevados a cabo, situaciones que pudieron ser prevista por EL CONTRATISTA, éste deberá asumir la totalidad del riesgo. 
En caso contrario, sea este poca previsión de la cantidad a ejecutar, será evaluado por el Municipio de manera especifica cada actividad cuando haya lugar. 
LA REVISIÓN EN TODO CASO SE DEBERÁ REALIZAR PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	Evaluación de las actas parciales e informes periódicos de ejecución del contrato.
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Secretaría Del Deporte / Supervisión  o interventoría
	Al finalizar la etapa de pre construcción
	Verificación del avance físico y avance presupuestal del proyecto respecto de la planificación inicial
	una vez se cumpla la mitad del plazo contractual

	11
	Específico
	Interna
	Ejecución
	Operacional
	Riesgos por la modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas.  este riesgo puede evidenciarse durante la ejecución del proyecto y se pueden presentar variaciones en el diseño planteado inicialmente
	La modificación de los diseños puede impactar el cronograma y el costo inicialmente planificado en el contrato
	3
	2
	5
	Medio
	Este riesgo es compartido por el municipio y el contratista
	El contratista debe verificar en detalle la coherencia y vigencia de los estudios y diseños iniciales
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Contratista  / Secretaría del Deporte,  Supervisión o interventoría   del contrato
	Al finalizar la etapa de preconstrucción
	Verificación de avance físico y avance presupuestal del proyecto respecto de la planificación inicial
	una vez , se cumpla la mitad del plazo contractual

	12
	específico
	interna
	ejecución
	operacional
	Riesgo por la falta de idoneidad de la mano de obra.  Este riesgo se presenta cuando el personal que labora en la ejecución del proyecto no es el idóneo para realizar las actividades propias del proyecto, y no cumplen con los aspectos técnicos solicitados por la administración municipal
	Se puede ver afectada la calidad de los trabajos, no cumpliendo de esta manera las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad vigente que rige el desarrollo del tipo de obras a ejecutar en el contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista
	La experiencia específica requerida por parte dela entidad para los proponentes debe garantizar la idoneidad de la mano de obra que  se asignará para la ejecución de las actividades del contrato
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Contratista  / Secretaría de Infraestructura Supervisión o interventoría   del contrato
	Hasta la adjudicación del contrato
	Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de acuerdo con los reportes de los informes de supervisión o Interventoría
	una vez, cuando se cumpla la mitad del plazo contractual

	13
	Específico
	Externo
	Ejecución
	De la naturaleza
	Riesgo climatológico.  Cuando se produzcan cambios en el clima que afecten la ejecución de la obra.     Se consideran condiciones climáticas adversas, entre otras: periodos de lluvias con altas precipitaciones en un tiempo prolongado, inundaciones, vientos huracanados, incendios forestales, entre otros.
	Afectación del cronograma de obra y del plazo de finalización.  Reclamaciones por parte del contratista por sobre costos administrativos durante el periodo que no se puedan ejecutar obras.
	2
	2
	4
	Bajo
	Si se requiere, la ampliación del tiempo establecido para la ejecución del contrato, el riesgo y sus consecuencias serán evaluados por el Municipio y el contratista con el fin de verificar la proporción en que debe ser asumido el mismo.
	
Cuando esto se llegare a presentar será causal de ampliación de plazo o suspensión del mismo hasta que las condiciones climáticas sean óptimas para continuar con la ejecución del contrato previa aprobación de la Supervisión, pero no de reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico.  En los casos donde no se superen las condiciones climáticas adversas y ante la necesidad de ejecutar parcial o totalmente actividades previstas en el contrato, la entidad podrá, de común acuerdo con el contratista, bajo un marco previo de plena justificación técnica, pactar nuevas actividades que permitan llevar a cabo el desarrollo de los trabajos en estas condiciones.  Ésta condición generaría un acta de modificación al contrato celebrado firmado por las partes.

	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Secretaria de Infraestructura, Secretaría de Hacienda,
 Oficina jurídica, Supervisión 
	Hasta la finalización del evento adverso
	Verificación documentos contractuales del contrato
	una vez, cuando se cumpla la mitad del plazo contractual

	14
	Específico
	Interna
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo por mal funcionamiento de los equipos de construcción. El mal funcionamiento mecánico y eléctrico de los equipos de construcción, derivados de las labores propias del proyecto
	Se puede ver afectada la calidad de los trabajos, no cumpliendo de esta manera las especificaciones técnicas del proyecto y afectando el cronograma de obra por rendimiento inadecuado de los equipos
	1
	1
	2
	Bajo
	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista
	Se incluirá dentro del contrato de obra una cláusula que especifique como obligación del contratista, el garantizar que los equipos que sean requeridos para el desarrollo de las actividades del contrato deben estar en óptimas condiciones técnico mecánicas y a la vez estos equipos deben de ser de última tecnología y de modelo reciente de acuerdo con el tipo de actividades o actividades a ejecutar en el contrato.
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Secretaria de Infraestructura, 
Supervisión  o interventoría
	Hasta la adjudicación del contrato
	Verificación del cumplimiento de la obligación contractual de acuerdo con los reportes de los informes de supervisión. 
	Una vez, cuando se cumpla la mitad del plazo contractual

	15
	General
	Externo
	Ejecución
	Social, de la naturaleza, política
	Riesgo por intransitabilidad de las vías
	Imposibilidad de ejecutar las actividades propias del proyecto
	1
	1
	2
	Bajo
	El riesgo es compartido por el contratista y el municipio de Manizales
	Cuando esto se llegare a presentar será causal de ampliación de plazo o suspensión del mismo hasta que las condiciones sean óptimas para continuar con la ejecución del contrato previa aprobación de la supervisión. El reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico, será asumido por ambas partes, previa demostración del desequilibrio económico y de los mayores costos que se pudieron generar.
	1
	1
	2
	bajo
	no
	Secretaria de Infraestructura, 
supervisión  o interventoría 
	Hasta la finalización del evento adverso
	Verificación documentos contractuales del contrato
	una vez, cuando se cumpla la mitad del plazo contractual

	16
	Específico
	Interna
	Ejecución
	Operacional
	Riesgos logísticos para la ejecución del contrato
	Afectación del cronograma de obra por no contar con los recursos al momento de ser requeridos de acuerdo con la programación de la obra
	2
	1
	3
	Bajo
	El contratista correrá con el 100% de  los riesgos logísticos para la ejecución del contrato
	Poner en marcha un plan de contingencia que puede representar  mayor disposición de personal, materiales y equipos.
	1
	1
	2
	bajo
	no
	Secretaria de Infraestructura, 
supervisión  o interventoría y contratista
	Al finalizar la etapa de construcción
	Verificación de la implementación del plan de contingencia frente al avance de ejecución de obra.
	Una vez, cuando se cumpla la mitad del 
plazo contractual

	17
	Específico
	Interna
	Ejecución
	Operacional
	Riesgos por la ejecución de actividades inherentes a la prestación de servicios que se presentan en la zona o área a intervenir
	Afectación al cronograma de obra, por la no posibilidad de intervención de algunas áreas o en algunos horarios específicos de acuerdo a la programación de la prestación de los servicios existentes en el área a intervenir
	3
	2
	5
	medio
	El riesgo es compartido por el contratista y el municipio de Manizales
	Cuando esto se llegare a presentar será causal de ampliación del plazo o suspensión del mismo hasta que las condiciones sean óptimas para continuar con la ejecución del contrato previa aprobación de la supervisión.  El reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico, será asumido por ambas partes, previa demostración del desequilibrio económico y de los mayores costos que se pudieron generar.
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Contratista ,   supervisión  del contrato
	Hasta la finalización del evento adverso
	verificación documentos contractuales del contrato
	una vez, cuando se cumpla la mitad del 
plazo contractual

	18
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo por demora en la construcción de las actividades que son Ruta Crítica del proyecto. 
	Afectación del cronograma de obra por no cumplir con la Ruta Crítica del proyecto.
	3
	3
	5
	medio
	Este riesgo es asumido en el 100% por el contratista, siempre y cuando el riesgo sea previsible.
	El contratista debe dar inicio a las obras en el menor tiempo posible luego de la adjudicación del contrato y velar, luego del inicio, por el estricto cumplimiento de un cronograma y un plan de obras tal que permita el normal y ágil desenvolvimiento del proyecto. Adicional a ello, debe tener diseñado un plan de contingencia para afrontar posibles retrasos en la ejecución del proyecto. 
	1
	1
	2
	bajo
	no
	Supervisión  o interventoría
	Al finalizar la etapa  de construcción del proyecto.
	Verificación de avance físico.
	una vez , se cumpla la mitad del plazo contractual

	19
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo por la no implementación del protocolo COVID 19de cualquier pandemia o emergencia sanitaria, según lo establecido en las circulares 003 de 2020, 0666 de 2020 y demás disposiciones del gobierno nacional, municipal o Departamental expedidos para impulsar la reactivación segura de la Construcción

	Afectación al cronograma de entrega de las obras, por la posibilidad de contagio del personal que tiene a cargo la ejecución del proyecto
	1
	3
	3
	medio
	El contratista deberá dar estricto cumplimiento al protocolo enviado a Secretaría de salud y la ARL

	Exigir al contratista la constancia de radicación del protocolo Covid 19 adecuado a la forma en que decida desarrollar los Estudios y Diseños, ya sea porqué concentra el personal de diseño en un lugar específico o que cada uno desarrolle la actividad desde un espacio individual

	1
	3
	3
	Medio
	si
	Entidad Estatal – Interventoría y Supervisión del contrato
	Una vez se inicie el proceso 
	Hasta la finalización de la obra
	Verificación del protocolo propuesto y visita al sitio de trabajo
	Quincenal
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