ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PROBABILIDAD |
| 1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se hace cuando el oferente seleccionado no hace el desembolso en el plazo establecido | Afectación de la transferencia del recuso al municipio y retrasa la formalización del contrato | 3 | 2 | 5 | Alto | Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos por el contratista | Incluir cláusulas estrictas de plazos de pago en el contrato y garantía de seriedad de la oferta. | 3 | 2 | 52 | Bajo | NO | Municipio de Manizales | Al verificar el cumplimiento de los plazos establecidos | Hasta el pago total ofertado por el oferente seleccionado | Revisión de los soportes de pago, hasta antes de escriturar | durante la ejecución |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Riesgo por cambios en el régimen legal de seguridad social integral. | Afectación de las condiciones pactadas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista | Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y que afecte las condiciones de seguridad social integral que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Municipio de Manizales | Una vez se conozca la normativa | Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato | Revisión periódica de las normas de laborales. | Mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Se presenta cuando el contratista no firma el contrato en el plazo establecido | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista | Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente | 1 | 1 | 2 | bajo | NO | Municipio de Manizales | Desde el primer retraso del contratista | Hasta el momento en que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales | Citaciones oficiales y escritas. | Mensual |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando surgen problemas legales en la transferencia del dominio si existen inconsistencias en las escrituras públicas o registros catastrales o limitaciones al dominio no identificadas, como gravámenes, embargos o condiciones resolutorias no detectadas previamente. | Afectación de la ejecución del contrato, incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el municipio | Revisión de la documentación jurídica por un equipo especializado | 1 | 2 | 2 | bajo | NO | Supervisor del contrato | Antes de la ejecución del contrato | Durante la etapa precontractual y hasta la adjudicación. | Verificación exhaustiva a través de estudio de título por personal especializado | Previo a la adjudicación |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Cambios en la legislación tributaria municipal | Afectación en los valores liquidados y pagados al contratista como consecuencia de los impuestos, tasas y tarifas aplicados. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Este riesgo es asumido por ambas partes | Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que la administración municipal no asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta. | 1 | 1 | 2 | bajo | NO | Municipio de Manizales | Una vez se conozca el marco normativo | Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato | Revisión de las normas y leyes tributarias en forma periódica. | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Se presenta por la situación de cualquier emergencia sanitaria que ocasiona dificultades de tipo económico y social, las cuales inciden en la normal ejecución del contrato. | Dificultades para el desarrollo y ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | mayor | Este riesgo es asumido por ambas partes | Revisión constante de los Decretos Nacionales y, si es del caso, trámite de permisos para el desplazamiento. | 1 | 1 | 2 | bajo | NO | Municipio de Manizales | una vez se conozca la necesidad de suspender | Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato | Verificación constante de las medidas que tome el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria y enviar informes al área de contratación. | Inmediata |
| 7 | General | Externo | Planeación | Planeación | Libre competencia, transparencia y equidad | El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes | 2 | 2 | 2 | medio | Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista por hechos que sean imputables a éste. | La entidad mitiga este evento con el análisis de mercado para lo cual se solicitaron cotizaciones a diferentes empresas que presten el servicio por este concepto. | 1 | 1 | 1 | BAJO | NO | Municipio de Manizales | Una vez se conozca la necesidad de suspender. | Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y pos contractuales | Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión o Interventoría | inmediato |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos administrativos en la elaboración, revisión y firma de la escritura pública. | Afectación a la satisfacción de las necesidades previstas con la enajenación e incremento de costos legales o administrativos para la transferencia del dominio | 2 | 3 | 5 | Bajo | Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por ambas partes. | Verificar previamente la situación jurídica del bien inmueble y tomar acciones legales. | 1 | 2 | 1 | BAJO | NO | Municipio de Manizales | Antes de la ejecución del contrato | Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y pos contractuales | Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión. | inmediato |