Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de precios de insumos y equipos | Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | El contratista debe prever este tipo de situaciones desde la presentación de la oferta, y durante toda la ejecución del contrato | 2 | 3 | 4 | Medio | No | Contratista | Estudios de mercado Establecer acuerdos con los proveedores, mantener inventarios de elementos críticos | Semanal |  |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Escacez de materiales | Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista debe planear las compras, implementando stock y negociaciones con proveedores. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Estudio de mercado. Proveedores alternos. Inventario de materiales mayormente requeridos | Semanal |  |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Social | Eventos que se presenten en la realización de la obra como asonadas, huelgas, paros u otras alteraciones del orden público | Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista / Entidad | Elaboración y aplicación de plan de contingencia. | 2 | 2 | 4 | Medio | No | Contratista/ Interventor | A través de canales oficiales Plan de contingencia Coordinación con autoridades Suspensión o ampliación del plazo del contrato cuando proceda | Semanal |  |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Pérdida o daño de los equipos utilizados en la ejecución. | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Reponer o reparar los equipos afectados Adquirir Pólizas Vigilancia en sitio Plan de mantenimiento | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inspección de equipos Inventarios y acta de entrega | Permanente |  |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Retrasos en el cronograma de actividades por demoras en la gestión de permisos de acceso a cargo del contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Oportuna gestión ante entidades competentes. Cronograma de trámites | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista | Verificación administrativa y seguimiento del contrato. Mantener informado de tal situación a la Entidad | Semanal |  |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Daño, perdida, imperfecto, destrucción o hurto, de los muebles e inmuebles, enseres que se encuentren en el sitio contractual durante el la intervención atribuible al contratista o a personal a cargo. | Retrasos en la ejecución del contrato y sobrecostos de reposición o reparación | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Reponer o reparar los muebles o inmuebles afectados | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inspección de obra | Diario |  |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños que se puedan presentar en las obras terminadas y no entregadas a la entidad por inadecuado uso, robos o vandalismo y deficiencia en el mantenimiento rutinario | Sobrecostos en la reposición o reparación de las obras afectadas | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Reponer o reparar las obras afectadas | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Inspección de obra | Diario |  |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Pérdida o disminución de la capacidad financiera del contratista | Retraso e incumplimiento de los plazos de ejecución de la obra Incumplimiento de obligaciones laborales y parafiscales | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Respaldo financiero Control flujo de caja Acceso a líneas de crédito | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista/ Interventor | Revisión de estados financieros Informar a la entidad de manera oportuna a la Entidad Verificación mensual del pago de salarios y aportes a la seguridad social integral de empleados | Mensual |  |
| 9 | General | Externo | Selección - Ejecución | Regulatorio | Modificación de los requerimientos de las normas técnicas expedidas con posterioridad al cierre del proceso | Afectaciones presupuestales | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista / Entidad | Presentación de obras complementarias para aprobación de la Entidad Seguimiento normativo permanente Modificación contractual cuando corresponda | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista / Interventor | Revisión constante de las normas técnicas vigentes | Quincenal |  |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Eventos presentados durante la ejecución de las obras, por causa del medio ambiente tales como lluvias, sismos, inundaciones o similares. | Retrasos y/o sobrecostos | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad y Contratista | Reparar afectaciones. Estrategias de atención de desastres Plan de emergencia Reprogramación cronograma | 2 | 3 | 4 | Medio | NO | Contratista | Capacitaciones e inspecciones al plan de emergencias | Mensual |  |
| 11 | General | Externo | Selección - Ejecución | Tecnológico | Fallas en la plataforma del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos del cronograma para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | 4 | 2 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Protocolos de indisponibilidad establecidos por el SECOP | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad | Acceso a la plataforma | En cada publicación |  |
| 12 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales y/o indemnizaciones. | Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Constitución de póliza de amparo de salarios y prestaciones sociales. Suspensión contrato / posible incumplimiento contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Seguimiento por parte del interventor antes de aprobar actas de pago Notificar aseguradora contrato | Continuo hasta la terminación del contrato. |  |