[image: ]

COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRÓNICO
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SDA-SASI-20260004 ENTRE BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA Y XXXXXXXXXXXXXXX

	CONTRATANTE
	BOGOTÁ D.C.- SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

	CONTRATISTA
	XXXXXXXXXXXXXXX
	NIT. XXXXXXXXXXXX

	OBJETO
	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS Y ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA CON TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

	 PLAZO
	El plazo del contrato será de CIENTO SIETE (107) DÍAS CALENDARIO, sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: La garantía de cada uno de los bienes instalados tendrá una vigencia de 24 meses contados a partir de la fecha en que se realice el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato

	VALOR
	[bookmark: _Hlk178697396][bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _heading=h.vbca4ew1d67][bookmark: _heading=h.s3paw53zguu2]El valor del presente contrato corresponde a la suma de XXXXXX PESOS M/CTE ($XXXXX), incluidos todos los impuestos, costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato y demás impuestos y contribuciones del orden nacional o distrital a que haya lugar, de acuerdo con las normas vigentes



XXXXXXXXX, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX quien obra en representación de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, en calidad de XXXXXXXX, nombrada mediante Resolución No. XXXXX del XX de XXX de 2024 y el Acta de posesión No. XX del XX de marzo de 2024, delegada para suscribir contratos y ejercer la ordenación del gasto, a través de la Resolución No. 01301 del xxxxxx, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto 854 de 2001, quien para efectos de este documento se denominará EL CONTRATANTE y/o la SDA, y por la otra XXXXXXXXX identificado con Cedula de Ciudadanía No. XXXXXXXXX, actuando en nombre y representación legal de XXXXXXXXX con NIT XXXXXXXXX, teniendo capacidad para contratar, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA. 

El contrato electrónico está constituido por el formulario y los anexos enviados a la Entidad, al proveedor y la aceptación por parte del proveedor, la firma electrónica y el sello de tiempo que provee la plataforma SECOP II. Este contrato tiene plena validez y fuerza obligatoria, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto Nacional 2364 de 2012.

El contrato se somete a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, sus decretos Reglamentarios, sus normas complementarias y a las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio en lo pertinente, Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás decretos reglamentarios y normas que le sean concordantes.


CONSIDERACIONES:

1. XXXX
2. XXXXX
3. Que, como consecuencia de lo anterior, acordamos celebrar el presente contrato con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS Y ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA CON TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.

SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES A ADQUIRIR: Las especificaciones y requisitos técnicos mínimos se encuentran relacionados en el <<ANEXO No. 1 - FICHA TÉCNICA>> adjunta al presente documento, en el cual se han incorporado las características técnicas establecidas que deberá cumplir el contratista en el marco de la ejecución del contrato.

TERCERA.- PLAZO: El plazo del contrato será de CIENTO SIETE (107) DÍAS CALENDARIO, sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.
VIGENCIA DE LA GARANTÍA: La garantía de cada uno de los bienes instalados tendrá una vigencia de 24 meses contados a partir de la fecha en que se realice el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
CUARTA.- VALOR: El valor del presente contrato corresponde a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M/CTE, incluido IVA, costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato y demás impuestos y contribuciones del orden nacional o distrital a que haya lugar, de acuerdo con las normas vigentes.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La presente contratación se encuentra amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XX de fecha XX de XXXX de 2026, Rubro Presupuestal XXXXXXXXXXXXX8– Concepto: XXXXXXXXXXXXX Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus part, expedido por el (la) Responsable del Presupuesto de la Secretaría.

	Concepto
	Valor/ Porcentaje
	Periodicidad del pago
	Fuente

	Rete ICA
	Según corresponda a la tarifa de la actividad económica código CIIU
	Mensual sobre el valor de la factura antes de IVA
	Estatuto Tributario


	Rete IVA
	15%
	Mensual sobre el valor del IVA
	Artículo 462-1 Estatuto Tributario Nacional

	Retención en la Fuente
	La tarifa aplicable difiere según el concepto de la operación, y de la calidad del sujeto de la retención conforme sus obligaciones señaladas en el RUT, de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 1625 de
2016, Artículo 1.2.4.9.1, y
artículos 401, 868-1 del Estatuto
Tributario Nacional (ETN).
	Mensual sobre el valor de la factura antes de A.I.U.
	Artículo 462-1 Estatuto Tributario Nacional

	Estampilla Pro Adulto Mayor
	2%
	Mensual sobre el valor de la factura antes de A.I.U.
	Acuerdo Concejo de Bogotá y Artículo 462-1 Estatuto Tributario Nacional.

	Estampilla Pro Cultura
	0.5%
	Mensual sobre el valor de la factura antes de A.I.U.
	Acuerdo Concejo de Bogotá y Artículo 462-1 Estatuto Tributario Nacional.

	Estampilla Universidad
Francisco José de Caldas
	1.1%
	Mensual sobre el valor de la factura antes de A.I.U.
	Acuerdo Concejo de Bogotá y Artículo 462-1 Estatuto Tributario Nacional.




SEXTA.-:  La SDA pagará al contratista el valor del contrato en los siguientes términos: 
La Secretaría Distrital de Ambiente pagará al contratista el valor del contrato mediante TRES (3) PAGOS, distribuidos conforme a los hitos de cumplimiento contractual y a la entrega de los informes establecidos en el numeral 2.11 del presente documento, previa verificación y recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato, en los siguientes términos:
a.	UN PRIMER PAGO, correspondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO, una vez se verifique la entrega y aprobación del Informe 1 — Plan de Trabajo, Calidad y Cronograma de Ejecución, y el Informe 2 — Elaboración de Planos, Memorias de Cálculo y Pruebas en Fábrica (FAT), incluyendo el acta de ingreso al almacén de la SDA de la totalidad de los equipos adquiridos.
b. UN SEGUNDO PAGO, correspondiente al CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL CONTRATO, una vez se verifique la entrega y aprobación del Informe 3 — Instalación, Puesta en Marcha y Gestión Ambiental, con las respectivas actas de aprobación de cada una de las cuatro (4) estaciones automáticas instaladas, suscritas por el supervisor del contrato.
c.	UN  ÚLTIMO PAGO, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO, una vez se verifique la entrega y aprobación del Informe 4 — Pruebas en Sitio (SAT) y Aceptación Operacional; Capacitación, Transferencia de Conocimientos y Cierre Documental de la instalación ejecutada y el Reporte de Operación Inicial.
Este pago debe ser presentado junto con la presentación de la factura y se hará efectivo previa programación del PAC y estará sujeto a la entrega de los siguientes documentos:
a. Informe técnico y financiero de actividades debidamente aprobado y firmado por el supervisor del contrato.
b. Documento denominado “Acta de recibo a satisfacción parcial expedido por el supervisor” o “Acta de Recibo Parcial o Final e Informe De Supervisión”, o el que haga sus veces, a la terminación del contrato.
c. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas. 
d. cuenta de cobro o factura electrónica, según el caso, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional No. 358 del 5 de marzo de 2020 y lo dispuesto en la Resolución expedida por la DIAN No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la misma debe contener cada uno de los ítems, con la cantidad, unidad de medida, descripción específica y valor que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados de acuerdo con lo estipulado en el contrato. (cuando aplique)

        Condiciones generales para el pago: 
a) Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la correcta radicación de la factura electrónica con los respectivos documentos soporte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 189 de 2020. 
b) Únicamente se pagarán los elementos y/o servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
c) Junto a cada factura electrónica, el CONTRATISTA se compromete a adjuntar el certificado expedido por el revisor fiscal, en el que conste que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión, ARL y aportes a SENA, ICBF y Caja de Compensación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 782 de 2002 y la Ley 1562 de 2012. (cuando aplique)
d) Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contar a partir de la fecha en que se presente(n) en debida forma o que se haya aportado el último de los documentos. La(s) demora(s) en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de naturaleza alguna. (cuando aplique)
e) Las facturas deben estar diligenciadas en pesos colombianos, sin centavos. 
f) Los pagos serán realizados por medio de la Subdirección Financiera de la SDA, en pesos colombianos, a través de transferencia a la cuenta corriente o de ahorros que indique el CONTRATISTA, abierta en cualquiera de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de Ley.
El contratista asume los costos establecidos para la ejecución del contrato, así como retenciones, tasas y contribuciones de orden nacional y distrital a qué hubiese lugar. Adicional a ello, se efectuarán descuentos de 3.6%, correspondientes a las estampillas distritales, así:
	Concepto
	Valor/ Porcentaje
	Periodicidad del pago
	Fuente

	Rete ICA
	1,1040%
	Mensual sobre el valor de la factura antes de IVA
	Estatuto Tributario


	Estampilla Pro Adulto Mayor
	2%
	Mensual sobre el valor de la factura antes de A.I.U.
	Acuerdo Concejo de Bogotá y Artículo 462-1 Estatuto Tributario Nacional.

	Estampilla Pro Cultura
	0.5%
	Mensual sobre el valor de la factura antes de A.I.U.
	Acuerdo Concejo de Bogotá y Artículo 462-1 Estatuto Tributario Nacional.

	Estampilla Universidad
Francisco José de Caldas
	1.1%
	Mensual sobre el valor de la factura antes de A.I.U.
	Acuerdo Concejo de Bogotá y Artículo 462-1 Estatuto Tributario Nacional.

	Impuesto del Timbre 
	0,5% cuantía debe ser superior a 6.000 UVT
	Valor del contrato (suscripción) 
	Decreto 175 de 2025


Nota 1. Es importante tener en consideración la responsabilidad del proveedor del servicio ante las autoridades tributarias, esto es si son denominados autorretenedores y/o Grandes contribuyentes y/o responsables del impuesto a las ventas.

Nota 2. Para el caso del Rete ICA, se debe tener en cuenta la territorialidad del proveedor y la actividad económica que ejerce, ya que la tarifa es diferente entre actividades.

Nota 3. Para el caso del impuesto del Timbre, se deberá tener en cuenta el valor final del contrato a suscribir.  

[bookmark: _Hlk132277974]SÉPTIMA. -  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto del contrato, el CONTRATISTA además de las obligaciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, se obliga para con la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE a cumplir las siguientes:
1. El contratista se obliga a cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables a la contratación estatal, así como las políticas, manuales y lineamientos internos de la entidad.
2. Actuar con buena fe y diligencia, responder por los daños que cause por acción u omisión y ejecutar el contrato con autonomía e independencia
3. Cumplir con el objeto del contrato, entregar los informes o productos relacionados, y publicar los informes en SECOP II, una vez sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor, para el pago respectivo. 
4. Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, Decreto Nacional 1072 de 2015, Ley 1955 de 2019 y demás normas que regulen la materia. 
5. Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato. 
6. Responder por la salvaguarda y preservación de los insumos, información generada, herramientas, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto del contrato y entregarlos a la terminación del contrato. 
7. Abstenerse de abandonar la ejecución del contrato de manera intempestiva, salvo en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, por lo tanto, para la terminación anticipada o cesión del contrato deberá avisar con mínimo diez (10) días hábiles de anticipación con el fin de realizar la entrega a satisfacción de su gestión a la SDA. 
8. Atender los requerimientos del supervisor, así como conocer y dar aplicación a los procedimientos e implementar los formatos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión, que se requieran para el desarrollo de las actividades contractuales. 
9. Entregar los archivos físicos, digitales y electrónicos de la información relativa a las operaciones, actividades y demás realizadas producto de la ejecución contractual, garantizando su conservación, preservación y confidencialidad, CUANDO APLIQUE.
10. Mantener reserva de la información que se genere, transfiera, conozca u obtenga en el marco de la ejecución del contrato. Los informes o productos relacionados con el objeto del contrato son de propiedad de la SDA y su uso total o parcial debe ser autorizado por la Entidad, a través del supervisor del contrato. 
11. Informar oportunamente al supervisor acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo ya sea en las instalaciones de la SDA o en el caso de la prestación del servicio, CUANDO APLIQUE. 
12. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la SDA, obrar con lealtad, buena fe, diligencia y cuidado en los asuntos que deba atender en el marco del contrato; así como responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la administración o a terceros. 
13. Prestar los servicios contratados con autonomía e independencia, CUANDO APLIQUE.
14. Incorporar en el diseño y el desarrollo de plataformas, aplicativos web y sistemas de información, así como en la producción de contenidos gráficos y audiovisuales de la Secretaría Distrital de Ambiente, criterios de accesibilidad y usabilidad para dar cumplimiento a los lineamientos señalados en la Ley 1712 de 2014 y en la Resolución MINTIC 1519 de 2020 y su anexo 1, CUANDO APLIQUE.
15. Radicar su factura previamente validada por la DIAN, para el caso en que se encuentre obligado a presentar facturación electrónica, lo cual será requisito necesario para el pago conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020. 
16. Cumplir con las normas, procesos, procedimientos, instructivos, lineamientos y políticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo, EL CONTRATISTA, cuando realice actividades donde se requiera el uso de los Elementos de Protección Personal, deberá dotarse con los implementos de seguridad mínimos requeridos por Ley, CUANDO APLIQUE. 
17. A fin de garantizar la seguridad de la información y mitigar la fuga de conocimiento a la que tenga acceso o produzca en el desarrollo del contrato entregar inventariados, al supervisor de su contrato, los archivos, expedientes y demás documentos, tanto físicos como digitales, que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del presente contrato, entrega que deberá hacer de acuerdo con los procedimientos del SDA, CUANDO APLIQUE.
18. Apoyar a LA SECRETARÍA con la disponibilidad que le sea requerida para responder las emergencias responsabilidad de la entidad, según lo establecido en la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR), CUANDO APLIQUE.
19. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores que sean expedidas por la Secretaría Distrital de Ambiente en la ejecución del contrato, CUANDO APLIQUE.
20. Prevenir, corregir y denunciar, ante las autoridades administrativas y/o las autoridades judiciales correspondientes, según sea el caso, la violencia, la discriminación, el abuso y el acoso sexual contra las mujeres, y las demás violencias basadas en género, en cumplimiento del Decreto Nacional 1710 de 2020 “Por el cual se adopta el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública y se dictan disposiciones para su implementación”.
21. Evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil. Para lo cual, por una parte, deberá abstenerse de hacer, compartir, difundir y promover bromas, chistes y expresiones machistas, y por la otra, deberá hacer uso del lenguaje incluyente, entendido este como el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino; de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de 2009 “Por medio del cual se promueve el uso del lenguaje incluyente”.
22. Constituir y publicar en la plataforma del SECOP II las garantías requeridas dentro del plazo establecido en esta.
23. Mantener actualizadas las garantías tanto en sus modificaciones como hasta la liquidación del contrato, según corresponda.
24. En caso de que en el presente documento se establezcan medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación distrital (CUANDO APLIQUE), estas deberán aplicarse y cumplirse conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital 643 de 2025 y demás normativa que lo modifique o complemente.
25. En caso de que en el presente documento se establezcan disposiciones orientadas a promover la vinculación, para la ejecución del contrato (CUANDO APLIQUE), de personas en condición de vulnerabilidad, estas deberán aplicarse y cumplirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1860 de 202
26. En caso de que en el presente documento se establezcan obligaciones, incentivos o puntajes (CUANDO APLIQUE) asociados a criterios sociales éstas deberán aplicarse y cumplirse de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 142 de 2023.

[bookmark: _Hlk178690453]OCTAVA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: EL CONTRATISTA en el desarrollo del objeto contractual se compromete a realizar, además de las obligaciones generales y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, la totalidad de las siguientes obligaciones específicas:

1. Elaborar y cargar en la plataforma SECOP II, el informe de ejecución de la gestión adelantada debidamente firmado por el supervisor, con los soportes para adelantar el respectivo pago, que evidencie el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, en las fechas establecidas en el mismo.
2. Entregar a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la suscripción del acta de inicio, un cronograma detallado que especifique las fechas de entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de las cuatro (4) estaciones (dos hidrológicas y dos de calidad de agua tipo boya flotante), previa autorización del supervisor del contrato.
3. Cumplir con las fechas de entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos en las cantidades, referencias y ubicaciones (cuencas río Fucha y Salitre; RDH, La Vaca y Tibanica) descritas en las especificaciones técnicas (Anexo Técnico) del contrato.
4. Entregar a la SDA los equipos objeto de este proceso contractual, de primera calidad, originales, no remanufacturados, en su empaque original y con todos sus elementos, en óptimas condiciones de funcionamiento y bajo las condiciones establecidas en este documento y en el anexo técnico. 
5. El contratista deberá reemplazar los equipos que no cumplan con lo exigido en el anexo técnico dentro de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a partir de la puesta en conocimiento al contratista por parte de la SDA. La entidad no se hace responsable de los costos adicionales en que incurra el contratista para la entrega de estos.
6. Configurar y entregar operando las cuatro (4) estaciones automáticas, garantizando que los datos calibrados lleguen en tiempo cuasi real a la plataforma central de recepción definida por la SDA, mediante sistema de transmisión GPRS/4G-LTE, conforme a las especificaciones del Anexo Ficha Técnica.
7. Garantizar una disponibilidad mínima de datos del 95 % durante el periodo de prueba y puesta en marcha, calculada como el porcentaje de registros efectivamente recibidos en la plataforma central respecto al total de registros esperados según el intervalo de muestreo configurado, conforme al protocolo de aceptación en sitio establecido en el numeral 5.2.3 del Anexo Ficha Técnica.
8. El contratista debe contar con el personal idóneo para llevar a cabo las actividades de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos en los cuerpos de agua lóticos (ríos y quebradas) y lénticos (humedales).
9. Realizar transferencia de conocimientos al personal técnico de la SDA previamente seleccionado por el supervisor del contrato, en el mantenimiento, operación, calibración, configuración y programación de los equipos suministrados, incluyendo el manejo del software de la plataforma colectora de datos, la interpretación de los datos recibidos y la operación específica de los sensores de calidad del agua y en este sentido cumplir con los siguientes requerimientos:
a. Montaje y desmontaje de los respectivos sensores, métodos de limpieza, brindar todos los conocimientos para la programación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de los sensores y todas sus funciones. Establecer las herramientas de manejo del protocolo de comunicación entre los subsistemas (sensores, transmisor, PCD).
b. Programación y configuración de los transmisores, datalogger, registradores automáticos de nivel, entre otros componentes de las estaciones.
c. Determinar fallos y acciones para solucionar los problemas que se presenten o establecer los canales para atenderlas.
d. El programa de capacitación debe tener un componente teórico (virtual) y práctico (presencial), a través de mínimo 5 sesiones de 3 horas, para lo cual el contratista deberá aportar las constancias de estas capacitaciones con su cuenta de cobro.
e. La Secretaría podrá solicitar al contratista la ampliación o inclusión de temas en la capacitación que sean de interés para la entidad y que busquen el mejor aprovechamiento de los equipos y elementos en el tiempo.
f. El contratista deberá entregar un programa de capacitación, el cual será aprobado por la Secretaría, y que se ofrezca mínimo a tres personas, el contratista deberá acatar todas las modificaciones o recomendaciones que la Secretaría haga a este.
10. Entregar los consumibles para un año de operación, de acuerdo con requerimientos de los equipos ofertados por el contratista establecidos en el Anexo Ficha Técnica, los cuales deberán ser entregados al almacén, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la SDA.
11. Aportar al supervisor del contrato, al momento de la entrega de los bienes adquiridos, las declaraciones de importación de los elementos según corresponda y los respectivos certificados de calibración, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la NTCISO/IEC 17025-2017.
12. Entregar al supervisor del contrato la garantía expedida por el fabricante de los equipos, la cual deberá ser de mínimo dos (2) años contados a partir de la puesta en funcionamiento, para sensores y equipos electrónicos. Durante el tiempo de duración de la garantía el contratista deberá asegurar la calidad y correcto funcionamiento de los equipos adquiridos, así como la disponibilidad de repuestos para tal fin.
13. El contratista deberá realizar la entrega de los productos definidos en el numeral 2.11- Informes del Estudio Previo.
14. Atender las solicitudes, consultas y requerimientos técnicos realizados por la SDA dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a su recibo, así como brindar soporte técnico durante la vigencia de la garantía mediante un canal de comunicación definido.
15. Asumir la totalidad de los costos derivados de la ejecución del objeto del contrato: Esto incluye cubrir todos los gastos directos e indirectos, así como los riesgos por daño, avería, pérdida o cualquier eventualidad durante el transporte, entrega e instalación efectiva de los equipos. Asimismo, responder por los daños y perjuicios que el personal a su cargo ocasione a los equipos adquiridos, infraestructura o bienes de las instalaciones durante las etapas de capacitación, pruebas de campo y puesta en funcionamiento.
16. Realizar la gestión integral de los residuos generados durante las actividades preliminares (limpieza, descapote, retiro de materiales y nivelación), en su calidad de generador conforme a la normatividad ambiental vigente. Así mismo deberá cumplir con los lineamientos ambientales definidos por la SDA para el desarrollo sostenible de las actividades ejecutadas en las RDH.
17. El contratista deberá realizar el trámite de exclusión del impuesto sobre las ventas IVA de conformidad con lo establecido en el artículo 424 del Decreto Ley 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales” y el numeral 1 del artículo 1.3.1.9.12. del Decreto 1651 de 2021; así como los trámites de importación y nacionalización ante la aduana y finalmente el ingreso al área del almacén de la Entidad.
18. El contratista deberá coordinar con la Subdirección del Recurso Hídrico de la SDA la programación logística del ingreso a los predios autorizados, incluyendo fechas, horarios, personal, equipos y materiales a ingresar. El contratista no podrá ingresar a ningún predio sin la autorización formal previa gestionada por la SDA.
19. Las demás que se encuentren directamente relacionadas con el objeto del contrato.

NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA: 

1. Designar supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado
2. Suministrar a través del supervisor la información y documentos necesarios que requiera el (la) contratista para el cabal cumplimiento del objeto del contrato bajo criterios de autonomía e independencia, en coordinación con el supervisor del contrato. 
3. Realizar los pagos correspondientes previa cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos previos. 
4. Reconocer con cargo a los recursos destinados del presupuesto nacional los gastos de viaje y desplazamiento a que haya lugar, durante la ejecución del objeto del contrato, conforme al procedimiento establecido para tal fin, cuando haya lugar a ello. 
5. Verificar a través del supervisor que el contratista realice el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales, ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 
6. Verificar a través del supervisor el cargue mensual a la plataforma SECOP II, respecto del informe de ejecución de la gestión adelantada debidamente firmado por el supervisor, con los soportes para adelantar el respectivo pago, que evidencie el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, en las fechas establecidas en el mismo.

[bookmark: _Hlk178696628]DÉCIMA.- INFORMES: El contratista deberá presentar los siguientes informes:

1. Informe 1. Plan de Trabajo, Calidad y Cronograma de Ejecución: Este informe consolida los productos del cronograma de ejecución y del plan de calidad del proyecto. Su propósito es establecer las reglas de planeación, aseguramiento y seguimiento que regirán la ejecución contractual, así como definir la ruta crítica del proyecto y los responsables por cada actividad. El contenido temático mínimo del informe incluye: cronograma detallado tipo Gantt con las fechas previstas para cada hito del contrato (aprobación de planos de detalle de las estaciones de monitoreo, FAT, importación, ingreso al almacén, coordinación de acceso a las RDH, instalación, periodo de pruebas SAT, capacitación y cierre); descripción de la organización del equipo de trabajo, procedimientos de inspección y ensayo en cada fase; formatos de control de calidad y trazabilidad de equipos; y plan de comunicaciones con la SDA, incluyendo canales, frecuencia de reuniones de seguimiento y formatos de actas. Plazo de entrega: dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la suscripción del acta de inicio.
2. Informe 2. Elaboración de Planos, Memorias de Cálculo y Pruebas en Fábrica (FAT): Este informe agrupa los planos detallados de cada estación con la verificación funcional de los equipos y el soporte de su recepción en el almacén de la SDA. Constituye el principal hito técnico previo a la instalación, ya que asegura que los equipos importados cumplen con las especificaciones del Anexo Técnico - Ficha Técnica. El contenido temático mínimo abarca seis bloques. 
I. El primero corresponden a los planos y memorias técnicas de la torre de soporte de las estaciones hidrológicas, así como los planos detallados de la boya flotante con el cuerpo, el sistema de despliegue de sensores y el sistema de anclaje. 
II. El segundo es la memoria de dimensionamiento energético, con el balance de potencia de todos los componentes, la capacidad y tecnología de las baterías, el dimensionamiento del sistema, así como la demostración de autonomía mínima de 24 horas sin radiación solar. 
III. El tercero es la descripción y planos del sistema de puesta a tierra. 
IV. El cuarto la descripción del sistema de transmisión y la arquitectura de datos GPRS/4G-LTE. 
V. El quinto es el diseño del aviso de identificación, que debe contar con la aprobación previa de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDA. 
VI. El sexto corresponde a las fichas técnicas y certificados de origen de los equipos adquiridos. 

La sección final del informe documenta la realización del Factory Acceptance Test (FAT), incluyendo la verificación de número de serie y modelo de cada componente, los resultados de las pruebas funcionales de cada sensor, las pruebas de comunicación entre subsistemas, los certificados de calibración y el acta de aceptación FAT firmada por el contratista. La SDA podrá designar un profesional para presenciar el FAT, presencial o virtualmente, a su discreción. El informe se complementa con las actas de ingreso al almacén de la SDA de la totalidad de los equipos. Plazo de entrega: Dentro de los SETENTA (70) DÍAS CALENDARIO siguientes a la suscripción del acta de inicio.

3. Informe 3. Instalación, Puesta en Marcha y Gestión Ambiental: Este informe agrupa la documentación de la fase de obra física en sitio, integrando los soportes de instalación con la gestión ambiental de los residuos generados durante las actividades preliminares. La unión de ambos componentes en un único informe responde a su simultaneidad operativa y permite una verificación integral del cumplimiento técnico-ambiental de la fase de instalación. El componente de instalación documenta los registros fotográficos georreferenciados antes, durante y después de la instalación de cada una de las cuatro estaciones, con coordenadas validadas en sistema MAGNA-SIRGAS; las bitácoras de instalación con la descripción de actividades. Para las estaciones de calidad de agua tipo boya flotante, el informe incluye un capítulo específico que documenta el procedimiento de fondeo, la profundidad de inmersión final de los sensores y la verificación operativa del sistema limpieza. El componente de gestión ambiental documenta la cuantificación de los residuos generados con los soportes de su disposición final, manejo específico de coberturas vegetales, tierras y materiales pétreos producto del descapote y nivelación; el registro fotográfico del antes y después del manejo de cada zona de instalación; y, para las estaciones en las RDH. Plazo de entrega: Dentro de los OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO siguientes a la suscripción del acta de inicio.
4. Informe 4. Pruebas, Capacitación y Operación Inicial (Informe Consolidado): Este informe consolida en un solo producto, estructurado en tres (3) capítulos con sus respectivos soportes, las pruebas en sitio y aceptación operacional (Capítulo 1), la capacitación, transferencia de conocimientos y cierre documental (Capítulo 2), y el reporte de operación inicial (Capítulo 3). La unión de estos componentes en un único informe responde a su continuidad y simultaneidad operativa, y permite una verificación integral del cumplimiento técnico, operacional y ambiental de la fase de campo. Cada capítulo conserva de manera íntegra su contenido temático mínimo, sus soportes y sus condiciones de aceptación. Plazo de entrega: Dentro de los CIENTO SIETE (107) DÍAS CALENDARIO siguientes a la suscripción del acta de inicio.
Capítulo 1. Pruebas en Sitio (SAT) y Aceptación Operacional: Este capítulo constituye el principal hito de aceptación operacional del contrato y el soporte cuantitativo del cumplimiento del umbral de desempeño establecido en el Anexo Técnico - Ficha Técnica. El contenido temático del capítulo incluye: la descripción del protocolo SAT aplicado, alineado con los criterios definidos por la SDA en los documentos del proceso de selección; el cálculo cuantitativo de la disponibilidad de datos por estación, expresado como el porcentaje de registros efectivamente recibidos en la plataforma central respecto al total de registros esperados según el intervalo de muestreo configurado, con detalle por sensor y por estación; las series temporales de los datos recibidos durante el periodo de prueba; la verificación in situ de los rangos de medición y de la calibración de los sensores con patrones certificados; el análisis de no conformidades identificadas durante el SAT con las acciones correctivas aplicadas; y el acta de aceptación operacional firmada por el supervisor del contrato. Si una o más estaciones no alcanzan el umbral del 95%, el capítulo debe documentar el plan de remediación con plazos específicos como condición previa al desembolso del pago asociado.
Capítulo 2. Capacitación, Transferencia de Conocimientos y Cierre Documental de la obra ejecutada: Este capítulo agrupa dos componentes del contrato: la transferencia de conocimientos al personal técnico de la SDA y la consolidación documental de la obra ejecutada. 
El componente de capacitación estará conformado por: programa de capacitación previamente aprobado por la SDA, con sus componentes teórico y práctico; constancia de la realización de mínimo cinco sesiones de tres horas cada una, ofrecidas a un mínimo de tres personas designadas por la entidad; actas de cada sesión con listado de asistencia, temas tratados y evaluaciones; material didáctico entregado a los participantes; y constancia final de transferencia firmada por el supervisor. Los temas mínimos deben incluir el manejo del sistema anti-biofouling de las boyas, la operación específica de los sensores de calidad de agua, el manejo de soluciones estándar de pH y turbiedad, y conductividad. El componente de cierre documental de la obra ejecutada consolida la documentación técnica final del proyecto: planos constructivos  definitivos de cada estación, memorias de cálculo finales con los ajustes derivados de las condiciones reales de instalación, fichas técnicas de los equipos efectivamente instalados con números de serie, certificados de calibración de acuerdo con los lineamientos establecidos en la NTCISO/IEC 17025-2017; manuales de operación y mantenimiento del fabricante requeridos para el funcionamiento de los equipos, en medio digital y físico, en castellano (con traducción oficial conforme al artículo 251 del Código General del Proceso y la Ley 1564 de 2012 si los originales están en otro idioma); manual operativo integrado para el personal de la SDA; garantías expedidas por el fabricante con vigencia mínima de dos años; carta de respaldo de disponibilidad de repuestos por mínimo dos años; declaraciones de importación y documentación aduanera aplicable; y acta final de ingreso al almacén de la totalidad de los consumibles entregados.
Capítulo 3. Reporte de Operación Inicial: Este capítulo consolida el seguimiento operacional posterior a la aceptación SAT. El contenido temático del capítulo incluye: el indicador de disponibilidad de datos por estación durante el periodo de operación inicial, manteniendo el umbral del 95% como referencia de desempeño; recomendaciones de mantenimiento preventivo a realizar; consideraciones técnicas para el desarrollo de mantenimientos correctivos con tiempos probables de respuesta y resolución; el consumo de soluciones estándar y consumibles, con proyección de necesidades para un año de operación; y las recomendaciones técnicas a la SDA para la operación posterior.

Finalmente, el contratista deberá presentar a la supervisión del contrato un informe mensual de avance técnico y financiero, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes de ejecución, en el cual se dé cuenta del estado de avance de las actividades contratadas, los productos en desarrollo y los entregables completados, así como la ejecución financiera acumulada del contrato frente a la programación prevista. El informe deberá diligenciarse en el formato que la Secretaría Distrital de Ambiente suministrará al contratista dentro de los primeros diez (10) días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
DÉCIMA PRIMERA.- COMPROMISOS DE INTEGRIDAD Y CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN (IMPLEMENTACIÒN DE LOS ARTICULOS 14,16 Y 17 DEL DECRETO DISTRITAL 189 DE 2020, Y LA DIRECTIVA No. 003 DE 2021 SUSCRITA POR LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL): Las partes declaran conocer que de conformidad con las disposiciones locales e internacionales anticorrupción, se encuentra prohibido pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o cualquier otro elemento de valor a cualquier servidor público o funcionario de gobierno, partido político, candidato, o a cualquiera persona actuando a nombre de una entidad pública cuando dicho pago comporta la intención corrupta de obtener, retener o direcciona negocio a alguna persona para obtener ventaja ilícita (“normas anticorrupción del sector público”). así mismo, las partes reconocen la existencia de regulación similar en materia de soborno en el sector privado, entendido como el soborno de cualquier persona particular o empresa privada para obtener una ventaja indebida (“normas anticorrupción del sector público”). en consideración de lo anterior, las partes se obligan a conocer y acatar las normas anticorrupción absteniéndose de efectuar conductas que atenten contra las referidas normas anticorrupción a nivel local o internacional. el incumplimiento de la obligación contenida en la presente cláusula constituirá causal de terminación inmediata del presente acuerdo sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna”, así mismo se comprometen a: 1. No ofrecer ni dar sobornos, ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan a su nombre. 2. Dar aviso inmediato a la (entidad) o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. 3. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en los procesos de selección adelantados por la entidad estatal, para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. 4. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos por la entidad para cumplir con los requisitos del proceso de selección. 

[bookmark: _Hlk80633443]DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS. En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1082 de 2015 y demás normas concordantes, el CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la BOGOTÁ D.C - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE con NIT: 899.999.061 -9, DIRECCIÓN Av. Caracas No. 54 -38, con ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto Nacional 1082 de 2015, que cubran los siguientes riesgos:

Elegir las garantías que apliquen para el proceso adelantado:


11.1.  Cumplimiento Por una cuantía equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato y una duración igual al plazo de ejecución del mismo y SEIS (6 MESES MÁS) contados a partir de la suscripción del contrato.

11.2.  Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 
Por una cuantía equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia de DOS (2) AÑOS contados a partir de la suscripción del contrato.

11.3 Calidad del Servicio 
Por una cuantía equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia de UN (1) AÑO MÁS, contados a partir de la suscripción del contrato.

11.4  Responsabilidad civil extracontractual.
Por un valor no inferior a 200 SMMLV y una duración igual al plazo de ejecución del contrato, contado a partir de la suscripción.

PARÁGRAFO 1. CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS: EL CONTRATISTA deberá constituir la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
 
PARÁGRAFO 2. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá restablecer el valor de las garantías antes mencionadas, cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la SECRETARIA. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato y/o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor y/o la vigencia de las garantías otorgadas.

PARÁGRAFO 3. VIGENCIA DE LAS GARANTIAS: En todo caso el contratista deberá mantener vigentes las garantías hasta la liquidación del contrato.
[bookmark: _26in1rg]
PARÁGRAFO 4: En virtud de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y a lo previsto en el artículo 1060 del Código de Comercio referente al mantenimiento del estado del riesgo y notificación de cambios. EL CONTRATISTA deberá notificar a la aseguradora las circunstancias no previsibles que den lugar a la modificación cobertura del riesgo.  La notificación de la modificación del riesgo, así como la respuesta que otorgue la aseguradora deberá ser allegada a través de la Plataforma SECOP II así como los documentos anexos correspondientes.

PARÁGRAFO 5: Si resultare como contratista, un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes y deberá estar firmada por el representante.

PARÁGRAFO 6: El contratista deberá cargar la garantía única debidamente firmada y acompañada de sus condiciones generales, en la plataforma SECOP II. 

DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por el/la Subdirector(a) del RECURSO HÍDRICO (SRH), por quien haga sus veces o la persona designada para tal fin por el ordenador del gasto.

EL supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación vigente de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE y está obligado a vigilar permanentemente la ejecución del objeto contratado. Deberá realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  

Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas concordantes vigentes. 

En ningún caso el supervisor o interventor del contrato podrá delegar sus actividades en un tercero.  

En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA, al anterior supervisor y a la Subdirección contractual.

[bookmark: _Hlk178691187][bookmark: _Hlk178447767][bookmark: _Hlk178691120]DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATISTA se obliga para con la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA a pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que por medio del presente documento adquiere, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior. El valor de la Cláusula Penal Pecuniaria que se haga efectiva se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados.

[bookmark: _Hlk178447800]El procedimiento para la aplicación de la cláusula penal pecuniaria prevista en la presente cláusula será el establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, lo dispuesto en el manual de contratación de la entidad y demás normas concordantes que regulen la materia.

EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA con la simple suscripción del contrato, para descontar y tomar el valor de la Cláusula Penal de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía constituida o conforme a la Ley, previo agotamiento del debido proceso.

DÉCIMA QUINTA.- MULTAS: El procedimiento para la aplicación de las multas previstas en la presente cláusula será el establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, lo dispuesto en el manual de contratación de la entidad y demás normas concordantes que regulen la materia. Serán causales para imponer multas la mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA podrá cobrar multas diarias y sucesivas equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de este contrato, por cada día de retardo o incumplimiento, sin que el monto total de la multa exceda el veinte por ciento (20%) de su valor total.

Estas multas serán acumulables y se contabilizarán separadamente para cada una de las obligaciones incumplidas y se causan por el simple retraso sin que la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA, tenga que demostrarlo y los perjuicios que se ocasionen a la SDA por este aspecto, se harán efectivos en forma separada, sin detrimento de la indemnización de perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria.

La imposición de multas no impedirá la aplicación de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO.- EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA, con la simple suscripción del contrato, para descontar y tomar el valor de las multas de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto del contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía constituida o conforme con la Ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para efectos de esta cláusula, se entenderá que EL CONTRATISTA está en mora o retraso cuando incumpla una o varias de las obligaciones a su cargo.

DÉCIMA SEXTA.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) la SDA podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios de este, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el procedimiento establecido en la citada disposición.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito no imputable a la parte que la alega y que esté debidamente invocada y constatada de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicada al supervisor del contrato a más tardar el quinto (5) día hábil siguiente a su acaecimiento. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aceptación por la parte a quien le fue invocado el evento, no se han superado sus efectos, las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera tal situación.

DÉCIMA OCTAVA.- INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS O CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN: EL CONTRATISTA al suscribir el contrato manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad, ni conflictos de interés o causales de impedimento y recusación, a que se refieren los artículos 8º adicionado por el literal j del artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y 9º de la Ley 80 de 1993, los artículos 1° y siguientes de la Ley 1474 de 2011, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, ni en ninguna otra establecida en la ley. 
PARÁGRAFO.- Si llegare a sobrevenir inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés o causales de impedimento y recusación EL CONTRATISTA, cederá el contrato previa autorización escrita de LA SDA, o si ello, no fuere posible, renunciará a su ejecución.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: El contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prórroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. 

PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes. 

VIGÉSIMA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de la SDA, pudiendo ésta reservarse las razones que tengan para negar la autorización de la cesión.  EL CONTRATISTA se obliga a informar oportunamente a la SDA sobre esta situación.

PARÁGRAFO: Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera, debe renunciar a la reclamación diplomática

VIGÉSIMA PRIMERA.- CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la SDA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la Entidad por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Entidad y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto

[bookmark: _Hlk178692870][bookmark: _Hlk178693029]VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL CONTRATISTA que suscribe este contrato, así como todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo del objeto del presente contrato acuerdan que cualquier información dada a conocer entre ellas, así como la que pudiese desarrollar durante la ejecución del contrato, será mantenida confidencial, reservada o secreta, y  no podrá divulgarse o revelarse total o parcialmente a personas ajenas a las partes de este contrato, así como tampoco a ningún medio conocido o por conocer, según las siguientes condiciones: 

A. EL CONTRATISTA mantendrá la información confidencial, y se abstendrá de revelarla a terceras personas, en beneficio propio o ajeno, sin el consentimiento previo y por escrito de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. 
B. La información que sea conocida por el contratista en ejecución del contrato, será utilizada exclusivamente para el cumplimiento de los servicios objeto del mismo. 
C. La obligación de confidencialidad se extenderá a los desarrollos que se produzcan como consecuencia del uso de la información intercambiada en la ejecución del contrato.
D. EL CONTRATISTA se responsabilizará de que las personas que estén a su cargo y las que intervengan en la ejecución del contrato, se sometan al acuerdo de confidencialidad aquí establecido. Consecuencia de lo anterior, les quedará prohibido a estas personas transferir o suministrar a terceros a cualquier título, información que obtenga de las otras partes en desarrollo del mismo. 
E. EL CONTRATISTA se obliga a divulgar la información de que trata la presente cláusula única y exclusivamente a los empleados, contratistas y dependientes que deban conocerla para el desarrollo de sus actividades dentro de la ejecución del contrato y bajo obligación de confidencialidad. Igualmente, las partes solo revelarán a estas personas únicamente la parte de la información pertinente para la ejecución de sus actividades. 
F. EL CONTRATISTA se compromete a adoptar todas las medidas de seguridad razonables de acuerdo con la naturaleza de la información para garantizar la confidencialidad, secreto y reserva de la misma.
G. EL CONTRATISTA se obliga a mantener en confidencialidad toda información dada a conocer por una parte a las demás que pueda ser objeto de protección como Propiedad Intelectual en sí misma y sin desarrollo alguno. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si existe duda sobre la confidencialidad, reserva o secreto de alguna información suministrada, ésta será tratada como confidencial hasta que la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA manifieste lo contrario por escrito. Esta obligación de confidencialidad no se aplicará sobre la información que sea de dominio público regulada por la Ley 1712 de 2014, o que haya sido conocida con anterioridad al presente contrato por alguna de las partes, o dada o conocer por un tercero que no tuviere la obligación de confidencialidad, reserva o secreto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento a la obligación de confidencialidad que le asiste al contratista será considerada como causal de incumplimiento del contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO: La duración de la obligación de confidencialidad, secreto y/o reserva durará mientras la información sea considera de carácter confidencial, secreta y/o reservada.

VIGÉSIMA TERCERA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: En ningún caso el contrato a celebrarse por medio de este proceso genera relación laboral, ni prestaciones sociales, respecto del contratista o del personal que éste ocupe para el desarrollo del objeto contratado. 

VIGÉSIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las diferencias y conflictos que surjan con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga, suspensión  o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito por correo electrónico o correo certificado a la otra la existencia de una diferencia, de esta reunión se dejará constancia en acta, la cual deberá ser remitida a la Subdirección Contractual de la SDA, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la celebración de la misma. 

PARÁGRAFO PRIMERO: De considerarse pertinente por cualquiera de las partes, podrá solicitar asesoría a la Subdirección Contractual para la reunión de solución de controversias, mediante comunicación escrita, con dos (2) días hábiles de anticipación, a fin de que se designe un abogado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa por cuanto persiste la inconformidad del contratista, éste podrá someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría General de la Nación. En cuanto a inconformidades de la Entidad sobre el cumplimiento del contrato, ésta deberá adelantar la actuación administrativa sancionatoria correspondiente.

VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES, ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO: Las partes declaran expresamente que las cláusulas del contrato podrán ser adicionadas, modificadas, aclaradas y prorrogadas, sin que ello implique una modificación del objeto, previo acuerdo entre las partes y conforme a las formalidades legales o normativas establecidas para tal fin.

VIGÉSIMA SEXTA- IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- ANEXOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: 1. Estudio Previo, Anexo Técnico y demás documentos previos. 2. Certificado de disponibilidad presupuestal y Certificado de Registro Presupuestal. 3. Pliego de condiciones, anexos, respuestas a observaciones, adendas y todos los documentos que se hayan expedido durante la actuación administrativa por parte de la Entidad; 4. La oferta presentada por el contratista, sus subsanaciones y aclaraciones. 5. Los demás documentos y modificaciones que suscriban las partes, así como las actas y en general comunicaciones cruzadas entre el supervisor del contrato y el contratista. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se PERFECCIONARÁ con la firma electrónica de las partes mediante Plataforma SECOP II. Para la EJECUCIÓN del mismo, se requerirá de la aprobación de la garantía única, previo registro presupuestal por parte de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE y de la suscripción del acta de inicio. 

VIGÉSIMA NOVENA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: En cumplimiento del artículo 217 del Decreto 19 de 2012, mediante el cual se modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato no será objeto de liquidación. (Contratos de ejecución instantánea).

TRIGÉSIMA.- ELIMINACIÓN DEL LENGUAJE SEXISTA: En cumplimiento de lo señalado en el Decreto No. 332 de 2020 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C, EL CONTRATISTA deberá evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO: En cumplimiento de lo señalado en el Decreto No. 332 de 2020 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C, EL CONTRATISTA se obliga a prevenir, corregir y denunciar, ante las autoridades administrativas y/o las autoridades judiciales correspondientes, según sea el caso, la violencia, discriminación, abuso y acoso sexual contra las mujeres, y las demás violencias basadas en género, y a evitar los elementos de discriminación sexista en el uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil.

TRIGÉSIMA SEGUNDA - DERECHOS DE AUTOR Y PATRIMONIALES: La SECRETARÍA en relación con los derechos patrimoniales de autor dará aplicación a lo establecido por el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993, en el sentido de señalar que el CONTRATISTA es el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato. En relación con los derechos patrimoniales sobre los productos del contrato, estos pertenecerán a la SECRETARÍA. La difusión resultada, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente contrato en todo caso deberá ser autorizada por la SECRETARÍA. Todo acto por el cual se enajene transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros. Adicionalmente el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la Circular 011 de 2021 suscrita por la Secretaria Jurídica Distrital, en el sentido de observar las disposiciones relativas a los derechos de autor y conexos y adelantar las gestiones necesarias para garantizar el respeto a los mismos, en especial a lo referente a obras protegidas por la legislación del autor, el cual para su distribución, utilización publicación y distribución, debe contar por regla general con la previa autorización de su autor o titular de derechos patrimoniales, salvo las excepciones o limitaciones previstas en la Ley 23 de 1982 y/o demás normas que lo regulen.

TRIGÉSIMA TERCERA- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: El contrato por celebrar se somete a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, sus decretos Reglamentarios, sus normas complementarias y a las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio en lo pertinente, Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás decretos reglamentarios y normas que le sean concordantes. 

TRIGÉSIMA CUARTA - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C en la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, dirección av. Caracas No. 54 -38. No obstante, las actividades que no ameriten desplazamiento podrá llevarse a cabo a través de los canales virtuales que se dispongan para el efecto
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II 
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