| FECHA DE LA SOLICITUD: |  |  | 22 de junio de 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | Oficina de Tecnologías y Transformación Digital |  |  |  |  |
| NÚMERO DE PROCESO - Sistema de Información JSP7 |  |  | 12735 |  |  |  |  |
| Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal |  |  | 1232 |  |  | Fecha: 29 de mayo de 2026 |  |
| FUENTE DE LOS RECURSOS (Seleccione con una X, para inversión indique el número del proyecto) |  |  |  |  |  |  |  |
| Funcionamiento |  | Inversión |  | X | No. de Proyecto |  | 20240250_8148 |

| 1. TRÁMITE SOLICITADO - Modificación contractual: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contrato No. | 1352-2025 | Fecha: 30-12-2026 |
| Clase de Contrato | Contratación directa (con ofertas) |  |
| Objeto | CONTRATAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE CON DESARROLLO DE MEJORAS PARA EL SISTEMA MAPA INTERACTIVO WEB DE LA SDHT. |  |
| Nombre del contratista | ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS |  |
| Valor inicial del contrato | NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($99.618.680), INCLUIDO IVA. |  |
| Plazo de ejecución inicial | DOCE (12) MESES. |  |
| Nombre del supervisor del contrato | Carlos Gabriel Gutierrez Pacheco |  |
| Cargo del supervisor del contrato | Jefe Oficina de Tecnología y Transformación Digital |  |

| - CLASE DE MODIFICACIÓN: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adición No. 01 | Valor de la adición | CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($49.800.000) |  |  |
|  | Prórroga. | Plazo de la prórroga | N/A |  |  |
|  | Suspensión No. N/A | Desde |  | Hasta |  |
|  | Terminación anticipada | A partir de |  |  |  |
|  | Cesión | A partir de |  |  |  |
|  | Nombre del cesionario |  |  |  |  |
|  | Otro | Indique cual |  |  |  |
| Descripción de la necesidad o Justificación de la modificación contractual solicitada: El contrato No. 1352de 2025, fue suscrito entre la Secretaría Distrital del Hábitat y ITS SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A.S, representada legalmente por Rubén Darío Yunda Espejo, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.039, el 31 de diciembre de 2025, con aprobación de garantía en la misma fecha, e inició ejecución a partir de la firma del acta de inicio. El objeto del contrato es “Contratar mantenimiento y soporte con desarrollo de mejoras para el sistema Mapa Interactivo Web de la SDHT”, con un valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($99.618.680) M/CTE, y un plazo de Doce (12) meses, contados desde la suscripción del acta de inicio, con fecha estimada de terminación el 30 de diciembre de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. La Secretaría Distrital del Hábitat, de conformidad con el Decreto Distrital 510 de 2025, 'Por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital del Hábitat', establece en su artículo 1º que la entidad tiene por objeto: 'Formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden a aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental'. En el contexto de las políticas y estrategias implementadas por la actual administración distrital para mejorar la prestación del servicio público, es fundamental fortalecer la gestión institucional mediante la continua actualización y modernización de los procesos misionales y de apoyo en cada una de las direcciones, oficinas y áreas que conforman la Secretaría Distrital del Hábitat. Que, en cumplimiento de su misión, y reconociendo la importancia estratégica de las TIC, el Decreto 510 de 2025 creó la Oficina de Tecnología y Transformación Digital, dependiente directamente del Despacho de la Secretaría, trasladándole las competencias técnicas que anteriormente recaían en el área corporativa. De conformidad con el artículo 7º, esta Oficina tiene entre sus funciones principales: - "Formular, implementar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)..."(literal a). 2. "Gestionar los procesos de adquisición de bienes y servicios tecnológicos, orientando estratégicamente las decisiones de inversión en tecnologías de la información para la Entidad" (literal d). 3. "Liderar el diseño, implementación y mejora continua del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)..." (literal h). En consecuencia, la gestión tecnológica, la actualización de infraestructura, el soporte a los sistemas de información y la implementación de dinámicas de innovación y seguridad digital, son responsabilidad directa de la Oficina de Tecnología y Transformación Digital, la cual lidera el ciclo de vida de los sistemas de información y fomenta el uso y apropiación tecnológica en la entidad, según lo dispuesto en los literales g) e i) del artículo 7º del mencionado Decreto." Como resultado, se busca garantizar que las TIC estén alineado con las metas estratégicas de la Secretaría, bajo el liderazgo de la Oficina de Tecnología y Transformación Digital, dependencia encargada de formular e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y asegurar su alineación con el modelo de gestión de la entidad. Esto promueve la automatización y optimización de los procesos institucionales, una toma de decisiones basada en datos y una gestión del cambio que aporte valor público. Asimismo, esta Oficina lidera el diseño e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y fomenta la cultura de uso y apropiación tecnológica, garantizando así la innovación y la colaboración mediante una adecuada gestión de la información. Articulación Tecnológica para la Gestión de Bienes e Inventarios En el marco de la nueva estructura, la Dirección Administrativa tiene la función esencial de diseñar y ejecutar los planes y procedimientos para la adquisición, almacenamiento, suministro, registro, control y protección de los bienes de la Secretaría, así como verificar que los inventarios estén actualizados y valorados. Por tanto, la integración de herramientas digitales provistas por la Oficina de Tecnología y Transformación Digital en estos procesos administrativos permite alcanzar los siguientes objetivos conjuntos: - Optimización de Recursos: Mediante la ejecución del PETI liderado por la Oficina de Tecnología, se proveen las herramientas necesarias para que la Dirección Administrativa gestione eficientemente los bienes y servicios, asegurando la racionalización del gasto y el uso óptimo de la infraestructura. - Control y Registro de Bienes: Dado que la Dirección Administrativa es responsable de mantener actualizados los inventarios, la implementación de sistemas informáticos robustos facilita el registro en tiempo real, garantizando la trazabilidad y la disponibilidad de la información sobre los activos de la entidad. - Integración de Tecnología en la Gestión de Inventarios: La Oficina de Tecnología gestiona el ciclo de vida de los sistemas de información estratégicos y de apoyo. En este sentido, el uso de tecnologías emergentes y la interoperabilidad en sistemas que son fundamentales para la Gestión y que fue adquirido por la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT bajo el contrato No. 576-2019. - Apropiación Tecnológica y Capacitación: Mientras la Dirección Administrativa adopta planes de capacitación para el talento humano, la Oficina de Tecnología fomenta la cultura de apropiación de los servicios digitales, asegurando que los funcionarios utilicen eficazmente la herramienta de administración de los Sistemas de Gestión. - Garantía de Seguridad de la Información: Al integrar la gestión de bienes con soluciones tecnológicas, se asegura la integridad y confidencialidad de la data, cumpliendo con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) que lidera la Oficina de Tecnología y Transformación Digital. Para cumplir con su misión, la Secretaría diseña e implementa políticas e instrumentos que promueven el ordenamiento territorial y la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de Bogotá. Con el fin de garantizar la calidad de sus procesos y minimizar los impactos ambientales, la entidad ha adoptado y se ha certificado en los estándares internacionales ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad), ISO 14001:2015 (Sistemas de Gestión Ambiental) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Estas certificaciones permiten a la Secretaría gestionar de manera eficiente sus procesos, facilitando la planificación, el seguimiento y la mejora continua de su Sistema Integrado de Gestión (SIG). A través del SIG, la entidad asegura la satisfacción de las necesidades de sus grupos de interés, tanto internos como externos, y fomenta la transparencia y la confianza en la gestión pública. Con el fin de centralizar y gestionar de manera eficiente la información asociada a los diecisiete (17) procesos que conforman su Sistema Integrado de Gestión (SIG), la Entidad adquirió, mediante el contrato 576-2019, “un sistema de información de apoyo integral en la planificación, administración, implementación, actualización y control del sistema integrado de gestión de la SDHT”. Para la Secretaría Distrital del Hábitat resulta necesario y conveniente realizar una adición al contrato actualmente en ejecución, cuyo objeto es: “Contratar el mantenimiento, soporte y desarrollo de mejoras para el sistema de mapa interactivo web de la SDHT”, en atención a las necesidades adicionales identificadas durante su ejecución. Durante el desarrollo del contrato, y como resultado del levantamiento detallado de requerimientos efectuado de manera personalizada con los líderes de módulo y las diferentes áreas funcionales de la entidad, se evidenció la necesidad de incorporar nuevas funcionalidades y realizar ajustes específicos en el comportamiento de los módulos existentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG), con el fin de garantizar su adecuada operación, eficiencia y alineación con los procesos institucionales. En particular, se requiere intervenir los siguientes módulos: - Administración Documental - Auditorías - Acciones de Mejora y Salidas No Conformes - Riesgos y Controles - Indicadores - Revisión por la Dirección - Gestión Ambiental - Seguridad y Salud en el Trabajo MECI Estos requerimientos adicionales no pudieron ser previstos en su totalidad en la etapa precontractual, dado que surgieron a partir del análisis funcional detallado, pruebas operativas y retroalimentación directa de los usuarios del sistema, evidenciando la necesidad de optimizar y fortalecer las funcionalidades existentes para asegurar una gestión integral, oportuna y confiable de la información. Respecto al Riesgo No. 4 de la matriz de riesgos, denominado "Consumo excesivo de horas de desarrollo por solicitudes adicionales no previstas", se precisa que la situación actualmente presentada no constituye la materialización del riesgo identificado en la etapa de planeación contractual. Lo anterior, debido a que el riesgo contemplado estaba asociado a la generación de solicitudes adicionales dentro del alcance funcional inicialmente definido, cuya gestión se realizaría mediante el procedimiento de control de cambios, valoración de esfuerzos y monitoreo del consumo de horas establecido en el contrato. Sin embargo, durante la ejecución contractual se desarrolló un proceso de levantamiento y análisis funcional detallado con los responsables de proceso y usuarios de negocio de la Secretaría Distrital del Hábitat, mediante entrevistas, validaciones operativas, revisión de procesos y pruebas funcionales sobre la herramienta ITS-GESTIÓN. Como resultado de este ejercicio fueron identificadas necesidades funcionales nuevas que no habían sido definidas ni documentadas con el nivel de detalle requerido durante la etapa precontractual. Dichos requerimientos involucran intervenciones en los módulos de Administración Documental, Auditorías, Acciones de Mejora y Salidas No Conformes, Riesgos y Controles, Indicadores, Revisión por la Dirección, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo MECI, los cuales demandan ajustes, optimizaciones y desarrollos adicionales orientados a fortalecer la operación del Sistema Integrado de Gestión y garantizar la confiabilidad, trazabilidad y oportunidad de la información institucional. En consecuencia, no se configura la materialización del Riesgo No. 4, toda vez que no se presentó un consumo excesivo de horas derivado de una estimación inadecuada, desviaciones en la ejecución o solicitudes recurrentes dentro del alcance inicialmente contratado. Por el contrario, la necesidad surge de requerimientos funcionales sobrevinientes identificados durante la ejecución del contrato, producto del análisis detallado de los procesos misionales y de apoyo de la Entidad, los cuales no pudieron ser previstos integralmente al momento de elaborar los estudios previos. Así mismo, es importante señalar que el contrato inicial contempló una bolsa de 200 horas de desarrollo, las cuales resultaron insuficientes para atender la totalidad de los requerimientos identificados, en la medida en que estos superan el alcance inicialmente estimado. Adicionalmente, el contrato contempló una bolsa inicial de 200 horas de desarrollo, definida con base en los requerimientos conocidos durante la fase de planeación. No obstante, las necesidades identificadas posteriormente superan el alcance inicialmente estimado, tanto por su complejidad técnica como por el número de módulos impactados, razón por la cual se requiere adicionar como mínimo 200 horas adicionales de desarrollo para atender adecuadamente las mejoras, nuevos desarrollos, pruebas, validaciones funcionales y puesta en producción. Por lo anterior, la solicitud de adición contractual no obedece a la materialización de un riesgo contractual previamente identificado, sino a la aparición de requerimientos funcionales nuevos y necesidades de evolución del sistema detectadas durante la ejecución del contrato, circunstancias que hacen necesaria una ampliación proporcional del alcance y de la capacidad de desarrollo inicialmente prevista, con el fin de garantizar la continuidad del servicio, la correcta operación de la plataforma ITS-GESTIÓN y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Secretaría Distrital del Hábitat. Análisis Financiero. La adición al contrato se justifica técnica y financieramente en los siguientes términos: Teniendo en cuenta el análisis de requerimientos realizado durante la ejecución del contrato, en el cual se identificaron necesidades adicionales en los diferentes módulos del Sistema Integrado de Gestión, se hace necesario adicionar recursos para garantizar la implementación de ajustes, mejoras y nuevas funcionalidades requeridas por las áreas funcionales de la entidad. Desde el punto de vista técnico-contractual, el contrato tiene como objeto el mantenimiento, soporte y desarrollo de mejoras del sistema, con un plazo de doce (12) meses y un valor inicial de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($99.618.680) lo que evidencia que el componente de evolución funcional es parte esencial del alcance contractual. Que, dicho valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($99.618.680) fue pagado en su totalidad el 23/04/2026 según el reporte de estado de pago emitido por el área financiera mediante Radicado No. 3-2026-7938 de fecha 26-06-2026, sin reporte de saldo así: Desde el punto de vista financiero, la adición propuesta por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($49.800.000 IVA incluido) resulta razonable, proporcional, necesaria y financieramente sustentada, toda vez que corresponde al valor de una bolsa adicional de horas de desarrollo especializada requerida para atender los nuevos requerimientos funcionales identificados durante la ejecución contractual. La necesidad de recursos adicionales se origina en el levantamiento detallado de requerimientos realizado con las áreas funcionales de la Entidad, mediante entrevistas, validaciones operativas y análisis de procesos, ejercicio que permitió identificar nuevas necesidades de desarrollo en los módulos de Administración Documental, Auditorías, Acciones de Mejora y Salidas No Conformes, Riesgos y Controles, Indicadores, Revisión por la Dirección, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo MECI, las cuales superan la capacidad inicialmente prevista dentro de la bolsa de 200 horas contratada. La adición económica conserva la coherencia técnica y financiera del contrato, dado que: - Se encuentra dentro del límite establecido por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, al representar un porcentaje inferior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente contratado. - Mantiene la misma naturaleza contractual y se encuentra directamente relacionada con el objeto originalmente pactado, consistente en el soporte, mantenimiento y evolución funcional de la plataforma ITS-GESTIÓN. - Corresponde a necesidades reales identificadas durante la ejecución del contrato y no a actividades ajenas al objeto contractual. - Permite garantizar la continuidad de los desarrollos sobre la plataforma sin generar costos de transición, transferencia de conocimiento o reprocesos derivados de la intervención de terceros. - Aprovecha el conocimiento funcional, técnico y arquitectónico que posee ITS Soluciones Estratégicas S.A.S. como desarrollador y titular de los derechos patrimoniales del software ITS-GESTIÓN. El valor solicitado se encuentra soportado en la Oferta Comercial de fecha 17 de julio de 2026, presentada por ITS Soluciones Estratégicas S.A.S., propietario y desarrollador de la plataforma ITS-GESTIÓN. En dicha propuesta se ofrece una bolsa de doscientas cincuenta (250) horas de ingeniería especializada para la realización de desarrollos evolutivos sobre la herramienta. La estructura de costos presentada por el proveedor es la siguiente: - Valor unitario hora de desarrollo: $167.395 - Cantidad de horas ofertadas: 250 horas - Subtotal antes de IVA: $41.848.739 - IVA (19%): $7.951.261 - Valor total de la propuesta: $49.800.000 La tarifa ofertada se encuentra plenamente justificada por el proveedor, quien informa que el valor de la hora de desarrollo para la vigencia 2026 fue ajustado teniendo en cuenta el incremento anual del IPC acumulado al 31 de diciembre de 2025, correspondiente al 5,1%, pasando de un valor de $164.706 por hora en 2025 a $173.106 por hora para 2026. No obstante, para la Secretaría Distrital del Hábitat se otorgó un descuento comercial del 3,3%, equivalente a $5.711 por hora, resultando finalmente una tarifa preferencial de $167.395 por hora, valor que sirve de base para el cálculo de la presente adición. En consecuencia, el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($49.800.000) no corresponde a una estimación arbitraria, sino a un cálculo objetivo derivado de una tarifa técnica previamente definida por el proveedor, soportada en variables económicas verificables y aplicada sobre una bolsa determinada de horas de desarrollo especializadas. Asimismo, la cantidad de horas propuesta resulta consistente con la complejidad técnica, el número de módulos a intervenir y el volumen de requerimientos identificados durante el análisis funcional realizado por la Entidad. De acuerdo con lo anterior, el balance financiero del contrato 1352-2025 se discrimina de la siguiente manera: VALOR CONTRATO No. 1352-2025; $99.618.680. SALARIO MINIMO 2025; $ 1.423.500. VALOR CONTRATO EXPRESADO EN SALARIOS MINIMOS (2025); 69,98 SMLMV. VALOR ADICIÓN SOLICITADA (2026); $ 49.800.000. SALARIO MINIMO 2026; $1.750.905. VALOR ADICIÓN EN SMMLV 2026; 28,44. Por lo anterior, se concluye que la adición solicitada es financieramente razonable, proporcional al incremento del alcance identificado, técnicamente necesaria y económicamente eficiente, toda vez que permite atender los requerimientos funcionales sobrevinientes garantizando la continuidad operativa del sistema, la adecuada gestión de la información institucional y el cumplimiento de los objetivos perseguidos por la Secretaría Distrital del Hábitat. Forma de Pago. El valor correspondiente a la presente adición, por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($49.800.000), será cancelado en un único pago, previa certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Dicho pago se realizará una vez se hayan ejecutado, entregado y aprobado los desarrollos asociados a los requerimientos funcionales priorizados por la entidad, hasta completar el consumo de la bolsa de doscientas cincuenta (250) horas de desarrollo contratadas. Para tal efecto, el contratista deberá presentar los entregables correspondientes, las evidencias de ejecución de los desarrollos realizados y el reporte de horas efectivamente consumidas, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y previa acreditación de los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos para el pago. El valor de la adición corresponde a la oferta económica presentada por ITS Soluciones Estratégicas S.A.S., la cual contempla una bolsa de hasta 250 horas de desarrollo especializado sobre la plataforma ITSGESTIÓN. Adicionalmente, la no ejecución de esta adición podría generar impactos negativos en la operación del sistema, tales como retrasos en la implementación de mejoras, limitaciones en la gestión de la información, acumulación de requerimientos funcionales y riesgos en el cumplimiento de los procesos del Sistema Integrado de Gestión Meta del Proyecto No. del proyecto de inversión; Nombre del proyecto de inversión; Meta del proyecto de inversión. 20240250_8148; Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad; PSHH429MT10 - Actualizar el 100 % de la infraestructura y los servicios tecnológicos de la entidad según lo establecido en el PETI.. PRODUCTO P.M.R.: 18 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD. |

| 2. Trámite Postcontractual – Liquidación de Contrato |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato No. | No aplica |  |  |
| Objeto: | No aplica |  |  |
| Nombre del contratista | No aplica |  |  |
| 3. INFORMACION DEL SOLICITANTE: |  |  |
| Nombre |  | Carlos Gabriel Gutiérrez Pacheco |
| Cargo |  | Jefe Oficina de Tecnología y Transformación Digital |
| Dependencia |  | Oficina de Tecnología y Transformación Digital |
| Firma |  |  |

4. Anexos: (Relacione los documentos que se adjuntan de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación)

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP 1143 - Estado de pagos 1352-2025 - Oferta del proveedor - Acta de Inicio - Documentos del Proveedor

| 5. RADICACION DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| Fecha y hora de recibo: | 26 de mayo de 2026 |
| Recibido por: | Dirección de Contratación |