MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Entidad | Contratista |  | Probabilidad |  | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Selección | Operacional | No existen oferentes habilitados para el proceso de selección | Declaratoria del desierta del proceso de selección | 3 | Casi Cierto | 8 | Mayor | X |  | Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector | 2 | Improbable | Catastrófico | 7 | Alto | Si | Área precontractual | Desde la estructuración | En la Adjudicación | Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes | Durante la estructuración del proceso |
| 2 | Especifico | externo | Selección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | General | Interno | Planeación | Económico | Falta de liquidez necesaria para cumplir con las obligaciones del contrato | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | Posible | 6 | Alto |  | X | Solicitar los requisitos necesarios que acrediten una capacidad financiera del futuro contratista | 1 | Raro | Menor | 2 | Bajo | Si | Área precontractual | Desde la estructuración | En la Adjudicación | Establecer requisitos habilitantes teniendo en cuenta la cuantía y forma de pago del fututo contrato | Durante la estructuración del proceso |
| 3 | Específico | Externo | Planeación /Selección/ Contratación/Ejecución | Económico | No proyección adecuada de costos al momento de presentar la oferta | Desequilibrio económico | 2 | Improbable | 4 | Mayor |  | Contratista | Adecuado análisis de la oferta del bien y oferta presentada por los proponentes con el fin de evitar la presentación de precios artificialmente bajos | 2 | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista y Supervisor del contrato | Desde el inicio del término de ejecución del contrato | Hasta el término de ejecución del contra | Analizar conforme el estudio de la oferta efectuada, la propuesta económica presentada por cada uno de los proponentes | Durante el término de evaluación |
| 4 | General | Externo | Selección | Operacional | Que se presenten ofertas artificialmente bajas | Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso | 2 | Improbable | 2 | Menor |  | Contratista | Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Marzo de 2021 | Marzo de 2021 | Verificando la oferta económica una vez se realice el cierre del proceso y solicitando las explicaciones del caso | Durante el plazo para evaluar |
| 5 | General | Externo | Regulatorio |  | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga adicional a las previstas, y puede afectar a cualquiera de las partes | 2 | improbable | 2 | Menor |  | Contratista | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratante y Contratista | Ejecución | Liquidación | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista por causas ajenas a su voluntad no pueda continuar con la ejecución del contrato. | No cubrimiento de las necesidades establecidas | 1 | Raro | 2 | Menor | 50% | 50% | Solicitar al contratista las garantías de cumplimientos | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del término de ejecución del contrato | Hasta el final del término de ejecución del contrato | Revisando el avance de ejecución del contrato. | Durante todo el proceso contractual. |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Impacto ambiental: el contratista se compromete a realizar todas las actividades necesarias a fin de cumplir con toda la normatividad vigente en materia ambiental. | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 1 | Raro | 3 | Moderado | X |  | Establecer condiciones a cargo del contratista con relación a la normatividad vigente en materia ambiental | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del término de ejecución del contrato | Hasta el final del término de ejecución del contrato | Actualización sobre las normas y regulaciones medio ambientales | Durante todo el proceso contractual. |