| 7 | Brindar acompañamiento técnico en actividades de análisis, planeación, programación, ejecución, y seguimiento de proyectos, recursos o contratos relacionados con infraestructura física, incluyendo etapas postcontractuales, cuando estas sean necesarias para el óptimo desarrollo del objeto contractual | Se brindó acompañamiento técnico profesional en las fases de análisis, planeación y seguimiento programático de las intervenciones de infraestructura física de la Regional y el Centro de Comercio y Servicios. Esta gestión incluyó la articulación técnica para los ajustes precontractuales de la Agencia Pública de Empleo (APE) y la compra de elementos de ferretería, así como el control en la etapa de ejecución y seguimiento técnico contractual de los servicios de mantenimiento (ascensores, aires acondicionados y fumigación) y del proyecto de ambientes no convencionales. Asimismo, se apoyó la proyección de insumos para las actividades postcontractuales y de cierre técnico necesarias para garantizar la correcta recepción y continuidad operativa de las instalaciones. | Cronogramas de seguimiento, planes de trabajo e informes de análisis técnico de los proyectos de infraestructura y mantenimientos programados. Documentos técnicos de planeación y consolidación de necesidades para las etapas contractuales y de cierre/postcontractuales de los proyectos ejecutados. Soportes de participación y seguimiento en el desarrollo de los proyectos (APE, ferretería, mantenimientos y ambientes no convencionales). |
| --- | --- | --- | --- |

EVIDENCIA 7