ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

[La Entidad debe incluir el contenido mínimo del presente documento. Podrá incorporar condiciones adicionales que no contradigan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, tales condiciones deben obedecer a las necesidades de ejecución del contrato, definidas por la Entidad. En algunas cláusulas la Entidad podrá (i) escoger entre ciertas opciones de cláusula, (ii) combinar alternativas o (iii) construir su propia cláusula, esto se indicará de manera clara cuando a ello haya lugar]

[La Entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de información. De este modo, las cláusulas que están en el SECOP II no se incluirán en esta minuta de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.]

TABLA DE CONTENIDO

- CLÁUSULA 1.		DEFINICIONES

- CLÁUSULA 2. 		OBJETO

- CLÁUSULA 3.		ALCANCE DEL OBJETO

- CLÁUSULA 4.		PLAZO DEL CONTRATO

- CLÁUSULA 5.		VALOR DEL CONTRATO

- CLÁUSULA 6.		ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

- CLÁUSULA 7.		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

- CLÁUSULA 8.		FORMA DE PAGO

- CLÁUSULA 9.		OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

- CLÁUSULA 10. 	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR

- CLÁUSULA 11.	DERECHOS DEL INTERVENTOR

- CLÁUSULA 12.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

- CLÁUSULA 13.	RESPONSABILIDAD

- CLÁUSULA 14.	INDEMNIDAD

- CLÁUSULA 15.	MULTAS

- CLÁUSULA 16.	CLÁUSULA PENAL

- CLÁUSULA 17.	CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- CLÁUSULA 18.     GARANTÍAS

- CLÁUSULA 19.	INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

- CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

- CLÁUSULA 21.	CESIÓN

- CLÁUSULA 22.	LIQUIDACIÓN

- CLÁUSULA 23.	SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

- CLÁUSULA 24	LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

- CLÁUSULA 25.	DOCUMENTOS

Entre UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA – UAEMC (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones:

- Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación [Incluir el número del proceso].

- Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas.

# DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría.

# OBJETO

El objeto del contrato es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DEL PROCESO No. UAEMC-LP-001-2026, CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LA EJECUCIÓN INTEGRAL DE ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASOCIADOS, PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROACTIVO DE LOS PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO Y CENTROS FACILITADORES DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE LA ENTIDAD

# ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación [Número del Proceso de Contratación], los cuales hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación de la propuesta.

# PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de Cuatro (4) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.

# VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de $ 400.808.000,74 (CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHOMIL PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE)., equivalentes a 228,91 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

# ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo o Pago Anticipado

La iniciación de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún caso, al pago del Anticipado.

# APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente No. 33526 del 18 de junio de 2026, expedido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (dependencia 11-04-00), fuente Propios, que afecta los rubros C-1103-1002-4-51102F-1103002-02 (Centro Facilitador de Servicios Migratorios) y C-1103-1002-4-51102F-1103001-02 (Puesto de Control Migratorio) – FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UAEMC PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD Y BIENESTAR A NIVEL NACIONAL [y específicamente a la apropiación presupuestal contenida en el registro presupuestal, en los casos que la Entidad cuente con dicho registro para el momento de la suscripción del contrato.]

[Incluir datos de asignación presupuestal.]

[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el contrato.]

[Si el contrato incluye vigencias futuras, la Entidad deberá señalar lo siguiente:]

[Para la atención del compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante el radicado (incluir número de radicado) del (incluir día) de (incluir mes) de (incluir año) del (Entidad que autoriza las vigencias futuras), el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiación de vigencias futuras (ordinarias o excepcionales según sea el caso).]

# FORMA DE PAGO

La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal debidamente aprobado por la Entidad y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por el factor multiplicador contractual, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el supervisor del Contrato de Interventoría, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance, en los términos, plazos y condiciones establecidos en el numeral 8 del Anexo Técnico de Interventoría.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

# OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el Anexo Técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a:

[La Entidad podrá seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, combinarlas, eliminarlas o incluir las que considere convenientes:]

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago dell Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.

Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Constituir, mantener vigentes y ampliar cuando corresponda las garantías exigidas en el contrato, incluyendo su restablecimiento cuando se vean reducidas por reclamaciones de la Entidad y su ampliación en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga.

Cuando en sus labores de vigilancia y control evidencie la presencia de grupos étnicos, informar a la Entidad para no vulnerar el derecho a la consulta previa, de acuerdo con la Ley 21 de 1991, el Convenio 169 de la OIT y demás normas concordantes.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el [La Entidad incorporará el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades

- [La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el “Formato 12 – Factor de Sostenibilidad” presentado con su oferta]

El interventor dentro de sus labores de vigilancia y control evidencia la presencia de grupos étnicos, deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan

[Incluir las obligaciones que considere la Entidad].

# OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR

- Verificar y asegurar que las condiciones técnicas del servicio contratado cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA en el contrato que se derive del proceso UAEMC-LP-001-2026 de selección que tiene por objeto es CONTRATAR LA EJECUCIÓN INTEGRAL DE ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASOCIADOS, PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROACTIVO DE LOS PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO Y CENTROS FACILITADORES DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE LA ENTIDAD” así como la normativa vigente aplicable.

- Vigilar, controlar, verificar y asegurar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista de obra, realizando los requerimientos y ajustes que sean necesarios, con el fin de que se cumplan las condiciones pactadas en el contrato objeto de la interventoría, cuando estas se vean afectadas por los retrasos o mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

- Mantener el control y coordinación permanente sobre el desarrollo del contrato, a través de la implementación de un cronograma de actividades, así como la programación de reuniones con el contratista y establecer alternativas que logren brindar la solución seleccionando las de mayor viabilidad técnica y que cumpla con los parámetros económicos contemplados contractualmente y los precios del mercado.

- Verificar y garantizar que el contratista de obra cumpla con la metodología propuesta y utilice el personal necesario para el desarrollo oportuno y adecuado de los trabajos, según lo solicitado por la Entidad, y cumpla toda la normatividad vigente.

- Exigir y coordinar con el contratista de obra las medidas a implementar para brindar solución a los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución del contrato (retrasos, incumplimientos, etc.).

- Dejar trazabilidad escrita de que comunicó al contratista de obra de manera clara, precisa y oportuna, las instrucciones, recomendaciones y observaciones para prevenir y corregir demoras, desviaciones y posibles incumplimientos parciales o totales en la ejecución del contrato.

- Exigir al contratista de obra que el personal requerido para la ejecución del contrato cumpla con las condiciones pactadas en el mismo, así como solicitar su cambio (debidamente justificado) cuando sea negligente, incompetente o incurra en faltas éticas, morales o que alteren el normal desarrollo del contrato y perjudique los intereses de la entidad. Esta solicitud deberá estar debidamente motivada.

- Revisar las cantidades de obra, recibir a satisfacción las actividades realizadas y rechazar, total o parcialmente y por escrito, los trabajos que no se ajusten a las especificaciones técnicas o no reúnan las condiciones de calidad, ordenando su corrección o repetición sin reconocer pago de la actividad ejecutada incorrectamente.

- Analizar y aprobar las especificaciones técnicas de los ítems no previstos necesarios para la correcta ejecución de la obra, identificando materiales, procesos e impacto financiero y de cronograma.

- Rechazar total o parcialmente los trabajos que no se ajusten a las especificaciones técnicas o no reúnan las condiciones de calidad requeridos por la Entidad, ordenando por escrito su correspondiente corrección o en caso a que haya lugar, su repetición, sin reconocer el pago de la actividad realizada en forma incorrecta e informando a la entidad a través de la supervisión del contrato de interventoría. Esta situación de igual forma deberá ser detallada en el informe mensual de interventoría.

- Documentar y validar la ejecución de los mecanismos de transferencia de conocimiento especificados en el contrato principal; en caso de ser requerido, diseñar la metodología que garantice la verificación de la transferencia de conocimiento establecida en el contrato principal que deberá ser aprobada por el supervisor del contrato de interventoría y socializada con el contratista de obra.

- Documentar y validar el cumplimiento de toda la normatividad en temas de seguridad y salud en el trabajo, así como en temas de manejo ambiental.

## Interventoría Administrativa y Operativa

- Verificar, previo al inicio del contrato objeto de interventoría, que las garantías exigidas por la Entidad se encuentren expedidas, cargadas en la plataforma del SECOP II y debidamente aprobadas. Así como mantenerlas vigentes durante el desarrollo del proyecto.

- Servir de interlocutor entre la UAEMC y el contratista de obra.

- Revisar, solicitar ajustes y aprobar, la planeación de labores y cronogramas de actividades, selección de materiales, presentados por el contratista de obra cuando a ello haya lugar o requerir su presentación para aprobación si fuera el caso.

- Suscribir y realizar todas las adecuaciones que se requieran y que sean propias de la ejecución del contrato con la calidad y oportunidad requeridas. Deberá suscribir con el contratista, entre otras, las siguientes actas y documentos en las fechas indicadas para tal fin, o según lineamiento por parte de la supervisión, teniendo como referente las fechas exactas en que se produzcan los hechos a que se refiere, según la tipología contractual:

  - Acta de inicio del contrato.

  - Acta de recibo total o parcial del contrato.

  - Informe de actividades del contratista (Según formato vigente y entregado por parte de la UAEMC).

  - Acta de suspensión del contrato (en caso de aplicar).

  - Acta de reinicio del contrato (en caso de aplicar).

  - Acta de liquidación del contrato (obra e interventoría).

  - Informe final de ejecución del contrato, elaborado y suscrito por el interventor del contrato.

  - Los demás solicitados por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA.

Nota. Las actas y documentos mencionados deberán ser elaborados de conformidad con los formatos establecidos y vigentes de la UAEMC en cada procedimiento.

- Aprobar las hojas de vida del contratista de obra, incluyendo sus soportes de formación académica y experiencia del equipo mínimo requerido solicitado para el contrato de obra.

- Revisar y aprobar los cambios al equipo de trabajo luego de la debida verificación de las causas y el cumplimiento de los perfiles solicitados.

- Revisar, aprobar y hacer seguimiento al plan de gestión de riesgos de forma permanente y establecer las medidas requeridas a fin de que se cumpla en todo momento.

- Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional, protocolos de bioseguridad de conformidad al desarrollo de la actividad y las de carácter ambiental que sean aplicables al contrato de obra.

- Atender y resolver por escrito de forma oportuna y pertinente, las solicitudes que presente el contratista y la UAEMC en desarrollo del contrato objeto de interventoría.

- Solicitar y ajustar ante el ordenador del gasto, previo visto bueno y de la supervisión del contrato de interventoría, las modificaciones (prórrogas, adiciones, suspensiones, reanudaciones) que se requieran implementar en el contrato objeto de interventoría con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato de forma adecuada y oportuna.

- Elaborar de manera oportuna los informes mensuales e informe final de interventoría, así como los demás que sean exigidos por el supervisor del contrato de interventoría.

- Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato de obra, suministrando para ello toda la información técnica, jurídica, administrativa, ambiental y SST, así como los informes necesarios que le sean requeridos para dicha finalidad.

- Solicitar ante el ordenador del gasto, previo visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría, las cesiones, terminaciones anticipadas, suspensiones, reinicios y demás actuaciones que se requieran de manera oportuna para no afectar la debida ejecución del contrato de obra.

- Manejar con el debido cuidado y confidencialidad los documentos soporte que se generen dentro de la ejecución del contrato, cumpliendo para ello las directrices que imparta la entidad sobre gestión documental.

- Mantener debidamente organizado y actualizado el archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato objeto de interventoría como: correspondencia o correos electrónicos, requerimientos, informes de ejecución, actas de reunión, instrucciones impartidas y demás documentos necesarios para el control técnico, jurídico, administrativo, financiero, ambiental y SST del contrato.

- Presentar informe al ordenador del gasto a través de la supervisión, sobre situaciones que alteren el equilibrio económico del contrato, su concepto y alternativas para resolver dichas situaciones, con la oportunidad y pertinencia para poder generar soluciones.

- Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista de obra, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a la Entidad de forma inmediata las que no lo sean, adjuntando su respectivo concepto sobre el particular. Solicitar los correctivos que correspondan fijando plazos perentorios para subsanarlos. En caso de que estos no sean subsanados, deberá presentar un informe debidamente detallado y soportado al ordenador del gasto en el que evidencie la falla detectada y los correctivos tomados frente al mismo.

- Dejar constancia escrita de las comunicaciones realizadas al contratista, de manera clara y precisa, con las instrucciones, recomendaciones y observaciones requeridas

para prevenir y corregir inconvenientes que generen demoras en la ejecución del contrato.

- Cargar en SECOP los informes de ejecución y demás documentos requeridos respecto a la ejecución del contrato de obra objeto de interventoría.

- Vigilar el cumplimiento de los requisitos contractuales de las garantías o amparos de pólizas del contrato de obra.

- Mantener el control sobre la vigencia y plazo de las garantías o amparos de pólizas del contrato de obra, así como el propio de interventoría.

- Las demás contenidas en el manual de supervisión e interventoría de la UAEMC, así como los lineamientos dados por parte de la supervisión del contrato de interventoría.

## Interventoría Financiera y Contable

- Llevar el balance financiero del contrato de obra producto de interventoría, así como el mismo balance del contrato propio.

- Solicitar a la Subdirección Financiera la programación de los pagos en el PAC de acuerdo con las obligaciones de la entidad en el contrato, así como los lineamientos por parte del Supervisor.

- Verificar, revisar y aprobar los informes y las facturas presentadas por el contratista verificando que en ellas se consignen, de manera clara y precisa, el concepto y valor del servicio prestado, de los bienes o productos entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos.

- Exigir al contratista de obra la presentación oportuna de las actas de pago mensual en los plazos establecidos con la Supervisión con la finalidad de dar cumplimiento a las ventanas de pago y el PAC.

- Diligenciar y suscribir los formatos suministrados por la Subdirección Financiera y/o Supervisión para el trámite de los pagos del contrato previa revisión y aprobación de los productos contratados conforme a lo estipulado en el contrato objeto de interventoría.

- Presentar dentro del informe mensual de seguimiento, el estado de ejecución financiera y contable del contrato objeto de interventoría.

- Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación, en el evento en que no se hubieren realizado totalmente los aportes al sistema de pensiones y salud, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- Las demás contenidas en el manual de supervisión e interventoría vigente de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

## Interventoría Jurídica

- Revisar y verificar la validez de las garantías presentadas por el contratista de obra.

- Revisar y verificar que el contratista de obra mantenga las garantías requeridas vigentes, por el término de ejecución del contrato y hasta su liquidación y/o por el término que determina la ley según los amparos solicitados en el contrato.

- Exigir al contratista de obra con la oportunidad requerida, la modificación de las pólizas cuando se prorrogue, adicione o reinicie el contrato principal, con el fin de que cumpla con los períodos y montos asegurados, señalados en la ley y el contrato.

- Garantizar el oportuno y adecuado trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares, el contratista, la UAEMC y las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.

- Verificar el cumplimiento de los pagos de parafiscales, salud y pensiones por parte del contratista de obra. En caso de presentarse incumplimiento a esta obligación informar a la UAEMC para que se tomen las acciones correspondientes.

- Informar por escrito a Migración Colombia a través de la Supervisión de manera oportuna cualquier circunstancia que pueda acarrear el incumplimiento a la ejecución del contrato, de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de adoptar las acciones que correspondan.

- Analizar jurídicamente, conceptuar y recomendar las solicitudes de prórroga, adiciones, modificaciones, suspensiones, reinicios y cesiones, en relación con el contrato objeto de interventoría.

- Suscribir de forma oportuna y conjunta con las partes del contrato, el acta de liquidación respectiva, dentro del término fijado en el mismo.

- Tramitar de forma oportuna el acta de liquidación con el fin de liberar los saldos (en caso de aplicar) o solicitar las respectivas disponibilidades y registros en caso de que aplique.

- Hacer parte activa y aportar toda la documentación requerida dentro de los procesos sancionatorios que el ordenador del gasto considere pertinente iniciar.

- Conceptuar y recomendar la imposición de sanciones pecuniarias conforme a lo establecido en el contrato principal y producto del seguimiento de las obligaciones del contrato objeto de interventoría.

- Las demás contenidas en el manual de supervisión e interventoría vigente de la UAEMC.

## Interventoría SST-MEDIO AMBIENTE

- Cumplimiento de la normatividad vigente: Verificar que la obra cumpla con las leyes y regulaciones locales sobre SST, tales como la Ley 1562 de 2012 en Colombia, normas de seguridad industrial.

- Identificación de peligros y evaluación de riesgos: Evaluar que la obra haya realizado un análisis detallado de los riesgos inherentes a las actividades específicas de construcción y mantenimiento (trabajos en alturas, manejo de maquinaria pesada, trabajos con materiales peligrosos, excavaciones, etc.).

- Capacitación y entrenamiento del personal: Verificar que todos los trabajadores, incluidos los subcontratistas, reciban capacitación continua en materia de SST, incluyendo seguridad en alturas, manejo de herramientas y equipos, y primeros auxilios. También, verificar que se realicen inducciones de seguridad antes de iniciar la labor.

- Uso adecuado de equipos de protección personal (EPP): Asegurarse de que todos los trabajadores utilicen los EPP adecuados para las tareas que realizan, como cascos, botas, guantes, arnés de seguridad (trabajos en alturas), gafas de seguridad, entre otros.

- Control de trabajos en alturas: Verificar que los trabajos en alturas sean ejecutados con las medidas de seguridad adecuadas, como la instalación de sistemas de protección colectiva (barandas, redes de seguridad) y el uso de equipo individual (arneses, líneas de vida, etc.).

- Exámenes médicos ocupacionales: Asegurar que se realicen los exámenes médicos pertinentes, tanto de ingreso, periódicos y de egreso, para monitorear la salud de los trabajadores en relación con los riesgos de la obra.

- Manejo de maquinaria y equipos: Comprobar que los equipos y maquinarias utilizados en la obra cuenten con los mantenimientos adecuados y que los operarios tengan la formación necesaria para su manejo seguro.

- Control de sustancias peligrosas: Asegurar que el manejo de materiales peligrosos (cemento, solventes, pinturas, etc.) se realice bajo los lineamientos de seguridad establecidos, con el almacenamiento adecuado, etiquetado y uso de EPP especializado.

- Condiciones de trabajo en la obra: Inspeccionar las condiciones de las instalaciones en la obra, como accesos, zonas de descanso, señalización, rutas de evacuación, iluminación adecuada, ventilación en espacios cerrados, y medidas para evitar accidentes con el entorno.

- Monitoreo y seguimiento de la SST: Verificar que se realicen inspecciones periódicas de seguridad, con el objetivo de identificar y corregir cualquier riesgo o deficiencia antes de que se convierta en un accidente. Además, asegurarse de que se mantengan registros actualizados de estas inspecciones y acciones correctivas.

- Realizar seguimiento continuo a las obligaciones del contrato.

- Verificar y validar que el contratista del contrato objeto de interventoría realice el retiro de escombros y/o residuos de obra y material sobrante, así como garantizar adecuadas condiciones de aseo en las zonas de intervención, los cuales deberán ser dispuestos según la normatividad ambiental vigente y lineamientos ambientales de la UAEMC.

- Verificar y validar que el contratista de obra garantice la adecuada disposición de todos los residuos generados por la ejecución de las obras, conforme con las disposiciones ambientales vigentes, en especial las establecidas en las Resoluciones 1115 de 2012 y 242 de 2014, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, expedidas por la Secretaría Distrital de Ambiente. Deberá presentar el respectivo certificado de disposición final dentro del informe de ejecución del periodo correspondiente.

- Cumplir y velar por el total cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental por parte del contratista de obra objeto de interventoría.

- Exigir y dar cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional, protocolos de bioseguridad, entre otros, de conformidad al desarrollo de la actividad y las de carácter ambiental que sean aplicables al contrato de obra.

- Realizar seguimiento constante a las obligaciones del contrato.

## Responsabilidades

Conforme con lo indicado en el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

El interventor deberá responder por el control y vigilancia del contrato desde su inicio hasta su finalización. Igualmente, será responsable de suministrar oportunamente la información que solicite el contratista y cualquier área de la entidad y/o institución que lo requiera

# DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir la remuneración pactada por la ejecución del Contrato de Interventoría, en los términos, condiciones y oportunidad establecidos en la Cláusula 8 del presente contrato y en el Anexo Técnico de Interventoría.

2. Recibir de la Entidad la información y los documentos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

3. Solicitar y recibir de la Entidad, a través del supervisor, las aclaraciones, instrucciones y definiciones que requiera para la correcta ejecución de las actividades.

4. Ser oído y que se le resuelvan de fondo las solicitudes, observaciones y reclamaciones que presente durante la ejecución, dentro de los términos legales y contractuales.

5. Que la Entidad le tramite oportunamente las actas de recibo, certificaciones y demás documentos necesarios para los pagos, una vez cumplidos los requisitos previstos en la Cláusula 8 y en el Anexo Técnico.

6. Los demás derechos que se deriven de la Constitución, la ley, el Pliego de Condiciones, los demás Documentos del Proceso de Contratación y la naturaleza del contrato.

# OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente contrato.

3. Suministrar la información y los documentos necesarios que requiera el Interventor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

4. Realizar los pagos correspondientes previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato.

5. Ejercer la supervisión del Contrato de Interventoría para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor.

6. Exigir al Interventor la información que considere necesaria sobre el desarrollo del contrato, en forma directa o a través del supervisor.

7. Adelantar las gestiones pertinentes para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.

8. Colaborar con el Interventor en lo que sea necesario para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

9. Las demás inherentes a este tipo de contrato.

# RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

# INDEMNIDAD

El Interventor mantendrá indemne a la Entidad de cualquier reclamación, demanda, acción legal, costo o proceso que surja de daños o lesiones causados a personas o bienes de terceros, ocasionados por el Interventor, sus subcontratistas autorizados, su personal o cualquier persona vinculada a la ejecución del contrato, con ocasión o como consecuencia del desarrollo del objeto contractual.

En caso de que se formule reclamación, demanda o acción legal contra la Entidad por asuntos que, según el contrato, sean responsabilidad del Interventor, este será notificado de su existencia a la mayor brevedad posible, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Entidad y garantice el debido proceso. Si el Interventor no asume debida y oportunamente la defensa de la Entidad, esta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita, y el Interventor pagará todos los gastos en que ella incurra, pudiendo la Entidad descontar tales erogaciones de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

La obligación de indemnidad se mantendrá vigente durante la vida del contrato y con posterioridad a su terminación, liquidación o vencimiento, hasta la prescripción de las acciones que por estos conceptos consagra la ley, y se entenderá que no expira por la terminación del contrato. Igualmente, el Interventor mantendrá indemne a la Entidad por cualquier obligación de carácter laboral, prestacional o indemnizatorio que se origine en la vinculación de su personal, así como por las reclamaciones de proveedores y subcontratistas.

# MULTAS

Se causarán multas equivalentes a cinco (5) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el [la Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento

[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los parágrafos si lo estima pertinente. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje del contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro parámetro]:

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las siguientes multas:

Causales:

- Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 0,5% delValor del contrato, por cada día calendario de atraso.

- Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula18, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% delValor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.

- Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa equivalente al [0,2%] del Valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.

- Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del Valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.

- Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al [0,5%] del [Valor del Contrato], [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]

- Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, se causará una multa equivalente al [0,3%] del Valor del Contrato, por cada orden incumplida.

- Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del [valor del contrato].

- Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a [5 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].

- Por incumplimiento de obligaciones contractuales señaladas en los Documentos del Proceso que no se detallen en el presente acápite, se causará una multa equivalente al cero como dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligación incumplida.

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior al [La Entidad definirá el valor del porcentaje de la totalidad del contrato]

# CLÁUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena se considerará como una estimación anticipada de perjuicios; su pago no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena, ni exonera al Interventor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad, con la firma del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previa práctica de las retenciones tributarias a que haya lugar; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.

Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir, acumulativamente con ella, el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.

CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Interventor y MIGRACIÓN COLOMBIA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia, en los términos del artículo 68 de la Ley 80 de 1993. Agotada esta etapa sin acuerdo, las controversias se someterán a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme a la Ley 1437 de 2011.

# GARANTÍAS

- [La entidad podrá incluir garantías adicionales a las contempladas en este capítulo, siempre y cuando se justifique la necesidad de estas como forma de mitigar un riesgo del proceso]

  - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [cinco (5) días] contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes características:

| Característica | Condición |
| --- | --- |
| Clase | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. |
| Asegurado/ beneficiario | [Nombre de la Entidad] identificada con el NIT [XX] |
| Amparos, vigencia y valores asegurados | Amparo; Vigencia; Valor Asegurado. Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan; Hasta la liquidación del contrato.; Por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato (art. 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015).. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.; Plazo del contrato y tres (3) años más.; Cinco por ciento (5%) del valor del contrato (art. 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015).. Calidad del servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.; Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal: cinco (5) años para el Lote 1 y dos (2) años para el Lote 2, contados desde el recibo definitivo (parágrafo del art. 85 de la Ley 1474 de 2011).; Por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato (art. 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015).. [Incluir amparos adicionales en los términos descritos en el Decreto 1082 de 2015 o aquellas garantías que considere la Entidad que son necesarios para amparar riesgos imprevisibles, en todo caso en importante que la Entidad en su estudio previo justifique la necesidad de solicitar amparos o garantías adicionales a las establecidas en el documento base o pliego tipo. |
| Tomador | - Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. - No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. - Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta. |
| Información necesaria dentro de la póliza | - Número y año del contrato - Objeto del contrato - Firma del asegurado - En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

  - DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

# INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

# INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones, o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, estos no cumplan con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de las labores subcontratadas.

# CESIÓN

El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

# LIQUIDACIÓN

El presente contrato será objeto de liquidación de común acuerdo entre las Partes, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012.

La liquidación de común acuerdo se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En el acta constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las Partes para poner fin a las divergencias y declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de las garantías, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato.

Si el Interventor no se presenta a la liquidación de común acuerdo, previa convocatoria de la Entidad, o las Partes no llegan a un acuerdo, la Entidad procederá a liquidar el contrato de forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo previsto para la liquidación de común acuerdo, mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. Vencido dicho plazo, la liquidación podrá realizarse en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes, de mutuo acuerdo o de forma unilateral, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. Para la liquidación, el Interventor deberá encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, y haber entregado a satisfacción la totalidad de la documentación final del contrato, incluidos los informes finales y el proyecto de acta de liquidación de los contratos de obra y de interventoría, conforme al Anexo 1 – Anexo Técnico de Interventoría.

# SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

- El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal y la suscripción del acta de inicio.

# LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el territorio nacional, en las sedes de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia donde se desarrollen las intervenciones objeto del contrato de obra sobre el cual recae la presente interventoría, de conformidad con las necesidades de la Entidad, el Anexo Técnico y los lineamientos impartidos por la supervisión. De acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico, la ejecución comprende inicialmente las siguientes zonas a nivel nacional, donde se ubican los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios (CFSM) y los Puestos de Control Migratorio (PCM):

•  CFSM Barranquilla, CFSM Cartagena (Fase 3), CFSM Pasto, CFSM Cali y CFSM Mocoa.

•  PCM Capurganá (Regional Antioquia–Chocó), PCM Puerto Leguízamo (Putumayo), PCM Puerto Carreño, PCM Maicao (Regional Guajira), PCM Aéreo – Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá D.C.), PCM Buenaventura (Regional Occidente), PCM Rumichaca – Ipiales (Regional Nariño) y PCM San Miguel (Regional Nariño) y el domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C..

# DOCUMENTOS

- Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

      - Estudios y documentos previos.

      - Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

      - Propuesta presentada por el Interventor.

      - Las Garantías debidamente aprobadas.

      - Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato.

- En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Bogotá D.C., el [indicar la fecha de suscripción]

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]

- Por la Entidad,		   	    	Por el Interventor,