MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIO | FALTA DE CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA PROMOVER Y ADELANTAR LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO SELECCIONAR AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES O SEENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. | LEGALES: PENALES, DISCIPLINARIOS, FISCALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | VERIFICACION POR PARTE DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 2 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | NO PRESENTAR LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA. | INSATISFACION DE LA ENTIDAD | 2 | 2 | 4 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | VERIFICACION POR PARTE DEL SECRETARIO DE GOBIERNO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 3 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | NO SE DE CALIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE LOS BIENES Y SE ACTUE SIN RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION. | LEGALES: PENALES , DISCIPLINARIOS, FISCALES | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATSITA | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE PLANEACIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 4 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | INCAPACIDAD PARA EJECUTAR DE MANERA IDONEA LA ACTIVIDAD POR FALTA DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION O ESTA SEA TARDIA. | LEGALES: PENALES , DISCIPLINARIOS, FISCALES | 2 | 5 | 7 | RIESGO EXTERNO | CONTRATSITA | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE PLANEACIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 5 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CONFORMIDAD CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD. | LEGALES: PENALES , DISCIPLINARIOS, FISCALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO EXTERNO | CONTRATSITA | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE PLANEACIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 6 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO DE CONSTRUCCIÓN: ESTE RIESGO SE PRESENTA CUANDO LA INVERSIÓN REQUIERE POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA CANTIDADES DE OBRA DISTINTAS A LAS PREVISTAS, LOS PRECIOS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA INVERSIÓN SON DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, O LA OBRA SE REALIZA EN UN TIEMPO DISTINTO AL INICIALMENTE PREVISTO. | LEGALES: PENALES , DISCIPLINARIOS, FISCALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO EXTERNO | CONTRATSITA | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE PLANEACIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 7 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO DE CONSTRUCCIÓN: ESTE RIESGO SE PRESENTA CUANDO LA INVERSIÓN REQUIERE POR CAUSA IMPUTABLE A LA ENTIDAD CANTIDADES DE OBRA DISTINTAS A LAS PREVISTAS, LOS PRECIOS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA INVERSIÓN SON DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, O LA OBRA SE REALIZA EN UN TIEMPO DISTINTO AL INICIALMENTE PREVISTO. | LEGALES: PENALES , DISCIPLINARIOS, FISCALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO EXTERNO | ENTIDAD | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE PLANEACIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 8 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO POR VARIACIÓN DE PRECIOS: DADO POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, PUEDE SER AFECTADO POR LA INFLACIÓN, DEFLACIÓN, REVALUACIÓN O VARIACIONES EN LA OFERTA O LA DEMANDA. | LEGALES: PENALES , DISCIPLINARIOS, FISCALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO EXTERNO | CONTRATISTA | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE PLANEACIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 9 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO POR DAÑOS O LESIONES A TERCEROS, FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y/O DAÑOS DE LOS BIENES DE DEL MUNICIPIO DE JERICO: HACE REFERENCIA A DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR PERSONAL DEL CONTRATISTA O COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS O ACTIVIDADES ADELANTADOS, AFECTANDO BIENES DEL MUNICIPIO DE JERICO, BIENES DE TERCEROS Y/O LA INTEGRIDAD DE FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA ENTIDAD. | LEGALES: PENALES , DISCIPLINARIOS, FISCALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO EXTERNO | CONTRATISTA Y ASEGURADORA | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE PLANEACIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 10 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS: CUANDO POR DIFICULTADES DE TRANSPORTE, AUSENCIA EN EL MERCADO, O CARENCIA DE CALIDAD DE RECURSOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, PERSONAL PROFESIONAL, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, ETC.) SE VEA AFECTADA LA ECUACIÓN CONTRACTUAL | ECONOMICOS | 2 | 4 | 6 | RIESGO EXTERNO | CONTRATISTA | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE PLANEACIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 11 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO POR DEMOLICIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES: CUANDO POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES, CONTRAVENCIÓN DE REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES O DE LOS ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ACCIONES Y/O OMISIONES SE CONTRADIGAN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, LAS ORDENES ESCRITAS DE LA INTERVENTORÍA O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN QUE VAYA EN BUSCA DEL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE LA OBRA, SE ORDENE DEMOLER UNO O VARIOS ELEMENTOS CONSTRUIDOS | ECONOMICOS | 2 | 4 | 6 | RIESGO EXTERNO | CONTRATISTA | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE PLANEACIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 12 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO POR DESCONOCIMIENTO DE LA LOCALIZACIÓN Y GEOGRAFÍA DEL SITIO DE LA OBRA: SE REFIERE A LOS COSTOS ADICIONALES, DAÑOS, DEMORAS, ENFERMEDADES DE TRABAJADORES, Y DEMÁS CONTINGENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR Y QUE POR CONOCIMIENTO INSUFICIENTE DE LA ZONA DE TRABAJOS NO SE PUDIERON MITIGAR, LOGRANDO QUE AFECTE DE MANERA IMPORTANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | LEGALES: PENALES, DISCIPLINARIOS, FISCALES | 2 | 4 | 6 | RIESGO EXTERNO | CONTRATISTA | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE PLANEACIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 13 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS: SE REFIERE A LA AFECTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ADVERSIDADES CLIMATOLÓGICAS Y METEOROLÓGICAS DE LA REGIÓN. | ECONOMICOS | 2 | 4 | 6 | RIESGO EXTERNO | CONTRATISTA | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE PLANEACIÓN | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 14 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS: SE REFIERE A LA AFECTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ADVERSIDADES CLIMATOLÓGICAS Y METEOROLÓGICAS DE LA REGIÓN. | ECONOMICOS | 2 | 4 | 6 | RIESGO EXTERNO | ENTIDAD | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE PLANEACIÓN | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |
| 15 | ESPECIFCIO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO REGULAR | RIESGO DE CORRUPCIÓN | LEGALES: PENALES, DISCIPLINARIOS, FISCALES | 4 | 5 | 9 | RIESGO EXTERNO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | VERIFICACION POR PARTE DELSECRETARIO DE GOBIERNO | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SI | SUPERVISOR(A) | FINALIZACIÓN LA ETAPA CONTRACTUAL | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | MENSUAL Y/O PARCIAL |