ANEXO 4

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

El riesgo se estima de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo indicado en los artículos  2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3, 2.2.1.2.5.2 numeral 2  del Decreto 1082 de 2015; así como a lo señalado en la metodología para identificar y clasificar los riesgos (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación) elaborado y publicado por Colombia Compra Eficiente en su página web www.colombiacompra.gov.co, en el cual procedió a tipificar, estimar y asignar aquellas circunstancias que siendo potenciales alteraciones del equilibrio económico, puedan ocurrir en contratos similares; por la probabilidad de su ocurrencia en relación con el objeto contractual o por otras circunstancias que permitan su previsión. Dicha previsibilidad genera la posibilidad de establecer responsabilidades y tratamientos específicos de asignación y mitigación. El riesgo, descrito en la Tabla Probabilidad del Riesgo, se categoriza y valora de la siguiente manera:

	Ítem
	CLASE
	ÁREA
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION DEL RIESGO = PROBABILIDAD + IMPACTO  
	
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	TRATAMIENTO/

CONTROLES

	
	
	
	
	
	
	
	
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	CALIFICACIÓN MONETARIA
	TOTAL
	
	CATEGORÍA
	CONTRATANTE
	CONTRATISTA
	

	1
	Riesgo Operacional
	Externa
	Selección
	Operacionales
	Limitación del número de proveedores
	Reducción de la posibilidad de adquisición del bien
	1
	2
	0
	2
	3
	Riesgo bajo
	100%
	
	El Instituto realizó el sondeo de mercado actual, así como los procesos realizados en vigencias anteriores

	2
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	Desabastecimiento por inconvenientes de fabricación
	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista
	1
	2
	1
	3
	4
	Riesgo bajo
	
	100%
	El Contratista deberá prever esta situación y buscar alternativas para dar cumplimiento al contrato.

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Cambios en el régimen regulatorio nacional y/o internacional en lo relacionado con los aspectos técnicos
	Retraso en el inicio de ejecución del contrato
	1
	1
	1
	2
	3
	Riesgo bajo
	50%


	50%
	El Contratista deberá prever posibles cambios normativos e informar a la entidad cuando conozca de éstos, con el fin de tomar las medidas respectivas

	4
	Riesgo operacional
	Externa
	Selección
	Operacional
	Incumplimiento en el plazo de entrega
	No contar con el bien adquirido, en forma oportuna, lo cual retrasaría la planeación de ejecución de las actividades.
	2
	2
	1
	3
	5
	Riesgo medio
	
	100%
	El Contratista deberá prever esta situación y buscar alternativas para dar cumplimiento al contrato.

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Jurídico
	El contratista no suscribe el acta de liquidación del contrato
	No se cumple con lo previsto en la normatividad vigente respecto de la liquidación de contratos
	2
	1
	1
	2
	4
	Riesgo Bajo
	50 %
	50 %
	Comunicarse con el contratista para explicarle la importancia y obligatoriedad legal de suscribir el acta de liquidación, de lo contrario se procederá a liquidar unilateralmente el contrato.

	6
	Especifico
	Externa
	Selección
	Riesgo Económico
	Variación de la TRM
	Cambio en el precio por efectos de las variaciones de la TRM
	3
	1
	1
	2
	5
	Riesgo Medio
	
	100 %
	El contratista debe estimar los precios de manera adecuada al momento de presentar la oferta, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

	7
	Especifico
	Externa
	Selección
	Riesgo Económico
	Estimación inadecuada de costos para la presentación de la oferta
	Afectación del equilibrio económico del contrato celebrado 
	2
	2
	1
	3
	5
	Riesgo Medio
	
	100 %
	El contratista procurará estimar los precios de manera adecuada al momento de presentar la oferta, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas 

	8
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Costos causados por dificultades de orden público, emergencia sanitaria u otros eventos declarados por las autoridades correspondientes
	No se cuenta con el bien objeto del contrato
	2
	1
	3
	4
	6
	Riesgo Medio
	
	100%
	El Contratista debe informar al Instituto la dificultad en el menor tiempo.


	
	CATEGORIA
	VALORACIÓN

	PROBABILIDAD
	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	1

	
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
	2

	
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	3

	
	Probable (Probablemente va a ocurrir)
	4

	
	Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)
	5


	IMPACTO

	Calificación Cualitativa
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.  Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual

	Calificación Monetaria
	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato
	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)
	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)
	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)

	Categoría
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	Valoración
	1
	2
	3
	4
	5


