

	[image: ]
	MATRIZ 1 - DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA
	Código: FO-CA-074

	
	
	Versión: 2.0

	
	
	Fecha de Modificación: 06/06/2025




MATRIZ DE RIESGOS MINIMA CUANTIA

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato. 

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente. 

Matriz de riesgos


	Numero
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General 
	Externo 
	Planeación 
	planeación
	La modalidad de contratación es adecuada
	La modalidad de contratación es adecuada para seleccionar la oferta más favorable para el cumplimiento del objeto del Contrato.
	1
	1
	2
	Bajo 
	Entidad estatal 

	2
	General
	Externo
	Selección
	Regulatorio
	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual
	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso, además de tener que identificar las posibles causas por las que haya sucedido.
	2
	1
	3
	Bajo
	Entidad Estatal

	3
	General
	Externo
	Contratación
	Regulatorio
	El adjudicatario puede negarse a firmar el contrato
	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad.
	2
	5
	7
	Alto
	Entidad Estatal

	4
	General
	Externo
	Contratación
	Regulatorio
	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.
	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato.
	3
	2
	5
	Medio
	Contratista

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Social
	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato
	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.
	1
	5
	6
	Alto
	Compartido

	6
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad
	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.
	3
	1
	4
	Bajo
	Entidad Estatal

	7
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo 
	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual
	2
	4
	6
	Alto
	Entidad Estatal

	8
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Mayores tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencias y/o por las observaciones no atendidas de forma oportuna por el contratante
	Retraso en las actividades contractuales
	2
	2
	4
	Bajo
	Entidad Estatal

	9
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Contratista no cumple obligaciones de pagos a profesionales y personal de forma oportuna.
	Retraso en las actividades contractuales
	3
	2
	5
	Medio
	Contratista

	10
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista.
	Retraso en las actividades contractuales.
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista

	11
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Retrasos, variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolsos que afecten los flujos de caja futuros del contratista
	Retraso en las actividades contractuales
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista

	12
	general
	Externo 
	Ejecución 
	económico
	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas. 
	Modificación de las condiciones económicas del Contrato  
	1
	3
	3
	Bajo 
	Contratista 

	13
	General 
	Interno 
	Ejecución 
	Regulatorio 
	Incumplimiento, cumplimiento tardío o cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales
	Impide la ejecución oportuna de actividades misionales de la entidad, afecta la satisfacción de la necesidad proyectada, la imagen institucional de la entidad. Puede generar castigo presupuestal. 
	3
	2
	5
	Medio 
	contratista

	14
	General
	Externo 
	Ejecución
	Social-Regulatorio 
	Contagios del personal de obra causados por  virus que originen, endemia epidemia y pandemia.
	*Suspensión o parálisis de la ejecución del contrato a causa de medidas de aislamiento preventivo obligatorio causados por virus que ocasionen endemia, epidemia y/o  pandemia 
*Atrasos en el desarrollo del contrato, *reprogramación de cronogramas
	1
	4
	6
	Alto 
	CONTRATISTA





	
	
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	Numero
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	La entidad lo mitiga teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y teniendo en cuenta que para la presente contratación la Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la metodología, el procedimiento de selección que aplica para este caso, el cual corresponde a un Proceso de Mínima cuantía. 
	1
	1
	2
	Bajo 
	NO 
	Entidad Estatal 
	Durante la etapa de planeación 
	En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado
	En la etapa de planeación 

	2
	Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región.
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Entidad Estatal
	Durante la selección
	En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado
	Cuando se requiera

	3

	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.) y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las mismas. Cubrimiento mediante póliza de seriedad de la oferta.
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	Entidad Estatal
	Después de adjudicación
	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista
	Diaria

	4
	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.).
2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos.
	1
	2
	3
	Bajo
	SI
	Contratista
	Después de la suscripción
	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista
	Diaria

	5
	1. Mediante el seguimiento de la supervisión. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato
	1
	5
	6
	Alto
	SI
	Entidad Estatal
	Durante la ejecución
	a través de los Informes de Supervisión
	Cuando se requiera

	6
	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad. Cubrir mediante Garantía de Pago de Salarios y prestaciones sociales.
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Contratista
	Durante la ejecución
	A través de notificaciones oficiales y requiriéndolas para realizar los pagos respectivos al contrato
	Cuando se requiera

	7
	Notificación a la oficina Jurídica para tramitar terminación por mutuo acuerdo. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato.
	2
	5
	7
	Alto
	NO
	Entidad Estatal
	Durante la ejecución
	Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata
	Cuando se requiera

	8
	Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Bajo
	SI
	Entidad Estatal
	Al inicio del contrato
	Seguimiento a las solicitudes presentadas por el contratista y verificación de su oportuna respuesta
	Cuando se requiera

	9
	Verificación del pago de nóminas al personal del contrato. Cubrimiento mediante póliza de pago de salarios y prestaciones sociales.
	1
	2
	3
	Bajo
	NO
	Contratista
	Al inicio del contrato
	Solicitud de las nóminas de pago del personal al contratista para verificar el cumplimiento de sus obligaciones con sus profesionales
	Quincenal

	10
	Cubrimientos mediante Póliza de cumplimiento.
	2
	2
	4
	Bajo
	SI
	Contratista
	Al inicio del contrato
	Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales
	Cuando se requiera

	11
	Realizar los pagos de forma oportuna, previa entrega de la documentación requerida para los mismos.
	1
	2
	3
	Bajo
	NO
	Entidad Estatal
	Al inicio del contrato
	Verificación oportuna de la documentación entregada por el contratista para el respectivo pago
	Cuando se requiera

	12
	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia, especificar en la Orden de compra los gravámenes a que haya lugar 
	1
	3
	3
	Bajo 
	NO
	Contratista 
	En la planeación del Proceso de Contratación
	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio o bien requerido. 
	Durante el término de ejecución del contrato 

	13
	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras injustificadas en la prestación del servicio, el supervisor de contrato debe requerir al contratista e implementar las acciones y mecanismos necesarios para conminarlo al cumplimiento de sus obligaciones y ejercer la correcta vigilancia del contrato; según el objeto convenido, podría fijar cronogramas de entrega de productos; si persiste el incumplimiento, el supervisor debe informar oportunamente al ordenador del gasto, con el fin de adelantar el procedimiento pertinente y luego del mismo, establecer si hay lugar a la declaratoria de incumplimiento y a la consecuente aplicación del Régimen Sancionatorio, conforme lo establecen la Ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, de forma subsidiaria se determinaría la afectación de la Garantía de Cumplimiento
	2
	3
	5
	Medio 
	Si 
	Supervisión 
	Ejecución del contrato 
	Mediante la verificación de las obligaciones contractuales 
	Durante la etapa de ejecución y su terminación para declarar a paz y salvo al contratista

	14
	*El contratista, deberá presentar e implementar Planes de contingencia.
*Presentar alternativas de ejecución de actividades afectadas con el exceso de pluviometría, las cuales deben ser avaladas por la interventoría. 
*En caso que se materialice el riesgo debidamente certificado por la entidad competente, y avalado  por la interventoría, únicamente sobre la diferencia que resulte de las condiciones extremas históricas reportadas por el ente respectivo, el contratista podrá solicitar suspensión o prórroga del plazo contractual.
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO 
	SI 
	CONTRATISTA 
	Ejecución del contrato 
	*verificar los informes y anexos que se presentan a la
*Subsanar las observaciones que allegue  la interventoría y/o supervisión teniendo  en cuenta los términos establecidos en los demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual.
	Mensual
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Numero  Clase  Fuente  Etapa  Tipo  Descripción  Consecuencia de la ocurrencia del  evento  Probabilidad  Impacto  Valoración  Categoría  ¿A quién se le asigna?  

1  General   Externo   Planeación   planeación  La modalidad de contratación es  adecuada  La modalidad de contratación es  adecuada para seleccionar la oferta  más favorable para el cumplimiento  del objeto del Contrato.  1  1  2  Bajo   Entidad  estatal   

2  General  Externo  Selección  Regulatorio  No presentación de propuestas  dentro del proceso contractual  Demoras para la ejecución del  contrato, al tener que repetirse el  proceso, además de tener que  identificar las posibles causas por las  que haya sucedido.  2  1  3  Bajo  Entidad  Estatal  

3  General  Externo  Contratación  Regulatorio  El adjudicatario puede negarse a  firmar el contrato  No poder ejecutar o ejecutar en  menor cuantía los recursos  asignados al contrato y la  consecuente afectación de las  funciones de la entidad.  2  5  7  Alto  Entidad  Estatal  

4  General  Externo  Contratación  Regulatorio  Que no presente la garantía o que  ésta no cumpla las condiciones  exigidas en el contrato o que la  entrega de la misma sea tardía.  No poder iniciar a tiempo la ejecución  del contrato.  3  2  5  Medio  Contratista  

