MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Qué puede pasar y como puede ocurrir) |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Regulatorio | No presentación de propuestas dentro del proceso contractual | Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso, además de tener que identificar las posibles causas por las que haya sucedido. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Entidad Estatal | Durante la selección | Resolución de adjudicación o declaratoria de desierto | En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado | Cuando se requiera |
| 2 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | El adjudicatario puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Estatal | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.) y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las mismas. Cubrimiento mediante póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Estatal | Después de adjudicación | Firma del contrato | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista | Diaria |
| 3 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Después de la suscripción | Acta de inicio del contrato | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista | Diaria |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Social | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Compartido | 1. Mediante el seguimiento de la supervisión. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | SI | Entidad Estatal | Durante la ejecución | Terminación del contrato | a través de los Informes de Supervisión | Cuando se requiera |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad. Cubrir mediante Garantía de Pago de Salarios y prestaciones sociales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución | Terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales y requiriéndolas para realizar los pagos respectivos al contrato | Cuando se requiera |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Estatal | Notificación a la oficina Jurídica para tramitar terminación por mutuo acuerdo. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | NO | Entidad Estatal | Durante la ejecución | Terminación del contrato | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiera |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falla en la disposición de insumos, herramientas y logística | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Estatal | Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Terminación del contrato | Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del contrato | Quincenal |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencias y/o por las observaciones no atendidas de forma oportuna por el contratante | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento a las solicitudes presentadas por el contratista y verificación de su oportuna respuesta | Cuando se requiera |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Contratista no cumple obligaciones de pagos a profesionales y personal de forma oportuna. | Retraso en las actividades contractuales | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación del pago de nóminas al personal del contrato. Cubrimiento mediante póliza de pago de salarios y prestaciones sociales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Al inicio del contrato | Terminación del contrato | Solicitud de las nóminas de pago del personal al contratista para verificar el cumplimiento de sus obligaciones con sus profesionales | Quincenal |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Cubrimientos mediante Póliza de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales | Cuando se requiera |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros por causa de actividades de la obra | Retrasos en la ejecución de las obras como consecuencia de procesos jurídicos y resolución de problemas con los terceros afectados | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar un correcto control de los procesos y aspectos relacionados con la señalización de la obra y el plan de seguridad industrial . Cubrimiento mediante garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución | Terminación del contrato | Verificación oportuna de los planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y la implementación de los mismos | Diaria |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Económico | Retrasos, variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolsos que afecten los flujos de caja futuros del contratista | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar los pagos de forma oportuna, previa entrega de la documentación requerida para los mismos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación oportuna de la documentación entregada por el contratista para el respectivo pago | Cuando se requiera |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos por ajustes y/o complemento de los estudios y diseños | Retraso en las actividades contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | Retrasos por ajustes y/o complemento de los estudios y diseños | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Aprobación de los EyD | Verificación oportuna de los ajustes a realizar detectados por el contratista | Cuando se requiere |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos por gestión predial, social, ambiental y arqueológica | Retraso en las actividades contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | Retrasos por gestión predial, social, ambiental y arqueológica | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Estatal | Al inicio del contrato | Terminación del contrato | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos por interferencia de redes de servicios públicos | Retraso en las actividades contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | Retrasos por interferencia de redes de servicios públicos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Estatal | Durante la ejecución | Terminación del contrato | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios normativos o legislativos | Retraso en las actividades contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | Cambios normativos o legislativos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Estatal | Durante la ejecución | Terminación del contrato | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo Biológico | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Compartido | Riesgo Biológico | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Compartido | Durante la ejecución | Terminación del contrato | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fluctuación de precios o escasez de material | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Compartido | Fluctuación de precios o escasez de material | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Compartido | Durante la ejecución | Terminación del contrato | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata | Cuando se requiere |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Social | Imposibilidad de la ejecución del proyecto por orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas. | Daños en las obras del proyecto causados por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto, incumplimiento del cronograma de obra | Raro | Mayor | Riesgo medio | Riesgo medio | Contratista | Recopilar información sobre el orden público en la zna de trabajo, solicitud del apoyo de la fuerza pública en caso de requerirse | Raro | Mayor | Riesgo medio | Riesgo medio | si | Contratista | Toda la ejecución de la obra | Toda la ejecución de la obra | Comunicación constante con la fuerza pública | Diario |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. | Impacto económico al Contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo medio | SI | CONTRATISTA | Fase precontractual y durante la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | "El Contratista deberá realizar un análisis y comparación a todas las variables financieras que haya utilizado en su oferta económica frente al mercado financiero para evidenciar variaciones que puedan afectar el contrato, con el fin de mitigar dicho riesgo. Deberá mantener un seguimiento constante a dichas variables económicas. Podrá Considerar el uso de instrumentos financieros para cubrirse contra fluctuaciones en tasas de interés y tipos de cambio." | Mensual |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Iliquidez del contratista: Se refiere a la posibilidad de que el contratista de Obra no disponga de recursos disponibles para la adquisición de insumos y el pago de sus obligaciones. | Suspensión de actividades del contrato de obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | " El Contratista deberá contar con la liquidez necesaria para financiar la ejecución del objeto contractual, previendo para ello las particularidades financieras macroeconómicas presentes en la ejecución del contrato, así como todas las condiciones que pudieran llegar a impactar en el flujo de ingresos" | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La interventoría y la Supervisión del contrato, deberán mantener un seguimiento constante a las condiciones financieras pactadas en el contrato. | Mensual |
| 23 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de El Instituto. | Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ocurrencia del evento | Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados | Diario cuando se presente el evento y hasta que cese el mismo. |
|  | General | Externo | Ejecución | Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza | Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (El Instituto como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. | Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación o del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | ENTIDAD Y CONTRATISTA | "Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con la entidad el tratamiento contractual al proyecto" | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Etapa precontractual y durante la ejecución del proyecto | A la terminación de la ejecución del contrato | "Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar Monitoreo permanente sobre las causas que puedan generar el riesgo, con el fin de implementar los planes correctivos o de emergencia a que haya lugar" | Diario durante la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento y hasta que cese el mismo. |