ANEXO 4 IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

Para la presente contratación los riesgos se describen de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de  2015 y "El Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", de Colombia Compra Eficiente, el cual se encuentra disponible en la página: http://colombiacompra.gov.co/es/manuales , el riesgo, descrito en la Tabla 2 – Probabilidad del Riesgo, se categoriza y valora de la siguiente manera:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| [Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo] |
| 1 | Riesgo Especifico | Externa | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento por parte del contratista en la fecha de entrega e instalación de los bienes. | Dificultad en la gestión de las actividades y/o requerimientos de las dependencias para cumplir con su objetivo misional. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | El supervisor exigirá el cumplimiento en término De las obligaciones contractuales so pena de aplicar el trámite de incumplimiento . | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Una vez adjudicado el contrato | Con el recibido a satisfacción del contrato | Realizar seguimiento o al cumplimiento del contrato por parte del control y vigilancia. | Diariamente |
| 2 | Riesgo Especifico | Externa | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento por parte del contratista en la fecha de entrega de los bienes. | Dificultad en la gestión de las actividades y/o requerimientos de las dependencias para cumplir con su objetivo misional. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | El supervisor exigirá el cumplimiento en término de las obligaciones contractuales so pena de aplicar el trámite de incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | Una vez adjudicado el contrato | Con el recibido a satisfacción del contrato | Realizar seguimiento al cumplimiento del contrato por parte del control y vigilancia. | Diariamente |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales. | Afectación en el suministro de los bienes. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Transferir | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | Contratista | A la firma del contrato | Con la suscripción del acta de liquidación | Hacer claridad de las obligaciones que adquiere el Contratista, Exigencia de Pólizas de Cumplimiento y calidad del servicio, Seguimiento por parte del supervisor durante la etapa contractual. | A partir del acta de inicio hasta la firma del acta de liquidación del contrato. |
| 4 | Riesgo Especifico | Externa | Selección | Económico | Errores en la estructuración de la propuesta económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Incertidumbre en el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista y/o posibles demoras en la entrega de los bienes si se logra resolver en buenos términos las diferencias monetarias que puedan surgir. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá estar seguro al momento de presentar su oferta, de que se analizaron todas las variables económicas para no poner en riesgo la ejecución contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | En la planeación del Proceso de Contratación. | Con el recibido a satisfacción del contrato | Realizar seguimiento a las distintas situaciones que afecten el cumplimiento del contrato por parte del contratista y del control y vigilancia. | Diariamente |
| 5 | Riesgo General | Externa | Ejecución | Económico | Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos | Posible desequilibrio económico para el contratista que podría derivar en incumplimiento. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Contratante | Evitar su ocurrencia. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista y Contratante | Durante la evaluación de las ofertas | Una vez se adjudique el Contrato | Hacer análisis minucioso de la oferta económica frente al resultado de los análisis del sector. | Permanente durante la etapa de evaluación de las ofertas. |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Financiación y liquidez del contratista. | Afectación en la ejecución del contrato, Incumplimiento de las obligaciones, Aplicación de las garantías y suspensión, Cesión o Terminación del Contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Reducir probabilidadque se presente. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | A la presentación de la oferta económica. | Una vez se liquide el contrato. | Inicialmente con la evaluación financiera y una vez se firme el contrato con seguimiento del supervisor del contrato | Una vez se liquide el contrato. |
| 7 | Riesgo Especifico | Externa | Ejecución | Operacionales | Riesgo de Colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos anticompetitivos, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | No se logran condiciones competitivas. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Reducir probabilidad de que se dé. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | En la planeación del Proceso de Contratación. | A la firma del contrato | Solidez en el Estudio de Mercado y en la redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado y verificación de las evaluaciones y compromiso anticorrupción | Permanente en la planeación y en la selección. |
| 8 | Riesgo Especifico | Externa | Contratación | Jurídico | Demora en la presentación de las garantías. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | El contratista debe cumplir con los plazos para la entrega de las garantías y así evitar incumplimiento de obligaciones contractuales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Una vez adjudicado el contrato | Con la legalización del contrato | Estar en revisión permanente de la fluctuación de la tasa y en qué porcentaje se está moviendo. | Diariamente |
| 9 | Riesgo General | Externa | Ejecución | Económico | Efectos derivados de la variación de las tasas de cambio: si la tasa de cambio no supera el 20% de su valor. | Él contratista asume el valor de la diferencia | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá analizar el comportamiento de la variación de la TRM y estimar precios de manera adecuada para presentar la oferta. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Una vez adjudicado el contrato | Con la terminación del contrato | Estar en revisión permanente de la fluctuación de la tasa y en qué porcentaje se está moviendo. | Diariamente |

CATEGORÍA DEL RIESGO

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
| --- | --- |
| 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |

VALORACIÓN DEL RIESGO

|  | IMPACTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Califi Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
|  | Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
|  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| Probabilidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Valoración |  |  |  |  |  |

|  | CATEGORIA | VALORACIÓN |
| --- | --- | --- |
| PROBABILIDAD | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
|  | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
|  | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
|  | Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 |
|  | Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |