0

Hallazgo; 3.2.4.1. Hallazgo administrativo al Contrato de Obra 003 de 2023 por deficiencias en la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas en los parques Colsubsidio (código 10-074) y La Riviera (código 10-306), que comprometen la durabilidad de la infraestructura pública construida con recursos del Fondo de Desarrollo Local en el marco del Proyecto 1612 "Parques para la Vida, la Transformación Social y la Cultura". Página 276

Causas que generaron el hallazgo - Falta de previsión o fallas en la mitigación de las deformaciones volumétricas del suelo perimetral inducidas por los ciclos hídricos (expansión y contracción por alternancia de periodos secos y lluviosos). - El material seleccionado presento una respuesta desfavorable frente a las condiciones y solicitaciones ambientales del entorno, traduciéndose en un patrón de fisuras tipo craquelado (finas e interconectadas).

Acciones de mejoramiento - El contratista debe ejecutar a su entero costo las reparaciones técnicas requeridas. - Fortalecimiento de los comités de obra y del seguimiento técnico: Reforzar los mecanismos de monitoreo y control mediante la realización periódica de comités de obra, asegurando el registro y seguimiento de las observaciones identificadas, así como la definición y verificación de acciones correctivas. Lo anterior, con el fin de respaldar los procesos de recibo de obra en criterios objetivos de calidad, cumplimiento contractual y conformidad técnica.

Evidencias - Reporte fotográfico exhaustivo y georreferenciado detallando el estado inicial, el proceso de remoción/reparación en campo, y el resultado final con la infraestructura restaurada a entera satisfacción. - Como medida de fortalecimiento del seguimiento técnico, se estableció una dinámica periódica de comités de obra y mesas de seguimiento en las que participaron la supervisión, la interventoría y el contratista, permitiendo documentar oportunamente las observaciones detectadas durante la ejecución de las actividades, definir acciones de mejora y verificar su implementación.

Responsable de la acción: Infraestructura

11

Hallazgo: 3.2.4.2. Hallazgo administrativo al Contrato de Interventoría No 368 de 2023 por omisión del Interventor CONSORCIO ENGATIVÁ PARQUES SS en el ejercicio de sus obligaciones de control técnico, seguimiento y vigilancia de la calidad de las obras ejecutadas en los parques Colsubsidio (código 10-074) y La Riviera (código 10-306), en el marco del Contrato de Obra Pública FDLE-CTO-003-2023 adelantado por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá. Página 281

Causas que generaron el hallazgo - Inexistencia o deficiencia en el diligenciamiento de herramientas de control técnico de interventoría durante la obra, tales como reportes de no conformidad dirigidos al constructor, actas de comités técnicos o registros sistemáticos de control de calidad de materiales.

Acciones de mejoramiento - Ejercer de forma inmediata un seguimiento diario y documentado sobre las reparaciones a realizar por el constructor en los parques, certificando detalladamente la demolición, base, confinamiento y el nuevo piso de caucho.

Evidencias - Informes Especiales de Interventoría sobre las Reparaciones: Los informes técnicos mensuales y extraordinarios firmados por el Especialista de Interventoría, donde se describa paso a paso el control técnico ejercido sobre las actividades correctivas en los parques. - Bitácora y Registro Fotográfico de Control Técnico Permanente: Dossier fotográfico detallado (con fecha, hora y coordenadas) producido por la interventoría, que demuestre el antes, durante y después de los trabajos ejecutados por el constructor.

Responsable de la acción: Infraestructura

12

Hallazgo: 3.2.4.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en el mantenimiento de los parques intervenidos a través del contrato No 396 de 2022, y falta de gestión ante afectaciones de calidad en las obras entregadas. Página 287

Causas que generaron el hallazgo - No Ejecutar de manera sistemática las labores de mantenimiento

Acciones de mejoramiento - Implementación de un sistema de inspección operativa periódica: Establecer brigadas técnicas semestrales lideradas por la entidad para verificar el estado de los juegos infantiles y cerrar preventivamente aquellos equipos que no presten condiciones óptimas de seguridad.

Evidencias - Documentación detallada que evidencie la ejecución del nuevo Plan de Mantenimiento Preventivo con su respectiva periodicidad

Responsable de la acción: Infraestructura

13

Hallazgo; 3.2.4.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la Planeación y control del contrato No 396 de 2022, al efectuar actividad no prevista NP –Topografía, para intervenciones posteriormente descartadas en la ejecución. Página 300

Causas que generaron el hallazgo - Ausencia de socialización y aprobación comunitaria: Se ejecutó el gasto en la consultoría topográfica sin asegurar de manera anticipada el consenso y la aprobación de la comunidad circundante, lo que posteriormente derivó en el descarte de la obra.

Acciones de mejoramiento - Fortalecimiento de la gestión social y los mecanismos de concertación comunitaria: Reforzar los procesos de socialización y participación ciudadana mediante la estructuración e implementación de planes de gestión social que aseguren una comunicación permanente con la comunidad durante las etapas de formulación, diseño y ejecución de los proyectos. Como parte de este proceso, los resultados de las jornadas de socialización, las observaciones de la comunidad y los acuerdos alcanzados deberán quedar debidamente documentados y servir como insumo para la toma de decisiones técnicas y administrativas..

Evidencias - Implementar espacios de socialización y participación con la comunidad beneficiaria durante la etapa de ejecución del proyecto, con el propósito de presentar los alcances de las intervenciones, recoger observaciones y validar las necesidades identificadas en el territorio. Como resultado de estas actividades, se consolidaron registros de asistencia, actas de reunión, soportes fotográficos y documentos de concertación que permitieron documentar los aportes de la comunidad e incorporarlos en el proceso de toma de decisiones.

Responsable de la acción: Infraestructura

Acciones de mejora parq