ROLLO LEGENDARIO 02 JUNIO 2026

La ausencia del puente ubicado sobre la calle 64 en el cruce con el río Bogotá continúa representando una problemática significativa para la movilidad y la conectividad de los habitantes del sector, generando afectaciones en los tiempos de desplazamiento, limitaciones en la accesibilidad entre sectores aledaños y restricciones para la circulación segura de peatones y vehículos. Esta situación ha motivado la gestión permanente por parte de la Administración Local, orientada a identificar alternativas técnicas y financieras que permitan restablecer la conectividad de este corredor estratégico para la localidad. En este contexto, se han adelantado diversas gestiones interinstitucionales, incluyendo mesas de trabajo y reuniones técnicas con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, entidad que actualmente se encuentra desarrollando los estudios y diseños requeridos para la cimentación e implementación definitiva de la estructura. De acuerdo con la programación establecida por dicha entidad, los estudios y diseños definitivos serán entregados al finalizar el mes de junio de la presente vigencia, constituyéndose en un insumo fundamental para la definición del alcance técnico, costos y cronograma de ejecución del proyecto.

De manera complementaria, se han realizado acercamientos técnicos con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático – FONDIGER, con el propósito de conocer la estructura metodológica, documental y procedimental requerida para la presentación de proyectos susceptibles de financiación a través de dicho fondo. En el marco de estas reuniones se socializaron los lineamientos técnicos y administrativos para la formulación de la iniciativa, así como los documentos mínimos exigidos para su radicación y evaluación, entre los que se encuentran la hoja de vida de indicadores de impacto, producto y gestión, el estudio de mercado con sus respectivas cotizaciones, el presupuesto, el flujo de caja, el anexo técnico, el documento de proyecto y el análisis del sector. Particularmente, se hace énfasis en la necesidad de gestionar de manera prioritaria las cotizaciones requeridas, toda vez que estas constituyen un insumo esencial para la estructuración de los componentes técnicos y financieros del proyecto. Asimismo, se precisó que la propuesta deberá formularse bajo el alcance específico de la adquisición, suministro, transporte, montaje y puesta en operación de un puente metálico militar o de campaña, contemplando las actividades complementarias necesarias para garantizar su adecuada instalación, funcionalidad y sostenibilidad.