Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL

Proceso de Gestión Documental y Biblioteca

Bogotá, D.C. 2026

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN	5

2.	OBJETIVO	5

2.1.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6

3.	CONTEXTO ESTRATÉGICO	6

3.1.	Misión	7

3.2.	Visión	8

4.	ALCANCE DEL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL	8

5.	MARCO NORMATIVO	9

6.	RESPONSABILIDADES Y ROLES	10

7.	DIAGNÓSTICO	11

7.1 Identificación de documentos electrónicos a preservar	11

7.2 Diagnostico de Documentos electrónicos a preservar	14

7.3 Análisis de Riesgos	14

8.	EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS	16

8.1 Evaluación y selección de prioridades:	16

8.2 Caracterización de los documentos electrónicos a preservar	17

8.3 Identificación y evaluación de estrategias	18

8.3.1 Estrategias de preservación digital	18

8.3.2 Criterios de evaluación	19

9.	Plan de Acción - Implementación	19

9.1 Definición de Acciones y estrategias	19

9.2 Definición de Recursos y Cronograma de Ejecución	20

9.3 Implementación del Plan de Preservación Digital	21

Fase 1. Planeación	21

Fase 2. Diagnóstico	21

Fase 3. Implementación	21

Fase 4. Seguimiento y Control	21

Fase 5. Mejora Continua	22

10.	COMPONENTE TECNOLÓGICO PARA LA PRESERVACIÓN DIGITAL	23

10.1 Propósito	23

10.2 Arquitectura Tecnológica para la Preservación Digital	23

10.3 Repositorio de Preservación Digital	24

10.4 Estrategia de Almacenamiento y Respaldo	24

10.5 Gestión de Formatos de Preservación	24

10.6	Gestión de Formatos de Preservación	25

	Metadatos descriptivos	25

	Metadatos técnicos	25

	Metadatos de preservación	25

10.7	Autenticidad Gestión de Formatos de Preservación	26

10.8	Autenticidad Gestión de Formatos de Preservación	26

10.9	Digital Autenticidad Gestión de Formatos de Preservación	26

10.10	Gestión de Riesgos Tecnológicos	27

10.11	Hoja de Ruta Tecnológica de Preservación Digital 2026 – 2029	27

11.	VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL	28

12.	ARTICULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	29

13.	INDICADORES	30

14.	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN	30

# INTRODUCCIÓN

La transformación digital de la administración pública ha incrementado de manera significativa la producción, gestión y almacenamiento de información en formatos electrónicos, convirtiendo los documentos digitales en un activo estratégico para el desarrollo de las funciones misionales, administrativas y de apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En este contexto, la preservación digital constituye un componente fundamental de la gestión documental, orientado a garantizar que los documentos electrónicos de archivo mantengan sus características de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad y accesibilidad durante el tiempo que la entidad requiera conservarlos.

Los avances tecnológicos, la evolución de los formatos digitales, la obsolescencia del software y hardware, así como los riesgos asociados a la pérdida, alteración o inaccesibilidad de la información, hacen necesario adoptar medidas planificadas y sostenibles que permitan asegurar la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos y recibidos por la entidad. En consecuencia, la preservación digital debe entenderse como un conjunto de políticas, estrategias, procedimientos, recursos y acciones coordinadas que garanticen el acceso y la comprensión de la información digital a través del tiempo.

El presente Plan de Preservación Digital se formula en cumplimiento de la normativa archivística vigente, los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación y las buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de preservación digital. Su construcción parte del análisis del contexto institucional y de los resultados del diagnóstico realizado por el Ministerio, mediante el cual se identificaron los documentos electrónicos objeto de preservación, los sistemas de información donde reposan, las capacidades institucionales existentes y los principales riesgos que podrían afectar su permanencia y disponibilidad futura.

A partir de dichos resultados, el Plan establece las directrices, estrategias y acciones necesarias para fortalecer la capacidad institucional de preservación digital, promover la articulación entre la gestión documental y la gestión de tecnologías de la información, y garantizar la conservación de la memoria institucional y del patrimonio documental digital del Ministerio.

De esta manera, el Plan de Preservación Digital se constituye en un instrumento de planeación y gestión que orienta la toma de decisiones, la asignación de recursos y la implementación de acciones de mejora continua, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales, la transparencia administrativa, la rendición de cuentas y la adecuada gestión de la información pública.

# OBJETIVO

Establecer los lineamientos, estrategias, procedimientos y acciones institucionales que permitan garantizar la preservación digital a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, asegurando su autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad y accesibilidad durante todo su ciclo de vida, mediante la identificación y gestión de riesgos, la adopción de medidas tecnológicas y organizacionales, y la articulación con los instrumentos de gestión documental, en cumplimiento de la normatividad archivística vigente y los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar y caracterizar los documentos electrónicos de archivo producidos, recibidos y gestionados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como los sistemas, repositorios y plataformas tecnológicas donde se encuentran almacenados.

• Analizar los riesgos tecnológicos, operativos y organizacionales que puedan afectar la autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad y accesibilidad de los documentos electrónicos de archivo a largo plazo.

• Definir e implementar estrategias de preservación digital orientadas a mitigar los riesgos asociados a la obsolescencia tecnológica, la pérdida de información y la degradación de los soportes digitales, garantizando la permanencia y recuperación de los documentos electrónicos.

• Establecer los lineamientos técnicos para la gestión de formatos, metadatos de preservación, mecanismos de almacenamiento, respaldo, monitoreo y control que aseguren la conservación y trazabilidad de los documentos electrónicos de archivo.

• Determinar los roles, responsabilidades y mecanismos de articulación entre las dependencias involucradas en la gestión documental, las tecnologías de la información y demás actores institucionales que participen en la preservación digital.

• Promover la adopción de buenas prácticas, estándares y lineamientos nacionales e internacionales en materia de preservación digital, fortaleciendo la capacidad institucional para la gestión y conservación de los documentos electrónicos de archivo. (podemos hacer algo de socialización o una pieza).

• Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y mejora continua que permitan verificar la efectividad de las estrategias implementadas y garantizar la actualización permanente del Plan de Preservación Digital.

# CONTEXTO ESTRATÉGICO

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, genera, recibe, administra y conserva información que evidencia el desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación. Como resultado de la evolución de los procesos institucionales y la adopción de tecnologías de la información, una parte significativa de esta información se produce y gestiona en entornos digitales, lo que demanda la implementación de medidas que garanticen su conservación y disponibilidad a largo plazo.

La información digital constituye un recurso estratégico para la gestión pública, la toma de decisiones, la transparencia administrativa, la rendición de cuentas y la protección de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, los documentos electrónicos de archivo representan activos de información esenciales que deben mantenerse accesibles, íntegros, auténticos y fiables durante todo el tiempo que la entidad requiera conservarlos, de acuerdo con las disposiciones legales, administrativas y archivísticas aplicables.

La preservación digital surge como una necesidad institucional para enfrentar los desafíos asociados al crecimiento de la información electrónica, la dependencia tecnológica, la obsolescencia de formatos, plataformas y dispositivos, así como los riesgos que puedan comprometer la disponibilidad o comprensión futura de los documentos electrónicos. Por ello, la entidad requiere adoptar un enfoque planificado y sostenible que permita gestionar dichos riesgos y asegurar la permanencia de la información con valor administrativo, legal, fiscal, histórico y cultural.

En este contexto, el Plan de Preservación Digital se constituye como un instrumento de gestión que orienta la definición de estrategias, responsabilidades y acciones para garantizar la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo. Su implementación fortalece la articulación entre la gestión documental, la gestión de tecnologías de la información, la seguridad de la información y los demás procesos institucionales que intervienen en la administración de los activos digitales.

De igual manera, este Plan contribuye al fortalecimiento de la Política de Gestión Documental, la Política de Gobierno Digital, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y los instrumentos archivísticos adoptados por el Ministerio, promoviendo una gestión integral de la información que asegure la preservación de la memoria institucional y el acceso futuro a los documentos electrónicos producidos y gestionados por la entidad.

Bajo este enfoque, el Ministerio reafirma su compromiso con la protección del patrimonio documental digital, la mejora continua de sus capacidades institucionales y la implementación de buenas prácticas que permitan garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la información en el presente y para las futuras generaciones.

## Misión

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como misión formular, coordinar y evaluar políticas públicas agropecuarias y de desarrollo rural integral que promuevan y regulen el sector agrícola, pecuario, pesquero y forestal, de manera justa, equitativa y sostenible, con criterios de eficiencia, transparencia, participación, innovación, descentralización, concertación y legalidad, para mejorar las condiciones de vida de la población rural, con enfoque diferencial y el reconocimiento de los derechos territoriales.

## Visión

Consolidarse, en el 2026, como la entidad formuladora y coordinadora de las políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo rural, de corte redistributivo, encaminadas al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y de las principales transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

# ALCANCE DEL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL

El presente Plan de Preservación Digital aplica a los documentos electrónicos de archivo producidos, recibidos, gestionados y conservados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cumplimiento de sus funciones misionales, estratégicas, de apoyo y de evaluación, independientemente del sistema de información, repositorio tecnológico o plataforma institucional en la que se encuentren almacenados.

Su alcance comprende los documentos electrónicos nativos digitales y aquellos resultantes de procesos de digitalización que, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD), Tablas de Valoración Documental (TVD) y demás instrumentos archivísticos vigentes, deban conservarse durante períodos prolongados o cuenten con disposición final de conservación total, permanente o de valor histórico, administrativo, legal, fiscal o técnico para la entidad.

Asimismo, el PPD contempla las actividades relacionadas con la identificación, caracterización, evaluación, protección, almacenamiento, respaldo, monitoreo y preservación de los documentos electrónicos de archivo, así como la gestión de formatos, metadatos, controles de integridad, mecanismos de acceso y demás acciones orientadas a garantizar su disponibilidad y utilización a largo plazo.

El alcance incluye la articulación de los procesos de gestión documental con las capacidades tecnológicas institucionales, involucrando a las dependencias responsables de la producción, administración, custodia y soporte de la información digital, con el fin de promover una gestión coordinada de los activos documentales electrónicos.

Las disposiciones establecidas en este Plan serán aplicables de manera gradual, de acuerdo con las capacidades institucionales, los resultados del diagnóstico de preservación digital, la disponibilidad de recursos y las prioridades definidas por el Ministerio, favoreciendo un proceso de mejora continua que fortalezca la preservación de la información y la protección de la memoria institucional.

Se excluyen del alcance de este plan aquellos documentos electrónicos que, conforme a las disposiciones de valoración documental vigentes, no requieran acciones de preservación a largo plazo o cuya permanencia no se encuentre justificada por requisitos legales, administrativos, fiscales, técnicos o históricos.

# MARCO NORMATIVO

El Plan de Preservación Digital del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR se fundamenta en el conjunto de disposiciones legales, archivísticas, tecnológicas y técnicas que regulan la gestión documental, la administración de documentos electrónicos de archivo y la preservación digital en las entidades públicas, así como en estándares y buenas prácticas reconocidas a nivel nacional e internacional.

Normatividad principal:

- Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos: Establece los principios y responsabilidades para la organización, conservación y preservación del patrimonio documental de las entidades públicas, independientemente del soporte en que se encuentre la información.

- Ley 527 de 1999: Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico, las firmas digitales y la validez jurídica de la información electrónica.

- Decreto 1080 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura que incorpora las disposiciones relacionadas con la gestión documental, los documentos electrónicos de archivo y la preservación digital.

- Acuerdo 001 de 2024 del AGN: Establece el Acuerdo Único de la Función Archivística y dispone que el diagnóstico integral de gestión documental constituye requisito para la formulación de los planes del Sistema Integrado de Conservación.

- Acuerdo 003 de 2015 del AGN: Define lineamientos para la gestión de documentos electrónicos de archivo en las entidades públicas.

- Acuerdo 006 de 2014 del AGN: Desarrolla aspectos relacionados con la gestión documental electrónica y establece criterios asociados a la autenticidad, integridad, disponibilidad y preservación de los documentos electrónicos de archivo.

- Política de Gobierno Digital: Define lineamientos para la gestión estratégica de tecnologías de la información, interoperabilidad, seguridad digital y aprovechamiento de la información en el Estado colombiano.

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG: Promueve la gestión de la información y del conocimiento como elementos fundamentales para la generación de valor público y la conservación de la memoria institucional.

Marco Técnico Complementario: Para la definición de las estrategias de preservación digital, el Ministerio toma como referencia los siguientes estándares y modelos internacionales:

- NTC-ISO 14721 (Modelo OAIS): Modelo de referencia internacional para la preservación y acceso a largo plazo de información digital.

- ISO 15489: Estándar internacional para la gestión de documentos y registros.

- ISO 30301: Sistema de Gestión para los Documentos, orientado a fortalecer la gobernanza documental institucional.

- ISO 23081: Define principios para la gestión de metadatos asociados a documentos de archivo.

- ISO 16363: Establece criterios para la auditoría y certificación de repositorios digitales confiables.

- ISO 13008: Proporciona directrices para procesos de migración y conversión de documentos digitales como estrategia de preservación.

- PDF/A (ISO 19005): Estándar para la preservación a largo plazo de documentos electrónicos.

- Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA): Referente para la administración, control y preservación de documentos electrónicos en entornos institucionales.

# RESPONSABILIDADES Y ROLES

| Rol / Dependencia | Responsabilidades en la Preservación Digital |
| --- | --- |
| Secretaría General | Aprobar y respaldar la implementación del Plan de Preservación Digital, garantizando la asignación de recursos institucionales. |
| Gestión Documental y Biblioteca | Liderar la formulación, actualización y seguimiento del Plan; identificar documentos electrónicos a preservar; definir requisitos archivísticos y articular las acciones con las dependencias productoras. |
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) | Diseñar, implementar y administrar la infraestructura tecnológica, repositorios, respaldos, controles de integridad, migraciones tecnológicas y mecanismos de recuperación de información. |
| Oficina Asesora de Planeación | Incorporar las actividades del Plan dentro de los instrumentos de planeación institucional, realizar seguimiento a metas e indicadores y apoyar la gestión de recursos. |
| Responsable de Seguridad de la Información | Definir controles de seguridad, gestionar riesgos tecnológicos, monitorear vulnerabilidades y garantizar la protección de la información preservada. |
| Líderes de Proceso | Identificar y clasificar los documentos electrónicos generados por cada dependencia, garantizando su correcta organización y transferencia. |
| Productores de Información | Aplicar lineamientos documentales, garantizar la calidad de los metadatos y cumplir las disposiciones establecidas para la preservación digital. |
| Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Evaluar avances, realizar seguimiento y aprobar acciones de mejora relacionadas con la preservación digital. |

# DIAGNÓSTICO

## 7.1 Identificación de documentos electrónicos a preservar

En el marco de la formulación e implementación del Plan de Preservación Digital (PPD), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR se encuentra adelantando actividades orientadas a la identificación de los documentos electrónicos que deberán ser objeto de preservación digital a largo plazo, conforme a los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación AGN y demás disposiciones aplicables en materia de gestión documental electrónica.

Este proceso se desarrolla teniendo en cuenta el principio de selección de la preservación digital, el cual establece que no todos los documentos electrónicos requieren ser preservados permanentemente, razón por la cual la entidad deberá determinar aquellos documentos que, por su valor administrativo, legal, fiscal, técnico, histórico y archivístico, deban garantizar su autenticidad, integridad, disponibilidad y acceso en el tiempo.

Para ello, el MADR viene trabajando en la actualización y articulación de los instrumentos archivísticos institucionales, especialmente las Tablas de Retención Documental (TRD) y/o Tablas de Valoración Documental (TVD), con el propósito de identificar las series, subseries y tipologías documentales electrónicas susceptibles de preservación digital.

Asimismo, en el marco del PPD, la entidad se encuentra realizando un ejercicio de identificación de los diferentes escenarios documentales presentes en el Ministerio, entre los cuales se contemplan:

- Documentos nativos electrónicos generados desde aplicativos, plataformas y sistemas de información institucionales.

- Documentos digitalizados producto de procesos de conversión de documentos físicos a formatos digitales.

Información proveniente de diferentes soportes o recursos que, debido a su valor documental, requiera estrategias de preservación digital.

De igual manera, el Ministerio se encuentra adelantando mesas de trabajo y actividades de articulación con las dependencias productoras de información, con el fin de identificar las áreas responsables, los expedientes electrónicos, los sistemas de información asociados y las necesidades particulares de preservación digital de cada proceso institucional.

Como parte de este ejercicio, el MADR incorporará una tabla base de identificación de documentos electrónicos a preservar, la cual servirá como instrumento de apoyo para el levantamiento, análisis y actualización de la información junto con las áreas responsables, permitiendo consolidar de manera progresiva los documentos electrónicos que harán parte del alcance del Plan de Preservación Digital.

Inventario dispositivos o medios de almacenamiento

| TIPO DE ALMACENAMIENTO | Cantidad | Capacidad | Ubicación Física | Accesibilidad | Año de adquisición | N° de Documentos electrónicos | Tamaño total de los documentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDs, DVDs, Blu-Ray |  |  |  |  |  |  |  |
| Discos Duros |  |  |  |  |  |  |  |
| Medios magnéticos: Discos rígidos, cintas magnéticas, diskettes, etc |  |  |  |  |  |  |  |
| Medios electrónicos: Discos SSD, pendrives, tarjetas de memoria, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores |  |  |  |  |  |  |  |
| Nube |  |  |  |  |  |  |  |
| Bases de datos institucionales. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemas de información misionales. |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicativos web institucionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos de escritorio con almacenamiento local. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla: Inventario dispositivos almacenamiento

Inventario documentos digitalizados a preservar

Para los documentos digitalizados que se consideran a preservar, se recomienda desarrollar una matriz con los siguientes campos:

| INVENTARIO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de quien diligenció: |  |  | Fecha |  | Dependencia: |  |  |
| Fondo | Sección | No. de Imágenes digitalizadas | Formato de captura máster | Profundidad de Bites máster | Tamaño | Ubicación Digital | Observaciones |

Actualmente el Ministerio cuenta con capacidades tecnológicas que permiten soportar procesos de preservación digital:

- Plataforma Microsoft 365.

- Servicios en nube Azure.

- Infraestructura tecnológica institucional.

- Sistema de Gestión Documental Electrónica.

- Plataforma SIG institucional.

- Bodega de datos institucional.

- Servicios de respaldo y recuperación.

- Esquema de seguridad de la información.

Fortalezas:

- Existencia de PETI institucional.

- Implementación de Gobierno Digital.

- Fortalecimiento de gobierno de datos.

- Infraestructura híbrida.

- Estrategias de respaldo institucional.

Oportunidades de mejora:

- Formalización del repositorio de preservación digital.

- Gestión de metadatos de preservación.

- Automatización de controles de integridad.

- Fortalecimiento de formatos normalizados.

- Consolidación del modelo OAIS.

## 7.2 Diagnostico de Documentos electrónicos a preservar

Una vez realizada la identificación de los documentos electrónicos susceptibles de preservación digital, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR adelantará el diagnóstico y caracterización de dichos documentos, con el propósito de conocer sus condiciones técnicas, archivísticas y tecnológicas, así como los riesgos asociados a su preservación a largo plazo.

En el marco del Plan de Preservación Digital (PPD), este ejercicio permitirá analizar las características de los documentos electrónicos previamente identificados en las Tablas de Retención Documental (TRD) y/o Tablas de Valoración Documental (TVD), así como los diferentes medios de almacenamiento, sistemas de información y repositorios institucionales donde se encuentra la información electrónica del Ministerio.

Para el desarrollo de esta fase, el MADR realizará la definición de muestras representativas de documentos electrónicos, seleccionadas a partir de las diferentes series y subseries documentales identificadas. Estas muestras permitirán efectuar el análisis técnico y archivístico de la población documental objeto de preservación, considerando aspectos como formatos de archivo, volumen documental, tipos de soporte, aplicativos productores, niveles de acceso y criticidad de la información.

Asimismo, el Ministerio definirá un porcentaje objetivo de análisis sobre la información identificada, con el fin de evaluar las condiciones actuales de preservación digital y determinar las necesidades institucionales relacionadas con almacenamiento, migración, respaldo, interoperabilidad y acceso a largo plazo.

Como parte del diagnóstico, el MADR identificará riesgos y condiciones asociadas a la preservación digital de los documentos electrónicos, especialmente aquellos relacionados con:

- Obsolescencia de formatos documentales.

- Obsolescencia tecnológica de software, sistemas operativos y aplicativos institucionales.

- Obsolescencia y degradación de hardware y medios de almacenamiento.

- Riesgos de pérdida, corrupción o inaccesibilidad de la información digital.

- Dependencia tecnológica de plataformas y sistemas de información institucionales.

Este diagnóstico permitirá establecer las estrategias técnicas y archivísticas necesarias para fortalecer la preservación digital de la información institucional y garantizar la conservación, autenticidad, integridad, disponibilidad y accesibilidad de los documentos electrónicos del Ministerio a través del tiempo.

## 7.3 Análisis de Riesgos

Posterior a la identificación y diagnóstico de los documentos electrónicos susceptibles de preservación digital, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR adelantará el análisis de riesgos asociados a la preservación digital de la información institucional, con el propósito de identificar, valorar y establecer acciones de mitigación frente a los factores que puedan afectar la autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad y acceso de los documentos electrónicos a largo plazo.

En el marco del Plan de Preservación Digital (PPD), el análisis de riesgos permitirá al Ministerio reconocer las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con la gestión de documentos electrónicos, los medios de almacenamiento, la infraestructura tecnológica, los sistemas de información institucionales y los formatos documentales utilizados por la entidad.

Para el desarrollo de esta actividad, el MADR realizará la identificación y valoración de riesgos asociados a:

Obsolescencia tecnológica de hardware, software, aplicativos y sistemas operativos.

- Obsolescencia de formatos documentales y pérdida de compatibilidad tecnológica.

- Fallas en los medios de almacenamiento y deterioro de soportes digitales.

- Pérdida, alteración, corrupción o eliminación accidental de información electrónica.

- Riesgos de ciberseguridad, accesos no autorizados y afectaciones a la confidencialidad de la información.

- Dependencia tecnológica de proveedores, plataformas o servicios externos.

- Ausencia de copias de respaldo y mecanismos de recuperación de información.

- Riesgos asociados a migraciones tecnológicas y transferencia de información digital.

- Interrupción de servicios tecnológicos que afecten la disponibilidad y acceso a los documentos electrónicos.

Asimismo, el Ministerio trabajará de manera articulada con las dependencias responsables de la gestión documental, tecnologías de la información y áreas productoras de información, con el fin de identificar controles existentes, evaluar niveles de impacto y probabilidad, y definir acciones preventivas y correctivas orientadas a fortalecer la preservación digital institucional.

Como apoyo para este ejercicio, el MADR incorporará una matriz de riesgos de preservación digital, la cual servirá como instrumento para identificar, analizar, valorar y gestionar los riesgos asociados a los documentos electrónicos de archivo y a los ambientes tecnológicos que soportan la información institucional.

Evaluación de capacidad de preservación de la entidad

En el marco del Plan de Preservación Digital (PPD), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR iniciará de manera progresiva la evaluación de su capacidad institucional frente a los procesos de preservación digital, con el propósito de identificar el nivel de madurez, las capacidades existentes y las oportunidades de fortalecimiento relacionadas con la gestión y conservación de documentos electrónicos a largo plazo.

Actualmente, la entidad se encuentra en una etapa inicial de construcción y fortalecimiento de lineamientos, instrumentos y actividades asociadas a la preservación digital; por tanto, este ejercicio permitirá establecer un diagnóstico general sobre el estado actual de los procesos, recursos tecnológicos, herramientas institucionales y prácticas relacionadas con la preservación de documentos electrónicos.

Como referente metodológico, el Ministerio podrá tomar como base modelos de madurez reconocidos en preservación digital, tales como el Modelo de Madurez para Medir la Capacidad de Preservación Digital (DPCMM Digital Preservation Capability Maturity Model), el cual se fundamenta en estándares internacionales como el modelo OAIS (ISO 14721) y criterios de auditoría para repositorios digitales confiables (ISO 16363).

De manera preliminar, el MADR evaluará aspectos relacionados con:

- Políticas y lineamientos institucionales.

- Estrategias de preservación digital.

- Gobernanza y roles asociados a la gestión documental electrónica.

- Infraestructura tecnológica y almacenamiento.

- Seguridad e integridad de la información.

- Gestión de metadatos.

- Acceso y disponibilidad de documentos electrónicos.

- Sistemas de respaldo y recuperación de información.

- Gestión de formatos documentales y riesgos de obsolescencia tecnológica.

Este análisis permitirá identificar fortalezas, necesidades y acciones de mejora que contribuyan al fortalecimiento gradual de la capacidad institucional en materia de preservación digital, conforme al crecimiento y madurez de los procesos de gestión documental electrónica del Ministerio.

# EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS

## 8.1 Evaluación y selección de prioridades:

En el marco del Plan de Preservación Digital (PPD), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, a través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC, adelantará la definición de criterios de priorización que permitan identificar los documentos electrónicos, sistemas de información y repositorios institucionales sobre los cuales se implementarán inicialmente las acciones de preservación digital.

Teniendo en cuenta el volumen, diversidad y complejidad de la información electrónica institucional, el Ministerio establecerá de manera progresiva una ruta de priorización orientada a identificar agrupaciones documentales estratégicas, considerando aspectos como criticidad de la información, valor documental, riesgos tecnológicos, disponibilidad, requerimientos normativos y necesidades de acceso a largo plazo.

Como parte de este ejercicio, la OTIC realizará la identificación y documentación de los flujos de información asociados a los documentos electrónicos institucionales, con el fin de reconocer el ciclo de vida de la información desde su producción, captura o ingreso, almacenamiento, administración y acceso a través de los diferentes sistemas y plataformas tecnológicas del Ministerio.

Asimismo, se adelantará la identificación de los fondos documentales electrónicos priorizados, los repositorios institucionales, sistemas de información y medios de almacenamiento donde reposa la información, permitiendo evaluar aspectos relacionados con:

Existencia de restricciones de acceso, licenciamiento o condiciones de uso de la información.

- Presencia y calidad de descriptores y metadatos asociados a los documentos electrónicos.

- Necesidades de descripción, catalogación o enriquecimiento de metadatos.

- Condiciones tecnológicas y de conservación de los medios de almacenamiento.

- Riesgos asociados a deterioro físico, obsolescencia tecnológica o dependencia de plataformas institucionales.

Este ejercicio permitirá establecer una línea inicial de priorización para la implementación gradual de acciones de preservación digital, facilitando la planeación de proyectos y estrategias institucionales orientadas a la conservación y acceso de la información electrónica del Ministerio a largo plazo.

## 8.2 Caracterización de los documentos electrónicos a preservar

Como parte de las actividades asociadas al Plan de Preservación Digital (PPD), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR adelantará progresivamente la caracterización de los documentos electrónicos identificados y priorizados para preservación digital, con el propósito de reconocer sus características estructurales, técnicas y archivísticas.

Este ejercicio permitirá identificar elementos asociados a la apariencia, contenido, estructura y representación de los documentos electrónicos, garantizando condiciones mínimas para su accesibilidad, comprensión, autenticidad y uso a largo plazo.

En este sentido, la OTIC trabajará juntamente con las áreas responsables y los equipos de gestión documental en la identificación y documentación de aspectos relacionados con:

- Estructura semántica del nombre y renombre de los documentos electrónicos.

- Descripción general y funcional de los documentos.

- Definición de metadatos mínimos requeridos para la gestión y preservación digital.

- Identificación de formatos documentales utilizados en los diferentes sistemas institucionales.

- Formatos de entrega e intercambio de información para los distintos tipos documentales.

- Condiciones técnicas asociadas a almacenamiento, acceso y recuperación de información electrónica.

De igual manera, este proceso permitirá identificar necesidades de normalización documental, fortalecimiento de metadatos y estandarización de formatos, contribuyendo progresivamente al fortalecimiento de las estrategias institucionales de preservación digital y gestión de documentos electrónicos en el Ministerio.

## 8.3 Identificación y evaluación de estrategias

Con base en los resultados obtenidos durante la identificación, caracterización y análisis de riesgos de los documentos electrónicos susceptibles de preservación digital, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural definirá y evaluará las estrategias más adecuadas para garantizar la conservación, acceso y disponibilidad de la información a largo plazo.

La evaluación de estrategias tendrá en cuenta criterios archivísticos, tecnológicos, normativos, operativos y financieros, considerando aspectos como la criticidad de la información, el nivel de riesgo identificado, la capacidad tecnológica institucional, la disponibilidad presupuestal y los requerimientos de acceso futuro.

Las estrategias que podrán ser implementadas por el Ministerio incluyen:

## 8.3.1 Estrategias de preservación digital

Migración tecnológica

- Conversión controlada de documentos electrónicos a formatos abiertos y estandarizados.

- Actualización de formatos obsoletos.

- Verificación posterior de integridad y autenticidad.

Normalización de formatos

- Adopción progresiva de formatos recomendados para preservación digital.

- Reducción de dependencia de formatos propietarios.

Replicación y respaldo

- Replicación en nube y repositorios institucionales.

Control de integridad

- Continuación con la utilización de algoritmos hash.

- Verificación periódica de autenticidad.

Gestión de metadatos

- Incorporación de metadatos descriptivos, técnicos y de preservación.

- Trazabilidad completa de los documentos.

Monitoreo de obsolescencia tecnológica

- Evaluación periódica de hardware, software y formatos documentales.

## 8.3.2 Criterios de evaluación

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| Impacto archivístico | Garantiza conservación y acceso a largo plazo |
| Viabilidad técnica | Puede ser implementada con capacidades institucionales |
| Riesgo mitigado | Reduce amenazas identificadas |
| Costo-beneficio | Relación entre inversión y resultados |
| Cumplimiento normativo | Alineación con AGN, SIC y Gobierno Digital |
| Sostenibilidad | Posibilidad de mantenerse en el tiempo |

La selección final de las estrategias será realizada conjuntamente entre Gestión Documental, OTIC - Seguridad de la Información y Planeación.

# Plan de Acción - Implementación

## 9.1 Definición de Acciones y estrategias

Con el propósito de materializar los lineamientos definidos en el presente Plan de Preservación Digital, el Ministerio desarrollará un conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento progresivo de las capacidades archivísticas y tecnológicas requeridas para garantizar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos institucionales.

Acciones estratégicas:

| Acción | Estrategia Asociada |
| --- | --- |
| Identificación de documentos electrónicos de conservación permanente | Aplicación de TRD y TVD |
| Diagnóstico de repositorios institucionales | Gestión de riesgos |
| Implementación de metadatos de preservación | Gestión documental electrónica |
| Fortalecimiento del SGDEA | Gestión tecnológica |
| Implementación de controles de integridad | Seguridad de la información |
| Normalización de formatos documentales | Preservación digital |
| Diseño del repositorio OAIS | Arquitectura tecnológica |
| Automatización de respaldos | Continuidad del negocio |
| Ejecución de pruebas de recuperación | Resiliencia tecnológica |
| Capacitación institucional | Gestión del conocimiento |

## 9.2 Definición de Recursos y Cronograma de Ejecución

Recursos requeridos:

| Tipo de recurso | Descripción |
| --- | --- |
| Humano | Gestión Documental, OTIC, Seguridad de la Información, Planeación y líderes de proceso |
| Tecnológico | SGDEA, Microsoft 365, Azure, servidores, almacenamiento, herramientas de respaldo |
| Financiero | Recursos para infraestructura, licenciamiento y fortalecimiento tecnológico |
| Normativo | Instrumentos archivísticos, políticas y procedimientos institucionales |
| Capacitación | Formación en preservación digital, metadatos y gestión documental electrónica |

Cronograma 2026-2029

| Actividad | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación documental | X |  |  |  |
| Diagnóstico y caracterización | X | X |  |  |
| Implementación de metadatos |  | X | X |  |
| Automatización de controles de integridad |  | X | X |  |
| Implementación repositorio OAIS |  |  | X | X |
| Migración de formatos críticos |  |  | X | X |
| Pruebas de recuperación |  |  | X | X |
| Evaluación de madurez |  |  |  | X |
| Mejora continua | X | X | X | X |

## 9.3 Implementación del Plan de Preservación Digital

La implementación del Plan de Preservación Digital del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se realizará de manera progresiva, articulando los procesos de Gestión Documental, Tecnologías de la Información, Seguridad de la Información, Planeación Institucional y las dependencias productoras de información.

La ejecución del Plan se desarrollará mediante un esquema de mejora continua basado en las siguientes fases:

### Fase 1. Planeación

- Definición de alcance.

- Identificación de documentos electrónicos a preservar.

- Priorización de activos documentales.

- Definición de recursos.

### Fase 2. Diagnóstico

- Evaluación de repositorios.

- Identificación de riesgos.

- Análisis de formatos y metadatos.

- Determinación de brechas tecnológicas.

### Fase 3. Implementación

- Aplicación de estrategias de migración.

- Implementación de metadatos.

- Configuración de controles de integridad.

- Fortalecimiento de mecanismos de respaldo.

- Consolidación del repositorio de preservación digital.

### Fase 4. Seguimiento y Control

- Monitoreo de indicadores.

- Auditorías internas.

- Verificación de integridad documental.

- Revisión de riesgos tecnológicos.

### Fase 5. Mejora Continua

- Actualización tecnológica.

- Revisión anual del Plan.

- Incorporación de nuevos lineamientos normativos.

- Evaluación de madurez institucional en preservación digital.

La implementación estará alineada con el PETI 2024-2027, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), el Sistema Integrado de Conservación (SIC), el Programa de Gestión Documental (PGD), las Tablas de Retención Documental (TRD), las Tablas de Valoración Documental (TVD) y los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación.

# COMPONENTE TECNOLÓGICO PARA LA PRESERVACIÓN DIGITAL

## 10.1 Propósito

El componente tecnológico del Plan de Preservación Digital establece los lineamientos, capacidades, recursos y mecanismos tecnológicos requeridos para garantizar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mitigando los riesgos asociados a la obsolescencia tecnológica, pérdida de información, corrupción de datos y cambios en las plataformas tecnológicas.

Este componente se encuentra alineado con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 2024-2027, la Política de Gobierno Digital, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, el Plan Nacional de Infraestructura de Datos – PNID y los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación para la preservación digital.

## 10.2 Arquitectura Tecnológica para la Preservación Digital

La preservación digital del Ministerio se soportará en una arquitectura tecnológica híbrida que integra servicios en la nube, infraestructura institucional y sistemas de gestión documental, con una proyección de fortalecimiento para garantizar la disponibilidad, integridad, trazabilidad y acceso a largo plazo.

Esta arquitectura está conformada por:

- Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA).

- Plataforma Microsoft 365.

- Servicios en la nube Microsoft Azure.

- Infraestructura tecnológica institucional.

- Sistemas de información misionales y administrativos.

- Plataforma de información geográfica institucional (SIG).

- Bodega de datos institucional (Data Warehouse).

- Servicios de respaldo y recuperación.

- Repositorios documentales institucionales.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones será responsable de garantizar la sostenibilidad tecnológica de esta arquitectura.

## 10.3 Repositorio de Preservación Digital

El Ministerio adoptará progresivamente un modelo de repositorio de preservación digital alineado con el modelo OAIS (ISO 14721), que permita garantizar la conservación y acceso a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo.

El repositorio deberá contemplar:

- Ingesta documental.

- Gestión de metadatos.

- Almacenamiento seguro.

- Control de integridad.

- Gestión de versiones.

- Acceso y consulta.

- Procesos de preservación.

- Auditoría y trazabilidad.

## 10.4 Estrategia de Almacenamiento y Respaldo

Con el propósito de garantizar la continuidad y recuperación de la información institucional, el Ministerio diseñará e implementará una estrategia de almacenamiento basada en el principio 3-2-1:

- Tres copias de la información.

- Dos medios de almacenamiento diferentes.

- Una copia almacenada fuera del sitio principal.

- Adicionalmente se implementarán:

  - Respaldos automáticos programados.

  - Replicación de información en la nube.

  - Procedimientos de recuperación ante desastres.

  - Pruebas periódicas de restauración.

  - Monitoreo permanente de disponibilidad.

## 10.5 Gestión de Formatos de Preservación

Para garantizar la accesibilidad futura de la información, el Ministerio socializará y promoverá el uso de formatos abiertos y estandarizados.

A continuación, se estipulan los formatos recomendados:

- Documentos textuales: PDF/A

- Imágenes: TIFF, PNG

- Audio: WAV

- Video: MP4

- Datos tabulares: CSV

- Intercambio de información: XML, JSON

- Información geográfica: GeoJSON, GPKG, SHP

Cuando se identifiquen formatos propietarios o de alto riesgo de obsolescencia, se evaluarán procesos de migración tecnológica.

## Gestión de Formatos de Preservación

La preservación digital deberá incorporar metadatos que permitan mantener la autenticidad, integridad, trazabilidad y contexto de los documentos.

Se gestionarán como mínimo:

### Metadatos descriptivos

- Título.

- Autor

- Dependencia productora.

- Serie documental.

- Fecha de creación.

### Metadatos técnicos

- Formato.

- Tamaño.

- Software de origen.

- Codificación.

### Metadatos de preservación

- Identificador único.

- Huella digital (Hash).

- Eventos de migración.

- Eventos de validación.

- Historial de cambios.

- Estado de preservación.

## Autenticidad Gestión de Formatos de Preservación

Con el fin de garantizar la confiabilidad de los documentos electrónicos se implementarán mecanismos tales como:

Verificación de integridad mediante algoritmos hash SHA-256.
Registro de auditoría de accesos.
Control de versiones.
Trazabilidad de modificaciones.
Gestión de firmas electrónicas y digitales cuando aplique.
Conservación de evidencias de transferencia documental.

## Autenticidad Gestión de Formatos de Preservación

La preservación digital deberá articularse con los lineamientos institucionales de seguridad de la información.

Para ello se implementarán:

- Clasificación de activos de información.

- Gestión de riesgos tecnológicos.

- Controles de acceso.

- Monitoreo de eventos de seguridad.

- Gestión de vulnerabilidades.

- Copias de respaldo seguras.

- Continuidad del negocio.

- Recuperación ante desastres.

Todas las acciones estarán alineadas con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI.

## Digital Autenticidad Gestión de Formatos de Preservación

La preservación digital se articulará con las iniciativas institucionales de gobierno de datos, fortaleciendo:

- Catálogo de datos.

- Datos maestros.

- Calidad de datos.

- Interoperabilidad.

- Gestión de metadatos.

- Trazabilidad de la información.

- Analítica institucional.

Estas acciones estarán alineadas con el PETI institucional y el Plan Nacional de Infraestructura de Datos.

## Gestión de Riesgos Tecnológicos

Los riesgos tecnológicos asociados a la preservación digital serán evaluados periódicamente.

Entre los principales riesgos se encuentran:

- Obsolescencia tecnológica.

- Pérdida de información.

- Fallas de infraestructura.

- Ciberataques.

- Corrupción de archivos.

- Dependencia tecnológica de proveedores.

- Errores humanos.

- Pérdida de metadatos.

La mitigación de estos riesgos se incorporará al Plan de Tratamiento de Riesgos de TI y al Sistema Integrado de Conservación.

## Hoja de Ruta Tecnológica de Preservación Digital 2026 – 2029

- Segundo semestre 2026 – Primer semestre 2027

  - Diagnóstico de repositorios y formatos.

  - Identificación de documentos electrónicos de conservación permanente.

  - Definición de lineamientos tecnológicos.

- Segundo semestre 2027 – primer semestre 2028

  - Implementación de metadatos de preservación.

  - Automatización de controles de integridad.

  - Integración con SGDEA.

- Segundo semestre 2028 – segundo semestre 2029

  - Fortalecimiento del repositorio de preservación digital.

  - Implementación de procesos de migración tecnológica.

  - Pruebas de recuperación documental.

- Vigencia 2030

  - Evaluación de madurez de preservación digital.

  - Auditoría integral del modelo.

  - Actualización tecnológica y mejora continua.

# VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reafirma su compromiso con el cumplimiento de los lineamientos normativos y técnicos necesarios para garantizar una adecuada gestión documental en todos sus procesos. Esto comprende actividades como la planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición final, preservación y valoración de los documentos, con el propósito de asegurar la confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de la información producida y recibida por la entidad, sin importar el medio o soporte en el que se encuentre.

En este contexto, MinAgricultura adopta los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación (AGN), orientados a garantizar el acceso, la trazabilidad, la autenticidad y la preservación de la información institucional. Lo anterior contribuye no solo al fortalecimiento de una gestión documental eficiente y transparente, sino también al desarrollo social, educativo, investigativo y cultural del país, facilitando el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

En concordancia con su Política de Gestión Documental, MinAgricultura reconoce que los documentos constituyen evidencia de las actuaciones administrativas y que los archivos representan la memoria institucional de la entidad. Por ello, se compromete a:

Aplicar los lineamientos nacionales que permitan reducir el riesgo de pérdida de información, garantizando que los documentos físicos y electrónicos conserven sus características de autenticidad, integridad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y disponibilidad, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD) y las Tablas de Valoración Documental (TVD).

Promover la producción de documentos necesarios para el cumplimiento de las funciones institucionales, asegurando su adecuado control y seguimiento durante todo su ciclo de vida.

Implementar mecanismos que garanticen la disponibilidad y acceso oportuno a los documentos, independientemente del medio en el que hayan sido creados, mediante prácticas adecuadas de preservación digital, priorizando especialmente aquellos documentos de conservación permanente y los considerados esenciales o vitales para la entidad.

Fortalecer las competencias de servidores públicos y contratistas mediante procesos de capacitación y sensibilización en buenas prácticas de gestión documental, desde la creación de los documentos hasta su disposición final.

Gestionar el respaldo y compromiso de la Alta Dirección para asegurar la asignación de los recursos administrativos, financieros y humanos requeridos para el cumplimiento de la Política de Preservación Documental.

Desarrollar acciones permanentes de control y seguimiento que permitan garantizar la preservación de los documentos de archivo a lo largo del tiempo.

De esta manera, MinAgricultura busca asegurar la conservación y adecuada gestión de los documentos y archivos que sustentan su funcionamiento y preservan su memoria institucional, garantizando su valor, integridad y acceso para las generaciones presentes y futuras.

# ARTICULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promueve el desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a fortalecer la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los procesos de gestión documental, con el propósito de optimizar el manejo, almacenamiento, recuperación y acceso a la información institucional.

Esta articulación busca garantizar que las herramientas tecnológicas implementadas respondan a las necesidades institucionales, a la estructura organizacional y al modelo de gestión documental adoptado por la entidad, considerando además las capacidades financieras, técnicas y operativas disponibles para asegurar una implementación eficiente, segura y sostenible en el tiempo.

En este contexto, el Ministerio orienta sus acciones bajo los siguientes enfoques estratégicos:

Adopción tecnológica: Impulsar la implementación de soluciones tecnológicas que favorezcan la digitalización, automatización y modernización de los procesos documentales, disminuyendo progresivamente la dependencia de documentos en soporte papel y fortaleciendo la gestión electrónica de documentos.

Modelo de gestión documental: Garantizar que las herramientas y procesos tecnológicos se encuentren alineados con el modelo de gestión documental institucional, teniendo en cuenta la estructura organizacional, las funciones de cada dependencia y los flujos de trabajo definidos.

Capacidad financiera y tecnológica: Evaluar y gestionar los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para asegurar la adecuada adopción, operación, mantenimiento y actualización de las soluciones TIC aplicadas a la gestión documental.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente: Promover prácticas orientadas a la reducción del consumo de papel mediante la digitalización de documentos y la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan al fortalecimiento de una gestión documental más eficiente, responsable y alineada con las políticas de sostenibilidad ambiental de la entidad.

Mejora continua: Establecer mecanismos permanentes de seguimiento, evaluación y actualización que permitan garantizar la eficiencia, seguridad y pertinencia de los sistemas implementados, asegurando su alineación con los objetivos estratégicos y las necesidades institucionales.

De esta manera, el Ministerio fortalece la articulación entre la gestión documental y la transformación digital, consolidando procesos más ágiles, transparentes y sostenibles, que contribuyan a la preservación y acceso oportuno de la información institucional.

# INDICADORES

- Porcentaje de documentos preservados.

- Porcentaje de respaldos exitosos.

- Número de verificaciones de integridad.

- Porcentaje de formatos normalizados.

- Disponibilidad de repositorios.

- Cumplimiento del plan de acción.

# SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

El Plan será evaluado anualmente por Gestión Documental y la OTIC.

Se revisará:

- Cumplimiento de actividades.

- Cambios tecnológicos.

- Riesgos emergentes.

- Nuevos requerimientos normativos.

La actualización formal del documento se realizará mínimo una vez por año o cuando existan cambios significativos en la infraestructura tecnológica, normativa archivística o modelo de gestión documental institucional.