# ACTA No 24

Fecha: 26 de junio 2026

Hora: 4:10 pm

Lugar: virtual

Tema: del contrato No 9 - 9531-2025 Sdis

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Seguimiento a la ejecución contractual

Se realizó la revisión del estado de ejecución del Contrato No. 9531-2025, verificando el avance de las actividades desarrolladas por el contratista Gouriyu S.A.S. conforme al cronograma establecido y las obligaciones contractuales vigentes.

La Supervisión presentó las observaciones encontradas durante la revisión documental y técnica de las actividades ejecutadas, enfatizando la importancia de garantizar que únicamente sean reportadas para pago aquellas actividades completamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfacción.

Revisión del corte de ejecución

Se efectuó el análisis del corte presentado por el contratista, verificando:

Actividades ejecutadas.

Cantidades de obra.

Soportes técnicos.

Memorias de cálculo.

Balance financiero del contrato.

Durante la revisión se identificaron actividades pendientes de terminación, razón por la cual se acordó que dichas actividades serán incorporadas en el siguiente corte una vez culminen completamente y cuenten con la validación de la Supervisión.

Verificación técnica

Se revisaron las cantidades ejecutadas en los diferentes Centros de Atención intervenidos dentro del contrato.

La Supervisión indicó que continuará realizando visitas técnicas de verificación con el fin de validar:

Cantidades instaladas.

Calidad de los trabajos.

Cumplimiento de especificaciones técnicas.

Correspondencia entre lo ejecutado y lo reportado.

Estado financiero del contrato

Se revisó la ejecución presupuestal del contrato verificando:

Valor ejecutado.

Valor pendiente por ejecutar.

Saldo contractual disponible.

Proyección de ejecución para el siguiente periodo.

Se recordó al contratista que no podrán presentarse cuentas de cobro que excedan el valor contractual vigente mientras no exista modificación contractual debidamente aprobada.

Soportes para trámite de pago

La Supervisión reiteró la obligación de presentar de manera completa la documentación requerida para el trámite de pago, incluyendo entre otros:

Factura electrónica.

Certificación de cumplimiento.

Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social.

Planillas de pago.

Certificación del Revisor Fiscal (cuando aplique).

Certificado vigente de la Junta Central de Contadores.

Formatos contractuales exigidos por la SDIS.

Demás documentos establecidos en el contrato.

Asimismo, se recordó que la documentación deberá cargarse conforme a los lineamientos establecidos por la plataforma SECOP II.

Compromisos

Las partes acordaron fortalecer el seguimiento permanente a la ejecución contractual con el fin de garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos, la correcta ejecución de las actividades y la adecuada presentación de los soportes técnicos y administrativos requeridos para cada corte de pago.

No siendo otro el objeto de la reunión, se da por finalizada la sesión, dejando constancia de los compromisos adquiridos por las partes para garantizar el adecuado desarrollo del Contrato No. 9531-2025.

| Nombres y Apellidos | Cargo o Tipo vinculación | Firma |
| --- | --- | --- |
| David Moreno Carrillo | SPF SDIS |  |
| Ingrig Rosas Toloza | Aux de Proyectos - Gouriyu sistem S.A.S |  |