| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – Banco de Proyectos Territorial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha Radicación: 01/07/2026 |  |  |  |  |  | Proyecto Nuevo |  | X |
| BPIN: |  |  |  |  |  | Actualización | Vigencia |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Costos |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Reformulación |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Act. sin Trámite presupuestal |  |
| NOMBRE: FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA GESTORA Y/O EJECUTORA DEL PROYECTO: |  | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA - OATIC |  |  |  |  |  |  |
| SECTOR PDN: |  | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES): |  | 18 MESES |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZACIÓN: |  | Bucaramanga, Santander |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO: |  | $1.013.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Recursos propios: $850.000.000,00 |  | Sistema General de Participación |  |  |  | Otro $163.000.000 |  |  |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE FORMULA EL PROYECTO: Nelson E Torres Vargas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: la verificación de requisitos será diligenciada únicamente por la Secretaría de Planeación/Grupo Desarrollo Económico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES |  |  |
|  |  |  | SI | NO | NA |  |  |  |
| 1. Carta de presentación y solicitud de recursos firmada por el ordenador del gasto de quien presenta el programa o proyecto de inversión, donde se especifique: - Nombre completo del programa o proyecto de inversión Valor total del proyecto de inversión. Debe especificarse para cada fuente de financiación el valor correspondiente de cada vigencia y aportantes. - Secretaría o Instituto Descentralizado propuesta para ser ejecutora. - Secretaría o Instituto Descentralizado propuesta para adelantar la contratación de la Interventoría, cuando a ello hubiere lugar. - Focalización de políticas publicas - Regionalización de la vigencia - Estructura estratégica del plan de desarrollo - Tiempo estimado de ejecución física y financiera. - Sector o sectores a los que corresponde el proyecto de inversión. f. Fase o fases en las que presenta el proyecto. Firma Ordenador del Gasto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (Archivo PDF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los productos esperados que se financiarán en el proyecto de inversión presentado, acompañado del análisis de precios unitarios y del análisis de costos junto con las cotizaciones (no mayor a 3 meses), que avalen dicho análisis que justifique el precio de los servicios o productos relacionados en el presupuesto, cuando apliquen. Se debe anexar además certificación de la entidad territorial en la cual conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto. Para proyectos de obra además se debe adjuntar: a. Presupuesto de Obra b. Presupuesto de Interventoría – FM c. Análisis de precios Unitarios d. Memorias de Cantidades de Obra e. Cronograma f. Desglose del AU NOTA: en actualizaciones los cronogramas, presupuestos y/o balances de obra deben ser firmados por los supervisores y/o interventores de los contratos derivados de los proyectos con visto bueno del ordenador del gasto. De igual manera se debe anexar la guía de trámites firmada por el ordenador del gasto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Certificado suscrito por el ordenador del gasto de la entidad que presenta el proyecto de inversión y de aquella donde se va a ejecutar el mismo en el cual se indique que las actividades que se pretenden financiar con recursos Propios, SGP o SGR no están siendo financiadas con otras fuentes ni han sido financiadas con otras fuentes de recursos. Para el caso de la culminación de proyectos ya iniciados, el certificado de que trata este numeral debe indicar que las actividades que se pretenden financiar con estos recursos no están siendo financiadas con otras fuentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Para proyectos que incluyan intervención u ocupación del suelo, Certificado del funcionario competente de la entidad donde se ejecutará el proyecto, en el cual conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial (POT), de conformidad con lo señalado en la normativa vigente. Licencia de intervención de espacio público o certificado que no requiere. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Plano de localización del proyecto, de acuerdo con su naturaleza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: • Planteamiento del problema • Antecedentes • Justificación • Análisis de localización y licencias • Estudios ambientales, si aplican • Análisis de participantes • Objetivos (tanto general como específicos) • Análisis de alternativas • Cronograma de actividades físicas y financieras, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. REQUISITOS GENERALES FASE III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los proyectos de inversión en fase III, además de los requisitos generales definidos en el numeral 6.1. del presente documento, deben presentar los siguientes requisitos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Los estudios y especificaciones técnicas, con los soportes debidamente firmados por profesional competente, y certificado en el cual conste que se cumplen las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diseños, memorias y planos legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional que los implemente, con su respectiva matrícula profesional. Para proyectos tipo, los diseños, las memorias y los planos legibles que soportan técnica y financieramente el proyecto de inversión deben ir firmados por el profesional que los implemente, con su respectiva matrícula profesional. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. Para acreditar la titularidad del inmueble: a) Certificado de tradición y libertad expedido con una antelación no superior a tres (3) meses, donde conste que la propiedad corresponde al departamento, municipio, distrito o entidad pública y se encuentra libre de gravámenes o limitaciones a la propiedad que impidan ejercer el derecho de disposición. Lo anterior, no aplica para los bienes de uso público que, conforme a las normas vigentes, no son sujetos de registro. Dicho certificado solo debe adjuntarse una única vez. - b) Cuando se trate de inmuebles localizados en resguardos indígenas o asociaciones de cabildos o autoridades indígenas tradicionales, el acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o gobernador, donde señale que el predio se encuentra en su jurisdicción. c) Cuando se trate de inmuebles localizados dentro de los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el documento de titulación expedido por la entidad competente, el cual debe acompañarse de un aval suscrito por las correspondientes autoridades de las citadas comunidades certificadas por el Ministerio del Interior. En el caso de los municipios y en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012(Inciso modificado por el art. 2 de la Ley 2140 de 2021), bastará con que acrediten la posesión del bien objeto de intervención y su destinación al uso público o a la prestación de un servicio público. No aplica para los bienes de uso público que, conforme a las normas vigentes, no son sujetos de registro. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes infraestructura y requieran para su funcionamiento y operación la prestación de servicios públicos, se requiere el certificado suscrito por los prestadores de servicios públicos domiciliarios o la constancia del representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto en el cual conste que los predios por intervenir cuentan con dicha disponibilidad, para los casos en los que aplique. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Permiso de servidumbre cuando las obras de infraestructura requieren el paso de propiedad privada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Licencia ambiental o concepto ambiental si el proyecto lo requiere. (Autoridad ambiental o entidad competente) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - El certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión suscrito por el representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto, de acuerdo con su competencia, avalado por el operador de servicio, cuando aplique, en el cual garantice la operación y el funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente. Cuando no proceda realizar sostenibilidad del proyecto se debe justificar por escrito esta circunstancia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Para intervención en bienes muebles e inmuebles de interés cultural o arqueológico según corresponda: a. Copia del acto administrativo de autorización para la intervención expedida por el Ministerio de Cultura tratándose de proyectos de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional, en el marco de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1185 de 2008. b. Copia del acto administrativo de autorización de la entidad territorial que haya efectuado la declaratoria de bien de interés cultural territorial, en el marco de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008. c. Copia del acto administrativo de la declaratoria del bien de interés cultural territorial, en el marco de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008. d. Copia del acto administrativo de autorización para la intervención expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia de acuerdo con el Plan de Manejo Arqueológico, tratándose de proyectos de intervención al patrimonio arqueológico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Para proyectos dirigidos a generar o intervenir espacio público localizado en sectores urbanos de interés cultural del ámbito nacional, copia del acto administrativo de autorización para la intervención expedida por el Ministerio de Cultura, en el marco de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1185 de 2008. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cuando el proyecto se localice en un área protegida del ámbito nacional o regional, autorización expedida por parte de la autoridad competente definida en el Decreto 1076 de 2015, así: a. Parques Nacionales Naturales: para áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y para los Distritos Nacionales de Manejo Integrado. b. Corporación autónoma regional o de desarrollo sostenible, de acuerdo con las competencias territoriales: para las Reservas Forestales Protectoras Nacionales o Regionales; para los Parques Naturales Regionales, para los Distritos Regionales de Manejo Integrado; para las Áreas de recreación; y para los Distritos de Conservación de Suelos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Para los proyectos que contemplen dentro de sus componentes infraestructura, se debe elaborar análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, de acuerdo con Ia escala de diseño del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Licencia de construcción o certificado que no requiere. Documento suscrito por la entidad que presenta el proyecto de inversión en el cual señale qué las licencias o permisos se requieren de acuerdo con la naturaleza del proyecto, su pertinencia, tiempo estimado para su expedición, el valor estimado y la fuente de financiación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Para proyectos que se desarrollen, intervengan o rediseñen parques se debe cumplir con lo establecido en el artículo 180 del acuerdo municipal 011 del 21 de mayo del 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Acta de concertación con la comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Para proyectos que van hacer objeto de actualización por vigencia, costos o por reformulación se debe presentar un informe de la ejecución física financiera del proyecto y anexar ficha PIIP actualizado a la fecha. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Evaluación De Viabilidad De Proyectos De Inversión Pública Código: F-DPM-10100-238,37-004 Firmado por ordenador del gasto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Solicitud de certificación en el banco de proyectos con el número de registro (F-DPM-10100-238,37-005) Firmada digital por ordenador del gasto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CD o DVD con la información técnica completa del proyecto (archivos PDF), Todos los archivos debidamente firmados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Para proyectos que son objeto de actualización por vigencia, costos o por reformulación, anexar la ficha actualizada del proyecto plataforma integrada de inversión pública, PIIP– PIIP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. REQUISTOS GENERALES PARA PROYECTOS DE INVERSION QUE INCLUYA COMO UNO DE SUS COMPONENTES LA COMPRA DE PREDIOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los proyectos de inversión en fase II y III que incluyan la compra de predios como uno de sus componentes, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Plano de localización |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - El estudio de alternativas de los predios, en el cual se identifique y sustente técnica, jurídica y financieramente la selección de los predios por comprar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - El certificado de que trata el ítem 4 del numeral 6.1: Requisitos generales del presente documento también debe especificar los usos, el tratamiento, los índices de ocupación y la construcción aplicable a los predios seleccionados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - El avalúo comercial de los predios seleccionados, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por persona natural o jurídica competente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - El estudio de títulos donde se demuestre que el predio está libre de cualquier tipo de gravamen o limitación a la propiedad para llevar a cabo la compra. El estudio de títulos cuando se trate de proyectos de inversión de infraestructura de transporte, cuya adquisición de inmuebles se prevea mediante saneamiento automático por los motivos de utilidad pública e interés social en el marco de la Ley 1682 de 2013. Nota 1: No se podrán financiar proyectos de inversión cuyo único componente sea la compra de predios. Nota 2. De conformidad a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 2056 de 2020, los proyectos de inversión desarrollados mediante pactos territoriales podrán incluir como uno de sus componentes la compra de predios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2. REQUISITO GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS DE INVERSION QUE INCLUYA COMO UNO DE SUS COMPONENTES EL TRAMITE DE LICENCIAS O PERMISOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los proyectos de inversión en fase III podrán incluir el pago del trámite para el otorgamiento de licencias o permisos como uno de sus componentes. En estos proyectos de inversión la obtención de las licencias y de los permisos debe ser el primer componente por ejecutar, actividad que debe reflejarse en el cronograma de actividades y en el presupuesto. En consecuencia, no podrán adelantarse otros componentes hasta tanto no se cuente con las licencias o permisos respectivos, salvo cuando el proyecto de inversión incluya el componente de compra de predios y sobre estos recaiga la solicitud de licencia o permiso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3. REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCLUYAN COMO UNO DE SUS COMPONENTES LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los proyectos de inversión que incluyan la adquisición de maquinaria como uno de sus componentes, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes: 1. El certificado suscrito por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto, en el cual se defina: a. La entidad titular de la maquinaria. b. La entidad responsable de la administración, cuidado y custodia. En caso de ser una entidad diferente a la entidad titular se debe adjuntar aval por dicha entidad. 2. El plan de acción de uso de la maquinaria consistente con el sector de clasificación del proyecto y limitado al horizonte de su ejecución. Este documento debe señalar las actividades que se llevarán a cabo, el lugar y la unidad de medida. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4. REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS QUE TENGAN POR OBJETO LA CULMINACION DE PROYECTOS YA INICIADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los proyectos de inversión que tengan por objeto culminar un proyecto de inversión ya iniciado, y que en su momento fue financiado con recursos diferentes a los del SGR, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes: 1. El documento suscrito por el ordenador del gasto de la entidad territorial que contenga: a. La justificación de los recursos adicionales planteada mediante un cuadro comparativo que dé cuenta de los componentes o actividades financiados inicialmente frente a los que se pretendan financiar con recursos del SGR y su respectiva explicación. b. El estado actual de la contratación —pólizas, suspensiones, modificaciones, reanudaciones—. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. La copia del último informe de supervisión o de interventoría, según corresponda, y soporte fotográfico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. El documento técnico suscrito por el supervisor o interventor, según corresponda, en el cual se detalle el estado actual de ejecución física y financiera del proyecto inicial. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. La copia del informe de acciones judiciales o investigaciones de las entidades de control sobre el proyecto de inversión, siempre que la entidad haya sido puesta en conocimiento de estas, o certificado en el que se indique que no ha sido notificado de ninguna acción o investigación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Los mismos numerales aplican a proyectos cuyo horizonte se deba ampliar el horizonte de acuerdo al Decreto 2104 de 2023 Artículo 2.2.6.4.5. Ajustes obligatorios a los proyectos de inversión, numeral 3. Cuando la ejecución del proyecto de inversión se extienda a otras vigencias fiscales no contempladas en el horizonte inicial del mismo, y se requiera contar con el respectivo respaldo presupuestal para el cumplimiento de las metas y para el cierre del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.5. REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los proyectos de inversión formulados bajo el esquema de APP, además de los requisitos generales aplicables, deben presentar los siguientes: 1. La copia de la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. El concepto favorable sobre la utilización del mecanismo de APP expedida por el Departamento Nacional de Planeación, cuando se trate de proyectos de inversión cofinanciados por la Nación, o por la Secretaría de Planeación de la entidad territorial respectiva, cuando se refiere a proyectos financiados por estas. 3. La copia de la aprobación de las cláusulas contractuales y financieras cuando se trate de proyectos cofinanciados por la Nación expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.6 REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - La carta de intención que soporte el monto de la cofinanciación registrado en la MGA, suscrita por el ordenador del gasto, o quien haga sus veces, en la respectiva entidad del orden nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Para el caso de los proyectos de inversión sujetos a convocatorias por parte de la Nación se debe presentar el documento que soporte la inscripción de la entidad territorial a la convocatoria, en el que se especifique el nombre de la convocatoria, la fecha de inscripción, el nombre del proyecto y los datos de radicación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. REQUISITOS GENERALES PARA PROYECTOS DE RECUPERACIÓN TRAS UNA SITUACIÓN DE DESASTRE O CALAMIDAD PÚBLICA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los proyectos de inversión que tengan por objeto la recuperación tras una situación de desastre o calamidad pública decretada en los términos establecidos en los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley 1523 de 2012, solamente deben cumplir con los siguientes requisitos generales para su viabilización: 1. El proyecto de inversión formulado en la MGA. 2. La copia del acto administrativo de declaratoria de la situación de desastre o de calamidad pública, que esté dentro del término de vigencia (6 meses) de la situación de calamidad o dentro de la prórroga de dicho término y que cumpla con lo establecido en el Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012. 3. El certificado del representante legal de la entidad que suscribió el plan de acción específico, de acuerdo con la naturaleza de la declaratoria, en la que se indique que el proyecto de inversión se encuentra en concordancia con el plan de acción de que trata el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICACIÓN DE REQUISITOS SECTORIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código | Nombre |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | JUSTICIA Y DEL DERECHO |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | MINAS Y ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | EDUCACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |  | X |  |  |  |  |  |
| 24 | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ORGANISMOS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CULTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | GOBIERNO TERRITORIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________ Profesional encargado de la Verificación Nombre: KAROLINA SAAVEDRA GOMEZ Cargo: CPS |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Esta lista ha sido elaborada teniendo en cuenta las Orientaciones Transitorias Para la Gestión de Proyectos de Inversión, con la FICHA DE VERIFICACION DE REQUISITOS - NIVEL TERRITORIO REQUISITOS GENERALES DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN del PIIP, es necesario aclarar que el SECTOR, está conformado por varios SUBSECTORES  y estos a su vez tienen unos REQUISITOS DE VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA EL SECTOR, los cuales son actualizados por el DNP y se alojaran en repositorio en la nube, o pueden ser solicitados a quien revisa el proyecto para ver si son aplicables  de acuerdo a la naturaleza del proyecto y el sector y subsector en el cual se enmarqué.

En todo caso, es necesario señalar que estos requisitos generales no excluyen el cumplimiento de la normatividad y requisitos específicos para la viabilidad de los proyectos de inversión aplicable a cada sector.

Nota: Recuerden que los productos definidos en el catálogo de productos de la MGA y sus indicadores permiten contar con una relación lineal y coherente entre lo que se planea (indicadores de producto asociados a los planes de desarrollo), se formula (productos e indicadores de los proyectos de inversión), y se programa y reporta presupuestalmente (el producto como eslabón del clasificador presupuestal).

Esto se da para que durante la ejecución del Plan de Desarrollo haya una vinculación directa de los proyectos de inversión a través de los productos, programas y subprogramas ya preestablecidos y asociados a su planeación y que a su vez servirán de insumo para el proceso presupuestal de programación, elaboración, presentación, aprobación, liquidación, modificación, ejecución y control del Presupuesto General de la Entidad Territorial y de sus descentralizadas de acuerdo con el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas -CCPET.

En la entidad territorial (dependencias gestoras y/o ejecutoras) son las responsables por la calidad e integralidad de la información reportada en los diferentes sistemas de información, ante las entidades financiadoras, los entes de control y demás actores involucrados en el proceso, de acuerdo con los principios para la gestión de la información de proyectos de inversión pública de que trata el artículo 2.2.6.1.4. del decreto 1082 de 2015 en especial.

“Responsabilidad. Cada entidad y actor será responsable por la información de los proyectos de inversión pública que ingrese a la herramienta informática que soporta el PIIP; por lo tanto, gestionará lo requerido para asegurar su completitud, precisión, actualización y calidad, de conformidad con los lineamientos metodológicos definidos por el DNP para el efecto, la normativa aplicable al proyecto que se esté gestionando, y lo establecido en el presente Título.” Artículo 2.2.6.1.4 (Decreto 2104 del 2023)

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | RESPONSABLE |
| 1.0 | 20/03/2025 | Actualización del documento conforme nuevos lineamientos y metodologías establecidas por el Departamento Nacional de planeación (DNP) | PROFESIONAL |