INFORME ALERTAS TEMPRANAS

Grupo de Fondos y Gestión del Sector

Fecha 2 de julio de 2026

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 2124 de 2017, la Alerta Temprana es un instrumento de advertencia preventiva emitido de manera autónoma por la Defensoría del Pueblo, mediante el cual se identifican y comunican situaciones de riesgo que pueden afectar los derechos, la seguridad y el bienestar de la población. Estas alertas se dirigen a las entidades del Gobierno nacional con el propósito de que, en el marco de sus competencias, adopten las medidas de prevención, protección y respuesta rápida frente a los factores de riesgo advertidos.El presente capítulo expone el estado de avance de las acciones desarrolladas por el Grupo de Fondos y Gestión del Sector desde el año 2024 hasta la fecha, en atención a las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas. Para ello, se presentan las actividades de seguimiento, coordinación interinstitucional, reporte de información, participación en mesas de trabajo, asistencia técnica y demás gestiones adelantadas para dar cumplimiento a los requerimientos formulados por la Defensoría del Pueblo y las instancias de coordinación del Gobierno nacional.Como parte del seguimiento, el Ministerio remite comunicaciones a las entidades territoriales, operadores de red y demás actores del sector, con el fin de recopilar información sobre las acciones implementadas para atender las recomendaciones formuladas, identificar los avances alcanzados y conocer las medidas adoptadas para superar las dificultades o cuellos de botella que inciden en la ejecución de los proyectos de energización. La información recopilada constituye el insumo para el seguimiento institucional y la elaboración de los reportes requeridos por las instancias competentes.

El presente informe comprende el seguimiento a las siguientes Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo:

- Alerta Temprana No. 001-2021: departamentos de Cauca, Putumayo y Caquetá; municipios de Piamonte, Puerto Guzmán, San José del Fragua, Curillo y Solita.

- Alerta Temprana No. 013-2023: municipio de Bagadó, departamento del Chocó.

- Alerta Temprana 027-2021: Municipios de Novita y Condotó

- Alerta Temprana No.029-2020: municipios de Páez e Íquira, departamento del Huila.

- Alerta Temprana No. 034-2022: municipios de Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó, departamento del Chocó.

- Alerta Temprana No. 063-2018: municipio de Algeciras, departamento del Huila.

# La respuesta institucional a las Alertas Tempranas se articula mediante la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), instancia encargada de coordinar las acciones de las entidades del Gobierno nacional frente a los riesgos identificados por la Defensoría del Pueblo. En el marco de esta articulación, el Ministerio de Minas y Energía implementa las acciones que le corresponden de acuerdo con sus competencias, las cuales incluyen el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales, el acompañamiento técnico a las autoridades locales, la coordinación de acciones para garantizar la continuidad y el desarrollo de proyectos energéticos, así como el seguimiento a las condiciones que puedan afectar la prestación del servicio de energía en las zonas priorizadas.

# OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el estado de avance de las acciones adelantadas por el Ministerio de Minas y Energía, a través del Grupo de Fondos y Gestión del Sector, en atención a las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en el marco del Sistema de Alertas Tempranas y de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), evidenciando las actividades de seguimiento, articulación interinstitucional, coordinación con las entidades territoriales y actores del sector energético, así como las gestiones realizadas para contribuir a la prevención de riesgos y garantizar la continuidad y el desarrollo de los proyectos y servicios energéticos en los territorios priorizados.

Es así que como parte de las funciones de la Dirección de Energía Eléctrica se encuentra la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica, especialmente en las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad. En cumplimiento de este objetivo, se han articulado esfuerzos a través de los fondos de apoyo financiero FAER, FAZNI y PRONE para la financiación y ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI) y en áreas rurales dispersas ubicadas en territorios cobijados por Alertas Tempranas.

De tal forma que la ejecución de estos proyectos contribuye a garantizar la sostenibilidad, confiabilidad y continuidad del servicio de energía eléctrica, al tiempo que fortalece el proceso de universalización del servicio y aporta al cierre de brechas sociales, económicas y territoriales.

Es así que, que en el marco del seguimiento de las Alertas se han emitido comunicaciones con las diferentes entidades y/u Operadores de Red relacionados en las alertas tempranas como parte del seguimiento de estas.

- Información detallada sobre las acciones a implementar o implementadas en respuestas a las alertas tempranas emitidas.

- Información acerca del estado actual de la red.

- Complicaciones o cuellos de botella que impidan la implementación o avance en proyectos.

De manera complementaria se mantiene un constante seguimiento de los proyectos por parte de los fondos de inversión FAZNI, FAER y PRONE en las regiones mencionadas en las alertas tempranas.

ALERTAS TEMPRANAS OBJETO DE INFORME

ALERTA TEMPRANA  001-2021 (Cauca, Putumayo, Caquetá, Piamonte, Puerto Guzmán, San José del Fragua, Curillo y Solita)

En esta Alerta se encuentran las poblaciones de: Cauca, Putumayo, Caquetá, Piamonte, Puerto Guzmán, San José del Fragua, Curillo y Solita. Según Informe de la Defensoría del Pueblo, se encuentran en riesgo los/as habitantes de los territorios focalizados en la presente Alerta Temprana, en particular: • Aquellos/as que han ubicado sus sitios de residencia y/o trabajo en el territorio de manera reciente (menos de un año) en las áreas rurales. Estas personas habitualmente son señaladas como colaboradoras, informantes y/o auxiliadoras de los actores armados ilegales o del Estado. Estos señalamientos se extienden a las personas en proceso de reincorporación y sus familias, a quienes además se les acusa de estar vinculadas a actividades ilegales. • De otra parte, como consecuencia de la imposición de pautas de comportamiento y controles orientados a ganar la legitimidad de las comunidades a través de ofrecimientos de seguridad, se ha conocido sobre amenazas y ataques selectivos contra personas que hacen parte de poblaciones socialmente estigmatizadas. El riesgo para este grupo poblacional también se origina por la intromisión arbitraria de los actores armados ilegales en los asuntos comunitarios y las presiones para hacer cumplir sus órdenes.

En razón a lo anterior, la Defensoría del Pueblo realiza una serie de recomendaciones al Ministerio de Minas y Energía, entre ellas, que en coordinacióncon las Gobernaciones, alcaldías y lasempresaslectrificadoras correspondientes, ampliar la cobertura del servicio electricidad para los territorios focalizados en las presentes Alertas, garantizando la prestación continua del mismo. En todos los casos deberá tenerse en cuenta las iniciativas contempladas sobre esta materia en los PDET, Pactos Municipales de Transformación Regional y Planes de Acción para la Transformación Regional correspondiente.

En el año 2024 se realizaron las siguientes medidas por parte del Ministerio, entre ellas, emitir comunicaciones a entes territoriales y Operadores de Red donde se solicitaba: información de  las acciones que se  implementaron en lo corrido de la vigencia  para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo, así como la remisión de la información detallada:

 Coordinación interinstitucional: Descripción de las iniciativas y esfuerzos de  coordinación con las entidades mencionadas.

 Estado de avance: Información sobre el avance de los proyectos que se  encuentran en ejecución para la ampliación de cobertura y garantizar la  prestación continua del servicio para reducir interrupciones y mejorar la calidad del servicio de electricidad.

| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |
| Operadores de red: |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE RESUMIDO |
| 001-2021 | Compañía Energética de Occidente - CEO | Implementación del proyecto SDL Guadualejo con avances significativos: 85% completado, incluye reconfiguración de circuitos existentes y nuevas soluciones de telecontrol en áreas rurales dispersas de Paéz. Beneficiarios proyectados: más de 10,000 personas. |
| 001-2021 | Electrificadora Del Caquetá - ELECTROCAQUETA | Expansión de redes en San José del Fragua y Solita: 423 usuarios beneficiados mediante FAER; 773 usuarios proyectados en Solita con recursos SGR. Estrategias de normalización de usuarios en zonas rurales con apoyo técnico de la Gobernación de Caquetá. |
| 001-2021 | Empresa Energía Putumayo (EEP) | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |
| Entes territoriales: |  |  |
| NO. AT | ENTIDAD | AVANCE |
| 001-2021 | Alcaldía Solita - Caquetá | Realización de gestiones conjuntas con Electrocaquetá para mejorar la calidad del servicio, en alineación con programas PDET que buscan inclusión energética. |
| 001-2021 | Alcaldía Curillo - Caquetá | En proceso de estructuración de proyectos locales orientados a zonas críticas PDET. Requiere recursos adicionales para escalar iniciativas previstas. |
| 001-2021 | San José del Fragua - Caquetá | Implementación de un proyecto integral que beneficiará a comunidades rurales con apoyo de FAER. Vinculación efectiva con los objetivos de los Pactos Municipales. |
| 001-2021 | Gobernación de Caquetá | Colaboración en proyectos financiados por FAER y SGR; apoyo técnico directo a Electrocaquetá para formular iniciativas conjuntas de expansión rural. |
| 001-2021 | Alcaldía Piamonte - Cauca | Colaboración activa en proyectos de electrificación rural alineados a metas PDET. Se espera consolidar avances significativos en cobertura en áreas remotas. |
| 001-2021 | Gobernación de Cauca | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Alcaldía Puerto Guzmán - Putumayo | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Gobernación de Putumayo | Confirmación de proyectos en análisis y priorización de zonas con necesidades críticas; esfuerzos articulados para integrar las iniciativas a los Pactos Municipales de Transformación Regional. |

Las comunicaciones enviadas fueron bajos los siguientes radicados:

| Radicado Cominucación | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2024-029279 | Gobernación de Putumayo |
| 2-2024-029282 | Electrocaquetá |
| 2-2024-029480 | Alcaldia de Puerto Guzman |
| 2-2024-029481 | Gobernación de Caquetá |
| 2-2024-029478 | Alcaldia de Piamonte |
| 2-2024-029479 | Gobernación del Cauca |
| 2-2024-029475 | Alcaldia de Solita |
| 2-2024-029476 | Alcaldia de Curillo |
| 2-2024-029837 | Gobernación de Caquetá |

Con los radicados mencionados se trabajó la articulación con las alcaldias de Piamonte, Puerto Guazman, San José de Fragua, Curillo, Solita y Gobernacions del Cauca, Putumayo y Caquetá.

Resultados y conclusiones:

Contratos en ejecución: Gracias a las comunicaciones emitidas por la Dirección de Energía Electrica, se logró colaboración armonica entre las instituciones, la articulación Instritucional con las diferentes alcaldías, gobernaciones y operadores de Red, logrando concretar proyectos de energía Electrica en las zonas afectadas por las Alertas Tempranas, dando respuesta a través de la ejecución de proyectos que benefician a este tipo de población vulnerada en sus derechos humanos. A través del Fondo FAER, en la presente anualidad se celebró el contrato FAER- GGC-0651 -2024 de ampliación de cobertura en el SIN para beneficiar a 2.674 nuevos usuarios del municipio de Piamonte en el departamento del  Cauca con una inversión de $ 30.716.479.294 y cuyo objeto consistiría  en la Construcción de subestación eléctrica de 2 MVA 34,5/13,2 kV y construcción de redes eléctricas de media y baja tensión con montaje de transformadores en poste en zona rural del municipio de Piamonte en el departamento del Cauca.

En el año 2025 se realizaron las siguientes medidas por parte del Ministerio, entre ellas, emitir comunicaciones a entes territoriales y Operadores de Red donde se solicitaba: información de  las acciones que se  implementaron en lo corrido de la vigencia  para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo, así como la remisión de la información detallada:

 Coordinación interinstitucional: Descripción de las iniciativas y esfuerzos de  coordinación con las entidades mencionadas.

 Estado de avance: Información sobre el avance de los proyectos que se  encuentran en ejecución para la ampliación de cobertura y garantizar la  prestación continua del servicio para reducir interrupciones y mejorar la calidad del servicio de electricidad.

| ESTADO DE LAS COMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A la fecha, se han recibido respuesta de las comunicaciones realizadas por parte de las siguientes Entidades Territoriales y/u Operadores de Red. |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | EMITIERON RESPUESTA | NO EMITIERON RESPUESTA |
| 001-2021 029-2020 | Compañía Energética de Occidente - CEO | SI |  |
| 001-2021 | Empresa De Energía Del Putumayo - EEP |  | NO |
| 001-2021 | Electrificadora Del Caquetá - ELECTROCAQUETA | SI |  |
| Entes territoriales: |  |  |  |
| NO. AT | ENTIDAD | EMITIERON RESPUESTA | NO EMITIERON RESPUESTA |
| 001-2021 | Alcaldía Solita - Caquetá | SI |  |
| 001-2021 | Alcaldía Curillo - Caquetá | SI |  |
| 001-2021 | San José del Fragua - Caquetá | SI |  |
| 001-2021 | Gobernación de Caquetá | SI |  |
| 001-2021 | Alcaldía Piamonte - Cauca | SI |  |
| 001-2021 | Gobernación de Cauca |  | NO |
| 001-2021 | Alcaldía Puerto Guzmán - Putumayo |  | NO |
| 001-2021 | Gobernación de Putumayo | SI |  |
| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |  |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE RESUMIDO |  |
| 001-2021, 029-2020 | Compañía Energética de Occidente - CEO | Implementación del proyecto SDL Guadualejo con avances significativos: 85% completado, incluye reconfiguración de circuitos existentes y nuevas soluciones de telecontrol en áreas rurales dispersas de Paéz. Beneficiarios proyectados: más de 10,000 personas. |  |
| 001-2021 | Electrificadora Del Caquetá - ELECTROCAQUETA | Expansión de redes en San José del Fragua y Solita: 423 usuarios beneficiados mediante FAER; 773 usuarios proyectados en Solita con recursos SGR. Estrategias de normalización de usuarios en zonas rurales con apoyo técnico de la Gobernación de Caquetá. |  |
| 001-2021 | Empresa Energía Putumayo (EEP) | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |  |
| Entes territoriales: |  |  |  |
| NO. AT | ENTIDAD | AVANCE |  |
| 001-2021 | Alcaldía Solita - Caquetá | Realización de gestiones conjuntas con Electrocaquetá para mejorar la calidad del servicio, en alineación con programas PDET que buscan inclusión energética. |  |
| 001-2021 | Alcaldía Curillo - Caquetá | En proceso de estructuración de proyectos locales orientados a zonas críticas PDET. Requiere recursos adicionales para escalar iniciativas previstas. |  |
| 001-2021 | San José del Fragua - Caquetá | Implementación de un proyecto integral que beneficiará a comunidades rurales con apoyo de FAER. Vinculación efectiva con los objetivos de los Pactos Municipales. |  |
| 001-2021 | Gobernación de Caquetá | Colaboración en proyectos financiados por FAER y SGR; apoyo técnico directo a Electrocaquetá para formular iniciativas conjuntas de expansión rural. |  |
| 001-2021 | Alcaldía Piamonte - Cauca | Colaboración activa en proyectos de electrificación rural alineados a metas PDET. Se espera consolidar avances significativos en cobertura en áreas remotas. |  |
| 001-2021 | Gobernación de Cauca | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |  |
| 001-2021 | Alcaldía Puerto Guzmán - Putumayo | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |  |
| 001-2021 | Gobernación de Putumayo | Confirmación de proyectos en análisis y priorización de zonas con necesidades críticas; esfuerzos articulados para integrar las iniciativas a los Pactos Municipales de Transformación Regional. |  |

En el año 2026 se han realizado las siguientes comunicaciones:

| Radicado Cominucación | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2026-005948 | Gobernación de Caquetá |
| 2-2026-005958 | Gobernación del Cauca |
| 2-2026-005949 | Alcaldia de Curillo |
| 2-2026-005957 | Alcaldia de Piamonte |
| 2-2026-005959 | Alcaldia de Puerto Guzman |
| 2-2026-005917 | Alcaldia de San Jose del Fragua |
| 2-2026-005951 | Alcaldia de Solita |
| 2-2026-005961 | Gobernación de Putumayo |
| Gracias a las comunicaciones relacionadas anteriormente relacionadas, la Dirección de Energía Electrica logró grandes avances en los resultados, generando la articulación instritucional y gran avance de proyectos en el año 2026, los que se relacionan a continuación: PROYECTO; DPTO; MUNICIPIO; USUARIOS; VALOR. Construcción de subestación eléctrica de 2 MVA 34,5/13,2 kV y construcción de redes eléctricas de media y baja tensión con montaje de transformadores en poste en zona rural del municipio de Piamonte en el Departamento del Cauca.; CAUCA; PIAMONTE; 885; $ 10.166.074.860. Construcción electrificación rural 29 veredas municipio San José del Fragua y municipios aledaños, departamento del Caquetá.; CAQUETÁ; SAN JOSÉ DEL FRAGUA; 423; $ 14.001.313.099. Ampliar la cobertura de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI y su Administración, Operación y Mantenimiento, para satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al desarrollo del Proyecto Implementación de soluciones energéticas sostenibles con fuentes no convencionales, para las viviendas rurales del municipio de Puerto Guzman, departamento de Putumayo.; PUTUMAYO; PUERTO GUZMáN; 278; $ 6.016.985.231. |

Entes territoriales:

| NO. AT | ENTIDAD | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| 001-2021 | Alcaldía Solita - Caquetá | 1. Coordinación Interinstitucional: La Administración Municipal ha adelantado acciones de coordinación con la empresa prestadora del servicio de energía Eléctrica Electrocaqueta S.A. E.S.P. con el propósito de fortalecer la cobertura y mejorar la calidad del servicio de energía en el territorio, especialmente en las zonas rurales del municipio. Estas acciones han estado orientadas a la gestión de recursos y a la estructuración de proyectos que permitan ampliar la infraestructura eléctrica en sectores que históricamente han presentado limitaciones en la prestación del servicio. 2. Estado de Avance: En el marco de estas gestiones, el municipio formuló y gestionó recursos para la ejecución del proyecto identificado con BPIN 20201301010330, denominado Ampliación de la cobertura del sistema de energía con la construcción de la red de distribución de media y baja tensión y montajes de subestaciones de distribución en la zona rural del municipio de Solita, departamento de Caquetá. El proyecto fue ejecutado por la Empresa ELECTROCAQUETÁ S.A.E.S.P. entidad encargada de la prestación del servicio de energía en el municipio y tuvo como finalidad ampliar la cobertura del sistema eléctrico mediante la construcción de redes de distribución de media y baja tensión y la instalación de subestaciones de distribución en diferentes sectores rurales del municipio, con la implementación de este proyecto se logró beneficiar aproximadamente a 350 familias, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y fortaleciendo el acceso a servicios públicos domiciliarios en el territorio. 3. Planes Futuros: El municipio continua adelantando gestiones institucionales orientadas a identificar necesidades en materia de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio eléctrico en zonas rurales, con el fin de formular nuevos proyectos que permitan seguir ampliando el acceso a este servicio esencial, en coordinación con las entidades del orden departamental y nacional, así como las empresas prestadoras del servicio. 4. Articulación con instrumentos de planeación territorial: Las acciones relacionadas con el fortalecimiento del acceso al servicio de energía eléctrica en el municipio se encuentran articuladas con los instrumentos de planificación territorial, particularmente con las iniciativas contempladas en los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y en los instrumentos de planificación municipal, los cuales buscan promover el cierre de brechas en infraestructura y servicios públicos en las zonas rurales del territorio. |
| 001-2021 | Alcaldía Curillo - Caquetá | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | San José del Fragua - Caquetá | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Gobernación de Caquetá | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Alcaldía Piamonte - Cauca | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Gobernación de Cauca | A la fecha Gobernación del Cauca no cuenta con información específica relacionada con la solicitud por la comunidad del municipio de Piamonte, elevada en el marco de las recomendaciones emitidas. No obstante lo anterior, la Gobernación del Cauca, en cumplimiento de sus funciones institucionales y en concordancia con su propósito de contribuir al desarrollo social y territorial del departamento, manifiesta su disposición para participar en los procesos de articulación interinstitucional que se requieran, así como para apoyar la estructuración, viabilizarían y ejecución de los proyectos que resulten necesarios para dar solución a la necesidad planteada, particularmente en lo relacionado con la ampliación de cobertura y el mejoramiento de la prestación del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales priorizadas |
| 001-2021 | Alcaldía Puerto Guzmán - Putumayo | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Gobernación de Putumayo | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |

Alerta Temprana 013-2023 (Chocó-Bagadó)

El municipio de Bagadó hace parte de la zona centro oriental del departamento del Chocó; está localizado en el cerro Caramanta, lugar que recorre el río Andágueda. El área descrita limita por el Norte con los municipios de Lloró y Carmen de Atrato; por el Este con el departamento de Antioquia; al Sur, con el municipio de Tadó y el departamento de Risaralda; y, por el Oeste, con los municipios de Tadó y Lloró. En su estructura, la zona rural de Bagadó está integrada por siete corregimientos, entre los cuales se encuentran: Tapera, Chambaré, La Sierra, Playa Bonita, Engrivadó, San Marino y Piedra Honda, que agrupan las siguientes veredas: Bartolo (San José), Yacorado, Pasaragama, Irachura, Muchichí, Ochoa, Cabezón, El Salto, Cuajandó, Bachichí, La Canal, Chúrina, Pedro Casa y Bombora, que corresponden a las comunidades afrodescendientes.

Sinopsis del escenario de riesgo: El escenario de riesgo en el municipio de Bagadó, perteneciente a la subregión chocoana del Alto Atrato, se encuentra determinado por la probabilidad de enfrentamientos entre ELN y Fuerza Pública con afectación a la población civil, así como también señalamientos a la población étnica como informantes o colaboradores.

En el año 2024 se realizaron las siguientes medidas por parte del Ministerio, entre ellas, emitir comunicaciones a entes territoriales y Operadores de Red donde se solicitaba: información de  las acciones que se  implementaron en lo corrido de la vigencia  para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo, así como la remisión de la información detallada:

 Coordinación interinstitucional: Descripción de las iniciativas y esfuerzos de  coordinación con las entidades mencionadas.

 Estado de avance: Información sobre el avance de los proyectos que se  encuentran en ejecución para la ampliación de cobertura y garantizar la  prestación continua del servicio para reducir interrupciones y mejorar la calidad del servicio de electricidad.

| Operadores de red: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | RADICADOS DE SALIDA | FECHA DE RESPUESTA | RADICADO DE RESPUESTA |
| 013-2023 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | 2-2026-009365 | A la fecha no hay respuesta |  |

| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |
| Operadores de red: |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE |
| 013-2023 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |

Las comunicaciones enviadas al operador de Red fueron bajos los siguientes radicados:

| 2-2024-029277 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC |
| --- | --- |
| 2-2024-041446 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC |
| 2-2024-034071 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC |

En el año 2025 se realizaron las siguientes comunicaciones al operador de red bajo los siguientes radicados:

| 2-2025-032085 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC |
| --- | --- |
| 2-2025-023313 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC |
| 2-2025-029277 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC |
| 2-2025-018658 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC |

| ESTADO DE LAS COMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A la fecha, se han recibido respuesta de las comunicaciones realizadas por parte de las siguientes Entidades Territoriales y/u Operadores de Red. |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | EMITIERON RESPUESTA | NO EMITIERON RESPUESTA |
| 013-2023 027-2021 034-2022 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | SI |  |
| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |  |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE RESUMIDO |  |
| 013-2023, 027-2021, 034-2022 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | Realización de mantenimiento en áreas rurales conectadas; en Chocó, se evidencian incrementos en la duración de fallas en medio de limitaciones de seguridad. Mejora continua de redes de media y baja tensión. Se proyecta alcanzar una reducción en tiempos de reposición en 2025. |  |

Avances en el año 2026:

| 013-2023 | Empresa Distribuidora del Pacifico – DISPAC | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |
| --- | --- | --- |

En el año 2026 se realizaron las siquientes comunicaciones a operadores de Red, bajo los siguientes radicados:

| Numero de Radicado | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2026-009365 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC |
| 2-2026-022265 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC |

Alerta Temprana 027-2021 (Chocó, Novita- Condotó)

El municipio de Nóvita se encuentra ubicado al sur oriente del departamento del Chocó, en la región del San Juan. Limita por el norte con el municipio de Condoto, por el oriente con los municipios de Sipí y San José del Palmar mediante una vía que busca articular el eje cafetero con el sur de Chocó; por el sur, con el municipio de Sipí y por el occidente con los municipios de Medio San Juan e Istmina. Sus principales ríos son el Tamaná y Cajón, los cuales vierten sus aguas al río San Juan.

El escenario de riesgo en los municipios de Nóvita y Condoto, pertenecientes a la subregión del Alto San Juan, se encuentra determinado por los siguientes factores:

a. Reactivación en gran magnitud de los cultivos de uso ilícito, así como los procesos de erradicación de estos que generan un alto riesgo para la población civil, principalmente la localizada en la zona rural del municipio de Nóvita y Condoto, donde el ELN ejerce un fuerte control social, incidiendo o influyendo en manifestaciones y protestas para evitar el avance del proceso de erradicación.

b. Enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el Ejército de Liberación Nacional, en adelante ELN, con afectación de la población civil, en medio de los procesos de erradicación de cultivos de uso ilícito y de operativos para el control de minería ilegal.

c. Los conflictos intraétnicos y afectación de procesos organizativos del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita con ocasión de la certificación de existencia con resolución de autonomía del Consejo Comunitario Menor COCOLON; estos espacios pueden ser fácilmente cooptados por grupos armados ilegales para el cumplimiento de sus fines.

d. Los minerales (oro, platino) representan un gran interés por parte de multinacionales de explotar estos territorios con vocación histórica minera (territorios que en la actualidad se encuentran en fase de estudios de impacto ambiental) y los conflictos sociales y ambientales que en torno a esto se derivan, teniendo en cuenta el fuerte control que ejerce el ELN, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC en este territorio.

En el año 2024 se realizaron las siguientes medidas por parte del Ministerio, entre ellas, emitir comunicaciones a entes territoriales y Operadores de Red donde se solicitaba: información de  las acciones que se  implementaron en lo corrido de la vigencia  para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo, así como la remisión de la información detallada:

 Coordinación interinstitucional: Descripción de las iniciativas y esfuerzos de  coordinación con las entidades mencionadas.

 Estado de avance: Información sobre el avance de los proyectos que se  encuentran en ejecución para la ampliación de cobertura y garantizar la  prestación continua del servicio para reducir interrupciones y mejorar la calidad del servicio de electricidad.

A  través de los siguientes radicados se enviaron comunicaciones a las alcaldías de Novita y Condoto:

| Radicado de comunicación | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2024-029477 | Alcaldía de Novita |
| 2-2024-029485 | Alcaldía de Condoto |
| 2-2024-034066 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC |
| 2-2024-034067 | Alcaldia de Condoto |
| 2-2024-034071 | Alcaldia de Novita |
| 2-2024-041563 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC |
| 2-2024-041558 | Alcaldia de Novita |
| 2-2024-029477 | Alcaldía de Condoto |
| 2-2024-029485 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC |

| 027-2021 | Alcaldía de Novíta | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |
| --- | --- | --- |
| 027-2021 | Alcaldía de Condoto | Iniciativas activas en coordinación con DISPAC para instalar sistemas de generación enmarcados en los objetivos de los PDET. |

| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |
| Operadores de red: |  |  |
| 027-2021 | Empresa Distribuidora del Pacifico – DISPAC | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |

Las comunicaciones enviadas al operador de Red y entes territoriales no solo han fortalecido la articulación institucional entre el Ministerio de Minas y Energía, también ha generado avances en los proyectos de energia electrica.

En el año 2025 se realizaron comunicaciones a operador de red y entes territoriales bajo los siguientes radicados:

| Radicado de comunicación | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2025-032079 | Alcaldía Condoto |
| 2-2025-053444 | Alcaldía Condoto |
| 2-2025-032080 | Alcaldía Novita |
| 2-2025-053436 | Alcaldía Novita |
| 2-2025-032085 | Dispac |
| 2-2025-032079 | Alcaldía Condoto |
| 2-2025- 032080 | Alcaldía de Novita |

| ESTADO DE LAS COMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A la fecha, se han recibido respuesta de las comunicaciones realizadas por parte de las siguientes Entidades Territoriales y/u Operadores de Red. |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | EMITIERON RESPUESTA | NO EMITIERON RESPUESTA |
| 013-2023 027-2021 034-2022 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | SI |  |
| Entes territoriales: |  |  |  |
| NO. AT | ENTIDAD | EMITIERON RESPUESTA | NO EMITIERON RESPUESTA |
| 027-2021 | Alcaldía de Novíta |  | NO |
| 027-2021 | Alcaldía de Condoto | SI |  |
| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |  |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE RESUMIDO |  |
| 013-2023, 027-2021, 034-2022 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | Realización de mantenimiento en áreas rurales conectadas; en Chocó, se evidencian incrementos en la duración de fallas en medio de limitaciones de seguridad. Mejora continua de redes de media y baja tensión. Se proyecta alcanzar una reducción en tiempos de reposición en 2025. |  |
| Entes territoriales: |  |  |  |
| NO. AT | ENTIDAD | AVANCE |  |
| 027-2021 | Alcaldía de Novíta | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |  |
| 027-2021 | Alcaldía de Condoto | Iniciativas activas en coordinación con DISPAC para instalar sistemas de generación enmarcados en los objetivos de los PDET. |  |

En el año 2026 se han realizado las siguientes comunicaciones: 2-2026-009668, 2-2026-009665.

| Radicado de comunicación | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2026-009668 | Alcaldía de Novita |
| 2-2026-009665 | Alcaldia de Condoto |
| 2-2026-006005 | Alcaldía de Condoto |
| 2-2026-006004 | Alcaldía de Novita |

| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |
| Operadores de red: |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE |
| 027-2021 | Empresa Distribuidora del Pacifico – DISPAC | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |

Entes territoriales:

| NO. AT | ENTIDAD | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| 027-2021 | Alcaldía de Novíta | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 027-2021 | Alcaldía de Condoto | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |

Alerta Temprana 029-2020 (Paez, Iquira)

La focalización del riesgo se halla en la zona compartida entre los departamentos de Huila y Cauca, región suroccidente del país. Comprende a Íquira en el Huila y Páez en el Cauca, municipios alojados en la Cordillera Central con una topografía predominantemente montañosa. El municipio de Íquira (Huila) se encuentra ubicado en la subregión occidental del departamento, a una distancia aproximada de 70 kilómetros de la capital, Neiva.

Los municipios de Íquira y Páez revisten especial importancia por cuanto presentan una relación histórica y directa con el conflicto armado, al haber sido una zona de fundación, repliegue y descanso de las FARC-EP desde la década de los años 60 y hasta la firma del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, de noviembre de 2016 (en adelante Acuerdo de Paz).

En conjunción con las actividades económicas ilegales desarrolladas en norte del Cauca, los municipios de Páez (Cauca) e Íquira (Huila) se constituyen en territorios de expansión de las citadas economías, incrementando en los últimos años la presencia de cultivos de uso ilícito en el territorio. Esto los configura rápidamente en un corredor complementario, tanto de movilidad como de comercialización de productos asociados con la producción de sustancias psicoactivas.

En el año 2024 se realizaron las siguientes medidas por parte del Ministerio, entre ellas, emitir comunicaciones a entes territoriales y Operadores de Red donde se solicitaba: información de  las acciones que se  implementaron en lo corrido de la vigencia  para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo, así como la remisión de la información detallada:

 Coordinación interinstitucional: Descripción de las iniciativas y esfuerzos de  coordinación con las entidades mencionadas.

 Estado de avance: Información sobre el avance de los proyectos que se  encuentran en ejecución para la ampliación de cobertura y garantizar la  prestación continua del servicio para reducir interrupciones y mejorar la calidad del servicio de electricidad.

Las comunicaciones enviadas al operador de Red y entes territoriales fueron bajos los siguientes radicados:

| Radicado de Comunicación | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2024-029276 | Alcaldía de Paez |
| 2-2024-029286 | Alcaldía de Iquira |
| 2-2024-029286 | Alcaldía de Iquira |
| 2-2026-041445 | Alcaldía de Paez |
| 2-2024-041568 | Alcaldía de Iquira |
| 2-2024-034068 | Alcaldía de Paez |

Las Comunicaciones realizadas por la Dirección de Energía Electrica permitió la articulación institucional con las alcaldías, gobernaciones, operadores de Red, incentivando la ejecución de proyectos de energía en zonas afectadas con Alertas Tempranas, estas regiones se vieron beneficiadas con los proyectos que a continuación se describen:

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Contratos en ejecución: Actualmente en el Fondo FAZNI existen los siguientes contratos en ejecución: FAZNI GGC-1352-2024; CAUCA; PÁEZ; 675; EN EJECUCIÓN. En el fondo FAER actualmente se encuentra en ejecución los siguientes contratos: PROYECTO; DPTO; MUNICIPIO; USUARIOS; VALOR. Construcción de redes eléctricas en vivienda rural dispersa de los municipios de Nátaga, Íquira, Campoalegre, Gigante, Algeciras, Acevedo, La Plata, Villavieja, Guadalupe, Garzón, Tesalia, Teruel, Colombia, San Agustín y Pitalito en el departamento del Huila; HUILA; ÍQUIRA; 72; $ 2.193.694.946.

En el año 2025 se realizaron las siguientes medidas por parte del Ministerio, entre ellas, emitir comunicaciones a entes territoriales y Operadores de Red donde se solicitaba: información de  las acciones que se  implementaron en lo corrido de la vigencia  para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo, así como la remisión de la información detallada:

 Coordinación interinstitucional: Descripción de las iniciativas y esfuerzos de  coordinación con las entidades mencionadas.

 Estado de avance: Información sobre el avance de los proyectos que se  encuentran en ejecución para la ampliación de cobertura y garantizar la  prestación continua del servicio para reducir interrupciones y mejorar la calidad del servicio de electricidad.

Dichas comunicaciones fueron enviadas a través de los siguientes radicados:

| Numero de Radicado | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2025-032086 | CEO |
| 2-2025-023312 | Electrohuila |
| 2-2025-023314 | Electrohuila |

Gracias a las comunicaciones enviadas a los Operadores de Red se lograron avances en la ejecución de proyectos de energía Electrica.

| ESTADO DE LAS COMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A la fecha, se han recibido respuesta de las comunicaciones realizadas por parte de las siguientes Entidades Territoriales y/u Operadores de Red. |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | EMITIERON RESPUESTA | NO EMITIERON RESPUESTA |
| 001-2021 029-2020 | Compañía Energética de Occidente - CEO | SI |  |
| 029-2020 063-2018 | Electrificadora Del Huila - ELECTROHUILA | SI |  |
| Entes territoriales: |  |  |  |
| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |  |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE RESUMIDO |  |
| 001-2021, 029-2020 | Compañía Energética de Occidente - CEO | Implementación del proyecto SDL Guadualejo con avances significativos: 85% completado, incluye reconfiguración de circuitos existentes y nuevas soluciones de telecontrol en áreas rurales dispersas de Paéz. Beneficiarios proyectados: más de 10,000 personas. |  |
| 029-2020, 063-2018 | Electrificadora Del Huila - ELECTROHUILA | Electrificación rural dispersa en Huila: más de 7,000 personas beneficiadas con el proyecto CAFAER 68. Adicionalmente, avance en implementación de sistemas solares para Paéz, beneficiando a 2,700 personas en comunidades alejadas. |  |

En el año 2026 se han realizado las siguientes comunicaciones a los entes territoriales bajo los siguientes radicados:

| Numero de Radicado | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2026-022259 | Compañía Energetica de Occidente SA. E.S.P. |
| 2-2026-022262 | Electrificadora del Huila SA ESP |

| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |
| Operadores de red: |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE |
| 029-2020 | Compañía Energética de Occidente – CEO | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |
|  | Electrificadora Del Huila – ELECTROHUILA | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |

Alerta Temprana 034-2022 (Alto Baudó,  Medio Baudó, Bajo Baudó)

El municipio Alto Baudó está ubicado en el centro y sur del departamento del Chocó. Limita al norte con los municipios de Quibdó, Bojayá y Bahía Solano; al oriente con Quibdó, Río Quito y Cantón del San Pablo; al occidente con Nuquí, y al sur con los municipios de Medio y Bajo Baudó. Cuenta con una extensión territorial de 1.532 km2, y sus principales afluentes son los ríos Baudó, Dubasa, Nauca, Cugucho, Amporá y Apartadó. Su posición geoestratégica está determinada por la cercanía con la costa Pacífica y con los principales centros políticos, económicos y administrativos del Chocó. Todo ello le ha conferido a su territorio un alto valor para el desarrollo de distintas actividades ilegales por parte de actores armados al margen de la ley.

El municipio de Bajo Baudó tiene una población de 18.561 habitantes y cuenta con una posición geográfica estratégica derivada de la riqueza de sus suelos, con gran concentración de recursos maderables y minerales. A esto se suma su salida al Océano Pacifico y las posibilidades que ello ofrece para la rápida comunicación con Buenaventura, en el Valle del Cauca, y los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó con frontera con Panamá́. Este último factor permite la movilidad de los grupos armados ilegales para llevar a cabo el tráfico de armas y cocaína proveniente de distintas zonas del departamento del Chocó y del interior del país para su comercialización y embarque a mercados del Pacifico. Municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó, se constituye en un territorio altamente estratégico por la posibilidad de comunicar el norte del departamento del Valle del Cauca, por el cañón de Las Garrapatas, con la subregión chocoana del San Juan y el Océano Pacifico, lo que configura este territorio en importante corredor de movilidad, abastecimiento y explotación de economías legales e ilegales.

El escenario de riesgo para la subregión del Pacífico Sur se encuentra determinado por los siguientes factores: a. Desconocimiento del principio de distinción por parte del ELN y las AGC, los cuales han derivado en desplazamientos masivos, individuales y confinamientos.

En el año 2024 se realizaron las siguientes medidas por parte del Ministerio, entre ellas, emitir comunicaciones a entes territoriales y Operadores de Red donde se solicitaba: información de  las acciones que se  implementaron en lo corrido de la vigencia  para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo, así como la remisión de la información detallada:

 Coordinación interinstitucional: Descripción de las iniciativas y esfuerzos de  coordinación con las entidades mencionadas.

 Estado de avance: Información sobre el avance de los proyectos que se  encuentran en ejecución para la ampliación de cobertura y garantizar la  prestación continua del servicio para reducir interrupciones y mejorar la calidad del servicio de electricidad.

| 034-2022 | Alcaldía de Alto Baudó | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| --- | --- | --- |
| 034-2022 | Alcaldía de Medio Baudó | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 034-2022 | Alcaldía de Bajo Baudó | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |

Las comunicaciones enviadas al operador de Red y entes territoriales fueron bajos los siguientes radicados:

| Numero de Radicado | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2024-029482 | Alcaldía Alto Baudó |
| 2-2024-029483 | Alcaldía Medio Baudó |
| 2-2024-029836 | Alcaldía Bajo Baudó |
| 2-2024-029277 | Dispac |
| 2-2024-041554 | Alcaldía Alto Baudó |
| 2-2024-041449 | Alcaldía Bajo Baudó |
| 2-2024-041553 | Alcaldía Medio Baudó |
| 2-2024-034062 | Alcaldía Medio Baudó |
| 2-2024-034064 | Alcaldía Bajo Baudó |
| 2-2024- 034065 | Alcaldía Alto Baudó |
| 2-2024-034071 | Dispac |

La articulación institucional entre la Dirección de Energía Electrica con las alcaldías y Operadores de Red permitieron la ejecución y avance de proyectos de energía electrica en el Medio Baudó, el cual se relaciona a continuación:

Contratos en ejecución: Actualmente en el Fondo FAZNI existen los siguientes contratos en ejecución:

| Contrato | Departamento | Municipio | Usuarios | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZNI GGC -1351-2024 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ | 242 | EN EJECUCIÓN |

En el año 2025 se realizaron las siguientes medidas por parte del Ministerio, entre ellas, emitir comunicaciones a entes territoriales y Operadores de Red donde se solicitaba: información de  las acciones que se  implementaron en lo corrido de la vigencia  para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo, así como la remisión de la información detallada:

 Coordinación interinstitucional: Descripción de las iniciativas y esfuerzos de  coordinación con las entidades mencionadas.

 Estado de avance: Información sobre el avance de los proyectos que se  encuentran en ejecución para la ampliación de cobertura y garantizar la  prestación continua del servicio para reducir interrupciones y mejorar la calidad del servicio de electricidad.

Dichas comunicaciones fueron enviadas a entes territoriales bajo los siguientes radicados:

| Numero de Radicado | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2025-032085 | Alcaldia Alto Baudó |
| 2-2025-032081 | Alcaldía Medio Baudó |
| 2-2025-032082 | Alcaldía Bajo Baudó |
| 2-2025-032083 | Dispac |

| ESTADO DE LAS COMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A la fecha, se han recibido respuesta de las comunicaciones realizadas por parte de las siguientes Entidades Territoriales y/u Operadores de Red. |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | EMITIERON RESPUESTA | NO EMITIERON RESPUESTA |
| 013-2023 027-2021 034-2022 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | SI |  |
| Entes territoriales: |  |  |  |
| NO. AT | ENTIDAD | EMITIERON RESPUESTA | NO EMITIERON RESPUESTA |
| 034-2022 | Alcaldía de Alto Baudó |  | NO |
| 034-2022 | Alcaldía de Medio Baudó |  | NO |
| 034-2022 | Alcaldía de Bajo Baudó |  | NO |
| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |  |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE RESUMIDO |  |
| 013-2023, 027-2021, 034-2022 | Empresa Distribuidora del Pacifico - DISPAC | Realización de mantenimiento en áreas rurales conectadas; en Chocó, se evidencian incrementos en la duración de fallas en medio de limitaciones de seguridad. Mejora continua de redes de media y baja tensión. Se proyecta alcanzar una reducción en tiempos de reposición en 2025. |  |
| Entes territoriales: |  |  |  |
| NO. AT | ENTIDAD | AVANCE |  |
| 034-2022 | Alcaldía de Alto Baudó | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |  |
| 034-2022 | Alcaldía de Medio Baudó | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |  |
| 034-2022 | Alcaldía de Bajo Baudó | Ningún avance reportado, se planea reforzar comunicación y seguimiento en 2025 para garantizar acciones. |  |

En el año 2026 se han realizado las siguientes comunicaciones:

| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |
| Operadores de red: |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE |
| 034-2022 | Empresa Distribuidora del Pacifico – DISPAC | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |

Entes territoriales:

| NO. AT | ENTIDAD | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| 001-2021 | Alcaldía Curillo - Caquetá | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | San José del Fragua - Caquetá | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Gobernación de Caquetá | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Alcaldía Piamonte - Cauca | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 001-2021 | Gobernación de Cauca | A la fecha Gobernación del Cauca no cuenta con información específica relacionada con la solicitud por la comunidad del municipio de Piamonte, elevada en el marco de las recomendaciones emitidas. No obstante lo anterior, la Gobernación del Cauca, en cumplimiento de sus funciones institucionales y en concordancia con su propósito de contribuir al desarrollo social y territorial del departamento, manifiesta su disposición para participar en los procesos de articulación interinstitucional que se requieran, así como para apoyar la estructuración, viabilizarían y ejecución de los proyectos que resulten necesarios para dar solución a la necesidad planteada, particularmente en lo relacionado con la ampliación de cobertura y el mejoramiento de la prestación del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales priorizadas |
| 034-2022 | Alcaldía de Alto Baudó | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 034-2022 | Alcaldía de Medio Baudó | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| 034-2022 | Alcaldía de Bajo Baudó | Pese a que se requirió información al Ente Territorial, este no ha remitido comunicación alguna. |
| SEGUIMIENTO DE PROYECTOS |  |  |

Alerta Temprana 063-2018 (Huila Algeciras)

La población del municipio de Algeciras es de 24.662 personas, de los cuales se encuentran en situación de riesgo aproximadamente 4.500 habitantes distribuidos de la siguiente forma: 2.3002 habitantes de las veredas: Termópilas, Los Pinos, El Silencio, El Pomo, Alto Roble, El Líbano, Paraíso, Vergel, Pueblo Viejo, Quebradon Sur, Colon, El Toro, La Perdiz, La Arcadia y El Toro. 2.200 habitantes del área urbana ubicados en los barrios: Centro, La Florida, San Juanito, Los Rosales, 20 de Julio.

En especial situación de riesgo se encuentran los comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores que han sido víctimas de amenazas y cobro de extorsiones, personas socialmente estigmatizadas que son amenazadas y desplazadas. También líderes comunitarios que se oponen a las pretensiones de los grupos ilegales de ejercer control del territorio y la población. En especial situación de riesgo se encuentra la población reincorporada de las FARC que han recibido amenazas y han sido víctimas de atentados.

El escenario de riesgo para los habitantes de los barrios y veredas del municipio de Algeciras a los que se refiere la presente advertencia, está determinado por el surgimiento de organizaciones armadas ilegales que tienen como objetivo controlar el territorio en el que estuvieron las FARC – EP, en su momento, imponiendo medidas que pretenden regular los comportamientos de los pobladores y la obtención de recursos a través de medios violentos. La Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC-EP.

Conforme lo ha mencionado la Defensoría del Pueblo en otras advertencias, la extorsión en el Huila ha sido el mecanismo para ejercer un dominio social, contra diversos sectores sociales y comerciales siendo obligados a “contribuir”, lo que produce una presión continua de sometimiento de la voluntad de las víctimas y que favorece el control poblacional por el grupo armado. La extorsión fue la principal fuente de financiación de las FARC-EP en el departamento del Huila, acción que pretenden continuar los grupos disidentes. En Algeciras, los comerciantes, transportadores, ganaderos, contratistas del Estado y organizaciones no gubernamentales son amenazados en su vida e integridad para presionar el pago periódico de sumas de dinero.

Las comunicaciones enviadas al operador de Red fueron bajos los siguientes radicados:

| Numero de Radicado | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2024-029286 | Alcaldía de Algeciras |
| 2-2024-041568 | Electrohuila |
| 2-2024-034068 | Alcaldía de Algeciras |

Gracias a la articulación institucional entre la Dirección de Energía Electrica con el ente territorial y operador de Red se logró elecutar la construcción de Redes Electricas en el municipio de Algeciras por valor de $ 3.321.010.405 pesos, logrando que con las comunicaciones, mesas de trabajo y capacitaciones se lograra concretar un proyecto de tan alta envergadura.

Contratos en ejecución: Actualmente en el Fondo FAZNI existe el siguiente contrato en ejecución:

| PROYECTO | DPTO | MUNICIPIO | USUARIOS | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción de redes eléctricas en vivienda rural dispersa de los municipios de Nátaga, Íquira, Campoalegre, Gigante, Algeciras, Acevedo, La Plata, Villavieja, Guadalupe, Garzón, Tesalia, Teruel, Colombia, San Agustín y Pitalito en el departamento del Huila | HUILA | ALGECIRAS | 109 | $ 3.321.010.405 |

En el año 2025 se realizaron las siguientes medidas por parte del Ministerio, entre ellas, emitir comunicaciones a entes territoriales y Operadores de Red donde se solicitaba: información de  las acciones que se  implementaron en lo corrido de la vigencia  para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Defensoría del Pueblo, así como la remisión de la información detallada:

 Coordinación interinstitucional: Descripción de las iniciativas y esfuerzos de  coordinación con las entidades mencionadas.

 Estado de avance: Información sobre el avance de los proyectos que se  encuentran en ejecución para la ampliación de cobertura y garantizar la  prestación continua del servicio para reducir interrupciones y mejorar la calidad del servicio de electricidad.

| ESTADO DE LAS COMUNICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A la fecha, se han recibido respuesta de las comunicaciones realizadas por parte de las siguientes Entidades Territoriales y/u Operadores de Red. |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | EMITIERON RESPUESTA | NO EMITIERON RESPUESTA |
| 029-2020 063-2018 | Electrificadora Del Huila - ELECTROHUILA | SI |  |
| Entes territoriales: |  |  |  |
| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |  |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |  |
| Operadores de red: |  |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE RESUMIDO |  |
| 029-2020, 063-2018 | Electrificadora Del Huila - ELECTROHUILA | Electrificación rural dispersa en Huila: más de 7,000 personas beneficiadas con el proyecto CAFAER 68. Adicionalmente, avance en implementación de sistemas solares para Paéz, beneficiando a 2,700 personas en comunidades alejadas. |  |
| Entes territoriales: |  |  |  |
| NO. AT | ENTIDAD | AVANCE |  |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES |  |  |  |
| Contratos en ejecución: A través del Fondo FAER, en la presente anualidad se celebró el contrato FAER- GGC-0651 -2024 de ampliación de cobertura en el SIN para beneficiar a 2.674 nuevos usuarios del municipio de Piamonte en el departamento del Cauca con una inversión de $ 30.716.479.294 y cuyo objeto consistirá en la Construcción de subestación eléctrica de 2 MVA 34,5/13,2 kV y construcción de redes eléctricas de media y baja tensión con montaje de transformadores en poste en zona rural del municipio de Piamonte en el departamento del Cauca. |  |  |  |

En el año 2026 se han realizado las siguientes comunicaciones al operador de red bajo los siguientes radicados:

| Numero de Radicado | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2026-022262 | Alcaldía de Algeciras |
| 2-2026-009368 | Electrohuila |

| RESULTADOS OBTENIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| En función de las comunicaciones y el trabajo coordinado entre el Ministerio de Minas y Energía y las entidades mencionadas, los siguientes son los resultados obtenidos |  |  |
| Operadores de red: |  |  |
| NO. AT | OPERADOR DE RED | AVANCE |
| 063-2018 | Electrificadora Del Huila - ELECTROHUILA | Pese a que se requirió información al Operador de Red, este no ha remitido comunicación alguna. |

Gracias a las capacitaciones y comunicaciones emitidas al ente territorial Algeciras, esa articulación institucional permitió que se se lograra celebrar el contrato GGC 1851 DE 2025, así mismo el contrato GGC 1954 DE 2025 por valor 3.721.780.723, de igual manera el contrato GGC- 1955 de 2025 por valor de 4.942.687.877, a fin de que estas regiones afectadas en su derechos humanos se vean beneficiadas de proyectos de Energía Electrica.

| NO. AT | ENTIDAD | AVANCE |
| --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO DE PROYECTOS |  |  |
| Contratos en ejecución: Actualmente en el Fondo FAZNI existen los siguientes contratos en ejecución: Contrato; Departamento; Municipio; Usuarios; Estado. GGC-1851-2025; HUILA; ALGECIRAS; 14; EN EJECUCIÓN. En el fondo PRONE actualmente se encuentran los siguientes contratos en ejecución: Año; Contrato; Comité de aprobación; Ejecutor fase 1; Departamento; Municipio; Barrio; Usuarios Totales; Valor del proyecto. 2025; GGC-1954-2025; CAPRONE 40; ELECTROHUILA S.A. ESP.; HUILA; ALGECIRAS; ALAMOS; 165; $ 3.721.780.723. 2025; GGC-1955-2025; CAPRONE 40; ELECTROHUILA S.A. E.S.P.; HUILA; ALGECIRAS; CENTENARIO; 179; 4.942.687.877. En el fondo FAER actualmente se encuentra en ejecución los siguientes contratos: Alerta Temprana 063-2018 PROYECTO; DPTO; MUNICIPIO; USUARIOS; VALOR. Construcción de redes eléctricas en vivienda rural dispersa de los municipios de Nátaga, Íquira, Campoalegre, Gigante, Algeciras, Acevedo, La Plata, Villavieja, Guadalupe, Garzón, Tesalia, Teruel, Colombia, San Agustín y Pitalito en el departamento del Huila; HUILA; ALGECIRAS; 109; $ 3.321.010.405. |

Adicionalmente, mediante los radicados:

| Numero de Radicado | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2026-022008 | Alcaldía Municipal de Alto Baudó |
| 2-2026-022262 | Electrificadora del Huila |
| 2-2026-022261 | Electrificadora de Caquetá |
| 2-2026-022259 | Compañía Energetica de Occidente |
| 2-2026-022034 | Alcaldía Municipal de Bajo Baudó |
| 2-2026-022033 | Alcaldía Municipal de Medio Baudó |
| 2-2026-022032 | Alcaldía Municipal de Piamonte |
| 2-2026-022029 | Gobernación de Putumayo |
| 2-2026-022028 | Gobernación de Caquetá |
| 2-2026-022027 | Gobernación del Cauca |
| 2-2026-022013 | Alcaldía Municipal de Puerto Guzman |
| 2-2026-022012 | Alcaldía Municipal de San Jose de Fragua |
| 2-2026-022011 | Alcaldía Municipal de Solita |
| 2-2026-022010 | Alcaldía Municipal de Novita-Chocó |
| 2-2026-022009 | Alcaldía Municipal de Condoto -Chocó |

Se realizaron invitaciones a los Entes Territoriales y Operadores de Red de las zonas con alertas tempranas a fin de realizar socialización del Plan Nacional de Electrificación Rural –PNER y los fondos de apoyo a la Energización en estas regiones, la misma se realizó el día 29 de mayo a las 9:30 A-M hasta las 11:00 A.M.

Lo primero fue la presentación del grupo de fondos por parte de los abogados: Silvia Martínez Jiménez, David Grajales Marín, Camilo Alejando Carreno, acto seguido se solicitó la presentación de los invitados a la reunión quienes se relacionan a continuación:

- Claudia Yurani Angulo Secretaria de Planeación del municipio de Piamonte

- Wilson Yarilson Ortiz Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Putumayo

- Luis Carlos cano de la Gobernación del Cauca

- Jesica Cuetia de la alcaldía de Jambaló en el departamento del Cauca

- Víctor Grisales del municipio de Toribio –Cauca

- Angie Norelis Mendoza de la dirección de Ingeniería/Planificación y Expansión de la Red.

Se les socializó las comunicaciones que se han enviado a fin de que  manifestaran  los avances en los proyectos de energía, los cuellos de botella en la implementación y avance de los proyectos, las dudas que tenían en relación a la presentación de los proyectos de energía y que la no receptividad respecto a la no contestación de las comunicaciones impide una articulación institucional, así mismo se les realizó capacitación de los fondos con los que cuenta el Ministerio de Minas y Energía, quien aprueba los proyectos y todo el trámite que deben surtir para la presentación de los mismos. Acto seguido se les dio la palabra para que aportaran algo desde sus experiencias. La Gobernación del Cauca manifestó: “A la fecha no se tienen nuevos proyectos en ejecución, razón por la cual se radicará ante el IPSE un oficio solicitando información para  conocer si en alguno de nuestros municipios se está estructurando algún proyecto de energía, y de no ser así se solicitará que dentro de sus planes priorización estructuren proyectos en este municipio” así mismo informaron que quisieran capacitaciones a fin de presentar proyectos de energía pero que requerían tener la base de datos de los municipios donde no hay el suministro del servicio público.

La socialización de los fondos fue de gran ayuda para que los Entes Territoriales supieran como activar al Ministerio de Minas y Energía para la presentación de sus proyectos, más aun cuando se trata de zonas con posible vulneración a los derechos humanos.

La reunión se terminó con una invitación a los Entes Territoriales a que continúe la colaboración institucional proporcionando las respuestas a las comunicaciones que realiza el Ministerio de Minas y Energía, y que a través del correo electrónico del Ministerio pueden acudir y solicitar alguna capacitación o informarnos de los avances u obstáculos en los proyectos que se llevan.

Finalmente, en el mes de junio se realizaron comunicaciones a los entes territoriales bajo los radicados:

| Radicado de comunicación | Entidad |
| --- | --- |
| 2-2026-028112 | Alcaldía de Bajo Baudó |
| 2-2026-028111 | Alcaldía de Condoto |
| 2-2026-028110 | Alcaldía de Paez |
| 2-2026-028109 | Gobernación del Cauca |
| 2-2026-028108 | Gobernación de Putumayo |
| 2-2026-028107 | Alcaldía de Curillo |
| 2-2026-028106 | Alcaldía de Piamonte |
| 2-2026-028105 | Alcaldía de Puerto Guzman |
| 2-2026-028104 | Alcaldía de San Jose de Fragua |
| 2-2026-028103 | Alcaldía de Novita |
| 2-2026-028102 | Alcaldía de Medio Baudó |
| 2-2026-028101 | Alcaldía de Alto Baudó |
| 2-2026-028100 | Alcaldía de Solita |
| 2-2026-028099 | Alcaldía de Bagadó |
| 2-2026-028098 | Alcaldía de Iquira |
| 2-2026-028097 | Alcaldía de Algeciras |
| 2-2026-028094 | Gobernación de Caquetá |

En las que se solicita información respecto a las acciones que se han implementado en lo corrido de la vigencia actual para dar cumplimiento a las recomendaciones  emitidas por la Defensoría del Pueblo, así como la remisión de la información detallada:

1. Información sobre las acciones que se han implementado para dotar a las comunidades rurales de plantas eléctricas comunitarias. Esto incluye detalles sobre la adquisición, instalación, y operación de estas plantas, así como el suministro de combustible mensual para su sostenimiento y mantenimiento.

2. Descripción de las medidas tomadas para coordinar con las empresas prestadoras del servicio de energía en su jurisdicción, así como cualquier apoyo técnico brindado por la administración municipal para facilitar la cobertura energética en las zonas rurales.

3. Cualquier plan o proyecto que esté programado para la vigencia actual y futura, relacionado con la ampliación de cobertura de energía en este municipio.

Sobre dichas comunicaciones no se han recibido respuestas emitidas por los entes territoriales.

# Conclusiones Generales

Las comunicaciones enviadas a los Entes Territoriales y Operadores de Red corresponden a mantener la colaboración interinstitucional a fin de que el Ministerio apoye en lo que se requiera a los entes territoriales y que estos, a través de la comunicación constante puedan manifestar el avance de sus proyectos, los obstáculos para llevarlos a cabo y las ayudas que requieran por parte del Ministerio, en este caso, capacitaciones o mesas de trabajo que impulsen los proyectos de Energía Electrica

En todos los casos se evidencia la necesidad de mantener una articulación institucional permanente entre el Ministerio de Minas y Energía, sus fondos adscritos, entes territoriales y operadores de red, con el fin de garantizar que las recomendaciones impartidas por la Defensoría del Pueblo, tengan cumplimiento oportuno y con la implementación de medidas se logre articular las necesidades de estas regiones con el avance de sus proyectos de energización.

Se recomienda consolidar una matriz unificada de seguimiento  que permita:

- Identificar las recomendaciones  específicas por parte de la Defensoría del Pueblo.

- Definir responsables institucionales.

- Establecer cronogramas de cumplimiento.

- Mantener actualizada la información de actuaciones, comunicaciones y respuestas emitidas por entes territoriales y operadores de Red.

- Consolidar soportes y evidencias de cumplimiento.

- Fortalecer la trazabilidad de las actuaciones adelantadas.

- Realizar mesas de trabajo con entes territoriales y Operadores de Red

- Realizar capacitaciones a entes territoriales cuando a bien lo soliciten.