ESTUDIO PREVIO, ART: 2.2.1.1.2.1.1.   DECRETO 1082 DE 2015

| Datos del área Gestora | Dependencia solicitante: |  | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del Servidor que diligencia el estudio previo |  | XXXXXX |
| 1. Descripción de la Necesidad que la Entidad Pretende Satisfacer. |  |  |  |
| - Que de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política, Colombia es una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. En aplicación del concepto de descentralización a que hace referencia este artículo, el Estado en Colombia se organiza en dos niveles, el nacional y el territorial, y, por lo tanto, la organización política del Estado Colombiano comprende la Nación. En estas condiciones, la Nación, los departamentos, distritos y municipios son personas jurídicas de derecho público. - Que según el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, corresponde al Estado, entre otros fines esenciales, servir a la comunidad y promover la prosperidad general de los ciudadanos. - Que conforme el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. - Que el artículo 334 de la Constitución Política establece que: (..) “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario. (...)”. - Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. - Que conforme con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades complementarias constituyen servicios públicos esenciales y el Estado intervendrá en los mismos a fin de, entre otros, garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación continua, ininterrumpida y eficiente. - Que en los términos del literal f) del artículo 3º de la Ley 143 de 1994, le corresponde al Estado alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y privados que presten el servicio. - Que de conformidad con el literal a) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, corresponde al Estado en relación con el servicio de electricidad, como objetivo en el cumplimiento de sus funciones, entre otras, abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país. - Que el Ministerio de Minas y Energía perteneciente al nivel central, en su misión y visión tiene previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al cumplimiento de los fines esenciales del estado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: “Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional, Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y asegurar el desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía, Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las actividades relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, Formular políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero-energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables” - Que el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006 reglamenta el Programa de Normalización de Redes Eléctricas, modificado por el artículo 238 de la Ley 2294 de 2023, según el cual: “(..) El Gobierno Nacional llevará a cabo un Programa de Normalización de Redes Eléctricas cuyos objetivos comprende la legalización de usuarios, la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, así como la instalación de sistemas de autogeneración a pequeña escala a partir de fuentes no convencionales de energía en barrios subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional. Así mismo, estableció que su financiación sería a través de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas (en adelante FAER), creado por la Ley 788 de 2002, en un porcentaje de su recaudo hasta un veinte por ciento (20%). Las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica participarán en los programas de normalización con recursos económicos, aportando a título gratuito los diseños y especificaciones técnicas, así como la interventoría técnica. El término para la ejecución del programa de normalización de redes eléctricas será igual a la vigencia definida para el Programa de Apoyo para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas”. - Que el mismo artículo, establece que las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica que ejecuten planes, programas o proyectos del PRONE aportarán a título gratuito los diseños, especificaciones técnicas y la interventoría. - Que el artículo 238 de la citada ley, reglamenta que el Programa de Normalización de Redes Eléctricas será financiado con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas, creado por la Ley 788 de 2002, en un porcentaje de su recaudo hasta un veinte por ciento (20%). - Que mediante Decreto 1123 de 2008, compilado en Decreto 1073 de 2015, se reglamentó el Programa de Normalización de Redes Eléctricas y estableció que se financiaría igualmente con los recursos previstos en el artículo 68 de la Ley 1151 de 2007, subrogado por el artículo 104 de la Ley 1450 de 2011, este último subrogado por el artículo 190 de la Ley 1754 de 2015, con los ajustes establecidos en la Resolución CREG-003-2008 y de aquellas que la modifiquen o sustituyan. - Que la Ley 1428 de 2010, modificó el artículo 3° de la Ley 1117 de 2006, en lo concerniente a la aplicación de subsidios al costo de prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y de gas combustible para uso domiciliario distribuido por red de tuberías de los usuarios pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 a partir del mes de enero de 2011 hasta diciembre de 2014. - Que el artículo 2.2.3.3.3.1.1. del Decreto 1073 de 2015, establece de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1117 de 2006, los objetivos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas; la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN. - Que el artículo 2.2.3.3.3.1.2. del citado Decreto, reglamenta los recursos asignados para el Programa de Normalización de Redes Eléctricas. - Que el artículo 2.2.3.3.3.3.3.2. del Decreto 1073 de 2015, reglamenta las convocatorias que adelantará el Ministerio de Minas y Energía, para la asignación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas PRONE, por parte de los desarrolladores de proyectos. - Que el numeral 26 del artículo 2° del Decreto 0381 de 2012 asignó al Ministerio de Minas y Energía la administración del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE. - Que el parágrafo del artículo 2.2.3.3.3.1.1 del Decreto 1073 de 2015, reglamenta que el Programa de Normalización de Redes Eléctricas, consiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos elegibles de conformidad con la normatividad vigente, cuya vigencia será igual a la establecida para los diferentes fondos que financien el Programa. - Que el artículo 2° del Decreto 1123 de 2008, compilado en el artículo 2.2.3.3.3.1.2. del Decreto Único Reglamentario del Sector Minas y Energía, 1073 de 2015; dispuso en su parágrafo 2 que dentro de los recursos financieros a solicitar para la implementación de los proyectos que corresponden al PRONE, se incluirán las interventorías a que haya lugar. - Que el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. En su parágrafo transitorio indica que los Fondos FAER, FAZNI y PRONE continuarán su aplicación conforme a la normatividad vigente hasta tanto el Gobierno Nacional reglamente el FONENERGÍA. - Que la vigencia de dicho Fondo fue extendida por el artículo 21 de la Ley 1955 de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2030. - Que el Decreto 1073 de 2015, “Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”, compiló el Decreto 1123 de 2008, el cual en su Sección 3 reglamenta el PRONE en cuanto a sus objetivos, administración de recursos y presentación de proyectos al comité de administración. - Que el parágrafo 1 del artículo 2.2.3.3.3.1.2 del Decreto 1073 de 2015 establece que con cargo a los recursos del PRONE no se asumirán la “compra de predios, los requerimientos de servidumbres y la ejecución de los planes de mitigación ambiental necesarios para el desarrollo de los planes, programas o proyectos de electrificación rural”. - Que de acuerdo con el artículo 2.2.3.3.3.3.3.1 del Decreto 1073 de 2015 el Ministerio de Minas y Energía tiene la facultad de realizar las convocatorias para la presentación de planes, programas o proyectos para la asignación de recursos del PRONE y establecer los requisitos, plazos y condiciones para la priorización y ejecución de los proyectos. - Que el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.3.3.3.4. del citado Decreto, señala que los únicos gastos financiados por el PRONE serán el “suministro e instalación de las redes de distribución, los transformadores de distribución, las acometidas a las viviendas de los usuarios, y los medidores o sistema de medición del consumo. En lo referente al desmonte del material existente a través del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, su costo no podrá superar el tres por ciento (3%) del valor total del proyecto”. - Que el artículo 2.2.3.3.3.3.3.7. del citado Decreto, establece que las inversiones con cargo a los recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, PRONE, tendrán como titular a la Nación - Ministerio de Minas y Energía en proporción a su aporte. - Que el artículo 2.2.3.3.3.3.2.1. del Decreto 1073 de 2015, crea el Comité de Administración para el Programa de Normalización de Redes Eléctricas, él tiene como funciones aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas o proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a los recursos del mencionado Fondo; el cual está integrado por el Ministro de Minas y Energía, quien lo presidirá o su delegado, el Viceministro de Energía o su delegado y por el Director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía. - Que conforme al parágrafo No.2 del artículo 2.2.3.3.3.3.4.2. del Decreto 1073 de 2015 “El Ministerio de Minas y Energía podrá incluir en las convocatorias las zonas que sean prioritarias para normalizar buscando favorecer las poblaciones con mayores índices de pobreza”, se establecerán criterios que permitan priorizar las zonas con mayores índices de pobreza y otros indicadores asociados, por ello se considerarán factores socioeconómicos, técnicos y de desarrollo, cuyo objetivo es garantizar que los esfuerzos del PRONE beneficien a las comunidades más vulnerables, contribuyendo a la equidad social, el desarrollo económico y la sostenibilidad del sector eléctrico. - Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.3.3.4.1 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1023 de 2024, se incorporan los sistemas de autogeneración a pequeña escala (AGPE) a partir de fuentes no convencionales de energía (FNCE) como uno de los objetivos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE. - Que el Ministerio a través de la Resolución No. XXXXX, convocó a los Operadores de Red del servicio de energía eléctrica para presentar Planes, Programas y/o Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas incluyendo sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala, para la adjudicación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas — XXXXX de 20XX, así como para llevar a cabo su desarrollo. - En la Resolución en cita, se describe el procedimiento para garantizar la transparencia en el proceso de la convocatoria mencionada y posteriormente, presentar los proyectos al Comité CAXXXXX, con el fin de asignar recursos de aquellos Operadores de Red que hayan cumplido con los requisitos establecidos para dicha asignación. - Que, el OPERADOR DE RED XXXXX presentó el proyecto “«Nombre_Proyecto»” el cual cumplió con los requisitos de la convocatoria XXX No. XXXX de 202XXX, por lo cual fue puesto en consideración ante el comité de asignación de recursos CAXXX, mediante el Listado de Priorización de Proyectos. Dicho Comité en reunión realizada el XX de XXX de XXX, según consta en el Acta CXXX N.º XXX, aprobó, entre otros, el proyecto mencionado y se le asignaron recursos por un valor de «Valor_total_letra» PESOS M/CTE («Valor_total_num»)incluidos todos los impuestos a que haya lugar. - Que mediante la Resolución MME No. XXXX del XXXX de 2025, se estableció, según lo reglamentado en el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.3.1.2. del Decreto Único Reglamentario del Sector Minas y Energía, 1073 de 2015; que para aquellos proyectos que presenten los Operadores de Red para la asignación de recursos del PRONE, deberán incluir, con cargo a recursos propios del OPERADOR DE RED, el costo de las interventorías respectivas, las cuales serán contratadas directamente por éste, sin que su valor sea mayor al siete por ciento (7%) de los costos directos del proyecto con asignación de recursos PRONE. - Que el MINISTERIO considera que en aras de lograr el objetivo del PRONE, es conveniente que el Contrato a celebrar sea integral y contemple las siguientes FASES: FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN y FASE II- ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM, las cuales serán realizadas por el OPERADOR DE RED. - Que la ejecución de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN se realizará bajo las reglas propias de la Ley 80 de 1993- Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, la cual determina las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales, entendiéndose los ministerios como entidad estatal (literal b) del artículo 2º de la Ley 80 de 1993), por lo que debe el Ministerio de Minas y Energía dar aplicación a dicho Estatuto, conforme lo predica su naturaleza jurídica. - Que en virtud del artículo 2° numeral 4º literal g) de la Ley 1150 de 2007 establece que procederá la modalidad de contratación directa. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. - Que mediante comunicación con radicado No. 20252203325101 del 24 de octubre de 2025, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) certificó, con base en la información reportada al Sistema Único de Información (SUI) y al Registro Único de Prestadores de Servicios (RUPS), que las empresas Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. – CEDENAR, Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. – Electrohuila, AIR-E S.A.S. E.S.P., y Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. – Electrometa son los únicos operadores de red que atienden en las áreas de prestación de servicio correspondientes a los municipios y barrios en listados en dicho documento (red barrios subnormales), conforme a los registros certificados y vigentes en el SUI, bajo la responsabilidad de cada operador. - Que dicha certificación se expidió en cumplimiento de los artículos 73 y 79 de la Ley 142 de 1994, el Decreto 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Minas y Energía), la Resolución SSPD 321 de 2003 y la Resolución SSPD 20212200012515 de 2021, las cuales regulan la obligación de reporte, validación y certificación de la información por parte de los prestadores del servicio público de energía eléctrica ante la Superintendencia. - Que en virtud de lo anterior, y considerando que las entidades antes mencionadas son los únicos operadores de red habilitados para la prestación del servicio público de energía eléctrica en las zonas certificadas (red barrios subnormales) por la SSPD, se configura una situación de proveedor exclusivo, lo que habilita la contratación directa de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, por tratarse de bienes o servicios que solo pueden ser suministrados por una determinada persona o entidad, sin que existan sustitutos o competidores en el mercado. - Que la empresa XXXX es la encargada de la ejecución de la Fase I y FASE II del contrato, siendo esta una empresa de carácter XXXXX, con capital conformada en un XXXXX de recursos XXXX, constituida en forma de XXXXXXX y empresa de servicios públicos. - Que en el mismo sentido la empresa XXXXX es de servicio público, de nacionalidad colombiana, constituida como Sociedad de Acciones Simplificadas, sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, cuyos actos y contratos están sometidos al derecho privado, conforme lo disponen los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, quien, según lo establecido en el certificado de existencia y representación legal y los estatutos de la Empresa, se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente contrato. - Que la Fase II- Administración, Operación y Mantenimiento-AOM es celebrada entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED en su calidad de PRESTADOR DE SERVICIO PÚBLICO por virtud del mandato indicado en el artículo 288 de la Ley 1955 de 2019. La naturaleza del negocio jurídico que las partes celebran y ejecutarán durante la Fase de Administración, Operación y Mantenimiento iniciará cuando se cumplan los requisitos indicados en el presente contrato y su naturaleza es la de un contrato especial en los términos del artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994. - Que adicionalmente el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, establece que para efectos de la gestión de los servicios públicos se autoriza la celebración de contratos especiales, dentro de ellos los: “Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos; o concesiones o similares; o para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos; o para permitir que uno o más usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para recibir de uno o más usuarios el valor de las obras necesarias para prestar un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para pagar con acciones de empresas los bienes o servicios que reciban”. - Que el parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994 indica: “Salvo los contratos de que tratan el parágrafo del artículo 39 y el numeral 39.1 de la presente ley, todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado (…)”. - Que el artículo 87.9 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto Legislativo 819 de 2020, señala que: “Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos”. - Que para efectos de la ejecución de la Fase I- Actividad De Administración, Ejecución De Recursos, Asistencia Técnica y Energización, el MINISTERIO cuenta con: i) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXX expedido por el Ministerio de Minas y Energía, ii) La aprobación de vigencias futuras mediante oficio «VF» suscrito por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y para la Fase II- Administración, Operación y Mantenimiento. - Que el OPERADOR DE RED tiene diversas obligaciones con los comercializadores, incluyendo garantizar el libre acceso a sus redes, informar sobre irregularidades y eventos programados, y definir mecanismos de comunicación para el trámite. También debe establecer un medio de comunicación para el intercambio de información sobre solicitudes de servicio y daños, permitir la consulta del manual de operación y publicar los costos eficientes atendiendo el mercado de comercialización de las localidades en las cuales se desarrollará el Proyecto de Normalización de Redes Eléctricas. - Que el Representante Legal del OPERADOR DE RED, suscribió los respectivos avales técnicos y financieros de los proyectos objeto de este Contrato, en los que adicionalmente se compromete a realizar las actividades de administración, operación y mantenimiento y la reposición de la infraestructura contemplada en los proyectos, así como a realizar la comercialización de la energía eléctrica requerida por los nuevos clientes de acuerdo con la regulación vigente. - Que adicionalmente el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, señala que, para efectos de la gestión de los servicios públicos, se autoriza la celebración, entre otros, del contrato especial para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos. Por lo cual los activos al constituirse con recursos del Ministerio de Minas son de naturaleza pública y no pueden incluirse en el régimen tarifario que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. - Que teniendo en cuenta que el objeto del contrato es mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas, se requiere que una vez construidos y energizados los activos destinados a la prestación del servicio, sean aportados al OPERADOR DE RED para su Administración, Operación y Mantenimiento, y si es del caso, que este mismo realice su reposición, para lo cual se aplicará la regulación expedida sobre la materia. - Que el MINISTERIO con el fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto “«Nombre_Proyecto»”, el cual beneficia a las comunidades de las áreas de influencia y para el logro de los fines esenciales del Estado tales como la normalización de redes para los proyectos que aplique en los barrios subnormales, suscribe el presente Contrato con fundamento en la Ley 142 de 1993, la Ley 788 de 2002, el Decreto 1073 de 2015 modificado por XXXX Decreto 375 de 2026, el Decreto 1623 de 2015, el Decreto 1513 de 2016 y la Ley 1725 de 2014. - Que la presente necesidad se encuentra debidamente publicada en el Plan Anual de Adquisiciones con el PLC No.«PLC» de 2025. - Que de conformidad con el Comité de Contratación de fecha «Fecha_Comité» sesión No. «Sesión_Comite» se aprobó esta contratación. - Que, la Ley 142 de 1994, en sus artículos 73 y 79, establecen la competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD para requerir, verificar y certificar la información reportada por los prestadores de servicios públicos. - Que, la información contenida en el Sistema Único de Información-SUI proviene directamente de los reportes oficiales efectuados por lo prestadores de servicios públicos, bajo su responsabilidad, conforme a las disposiciones establecidas por la Superintendencia, y es utilizada como fuente oficial para la identificación y delimitación de las áreas de operación de los operadores de red. - Que, mediante radicado No. XXXX del XXXXX, la SSPD, de acuerdo con la información certificada y reportada por los prestadores del servicio público de energía eléctrica al SUI, en los formatos TC1 “Caracterización de Usuarios” y S4 “Inventario Áreas Especiales FOES (AE-FOES)” la empresa XXXXX , es el único OPERADOR DE RED que registra atención al barrio subnormal «Barrio» del Municipio «Municipio» del departamento de «departamento». Por todo lo expuesto, desde el punto de vista económico, regulatorio y legal, se presenta que el OPERADOR DE RED opera en zonas específicas, entre otras por las siguientes razones: i) Es el encargado de la planeación de expansión ii) es el encargado de establecer las condiciones técnicas de las redes que operará iii) es el encargado de las inversiones, así como de la operación y el mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL; iv) es el prestador del servicio de distribución de energía eléctrica a través de las redes del STR o SDL para el área que atiende, actividad considerada por la CREG como monopolio natural; v) es la empresa que ha presentado el aval de la operación y prestación del servicio de las localidades y usuarios beneficiados con los proyectos; vi) tiene a su cargo la responsabilidad exclusiva de gestionar la reducción de las pérdidas de energía conforme a las metas aprobadas por la CREG. |  |  |  |
| 2. Descripción del objeto, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución. Si el contrato o convenio incluye diseño y construcción, deberán anexarse los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. |  |  |  |
| 2.1. Objeto: |  | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas, mediante la ejecución del proyecto “«Nombre_Proyecto»”. |  |
| 2.2. Especificaciones. |  |  |  |
| - Tipo de contrato o convenio: |  | Contrato PRONE: En virtud del artículo 2° numeral 4 literal g) de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de contratación directa es aplicable cuando se establece que no existe pluralidad de oferentes o cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Fase I: Teniendo en cuenta la justificación de la contratación se celebrará contratación directa, esto en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015. Fase II: Conforme al artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, establece que: “Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos; o concesiones o similares; o para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos; o para permitir que uno o más usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para recibir de uno o más usuarios el valor de las obras necesarias para prestar un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para pagar con acciones de empresas los bienes o servicios que reciban”. |  |
| - Alcance del objeto: |  | En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo el proyecto, realizando las actividades durante la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN y la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – AOM. La FASE I – ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, se desarrollará durante las siguientes etapas: Etapa 1 – Actividades Previas a la Contratación y Contratación: El OPERADOR DE RED será responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la INTERVENTORÍA (debe contar con la verificación de la SUPERVISIÓN) y la obra, así como de preparar la documentación técnica, adelantar las actividades previas previstas en el cronograma y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta Etapa. Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura: El OPERADOR DE RED gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al finalizar esta Etapa, el OPERADOR DE RED deberá suscribir el Acta de recibo y entrega del proyecto entre el OPERADOR DE RED, la INTERVENTORIA y el MINISTERIO. Etapa 3 – Actividades de cierre: El OPERADOR DE RED deberá liquidar los contratos derivados suscritos, reintegrar los recursos no ejecutados, cerrar las cuentas bancarias, liquidar el encargo fiduciario y entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación de la Fase I y suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM (en adelante AOM): El OPERADOR DE RED ejecutara la fase II conforme a las condiciones del presente estudio previo. |  |
| - Obligaciones del contratista o compromisos: |  | OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DE RED DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN. Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas dentro del Contrato, o en sus anexos, el OPERADOR DE RED tendrá las siguientes obligaciones generales durante toda la ejecución de la Fase I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: - Realizar el pago del impuesto de Timbre dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del presente contrato de conformidad con el Decreto 175 de 2025 y allegar el soporte al Supervisor del Ministerio de Minas y Energía (Si aplica). - Contratar la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DERIVADO para la construcción y/o suministro de la infraestructura objeto del proyecto que luego será entregada a el MINISTERIO de conformidad con lo establecido en el Contrato promoviendo mecanismos de vinculación de veedurías populares comunitarias con participación incidente en el control social. - Adelantar los trámites presupuestales internos que sean necesarios para la ejecución del Contrato. - Ejecutar los recursos asignados al Proyecto de conformidad con lo establecido en la minuta del Contrato. - Suscribir las actas previstas en el contrato con el MINISTERIO en los términos y plazos previstos en el Contrato. - Cumplir, garantizar y hacer cumplir los plazos, etapas y actividades previstas y aprobadas en el Anexo 3 “Cronograma” del contrato. - Presentar la información exigida en el Contrato y sus anexos en las fechas estipuladas, en los formatos definidos y usando los sistemas de información que el MINISTERIO establezca en cada caso. - Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las Autoridades Gubernamentales, así como realizar los requerimientos necesarios a dichas autoridades. - Mantener informado al MINISTERIO sobre los avances e inconvenientes de la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar decisiones oportunas. - Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas ante las Autoridades respectivas que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas en el Contrato. Este registro podrá ser consultado por el MINISTERIO en cualquier momento. - Informar al MINISTERIO en los (3) días hábiles de cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecución del contrato o los intereses del MINISTERIO. Si esto no se cumpliera, el OPERADOR DE RED responderá por las medidas o acciones a las que se obligue por el MINISTERIO. - Obtener y mantener vigentes las garantías previstas en el Contrato, para la respectiva aprobación por parte del MINISTERIO. - Exigir en los Contratos derivados y a los CONTRATISTAS DERIVADOS, la constitución de garantías de conformidad con lo señalado en el presente Contrato. - Suscribir las diversas actas conforme a lo previsto en el Contrato. - Coordinar con la INTERVENTORÍA, la elaboración y suscripción de las actas de inicio, de suspensión, reinicio, de entrega y recibo de la infraestructura, de recibo de instalaciones y de liquidación de los contratos derivados. - Adoptar las medidas necesarias para subsanar dentro de los tres (3) días hábiles cualquier situación irregular en la ejecución de la actividad del INTERVENTOR o de sus CONTRATISTAS DERIVADOS. - Cumplir la normatividad de seguridad en el trabajo y de bioseguridad y exigirla a los CONTRATISTAS DERIVADOS. - Entregar oportunamente la información que requiera el MINISTERIO y/o los entes de control relativa a la ejecución del Contrato. - Participar y colaborar con el MINISTERIO en el proceso de empalme del Contrato, con el nuevo OPERADOR DE RED, en caso de cesión del contrato. (Previa autorización y consentimiento del MINISTERIO de acuerdo con lo señalado en la cláusula Vigésima Séptima del presente contrato) - Garantizar que se cuente con los trabajadores necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y la ejecución de todas las actividades, obligaciones y etapas de este, que serán vinculados por el OPERADOR DE RED o sus CONTRATISTAS DERIVADOS, quienes deberán cumplir con todas las disposiciones legales aplicables. - Cumplir como mínimo el cincuenta (50%) en la contratación de personal local que cumpla con los perfiles requeridos como parte integral del desarrollo y ejecución del proyecto, garantizando que cuenten con la experiencia necesaria en proyectos de energía eléctrica y/u obra civil. Así mismo, priorizando la inclusión de grupos étnicos, mujeres, personas en condición de discapacidad y otras minorías, siempre y cuando exista la mano de obra con las capacidades que requiere la ejecución de las inversiones y programas. - Cumplir y velar junto con sus CONTRATISTAS DERIVADOS, por el cumplimiento del pago de los respectivos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados y/o colaboradores para la ejecución del presente Contrato o de los contratos derivados. - Mantener indemne al MINISTERIO conforme lo establecido en este contrato. - Incluir en el acta de entrega de la infraestructura en la Etapa 2 de la Fase I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, un detalle de los componentes que integran el costo del activo y una recomendación técnica de la vida útil que el activo tiene según el constructor o fabricante, según aplique. - Usar, junto con sus contratistas derivados, las plataformas tecnológicas y formatos definidos por el MINISTERIO para el envío y recepción de información, así como para el seguimiento y visualización de la ejecución del contrato - Presentar un informe de carácter mensual al SUPERVISOR del MME y al Grupo de Gestión Financiera y Contable, dentro de los quince (15) primeros días calendario al mes siguiente, en el formato o sistema dispuesto por el MINISTERIO. Los informes contendrán, sin limitarse a ello, lo siguiente: - Aspectos Generales del Contrato - Nombre del proyecto - Valor del contrato - Fecha de inicio - Fecha de finalización de la Etapa en la que se encuentre el contrato al momento de presentar el informe mensual - Fecha de finalización del contrato - Suscripción del encargo fiduciario - Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones) - Avances de las etapas establecidas en el presente Contrato, identificando para cada una de las actividades aquellas críticas y las acciones implementadas para subsanarlas. - Aspectos Generales de los contratos suscritos con terceros. - Estado de los procesos contractuales: Preparación términos de contratación y selección de contratistas derivados, anexando los contratos suscritos con contratistas derivados - Para contratos de INTERVENTORÍA, suministro y obra, según corresponda: - Nombre y/o razón social del contratista. - Fecha de inicio. - Fecha de finalización. - Valor del contrato. - Alcance. - Anticipo, en caso de que aplique. - Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones). - Ejecución de los contratos: - Descripción de las actividades realizadas para la ejecución y sus porcentajes de avance con relación a los respectivos cronogramas, según la Etapa en la que se encuentre al momento de presentar el informe mensual, señalando los inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos realizados para la adecuada ejecución del proyecto. - Informe de los avances de la Instalación de la Infraestructura Eléctrica de normalización. - Registro fotográfico de Avance de obra del proyecto - Descripción detallada del reporte de ejecución de los recursos, este informe debe contener información que permita identificar el valor total del contrato, adiciones, valor total de recursos desembolsados, aumentos por rendimientos financieros, disminuciones por ejecución del contrato y saldo de recursos por ejecutar. - Aspectos financieros: - Recursos PRONE girados al OPERADOR DE RED: - Valores recibidos - Valores desembolsados. - Fechas - Recursos disponibles. - Porcentaje de desembolsos. - Contratos derivados y su valor (obra y/o suministro e INTERVENTORÍA), según corresponda: - Valores ejecutados y pagados - Fechas - Recursos disponibles - Porcentaje de valores ejecutados y pagados - Saldos por pagar - Encargo fiduciario - Valores recibidos - Recursos pagados - Rendimientos generados - Rendimientos girados al Tesoro Nacional (se debe adjuntar el soporte de la transferencia vía SEBRA mensualmente.) - En el marco del contrato fiduciario, la fiducia certificará el saldo disponible sin incluir el valor de rete garantía. - Recursos disponibles - Recursos reintegrados al Tesoro Nacional - Aspectos de seguimiento - Cronograma, debe contener como mínimo el avance programado y el avance realizado en el mes por el OPERADOR DE RED, de acuerdo con el cronograma aprobado del contrato, establecido en el Anexo 3 “Cronograma”. - El OPERADOR DE RED deberá llevar los registros y actualizar mensualmente, dentro los quince (15) primeros días del mes siguiente, la información del proyecto (control y seguimiento de cada uno de los contratos suscritos), en las plataformas que el MINISTERIO indique. - Para dar cumplimiento al procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación en el manejo contable de los recursos en administración y recursos entregados por pago anticipado, el OPERADOR DE RED se obliga con el MINISTERIO, a entregar al Grupo de Gestión Financiera y Contable, un informe trimestral para la ejecución de los recursos, el cual debe incluir un saldo inicial, detalle - movimiento de la ejecución y un saldo final de los recursos, de manera resumida respecto a los grupos establecidos de Mano de Obra, INTERVENTORÍA, Utilidad, Administración, Remuneración , Reintegros y otros que el MINISTERIO considere necesario para dar cumplimiento a lo establecido por la CGN. - Dar cumplimiento al Plan de acción de responsabilidad social requerido por el MINISTERIO y presentado por el OPERADOR DE RED, mediante el cual se busca “Promover la participación comunitaria y el fortalecimiento de capacidades organizacionales , para la apropiación y aceptación de sus beneficiarios y la sostenibilidad del proyecto de normalización de redes eléctricas”. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DE RED DURANTE LA ETAPA 1 - ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACION Y CONTRATACIÓN DE LA FASE I: Esta etapa iniciará una vez sea suscrito el contrato. - Manejar los recursos XXXXX del presente Contrato a través de un ENCARGO FIDUCIARIO, el cual se deberá suscribir dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato. Para la contratación de la constitución de dicho ENCARGO FIDUCIARIO el OPERADOR DE RED deberá seguir de forma precisa su Reglamento Interno de Contratación y deberá asegurar una selección objetiva de la entidad Fiduciaria para el efecto se deberá tener en cuenta lo siguiente: - La totalidad de los recursos XXXXX del contrato deberán manejarse a través del ENCARGO FIDUCIARIO en una cuenta de ahorros bancaria exclusiva para el desarrollo del objeto del contrato la cual debe tener vocación de medio de generar unos rendimientos financieros acordes a las condiciones del mercado, en todo caso estas serán las condiciones que deberá establecerse en el contrato de fiducia para la rentabilidad de los recursos. - La utilización de los recursos debe efectuarse de acuerdo con el presupuesto establecido para el proyecto y al cumplimiento de la ejecución efectiva de las actividades, en caso de la destinación indebida de los recursos, los mismos deberán reintegrarse al encargo fiduciario, aplicando lo que corresponda al cálculo de la rentabilidad dejada de percibir e intereses de acuerdo a legislación vigente, sin perjuicio de las acciones jurídicas a que haya lugar. - El OPERADOR DE RED remitirá al MINISTERIO la minuta de ENCARGO FIDUCIARIO en un plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes a partir de la firma del contrato para que se efectúen las observaciones a que hubiere lugar en un término no mayor a dos (2) días hábiles siguientes al recibo, las cuales deberán ser tenidas en cuenta en la minuta final del contrato de ENCARGO FIDUCIARIO. En todo caso el plazo total para constituir el encargo fiduciario es de diez (10) días calendario los cuales incluyen: El envío de la minuta del contrato, la aprobación del MINISTERIO y la legalización del ENCARGO FIDUCIARIO con la fiduciaria. - El OPERADOR DE RED, mediante la firma del Contrato garantiza al MINISTERIO que la Fiduciaria con la cual se contratará el ENCARGO FIDUCIARIO no tendrá, ni al momento de firma del contrato de encargo fiduciario, ni durante toda su vigencia conflicto de intereses alguno con el OPERADOR DE RED, ni la firma de dicho contrato será condición para la obtención de cualquier producto financiero adicional para el OPERADOR DE RED por parte de la Fiduciaria o cualquier entidad de su mismo grupo empresarial. - Dicho ENCARGO FIDUCIARIO deberá suscribirse con el mismo plazo establecido en el Cronograma del Anexo 3 “Cronograma” - Solicitar aprobación previa y escrita de la SUPERVISIÓN para cualquier modificación al contrato de ENCARGO FIDUCIARIO. - Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos derivados de la constitución y manejo del Encargo Fiduciario, entre otros, gravámenes de movimiento financieros 4*1000, transferencias, comisiones y demás. - Entregar al ENCARGO FIDUCIARIO, copia de todas las adiciones, prórrogas y/o modificaciones que se realicen al Contrato. - Solicitar autorización para el cierre del ENCARGO FIDUCIARIO, a la SUPERVISIÓN del MINISTERIO y previa aprobación de la INTERVENTORÍA. - Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores al cierre del mes en el que fueron generados, los rendimientos financieros; atendiendo la reglamentación que tiene establecida la Tesorería General de la Nación y remitir al MINISTERIO el soporte correspondiente. - Garantizar que la consignación mensual de los rendimientos financieros guarde correspondencia a los rendimientos generados según el extracto bancario e informe de la Fiducia, remitiendo informe mensual a la SUPERVISION del MINISTERIO con copia del extracto bancario anexando soporte de transferencia vía SEBRA. - INCORPORACIÓN DE RECURSOS: El OPERADOR DE RED, deberá máximo dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de suscripción del contrato realizar todas las gestiones pertinentes para incorporar los recursos a su presupuesto, si aplica. - Adelantar el proceso de contratación de los contratistas derivados y la Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera y Contable con un tercero independiente del OPERADOR DE RED. Así mismo, deberá enviar los documentos preparatorios de los procesos contractuales de la INTERVENTORIA para revisión y validación del SUPERVISOR del MME. - Realizar el proceso de contratación del CONTRATISTA DERIVADO que ejecutará la Infraestructura eléctrica del proyecto. - Contratar con recursos propios, la interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera y Contable para el contrato de obra con un tercero independiente del OPERADOR DE RED y del CONTRATISTA DERIVADO, en el marco de un proceso competitivo garantizando la pluralidad de oferentes, la selección objetiva de criterios de publicidad y transparencia, aplicando el marco legal previsto en los estatutos del OPERADOR DE RED y su Reglamento Interno de Contratación, así como los principios constitucionales de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y la normatividad vigente, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las siguientes condiciones y actividades: - El OPERADOR DE RED, atenderá los requerimientos y lineamientos que establezca el MINISTERIO mediante el SUPERVISOR junto con lo establecido en este contrato. De acuerdo con lo establecido en el contrato, el OPERADOR DE RED, deberá suscribir el contrato de INTERVENTORÍA en el término previsto en el Anexo 3 “Cronograma” del contrato y en todo caso deberá encontrarse vigente al momento de suscribir el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura con el OPERADOR DE RED y el MINISTERIO. - Las actividades establecidas en la Etapa 1 del Anexo 3 “Cronograma” del contrato a partir del numeral 8, deberán ser avaladas por la INTERVENTORÍA. - Como requisito previo a la contratación del INTERVENTOR, su representante legal debe declarar, de manera juramentada, que la ejecución de sus actividades contractuales estarán encaminadas a colaborar con el MINISTERIO en el seguimiento y control a la ejecución del contrato. - El OPERADOR DE RED deberá iniciar el proceso de selección de la INTERVENTORÍA conforme a su Reglamento Interno de Contratación previa revisión y validación de los mismos por parte del SUPERVISOR del MINISTERIO, la cual deberá quedar registrada mediante comunicación oficial, aunado a tener en cuenta como mínimo los siguientes requisitos para la contratación de la INTERVENTORÍA: - Su objeto Social debe referirse a INTERVENTORÍA. - Convocatoria competitiva y transparente que garantice criterios de evaluación: experiencia, calidad y cumplimiento de requisitos que facilite la pluralidad de oferentes y selección objetiva. - No debe existir ninguna relación de control o propiedad accionaria directa o indirecta entre el OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR, ni pertenecer al mismo grupo empresarial, en los términos de la Ley 222 de 1995 y todas aquellas normas que la modifiquen, adicionen o subroguen. - No debe existir ningún conflicto de interés entre el OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR. - La forma de pago de la INTERVENTORÍA para la Etapa I debe pactarse únicamente por avance del Plan de Acción Social y lineamientos establecidos por la SUPERVISIÓN del presente contrato. - La forma de pago de la INTERVENTORÍA para la Etapa 2, debe pactarse únicamente por avance del Plan de Acción Social, avance en la construcción de la Infraestructura eléctrica de normalización, y lineamientos establecidos por la SUPERVISIÓN del presente contrato. - La INTERVENTORÍA deberá contar con el personal idóneo, profesional social y/o profesiones afines, para realizar los respectivos seguimientos. - El INTERVENTOR deberá mínimo tener las siguientes obligaciones durante la ejecución del contrato: - Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los CONTRATISTAS DERIVADOS sujetos a su responsabilidad. - Validar que el personal contratado para la ejecución de la obra (correspondiente al mínimo) sea residente del área de influencia conforme a los criterios establecidos por el CONTRATISTA DERIVADO durante la divulgación del talento humano requerido para el desarrollo del proyecto. - Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos parafiscales y de seguridad social por parte de los CONTRATISTAS DERIVADOS en relación con el personal destinado a la ejecución de cada contrato a su cargo. - Verificar las entregas parciales y/o totales de los bienes o servicios contratados, de lo cual se dejará constancia en la correspondiente Acta de Recibo de Obra ya sea de carácter Parcial o Total según sea el caso. - Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y efectuar las recomendaciones y ajustes necesarios. - Velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y procedimientos, que se establezcan en los planos de construcción y/o fabricación, y en general, el cumplimiento del plan de calidad en lo que sea aplicable a este contrato. - Promover la participación y veeduría ciudadana en articulación con las organizaciones sociales, populares y/o comunitarias para el control y seguimiento de los recursos públicos, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el MINISTERIO a través de la SUPERVISIÓN. - La INTERVENTORÍA deberá verificar, controlar y asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de todas las acciones, programas e indicadores establecidos en el Plan de Acción de Responsabilidad Social, garantizando su integración con la gestión ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá aplicar lo siguiente: - Realizar un seguimiento y control periódico a la ejecución de cada componente del Plan de Acción de Responsabilidad Social, incluyendo la participación ciudadana, gestión de quejas y reclamos, capacitaciones, talleres, entre otros. - Verificar el cumplimiento del Plan de Acción de Responsabilidad Social, y en caso de detectar incumplimiento o malas prácticas, realizar la respectiva notificación mediante comunicados para que el CONTRATISTA DERIVADO implemente acciones correctivas y preventivas necesarias. - Incluir en sus informes mensuales un capítulo específico sobre el estado de cumplimiento del Plan de Acción de Responsabilidad Social, informando avances, problemáticas, soluciones y recomendaciones, soportado mediante registros fotográficos, actas, y/o comunicaciones. - Emitir alertas al MINISTERIO ante riesgos de incumplimiento grave o sistemático del Plan de Acción de Responsabilidad Social por parte del CONTRATISTA DERIVADO, proponiendo las acciones a seguir. - Verificar que el OPERADOR DE RED y/o su CONTRATISTA DERIVADO, mantenga actualizados los canales de comunicación para la atención de quejas peticiones, reclamos y felicitaciones de la comunidad, y hacer seguimiento a la respuesta oportuna de las mismas. - Emitir concepto favorable sobre el cumplimiento del Plan de Acción de Responsabilidad como requisito para la aprobación de los pagos al OPERADOR DE RED. - La INTERVENTORÍA, previo al acta de liquidación de suministro y obra de la Etapa 3, deberá verificar que se haya subsanado todos los hallazgos y cumplido a satisfacción con todas las acciones y respuestas derivadas de las PQRSF. - Verificar que cada uno de los talleres, socializaciones, capacitaciones y/o espacios en territorio grupales realizados en la Etapa 1 y Etapa 2 cumplan con un aforo mínimo del 60% de participación de la comunidad beneficiada. En caso de no ser así, validar que los espacios se deban convocar nuevamente. - Verificar permanentemente el número de usuarios a beneficiar con la ejecución del proyecto. - Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en los contratos derivados sujetos a su vigilancia. - Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso de que sean pactados en los contratos sujetos a su vigilancia. - Dar visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del encargo fiduciario respecto de los contratos sujetos a su vigilancia. - Llevar un control de las pólizas exigidas en cada uno de los contratos derivados e informar al OPERADOR DE RED y al MINISTERIO en caso de que no estén constituidas en debida forma. - Remitir mensualmente al OPERADOR DE RED y al MINISTERIO, dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente, un informe que contenga la ejecución de las obras del proyecto desde el punto de vista administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social, financiero y contable, que permita conocer de manera detallada su ejecución, el cronograma de seguimiento del contrato de obra, incluyendo su ejecución de actividades constructivas y presupuestales. - El INTERVENTOR deberá declarar y garantizar expresamente en el contrato correspondiente con el OPERADOR DE RED, que no tiene conflicto de interés alguno con el OPERADOR DE RED y los CONTRATISTAS DERIVADOS, ni en la fecha de firma del contrato ni durante su ejecución y que llevará a cabo las actividades de dicho contrato y el cumplimiento de sus obligaciones bajo estricto cumplimiento de los principios de transparencia administrativa y eficiencia presupuestal, así como comprometiéndose a mantener su imparcialidad frente al OPERADOR DE RED. - Conceptuar desde el punto de vista jurídico, técnico, administrativo, contable y financiero sobre las solicitudes de modificación, suspensión y adición de los contratos realizados por el OPERADOR DE RED en desarrollo del objeto del Contrato. - El INTERVENTOR y el OPERADOR DE RED y sus respectivos funcionarios convocarán al MINISTERIO para el desarrollo de sus reuniones con suficiente antelación, siendo optativo para el MINISTERIO asistir o no a la reunión. Así mismo, todas las comunicaciones formales que se dirijan entre el INTERVENTOR y el OPERADOR DE RED deberán ser copiadas al MINISTERIO. - Esta INTERVENTORÍA estará vigente por todo el tiempo del Contrato derivado y durante la Fase 1 del contrato, incluyendo el que resulte después de aplicar potenciales prórrogas o suspensiones. Sobre tales prórrogas y suspensiones, el OPERADOR DE RED no podrá eximirse de su obligación de siempre contar con un INTERVENTOR externo. - Presentar al MINISTERIO dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio del/los contrato(s) de INTERVENTORÍA, una carta en la que se indique que el OPERADOR DE RED realizó la revisión y acepta los diseños, especificaciones y presupuesto del proyecto de que trata el presente Contrato, asumiendo el riesgo de su implementación, construcción y entrega al MINISTERIO en los términos del presente Contrato. - Contratar la ejecución del proyecto bajo su riesgo y responsabilidad, para lo cual el OPERADOR DE RED deberá aplicar el marco legal previsto en sus estatutos, en su Reglamento Interno de Contratación, así como los principios constitucionales de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política; para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica cumpliendo con el Anexo 3 “Cronograma”. Los contratos derivados deberán ser exclusivos para la ejecución de cada proyecto objeto del futuro contrato y deberá incluir como mínimo las siguientes obligaciones o actividades a cargo del CONTRATISTA DERIVADO: - Cronograma de suministro y construcción de obra: Corresponde a la programación de las actividades para la construcción de la Infraestructura del proyecto por parte de CONTRATISTA DERIVADO, el cual deberá estar acorde con el Anexo 3 “Cronograma” del contrato. El Cronograma de la construcción deberá indicar, de manera detallada y con un horizonte mensual, el día de inicio y culminación de cada actividad, en la que se encuentren todas las actividades que deban ser realizadas en la Etapa 2- Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura, detallando los Recursos y las fechas previstas para la culminación de los avances de obra del 35%, 60%, 80% y la entrega del 100% del proyecto. El CONTRATISTA DERIVADO, deberá presentar su cronograma de construcción al INTERVENTOR, quien deberá avalarlo y una vez aprobado, deberá ser presentado al MINISTERIO quince (15) días calendario posterior a la suscripción del Acta de Inicio del CONTRATISTA DERIVADO. - Remitir al MINISTERIO, dentro del plazo previsto en el Cronograma del Contrato, los contratos suscritos y sus actas de inicio para INTERVENTORÍA, suministro y/o construcción de obras, según corresponda. - El CONTRATISTA DERIVADO previa aprobación de la INTERVENTORÍA deberá contratar personal local del área influencia del proyecto. Para lo cual, realizará la divulgación y socialización del talento humano que sea requerido para el correcto desarrollo del proyecto en conformidad con el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023. Así mismo, se deben establecer dentro de dicha divulgación criterios que le permitan al CONTRATISTA DERIVADO certificar que el personal postulado es habitante del área de influencia del proyecto. - Ejecutar la gestión para la obtención de licencias y permisos, las cuales serán, entre otros, de consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos de paso, certificaciones sobre no presencia de usuarios en zonas de alto riesgo o en jurisdicción de parques nacionales naturales, o zonas de reserva y similares, que sean necesarios para el desarrollo de la Fase I y que fueron previstos en la Etapa de estructuración del Proyecto. En caso tal, que se identifique necesaria la realización de alguno de estos trámites que no fueron previstos durante la Etapa de estructuración del proyecto, las partes deberán pactar de buena fe las condiciones en que dichos trámites adicionales serán realizados. En ese sentido, el desacuerdo justificado de las partes frente a la realización de un trámite no previsto podrá ser causal para la Terminación Anticipada del Contrato, sin que ello pueda considerarse como incumplimiento imputable al OPERADOR DE RED, siempre y cuando dicha actividad sea ejecutada de conformidad con los plazos establecidos en la Etapa 1 del Anexo 3 “Cronograma”, para lo cual se deberá demostrar documentalmente por parte del OPERADOR DE RED las gestiones realizadas a efectos de dar cumplimiento a esta obligación. - Requerir permanentemente a las entidades territoriales, y reiterar las veces que sea necesario, el cumplimiento de los compromisos relacionados con la constitución de servidumbres, permisos de paso, compra de predios, consulta previa, licencias, permisos y planes de mitigación ambiental, planes de aprovechamiento forestal, certificados de zonas de alto riesgo y de cofinanciación requeridos en el proyecto que se ejecutará en desarrollo del Contrato, manifestándoles el plazo establecido dentro del cronograma anexo al Contrato, de tal forma que las respectivas entidades territoriales ajusten los trámites al plazo establecido para tal fin. Así mismo, verificar que se cuente con el cien por ciento (100%) de los permisos de paso y/o predios necesarios para la ejecución del Proyecto, como requisito para la suscripción del Acta de cierre de la Etapa 1. Para tal efecto, podrá solicitar el apoyo del MINISTERIO, quienes previa solicitud del OPERADOR DE RED remitirán requerimiento a los Entes Territoriales correspondientes para la obtención de las servidumbres y/o permisos de paso. En caso de que se presente un evento eximente de responsabilidad imposibilite cumplimiento de esta obligación, las partes podrán acordar la terminación anticipada del contrato y se deberá reintegrar todos los recursos PRONE que hayan sido desembolsados, lo cual debe estar debidamente sustentado y soportado por el OPERADOR DE RED y la INTERVENTORÍA, así como contar con la aprobación del SUPERVISOR. En caso de que no exista un evento eximente de responsabilidad, el MINISTERIO iniciará el respectivo trámite de presunto incumplimiento y aplicará las multas y/o la cláusula penal, según corresponda. Para efectos de la presente estipulación, se considera, entre otras situaciones, como un evento eximente de responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se configurará ante la imposibilidad de concertar las condiciones necesarias para la concesión de la servidumbre o derecho de paso requerido para la ejecución del proyecto. - Desarrollar un Plan de Acción en coadyuvancia de las autoridades competentes en caso de presentarse retrasos por parte de las entidades territoriales en la obtención de servidumbres, permisos de paso, compra de predios, consulta previa, licencias, permisos y planes de mitigación ambiental, planes de aprovechamiento forestal, certificados de zonas de alto riesgo, así como los originados por razones de orden público o por imposibilidad en el desarrollo de las obras atribuibles a la oposición de la Comunidad. - Verificar los usuarios beneficiarios del proyecto: Exigir la verificación en campo de la cantidad de usuarios que serán beneficiarios de la infraestructura. Para ello se adelantará el siguiente procedimiento: - Una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato, adelantará las revisiones en campo que considere necesarias para verificar los usuarios previstos en el proyecto, y presentará para aprobación del INTERVENTOR, un oficio informando las novedades encontradas en campo respecto a la relación de usuarios iniciales y la relación de los usuarios que finalmente se encontraron en campo y que podrán ser beneficiados de acuerdo con el objeto y dentro de la zona geográfica del proyecto, con los respectivos soportes documentales y fotográficos. Las variaciones que se encuentren en terreno y/o diferencias en cantidad de usuarios, no podrán superar en ningún caso el costo por usuario determinado y aprobado por el CAXXXXX, ni el valor total asignado al proyecto y solo se reconocerá el valor que corresponda a la cantidad de usuarios beneficiados. - El INTERVENTOR tendrá quince (15) días calendario para evaluar el contenido de verificación de usuarios. En caso tal de que lo considere acertado, se suscribirá el ACTA DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS entre el OPERADOR DE RED, el CONTRATISTA DERIVADO y el INTERVENTOR. Previo a su firma y como una actividad paralela a la verificación de los usuarios aprobados, el OPERADOR DE RED deberá identificar los usuarios en la zona del proyecto que pueden ser potenciales usuarios para ser objeto de sustitución de aquellos que no cumplen con los lineamientos para ser beneficiados del proyecto, y deberá tramitar en forma previa con la INTERVENTORÍA la validación de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitución, a fin de que surta validez para los efectos del presente contrato. EL OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR serán los responsables de tramitar la aprobación En caso de que el INTERVENTOR NO lo considere acertado, enviará sus comentarios al OPERADOR DE RED y al CONTRATISTA DERIVADO, quienes tendrán diez (10) días calendario adicionales para atender los mismos. Esto podrá ocurrir cuantas veces sea necesario siempre que se realice durante la Etapa 1 del Contrato, sin que se vea afectado el plazo establecido en el cronograma del contrato. - Una vez el INTERVENTOR apruebe el oficio que contenga la relación de la verificación de usuarios de acuerdo con el número inicial de usuarios beneficiados para el proyecto, se procederá a remitir el Acta de Verificación de Usuarios al MINISTERIO para su conocimiento. - En dicha acta se dejará constancia del listado final de usuarios beneficiarios con lo siguiente: - Información geográfica en medio digital de la relación de cada uno de los usuarios a beneficiar la cual deberá referirse al dato oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS origen Bogotá), indicando el origen, en coordenadas planas de cada usuario, para lo cual anexará el Archivo shapefile. - Relación de usuarios beneficiados georreferenciados en hoja de cálculo por departamento, municipio, vereda, así como la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo cabildo, ranchería, asentamiento, consejos comunitarios, asociación, según aplique el usuario), así como la caracterización de enfoque de género y población, número de identificación y nombre de todos los usuarios beneficiados. - En caso de presentarse el mismo número de usuarios aprobado por el CAXXXX, pero que implique sustitución de usuarios, el INTERVENTOR y el OPERADOR DE RED deberán acreditar la aprobación de los Usuarios ante el SUPERVISOR, y una vez se cuente con la aprobación del SUPERVISOR se suscribirá un Acta de Verificación de Usuarios. En el caso de presentarse una reducción en el número inicial de usuarios avalado por el INTERVENTOR, se deberá realizar un otrosí al contrato, entre El MINISTERIO y El OPERADOR DE RED, en el cual se consignarán las variaciones en el número de Usuarios y la reducción presupuestal correspondiente. En caso de presentarse un aumento en el número inicial de usuarios que implique una adición de recursos, se deberá indicar esta situación al MINISTERIO para evaluar la procedencia de incluir dichos usuarios dentro del Proyecto y analizar la viabilidad para la adición de recursos, caso en el cual, dicha decisión deberá ser aprobada por el CAXXXXX. Aunado a lo anterior, el OPERADOR DE RED, deberá presentar ante el MINISTERIO la documentación pertinente que permita garantizar que los usuarios podrán ser efectivamente beneficiados y conectados al SDL conforme a lo dispuesto en la Resolución XXXX del XXXX XXXX de 202x. En el caso de que dicho Comité apruebe el aumento en el número inicial de usuarios, se deberá realizar un otrosí al Contrato, en el cual se consignarán las variaciones en el número de Usuarios y el aumento presupuestal correspondiente. - Las variaciones que se hagan al número de Usuarios deben respetar el Costo Por Usuario establecido en el CAXXXXX; El valor máximo a reconocer al OPERADOR DE RED será el que resulte del cumplimiento de los criterios de viabilidad y priorización del proyecto, establecidos en el Acta CAxxx, es decir, el Costo por Usuario Aprobado y el valor total aprobado por proyecto, salvo que se suscriba un otrosí en el que se adicione el valor del contrato por adición de usuarios a beneficiar, cuyo valor por usuario no puede superar el valor del usuario aprobado en el Acta CAXXXX correspondiente. De resultar un excedente a favor del MINISTERIO, dicho monto deberá retornar al Tesoro Nacional. - Cuando el resultado de la verificación de usuarios arroje una disminución igual o superior al veinte por ciento (20%) del número de usuarios aprobados, el OPERADOR DE RED, previo aval del INTERVENTOR podrá solicitar al MINISTERIO la terminación anticipada del proyecto. - En caso de presentarse en la verificación de usuarios variaciones en el número de usuarios porque uno o varios no califiquen como usuarios beneficiarios de acuerdo con los lineamientos que para el efecto establezca el MINISTERIO, el INTERVENTOR tomará como insumo los lineamientos para validación de usuarios del Anexo 5 “Criterios para la validación de usuarios en los proyectos PRONE” del contrato, así mismo, el OPERADOR DE RED propondrá la sustitución de usuarios identificados en el objeto del contrato, para su aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. - Garantizar el desarrollo del diagnóstico comunitario el cual incluya focalización poblacional, la capacidad organizativa de los beneficiarios, la identificación de conflictos territoriales y aspectos de seguridad, en el marco del “Formato Plan de Acción Social” del Proyecto. - Garantizar las acciones de socialización, de conformidad con lo establecido en el “Formato Plan de Acción Social” del Proyecto correspondientes a la Etapa 1, para garantizar la adecuada ejecución de la FASE I, en compañía de la comunidad, sus representantes, INTERVENTORÍA y si se requiere la presencia de delegados o representantes de la Alcaldía, la Personería que tenga jurisdicción en la zona geográfica, y el MINISTERIO. - Garantizar las acciones de talleres, de conformidad con lo establecido en el “Formato Plan de Acción Social” del Proyecto correspondientes a la Etapa 1, para garantizar la adecuada ejecución de la FASE I, en compañía de la comunidad, sus representantes, INTERVENTORÍA y si se requiere la presencia de delegados o representantes de la Alcaldía, la Personería que tenga jurisdicción en la zona geográfica, y el MINISTERIO. - Garantizar el desarrollo de espacios de formación, de conformidad con lo establecido en el “Formato Plan de Acción Social” del Proyecto correspondientes a la Etapa 1, para garantizar la adecuada ejecución de la FASE I, en compañía de la comunidad, sus representantes, INTERVENTORÍA y si se requiere la presencia de delegados o representantes de la Alcaldía, la Personería que tenga jurisdicción en la zona geográfica, y el MINISTERIO. PARÁGRAFO 1: Los literales descritos anteriores deberá desarrollarse en el marco del “Formato Plan de Acción Social” del Proyecto, documento firmado y presentado por el OPERADOR DE RED. Así mismo, la INTERVENTORÍA deberá validar y aprobar los informes, actas, anexos y listado de asistencia que sean entregados por parte del OPERADOR DE RED como evidencia del desarrollo de las activades de socialización, talleres y/o capacitaciones, las cuales deberán contar con las medidas de bioseguridad necesarias, de igual manera, deberá cumplir con la reglamentación que para el efecto determine cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. - Asegurar el cumplimiento del diseño metodológico del proceso pedagógico en el marco de la transversalización de los enfoques diferenciales, territoriales y culturales para el fortalecimiento de conocimientos y capacidades de los beneficiarios relacionado a las temáticas descritas y la ruta en el “Formato Plan de Acción Social” del Proyecto. - Realizar la estrategia de comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor, de tal forma que cumpla con las características establecidas en el “Formato Plan de Acción Social” del Proyecto. Así mismo, que esta haya sido socializada a los beneficiarios del proyecto tal que dispongan de los canales de comunicación para la recepción y respuesta de las inquietudes, y PQRSF. - Suscribir el ACTA DE CIERRE de la Etapa 1, una vez se cumplan las condiciones indicadas en el presente contrato y se hayan realizado la totalidad de las actividades previstas en el Anexo 3 “Cronograma” que deberá ser suscrita entre el OPERADOR DE RED, el CONTRATISTA DERIVADO, el INTERVENTOR y el SUPERVISOR. Dicha acta deberá tener como anexo mínimo los siguientes documentos: - Acta de verificación de usuarios. - Aprobación del cronograma de suministro y obra. - Documentación de la gestión para la obtención de licencias y permisos (si aplica). - Documentación de la gestión para la Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo o zonas de protección. - Documentación de la gestión para la Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados en áreas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales. - Documentación de la gestión para la Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar). - Documentación de servidumbres y/o permisos de paso aprobado (si aplica). - Documentos de las actividades realizadas de la Etapa 1, definidas en el Plan de acción de responsabilidad social. PARÁGRAFO 2 En el evento en el que la Etapa 1 de la Fase I, termine como consecuencia de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas para la terminación anticipada de este contrato, deberá constar en la respectiva acta. OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED DURANTE LA ETAPA 2- EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FASE I. Esta etapa iniciará con la firma y suscripción del Acta de cierre de la Etapa 1- ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN, dentro de la cual el OPERADOR DE RED deberá realizar las siguientes actividades: - Ordenar a la fiduciaria los pagos a los CONTRATISTAS DERIVADOS previa aprobación de la INTERVENTORÍA y notificación al MINISTERIO. Los pagos a la INTERVENTORÍA deberán contar en todo caso, con la aprobación del OPERADOR DE RED y deberán ser notificados de manera previa al MINISTERIO. - Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a la Etapa 2, que se encuentren incluidas en el Contrato en los diferentes anexos y en los documentos técnicos aprobados para el proyecto. - Garantizar las acciones de socialización, de conformidad con lo establecido en el “Formato Plan de Acción Social” del Proyecto correspondientes a la Etapa 2, para garantizar la adecuada ejecución de la fase I, en compañía de la comunidad, sus representantes, INTERVENTORÍA, y si se requiere la presencia de delegados o representantes de la Alcaldía, la personería que tenga jurisdicción en la zona geográfica, y el MINISTERIO. - Garantizar las acciones de talleres, de conformidad con lo establecido en el “Formato Plan de Acción Social” del Proyecto, correspondientes a la Etapa 2 para garantizar la adecuada ejecución de la fase I, en compañía de la comunidad, sus representantes, INTERVENTORÍA, y si se requiere la presencia de delegados o representantes de la Alcaldía, la personería que tenga jurisdicción en la zona geográfica, y el MINISTERIO. - Garantizar las acciones de capacitaciones, de conformidad con lo establecido en el “Formato Plan de Acción Social” del Proyecto, correspondientes a la Etapa 2 para garantizar la adecuada ejecución de la fase I, en compañía de la comunidad, sus representantes, INTERVENTORÍA, y si se requiere la presencia de delegados o representantes de la Alcaldía, la personería que tenga jurisdicción en la zona geográfica, y el MINISTERIO. Nota: Los literales descritos anteriores relacionados a socializaciones, talleres y/o capacitaciones y sus respectivos refuerzos, deberán desarrollarse de conformidad con el “Formato Plan de Acción Social del Proyecto, documento firmado y presentado por el OPERADOR DE RED. Así mismo, la INTERVENTORÍA deberá validar y aprobar los informes, actas, anexos y listado de asistencia que sean entregados por parte del OPERADOR DE RED como evidencia del desarrollo de las activades de socialización, talleres y/o capacitaciones, las cuales deberán contar con las medidas de bioseguridad necesarias, de igual manera, deberá cumplir con la reglamentación que para el efecto determine cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. - Elaborar los informes de resultados dentro de la estrategia de comunicación con la ciudadanía. - Realizar jornada en territorio, para identificar y abordar las apreciaciones, dudas, inquietudes e inconformidades de la comunidad. - Entregar un informe final del Plan de Acción de Responsabilidad Social de conformidad con “Formato Plan de Acción Social” del Proyecto a satisfacción de la INTERVENTORÍA - Suscribir las Actas de Avance de la construcción de la infraestructura entre el OPERADOR DE RED, el CONTRATISTA DERIVADO y la INTERVENTORÍA, donde se registren las cantidades de obra ejecutadas y los usuarios conectados y energizados, puestos en funcionamiento y recibidas por la INTERVENTORÍA y el usuario, anexando las Actas de Recibo Individuales de cada uno de los usuarios conectados y un listado final de los usuarios beneficiados de la infraestructura energizada de normalización y del sistema de AGPE. - Adelantar el suministro y construcción de obra de conformidad con lo previsto en el proyecto y sus anexos, para lo cual deberá regirse en cuanto a tiempos de ejecución, calidades y en general todos los aspectos técnicos, conforme a lo dispuesto en el Contrato, sus Anexos y en el Anexo 3 “Cronograma”. - Deberá contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de conformidad con las especificaciones técnicas del mismo. - Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados cumplan con las disposiciones ambientales y urbanísticas aplicables. Cualquier contravención a dichas disposiciones será responsabilidad del OPERADOR DE RED; el INTERVENTOR y el MINISTERIO podrán ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de las obras, por esta causa, sin que ello implique ampliación de los plazos contractuales, ni genere compensación alguna a favor del OPERADOR DE RED. - Cumplir con las disposiciones ambientales, urbanísticas, de ordenamiento territorial, de gestión social y/o cualquier otra Ley Aplicable al Proyecto, so pena de las sanciones a que haya lugar, que en todo caso serán bajo su riesgo. - Establecer, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas la entrega de informes o reportes mensuales al MINISTERIO. - Construir y entregar la infraestructura energizada de normalización y del sistema AGPE a satisfacción al INTERVENTOR y al MINISTERIO, dentro de los plazos previstos en el Anexo 3 “Cronograma” del contrato y responder por su calidad y estabilidad, características, diseño, y demás condiciones técnicas y de funcionalidad establecidas en el proyecto aprobado y en los términos previstos en el Contrato y sus anexos. - Colocar dos (2) vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO y el INTERVENTOR. - El suministro y la construcción de obra debe ser ejecutada en el plazo máximo previsto para el desarrollo de la Etapa 2 de conformidad con lo previsto en el Cronograma entregado por el CONTRATISTA DERIVADO. El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximirá al OPERADOR DE RED del cumplimiento y de la obtención de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, por lo tanto: - El OPERADOR DE RED, por su propia iniciativa o por solicitud del INTERVENTOR, deberá, por cuenta y riesgo del OPERADOR DE RED, rectificar, para aprobación del INTERVENTOR, los errores técnicos que hubiera cometido dando cumplimiento a las actividades previstas para la ejecución del Contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas del proyecto. - Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del OPERADOR DE RED a su entero costo y riesgo modificar cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano de obra y en general, cualquier elemento relacionado con la prestación de los servicios previstos en el Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar el objeto del contrato previo aval de la INTERVENTORÍA y el MINISTERIO. - Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del OPERADOR DE RED y su CONTRATISTA DERIVADO, advertir de manera inmediata al INTERVENTOR cualquier tipo de error que detecte en la ejecución del contrato o en la prestación de los servicios a su cargo, sin perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones a que haya lugar. El OPERADOR DE RED y su CONTRATISTA DERIVADO, deberán corregir, revisar y arreglar cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por su causa. - Movilizar y tener a su disposición los Equipos y el Personal que necesite para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Anexo 3 “Cronograma”. Los equipos, personal, materiales, elementos de bioseguridad y demás insumos deberán ser suficientes para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos previstos en el Contrato y sus anexos y de acuerdo con los plazos previstos en el Anexo 3 “Cronograma”. El OPERADOR DE RED y su CONTRATISTA DERIVADO, será enteramente responsable si las labores preparatorias descritas en este numeral son insuficientes para el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas, en especial las de iniciar, de manera inmediata, la ejecución del contrato. - Proporcionar al INTERVENTOR todas las facilidades indispensables para examinar, medir y ensayar las actividades ejecutadas, así como brindar las facilidades necesarias y usuales en este tipo de operaciones para efectuar las pruebas que sean requeridas. - La INTERVENTORÍA y el MINISTERIO, deberán en todo momento tener libre acceso a la Infraestructura, a las fuentes de materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo los trabajos para la ejecución del contrato. EL OPERADOR DE RED y su CONTRATISTA DERIVADO deberá acompañar al INTERVENTOR y al MINISTERIO (si así lo solicitan) y proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. - Entregar la totalidad de la Infraestructura de normalización de redes y sistemas AGPE, que contemple cada uno de los usuarios, en completas condiciones de funcionalidad operativa. EL OPERADOR DE RED y el CONTRATISTA DERIVADO, suscribirán un Acta de Recibo Individual con cada uno de los usuarios beneficiados, que también será firmada por el INTERVENTOR, donde conste el inventario detallado de la infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los equipos al usuario y garantía de fábrica. Una vez se suscriba el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura con el OPERADOR DE RED, el MINISTERIO y la INTERVENTORIA. El OPERADOR DE RED tendrá a su cargo la atención y servicio de la infraestructura construida de normalización y de los sistemas AGPE en la Fase II - AOM. - Acreditar que la Infraestructura en general construida cuenta con las características técnicas indicadas en el documento anexo a este contrato y con las garantías provistas por el proveedor como requisito para la terminación de la Fase I. Sin perjuicio de que las mismas sean expedidas por el proveedor, nacionalizador, fabricante o cualquier otro actor de la cadena de distribución o producción e instalación de este; el OPERADOR DE RED y su CONTRATISTA DERIVADO, será en todo momento responsable ante el MINISTERIO de que la Infraestructura cuente con las garantías necesarias indicadas en el proyecto. - El OPERADOR DE RED, acordará con el INTERVENTOR los lugares en los cuales deberá imprimir mediante un sello o símbolo en la infraestructura incluido el sistema AGPE, donde se evidencie: i) el número del contrato; ii) nombre de la entidad financiadora (MINISTERIO), iii) el Fondo financiador (PRONE), y iv) el nombre del OPERADOR DE RED. - El OPERADOR DE RED deberá remitir un documento en el que conste su compromiso de asumir el AOM del sistema de AGPE y la responsabilidad que mantendrá frente al MINISTERIO, aun cuando decida contratar a un tercero para la ejecución de dicha actividad, una vez las obras hayan concluido el 100%. - Suscribir, junto con el MINISTERIO, el INTERVENTOR y el OPERADOR DE RED, el Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura construida en su totalidad, culminada, puesta en servicio y conectada a la red eléctrica incluyendo los sistemas AGPE, debidamente inventariada conforme a la reglamentación de la CREG y/o la que determine el MINISTERIO. El acta debe contener como mínimo: - Acta de recibo individual, Certificación RETIE (si corresponde) - Las garantías de los activos entregados (fábrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y demás que sean aplicables) - Relación de los usuarios beneficiados con número de identificación, localización geográfica en coordenadas, número telefónico, pertenencia étnica - Presupuesto Final de cantidades de obras ejecutadas. - Inventario de Activos conforme reglamentación CREG 015 y/o la que determine el MINISTERIO - Los demás documentos que el Supervisor del MINISTERIO considere necesarios. Con esta acta suscrita, el OPERADOR DE RED recibe el uso y goce de la Infraestructura relacionada a normalización de redes eléctricas y sistemas AGPE; se entiende que una vez suscrita, inicia la Fase II- Administración, Operación y Mantenimiento respecto de la infraestructura entregada en el Acta. Finalmente, la construcción debe ser ejecutada en el plazo máximo previsto para el desarrollo de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN y de conformidad con lo previsto en el Cronograma. El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximirá al OPERADOR DE RED del cumplimiento y de la obtención de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, por lo tanto: - Por su propia iniciativa o por solicitud del INTERVENTOR, deberá por cuenta y riesgo rectificar, a satisfacción del Interventor, los errores técnicos que hubiera cometido dando cumplimiento de las actividades previstas para la ejecución del Contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el MINISTERIO. - Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del OPERADOR DE RED a su entero costo y riesgo – modificar cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano de obra y en general cualquier elemento relacionado con la prestación de los servicios previstos en el Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar el objeto del contrato, previo aval de la INTERVENTORÍA y el MINISTERIO. - Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del OPERADOR DE RED y su CONTRATISTA DERIVADO advertir de manera inmediata al INTERVENTOR cualquier tipo de error que detecte en la ejecución del contrato o en la prestación de los servicios a su cargo, sin perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones a que haya lugar, El OPERADOR DE RED y su CONTRATISTA DERIVADO deberá corregir, revisar y arreglar cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por su causa. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DE RED DURANTE LA ETAPA 3- ACTIVIDADES DE CIERRE: Esta etapa iniciará con la firma y suscripción del ACTA DE RECIBO Y ENTREGA de Infraestructura de la Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura, dentro de la cual el OPERADOR DE RED deberá realizar las siguientes actividades: - Suscribir las Actas de Liquidación de los Contratos de Obra e Interventoría. - Entregar dentro del plazo para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero de la FASE I, un informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros, soportados con documentos emitidos por el INTERVENTOR. - Realizar el reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito. - Entregar de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato - Suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero a la culminación de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, la cual deberá ser suscrita entre el OPERADOR DE RED y el MINISTERIO. El plazo para la suscripción del Acta será de cuatro (4) meses. En todo caso el Operador tendrá un plazo máximo de tres (3) meses para el reintegro de los recursos no ejecutados contados a partir del Acta de Recibo y Entrega de infraestructura, y su respectiva indexación y liquidación de rentabilidad. Vencido dicho termino serán aplicable intereses, determinados por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo. La suscripción de la presente acta implica la finalización de todas las obligaciones correspondientes a la FASE I, sin perjuicio de lo establecido en el mismo documento, conforme a lo pactado en el Contrato y en concordancia con lo dispuesto en el Anexo 3 “Cronograma”. El Acta de Terminación y Balance Financiero deberá contener como mínimo los documentos descritos en el Anexo 4 “Lista de chequeo Acta de Terminación y Balance financiero” de este contrato. OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED DURANTE LA FASE II- ADMINISTRACION, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO (AOM). Durante esta fase EL OPERADOR DE RED, realizará las siguientes obligaciones en su calidad de PRESTADOR DE SERVICIO PÚBLICO y se obliga a: - Suscribir, junto con el MINISTERIO, el INTERVENTOR y el OPERADOR DE RED, el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura; con lo cual se entiende que el OPERADOR DE RED recibe a título de uso y goce la totalidad de la Infraestructura para que con su uso adecuado ejecute las obligaciones pactadas en el Contrato y durante el tiempo establecido. - Responder por el desarrollo de la Administración, Operación y Mantenimiento, así como de la gestión de recursos humanos y materiales, garantizando el cumplimiento con las normativas y estándares aplicables. - Reconocer que la ejecución de la Fase II-Administración, Operación y Mantenimiento no genera garantía o expectativa de remuneración a su favor ni a cargo del MINISTERIO por virtud de lo establecido en el presente Contrato. - Implementar los procedimientos operativos y realizar el monitoreo y control del rendimiento de los activos de la infraestructura eléctrica. - Prestar los servicios directamente, subcontratar o ceder la Fase II-AOM, esta última con la previa aprobación en las condiciones de las normas aplicables, de lo establecido en el contrato y lo que se determine por el MINISTERIO. - El OPERADOR DE RED debe realizar la reposición de la infraestructura recibida de normalización de las redes eléctricas y sistema AGPE, conforme la normatividad vigente. - Recibir el uso y goce de la Infraestructura bajo la figura de aporte en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020, hasta la terminación del plazo de este Contrato. - Establecer mediante documento por escrito con el usuario de la Solución Energética, que el usuario no puede disponer bajo ninguna circunstancia de los activos entregados, ni tampoco podrá darle un uso distinto a la prestación del servicio público de Energía en su vivienda. - Destinar los activos para la prestación del servicio de energía eléctrica. Si se comprobara uso distinto al aquí señalado, el MINISTERIO podrá exigir la reparación de todo perjuicio y la devolución inmediata de todos los activos. - Administrar, Operar y Mantener la Infraestructura por su cuenta y riesgo, así como realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los activos, de tal forma que la Infraestructura se mantenga en buen estado de funcionamiento y operación. - Realizar las reposiciones necesarias, de tal forma que la Infraestructura se mantenga en buen estado de funcionamiento y operación, tener en cuenta lo siguiente: - Cuando haya lugar a reposiciones las mismas deben estar certificadas por el representante legal y contador público o representante legal y el revisor fiscal, según sea el caso del OPERADOR DE RED. La certificación deberá indicar con detalle el activo objeto de reposición, su valor y la fuente de financiamiento; las cuales se deberán allegar con el informe semestral citado en el literal d. del presente numeral. - La infraestructura sustituida por causas imputables al OPERADOR DE RED, será propiedad de EL MINISTERIO y se entenderá aportada bajo condición en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020 o las normas que le apliquen. - De acuerdo con la normatividad vigente, el OPERADOR DE RED no podrá en ninguna circunstancia, cobrar ni recaudar recursos que busquen la remuneración de la inversión sobre los activos cuyo uso y goce se transfieren en virtud del Contrato, en tanto dicha figura se encuentra expresamente prohibida por el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020 o las normas aplicables. - Presentar un informe semestral detallado sobre el estado de la infraestructura, reposiciones realizadas y su depreciación correspondiente que se hayan efectuado a los activos aportados en desarrollo del Contrato, en los términos, condiciones y formatos que establezcan el MINISTERIO, por lo que, en todo caso, deberá cumplir con lo señalado en esta obligación. Para la disposición final el activo deberá estar depreciado al 100% y certificarse esta circunstancia por el representante legal y contador público o representante legal y el revisor fiscal, según sea el caso del OPERADOR DE RED. - Presentar los informes que requiera el MINISTERIO, en los términos, condiciones y formatos que indique la SUPERVISION. - Realizar la planeación de los mantenimientos preventivos y correctivos de la Infraestructura de normalización y sistemas AGPE y llevar actualizados todos los registros de mantenimiento de estos. - Procurar la conservación de los activos y responder por cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso normal de los mismos, así como por el uso indebido o por la demora en la restitución o su desgaste natural, así como por el uso indebido por parte de los usuarios. Para esto, el OPERADOR DE RED podrá suscribir documentos contractuales que regulen su relación con los usuarios en lo que respecte a esta obligación, los cuales en todo caso deberán respetar la normatividad aplicable. - Comunicar dentro de los tres (3) días hábiles al MINISTERIO de cualquier actividad que perturbe el uso y goce de los activos, sin perjuicio de las acciones legales que sean procedentes para evitar su perturbación. - Denunciar oportunamente ante los Entes de Control competentes respecto del hurto, la destrucción o en general la comisión de cualquier delito o infracción sobre la Infraestructura. - El OPERADOR DE RED deberá asumir los costos y gastos en que incurra, debido al uso y goce de la Infraestructura entregada de acuerdo con la regulación vigente. - Operar los equipos de medición o medidores que hacen parte integral del proyecto. - Implementar un sistema de monitoreo de las Soluciones Energéticas. - Presentar la información que solicite el MINISTERIO en relación con la Infraestructura entregada para su uso y goce. - Permitir a el MINISTERIO o a quien se indique, la inspección de la Infraestructura por el tiempo que el MINISTERIO consideren necesario. - Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones de la SUPERVISIÓN del MINISTERIO. - Retener y pagar oportunamente los tributos locales y nacionales que sean necesarios según la normatividad vigente y aplicable. - Pagar a el MINISTERIO los daños y perjuicios que se causen en los activos, por toda circunstancia imputable al OPERADOR DE RED y respecto de la cual no recaiga un evento eximente de responsabilidad. - Ejecutar las obligaciones ambientales que sean necesarias para la adecuada custodia y utilización de la Infraestructura. - Asumir por su cuenta el transporte, manejo, vigilancia y, de manera general, la custodia de la infraestructura, así como los riesgos relacionados con la pérdida o deterioro de estos, salvo en los casos derivados del deterioro natural de los activos. - Abstenerse de ceder, vender, hipotecar y de cualquier forma gravar los derechos que le corresponden a el MINISTERIO bajo el presente Contrato, así como los activos y otros bienes asociados a los mismos para su adecuada operación. - Realizar la disposición final y adecuada de la Infraestructura cuando sea necesaria, así como de sus desechos y realizar las actuaciones necesarias asumiendo el costo de estas, de conformidad con la normatividad ambiental vigente y lo previsto en el contrato. - Suscribir contratos de condiciones uniformes con los usuarios y comunidades energéticas cuando aplique, para la prestación del servicio cuando lo considere necesario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 142 de 1994 y demás normas relacionadas. - Clasificar los activos de acuerdo con las unidades constructivas definidas en la Resolución CREG 015 de 2018, o aquella que la modifique o sustituya, incluyendo una descripción detallada de los circuitos de media y baja tensión de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 15 de dicha Resolución. - Destinar los activos aportados para la prestación del servicio de energía eléctrica. Si se comprobara uso distinto al aquí señalado el MINISTERIO podrá exigir la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata de todos los activos. - Entregar por parte del OPERADOR DE RED un Acta de Entrega Final, donde se relacione usuario por usuario el estado final de la infraestructura. - Reportar ante la CREG con copia al MINISTERIO, la fracción de Reposición, Porcentaje y Participación (RPP) señalada en la Resolución CREG 015 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya, de la parte del valor de cada unidad constructiva que conforme el inventario de activos aportados, de niveles 4, 3 y 2 y de los transformadores y redes de baja tensión, que no se debe incluir en el cálculo de los cargos de distribución del OPERADOR DE RED y tampoco en el cálculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, de conformidad con lo establecido en el Contrato. - Informar y solicitar autorización previa al MINISTERIO, para el uso de los activos aportados, en caso de requerirse por necesidades de expansión de otros servicios públicos. - Administrar, operar y mantener los activos aportados. - No retener los activos aportados. - Prestar el servicio de manera adecuada, eficiente e ininterrumpida. Parágrafo Primero: El inicio de la Fase de Administración, Operación y Mantenimiento no es un título jurídico habilitante que tenga por efecto autorizar al OPERADOR DE RED un derecho de exclusividad en la prestación del servicio a los usuarios. Así mismo, la prestación del servicio de energía se encuentra sujeta a la normatividad regulatoria aplicable a dicha actividad. Parágrafo Segundo: Atendiendo lo establecido en el Anexo técnico de la Resolución de la CREG No 101 026 de 2022 vigente a la fecha de este contrato, o por aquella que modifique, adicione o sustituya, cuando se cumpla el periodo máximo de vida útil establecido para los diversos componentes para la reposición de los elementos que componen la Solución Energética. |  |
| - Obligaciones del Ministerio: |  | OBLIGACIONES GENERALES DEL MINISTERIO DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN. Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas dentro del Contrato, o en sus anexos, el MINISTERIO tendrá las siguientes obligaciones generales durante toda la ejecución de la Fase I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: - Verificar el pago del impuesto de Timbre por parte del OPERADOR DE RED de conformidad con el Decreto 175 de 2025 (Si aplica). - Controlar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato en todas sus fases a través de la SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA, en el marco de sus competencias - Aprobar las garantías establecidas en el presente contrato, una vez constituidas en los términos aquí estipulados. - Controlar a través de la SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA (estas en el marco de sus competencias) el cumplimiento del cronograma establecido en el Anexo 3 “Cronograma”. - Verificar a través de la SUPERVISIÓN del MME el proceso para la conformación de la Comunidad Energética en el marco del Plan de Acción Social de Responsabilidad Social. - Aprobar previo aval del INTERVENTOR y/o SUPERVISOR (estas en el marco de sus competencias) las modificaciones al Cronograma establecido en el Anexo 3 “Cronograma” cuando estas no comporten otrosí contractual según lo estipulado en este contrato. - Aprobar previo aval del INTERVENTOR y/o SUPERVISOR (estas en el marco de sus competencias), las modificaciones contractuales que se requieran. - Suscribir las actas de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato. - Girar al ENCARGO FIDUCIARIO los recursos que fueron asignados al Proyecto a desarrollar a través del Contrato. - Documentar los desembolsos y ajustes de los recursos que se hagan al encargo fiduciario y controlar el balance presupuestal del mismo. - Remitir a través de la SUPERVISIÓN, a la dependencia correspondiente del MINISTERIO la información necesaria para la actualización de los activos en los estados financieros y el registro en almacén e inventarios, una vez suscrita el acta de recibo y entrega de la infraestructura de la FASE I. - Recibir por parte del OPERADOR DE RED una vez energizados los activos que se construyan como resultado de la ejecución del presente Contrato. - Participar en el proceso de Devolución y recibir al finalizar el Contrato, los activos construidos que no hayan sido objeto de reposición por parte del OPERADOR DE RED, de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 388 de 2007 o aquella que lo modifique. - Informar y remitir, a través de la SUPERVISIÓN del contrato del MME, a la dependencia correspondiente, los informes mensuales que se presenten por el OPERADOR DE RED durante la ejecución de la FASE I donde se reporta la ejecución de los recursos. - Entregar la infraestructura construida de normalización y del sistema AGPE al OPERADOR DE RED mediante Acta de Recibo y Entrega de infraestructura suscrita por el MINISTERIO, el INTERVENTOR y el OPERADOR DE RED; la cual deberá incluir el inventario detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y costos de los activos, debidamente identificados con el número del contrato, y la Certificación de conformidad con RETIE cuando corresponda. - Facultar por escrito, previo aval de la INVERTENTORÍA al OPERADOR DE RED para realizar los ajustes presentados en la Etapa 1. Los ajustes deberán corresponder a circunstancias no previsibles (de caso fortuito y fuerza mayor) respecto de: el diseño inicial, especificaciones técnicas, procesos de constitución de servidumbres, permisos de paso, licencias y permisos ambientales, permisos de aprovechamiento forestal y zonas de alto riesgo. - Ordenar, previa solicitud del INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, la suspensión de pagos a los CONTRATISTAS DERIVADOS mediante oficio dirigido a la Fiduciaria, con copia al OPERADOR DE RED, cuando se presenten situaciones que lo justifiquen. Una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión, se notificará a la Fiduciaria para que proceda con el desembolso de los pagos pendientes. - Informar y remitir a la dependencia correspondiente, a través del SUPERVISOR del contrato del MME, los soportes de las consignaciones por concepto de rendimientos y/o reintegros al Tesoro Nacional, proporcionando detalle completo de cada uno, asegurando así la aplicación y la identificación del ingreso por parte del MINISTERIO. - Revisar y aprobar el informe mensual remitido por el OPERADOR DE RED emitiendo documento de retroalimentación con las observaciones correspondientes junto con las alertas sobre el avance físico y/o presupuestal para el adecuado desarrollo del contrato. - Las demás que sean necesarias para el logro del objeto del Contrato - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MINISTERIO DURANTE LA ETAPA 1 - ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA FASE I: Esta etapa iniciará una vez sea suscrito el contrato. - Colaborar con la socialización del proyecto cuando el OPERADOR DE RED así lo requiera. El MINISTERIO podrá enviar comunicaciones a entes territoriales (si aplica) para conminarlas a la constitución de servidumbres y/o permisos de paso previa solicitud del OPERADOR DE RED. - Participar en las socializaciones del proyecto y talleres para la implementación de mecanismos de control social y veedurías cuando el OPERADOR DE RED así lo requiera. - El MME a través del SUPERVISOR, verificará los términos de los Estudios previos y los validará para la contratación de la INVERVENTORÍA (cuando aplica) por parte del OPERADOR DE RED. - Suscribir a través del SUPERVISOR, el ACTA DE CIERRE de la Etapa 1, junto con el OPERADOR DE RED, EL CONTRATISTA DERIVADO y la INTERVENTORÍA; dicha acta deberá incluir la relación de los usuarios previamente verificados y avalados por la Interventoría y que cumplan con las condiciones establecidas en el Anexo 5 “Criterios para la validación de usuarios en los proyectos PRONE” del presente contrato y que serán objeto de la instalación de la Infraestructura eléctrica. - Las demás que sean necesarias para el logro de esta Etapa. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DURANTE LA ETAPA 2- EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y EMTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FASE I: Esta Etapa iniciará con la firma y suscripción del ACTA DE CIERRE de la Etapa 1- ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN, dentro de la cual el MINISTERIO deberá realizar las siguientes actividades: - Establecer con el OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR a través de la SUPERVISIÓN del MME, la ubicación y diseño gráfico de las dos vallas informativas del proyecto. - Participar en las socializaciones, talleres, capacitaciones y/o espacios en territorio en el marco de las actividades correspondientes a la Etapa 2 del Plan de Acción de responsabilidad social cuando el OPERADOR DE RED así lo requiera. - Suscribir a través de la SUPERVISIÓN, en conjunto con el INTERVENTOR y el OPERADOR DE RED el ACTA DE RECIBO Y ENTREGA de la Infraestructura de normalización y del sistema de AGPE, dentro del plazo otorgado en el presente contrato - Las demás que sean necesarias para el logro de esta Etapa. - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 3- ACTIVIDADES DE CIERRE: Esta Etapa iniciará una vez suscrita el ACTA DE RECIBO Y ENTREGA de la Infraestructura de normalización y del sistema de AGPE de la Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura, dentro de la cual el MINISTERIO deberá realizar las siguientes actividades: - Verificar el estado de cuenta financiero, incluido los recursos no ejecutados y rendimientos financieros de la FASE I, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito. - Verificar y/o recibir la entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos en el presente Contrato por parte del OPERADOR DE RED establecidos en el Anexo 4 “Lista de Chequeo Acta de Terminación y Balance Financiero”. - La SUPERVISION del MME deberá garantizar el cumplimiento del principio de publicidad, exigiendo al OPERADOR DE RED el cargue de todos los documentos, evidencias y anexos, que demuestren el cumpliendo del objeto contractual a través de la plataforma transaccional SECOP, y/o la que haga sus veces. - Las demás que sean necesarias para el logro de esta Etapa. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MINISTERIO DURANTE LA FASE II DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO (AOM), Esta etapa iniciará una vez termine la FASE I: EL MINISTERIO a través de la supervisión ejercerá las siguientes obligaciones y derechos: - Controlar la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones del OPERADOR DE RED. - Gestionar el trámite para dar en aporte el uso y goce de los bienes relacionados en el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura. - Exigir al OPERADOR DE RED cuando lo considere necesario, la presentación de informes sobre la Administración, Operación y Mantenimiento de la Infraestructura. - Inspeccionar, visitar o revisar en cualquier momento los Activos que se están entregando a título de aporte para su uso y goce para la prestación del servicio público de energía. - Ser informado por parte del OPERADOR DE RED de cualquier perturbación del uso y goce de la Infraestructura, así como cualquier daño causado a los mismos por parte del OPERADOR DE RED o de un tercero, en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la presentación de cualquiera de las anteriores situaciones. - Revisar el informe detallado semestralmente aportado por el OPERADOR DE RED, en el cual se describe cómo se ha llevado a cabo la ejecución de las actividades relativas a AOM de los Activos, de acuerdo con el formato definido por el MINISTERIO para tal efecto, el cual deberá ser suministrado al OPERADOR DE RED al inicio de la Fase de AOM. - Revisar la totalidad de los informes requeridos al OPERADOR DE RED y solicitados en las obligaciones dentro de la Fase II - Administración, Operación y Mantenimiento. - Recibir de conformidad con los términos y procedimientos establecidos en el Contrato y sus anexos, los activos y bienes a la finalización del Contrato que sean sujetos de devolución. - Revisar y verificar el cumplimiento del plan de acción de responsabilidad social, conformación de veedurías y comunidades energéticas. - Informar y remitir a la dependencia correspondiente, los informes semestrales que se presenten por el OPERADOR DE RED durante la ejecución de la FASE II-AOM, donde se reportan las novedades de los activos. - Las demás previstas en la presente fase. |  |
| - Plazo de ejecución: |  | El plazo del presente Contrato iniciará a partir de la suscripción del acta de inicio del presente Contrato, desagregado los tiempos de la siguiente manera: (i) siete (7) meses o hasta el 31 de julio de 2026 para el desarrollo de la FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN por parte del OPERADOR DE RED y (ii) de veinte (20) años para la FASE II-AOM correspondiente al OPERADOR DE RED. Para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecen las siguientes fases con sus respectivos plazos: FASE I – ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: El plazo, entendido este como el tiempo total asociado a la ejecución de esta fase, es el propuesto por el OPERADOR DE RED en el Anexo 3 “Cronograma” aprobado por el MINISTERIO, el cual es de obligatorio cumplimiento, esto es siete (7) meses o hasta el 31 de julio de 2026. FASE II – AOM: Esta actividad iniciará con la suscripción del Acta Recibo y Entrega de la Infraestructura de normalización de redes incluyendo los sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala, entre el OPERADOR DE RED, el MINISTERIO y el INTERVENTOR. En todo caso, una vez vencido el plazo de esta fase se requiere la suscripción del Acta de devolución y hasta cumplir el plazo de veinte (20) años. |  |
| - Lugar de ejecución: |  | La ejecución del proyecto será en el Municipio de «Municipio» del departamento de «departamento», y para efectos administrativos en la Sede del MINISTERIO, Calle 43 No. 57-31 Bogotá D.C. |  |
| - Documentos técnicos requeridos. (Permisos, autorizaciones, licencias cuando se requieran): |  | Los documentos técnicos requeridos conforme a la Resolución No. 40432 de 2025, corresponden a: - Carta de presentación con la solicitud de recursos, debidamente suscrita por el representante legal y en el formato estipulado en la resolución denominado “Formato Carta de presentación”. - Garantía de seriedad de la propuesta actualizada, conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.3.3.3.3.3.3 y 2.2.3.3.3.3.4.4 del Decreto 1073 de 2015, debidamente otorgada y firmada por el tomador, a favor del Ministerio de Minas y Energía. - Certificado de la respectiva entidad territorial, con el correspondiente membrete de la entidad y en el formato adjunto a la resolución denominado “Formato Certificación Entidad Territorial”. - Listado de usuarios beneficiarios debe incluir ubicación de cada vivienda en coordenadas bajo el formato Magna- Sirgas origen Bogotá y la dirección completa, diligenciando en su totalidad en el formato denominado “Listado de usuarios a beneficiar” proporcionado por el Ministerio. - Acuerdo entre el Operador de Red y el comercializador en caso de que aplique. Así mismo, este debe corresponder “Formato – Modelo Acuerdo para la atención de usuarios normalizados” en el que conste el compromiso del comercializador frente a la atención de los usuarios normalizados. - Certificado del Operador de Red, con el correspondiente membrete y en el formato adjunto a la resolución denominado “Formato Certificación Operador de Red”. - Oficio expedido en la vigencia 2025 por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD del registro del(los) barrio(s) subnormal(es) del Proyecto en el Sistema Único de Información (SUI). - Documento en el que se indique si el proyecto que se presenta es cofinanciado, indicando el porcentaje de cofinanciación el cual debe estar entre el tres por ciento (3%) y noventa por ciento (90%) del valor total asociado a normalización. - Los formatos diligenciados consignando en ellos la información de los planes, programas y/o proyectos. Estos son: Anexo 1 “Información del proyecto” , Anexo 2 “Compromiso de proyectos de normalización de redes eléctricas y autogeneración a pequeña escala” y Anexo 3 “Cronograma”. - Diseños Civiles de ejecución y planos récord una vez ejecutado el proyecto, junto con las memorias de cálculo, aporte a título gratuito de las mismas, documentación pertinente del profesional diseñador y memorial de responsabilidad de los diseños. - Diseños eléctricos de ejecución y planos récord una vez ejecutado el proyecto junto con las memorias de cálculo, aporte a título gratuito de las mismas, documentación pertinente del profesional diseñador y memorial de responsabilidad de los diseños. - Esquema de sostenibilidad de conformidad a lo solicitado en la resolución. - Proyecto entregado conforme a la Metodología General Ajustada (MGA), en donde los valores registrados en la cadena de valor coincidan con las subactividades presentadas en el presupuesto general, la información deberá ser concordante con los demás documentos exigidos en el presente anexo. - Plan de inversiones quinquenales de normalización con recursos del Operador de Red en donde se incluyen los barrios, municipios, cobertura expresada en usuarios y cronograma de pagos que se cubrirá con recursos del Operador de Red (cuando exista cofinanciación). - Presupuesto general y Análisis de Precios Unitarios (APU) aprobado en la presentación del proyecto. - Plan de acción de responsabilidad social “Formato Plan de Acción Social”. |  |
| - Valor: |  | El valor del presente contrato es de «Valor_total_letra» PESOS M/CTE («Valor_total_num»), el cual incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones a los que hubiere lugar, de acuerdo con la siguiente distribución de recursos: VIGENCIAS; USUARIOS APROBADOS; VALOR DEL PROYECTO APROBADO POR ACTA CAPRONE No. 41; VALORES MÁXIMOS POR CONCEPTO POR VIGENCIA, CONFORME CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN 2018011001045. 2025; «Usuarios»; «M_2025_total»; «Infraestructura_2025» Infraestructura. 2026; «M_2026_total»; «Infraestructura_2026» Infraestructura «Capacitaciom_2026» Capacitación. TOTAL; «Valor_total_num»; «Valor_total_num». IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente Contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 14425 y el oficio de aprobación de vigencias futuras con el radicado del Ministerio No. «VF» del «VF_fecha», emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |
| - Forma de pago: |  | Para la administración de los recursos del PRONE objeto del Contrato, el OPERADOR DE RED se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO en los términos establecidos en el Contrato. Todos los costos y gastos derivados de la ejecución de dicho contrato, de la constitución y de la administración del mismo, serán asumidos directamente por el OPERADOR DE RED. El MINISTERIO realizará los desembolsos al ENCARGO FIDUCIARIO dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos previstos para cada desembolso y dependerán del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. Los desembolsos se realizarán así: Desembolso: Correspondiente a la suma de «Desem1_letra» PESOS M/CTE («Desem1_num»), (cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 2 “Plan de pagos”), cuando el OPERADOR DE RED realice la entrega al MINISTERIO de la copia del contrato de Encargo Fiduciario, entrega de pólizas aprobadas y la suscripción del acta de inicio. Desembolso: Correspondiente a la suma de «Desem2_letra» PESOS M/CTE («Desem2_num»), (cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 2 “Plan de pagos”), cuando el OPERADOR DE RED presente al MINISTERIO lo siguiente: - Informe de ejecución de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado de ejecución de las obligaciones del OPERADOR DE RED establecida en la presente minuta junto con el desarrollo de las siguientes actividades: - Comunicación de revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto suscrita por el OPERADOR DE RED y la interventoría. - Acta de socialización del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el presente contrato. - Acta de verificación de usuarios según la localización prevista del proyecto en el campo. - Verificación de la localización prevista del proyecto en campo. - Desarrollo del concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar). - Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (cuando aplique) - Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (cuando aplique). - Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo o zonas de protección. (Etapa 1). - Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados en áreas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales. - Contrato de INTERVENTORÍA debidamente suscrito junto con la respectiva acta de inicio. (Etapa 1) - Contrato(s) de obra y/o suministro para la ejecución del proyecto con el CONTRATISTA DERIVADO, debidamente suscritos juntos con sus correspondientes actas de inicio. (Etapa 1) - Cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la INTERVENTORÍA. (Etapa 1) - Entrega de las actividades correspondientes a la Etapa 1, descritas en el “Formato del Plan de Acción Social” con los debidos soportes exigidos en el mismo. - Acta de cierre de las actividades previas a la contratación y contratación suscrita por el OPERADOR DE RED, INTERVENTOR y el MINISTERIO, emitidos en el presente contrato. (Etapa 1) - Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, el OPERADOR DE RED y el CONTRATISTA DERIVADO en el que se certifique mínimo el treinta y cinco por ciento (35%) de las obras y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2). - Informe detallado de la INTERVENTORÍA atendiendo los lineamientos emitidos por la SUPERVISIÓN del contrato (MINISTERIO)en donde se certifique el avance de las actividades relacionadas con la Etapa I y un avance mínimo del treinta y cinco por ciento (35%) de las obras de la Etapa II. - Cualquier informe o documentación adicional requerida por el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR. Desembolso: correspondiente a la suma de «Desem3_letra» PESOS M/CTE («Desem3_num») (cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 2 “Plan de pagos”), cuando el OPERADOR DE RED presente al MINISTERIO lo siguiente: - Informe de ejecución de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado de ejecución de las obligaciones del OPERADOR DE RED establecida en la presente minuta. - Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, el OPERADOR DE RED y el CONTRATISTA DERIVADO en el que se certifique mínimo el sesenta por ciento (60%) de las obras y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2) - Informe detallado de INTERVENTORÍA atendiendo los lineamientos emitidos por la SUPERVISIÓN del contrato en donde se certifique un avance mínimo el sesenta por ciento (60%) de las obras. (Etapa 2) - Entrega de las primeras ocho (8) actividades de la Etapa 2, descritas en el “Formato del Plan de Acción Social”, las cuales corresponden a los literales de la “a” hasta la “c”. - Cualquier informe o documentación adicional requerida por el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR. Desembolso: correspondiente a la suma de «Desem4_letra» PESOS M/CTE («Desem4_num») cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 2 “Plan de pagos”), cuando el OPERADOR DE RED presente al MINISTERIO lo siguiente: - informe de ejecución de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado de ejecución de las obligaciones del OPERADOR DE RED establecida en la presente minuta. - Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, el OPERADOR DE RED y CONTRATISTA DERIVADO en el que se certifique mínimo el ochenta por ciento (80%) de las obras la cual debe cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2) - Informe detallado de INTERVENTORÍA atendiendo los lineamientos emitidos por la SUPERVISIÓN del contrato en donde se certifique un avance mínimo el ochenta por ciento (80%) de las obras. (Etapa 2) - Entrega de las cinco (5) actividades siguientes a las requeridas en el tercer desembolso de la Etapa 2, descritas en el “Formato del Plan de Acción Social” junto con los soportes correspondientes, las cuales corresponden a los literales de la “d” hasta la “g”. - Cualquier informe o documentación adicional requerida por el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR. Desembolso: correspondiente a la suma de «Desem5_letra» PESOS M/CTE («Desem5_num») (cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 2 “Plan de pagos”), cuando el OPERADOR DE RED presente al MINISTERIO lo siguiente: - Informe de ejecución de actividades junto con los correspondientes soportes y resultado de ejecución de las obligaciones del OPERADOR DE RED establecida en la presente minuta. - Informe detallado de INTERVENTORÍA atendiendo los lineamientos emitidos por el SUPERVISOR del contrato en donde se certifique un avance el cien por ciento (100%) de las obras. (Etapa 2) - Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por el OPERADOR DE RED, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DERIVADO, teniendo en cuenta los lineamientos del presente contrato. (Etapa 2) - Entrega de las cuatro (4) actividades de la Etapa 2, descritas en el “Formato del Plan de Acción Social”, las cuales corresponden a los literales de la “h” hasta la “k”. - Cualquier informe o documentación adicional requerida por el SUPERVISOR y/o INTERVENTOR El MINISTERIO ordenará el desembolso al ENCARGO FIDUCIARIO dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al cumplimiento por parte del EL OPERADOR de los requisitos previstos para cada desembolso, cumplimiento con las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 2 “Plan de pagos”, el avance de obra y la presentación de la documentación descritas en cada desembolso. El OPERADOR DE RED deberá presentar certificación bancaria para el desembolso de recursos a nombre del encargo fiduciario. El OPERADOR DE RED debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. (en nombre propio y sus derivados). En el evento en que opere una causal de terminación anticipada, de conformidad con lo estipulado en este contrato, y existan recursos girados al encargo fiduciario que no hayan sido invertidos en la ejecución del contrato, el OPERADOR DE RED dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la declaratoria de la causal, deberá reintegrar los recursos al Tesoro Nacional en la cuenta que para el efecto informe el MINISTERIO; junto con los rendimientos financieros generados por los recursos en el encargo fiduciario. El último desembolso se deberá ajustar, si el monto del proyecto ejecutado resultare menor al total aprobado para el proyecto con ocasión de los ajustes a los usuarios legalizados y beneficiados por el sistema AGPE. En cualquier momento, se podrá exigir el reintegro de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación cuando habiéndose efectuado su traslado al ENCARGO FIDUCIARIO, no se hubieren comprometido en la adquisición de bienes o servicios por parte de EL OPERADOR DE RED. PAGOS A TERCEROS POR PARTE DEL OPERADOR DE RED A TRAVÉS DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Para los recursos PRONE, el OPERADOR DE RED ordenará a la Fiduciaria los pagos a terceros, previa aprobación de la INTERVENTORÍA y notificación al MINISTERIO. Los pagos a la INTERVENTORÍA deberán ser notificados de manera previa al MINISTERIO. No obstante, si se presentan situaciones que, a criterio del MINISTERIO a través de la SUPERVISIÓN, ameriten la suspensión de los pagos terceros, este notificará mediante oficio a la Fiduciaria la suspensión de los pagos hasta tanto se superen las causas que dieron origen a esta suspensión. EL OPERADOR DE RED deberá efectuar, mediante el Encargo Fiduciario, los pagos a los terceros, según se haya pactado entre estos, y en todo caso coherentes con las actas o certificaciones de avance de verificación de usuarios, avalados por la INTERVENTORÍA. Los contratos celebrados con terceros deberán celebrarse de manera armónica con lo señalado este CONTRATO y deberán prever, en particular, la posibilidad de que los mismos sean terminados de manera anticipada como acaecimiento de las causales descritas en este CONTRATO. En tales eventos, será responsabilidad del OPERADOR DE RED que el tercero, realice la devolución en un término máximo de diez (10) días hábiles al Encargo Fiduciario de los recursos que hayan sido entregados y que no hayan sido ejecutados conforme al cronograma, reconociendo los rendimientos de los mismos. Para el cálculo de los rendimientos financieros el MINISTERIO los fijará de acuerdo al histórico de la rentabilidad obtenida en el encargo fiduciario donde se administran los recursos del presente contrato, desde el momento en que los mismos ingresaron al Encargo Fiduciario. En caso de reintegro de recursos al Tesoro Nacional con posteridad a la cancelación de la cuenta del Encargo Fiduciario estos se deberán reintegrar con los rendimientos calculados dese su retiro a la tasa del IPC que corresponda. En caso de existir excedentes a los asignados para la ejecución del proyecto, ya sea en relación a los recursos asignados por el comité de administración del PRONE o excedentes financieros del encargo fiduciario, el OPERADOR DE RED deberá informar esta situación al MINISTERIO de tal forma que los mismos sean reintegrados a las cuentas que el MINISTERIO disponga. De los pagos autorizados a los terceros, el OPERADOR DE RED ordenará se descuente, a título de retención en garantía el diez por ciento (10%) del respectivo pago, el cual se pagará una vez presente al ENCARGO FIDUCIARIO el acta de liquidación de cada contrato derivado, avalada por la INTERVENTORÍA. El acta de liquidación del contrato de INTERVENTORÍA requiere aval del MINISTERIO. Esta retención no aplicará en el caso de pago de anticipos a terceros. REMUNERACIÓN DEL AOM: Las partes acuerdan que la remuneración por actividades de AOM provendrá de los cargos por uso aprobados por la CREG para este componente y para el componente de Inversión en caso de que el OPERADOR DE RED haya realizado reposiciones parciales o totales, de acuerdo con la metodología vigente adoptada por la CREG. En este sentido, la Fase de AOM no genera erogación alguna para el MINISTERIO. PARÁGRAFO: El Ministerio junto con el OPERADOR DE RED de acuerdo con el esquema de sostenibilidad presentado en el proyecto aprobado, validará al inicio de la fase II- AOM la normatividad vigente relacionada con los costos de operación y mantenimiento de las unidades AGPE instaladas. |  |
| - Supervisión (indicar cargo del supervisor): |  | El MINISTERIO ejercerá la supervisión y el control del presente Contrato en su FASE I – ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN y FASE II – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – AOM, por medio del director (a) de la Dirección de Energía Eléctrica o quien designe por escrito el Ordenador del Gasto del MINISTERIO quien tendrá las funciones señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía y en este contrato. |  |
| - Otras especificaciones (las demás cláusulas accidentales y de la naturaleza que se requieran): |  | CRONOGRAMA: El presente contrato tendrá un Anexo 3 “Cronograma” correspondiente a la ejecución de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, el cual es de obligatorio cumplimiento. EL OPERADOR DE RED, al suscribir el Acta de Inicio del contrato, deberá aportar el cronograma actualizado, con la fecha de suscripción de dicha acta. En caso, de que no lo aporte a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el MINISTERIO a través de la supervisión, ajustará el cronograma y lo remitirá al contratista, siendo éste de obligatorio cumplimiento. Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el cronograma, sin que se afecte el plazo global de este contrato, se harán mediante ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO suscritas por el INTERVENTOR, el OPERADOR DE RED, y la SUPERVISIÓN del Ministerio, anexando el cronograma propuesto y los soportes pertinentes, sin que ello demande una modificación contractual. Para la suscripción de las ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, las partes tendrán un plazo máximo de siete (7) días hábiles una vez detectada la necesidad de ajustes, y en todo caso antes del vencimiento de alguna actividad. Si las partes, por cualquier motivo, no acuerdan el cronograma, el MINISTERIO a través de la SUPERVISIÓN lo ajustará, siendo este de obligatorio cumplimiento. En caso de requerirse la modificación del plazo global previsto para la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, las partes podrán convenir su modificación mediante otrosí, previa solicitud y justificación del OPERADOR DE RED y/o SUPERVISOR de MME del contrato, avalada por el INTERVENTOR y/o el SUPERVISOR del MME cuando aplique, la cual deberá ser solicitada con al menos treinta (30) días calendario de anticipación a su vencimiento, anexando el cronograma propuesto. Será responsabilidad del SUPERVISOR del MINISTERIO realizar el cargue de dichas ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, en SECOP y demás sistemas de información dispuestos por el MINISTERIO, para garantizar la publicidad de las mismas. Con la suscripción del presente Contrato el OPERADOR DE RED declara que acepta en su totalidad los diseños, especificaciones y presupuesto, que fueron realizados para la aprobación del Proyecto en el CAPRONE. En tal virtud, renuncia expresamente a cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, derivada de diferencias entre el diseño, especificaciones y presupuesto y el cumplimiento de sus obligaciones pactadas en el presente Contrato. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE REPOSICIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS APORTADOS: La metodología de validación de reposición de los activos y la variación del porcentaje de participación del MINISTERIO en la propiedad de los mencionados activos en caso de reposición por parte del OPERADOR DE RED, será la adoptada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas en la Resolución que esté vigente en el momento o la que adopte el MINISTERIO para el efecto. PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento en que no se cuente con metodología CREG, se dará aplicación a las obligaciones con relación a la reposición de activos EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Las Partes dejan expresa constancia que ninguno de sus empleados, agentes o dependientes adquieren por la celebración del presente Contrato relación laboral alguna con la otra parte, extendiéndose esta exclusión a las personas que en desarrollo de este lleguen a contratarse por cualquier causa. Cada parte se obliga a mantener indemne a la otra parte por este concepto. El OPERADOR DE RED será responsable frente al MINISTERIO por deficiencias en el manejo de los recursos que le transfiera el MINISTERIO, tales como demoras en el pago de actas de avance de obra o en la liquidación de los contratos que se desarrollen con recursos del PRONE, como parte del alcance del presente Contrato. INDEMNIDAD: LOS CONTRATISTAS deberán mantener indemne al MINISTERIO por cualquier inexactitud o falta de veracidad de las garantías y las declaraciones establecidas en este Contrato y cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en cabeza del OPERADOR DE RED en el presente Contrato. Adicionalmente, en los contratos que celebre EL OPERADOR DE RED para la ejecución de este Contrato, se pactarán cláusulas de indemnidad a favor de EL MINISTERIO que lo dejen a salvo de eventuales responsabilidades por demandas y/o denuncias de cualquier naturaleza que puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros, con ocasión de daños y perjuicios derivados de la ejecución o terminación de tales contratos. NOTA 1: Lo establecido en la presente Cláusula se entiende aplicable de manera directa al OPERADOR DE RED, la cual, además, no lo exonera de su eventual responsabilidad por demandas que puedan presentar los contratistas derivados con ocasión de daños y perjuicios surgidos de deficiencias en los procesos de contratación, así como en los contratos derivados que se celebren con el fin de desarrollar el objeto del presente Contrato. EL MINISTERIO no se hará responsable directa ni indirectamente, contractual o extracontractualmente, de los eventuales daños y perjuicios que sufra(n) alguno(s) de los contratistas derivados de EL OPERADOR DE RED ni terceras personas en general. NOTA 2: EL OPERADOR DE RED será responsable frente a EL MINISTERIO por deficiencias en el manejo de los recursos que le transfiera EL MINISTERIO, tales como demoras en el pago de actas de avance de obra o en la liquidación de los contratos que se desarrollen con recursos del PRONE, como parte del alcance del presente Contrato. PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.3.3.3.7 del Decreto 1073 de 2015, las inversiones con cargo a los recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, PRONE, tendrán como titular a la Nación - Ministerio de Minas y Energía en proporción a su aporte. Estos bienes incluido el sistema AGPE, y, en general, todos los bienes muebles e inmuebles con todas sus anexidades y demás activos serán entregados en aporte por el MINISTERIO al OPERADOR DE RED para la prestación del servicio público de energía y permanecerán en cabeza de aquel mientras no se efectúe por parte del OPERADOR DE RED la reposición, total o parcial de dichos activos, con aplicación a los procedimientos establecidos en el contrato. Los activos que sean considerados como bienes objeto de devolución, serán entregados al MINISTERIO, en condiciones de operación. CESIÓN: El presente Contrato no podrá ser transferido ni cedido, cualquiera que sea el título, en todo ni en parte por el OPERADOR DE RED a ninguna otra persona natural o jurídica sin el previo consentimiento expreso y escrito por parte del MINISTERIO, mediante la plataforma transaccional SECOP II. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Podrá suspenderse temporalmente la ejecución de la Fase I del presente Contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por acuerdo entre las Partes, indicando por escrito el evento que genera la suspensión y el término de la misma, mediante la plataforma transaccional SECOP II. El tiempo de suspensión no se computará dentro del plazo de ejecución del Contrato. En este caso el OPERADOR DE RED está obligado a prorrogar o renovar las garantías establecidas en el presente contrato, por el término de suspensión. IMPREVISIONES, EMERGENCIAS, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que no hayan podido determinarse con anterioridad a la suscripción del presente Contrato, que sean ajenas al OPERADOR DE RED y que alteren de manera grave las condiciones pactadas en el mismo, deberán ser comunicadas por éste concomitantemente al MINISTERIO a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su ocurrencia, a fin de que éste decida sobre los cambios y modificaciones a que hubiere lugar. MULTAS: En caso de presentarse mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte del OPERADOR DE RED, el MINISTERIO le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor del contrato (para la FASE I) o del valor de la infraestructura (para la FASE II) las cuales sumadas no podrán superar el tres por ciento (3%) del valor del mismo. Esto, previo agotamiento de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, en el cual se garanticen los derechos de audiencia y defensa. NOTA 1: Las multas establecidas en esta cláusula, tendrán carácter conminatorio y facultan al MINISTERIO para imponerlas y descontar el valor de las mismas de los saldos pendientes por pagar al OPERADOR DE RED, o para cobrarlas directamente a éste o hacerlas efectivas con cargo a la garantía que ampara el cumplimiento del Contrato. El OPERADOR DE RED renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de constitución en mora. PENAL PECUNIARIA: En el evento de incumplimiento parcial o total de la FASE I o la FASE II de este contrato, por parte del OPERADOR DE RED y sin perjuicio de la imposición de multas, EL MINISTERIO podrá imponer una pena pecuniaria hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato (para la FASE I) o del valor de la infraestructura (para la FASE II). En caso de la existencia de incumplimiento parcial del objeto o las obligaciones contractuales el MINISTERIO, podrá dosificar la pena, aplicando el principio de proporcionalidad. Esta pena tiene un carácter compensatorio como estimación anticipada de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. El MINISTERIO podrá hacer efectivo el valor previsto para la cláusula penal pecuniaria de los saldos pendientes por pagar al OPERADOR DE RED o cobrárselo directamente a éste, o hacerlo efectivo con cargo a la Garantía Única otorgada en cumplimiento de este Contrato. Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de cualquier otra acción que corresponda al MINISTERIO para el cobro de los perjuicios ocasionados en exceso del valor aquí contemplado. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del presente contrato se realizará de la siguiente manera: - Frente a la FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: Para esta fase, deberá realizarse un Acta de Terminación y Balance Financiero de común acuerdo según los plazos definidos en el Anexo 3 “Cronograma”, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución y en todo caso dentro de los términos y procedimientos establecidos en la ley aplicable. - Frente a la FASE II - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- AOM: Para esta fase, deberá realizarse un Acta de Liquidación de común acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de la Administración, Operación y Mantenimiento, y en todo caso dentro de los términos y procedimientos establecidos en la ley aplicable. MODIFICACIONES: Toda modificación o enmienda total o parcial del presente Contrato deberá estar justificada y constar por escrito en la plataforma transaccional SECOP II. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DATOS La titularidad de los derechos de propiedad intelectual, cuando aplique, de los resultados de las tareas y actividades ejecutadas en el marco del contrato pertenecerá de manera exclusiva al MINISTERIO. Para estos efectos, los resultados del presente Contrato incluyen, pero no se limitan, a todos los datos, informaciones, imágenes, textos, fotografías, grabaciones, gráficos, estudios, investigaciones, procedimientos, conceptos, informes, documentos, productos y demás resultados derivados de su ejecución. ASISTENCIA A REUNIONES POR PARTE DEL OPERADOR DE RED. El OPERADOR DE RED deberá asistir y atender las reuniones a las que sea requerido, principalmente aquellas convocadas por la Mesa Permanente de Concertación o cualquier otra autoridad competente que lo solicite, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones acordadas y garantizar el seguimiento adecuado de las obligaciones asumidas. PROHIBICIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES. EL OPERADOR DE RED, mediante la firma del presente Contrato garantiza al MINISTERIO que la Fiduciaria con la cual se contratará el Encargo Fiduciario no tendrá, ni al momento de firma del contrato de encargo fiduciario, ni durante toda su vigencia conflicto de intereses alguno con el OPERADOR DE RED, ni la firma de dicho contrato será condición para la obtención de cualquier producto financiero adicional para el OPERADOR DE RED por parte de la Fiduciaria o cualquier entidad de su mismo grupo empresarial. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable en el presente contrato dependerá de la Fase que se esté ejecutando, así: - FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN. EL OPERADOR DE RED manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se haya incurso dentro de causal de inhabilidad e incompatibilidad de las que hace referencia el artículo 8 y siguientes de la Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias, que le impida, subsidiariamente, celebrar válidamente este Contrato. - FASE II- ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM. EL PRESTADOR DEL SERVICIO manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se haya incurso dentro de causal de inhabilidad e incompatibilidad de las que hace referencia el artículo 110 de la Ley 142 de 1993, reglamentado por el Decreto Nacional 3243 de 2004 y demás normas complementarias, que le impida, subsidiariamente, celebrar válidamente este Contrato. TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente Contrato podrá darse por terminado mediante la plataforma transaccional SECOP II, en los siguientes eventos: - Frente a la FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN - Por mutuo acuerdo entre las partes - Cuando El OPERADOR DE RED acredite que no se pudo obtener el cien por ciento (100%) de las servidumbres y/o los permisos de paso y/o no se entregaron los predios necesarios para la construcción y operación de la infraestructura por parte del ENTIDAD TERRITORIAL responsable. - En caso de que haya una reducción mayor o igual al veinte por ciento (20%) en la cantidad de los usuarios aprobados del proyecto, que represente una reducción del valor del contrato. - En el caso que hay una reducción mayor o igual al veinte (20%) en la cantidad de los usuarios aprobados del proyecto, por estar localizados en Zonas de Alto Riesgo o Áreas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales. - Cuando el OPERADOR DE RED acredite la necesidad legal de realizar el trámite de Consulta Previa, establecido por la normatividad vigente. - Cuando el OPERADOR DE RED acredite que el proyecto se encuentra localizado en zonas de alto riesgo o zonas de protección. - Por configurarse alguna causal prevista en la ley o en el presente contrato. - Frente a la FASE II ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- AOM. - Por mutuo acuerdo entre las partes. - Por reposición total de los bienes efectuada por el OPERADOR DEL RED. - Por darle a los activos aportados un uso diferente al autorizado. - Por la declaratoria de incumplimiento del Contrato. - Por capitalización o enajenación de los activos aportados por parte del MINISTERIO. DEBIDA DILIGENCIA: La debida diligencia es un proceso esencial para garantizar que las empresas y organizaciones públicas y privadas desarrollen sus actividades de manera responsable, contribuyendo al respeto por los derechos humanos, la ética, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Este enfoque proactivo no solo busca identificar y mitigar riesgos, sino también prevenir impactos adversos en las personas, comunidades y el entorno, promoviendo prácticas transparentes y responsables a lo largo de toda la cadena de suministro. Por lo cual, esta cláusula establece las obligaciones aplicables a todos los contratistas, incluidos los subcontratistas a lo largo de las cadenas de valor. Sin dejar de precisar que el OPERADOR DE RED es responsable de todas las obligaciones contractuales y deberá mantener indemne al MINISTERIO de cualquier reclamación o perjuicio relacionado con el cumplimiento del contrato. El OPERADOR DE RED deberá implementar un enfoque integral para la identificación, prevención, mitigación y asunción de responsabilidad sobre los riesgos asociados al contrato, asegurando el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Este enfoque abordará los impactos adversos graves, reales o potenciales, en las áreas cubiertas por esta cláusula. Todas las acciones que el OPERADOR DE RED ejecute en el marco de este contrato deberán alinearse con los estándares mínimos internacionales para la conducta empresarial responsable y la debida diligencia, entre ellos: - Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP). - Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. - Normas internacionales sectoriales aplicables, como ISO 26000 (Responsabilidad Social) e ISO 37001 (Antisoborno). Igualmente, el OPERADOR DE RED deberá garantizar el respeto de derechos y estándares fundamentales durante la ejecución del contrato, incluyendo, pero sin limitarse a las siguientes acciones: - Asegurar una remuneración justa y equitativa a todas las personas que contribuyan al contrato, conforme al artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. - Garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, evitando el trabajo forzoso, infantil o discriminación, en cumplimiento con las Convenciones 138 y 182 de la OIT. - Proteger el clima y el medio ambiente, incluyendo la gestión de los impactos significativos en las áreas cubiertas por la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Acuerdo de París. - Al producir y entregar los bienes y/o servicios acordados, el OPERADOR DE RED deberá obligarse a: (i) Prevenir y combatir la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo, (ii) Promover el uso de la mejor tecnología disponible (iii) Fomentar el reciclaje y la reutilización donde sea relevante y (iv) Promover las compras públicas sostenibles. - Abstenerse de todas las formas de corrupción. Igualmente, se obliga a actuar de acuerdo con la Convención de la ONU contra la Corrupción e implementar un procedimiento de debida diligencia para evaluar el riesgo de corrupción y prevenir dicho riesgo. - Informar al OPERADOR DE RED sobre la ejecución de los temas cubiertos por esta cláusula del contrato, el cual deberá ser presentado junto al acta de inicio y de manera semestral a partir de ese momento, este plazo podrá extenderse por escrito por acuerdo mutuo. Es responsabilidad del OPERADOR DE RED garantizar que la documentación se proporcione a tiempo. El informe incluirá, como mínimo, los siguientes puntos: - Análisis de Riesgos: Un análisis que identifique y priorice los riesgos potenciales de violaciones a los derechos humanos y laborales, problemas climáticos y ambientales, y requisitos anticorrupción. En caso de considerarlo necesario propondrá los cambios necesarios al contrato y a la matriz de riesgos de acuerdo al resultado de este análisis. - Medidas Implementadas: Una descripción de las rutinas y medidas prácticas que se han adoptado durante la ejecución del contrato para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en la organización del OPERADOR DE RED y con los terceros. - Remediación: Una descripción de las rutinas que aseguren una remediación efectiva para las partes afectadas en los casos en que el OPERADOR DE RED haya causado o contribuido a impactos adversos en las áreas cubiertas por esta cláusula, incluyendo garantizar que las partes afectadas tengan acceso a mecanismos de quejas para reportar dichos impactos. - Consulta con Partes Interesadas: Descripción de los diálogos sostenidos con las partes interesadas relevantes, tales como comunidades locales, sindicatos y otros grupos de interés, de igual forma deberá remitir una lista de los grupos de interés locales relevantes identificados en el área donde se lleva a cabo el contrato. El OPERADOR DE RED deberá mantener un diálogo continuo con las partes interesadas relevantes (comunidades locales, grupos de derechos humanos, sindicatos, etc.), e incorporar sus aportes y preocupaciones en el desarrollo y ejecución del contrato. - Casos Identificados: Una descripción de todos los casos de impactos adversos significativos identificados por el OPERADOR DE RED y terceros una explicación de cómo se abordaron. - Proporcionar los siguientes soportes junto con el informe: - Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta cláusula. - Una descripción de políticas, procesos, mecanismos de consulta, mecanismos de quejas y otros aspectos relevantes. - Información sobre los contratistas, incluyendo documentación que evidencie el cumplimiento de los requisitos, así como políticas y medidas adoptadas por los contratistas en las áreas reguladas por esta cláusula. - Cualquier otra documentación relevante que sea necesaria para evaluar el cumplimiento de esta cláusula. - El OPERADOR DE RED deberá conservar toda la documentación relevante durante el período del contrato y hasta el cumplimiento de las obligaciones post-contractuales que correspondan. - Asimismo, el OPERADOR DE RED deberá notificar de inmediato a la Entidad contratante si él o sus contratistas causan o contribuyen a impactos adversos significativos en las áreas reguladas por esta cláusula. - Asegurar que el MINISTERIO o un tercero puedan realizar visitas tanto anunciadas como no anunciadas al OPERADOR DE RED y a sus contratistas en los lugares de ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, con el fin de hablar con la gerencia, los empleados, sus representantes elegidos u otros interesados, y para inspeccionar las construcciones o instalaciones. - Notificar al MINISTERIO cualquier incidente significativo que cause o contribuya a impactos adversos dentro de las 48 horas siguientes a su ocurrencia. A su turno, el MINISTERIO realizará el seguimiento al cumplimiento mediante un enfoque basado en riesgos y demás normas legales aplicables. De igual forma, supervisará el cumplimiento de los requisitos de esta cláusula por parte del OPERADOR DE RED y sus contratistas, incluso en caso de un seguimiento por terceros, seguirá monitoreando el cumplimiento. En sospechas fundamentadas de violaciones, el MINISTERIO a través del SUPERVISOR, puede entablar un diálogo con el OPERADOR DE RED para asegurar que los impactos adversos potenciales o reales en derechos humanos, derechos laborales, clima y medio ambiente, y/o anticorrupción causados o a los que haya contribuido el OPERADOR DE RED o contratistas sean abordados y, cuando corresponda, que se proporcione reparación a las partes afectadas. Sin perjuicio, de la obligación de las PARTES de informar a las autoridades competentes. Parágrafo Único: El incumplimiento por parte del OPERADOR DE RED de cualquiera de las obligaciones y actividades señaladas en la presente cláusula, así como en las demás del contrato, dará lugar a las sanciones de cláusula penal o multa, según corresponda, de acuerdo a lo previsto en el presente contrato. Igualmente, las PARTES tienen el deber de informar a las autoridades competentes sobre la posible comisión de un delito. |  |
| 3.Modalidad de Selección y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. |  |  |  |
| El Artículo 2.2.3.3.3.1.1. del Decreto 1073 de 2015, reglamenta que: “ARTÍCULO 2.2.3.3.3.1.1. Programa de Normalización de Redes Eléctricas. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1117 de 2006, el Programa de Normalización de Redes Eléctricas tendrá como objetivos la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN. PARÁGRAFO. El Programa de Normalización de Redes Eléctricas, que se denominará PRONE, consiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos elegibles de conformidad con las reglas establecidas en el presente decreto y las normas que lo sustituyan o complementen, cuya vigencia serán igual a la establecida para los diferentes fondos que financien el Programa.” El Artículo 2.2.3.3.3.3.4.1 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1023 de 2024, se: “(...) incorpora la instalación de sistemas de autogeneración a pequeña escala a partir de fuentes no convencionales de energía en barrios subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional como uno de los objetivos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE. (...)”. Los Barrios Subnormales están definidos por el artículo 2.2.3.1.2. del Decreto 1073 de 2015 como: “(…) el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios o distritos que reúne los siguientes requisitos: (i) que no tenga servicio público domiciliario de energía eléctrica o que este se obtenga a través de derivaciones del Sistema de Distribución Local o de una Acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo Operador de Red; (ii) que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio público domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, las normas de la Ley 388 de 1997 y en general en aquellas zonas en las que esté prohibido prestar el servicio, y (iii) Certificación del Alcalde Municipal o Distrital o de la autoridad competente en la cual conste la clasificación y existencia de los Barrios Subnormales, la cual deberá ser expedida dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la respectiva solicitud efectuada por el Operador de Red ”. El Artículo 2.2.3.3.3.3.3.1. del Decreto 1073 de 2015, reglamenta que: “ARTÍCULO 2.2.3.3.3.3.3.1. Presentación de proyectos. El Ministerio de Minas y Energía realizará las convocatorias necesarias con amplia publicidad anunciando las fechas de presentación de planes, programas o proyectos en cada una de ellas. Cada convocatoria establecerá los requisitos, plazos y condiciones para la priorización y ejecución de los proyectos. PARÁGRAFO. El Ministerio de Minas y Energía realizará las convocatorias de planes, programas o proyectos hasta que se asignen los recursos disponibles. PARÁGRAFO. El Ministerio de Minas y Energía podrá incluir en las convocatorias las zonas que sean prioritarias para normalizar buscando favorecer las poblaciones con mayores índices de pobreza. ARTÍCULO 2.2.3.3.3.3.3.2. Los desarrolladores de proyectos. Para la presentación y desarrollo de planes, programas y proyectos de normalización, el Ministerio de Minas y Energía podrá determinar en cada convocatoria establecida para la asignación de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas PRONE, los desarrolladores de proyectos y si considera necesaria la apertura de una o varias convocatorias para su adjudicación. Subrayado fuera de texto En todo caso, el Operador de Red presentará sus planes de normalización y será el encargado de operar la nueva infraestructura en los términos del artículo 10 del presente Decreto (Modificado por el Decreto 4926 de 2009).” La Resolución CREG-174 del 23 de noviembre de 2021, define la autogeneración como: “Actividad realizada por usuarios, sean estos personas naturales o jurídicas, que producen energía eléctrica, principalmente para atender sus propias necesidades. Cuando se atienda la propia demanda o necesidad se realizará sin utilizar activos de uso de distribución y/o transmisión. Se podrán utilizar activos de uso de distribución y/o transmisión para entregar los excedentes de energía y para el uso de respaldo de red.”, de igual manera esta misma Resolución expresa que un autogenerador a pequeña escala se define como “Autogenerador con capacidad instalada o nominal igual o inferior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya.”. El Decreto 1403 de 2024 en el cual se establecen los lineamientos de política energética, para la autogeneración remota: “El Ministerio de Minas y Energía definirá las reglas para los autogeneradores y productores marginales que utilicen redes del SIN para entregar sus excedentes o para consumir energía en sitios diferentes a los de producción” El parágrafo del artículo 2.2.3.2.4.9 del Decreto 384 de 2017 el cual dicta: “Para el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) los excedentes que entreguen a la red de distribución se reconocerán mediante un esquema de medición bidireccional”, al igual que lo dispuesto en la Resolución CREG 174 de 23 de noviembre de 2023 Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional”. El artículo 2.2.3.3.3.3.4.6 del Decreto 1023 de 2024 define que: “Los activos de generación que se construyan con los recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, PRONE, podrán ser aportados por el Ministerio de Minas y Energía, a prestadores de servicios públicos, incluyendo aquellos bajo la figura de Comunidades Energéticas”. Que la prestación del servicio público de energía eléctrica constituye un servicio esencial y de interés público, cuya garantía corresponde al Estado conforme a lo dispuesto en los artículos 365 y 367 de la Constitución Política, y que, para asegurar su continuidad y eficiencia, se requiere la participación de los operadores de red debidamente habilitados para la gestión técnica, operativa y administrativa en las zonas bajo su cobertura. Que mediante comunicación radicado No. 20252203325101 del 24 de octubre de 2025, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) certificó que las empresas Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. – CEDENAR, Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. – Electrohuila, AIR-E S.A.S. E.S.P. y Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. – Electrometa son los únicos operadores de red que prestan el servicio público de energía eléctrica en las áreas de prestación señaladas en dicho documento, conforme a la información vigente y certificada en el Sistema Único de Información (SUI) y en el Registro Único de Prestadores de Servicios (RUPS). Que en consecuencia, y dado que en dichas zonas no existen otros prestadores habilitados que puedan desarrollar las actividades propias del servicio público de energía, se configura una situación de proveedor exclusivo, en los términos del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, lo cual habilita la modalidad de contratación directa por no existir pluralidad de oferentes en el mercado. Que por la naturaleza del objeto y la destinación de los recursos, la figura jurídica adecuada es la del contrato innominado, destacándose que en todo caso implica gestión de recursos y la posterior administración, operación y mantenimiento para la adecuada prestación del servicio, mediante el cual los operadores de red administrarán y ejecutarán los recursos asignados para la implementación de proyectos orientados a garantizar la prestación eficiente y continua del servicio público de energía eléctrica en las zonas certificadas por la SSPD (red barrios subnormales). En tal sentido, a través de la Resolución 40432 del 25 de septiembre de 2025, el Ministerio de Minas y Energía estableció en el artículo 2 y 3 de dicha resolución, lo siguiente: “Artículo 2. Condiciones: Los requisitos, plazos y condiciones para que los Operadores de Red presenten planes, programas y/o proyectos de normalización de redes eléctricas que incluyan necesariamente sistemas de autogeneración a pequeña escala (AGPE) a partir de fuentes no convencionales de energía (FNCE) en sus áreas de influencia, se incorporan en el documento denominado "Anexo a la resolución de Convocatoria PRONE No. 002 de 2025” que se adjunta al presente acto y que forma parte integral de esta resolución. Artículo 3. Evaluación. El Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección de Energía realizará el proceso de evaluación de los planes, programas y/o proyectos presentados por los operadores de Red en el marco de lo establecido en el documento denominado “Anexo a la resolución de Convocatoria PRONE No. 002 de 2025” que se adjunta al presente acto y que forma parte integral de esta resolución, así como los lineamientos que se emitan por parte de los miembros del Comité de Administración del PRONE (CAPRONE). Para el caso que nos ocupa, se verificó técnicamente que AIR-E S.A.S E.S.P, es el Operador de Red de la zona de influencia donde se ejecutará el proyecto, dado que mediante el radicado No. 20252203325101 del 24 de octubre de 2025, la SSPD, de acuerdo con la información certificada y reportada por los prestadores del servicio público de energía eléctrica al SUI, en los formatos TC1 “Caracterización de Usuarios” y S4 “Inventario Áreas Especiales FOES (AE-FOES)” la empresa AIR-E S.A.S E.S.P, informó que es el único OPERADOR DE RED que registra atención al barrio subnormal «Barrio» del Municipio de «Municipio» del departamento de «departamento». La composición accionaria de la empresa AIR-E S.A.S E.S.P se desprende que sus accionistas están integrados así: Lo que se traduce en que el 100% de aportes de capital de la empresa es privado. Respecto a la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios, el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, señaló que: “Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley.” La empresa AIR-E S.A.S E.S.P tiene dentro de su objeto social, realizar cualquier actividad licita, comercial o civil, especialmente y sin limitar la generalidad de lo anterior. consiste en la prestación de servicios públicos de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, de manera integrada, así como la realización de todas las actividades, obras, servicios y productos relacionados. En desarrollo de su objeto, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir o enajenar, a cualquier título ., toda clase de bienes muebles o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; gravar en cualquier forma sus bienes muebles o inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar títulos valores y aceptarlos en pago; obtener derechos de propiedad sobre marcas, dibujos insignias, patentes y privilegios, cederlos a cualquier título; promover y formar empresas de la misma índole o de negocios directamente relacionados con su objeto principal y aportar a ellas toda clase de bienes, celebrar contratos de sociedad o de asociación para la explotación de negocios que constituyan su objeto o que se relacionen directamente con él; adquirir o enajenar a cualquier título intereses, participaciones o acciones en empresas de la misma índole o de fines que se relacionan directamente con su objeto; representar o agenciar a personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o a aquellas que se relacionen directamente con su objeto; intervenir y/o participar en licitaciones públicas o privadas, ya sea individualmente o con otras personas naturales o jurídicas en consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación, y celebrar y ejecutar los contratos derivados de las mismas, constituirse garante de obligaciones ajenas y caucionar con sus bienes propios obligaciones distintas de las suyas propias, prestar los servicios como organismo acreditado para la calibración y ensayo de medidores y demás equipos de medición para instalaciones internas, nuevas y existentes, relacionados con el suministro de energía eléctrica en usuarios de tipo residencial, comercial, industrial y oficial, entre otros el laboratorio ubicado en la Carretera Troncal de Occidente, centro comercial e industrial Ternera I, Bodega 22 y 23 de la ciudad de Cartagena de Indias-Bolívar; la sociedad podrá aprovechar su infraestructura y recursos disponibles para la prestación de otros servicios y venta de otros productos que no se encuentren relacionados con el servicio de energía; y, en general, hacer en cualquier parte, sea en su propio nombre, o por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de operaciones y ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos bien sea civiles, industriales, comerciales o financieros que sean convenientes o necesarios para el logro de los fines que ella persigue y que, de manera directa, se relacionan con su objeto social. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, la regla general en la contratación estatal es la selección objetiva mediante licitación pública, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley, dentro de las cuales se encuentra la contratación directa. En desarrollo de este principio, el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 estableció que dicha modalidad procede, entre otros eventos, cuando se trate de bienes o servicios que solo pueden ser suministrados por una determinada persona o entidad por ser ésta titular de derechos exclusivos o tratarse de proveedor único en el mercado. El Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.4.8, reglamenta esta causal, indicando que la entidad estatal podrá acudir a la contratación directa por proveedor exclusivo cuando se verifique que los bienes o servicios requeridos solo pueden ser prestados o suministrados por un único proveedor, ya sea porque posee derechos exclusivos o porque, por razones técnicas o de mercado, no existe sustituto o competidor que pueda ofrecer el mismo bien o servicio. En este caso, la entidad deberá contar con soporte documental suficiente que acredite dicha exclusividad, emitido por la autoridad competente o por una fuente de información oficial. Adicionalmente, en atención a la naturaleza de los recursos públicos involucrados y al carácter misional del objeto, la figura aplicable es la de contrato innominado, destacándose que en todo caso implica gestión de recursos y la posterior administración, operación y mantenimiento para la adecuada prestación del servicio, mediante el cual se garantiza que los operadores exclusivos administren, ejecuten y rindan cuenta de los recursos destinados a la implementación de los proyectos, asegurando la eficiencia, la transparencia y la adecuada destinación de los mismos, conforme a los principios del artículo 23 de la Ley 80 de 1993 —moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad—. Así mismo, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, faculta expresamente a las entidades para celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, permitiendo de esta forma promover la capacidad de gestión y administración de los servidores públicos, para el cumplimiento de los objetivos encomendados a la entidad estatal a su cargo, confiriéndoles así mayor autonomía en el marco de un estricto régimen de responsabilidad correlativa. Para el contrato a suscribirse, y en virtud del objeto a desarrollar, se trata de un contrato innominado, destacándose que en todo caso implica gestión de recursos y la posterior administración, operación y mantenimiento para la adecuada prestación del servicio Por lo anterior y teniendo en cuenta los objetivos del Fondo PRONE, así como las responsabilidades previstas en la Constitución Política y demás normas mencionadas en la primera parte del presente estudio, teniendo en cuenta que el OPERADOR DE RED presentó el Proyecto “«Nombre_Proyecto»”, y cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria No. 002 de 2025, de conformidad con lo establecido en la Resolución MME 40432 del 25 de septiembre de 2025 puso a consideración del mismo la suscripción del contrato de administración de recursos y AOM por considerar viable la ejecución de dicho proyecto por parte de esta Empresa. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la reconocida experiencia en la prestación de servicios públicos domiciliarios y la gestión de planes, programas y/o proyectos de normalización de redes eléctricas en el mercado de comercialización del operador de red. Experiencia que, se soporta en la suscripción de los diferentes contratos que ha ejecutado para objetos iguales o similares al del presente estudio previo, entre otros los siguientes: No. CONTRATO; OBJETO; VALOR. GGC-772-2019; Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO LA ESMERALDA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.; $ 9.104.344.467. GGC-776-2019; Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional. SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN SANTA ROSA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.; $ 1.499.680.157. GGC-568-2019; ELECTRIFICACION RURAL VEREDA MARTINETE; $ 650.156.464. |
| 4. Análisis del Sector relativo al objeto del proceso, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. (Art. 2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015) |  |  |  |
| De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales que trata del “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. En consecuencia, se procede a desarrollar el análisis del sector de conformidad con la normatividad en mención así: 4.1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR ELECTRICO EN COLOMBIA Con la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, el sector eléctrico nacional ha vivido cambios trascendentales encaminados a fomentar la competencia en el mercado, tales como la desintegración vertical y la separación de actividades. De igual forma, se ha pasado de un Estado en el ejercicio de sus funciones como ente regulador, planeador y de control, a uno centrado en la fijación de lineamientos de política y la delegación de las responsabilidades anteriormente citadas a la CREG, UPME, IPSE y SSPD. También es de resaltar, la inclusión de agentes e inversiones privadas en las empresas estatales y nuevos proyectos de infraestructura. 4.1.1. Sistema Interconectado Nacional – SIN Hoy se llama sistema interconectado al modelo integrador que hace posible el funcionamiento del sector eléctrico en Colombia, aquel donde se encuentran la generación y redes eléctricas para abastecer a todo el país. En él participa toda la cadena productiva: generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores, y conforman el Mercado de Energía Mayorista Colombiano. El Mercado de Energía en Colombia es un mercado competitivo creado a partir de la reestructuración del sector eléctrico desarrollada en las Leyes 142 y 143 de 1994, en el cual participan generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y consumidores intensivos de electricidad o usuarios no regulados; cuyo propósito es el intercambio de grandes bloques de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional – SIN a precios eficientes, que reflejen los costos marginales en que se incurre para su generación. Para que las personas puedan contar con el servicio de energía eléctrica de forma inmediata cuando la requieren (por ejemplo, al oprimir un interruptor para encender un bombillo, o conectar un electrodoméstico y encenderlo) es necesario efectuar una serie de procesos: - Producir la energía eléctrica (Generación) - Transportar la energía eléctrica (Transmisión y Distribución) - Comprar la energía eléctrica y venderla al usuario final (Comercialización). 4.2. NORMATIVIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO Constitución Política de Colombia de 1991: Los siguientes son algunos de los principios constitucionales que soportan el desarrollo legal e institucional del sector de energía en Colombia: - El Estado considera que los servicios públicos domiciliarios son indispensables para que los ciudadanos tengan un nivel de calidad de vida adecuado. - Por tanto, el Estado se subroga la intervención en la prestación de estos servicios a través de la función de regulación y la vigilancia y control. - Los agentes que desarrollen su actividad económica en la prestación de servicios públicos domiciliarios la desarrollan bajo el principio de libre competencia y no abuso de la posición dominante. Ley 142 de 1994: Esta Ley, denominada la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, cobija los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. En particular, define la naturaleza jurídica de las Empresas Servicios Públicos – E.S.P., establece las diferentes comisiones de regulación, definiendo sus funciones y composición. Define los diferentes regímenes de regulación Igualmente define los derechos y obligaciones de los usuarios. Establece el régimen de subsidios y contribuciones. Modelos de Mercado, Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico en América Latina y el Caribe – Colombia. Ley 143 de 1994: A diferencia de otros servicios públicos domiciliarios, el sector de energía eléctrica fue reglamentado de forma específica por una Ley complementaria a la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. La Ley 143 de 1994 detalla los siguientes aspectos: - Especifica las funciones del MINISTERIO de Minas y Energía como entidad rectora de la política energética del país. - Establece la función de la planeación del sector y ratifica la responsabilidad de la Unidad de Planeación Minero-Energética frente al tema. - Especifica las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, su estructura, su estructura presupuestal y financiera. - Establece los mecanismos básicos de transacción de energía entre agentes. - Define la actividad de interconexión como una actividad que debe estar separada de las demás actividades de la cadena productiva de la electricidad (generación, transporte, distribución y comercialización). 4.3. GENERACIÓN DE ENERGIA: La generación consiste en producir electricidad mediante la utilización de otras fuentes de energía, como los ríos, el sol, los combustibles y el viento, entre otras. Esta actividad se realiza principalmente en centrales hidráulicas, en plantas térmicas y estaciones eólicas, de acuerdo con la fuente que se use. Actualmente en Colombia entre el 60 y el 80% de la energía se produce en centrales hidráulicas, y el resto en plantas térmicas. PARTICIPACION DE LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA REAL DEL SIN De acuerdo con el último Boletín Estadístico de Minas y Energía para el año 2025, la UPME presenta la evolución de la generación real del Sistema Interconectado Nacional (SIN) por tipo de fuente. FUENTE: XM FUENTE: XM Y la capacidad efectiva de generación por tipo de generación fue la siguiente: FUENTE: XM 4.4. TRANSMISIÓN DE ENERGÍA: Consiste en transportar la energía eléctrica desde las centrales de generación hasta los grandes centros de consumo (entrada a las regiones, ciudades o entrega a grandes consumidores), a través de cables que son sostenidos por torres altas, con características especiales, que permiten llevar grandes cantidades del producto en largas distancias por todo el país. El conjunto de elementos y equipos con los que se realiza este proceso se denomina Sistema de Transmisión Nacional (STN). # DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Consiste en transportar la energía desde los grandes centros de consumo hasta el punto de entrada a las instalaciones del consumidor final. Se hace con cables sostenidos por estructuras similares a las del STN, pero de menor tamaño, para llevar energía en menores cantidades a través de sectores de una misma región y distribuirla en pequeñas cantidades para el consumo de cada usuario. El conjunto de elementos que componen este sistema se denomina Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de Transmisión Regional (STR): Es el sistema de transporte de energía eléctrica compuesto por los activos de conexión al STN y el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en el nivel de tensión cuatro (tensiones superiores o iguales a 57,5 e inferiores a 220) y que están conectados eléctricamente entre sí a este nivel de tensión, o que han sido definidos como tales por la CREG. A un STR puede pertenecer uno o más operadores de red (OR). En Colombia hay dos STR (norte y centro-sur) y los usuarios conectados a un mismo STR pagan una estampilla única por kilovatio hora. Para la remuneración del STR, la CREG adoptó una metodología de ingreso regulado, equivalente a la metodología empleada para el sistema de transmisión nacional, la base de inversión empleada se ajusta cuando las empresas entran nuevos activos y la UPME los ha aprobado. Los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) remunerado corresponde a un mismo porcentaje para todos los niveles de tensión, el cual depende de valores históricos remunerados y gastados por la empresa, que se haya aprobado a la empresa, el cual se ajusta como se verá más adelante. La calidad en STR comprende tres ítems: i) disponibilidad de activos; ii) indisponibilidad ante eventos de orden público; iii) interrupciones del servicio que ocasionen energía no suministrada en un porcentaje igual o mayor al dos por ciento de la demanda del mercado en el cual ocurrió la contingencia. Sistema de Distribución Local (SDL): Es el sistema de transporte de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en los niveles de tensión tres (57,5 < Tensión () ≥ 30), dos (30 < tensión () ≥ 1) y uno (≤ 1) Modelos de Mercado, Regulación Económica y Tarifas del Sector Eléctrico en América Latina y el Caribe – Colombia dedicados a la prestación del servicio en uno o varios mercados de comercialización. La metodología adoptada para remunerar la actividad de distribución en los SDL, es una metodología de precio máximo, los usuarios perciben una tarifa fija (indexada con el índice de precios del producto). La CREG establece los cargos para cada nivel de tensión, los cuales se denominan CDn, con base en los cuales se determinan los cargos acumulados que debe pagar un usuario que está conectado en un determinado nivel de tensión. Los CDn se calculan con base en las inversiones reconocidas en el nivel de tensión n, en los activos no eléctricos (4,1 % de la anualidad del activo eléctrico), el costo de los terrenos y el AOM, que corresponde a un porcentaje sobre el valor de reposición de los activos. En la siguiente figura se presenta un esquemático del sistema de transmisión (STN) y distribución (STR y/o SDL). A octubre 29 de 2025 hay 39,68 km de redes de distribución de redes a 34,5 kV. Representación del sistema de transmisión y distribución colombiano Fuente: DEE – Min Energía Actualmente, todas las empresas distribuidoras son a la vez comercializadoras, pero no todas las empresas comercializadoras son distribuidoras. La resolución que estableció la reglamentación técnica y de acceso de la actividad de distribución es la Resolución CREG 070 de 1998, denominada Reglamento de Distribución. La resolución que estableció la metodología de remuneración es la Resolución CREG 097 de 2008 (modificada por las Resoluciones CREG 133, 135, 166, 178 de 2008; 042, 098, 157 de 2009; 043, 067, 166 de 2010), y durante los años 2009 y 2010 la CREG aprobó los costos y los cargos para las distintas empresas de distribución. Mediante la Resolución 172 de 2011, la CREG estableció la metodología para la implementación de los planes de reducción de pérdidas no técnicas en los sistemas de distribución local, el cual consiste en un conjunto de actividades que debe ejecutar el operador de red para reducir el índice de pérdidas en su sistema en un período de tiempo. Componente de distribución (d) en la tarifa: El costo por uso de sistemas de distribución, el cual se compone de Sistemas de Transmisión Regional (STR) y Sistemas de Distribución Local (SDL), corresponde al valor que se paga por transportar la energía eléctrica desde las subestaciones del Sistema de Transmisión Nacional (STN) hasta el usuario final. Este costo depende del nivel de tensión al que esté conectado el usuario y del operador de red que lo atienda, ubicación geográfica: Cada operador de red tiene cargos por nivel de tensión aprobadas por la CREG, cuya metodología se encuentra en la Resolución CREG 097 de 2008 (modificada y adicionada por las Resoluciones CREG 133 de 2008, 135 de 2008, 166 de 2008, 178 de 2008, 042 de 2009, 098 de 2009, 157 de 2009, 043 de 2010, 067 de 2010), en general: - Los STR se remunera con una metodología de ingreso regulado, en el cual se hace el cálculo anual considerando los cambios en la demanda y en la inversión en todo el STR, en Colombia hay dos STR (norte, centro-sur) y los usuarios conectados a un mismo STR pagan una estampilla única por KWh. - Los SDL se remunera con una metodología de precio máximo, en el cual el riesgo de demanda durante el periodo tarifario es asumido por el OR. # COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Los comercializadores son aquellos agentes que compran y venden energía, básicamente los comercializadores prestan un servicio de intermediación, entre los usuarios finales de energía y los agentes que generan, transmiten y distribuyen electricidad. Legalmente el comercializador es el prestador del servicio. Los usuarios finales tienen relación directa con el distribuidos por ser el responsable de la red que lo conecta al servicio y con el comercializador por ser el encargado de la facturación. Por otra parte, las Leyes 142 (Ver artículo 73.13) y 143 de 1994 (Ver artículo 10), facultan a la CREG para determinar los límites entre usuarios regulados y no regulados. Siendo los usuarios no regulados aquellos que pueden negociar libremente sus tarifas con los comercializadores. Debido a la separación de mercados entre usuarios regulados y no regulados, las empresas comercializadoras pueden comercializar energía con destino al mercado regulado; pueden comercializar energía en el mercado no regulado; o pueden optar por ofrecer el servicio de intermediación en ambos mercados. Los sistemas de medición del consumo de energía a utilizar, deben dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía 40072 del 29 de enero de 2018, 40483 del 30 de mayo de 2019 y 131 del 25 de junio de 2020, donde se establecen “los mecanismos para implementar la Infraestructura de Medición Avanzada en el servicio público de energía eléctrica”, y al parágrafo del artículo 2.2.3.2.4.9 del Decreto 384 de 2017 el cual dicta “Para el caso de los autogeneradores a pequeña escala que utilicen Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) los excedentes que entreguen a la red de distribución se reconocerán mediante un esquema de medición bidireccional”, al igual que lo dispuesto en la Resolución CREG 174 de 23 de noviembre de 2023 Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional”, o a las que las sustituyan, modifiquen o adicionen. En la implementación de los sistemas AGPE, los sistemas de medición a utilizar, corresponderán a: Sistema de Medición Avanzada (AMI) y Sistema de Medición Bidireccional, entendiéndose que este último debe ser AMI. Así mismo, los sistemas de medición podrán implementar la modalidad de pago anticipado. # ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO - Ministerio de Minas y Energía (MME) - Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) - Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) - Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - Expertos del Mercado (XM) - Centro Nacional de Despacho (CND) - Mercado de Energía Mayorista (MEM) - Comités Asesores - Consejo Nacional de Operación (CNO) - Comité Asesor de la Comercialización (CAC) - Comité Asesor del Planeamiento de la Transmisión (CAPT) # DEMANDA DE ENERGÍA POR TIPOS DE MERCADOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS Usuarios Regulados: De acuerdo con la Resolución CREG 054 de 1994, los usuarios regulados son personas natural o jurídica que no superan los límites para contratación en el mercado competitivo y cuyas compras de electricidad están sujetas a tarifas establecidas por la CREG. El costo unitario de prestación del servicio, establecida mediante la Resolución CREG 119 de 2007, es un costo económico eficiente que resulta de agregar los costos de cada una de las etapas: producción, transmisión, distribución, comercialización y otros costos relacionados con la operación y administración del SIN. Las compras para el mercado regulado están reguladas mediante la Resolución CREG 020 de 1996 modificada por la Resolución CREG 167 de 2008. Adicionalmente, la CREG mediante la Resolución 090 de 2011 ha propuesto para comentarios el desarrollo de un mercado de contratos para el mercado regulado (MOR: Mercado Organizado Regulado). Distribución: La resolución que estableció la metodología de remuneración es la Resolución CREG 097 de 2008 (modificada por las Resoluciones CREG 133, 135, 166, 178 de 2008; 042, 098, 157 de 2009; 043, 067, 166 de 2010), y durante los años 2009 y 2010 la CREG aprobó los costos y los cargos para las distintas empresas de distribución Mediante la Resolución 172 de 2011, la CREG estableció la metodología para la implementación de los planes de reducción de pérdidas no técnicas en los sistemas de distribución local, el cual consiste en un conjunto de actividades que debe ejecutar el operador de red para reducir el índice de pérdidas en su sistema en un período de tiempo. Usuarios No Regulados: La Resolución CREG 131 de 1998 estableció que, hasta el 31 de diciembre de 1999, los usuarios que podían acceder al mercado competitivo (usuarios no regulados) eran aquellos cuya instalación superara los 0,5 MW o su consumo de energía de 270 MWh/mes y que a partir del 1 de enero del 2000, estos límites cambiaron a 0,1 MW o 55 MWh/mes, respectivamente. La CREG expidió la Resolución 179 de 2009 (proyecto de resolución) la cual plantea una modificar los límites para contratación de energía en el mercado competitivo. Adicionalmente, con la Resolución CREG 183 de 2009 se adoptan reglas relativas al cambio de usuarios entre el mercado no regulado y el mercado regulado. # FONDOS DE APOYO PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍZACIÓN En Colombia existen diferentes fondos de apoyo de financiación, los cuales son instrumentos que permiten al estado realizar su función social en lo que tiene que ver ampliación y mejoramiento de la prestación del servicio de energía eléctrica. En esta sección se presenta, para el sector eléctrico, la normatividad y principales características de los fonos: - Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) - Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) - Programa De Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) # PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PRONE Objetivo: El PRONE fue creado mediante la ley 812 de 2006 artículo 3, con el objetivo de legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del sistema interconectado nacional. Financiación: El Programa de Normalización de Redes Eléctricas será financiado hasta con un 20% del recaudo de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006 y con los recursos previstos en el artículo 68 de la Ley 1151 de 2007, con los ajustes establecidos en la Resolución CREG-003-2008 y de aquellas que la modifiquen o sustituyan. Reglamentación: El Decreto 1123 de 2008 modificado por el Decreto 4926 de 2009 y el Decreto 1073 de 2015, reglamenta el desarrollo administrativo y la aplicación de los recursos correspondientes al PRONE. Este Decreto establece el comité de administración del Programa de normalización de redes eléctricas denominado CAPRONE, los requisitos para la presentación y criterios de priorización de los planes, programas o proyectos que busquen financiarse con cargo a los recursos PRONE. CAPRONE: Está conformado por el Ministro de Minas y Energía, el Viceministro de Energía y por el Director de Energía Eléctrica o sus respectivos delegados. Su función principal es aprobar la priorización de planes, programas y proyectos y determinar los mecanismos para la interventoría de los proyectos a ejecutarse y establecer su propio reglamento. Es el Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE creado mediante la Ley 1117 de 2006, es administrado por el Ministerio de Minas y Energía, su objeto es la financiación de planes, programas y proyectos de inversión para la normalización de redes eléctricas situados en municipios dentro del SIN, para esto el Ministerio de Minas y Energía realiza las convocatorias necesarias con amplia publicidad anunciando las fechas de presentación, cada convocatoria establece los requisitos, plazos y condiciones para la priorización y ejecución los proyectos. Grupo de apoyo técnico: El grupo de apoyo técnico y operativo para el fondo PRONE, está a cargo del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con el artículo 2.2.3.3.1.5 del Decreto 1073 de 2015. En la siguiente tabla con información oficial del MINISTERIO de Minas y Energía se resumen los proyectos ejecutados actualmente y financiados por el fondo PRONE por departamento con el número de usuarios que se han beneficiado en los últimos 3 años: Año / Departamento; Cantidad de Proyectos; Valor Contratado; Usuarios. 2021; 18; $ 71.854.642.096; 18.015. ANTIOQUIA; 2; $ 24.050.388.992; 4.798. ARAUCA; 1; $ 8.363.818.392; 2.324. ATLÁNTICO; 1; $ 2.871.848.448; 1.030. CESAR; 1; $ 2.592.352.512; 844. LA GUAJIRA; 1; $ 1.829.960.776; 328. MAGDALENA; 4; $ 14.539.174.592; 3.864. META; 8; $ 17.607.098.384; 4.827. 2022; 4; $ 12.689.138.591; 2.470. ARAUCA; 2; $ 10.621.457.956; 2.121. HUILA; 2; $ 2.067.680.635; 349. 2023; 15; $ 37.017.899.395; 4.852. BOLÍVAR; 10; $ 9.847.254.941; 1.181. META; 2; $ 21.079.181.947; 2.694. SUCRE; 3; $ 6.091.462.507; 977. Total general; 37; $ 121.561.680.082; 25.337. Fuente DEE – Min Energía # ANALISIS DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA De acuerdo con las cifras de xm con corte a agosto de 2025, la demanda de energía en Colombia ha crecido conforme a la proyección de demanda realizada por la UPME para el presente año, mostrando valores consecuentes a los del límite medio como se muestra en la siguiente gráfica: Fuente: XM Durante septiembre de 2025, se superó́ el récord diario histórico de demanda en el país con 248,78 GWh el 11 de septiembre, como se muestra en la siguiente figura: Fuente: XM A continuación, se muestra la variación porcentual de la demanda de 2025, comparada con los mismos meses en 2024: Fuente: XM La variación general entre 2025 comparada con 2024 ha tenido un crecimiento promedio del 1,28%. Se muestra en la siguiente gráfica la variación de la demanda por regiones entre 2024 y 2025 en la que todas las regiones del país han tenido un crecimiento de la demanda con respecto al año anterior, esta se ha dado tanto en el mercado regulado como en el mercado no regulado. DEMANDA DE ENERGIA POR REGIONES Fuente: XM Junto con la desagregación de demanda por regiones, incluyendo mercado regulado y no regulado en el último año, también se muestra la participación de cada región Fuente: XM Comportamiento demanda de energía regulada y no regulada de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 Del mismo modo, se presenta un crecimiento general en el mercado regulado y no regulado discriminado de manera mensual y de forma acumulada anual para 2025 en la que mensualmente se ha mostrado un crecimiento en la demanda de energía en el país. ha mostrado un crecimiento en la demanda de energía en el país. Fuente: XM # Comportamiento de la demanda por tipo de consumidor En el mercado no regulado discriminado por uso, se ve que la participación mayoritaria se da en industrias manufactureras y este ha crecido un 4,45% en el último año. Teniendo en cuenta esto, en promedio con todos los sectores, se da un crecimiento en el mercado del 6,52% y la variación más grande en el sector de Explotación de minas y canteras con un crecimiento del 16,25%. Fuente: XM # ANALISIS DEL MERCADO El Plan Indicativo de Expansión y Cobertura de Energía Eléctrica PIEC 2024-2028 de la UPME ilustra las alternativas de energización para el territorio colombiano acorde con la se contemplan tres alternativas de electrificación: interconexión de viviendas a la red de distribución existente, soluciones individuales fotovoltaicas aisladas y sistemas híbridos aislados agrupados en forma de microrred, tal como se describe en la siguiente manera: Fuente UPME Interconexión de viviendas a la red de distribución existente: Esta solución contempla la conexión de uno o varios usuarios a las redes de distribución existentes en el país. Las opciones factibles para la expansión de la red incluyen: - Conexiones a nivel de tensión 1, es decir, tensiones menores a 1 kV de las redes del Sistema de Distribución Local (SDL) (densificación). - Conexiones a niveles de tensión 2, es decir, tensiones menores a 30 kV de las redes del Sistema de Distribución Local (SDL) (<30 kV) (intensificación) Soluciones individuales fotovoltaicas aisladas: Estas soluciones se configuran como otra alternativa de energización para las Zonas No Interconectadas (ZNI). Es una opción factible para electrificar una VSS en caso de que exista una dispersión importante entre esta y la red de distribución existente más cercana, que haga inviable su conexión. Este sistema de generación eléctrica está compuesto por paneles solares, baterías para el almacenamiento de energía y la electrónica de potencia con equipos como el inversor híbrido, que incluye el regulador de carga. Sistemas híbridos aislados agrupados en forma de microrred: Una solución híbrida aislada puede ser de tipo microrred cuando permite atender varias VSS de una manera más robusta y económica. Esto se considera siempre y cuando la dispersión (interdistancia entre viviendas) de dichas VSS no sea tan grande, que haga inviable esta solución y cuando no sea necesario incluir redes de transmisión de gran calibre o transformadores elevadores de tensión para garantizar el nivel de voltaje de cada usuario. La microrred podría estar compuesta por un conjunto de diversas tecnologías renovables que podría incluir desde sistemas de paneles solares, aerogeneradores de pequeña escala menores a 20 kW, tecnologías para el aprovechamiento de la energía hidráulica a filo de agua como picocentrales hidroeléctricas de hasta 5 kW, y turbinas hidrocinéticas sumergibles. También contempla el uso de sistemas de almacenamiento de energía, en este caso baterías de litio y componentes asociados de electrónica de potencia tales como inversores híbridos y sistemas de protecciones eléctricas y los activos de conexión en baja tensión (BT) que permiten distribuir la energía generada a los usuarios que pertenecen a la microrred. Soluciones fotovoltaicas con Sistemas de autogeneración a pequeña escala: Es una opción que se refiere a la capacidad de un usuario (ya sea residencial, comercial o industrial) de generar su propia energía eléctrica, principalmente para su autoconsumo, y con una capacidad instalada relativamente baja, donde el límite máximo de potencia de la autogeneración a pequeña escala será de un (1) MW, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 281 de 2015 UPME. Para noviembre de 2023, a través del programa “Hogares Energéticamente Sostenibles” se implementó un piloto de Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) con Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicas (SISFV) y medidas de GEE, en viviendas de estratos 1 y 2 en barrios del oriente y sur oriente de la ciudad de Cali, así como en capacitación y formación en FNCER que permitió asegurar la autosostenibilidad energética. Con este piloto se beneficiarán aproximadamente 2.000 usuarios con la instalación de SISFV con una capacidad instalada total 4.320 kWp, y 2.750 usuarios en GEE con la sustitución de hasta 27.506 bombillas ineficientes por LED. Así mismo, se implementarán 5 soluciones de movilidad eléctrica sostenibles en barrios vulnerables del oriente de Cali. |
| 5. Análisis que soporta el valor estimado y su justificación. |  |  |  |
| Dentro de la “Convocatoria PRONE 002 de 2025” se recibieron treinta y un (31) planes, programas o proyectos por parte de diversos operadores de red y una vez se procedió con la revisión documental por parte de la Dirección de Energía Eléctrica, veinticinco (25) cumplieron documentalmente con los requisitos establecidos en la convocatoria. La fórmula indicada en el título “VI. CRITERIOS DE PRIORIZACION DE PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS” del anexo a la Resolución 40432 del 25 de septiembre de 2025 fue la siguiente: Dónde: Y1: Menor costo por usuario, tiene asignado un porcentaje de 15%. Y2: Cofinanciación, tiene asignado un porcentaje de 5%. Y3: Territorios de PAZ (PDET y ZOMAC), tiene asignado un porcentaje de 10%. Y4: Número de usuarios, tiene asignado un porcentaje de 10%. Y5: Pobreza energética multidimensional, tiene un porcentaje de 5%. Y6: Pobreza multidimensional, tiene un porcentaje de 5%. Y7: Cantidad de barrios subnormales, tiene un porcentaje de 15%. Y8: Consumo promedio por subscriptor, tiene un porcentaje de 15%. Y9: Indicador de calidad SAIDI, tiene un porcentaje de 10%. Y10: Indicador de calidad SAIFI, tiene un porcentaje de 10%. i: Hace referencia al proyecto al que se le está aplicando la fórmula de priorización. max: Hace referencia al valor máximo del indicador dentro de los proyectos incluidos en la priorización. min: Hace referencia al valor máximo del indicador dentro de los proyectos incluidos en la priorización. CU: Es el costo por usuario, expresado en $. CO: Es el valor de cofinanciación sobre el costo de normalización del proyecto, expresado en $. TPAZ: El proyecto está dentro de un territorio de PAZ (PDET/ZOMAC), se asigna 1 si es afirmativo y 0 si es negativo. NU: Es la cantidad de número de usuarios a ser beneficiados según cada proyecto, expresado en unidad. PEM: Es el valor del indicador de pobreza energética multidimensional según el municipio de ubicación de cada proyecto, expresado en porcentaje. PM: Es el valor del indicador de pobreza multidimensional según el departamento de ubicación de cada proyecto, expresado en unidad decimal. CBS: Es la cantidad de barrios subnormales según el departamento de ubicación de cada proyecto, expresado en unidad. CPS: Es el consumo promedio por suscriptor según el departamento de ubicación de cada proyecto, expresado en $. SAIDI: Es el valor del indicador SAIDI según el departamento de ubicación de cada proyecto, expresado en unidad decimal. SAIFI: Es el valor del indicador SAIFI según el departamento de ubicación de cada proyecto, expresado en unidad decimal. Bajo las anteriores condiciones, la Secretaría Técnica presentó a los miembros del Comité CAPRONE, el Orden de Priorización de veinticinco (25) planes, programas o proyectos que cumplieron con todos los requisitos establecidos en la “Convocatoria PRONE 002 de 2025”. Los miembros del Comité aprobaron financiar los veinticinco (25) proyectos que cumplieron con los requisitos de la convocatoria PRONE 002-2025, que normalizarán 7.313 usuarios por un valor de $ 132.160.235.763 pesos colombianos (COP). Se informó al comité CAPRONE que, el presupuesto para la asignación de recursos de los proyectos cuyo objeto sea normalizar las redes eléctricas en barrios subnormales es para las vigencias 2025 y 2026 como se muestra en la siguiente tabla: NÚMERO DE PROYECTOS; 25. COSTO TOTAL DE LOS PROYECTOS; $132.160.235.763,00. NÚMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS; 7.313. COSTO PROMEDIO POR USUARIO; $ 18.071.958,94. Fuente DEE – Min Energía PROYECTOS FINANCIADOS PRONE No. 002 de 2025 Fuente DEE – Min Energía |
| 6. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. (Ver el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente). http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf |  |  |  |
| En razón a la naturaleza del objeto del contrato, el tiempo de ejecución y el valor, se presenta la siguiente matriz de riesgo: En cuanto a los costos de operación, mantenimiento y reposición el OR acepta la remuneración vía regulatoria, en el que se usan los criterios de eficiencia económica (aproximación a precios de mercado competitivo) y suficiencia financiera (garantía de la recuperación de costos y gastos propios de la operación, incluyendo la reposición y el mantenimiento). El Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a evaluar el riesgo de la presente contratación. En primer lugar, se debe identificar el contexto en el cual la Entidad Estatal interactúa para conocer el ambiente social, económico y político e identificar sus propios riesgos, los riesgos comunes a sus procesos de contratación y los riesgos del presente proceso de contratación. Una vez establecido el contexto, se debe identificar los riesgos, clasificar según su clase, fuente, etapa del proceso y tipo. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia, se identifica la asignación y finalmente se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta el costo y el beneficio de las acciones identificadas para el tratamiento de estos, así: Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo No.; Clase; Fuente; Etapa; Tipo; DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir); Consecuencia de la ocurrencia del evento; Probabilidad Probabilidad; impacto; Valoración del Riesgo; Categoría. 1; General; Externo; Planeación y Ejecución; Económicos; Es el asociado a los efectos por las variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir las obligaciones, así como los precios de mercado de los insumos o en las cantidades de material y personal necesarios para adelantar todas las demás actividades previstas a cargo del OPERADOR DE RED y/o PRESTADOR DE SERVICIOS según aplique, igualmente las variaciones en el costo de la nómina que disponga el OPERADOR DE RED y/o PRESTADOR DE SERVICIOS según aplique o sus contratistas para la ejecución del presente contrato, así como las variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de este Contrato, relacionadas con la contratación de los subcontratistas, la contratación de personal, las labores administrativas, los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social, entre otros, y las variaciones en el costo de la prima de las garantías que deba constituir para afianzar el presente contrato.; Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.; 4; 4; 8; Riesgo Extremo. 2; General; Externo; Planeación y Ejecución; Económicos; Es el asociado a los efectos por la variación en el Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios al Productos, y cualquier otro índice o canasta de costos y los efectos derivados de las variaciones de (i) el valor del Peso con relación a cualquier otra moneda, incluyendo, pero sin limitarse, al dólar (ii) los indicadores económicos colombianos, (iii) la economía colombiana o del país de origen del Contratista (o de cualquiera de sus accionistas o miembros; Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 3; General; Externo; Planeación y Ejecución; Económicos; Es el asociado a los efectos por las variaciones en el costo de los insumos que sean necesarios para la ejecución de las actividades de Administración de la Construcción y Puesta en Operación y de Administración, Operación y Mantenimiento y reposición – AOM; Impida o retrase la ejecución del Contrato.; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 4; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos por las variaciones del cronograma del contrato, derivadas de las diferentes modificaciones solicitadas por el OR y/o Prestador de Servicio según aplique.; Puede producir un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto y retraso o incumplimiento en la ejecución técnica y presupuestal del Contrato; 4; 4; 8; Riesgo Extremo. 5; General; Interno; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos relacionados con el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida a través del presente contrato, bien sea cuando ocurra por eventos imputables al OPERADOR DE RED Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS según aplique o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito cubiertos por la garantía establecida en los estudios; Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 6; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos derivados de la obtención de las Licencias y Permisos previstos al momento de estructuración del Contrato; Afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato y retraso en el cronograma.; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 7; General; Externo; Ejecución; Operacional; Los asociados a los efectos derivados de la oposición de la comunidad a la realización del Proyecto; Afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato y retraso en el cronograma.; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 8; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos relacionados con los efectos de la gestión ambiental a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, así como cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio de energía, causado por el Operador de Red y/o Prestador de Servicio según aplique; Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar la ejecución del contrato; 3; 1; 4; Riesgo Bajo. 9; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos por las variaciones iguales o superiores a un veinte (20%) en el número de usuarios; Puede generar variación en el valor del contrato o su terminación anticipada; 2; 4; 6; Riesgo Alto. 10; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos derivados de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas o variaciones en los ingresos con ocasión del cargo tarifario de la CREG aprobado para la actividad o variaciones en la rentabilidad del negocio derivada de eventos ajenos e inimputables a las Partes; Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar la ejecución del contrato; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 11; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos desfavorables derivados de los accidentes presentados en el sitio de trabajo por parte del personal dispuesto por EL OPERADOR DE RED y/o Prestador de Servicio según aplique o sus contratistas derivados para la ejecución del presente contrato.; Puede producir un retraso en la ejecución del proyecto o del cronograma; 3; 2; 5; Riesgo Medio. 12; General; Interno; Ejecución; Económico; El asociado a la no renovación o constitución de garantías que amparen las fases del contrato por parte del OPERADOR DE RED y/o Prestador de Servicios según aplique; Genera un riesgo económico por falta de garante ante cualquier eventual incumplimiento; 2; 3; 5; Riesgo Medio. 13; General; Interno; Ejecución; Operacional; Demora en los procesos de contratación o terminación anticipada de los contratos derivados; Puede producir un costo o sobrecosto del inicialmente previsto al contrato y mayor permanencia para su ejecución; 3; 3; 6; Riesgo Alto. 14; Específica; Externo; Ejecución; Económicos; Abandono total o parcial de la obra por parte del Operador de Red y/o Prestador de Servicio según aplique; Puede producir un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto y retraso o afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato y retraso en el cronograma y/o daños a terceros; 4; 4; 8; Riesgo Extremo. 15; General; Externa; Ejecución; Económicos; Abandono total o parcial de la infraestructura por parte del Operador de Red y/o Prestador de Servicios según aplique; Puede producir un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto y retraso o afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato y retraso en el cronograma y/o daños a terceros; 4; 4; 8; Riesgo Extremo. 16; General; Externo; Ejecución; Económicos; Es el asociado a los efectos derivados de la variación en la depreciación contable del activo; Variación al valor histórico de los activos registrados en los rubros de los libros contables; 1; 1; 2; Riesgo Bajo. 17; General; Externo; Planeación y Ejecución; Regulatorios; Es el asociado a los efectos derivados de la Variación en la regulación proferida por el Ministerio y/o CREG; Dificultad para la administración, operación y mantenimiento de la Infraestructura; 1; 1; 2; Riesgo Bajo. 18; General; Externo; Ejecución; Operacional; Es el asociado a los efectos por pandemias, cuarentenas, aislamientos y/o afectación Nacional y/o mundial indeterminada.; Restricciones de movilidad y cuarentenas pueden interrumpir la cadena de suministro de materiales y equipos, falta de personal disponible debido a enfermedad o aislamiento puede retrasar las obras; 1; 4; 2; Riesgo Bajo. Forma de Mitigarlo No.; ¿A quién se le asigna?; Tratamiento /Controles a ser Implementados; Impacto después del Tratamiento; ¿Afecta la ejecución del Contrato?; Persona responsable por implementar el tratamiento; Fecha estimada en que se inicia el tratamiento; Fecha Estimada en que se completa el tratamiento; Monitoreo y revisión. Probabilidad; Impacto; Valoración del riesgo; Categoría; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Periodicidad ¿Cuándo?. 1; Operador y/o Prestador de Servicio; Periódico por parte el Operador y/o Prestador de Servicio verificando que los costos del proyecto en su contratación están dentro del presupuesto aprobado; 3; 2; 5; Riesgo Medio; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del operador y/o Prestador de Servicio constante verificando los costos de mercado; Mensual. 2; Operador y/o Prestador de Servicio; Periódico por parte el Operador y/o Prestador de Servicio verificando que los costos del proyecto en su contratación están dentro del presupuesto aprobado; 2; 2; 4; Riesgo Bajo; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del operador y/o Prestador de Servicio constante verificando los costos de mercado; Mensual. 3; Operador y/o Prestador de Servicio; Periódico por parte el Operador y/o Prestador de Servicio analizando los precios del mercado y se verifican sus variaciones; 3; 2; 5; Riesgo Medio; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la etapa de AOM; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del Operador y/o Prestador de Servicio constante verificando los costos de mercado; Mensual. 4; Operador y/o Prestador de Servicio; Control y seguimiento del cronograma; 3; 2; 5; Riesgo Medio; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación de la Fase 1; Estableciendo el porcentaje real de avance o atraso del cronograma; Semanal. 5; Operador y/o Prestador de Servicio; Control y capacitación al personal encargado de realizar las actividades del contrato; 2; 2; 4; Riesgo Bajo; Si; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través de la verificación adelantada en campo; Permanente. 6; Operador y/o Prestador de Servicio; Realizar los procesos de gestión ante los entes territoriales.; 2; 2; 4; Riesgo Bajo; Si; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir de la etapa de planeación del contrato; Hasta la terminación de la actividad de construcción; A través de la verificación en la revisión de los estudios prediales y de permisos de paso.; Permanente. 7; Operador y/o Prestador de Servicios; Realizar procesos de gestión con la comunidad en general con la debida antelación al inicio de las actividades; 2; 2; 4; Riesgo Bajo; Si; Operador y/o Prestador de Servicios; A partir de la etapa de planeación del contrato; Hasta la terminación de la actividad de construcción; A través de la verificación en la revisión de los estudios prediales y de permisos de paso.; Permanente. 8; Operador y/o Prestador de Servicio; Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción; 2; 1; 3; Riesgo Bajo; Si; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir de la etapa de planeación del contrato; Hasta la terminación de la actividad de construcción; A través de la verificación en la revisión de las licencias ambientales y permisos relacionados.; Permanente. 9; Operador y/o Prestador de Servicio; Control durante la ejecución del contrato por parte del interventor; 2; 2; 4; Riesgo bajo; Si; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir de la etapa de planeación del contrato; Hasta la terminación de la actividad de construcción; A través de la verificación adelantada en campo; Mensual. 10; Operador y/o Prestador de Servicio; Control durante la ejecución del contrato por parte del operador de red y/o prestador de servicios según aplique; 3; 2; 5; Riesgo Medio; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la fase AOM; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del operador del contrato y/o prestador de servicios según aplique.; Mensual. 11; Operador y/o Prestador de Servicio; Control y capacitación al personal encargado de realizar las actividades del contrato; 1; 3; 4; Riesgo bajo; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; A través de la verificación de actas de capacitación; Mensual. 12; Operador y/o Prestador de Servicio; Control durante la ejecución del contrato por parte del interventor y el supervisor del contrato; 2; 2; 4; Riesgo Bajo; No; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir de la suscripción del contrato; Hasta la liquidación del contrato; A través de verificación de actas de aprobación o validación; Permanente. 13; Operador y/o Prestador de Servicio; Planificación y Control durante la ejecución del contrato de los tiempos establecidos para la contratación por parte del interventor y el supervisor; 3; 2; 5; Riesgo Medio; Si; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir de la etapa precontractual del contrato; Hasta la terminación de la Fase 1 del contrato; Planeación y control por parte del Operador y/o prestador de servicios según aplique, del Contrato; Permanente. 14; Operador y/o Prestador de Servicio; Planificación, seguimiento y cumplimiento del cronograma; 3; 2; 5; Riesgo Medio; Si; Operador y/o Prestador de Servicio; A partir del a etapa precontractual del contrato; Hasta la terminación del contrato; Planeación y control por parte del Operador; Permanente. 15; Ministerio; Verificación por parte del supervisor de los informes de inventarios; 1; 1; 2; Riesgo Bajo; No; Supervisor; A partir del inicio de la etapa de AOM; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del supervisor; Mensual. 16; Ministerio; Verificación por parte del supervisor de los informes de inventarios; 1; 1; 2; Riesgo Bajo; No; Supervisor; A partir del inicio de la etapa de AOM; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del supervisor; Mensual. 17; Ministerio; Verificación por parte del supervisor de los cambios en la reglamentación.; 1; 1; 2; Riesgo bajo; No; Supervisor; A partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del supervisor; Mensual. 18; Operador y/o Prestador de Servicio/Ministerio; Disposición Nacional; 1; 4; 2; Riesgo bajo; No; Operador y/o Prestador de Servicio/Ministerio; a partir del inicio de la ejecución del contrato; Hasta la terminación del contrato; Control por parte del supervisor; Semanal. |
| 7. Garantías que la entidad estatal contempla exigir. (Artículo artículo 2.2.1.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015). |  |  |  |
| De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y siguientes, las garantías en la contratación deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas. Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: - Contrato de seguro contenido en una póliza. - Patrimonio autónomo. - Garantía Bancaria. De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantías señaladas: GARANTÍAS DEL OPERADOR DE RED: - Frente a la FASE I – ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: El OPERADOR DE RED deberá constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su propio riesgo, una Garantía Única expedida a favor del MINISTERIO, que cubra los siguientes amparos: - CUMPLIMIENTO: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la FASE I, establecido en el Anexo 3 “Cronograma”, más treinta (30) meses, contados a partir de la suscripción del presente Contrato. En este amparo deberá figurar como Tomador: El OPERADOR DE RED; como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. - PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del presente Contrato, con una vigencia igual a la duración de FASE I, establecida en el Anexo 3 “Cronograma”, más tres (3) años, contados a partir de la suscripción del presente Contrato. En este amparo deberá figurar como Tomador: El OPERADOR DE RED y como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. - PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado en esta póliza deberá corresponder con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015 de acuerdo con el valor total del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo de la FASE I, establecida en el Anexo 3 “Cronograma”, contados a partir de la suscripción del presente Contrato. En este amparo debe figurar como Tomador: El OPERADOR DE RED; como Asegurado: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y como Beneficiarios: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y Terceros Afectados. Para este amparo se podrá presentar póliza global de RCE del OPERADOR DE RED, siempre y cuando se certifique de forma expresa por parte de la aseguradora, la cobertura detallada de la garantía requerida en este Contrato. PARÁGRAFO 1: EL OPERADOR DE RED dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, deberá cargar en SECOP y enviar las garantías al MINISTERIO para su aprobación y, en caso de ser póliza de seguros, deberá venir acompañada de la totalidad de sus clausulados. PARÁGRAFO 2: El OPERADOR DE RED dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, deberá cargar en SECOP y remitir la actualización de garantías. PARÁGRAFO 3: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor del MINISTERIO, el OPERADOR DE RED deberá realizar la reposición de la misma, de modo que conserven su vigencia. En dicho evento, el OPERADOR DE RED deberá cargar en SECOP y remitir las mismas al MINISTERIO. PARÁGRAFO 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías el OPERADOR DE RED, deberá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción de la modificación contractual deberá cargarlas y enviarlas mediante SECOP al MINISTERIO. - Frente a la FASE II – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: El OPERADOR DE RED deberá asegurar con cargo a sus propios recursos, los activos aportados, con las siguientes pólizas: - CUMPLIMIENTO: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los activos, la cual deber ser igual al plazo de ejecución de la FASE II y treinta (30) meses más, contados a partir del acta de recibo y entrega de la infraestructura. En este amparo deberá figurar como Tomador: El OPERADOR DE RED; como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. - TODO RIESGO Y DAÑO MATERIAL: por una suma equivalente al cien por ciento (100%) del valor total de los activos, en virtud de todos los proyectos, con un plazo contado a partir del acta de recibo y entrega de la infraestructura y hasta la terminación del plazo de la FASE II, en la cual el MINISTERIO tendrá la calidad de asegurado y beneficiario en proporción al valor de su aporte. Así mismo, se podrá presentar póliza global de todo riesgo y daño material, siempre y cuando se certifique de forma expresa por parte del OPERADOR DE RED ante la aseguradora, la cobertura detallada de la garantía requerida en este Contrato. - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una suma equivalente a lo establecido en artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015 calculado sobre el cien (100%) del valor de los activos o de los bienes entregados, establecido en el acta de recibo y entrega de la infraestructura, por un término contado a partir de la suscripción de dicha acta y hasta la terminación de la FASE II y que cubrirá los siguientes amparos: - Daños en bienes a terceros ocasionados por actos u omisiones derivados de las actividades inherentes al objeto del presente Contrato - Muerte y/o lesiones de terceros en general. En este amparo el MINISTERIO será el asegurado y como beneficiarios el MINISTERIO, y los terceros afectados. Para este amparo se podrá presentar póliza global de RCE del OPERADOR DE RED, siempre y cuando se certifique de forma expresa por parte de la aseguradora, la cobertura detallada de la garantía requerida en este Contrato. PARÁGRAFO 1: Esta garantía deberá ser presentada por el OPERADOR DE RED a la SUPERVISIÓN del presente Contrato del MINISTERIO, mediante SECOP II, para su aprobación por parte del MINISTERIO, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del Acta de recibo y entrega de la infraestructura deberá venir acompañada de la totalidad de sus clausulados. PARÁGRAFO 2: En virtud del Decreto 1082 de 2015 y el principio de indivisibilidad de la garantía, el periodo de garantía deberá constituirse con una vigencia de uno (1) a cinco (5) años y la garantía deberá ser ampliada o renovada por el mismo lapso de tiempo, a fin de dar continuidad a dichos amparos durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato para la FASE II. Está garantía deberá venir acompañada de la totalidad de sus clausulados. El OPERADOR DE RED deberá en todo caso remitir mediante SECOP II, con no menos de diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento de la póliza vigente, la renovación de la misma. PARÁGRAFO 3: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor del MINISTERIO, se deberá realizar la reposición de la misma, de modo que conserven su vigencia. En dicho evento, el OPERADOR DE RED deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, remitirlas mediante SECOP II al MINISTERIO. PARÁGRAFO 4: Se permitirá por parte del MINISTERIO la constitución de una póliza global que ampare varios contratos siempre y cuando los mismos tengan condiciones similares para la etapa de AOM para lo cual mínimo se tendrá en cuenta lo siguiente: - La póliza global deberá establecer claramente cuáles son los contratos que se están asegurando. - El monto global asegurable deberá corresponder a la sumatoria del monto individual asegurable de cada uno de los contratos que se agruparan en la póliza globa. - En la caratula de la póliza se indiquen los contratos y las coberturas que se están amparando, sus vigencias y la suficiencia de cada una de ellas. GARANTÍAS DE LOS CONTRATISTAS DERIVADOS: El OPERADOR DE RED deberá exigir a sus CONTRATISTAS DERIVADOS, la constitución de las siguientes garantías: - Garantías aplicables a todo tipo de contrato (obra, suministro e interventoría) - Garantía de cumplimiento del contrato - Garantía por calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados - Garantía por amparo de devolución del pago anticipado, cuando aplique - Garantía por salarios y prestaciones sociales - Garantía por calidad del servicio - Garantías aplicables únicamente a contratos de obra y/o suministro: - Garantía por estabilidad y calidad de la obra (No aplica para contratos de interventoría) - Póliza todo riesgo construcción y montaje (No aplica para contratos de interventoría) - Póliza de Responsabilidad civil Extracontractual (No aplica para contratos de interventoría) Lo anterior, de conformidad con los parámetros establecidos en la normatividad vigente, Así como las demás pólizas que considere necesarias para el cumplimiento del objeto del presente Contrato, pudiendo el MINISTERIO subrogarse en todos los derechos que le corresponden como asegurado o beneficiario al OPERADOR DE RED. En las pólizas deberá figurar como Asegurado y/o beneficiario: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y el OPERADOR DE RED. PARÁGRAFO 1: Se deberá exigir que, en caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor del MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, el CONTRATISTA DERIVADO realice la reposición de la misma, de modo que conserven su vigencia. PARÁGRAFO 2: El OPERADOR DE RED, verificará con la Compañía de Seguros las garantías que constituyan los contratistas, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la Superfinanciera. |  |  |  |
| 8. Indicación de si el Proceso de está cobijado por un Acuerdo Comercial. (Ver el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente). http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf |  |  |  |
| De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, Las Entidades Estatales no deben hacer este análisis para los procesos de contratación adelantados para la modalidad de selección de contratación directa, en consecuencia, están exceptuados de la aplicación de Acuerdos Comerciales. |  |  |  |
| 9. Anexos. Hace parte del presente documento los anexos descritos. |  |  |  |
| Firma Responsable: __________________________ Nombre: VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA Cargo: DIRECTOR DE ENERGÍA ELECTRICA |  |  |  |

Corte Constitucional Sentencia C-1096 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño