INFORME DE GESTIÓN

VICEMINISTRO DE ENERGÍA

FEBRERO 2026- AGOSTO 2026

CONTENIDO

1	Datos generales	20

2	Informe resumido o ejecutivo de la gestión	21

3	Funciones y responsabilidades	21

3.1	Funciones de la dependencia a cargo	22

3.2	Funciones del cargo	23

3.3	Otras responsabilidades	24

4	Situación de los recursos asignados o bajo responsabilidad	25

4.1	Recursos financieros y ejecución presupuestal	25

4.2	Recursos activos fijos e inventarios	27

4.3	Recurso humano	27

4.3.1	Planta de personal	27

4.3.2	Relación de Contratistas de Prestación de Servicios	28

4.4	Recurso y Gestión documental de la dependencia a cargo	29

4.5	Recursos tecnológicos y bases de datos	29

4.5.1	Sistemas de información	29

4.5.2	Bases de datos	30

4.5.3	Credenciales para acceso a plataformas o aplicativos internos o externos	31

5	Programas, Estudios y Proyectos ejecutados y en ejecución	31

5.1	Programas, Estudios y Proyectos de Inversión	32

5.1.1	Programas	32

5.1.2	Estudios	32

5.1.3	Proyectos de Inversión	33

6	Obras Públicas	33

7	Contratación	34

8	Reglamentos, Manuales y Procedimientos	35

9	Información general complementaria	35

10	Introducción y mensaje del viceministro de energía	47

11	Equipos estratégicos y staff del viceministro de energía	48

11.1	Jurídica	48

11.1.1	Gestión y acciones realizadas	49

11.1.2	Resultados e impacto	51

11.1.3	Recomendaciones	51

11.2	Administración y planeación	52

11.2.1	Gestión y acciones realizadas	53

11.2.2	Resultados e impacto	57

11.2.3	Recomendaciones	59

12	Presupuesto – ejecución y apropiaciones (energía + hidrocarburos)	61

12.1	Seguimiento al plan nacional de desarrollo	61

12.2	Seguimiento a acciones CONPES	61

12.3	Presupuesto dirección de hidrocarburos	62

12.3.1	Presupuesto General de la Nación	64

13	Política pública	67

13.1	Transformación sectorial para la seguridad, la diversificación y la democratización energética	68

13.2	Gestión de la demanda e inversiones para viabilizar la transición	69

13.3	Importancia estratégica para el país	70

13.4	Productos consolidados.	70

13.4.1	Diagnóstico normativo de la Transición Energética Justa (TEJ) – enfoque en energía eléctrica	70

13.5	Productos en proceso	71

13.6	Resultados e impacto	74

13.7	Recomendaciones	74

14	Comunicaciones	75

14.1	Introducción	75

14.2	Gestión y Acciones Realizadas	75

14.2.1	Estrategia de comunicación institucional	75

14.2.2	Producción audiovisual y pedagógica	76

14.2.3	Producción gráfica y diseño editorial	77

14.3	Asistencias técnicas a comunidades energéticas	78

14.4	Resultados e Impacto	79

14.4.1	Avance cuantitativo del componente de asistencias técnicas	79

14.4.2	Reconocimientos y posicionamiento institucional	79

14.4.3	Estrategia pedagógica y de apropiación social del conocimiento	80

14.4.4	Articulación interinstitucional	80

14.5	Eventos y Logística:	80

14.6	Recomendaciones	83

15	Comisiones y comités asesores – temas estratégicos	84

15.1	Gestión y acciones realizadas	84

15.1.1	Cobertura institucional	84

15.1.2	Ejes temáticos de trabajo	85

15.1.3	Acciones principales por eje	85

15.2	Resultados e impacto	103

15.2.1	Impacto en programas prioritarios	104

15.2.2	Fortalezas, riesgos y desafíos identificados	106

15.3	Recomendaciones	107

15.3.1	Consolidar la agenda regulatoria y acelerar la expedición de actos administrativos	107

15.3.2	Mantener y fortalecer la ejecución de recursos para el Frente Frío	107

15.3.3	Asegurar la continuidad de los programas ante el cambio de gobierno	108

16	PMO	109

16.1	Gestión y acciones realizadas	109

16.1.1	. Bases de datos y seguimiento	109

16.1.2	Portal Viceministerio de Energía	112

16.1.3	Dirección de Hidrocarburos	117

16.1.4	Noticias	119

16.1.5	. Portal Energético	120

16.1.6	Uso de Inteligencia Artificial	121

16.2	Resultados e impacto	127

16.3	Recomendaciones	127

17	Proyectos de inversión de importancia del gobierno nacional	128

18	Estrategia nacional de comunidades energéticas	128

18.1	Gestión y acciones realizadas	128

18.2	Resultados e impacto	128

18.3	Recomendaciones	128

19	Dirección de energía eléctrica	128

19.1	Fondos de Apoyo a la Energización	128

19.1.1	Plan Nacional de Electrificación Rural- PNER	130

19.1.2	Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”	132

19.1.3	Fondo Único de Soluciones Energéticas-FONENERGÍA	132

19.1.4	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas-FAER	133

19.1.5	Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No interconectadas – FAZNI	134

19.1.6	Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE	135

19.2	Gestión del sector	136

19.2.1	Gestión de la estrategia 6gw+	136

19.2.2	Planes de Expansión de Transmisión	139

19.2.3	Demanda No Atendida	141

19.2.4	Monitoreo del Sector	143

19.2.5	Análisis de variables del sector eléctrico	145

19.2.6	Seguimiento a variables del sector eléctrico	146

19.3	Supervisión	154

19.3.1	Subgrupo ejecución	154

19.3.2	Suscripción de nuevos contratos	155

19.3.3	Resultados e impacto	158

19.3.4	Contratos con alertas	159

19.3.5	Ejecución de recursos	161

19.3.6	Resumen general de Contratos en Incumplimiento	169

19.3.7	Subgrupo liquidación	171

19.3.8	Subgrupo AOM	188

19.3.9	Subgrupo ASE	230

19.3.10	Subgrupo OXI	248

19.4	Reglamentos técnicos	253

19.4.1	Gestión y acciones realizadas	253

19.4.2	Resultados e impacto	255

19.4.3	Recomendaciones	256

19.5	Subsidios de Energía Eléctrica	257

19.5.1	FSSRI	257

19.5.2	FOES	261

19.6	Comunicades Energéticas	263

19.6.1	Recursos públicos para la implementación de la estrategia	264

19.6.2	Reconocimiento de gestión pública a la estrategia	267

19.6.3	Premio de la Excelencia Energética - OLADE	268

19.6.4	Desarrollo de habilitantes normativos para la estrategia nacional de comunidades energéticas en el marco de la transición energética	268

19.6.5	Formulación de proyectos tipo – componente técnico	269

19.6.6	Articulación con actores clave para la implementación de comunidades energéticas - Escuela TEJ	269

19.6.7	Comunidades energéticas implementadas	270

19.6.8	Procesos de ejecución contractual	273

19.6.9	Esquema de administración, operación, mantenimiento y comercialización	278

19.6.10	Manuales AOM (Administración, Operación y Mantenimiento) por tipología de CE.	279

19.7	Colombia Solar	284

19.7.1	Suscripción de Instrumentos Contractuales	284

19.7.2	Ejecución	286

19.7.3	Avance implementación a través de instrumentos interadministrativos	286

19.7.4	Gestión Social y Acciones de Divulgación Desarrolladas	288

19.7.5	Avances entregables estratégicos - instrumentos técnicos y metodológicos orientados a fortalecer la implementación del programa en los territorios priorizados.	291

19.7.6	Estatus del Proyecto	293

19.7.7	Avance físico	293

19.7.8	Recomendaciones	294

19.8	Evolución de los principales indicadores del sector	295

19.8.1	Indicador 24	295

19.8.2	Indicador ID 171	295

19.8.3	Indicador ID 172	296

19.9	Avances en pobreza energética	297

19.10	Aumento de cobertura energética	299

19.11	Capacidad de generación a partir de fuentes renovables	301

20	Dirección de Hidrocarburos	302

20.1	Gestión y seguimiento	302

20.1.1	Gestión y acciones realizadas	302

20.1.2	Resultados e impacto	303

20.1.3	Recomendaciones	305

20.2	Exploración y producción de hidrocarburos	305

20.2.1	Gestión y acciones realizadas	305

20.2.2	Resultados e impacto	307

20.3	Articulación Regulatoria para el Portafolio Costa Afuera (Offshore)	310

20.4	Combustibles líquidos	311

20.5	Gas combustible	311

20.5.1	Ampliación de la cobertura de gas combustible por red	311

20.5.2	Pago de subsidios gas por red FSSRI	313

20.5.3	Regulación y reglamentación grupo de gas	314

20.5.4	Abastecimiento de Gas Natural	317

20.6	Transporte de hidrocarburos	318

20.6.1	Formulación, desarrollo y actualización regulatoria integral	318

20.6.2	Transformación del modelo del procedimiento de aceptación de la distribución de la compensación en Nariño.	323

20.6.3	Conversión de Infraestructura de Transporte de Hidrocarburos y Gas	324

20.6.4	Actualización de la Metodología Tarifaria para el Transporte por Oleoductos	325

21	Energías alternativas sostenibles	326

21.1.1	Geotermia	326

21.1.2	Hidrógeno	328

21.1.3	Bioenergía	329

21.1.4	Electromovilidad	330

22	Asuntos pendientes, alertas y riesgos	331

23	Conclusiones y recomendaciones	331

24	Anexos	331

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Eventos realizados equipo comunicaciones DEE	81

Fuente: Elaboración equipo comunicaciones DEE. Julio 2026Ilustración 2 Valor total invertido equipo comunicaciones DEE	81

Ilustración 3 Top 8 ciudades por número de eventos, equipo comunicaciones DEE	82

Ilustración 4. Vista inicial gestión del sector 1	113

Ilustración 5. Vista inicial gestión del sector 2	113

Ilustración 6.Vista inicial gestión del sector 3	114

Ilustración 7. Vista inicial Ejecución Presupuestal	115

Ilustración 8. Vista Inicial Supervisión	115

Ilustración 9. Vista inicial Subsidios	116

Ilustración 10. Vista inicial comunidades energéticas	116

Ilustración 11. Vista inicial operadores de red: comunidades	117

Ilustración 12. Vista inicial ejecución Dirección Hidrocarburos	117

Ilustración 13. Vista inicial Exploración	118

Ilustración 14. Tablero ejecución presupuestal	118

Ilustración 15. Tablero Contratos OR: Comunidades Energéticas	119

Ilustración 16. Ejemplos noticias sector energía e hidrocarburos	120

Ilustración 17. Portal energético	121

Ilustración 18. Predicciones en los portales	122

Ilustración 19. Informe ejecutivo sector eléctrico	123

Ilustración 20. Ejemplo informe Comunidades: Fenoge	124

Ilustración 21. Vista chatbots en portales	125

Ilustración 22. Chatbot Telegram	126

Ilustración 23 Comparativa de demanda de energía no atendida en 2026	141

Ilustración 24 Numero de sesiones de seguimiento del CON desde 2023	144

Ilustración 25 Capacidad instalada en operación del SIN.	147

Ilustración 26 Capacidad instalada en pruebas y trámite del SIN.	147

Ilustración 27 Seguimiento de generación eléctrica del SIN.	147

Ilustración 28 Seguimiento de la infraestructura de transmisión.	147

Ilustración 29 Infraestructura de transmisión georreferenciada.	148

Ilustración 30 Subestaciones y capacidad por nivel de tensión y potencia.	148

Ilustración 31 Operadores de red y demanda de energía por operador	149

Ilustración 32 Vista ejecutiva de la Plataforma DEE-GSEC.	150

Ilustración 33 Módulo de seguimiento al Fenómeno de El Niño: condiciones climáticas, embalses, aportes hídricos y generación del SIN.	150

Ilustración 34 Módulo de seguimiento al Fenómeno de El Niño: Estados de los embalses del SIN.	151

Ilustración 35 Módulo de seguimiento al Fenómeno de El Niño: Demanda por OR y Demanda no atendida	151

Ilustración 36 Módulo de demanda: curva horaria y demanda diaria	152

Ilustración 37 Módulo de DNA: eventos, energía no atendida y causas.	152

Ilustración 38 Módulo de operación: programa, generación y disponibilidad.	152

Ilustración 39 Módulo de mercado: precios y balance demanda-generación.	152

Ilustración 40 Módulo de proyectos e infraestructura.	152

Ilustración 41 Módulo de noticias del sector eléctrico.	152

Ilustración 42 Interfaz para configurar y generar el informe en PDF.	153

Ilustración 43 Resultado del informe automatizado semanal de variables eléctricas.	153

Ilustración 44 Distribución de contratos y proyectos por fases DEE	154

Ilustración 45 Proyectos en ejecución por fondos DEE	155

Ilustración 46 Distribución de proyectos en ejecución	155

Ilustración 47 Totalidad de recursos financieros por fondo	156

Ilustración 48 Número total de usuarios beneficiados por contratos y proyectos DEE	156

Ilustración 49 Distribución de contratos y proyectos por departamentos	157

Ilustración 50	157

Ilustración 51	158

Ilustración 52 Inversión de proyectos por departamento	159

Ilustración 53 Porcentaje de ejecución PAC 2026	162

Ilustración 54 porcentaje de ejecución de la reserva 2025	163

Ilustración 55 Distribución contratos liquidados por año	172

Ilustración 56 Distribución contratos supervisados subgrupo de liquidación	173

Ilustración 57 Balance contratos por pagos AIR-E	174

Ilustración 58 Balance financiero contratos por AFINIA	175

Ilustración 59 Diagnostico y estado actual contratos AFINIA	176

Ilustración 60 Balance financiero contratos CEDENAR	176

Ilustración 61 Diagnostico y estado actual contratos CEDENAR	177

Ilustración 62 Contratos en proceso de liquidación	178

Ilustración 63 Contratos liquidados con obligaciones pendientes parte 1	179

Ilustración 64 Contratos liquidados con obligaciones pendientes parte 2	179

Ilustración 65 Contratos en liquidación en sede judicial	180

Ilustración 66 Contratos de obras por impuestos	180

Ilustración 67 Contratos en cierre de expediente contractual	181

Ilustración 68 Gestiones por continuar subgrupo de liquidación	182

Ilustración 69 Contratos en cierres de etapa	183

Ilustración 70 Estado contractual de contratos priorizados en cierre de etapa	184

Ilustración 71 Estado actual de contratos priorizados en cierre de etapa (acta de terminación y balance)	185

Ilustración 72 Gestión de pólizas en cierre de contratos ATBF	186

Ilustración 73 Gestión de actas en cierre de instalación	187

Ilustración 74 Estado de contratos en cierre de etapa (acta de terminación de la etapa de instalación)	187

Ilustración 75 Gestión de pólizas en cierre de instalación	188

Ilustración 76 Estado actual de los proyectos AOM	189

Ilustración 77 Estado actual de 25.550 soluciones FAZNI Solar	190

Ilustración 78 Estado actual de la infraestructura y funcionamiento de sistemas FAZNI Solar	192

Ilustración 79 Numero SISFV por año de energización y entrega	193

Ilustración 80 Reposiciones por fallas asociadas al desgaste o fin de vida útil	194

Ilustración 81 Estado de la remisión de informes AOM por prestador del servicio	196

Ilustración 82 Estado de proyectos en etapa de AOM	201

Ilustración 83 Proyectos sin contrato AOM por operador de red	202

Ilustración 84 Centrales COCANA no operativas	205

Ilustración 85 Balance informes costos reales	206

Ilustración 86 Proyectos para realizar contrato de AOM	207

Ilustración 87 Líneas de interconexión atendidas por grupo de AOM	210

Ilustración 88 Estado de la infraestructura proyectos en etapa AOM	219

Ilustración 89 Estado de la infraestructura proyectos en etapa AOM	219

Ilustración 90 Parámetros operativos y comerciales del servicio de energía en San Andrés	241

Ilustración 91 Parámetros operativos y comerciales del servicio de energía en San Providencia	241

Ilustración 92 Otros parámetros del servicio de energía en San Andrés	242

Ilustración 93 Ventas de energía ASE Amazonas	247

Ilustración 94 Mesas técnicas de cooperación	253

Ilustración 95 Villar de San Pablo – Plan piloto del Programa Colombia Solar	287

Ilustración 96 Divulgación y acompañamiento territorial del Programa Colombia Solar	287

Ilustración 97 Espacios de dialogo, participación comunitaria y comunicación estratégica	291

Ilustración 98 Instrumentos técnicos y metodológicos orientados a fortalecer la implementación del programa en los territorios priorizados.	292

Ilustración 99 Apropiación vigente CS	293

Ilustración 100 Proyección de la meta	293

Ilustración 101 Pobreza energética multidimensional municipal	298

Ilustración 102 Ampliación de Cobertura del servicio e energía eléctrica	300

Ilustración 103 Capacidad efectiva por tipo de fuente	301

Ilustración 104 Variación capacidad efectiva neta FNCER (Mayo 2025 – Junio 2026)	302

Ilustración 105 Proyectos a cargo de la dirección de hidrocarburos	304

Ilustración 106 Comportamiento de la producción de petróleo	307

Ilustración 107 Comportamiento de la producción de gas	307

Ilustración 108 Numero de pozos exploratorios por año	308

Ilustración 109 Variable sísmica adquirida por año	308

Ilustración 110 Histórico de reservas probadas, producción e incorporación de petroleo	309

Ilustración 111 Histórico de reservas probadas, producción e incorporación de gas	309

INDICE DE TABLAS

Tabla 1Balance de recursos financieros y ejecución presupuestal DEE	26

Tabla 2 Planta de personal asignada al despacho del viceministro de energía	36

Tabla 3 Espacios liderados	47

Tabla 4 Datos generales contratos con seguimiento juridico para implementación de CE	50

Tabla 5 Presupuesto dirección de hidrocarburos	63

Tabla 6 Proyectos de inversión Dirección de Hidrocarburos	64

Tabla 7 Recursos Disponibles SGR para ejecutar en el segundo semestre del 2026 y el primer semestre de 2027	66

Tabla 8 Distribución por componente equipo comunicaciones DEE	79

Tabla 9 Balance general eventos y logística equipo comunicaciones DEE	81

Tabla 10. Bases de datos y documentos DDE	109

Tabla 11. Seguimiento y actualización tableros DDE	111

Tabla 12. Bases de datos y documentos DDH	111

Tabla 13 Ejecución presupuestal de inversión 2025, equipos fondos de inversión y gestión del sector	128

Tabla 14 Ejecución presupuestal de inversión 2026, fondos de inversión y gestión del sector	130

Tabla 15 indicadores de paz que lidera el Ministerio de Minas y Energía, gestión del sector DEE	131

Tabla 16 indicadores de paz que lidera el Ministerio de Minas y Energía	132

Tabla 17 información general del proyecto contratado durante la vigencia 2026	134

Tabla 18 Avance de indicadores gestión del sector DEE	138

Tabla 19 Resoluciones planes de expansión	139

Tabla 20 Demanda de energía no atendida	141

Tabla 21 Vista principal del tablero de seguimiento del sector eléctrico colombiano.	146

Tabla 22 Balance de ejecución de recursos por fondo, equipo supervisión	161

Tabla 23 Ejecución de los recursos de la reserva 2025	163

Tabla 24 Valor Liquido Cero 2021	164

Tabla 25 Valor Liquido Cero 2022	164

Tabla 26 Valor Liquido Cero 2023	165

Tabla 27 Recursos Pagos Exigibles Vigencias Expiradas	165

Tabla 28 Valores en trámite de resoluciones	166

Tabla 29 Estado general contratos en incumplimiento	169

Tabla 30 Estado de los contratos por Operador de Red	169

Tabla 31 Estado de los contratos por Operador de Red	170

Tabla 32 Fecha límite informe por contratista	196

Tabla 33 Saldos por contratista	198

Tabla 34 Características proyectos de AOM por operadores	199

Tabla 35 Datos generales del Área de servicio exclusivo de San Andrés.	230

Tabla 36 marco general ficha técnica del ase amazonas	242

Tabla 37 Estado de generación por localidades ASE Amazonas	244

Tabla 38 Balance por proyecto por localidades ASE Amazonas	245

Tabla 39 Energía generada ASE Amazonas	247

Tabla 40 Indicadores generales OXI	249

Tabla 41 Distribucion por modalidad OXI	249

Tabla 42 Estado actual OXI	249

Tabla 43 Detalle de las resoluciones anuales SIN de FSSRI	257

Tabla 44 Detalle de resoluciones anuales ZNI	259

Tabla 45 Detalle de resoluciones anuales FOES	261

Tabla 46 Características de productos	265

Tabla 47 Principales Indicadores de comunidades energéticas	269

Tabla 48 Contratos Comunidades Energéticas	273

Tabla 49 Descripciones de proyectos OR	276

Tabla 50 Instrumentos interadministrativos suscritos en el marco del artículo 5 del PND.	285

Tabla 51 Balance de subsidios de gas E1 y E2	313

Tabla 52 Gestión de la regulación impuesto de transporte	319

Ley 951 de 2005

# Datos generales

| Datos generales del funcionario titular saliente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del funcionario/a que entrega | Victor Jose Paternina Novoa |  |
| Tipo y número de identificación | Cédula de Ciudadanía número de documento de identificación |  |
| Cargo | Viceministro de Energía |  |
| Dependencia | Indique el nombre de la dependencia completo |  |
| Condición de la presentación | ☐ Separación del cargo | ☐ Ratificación |
|  | ☐ Retiro | ☐ por finalización de la administración |
| Fecha de inicio de gestión | Indique dd/mm/aaaa de inicio de la gestión del funcionario/a |  |
| Fecha de retiro | Indique dd/mm/aaaa de retiro del funcionario/a |  |
| Correo institucional | vjpaternina@minenergia.gov.co |  |
| Correo personal |  |  |
| Ciudad y fecha del acta | Indique la ciudad y dd/mm/aaaa de presentación de informe |  |

# Informe resumido o ejecutivo de la gestión

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 951 del 31 de marzo de 2005, “por la cual se crea el acta de informe de gestión”, y en la Resolución Orgánica 5674 del 24 de junio de 2005, “por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informe de Gestión”, se establecen las disposiciones generales que regulan la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano. En este marco, los servidores públicos responsables de la administración de fondos o bienes del Estado deben presentar, al retirarse de sus cargos o al culminar su gestión, un informe dirigido a quienes asuman legalmente sus funciones, en el cual se dé cuenta de los asuntos bajo su competencia, así como del manejo de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para el ejercicio de sus responsabilidades.

De conformidad con la normatividad aplicable, el Acta de Informe de Gestión comprende tres componentes fundamentales asociados a la administración de los recursos financieros, humanos y administrativos. En estos componentes se materializa la gestión fiscal, la cual está sujeta a vigilancia y control por parte de la Contraloría General de la República.

Mediante la presente Acta de Informe de Gestión, se exponen los principales aspectos de la gestión adelantada en calidad de servidor público del Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de las funciones asignadas al despacho del viceministro de Energía, durante el período correspondiente de gestión, dando cuenta de las principales acciones, avances, resultados y asuntos estratégicos desarrollados en el marco de las competencias del cargo.

De igual manera, y en concordancia con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio de Minas y Energía, se presentan a continuación las principales funciones y responsabilidades asociadas al cargo de viceministro de Energía, como marco de referencia para la presente entrega de gestión.

# Funciones y responsabilidades

El Despacho del Viceministerio de Energía tiene como responsabilidad liderar, coordinar y hacer seguimiento a la formulación e implementación de la política pública del sector energético, orientando las acciones necesarias para garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro energético, promover la transición energética justa, ampliar la cobertura de los servicios de energía eléctrica y gas combustible, fortalecer el uso racional y eficiente de la energía, así como coordinar la gestión de las entidades adscritas y vinculadas del sector.

En desarrollo de estas responsabilidades, el Despacho ejerce la coordinación estratégica de las Direcciones de Energía Eléctrica e Hidrocarburos, lidera la articulación con entidades del orden nacional y territorial, participa en la formulación de iniciativas normativas y regulatorias, impulsa programas de inversión y expansión de la infraestructura energética y realiza seguimiento a los principales proyectos estratégicos del sector.

Durante el periodo objeto del presente informe, la gestión del Despacho estuvo orientada al cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la transición energética, la ampliación de cobertura, la sostenibilidad financiera del sector mediante la gestión de subsidios y fondos especiales, el fortalecimiento de las Zonas No Interconectadas (ZNI), el impulso a las Comunidades Energéticas y el seguimiento a los programas financiados con recursos de FAER, FAZNI, PRONE y demás instrumentos de política pública.

## Funciones de la dependencia a cargo

Las funciones del Despacho del Viceministerio de Energía se encuentran establecidas en el Decreto 381 de 2012, modificado por el Decreto 1617 de 2013 y las demás normas que regulan la estructura del Ministerio de Minas y Energía. Para ello desarrolla, entre otras, las siguientes funciones:

- Asesorar al ministro en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas del sector energético.

- Coordinar la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos del sector energético.

- Orientar y coordinar las Direcciones que integran el Viceministerio para el cumplimiento de las metas institucionales.

- Coordinar la ejecución de las políticas con las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio.

- Hacer seguimiento a la regulación y al desarrollo del sector energético.

- Coordinar la preparación de proyectos normativos y reglamentos técnicos del sector.

- Coordinar la formulación y seguimiento de los planes de expansión y cobertura del servicio de energía.

- Promover el desarrollo de proyectos de energización y ampliación de cobertura.

- Coordinar acciones relacionadas con la transición energética, el uso racional de la energía y las fuentes no convencionales de energía.

- Apoyar al Ministro en la articulación con entidades nacionales e internacionales para el desarrollo de la política energética.

- Coordinar el seguimiento a la gestión de las Direcciones de Energía Eléctrica e Hidrocarburos.

- Ejercer las demás funciones que le sean asignadas conforme a la naturaleza de la dependencia.

## Funciones del cargo

Las funciones del empleo viceministro de Energía se encuentran establecidas en la Resolución No. 41077 del 25 de octubre de 2018, mediante la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio de Minas y Energía.

A continuación, se relacionan las funciones esenciales del cargo:

- Asesorar al ministro en la formulación de la política en materia de energía eléctrica, energía nuclear, hidrocarburos y biocombustibles.

- Revisar la evolución del sector energético y proponer políticas y acciones para su crecimiento.

- Asistir al ministro en la coordinación de la ejecución de la política sectorial por parte de las entidades adscritas y vinculadas al sector energético.

- Asesorar al ministro en el análisis y evaluación de la regulación energética.

- Asesorar al ministro en la preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo del sector energético.

- Asesorar al ministro en la expedición de los reglamentos del sector relacionados con hidrocarburos y biocombustibles.

- Asesorar al ministro en la determinación de precios y tarifas de combustibles.

- Asesorar al ministro en la expedición de reglamentos en materia de energía eléctrica.

- Asesorar al ministro en la adopción de los planes de expansión de generación y transmisión.

- Asesorar al ministro en la formulación de la política sobre energía nuclear y materiales radiactivos.

- Asistir al ministro en las relaciones con el Congreso de la República.

- Estudiar los informes relacionados con el sector energético presentados por las dependencias y entidades adscritas.

- Presentar propuestas de política sobre subsidios, contribuciones y administración de fondos del sector.

- Proponer reglamentos técnicos relacionados con la seguridad y el uso racional de la energía.

- Presentar propuestas para la masificación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.

- Asesorar el establecimiento de áreas de servicio exclusivo.

- Coordinar la expedición de conceptos relacionados con estabilidad jurídica y zonas francas.

- Promover proyectos de Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE).

- Promover el desarrollo de fuentes no convencionales de energía.

- Propender por la aplicación del marco normativo nacional e internacional en materia energética y de seguridad nuclear.

- Autorizar actuaciones relacionadas con la gestión segura de materiales radiactivos y nucleares.

- Autorizar inspecciones a instalaciones que utilizan materiales radiactivos y nucleares.

- Ejercer las demás funciones asignadas por la Constitución, la ley y los reglamentos.

## Otras responsabilidades

Durante el periodo objeto del presente informe, además de las funciones propias del cargo y de las responsabilidades asignadas al Despacho del Viceministerio de Energía, se ejercieron las siguientes responsabilidades estratégicas:

- Representación institucional del Ministerio de Minas y Energía en mesas técnicas, comités, comisiones intersectoriales y escenarios nacionales e internacionales relacionados con el sector energético.

- Coordinación y seguimiento a iniciativas estratégicas priorizadas por el Gobierno Nacional, orientadas a la implementación de la política de Transición Energética Justa y el fortalecimiento de la seguridad energética.

- Articulación interinstitucional con entidades del orden nacional, territorial y organismos del sector para la implementación de programas y proyectos de energización, ampliación de cobertura y fortalecimiento de la infraestructura energética.

- Seguimiento a proyectos estratégicos del sector energético y a los compromisos adquiridos por el Ministerio con otras entidades del Gobierno Nacional, órganos de control y autoridades territoriales.

- Atención de requerimientos provenientes del Congreso de la República, organismos de control, altas cortes, Presidencia de la República y demás entidades públicas, relacionados con asuntos de competencia del Viceministerio.

- Liderazgo en la coordinación de respuestas institucionales para la atención de situaciones prioritarias que impactaron la prestación del servicio público de energía y el abastecimiento energético.

- Acompañamiento técnico y estratégico a las Direcciones de Energía Eléctrica e Hidrocarburos en la formulación de lineamientos, conceptos y decisiones relacionadas con la política energética nacional.

# Situación de los recursos asignados o bajo responsabilidad

Informar de manera pormenorizada los recursos financieros, humanos, físicos, tecnológicos, documentales o de información que se encuentren bajo responsabilidad del cargo, de acuerdo con los numerales desagregados.

## Recursos financieros y ejecución presupuestal

En este apartado describa con el mayor detalle posible, la situación de los recursos financieros asignados a su cargo, por el periodo de su gestión o por cada una de las vigencias (si aplica). Adicione la información correspondiente sobre las vigencias futuras gestionadas y los demás reportes financieros que considere apropiados.

Agregue, de ser necesario, las columnas o notas aclaratorias para la mejor explicación de los datos.

Tabla 1Balance de recursos financieros y ejecución presupuestal DEE

| Proyecto | Apropiación | Compromisos | % Comprometido | Obligados | % Obligado | X comprometer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSSRI | $5,700,000,000,000 | $3,205,570,031,881 | 56.2% | $3,202,957,243,576 | 56.2% | $2,494,429,968,119 |
| FOES | $154,251,388,914 | $51,566,332,047 | 33.4% | $51,480,260,501 | 33.4% | $102,685,056,867 |
| FAER | $115,323,998,336 | $112,783,034,594 | 97.8% | $9,210,916,980 | 8.0% | $2,540,963,742 |
| FAZNI | $219,579,220,019 | $218,425,337,562 | 99.5% | $760,327,966 | 0.3% | $1,153,882,457 |
| PRONE | $115,590,778,921 | $99,220,800,394 | 85.8% | $616,643,023 | 0.5% | $16,369,978,527 |
| DNA | $800,429,045 | $638,966,205 | 79.8% | $181,731,377 | 22.7% | $161,462,840 |
| PNER | $766,168,000 | $721,841,833 | 94.2% | $339,699,434 | 44.3% | $44,326,167 |
| COMUNIDADES | $300,000,000,000 | $298,205,067,476 | 99.4% | $37,508,990,723 | 12.5% | $1,794,932,524 |
| TEJ | $6,407,685,000 | $5,814,703,821 | 90.7% | $2,528,752,902 | 39.5% | $592,981,179 |
| COLOMBIA SOLAR | $372,133,529,088 | $370,037,287,883 | 99.4% | $256,194,426,584 | 68.8% | $2,096,241,205 |
| FENOGE | $220,683,453,135 | $818,595,233 | 0.4% | $0 | 0.0% | $219,864,857,902 |
| REGLAMENTOS | $1,485,000,000 | $1,386,532,745 | 93.4% | $590,684,019 | 39.8% | $98,467,255 |
| TOTAL | $7,207,021,650,458 | $4,365,188,531,674 | 60.57% | $3,562,369,677,085 | 49.43% | $2,841,833,118,784 |

Fuente: Elaboración equipo administración y planeación DEE, Julio 2026

## Recursos activos fijos e inventarios

En este apartado describa, con el mayor detalle posible, los activos fijos e inventario a su cargo, indicando la fuente de información de la cual se sustenta el reporte y la fecha de corte. Agregue, de ser necesario, las notas aclaratorias para la mejor explicación de los datos.

## Recurso humano

En este apartado describa, la conformación de la planta de personal y de contratistas a su cargo, con los objetos correspondientes. Adicionar novedades o aspectos que considere resaltar.

### Planta de personal

Para los cargos de planta, resulta necesaria la desagregación de la información, por niveles, cargos de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción.

Agregue tantas filas como denominaciones existan en la dependencia: Director, Subdirector, Jefe de Oficina, Profesional Universitario, Profesional Especializado, etc. Agregue el número de filas que le permitan diligenciar toda la información correspondiente, adicionalmente enuncie las observaciones o novedades que considere necesarias con respecto a la planta. de personal.

Tabla No. X  Nombre

(La presente tabla constituye una estructura de referencia, por lo tanto, podrán incorporarse las filas o columnas necesarias para reflejar de manera completa la información correspondiente)

| Naturaleza del cargo | Denominación | Código | Grado | Cantidad de cargos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel Directivo |  |  |  |  |
| (Carrera o Libre Nombramiento y Remoción) |  |  |  |  |
| Nivel Asesor |  |  |  |  |
| (Carrera o Libre Nombramiento y Remoción) |  |  |  |  |
| Nivel Profesional |  |  |  |  |
| (Carrera o Libre Nombramiento y Remoción) |  |  |  |  |
| Nivel Técnico |  |  |  |  |
| (Carrera o Libre Nombramiento y Remoción) |  |  |  |  |
| Nivel Asistencial |  |  |  |  |
| (Carrera o Libre Nombramiento y Remoción) |  |  |  |  |

Fuente: Indicar cuál es la fuente de la información y la fecha de corte.

### Relación de Contratistas de Prestación de Servicios

Tabla No. X  Nombre

(La presente tabla constituye una estructura de referencia, por lo tanto, podrán incorporarse las filas o columnas necesarias para reflejar de manera completa la información correspondiente)

| Nombre del Contratista | Número de contrato | Objeto de su contrato | Fecha de finalización | Nombre del supervisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fuente: Indicar cuál es la fuente de la información y la fecha de corte.

## Recurso y Gestión documental de la dependencia a cargo

Anexe el inventario de la información administrada por la dependencia, tanto en formato físico como digital, utilizando el formato T-GD-F-02 Formato Único de Inventario Documental (FUID), de conformidad con los lineamientos de Gestión Documental vigentes en la entidad.

Así mismo, registre en este capítulo los repositorios físicos y electrónicos utilizados para la administración de la información, incluyendo sistemas de información, aplicativos institucionales, SharePoint, OneDrive, carpetas compartidas, repositorios documentales y cualquier otro medio de almacenamiento que se encuentre bajo responsabilidad de la dependencia.

Adicionalmente, identifique la información clasificada o reservada que administra el área, indicando, cuando aplique, su ubicación, nivel de acceso y las disposiciones normativas que sustentan dicha clasificación o reserva.

## Recursos tecnológicos y bases de datos

### Sistemas de información

Indique los sistemas de información o aplicativos que lidera o administra, su funcionalidad y su estado.

Tabla No. X  Nombre 
(La presente tabla constituye una estructura de referencia, por lo tanto, podrán incorporarse las filas o columnas necesarias para reflejar de manera completa la información correspondiente)

| Nombre del sistema de información o aplicativo | Funcionalidad | Estado (Activo o Inactivo |
| --- | --- | --- |

Fuente: Indicar cuál es la fuente de la información y la fecha de corte.

### Bases de datos

Incluir el inventario de las bases de datos que forma parte de la gestión misional de la dependencia, su función y estado. Se entiende como base de datos cualquier archivo que almacene información relevante para la gestión de la oficina, independientemente de su formato. Esto incluye, entre otros, archivos en Excel, Word, Access u otras herramientas similares.

Tabla No. X Nombre
 (La presente tabla constituye una estructura de referencia, por lo tanto, podrán incorporarse las filas o columnas necesarias para reflejar de manera completa la información correspondiente)

| Nombre de la base de datos | Funcionalidad | Estado (ej: actualizado o desactualizado o en proceso de construcción) |
| --- | --- | --- |

Fuente: Indicar cuál es la fuente de la información y la fecha de corte.

### Credenciales para acceso a plataformas o aplicativos internos o externos

Relacionar las plataformas, sistemas de información, aplicativos, portales, repositorios, herramientas tecnológicas, servicios en la nube o cualquier otro entorno digital que requiera autorización, acreditación, asignación de roles, permisos o credenciales institucionales para su acceso y utilización, y cuya administración, gestión o uso se encuentre bajo la responsabilidad del cargo o dependencia.

Nota: No deberán registrarse usuarios, contraseñas, claves, códigos de autenticación, tokens, certificados digitales, preguntas de seguridad ni ningún otro dato confidencial o sensible de acceso. El propósito de este apartado es identificar los sistemas que requieren gestión de credenciales y facilitar la continuidad de la operación institucional durante el proceso de entrega y recepción del cargo.

Tabla No. X  Nombre
 (La presente tabla constituye una estructura de referencia, por lo tanto, podrán incorporarse las filas o columnas necesarias para reflejar de manera completa la información correspondiente)

| Nombre aplicativo o herramienta que requiere acreditación para su ingreso | Función del aplicativo o herramienta | Colaborador que lidera la gestión en este aplicativo o herramienta |
| --- | --- | --- |
| Plataforma institucional SIGAME | El reporte y seguimiento del Plan de Acción Institucional (PAI) | Andrea Katherine Avila |

Fuente: Indicar cuál es la fuente de la información y la fecha de corte.

# Programas, Estudios y Proyectos ejecutados y en ejecución

En este apartado describa, con el mayor detalle posible y durante el periodo de gestión, el estado de avance y ejecución de los programas, estudios y proyectos ejecutados o en ejecución que correspondan a la misionalidad de la dependencia a cargo. Considere añadir la relación de proyectos financiados directa o con entidades nacionales, departamentos u otros municipios, detallando su estado actual. Agregue, por vigencia, los demás reportes administrativos que considere apropiados, o complemente los que se proponen a continuación

## Programas, Estudios y Proyectos de Inversión

### Programas

Tabla No. X  Nombre
 (La presente tabla constituye una estructura de referencia, por lo tanto, podrán incorporarse las filas o columnas necesarias para reflejar de manera completa la información correspondiente)

| Denominación | Descripción (Incluir fecha de inicio y de cierre, o estimación de cierre) | Estado |  | Valor asignado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ejecutado | % de ejecución |  |

Fuente: Indicar cuál es la fuente de la información y la fecha de corte.

### Estudios

Tabla No. X  Nombre
 (La presente tabla constituye una estructura de referencia, por lo tanto, podrán incorporarse las filas o columnas necesarias para reflejar de manera completa la información correspondiente)

| Denominación | Descripción (Incluir fecha de inicio y de cierre, o estimación de cierre) | Estado |  | Valor asignado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ejecutado | % de ejecución |  |

Fuente: Indicar cuál es la fuente de la información y la fecha de corte.

### Proyectos de Inversión

Tabla No. X  Nombre
 (La presente tabla constituye una estructura de referencia, por lo tanto, podrán incorporarse las filas o columnas necesarias para reflejar de manera completa la información correspondiente)

| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: HORIZONTE: DESCRIPCIÓN GENERAL: Estado: (Finalizado o En ejecución) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia | Valor Apropiación (en millones de pesos) | Valor Compromisos (en millones de pesos) | Valor Obligación (en millones de pesos) | Observación |
| 2022 |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| 2026* |  |  |  |  |

Fuente: Indicar cuál es la fuente de la información y la fecha de corte.

*La información para el 2026 se presentará con corte la fecha de retiro del cargo

# Obras Públicas

Si aplica, en esta sección describa, con el mayor detalle posible y por cada una de las vigencias fiscales en las que estuvo a cargo, el estado de avance y ejecución de todas las obras públicas ejecutadas o en ejecución por parte de su despacho. Recuerde que el valor indicado, debe incluir las adiciones o modificaciones. En caso de que la obra o proyecto haya terminado en condiciones anormales, indique el detalle de la situación en la columna de observación.

Si no aplica, indicarlo.

Tabla No. X  Nombre
 (La presente tabla constituye una estructura de referencia, por lo tanto, podrán incorporarse las filas o columnas necesarias para reflejar de manera completa la información correspondiente)

| Periodo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la obra pública | Nombre o razón social del contratista | Nombre o razón social de la interventoría | Estado |  |  | valor ejecutado (en millones de pesos) |  | observación |
|  |  |  | ejecutado [marque x] | en proceso [marque x] |  |  |  |  |

Fuente: Indicar cuál es la fuente de la información y la fecha de corte.

# Contratación

En esta sección describa, con el mayor detalle posible, la información relacionada con la contratación ejecutada o en ejecución, agrupando la información de acuerdo con las modalidades y los objetos contractuales (Ej. Prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultarías, concesiones, fiducias, entre otros]. Recuerde que, tratándose de los contratos de obra pública, tienen un acápite específico en el numeral 6 del presente documento y por su parte la relación de contratistas de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión se encuentra en el numeral 4.3.2.

En acápite complementario considere indicar la información sobre las liquidaciones llevadas a cabo durante el periodo de reporte y señale el detalle de las liquidaciones que al momento del retiro están pendientes. De igual modo, y en caso de aplicar, indique lo pertinente en relación con las vigencias futuras empleadas para esas relaciones contractuales.

Tabla No. X  Nombre
 (La presente tabla constituye una estructura de referencia, por lo tanto, podrán incorporarse las filas o columnas necesarias para reflejar de manera completa la información correspondiente

| Modalidad de contratación | Objeto contractual | Número de contratos en proceso | Número de contratos ejecutados | Valor total (en millones de pesos) | Nombre del interventor o supervisor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo: |  |  |  |  |  |
| Contratación directa |  |  |  | $ .oo |  |
| Licitación pública |  |  |  | $ .oo |  |
| Concurso de méritos |  |  |  | $ .oo |  |
| Selección abreviada |  |  |  | $ .oo |  |
| Mínima cuantía |  |  |  | $ .oo |  |

Fuente: Indicar cuál es la fuente de la información y la fecha de corte.

# Reglamentos, Manuales y Procedimientos

En el acápite subsiguie el nte describa, con el mayor detalle posible, la información relacionada con los reglamentos expedidos por su dependencia si aplica, y los documentos normalizados de los procesos en los que participa, dentro del Sistema Integrado de Gestión. Aclara las acciones adelantadas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

# Información general complementaria

A continuación, se relaciona el detalle de la Planta de personal Asignada al despacho del viceministro de Energía, incluido personal que se encuentra adscrito a este despacho pero que brinda apoyo en otras dependencias:

Tabla 2 Planta de personal asignada al despacho del viceministro de energía

| Despacho (manual de funciones) | Dependencia (manual de funciones) | Nombre | Dependencia actual | Grupo actual | Cargo | Naturaleza del empleo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Ortega Vásquez Mónica catalina | Subdirección de talento humano | Grupo de humanización y bienestar | Profesional universitario | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Despacho del viceministro de energía | Terraza castillo Angie Alexandra | Despacho del ministro | Despacho del ministro | Asesor | Lnr |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Barrera morera Carlos augusto | Dirección de hidrocarburos | Grupo de gas combustible | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Despacho del viceministro de energía | Vacante lnr | Dirección de energía eléctrica | Grupo de fondos de inversión y gestión del sector eléctrico colombiano | Asesor | Lnr |
| Despacho del viceministro de energía | Despacho del viceministro de energía | Lozano moreno cielo | Despacho del viceministro de minas | Despacho del viceministro de minas | Asesor | Lnr |
| Despacho del viceministro de energía | Despacho del viceministro de energía | Bermúdez forero Daniel Ricardo | Dirección de formalización minera | Dirección de formalización minera | Asesor | Lnr |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Álvarez Quiroz Libardo | Subdirección administrativa y financiera | Subdirección administrativa y financiera | Auxiliar de servicios generales | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Mora cano Oscar Javier | Dirección de energía eléctrica | Grupo de supervisión | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Caicedo Caicedo john jairo | Dirección de hidrocarburos | Grupo de gestión y seguimiento | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Cairasco agudelo ana maria | Dirección de energía eléctrica | Grupo de supervisión | Profesional universitario | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Castañeda ríos Fabio nelson | Oficina de control disciplinario interno | Oficina de control disciplinario interno | Técnico administrativo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Cubillos Cardozo Vanessa | Oficina de planeación y gestión internacional | Oficina de planeación y gestión internacional | Auxiliar administrativo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Rivera Vargas paula Daniela | Subdirección administrativa y financiera | Grupo de gestión administrativa | Auxiliar administrativo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Despacho del viceministro de energía | Vásquez chiquisá claudia milena | Subdirección administrativa y financiera | Grupo de gestión contractual | Asesor | Lnr |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Joya Benavidez Olga roció | Despacho del ministro | Grupo de iniciativas estratégicas y portafolio | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Spinel Matallana Claudio Alfredo | Oficina de asuntos ambientales y sociales | Oficina de asuntos ambientales y sociales | Auxiliar administrativo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Vacante temporal | Dirección de energía eléctrica | Grupo de subsidios | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Garzón lobaton viviana darle | Subdirección administrativa y financiera | Grupo de gestión contractual | Auxiliar administrativo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Despacho del viceministro de energía | Moyano chaparro Laura maría | Oficina de asuntos ambientales y sociales | Oficina de asuntos ambientales y sociales | Secretario ejecutivo des. Viceministro | Lnr |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Vacante definitiva | Dirección de hidrocarburos | Grupo de gestión y seguimiento | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Ortiz Tovar Jorge Alirio | Oficina de asuntos regulatorios y empresariales | Oficina de asuntos regulatorios y empresariales | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Vacante temporal | Dirección de energía eléctrica | Dirección de energía eléctrica | Secretario ejecutivo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Pineda montes Luis Hernando | Oficina asesora de jurídica | Oficina asesora de jurídica | Secretario ejecutivo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Despacho del viceministro de energía | Salgado salguero Guiomar | Oficina de asuntos ambientales y sociales | Oficina de asuntos ambientales y sociales | Profesional especializado | Lnr |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Vacante temporal | Dirección de hidrocarburos | Grupo de exploración y producción de hidrocarburos | Profesional universitario | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Sandoval Galvis Carol Mayerly | Subdirección de talento humano | Grupo de pensiones y entidades liquidadas | Técnico operativo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Vacante definitiva | Dirección de energía eléctrica | Dirección de energía eléctrica | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Carrillo Martínez Miriam | Dirección de hidrocarburos | Dirección de hidrocarburos | Técnico administrativo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Ochoa ortega marcela Judith | Oficina de asuntos regulatorios y empresariales | Oficina de asuntos regulatorios y empresariales | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Torres peña Wilson Javier | Despacho del secretario general | Despacho del secretario general | Secretario ejecutivo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Vacante temporal | Dirección de hidrocarburos | Dirección de hidrocarburos | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Flores Quiroga Julián | Dirección de hidrocarburos | Dirección de hidrocarburos | Director técnico | Lnr |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Castañeda Alfonso maría del pilar | Dirección de energía eléctrica | Grupo de fondos de inversión y gestión del sector eléctrico colombiano | Asesor | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Despacho del viceministro de energía | Jaime corzo leonardo | Dirección de hidrocarburos | Grupo de combustibles líquidos | Asesor | Lnr |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Garzón escobar claudia esperanza | Dirección de hidrocarburos | Grupo de gas combustible | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Jaramillo villa patricia | Dirección de hidrocarburos | Grupo de combustibles líquidos | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Mantilla parra mauricio alexander | Dirección de hidrocarburos | Grupo de transporte de hidrocarburos y demás combustibles | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Cadavid Castrillón Jairo de Jesús | Dirección de energía eléctrica | Grupo de fondos de inversión y gestión del sector eléctrico colombiano | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Mayorga Gómez Ana patricia | Dirección de hidrocarburos | Grupo de gestión y seguimiento | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Mejía González Angie Katherine | Dirección de hidrocarburos | Grupo de transporte de hidrocarburos y demás combustibles | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Velásquez Piedrahita alexander | Dirección de hidrocarburos | Grupo de transporte de hidrocarburos y demás combustibles | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Moreno bonilla Héctor Emilio | Dirección de hidrocarburos | Dirección de hidrocarburos | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Muñoz Ruiz José Edilberto | Dirección de energía eléctrica | Grupo de subsidios | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Talero García Ricardo Andrés | Dirección de hidrocarburos | Grupo de transporte de hidrocarburos y demás combustibles | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Despacho del viceministro de energía | Muñoz sierra José Luis | Despacho del viceministro de energía | Despacho del viceministro de energía | Asesor | Lnr |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Montenegro silva Álvaro | Dirección de hidrocarburos | Grupo de transporte de hidrocarburos y demás combustibles | Técnico operativo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Despacho del viceministro de energía | Jaime corzo leonardo | Despacho del viceministro de energía | Despacho del viceministro de energía | Asesor | Lnr |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Quiñones Ibarra segundo Parménides | Dirección de hidrocarburos | Grupo de gas combustible | Técnico operativo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Ramírez romero Dolly Ivon | Dirección de hidrocarburos | Grupo de gas combustible | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Román dueñas diego Fernando | Dirección de energía eléctrica | Dirección de energía eléctrica | Director técnico | Lnr |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Rivera parra Roger Ricardo | Dirección de hidrocarburos | Grupo de exploración y producción de hidrocarburos | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Rodríguez higuera Alejandra Nohemí | Dirección de hidrocarburos | Grupo de gestión y seguimiento | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Rodríguez quimba José Alejandro | Dirección de hidrocarburos | Grupo de combustibles líquidos | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Rubiano Jorge Luis | Dirección de hidrocarburos | Grupo de gas combustible | Técnico operativo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Saavedra herrera diana carolina | Dirección de energía eléctrica | Dirección de energía eléctrica | Secretario ejecutivo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Solarte Eulogio | Dirección de energía eléctrica | Grupo de reglamentos técnicos | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Tamayo Pérez leonardo augusto | Dirección de hidrocarburos | Grupo de exploración y producción de hidrocarburos | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Torres Aranguren pablo Andrés | Dirección de hidrocarburos | Grupo de combustibles líquidos | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Trujillo hidalgo francisco alonso | Dirección de hidrocarburos | Grupo de transporte de hidrocarburos y demás combustibles | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de energía eléctrica | Balcero Gómez diana maría | Dirección de energía eléctrica | Grupo de reglamentos técnicos | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Altamar cuaba iban | Dirección de hidrocarburos | Dirección de hidrocarburos | Profesional especializado | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Olarte medina sammantha | Dirección de hidrocarburos | Grupo de transporte de hidrocarburos y demás combustibles | Técnico administrativo | Carrera administrativa |
| Despacho del viceministro de energía | Dirección de hidrocarburos | Socarras moreno María Alejandra | Dirección de hidrocarburos | Grupo de energías alternativas y sostenibles | Profesional universitario | Carrera administrativa |

Tabla 3 Espacios liderados

| Instancia, comité, mesa o espacio que lidera: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol del cargo o dependencia | Periodicidad de sesiones | Delegado actual | Compromisos vigentes (si los hay o donde se pueden evidenciar) |
| Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del País (CACSSE) | Semanal |  | Actas de sesiones (En físico) |
| Sesión CREG | Semanal |  | Actas de las sesiones – Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales |

Fuente: Indicar cuál es la fuente de la información y la fecha de corte.

# Introducción y mensaje del viceministro de energía

Hace poco más de un año, para quienes hemos dedicado nuestra labor y convicciones a construir una Colombia más justa, equitativa y con mayores oportunidades, era profundamente significativo avanzar hacia un gobierno que ubicara el bienestar de la ciudadanía como eje central de la gestión pública.

El cambio que el país demanda exige instituciones sólidas, cercanas a los territorios y conformadas por servidores públicos con excelencia técnica, compromiso ético y profunda sensibilidad social. Ha sido un honor coincidir en este momento histórico con mujeres y hombres que, desde su conocimiento y vocación de servicio, han trabajado incansablemente por transformar el sector energético en beneficio de todos los colombianos.

Asumir la responsabilidad del Viceministerio de Energía ha representado un compromiso con el presente y el futuro del país. Servir a Colombia desde este rol implica comprender que la energía es un pilar estratégico para el desarrollo económico, la competitividad, la equidad territorial y el bienestar social. Garantizar un acceso confiable, eficiente y sostenible a la energía no solo impulsa la productividad, sino que también contribuye al cierre de brechas históricas y a la dignificación de la vida en los territorios.

Recorrer las regiones, escuchar a las comunidades y entender las realidades energéticas de la Colombia profunda ha reafirmado una convicción esencial: la Transición Energética Justa (TEJ) debe construirse con enfoque territorial, inclusión social y sostenibilidad. Esta transición no se limita a una transformación tecnológica; representa una oportunidad histórica para democratizar el acceso a la energía, fortalecer la seguridad energética y promover un modelo de desarrollo más resiliente y sostenible.

Cada territorio visitado, cada comunidad escuchada y cada desafío afrontado fortalecen nuestro propósito de seguir trabajando por un sector energético que responda a las necesidades del país y contribuya decididamente a la construcción de una Colombia más próspera, equitativa y sostenible.

# Equipos estratégicos y staff del viceministro de energía

## Jurídica

El equipo jurídico desarrolla actividades de asesoría, acompañamiento y revisión legal orientadas a garantizar que las actuaciones relacionadas con el Despacho y la Dirección de Energía se adelanten con observancia a la Constitución, los principios de la función administrativa, las políticas institucionales del sector, la regulación aplicable al sector minero-energético, contribuyendo a la seguridad jurídica en la adopción de decisiones y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

En materia contractual, el equipo jurídico brinda acompañamiento integral a la Dirección de Energía en las diferentes etapas de los contratos que soportan el cumplimiento de sus funciones misionales, mediante la revisión jurídica de estudios previos, proyectos de pliegos, minutas contractuales, modificaciones, prórrogas, adiciones, cesiones, suspensiones, reinicios y demás actuaciones derivadas de la ejecución contractual. Asimismo, emite conceptos jurídicos sobre la interpretación y aplicación de las cláusulas contractuales, verifica la procedencia de las actuaciones administrativas relacionadas con la ejecución de los contratos y asesora en la adopción de medidas orientadas a prevenir riesgos jurídicos, fortalecer el seguimiento contractual y asegurar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal.

De igual manera, participa en la elaboración, revisión y validación de los actos administrativos cuya expedición corresponde al Despacho del Viceministro de Minas y Energía o que son promovidos por la Dirección de Energía, garantizando su coherencia con la normatividad y con las competencias asignadas al Ministerio. En este sentido, realiza el análisis jurídico de proyectos de resoluciones, actos de delegación, decisiones relacionadas con programas, planes, proyectos y mecanismos de política pública del subsector energético, así como de aquellos actos administrativos mediante los cuales se implementan instrumentos regulatorios, se adoptan decisiones de carácter particular o general y se da cumplimiento a mandatos legales o judiciales.

Adicionalmente, presta apoyo en la atención de consultas jurídicas, derechos de petición, recursos administrativos, y requerimientos formulados por organismos de control, autoridades judiciales y demás entidades públicas, elaborando los conceptos y respuestas que correspondan dentro del ámbito de competencia del Viceministerio. Igualmente, acompaña la defensa de las actuaciones administrativas, realiza seguimiento a los compromisos derivados de decisiones judiciales y administrativas y participa en la identificación y mitigación de contingencias jurídicas que puedan afectar la gestión del sector.

### Gestión y acciones realizadas

Durante el período objeto del presente informe de gestión, el equipo jurídico del Despacho del viceministro realizó el acompañamiento y seguimiento jurídico a las obligaciones derivadas de los contratos suscritos para la implementación del programa de Comunidades Energéticas, verificando el cumplimiento de los compromisos contractuales y brindando apoyo en la gestión de las actuaciones requeridas durante su ejecución.

Asimismo, realizó el seguimiento al avance de los proyectos, participando en las mesas técnicas integrales convocadas con las diferentes dependencias del Ministerio con el fin de identificar oportunidades de mejora, resolver aspectos jurídicos asociados a la ejecución contractual y contribuir al cumplimiento de las metas establecidas.

Igualmente revisó y analizó las solicitudes y la documentación presentada por Electrocaqueta, Gensa y Dispac relacionadas con la modificación de los contratos de comunidades energéticas, verificando los argumentos expuestos, los documentos soporte, la viabilidad jurídica y el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales aplicables. Como resultado de dicho análisis, se elaboraron y revisaron los actos y documentos necesarios para formalizar las modificaciones contractuales, realizando el seguimiento integral de cada trámite hasta la expedición respectiva, la suscripción de los documentos contractuales correspondientes y su publicación, de conformidad con las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y los principios de transparencia y publicidad que rigen la gestión contractual.

Tabla 4 Datos generales contratos con seguimiento juridico para implementación de CE

| No. | CONTRATO | CONTRATISTA | MUNICIPIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GGC - 2065 - 2025 | DISPAC SA ESP | NUQUI |
| 2 | GGC - 2061 - 2025 | DISPAC SA ESP | ALBANIA - MAICAO - OTROS |
| 3 | GGC - 2050 - 2025 | GENSA SA ESP | BAHIA SOLANO |
| 4 | GGC - 2056 - 2025 | GENSA SA ESP | LA URIBE |
| 5 | GGC - 2053 - 2025 | GENSA SA ESP | URIBIA |
| 6 | GGC - 2055 - 2025 | GENSA SA ESP | SAN MIGUEL |
| 7 | GGC - 2051 - 2025 | GENSA SA ESP | VALLE DEL GUAMUEZ |
| 8 | GGC - 2052 - 2025 | GENSA SA ESP | VILLA GARZON |
| 9 | GGC - 2057 - 2025 | GENSA SA ESP | PUERTO GUZMAN |
| 10 | GGC - 2054 - 2025 | GENSA SA ESP | CARTAGENA DEL CHAIRA |
| 11 | GGC - 2071 - 2025 | ELECTROCAQUETA SA ESP | NORTE DE SANTANDER |
| 12 | GGC - 2070 - 2025 | ELECTROCAQUETA SA ESP | NARIÑO |
| 13 | GGC - 2064 - 2025 | ELECTROCAQUETA SA ESP | MAGDALENA |
| 14 | GGC - 2066 - 2025 | ELECTROCAQUETA SA ESP | SANTANDER MR |
| 15 | GGC - 2067 - 2025 | ELECTROCAQUETA SA ESP | GUACA |
| 16 | GGC - 2072 - 2025 | ELECTROCAQUETA SA ESP | BECERRIL |
| 17 | GGC - 2074 - 2025 | ELECTROCAQUETA SA ESP | CURUMANI |

Fuente: Elaboración equipo jurídico DEE

### Resultados e impacto

La gestión desarrollada durante el período objeto del presente informe permitió avanzar en la ejecución de los contratos asociados a la estrategia de Comunidades Energéticas, mediante el acompañamiento jurídico y el seguimiento permanente a las obligaciones contractuales, lo que contribuyó a la continuidad de los proyectos y a la adopción oportuna de medidas frente a las diferentes situaciones que incidieron en su ejecución. Estas acciones favorecieron la implementación de soluciones jurídicas y administrativas orientadas a superar las dificultades presentadas y a garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos.

De igual forma, se consolidó un modelo de seguimiento estratégico con mayores capacidades de control, trazabilidad y gestión preventiva, a partir de la articulación de la información técnica, presupuestal, jurídica y contractual. Este enfoque fortaleció la toma de decisiones, el seguimiento a la implementación de los proyectos de Comunidades Energéticas, la administración y actualización del Registro de Comunidades Energéticas, la transferencia de conocimiento a través de la Escuela de Transición Energética y la puesta en operación de soluciones energéticas en las zonas más apartadas del país, contribuyendo al cumplimiento de las metas institucionales y al fortalecimiento de la política de transición energética justa.

### Recomendaciones

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación de proyectos en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, se recomienda mantener un esquema de seguimiento integral y periódico a la ejecución de los proyectos, mediante la realización de mesas técnicas semanales con los diferentes actores involucrados. Estas sesiones deben orientarse a verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, realizar seguimiento a los cronogramas de ejecución, consolidar y proyectar los avances alcanzados, así como identificar y comunicar oportunamente las alertas y riesgos que puedan afectar el desarrollo de los proyectos, permitiendo la adopción de medidas preventivas y correctivas. En este contexto, resulta fundamental continuar fortaleciendo el modelo de seguimiento estratégico, incorporando de manera articulada los componentes contractual, técnico, jurídico, financiero, social, ambiental y de obra civil.

De igual manera, se recomienda programar y ejecutar visitas técnicas de seguimiento en territorio con el propósito de verificar la adecuada implementación de las soluciones energéticas, comprobar el cumplimiento de las especificaciones contenidas en los anexos técnicos de los contratos, validar el funcionamiento y desempeño de los equipos instalados, constatar el avance en el registro y consolidación de las Comunidades Energéticas, así como evaluar las actividades de transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades desarrolladas con las comunidades beneficiarias.

Finalmente, se considera indispensable mantener un enfoque preventivo en la gestión de riesgos mediante el monitoreo continuo de los aspectos jurídicos, técnicos, financieros y operativos que puedan incidir en la ejecución de los contratos. Así mismo, se recomienda preservar la articulación permanente entre el Despacho del viceministro, la Dirección de Energía y las demás dependencias del Ministerio, con el fin de garantizar una gestión coordinada, la toma oportuna de decisiones y el cumplimiento de los objetivos de la política pública de transición energética.

## Administración y planeación

El Equipo de Administración y Planeación lidera y acompaña de manera estratégica las acciones administrativas de la Dirección de Energía Eléctrica, garantizando una gestión eficiente del presupuesto, la contratación y los proyectos de inversión pública. Su papel resulta clave en el impulso de proyectos de inversión como Comunidades Energéticas (CE) y Transición Energética Justa (TEJ), al integrar una visión técnica, financiera y estratégica que asegura coherencia entre los objetivos institucionales y la ejecución de los recursos.

Entre sus responsabilidades se encuentran la estructuración, seguimiento y control del presupuesto, incluyendo apropiaciones, ejecución y análisis de vigencias futuras, el fortalecimiento de la gestión contractual y la aplicación de metodologías de gerencia de proyectos. Asimismo, lidera la implementación y mejora continua de los sistemas de gestión institucional, y realiza el seguimiento a la ejecución de políticas públicas del sector.

De manera complementaria, actúa como articulador institucional, respondiendo a solicitudes de otras dependencias y colaborando de forma permanente con la Oficina de Control Interno (OI), la Oficina de Planeación y Gestión Internacional (OPGI), entre otras. También coordina y acompaña temas estratégicos desarrollados por los equipos internos de la Dirección, promoviendo la alineación, la eficiencia y el cumplimiento de metas.

### Gestión y acciones realizadas

Durante el periodo del presente informe de gestión, el equipo de Administración y Planeación adelantó una gestión integral en los ámbitos contractual, presupuestal, financiero y de seguimiento a proyectos de inversión pública. Este trabajo aseguró coherencia técnica, cumplimiento normativo y control permanente de los recursos asignados a la Dirección de Energía Eléctrica.

En materia contractual, se llevó a cabo la planeación, estructuración y seguimiento de los procesos de contratación por prestación de servicios, en un contexto condicionado por las disposiciones de la Ley de Garantías. Este proceso permitió la vinculación de 440 contratistas, asegurando la continuidad operativa y la ejecución de los proyectos de inversión. La labor abarcó la consolidación de necesidades, validación presupuestal, gestión de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, estructuración en la plataforma NEON, control documental y articulación con las áreas financieras y jurídicas del Ministerio, garantizando transparencia y oportunidad en cada fase.

De manera complementaria, se fortalecieron los procesos de cierre contractual mediante verificaciones en SECOP, la implementación de un control riguroso del plan de pagos y la consolidación de repositorios documentales, lo que mejoró la trazabilidad y la coherencia entre ejecución financiera y soporte administrativo. Paralelamente, se brindó acompañamiento a contratistas en el uso de plataformas digitales, se optimizó la gestión de derechos de petición con sistemas de alertas y seguimiento a plazos legales, y se promovió la articulación con los equipos documentales internos.

La gestión precontractual se desarrolló de manera integral en el sistema NEON, incluyendo la tramitación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, la planificación mensual del Programa Anual de Caja y el seguimiento continuo a pagos de contratistas, garantizando coherencia entre apropiación, compromiso y pago efectivo. En el componente de control y auditoría, se atendieron oportunamente los requerimientos de entes de control, se coordinaron acciones con la Oficina de Control Interno y se adelantó la preparación técnica y documental para auditorías financieras de la Contraloría General de la República, fortaleciendo la transparencia institucional.

En la operación técnica presupuestal y financiera, se elaboraron y cargaron balances mensuales en la plataforma NEON, se gestionaron integralmente los CDP, se actualizó el plan de pagos de contratistas y se realizó seguimiento a la liberación oportuna de saldos no ejecutados, optimizando la disponibilidad de recursos. En el componente documental, se llevó un control detallado del flujo de cuentas de cobro, la creación y vinculación de facturas en NEON, así como el cargue y validación de soportes en las plataformas correspondientes, asegurando integridad y cumplimiento administrativo.

Respecto a los proyectos de inversión pública, se adelantó acompañamiento integral a iniciativas estratégicas como Comunidades Energéticas (BPIN 2024000000000177), orientada al desarrollo y financiación de comunidades con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable a nivel nacional, y Transición Energética Justa (BPIN 2023000000000293), enfocada en fortalecer la capacidad de gestión de la transición energética en el sector minero-energético. La gestión de estos proyectos se desarrolló bajo un proceso estructurado conforme a la metodología del Departamento Nacional de Planeación, que incluyó revisión preliminar en el sistema MGA, análisis de indicadores, evaluación del cronograma físico-financiero, identificación de riesgos, formulación de ajustes y validación interna, seguido de los trámites correspondientes en el sistema PIIP.

En la fase de seguimiento, se consolidó información periódica sobre avances físicos y financieros, ejecución presupuestal y coherencia entre componentes programáticos y financieros. Se actualizaron matrices de riesgos, se generaron alertas preventivas, se formularon recomendaciones y se consolidaron tableros de indicadores estratégicos. Además, se realizó seguimiento al Plan Anual de Ejecución y se desarrollaron mesas de trabajo específicas para los componentes del proyecto de Comunidades Energéticas, garantizando control oportuno y coordinación técnica.

En la fase de reportes, se elaboraron informes ejecutivos de cierre de vigencia, reportes de avance físico-financiero en distintos formatos institucionales y se atendieron requerimientos de la Presidencia de la República y de la Alta Consejería para las Regiones. Estos documentos incluyeron avances cualitativos y cuantitativos asociados a indicadores nacionales, logros semanales y trimestrales, así como insumos estratégicos para la planeación sectorial.

- Reglamentación del PND y reportes mensuales

Por otro lado, la Dirección de Energía Eléctrica ha avanzado significativamente en la implementación y reglamentación de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) relacionados con la focalización de subsidios, la promoción de comunidades energéticas y la normalización de redes eléctricas. Durante este periodo, el equipo de Administración y Planeación se encargó de dar seguimiento a la implementación mediante reportes mensuales, los cuales eran solicitados por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional (OPGI) durante los primeros diez días de cada mes. En estos informes se consolidaba el avance de los instrumentos regulatorios asociados a los artículos 108, 235, 238, 248, 249, 272 y 274 de la Ley 2294 de 2023, con resoluciones y decretos en trámite o implementados según corresponda. Entre los hitos más relevantes se destacan la estructuración y puesta en marcha de comunidades energéticas, la convocatoria PRONE para la normalización de redes y la gestión para la modificación del FOES.

Durante este periodo también se consolidaron resultados operativos significativos, se identificaron cuellos de botella normativos y técnicos, y se definieron acciones de articulación interinstitucional para acelerar la reglamentación y la ejecución de proyectos prioritarios. Entre los logros operativos, se registró la conexión de 1.981 usuarios mediante extensión de redes, la priorización de cinco proyectos PRONE con concepto favorable y la puesta en operación de granjas agrovoltaicas que aportan capacidad al SIN y contribuyen a la reducción de emisiones. Estos avances reflejan mejoras tanto en cobertura como en la implementación de soluciones energéticas sostenibles.

- Plan de Acción Anual (PAA) vigencias 2025 y 2026

Durante la vigencia 2025, la Dirección de Energía Eléctrica (DEE) dio seguimiento constante al Plan de Acción Anual, aunque su formulación no se realizó directamente desde el equipo de Administración y Planeación. Este equipo se encargó de consolidar la información y reportar los avances a través de la plataforma institucional SIGAME, asegurando trazabilidad y coordinación con los diferentes grupos de trabajo. La información registrada permitió a la Oficina de Control Interno (OCI) realizar las auditorías correspondientes, con fechas de corte al 30 de junio de 2025, evidenciando un avance del 19 %, y al 31 de diciembre de 2025, alcanzando un avance acumulado del 65 %.

En términos de resultados, se destacan los avances en la estructuración e implementación de comunidades energéticas, con 2.125 comunidades estructuradas y 460 implementadas, así como la conexión de 1.981 usuarios mediante extensión de redes. Estas acciones fortalecen la gobernanza local en zonas vulnerables, aumentan la cobertura, promueven la resiliencia energética y reducen la dependencia de combustibles fósiles. Adicionalmente, la puesta en operación de proyectos de granjas agrovoltaicas y la incorporación de capacidad renovable al SIN evidencian impactos positivos en sostenibilidad y mitigación de emisiones.

Cabe señalar que algunos productos del Plan de Acción, como la reglamentación de los artículos 248 y 274 de la Ley 2294 de 2023 y la construcción de herramientas de validación de información de operadores de red, presentan avances tangibles que no fueron plenamente reflejados en la evaluación de la OCI, debido a la aplicación de criterios de medición binarios que no contemplan progresos parciales o entregables intermedios. De manera similar, la guía de implementación de la Transición Energética Justa (TEJ) se encuentra materializada funcionalmente en el Documento CONPES 4158 – Colombia Solar, cumpliendo con los objetivos, el plan de acción, la asignación de responsables, el seguimiento y el financiamiento, aunque no se reflejó como un archivo diferenciado en SIGAME.

Paralelamente, el equipo de Administración y Planeación asumió la formulación y consolidación del Plan de Acción Anual para la vigencia 2026, incorporando los aportes de todas las unidades internas de la Dirección. Tras el informe de auditoría remitido por la OCI, el plan se encuentra actualmente en proceso de subsanación, con el objetivo de garantizar que todos los indicadores establecidos sean plenamente cumplidos y reflejen de manera precisa el seguimiento y los resultados esperados para la vigencia en curso.

### Resultados e impacto

La gestión desarrollada permitió consolidar un modelo de seguimiento estratégico con mayores capacidades de control, trazabilidad y anticipación. La integración sistemática de información técnica, presupuestal y contractual fortaleció la transparencia en la administración de los recursos públicos y mejoró sustancialmente la oportunidad y calidad de la toma de decisiones.

Se alcanzó una ejecución presupuestal plenamente alineada con las prioridades institucionales, acompañada de un control más riguroso sobre compromisos y vigencias futuras. El seguimiento estructurado a los proyectos de inversión pública garantizó coherencia entre la planeación física y financiera, optimizando la asignación de recursos y fortaleciendo la capacidad institucional para cumplir las metas estratégicas definidas.

En el plano organizacional, se consolidó una gestión más articulada y coordinada, tanto al interior de la Dirección como en su relacionamiento con otras dependencias del Ministerio. Esta articulación permitió optimizar tiempos de respuesta, reducir riesgos administrativos y financieros, y elevar los estándares de calidad y consistencia en la información reportada a instancias internas y externas.

Un resultado particularmente relevante fue la gestión adelantada durante la contingencia derivada de la Ley de Garantías, en la cual se logró estructurar, tramitar y formalizar el 100% de los 440 contratos de prestación de servicios requeridos para el funcionamiento de la Dirección y la ejecución de los proyectos de inversión, en un tiempo récord y sin afectar la continuidad institucional. Este proceso aseguró la disponibilidad oportuna del talento humano necesario, mitigó riesgos operativos y garantizó la ejecución efectiva de iniciativas estratégicas como Comunidades Energéticas y Transición Energética Justa.

De igual forma, el acompañamiento brindado a otras dependencias del Ministerio en la estructuración y financiación de sus procesos contractuales fortaleció la gestión transversal, promovió economías de tiempo y recursos, y consolidó una dinámica institucional orientada a la eficiencia y al cumplimiento oportuno de los objetivos sectoriales.

- Reglamentación del PND y reportes mensuales

Durante el periodo del presente informe de gestión se avanzó significativamente en la estructuración y puesta en marcha de comunidades energéticas, con un total de 2.125 comunidades estructuradas y 460 implementadas. Esta consolidación ha fortalecido la gobernanza local y mejorado el acceso a energía en zonas vulnerables, incrementando la resiliencia de las comunidades y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Adicionalmente, la extensión de redes permitió la conexión de 1.981 usuarios, lo que refleja un avance tangible en cobertura eléctrica y contribuye a la equidad en el acceso a los servicios energéticos.

Los resultados también muestran un impacto positivo en la sostenibilidad y mitigación climática. La puesta en operación de proyectos agrovoltaicos y granjas solares ha incrementado la capacidad renovable del Sistema Interconectado Nacional (SIN), aportando a la seguridad energética regional y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, evidenciando beneficios tanto ambientales como sociales.

No obstante, la plena implementación de la refocalización de subsidios y la escalabilidad de estas soluciones energéticas dependen de la expedición de actos administrativos pendientes y del despliegue de infraestructura de medición avanzada (AMI). La demora en la definición técnica del consumo indispensable y en la habilitación del Registro Universal de Ingresos (RUI) limita la eficiencia del gasto social y retrasa la cobertura equitativa de los subsidios. Asimismo, los procesos jurídicos en trámite representan cuellos de botella que afectan la implementación integral de la política energética.

Para maximizar los resultados y garantizar sostenibilidad, se recomienda institucionalizar un panel de indicadores (KPIs) que permita monitorear avances, priorizar mesas técnicas interinstitucionales para acelerar la reglamentación pendiente y fomentar la inversión en infraestructura de medición. Estas acciones son clave para consolidar los logros alcanzados y asegurar que los proyectos energéticos generen un impacto social, ambiental y económico duradero.

### Recomendaciones

Con el fin de consolidar y proyectar los avances alcanzados, se recomienda continuar fortaleciendo el modelo de seguimiento estratégico y profundizar la integración de los sistemas de información presupuestal, contractual y técnico. Resulta clave mantener el enfoque preventivo en el análisis de riesgos y vigencias futuras, así como preservar la articulación permanente con las demás oficinas y equipos internos.

Asimismo, se sugiere dar continuidad al fortalecimiento de los sistemas de gestión institucional y a la metodología de gerencia de proyectos implementada, asegurando que la planeación estratégica siga siendo el eje articulador de la ejecución administrativa y financiera de la Dirección.

- Reglamentación del PND y reportes mensuales

Uno de los principales desafíos se encuentra en las dependencias técnicas y normativas. La definición del consumo indispensable por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y la habilitación del Registro Universal de Ingresos (RUI) por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) son condiciones fundamentales para la refocalización de los subsidios. La demora en estos procesos limita la implementación completa de las medidas previstas y, por tanto, retrasa los beneficios de la política de focalización.

Otro reto relevante corresponde a la capacidad tecnológica y cobertura. La limitada infraestructura de medición avanzada (AMI) en las zonas priorizadas dificulta la focalización precisa de los subsidios y la medición oportuna del consumo energético, afectando la eficiencia de la implementación de los programas.

Adicionalmente, los procesos internos y tiempos de revisión constituyen un obstáculo. La revisión jurídica final de decretos y resoluciones ha prolongado los tiempos de expedición de actos administrativos clave, retrasando la entrada en operación de proyectos estratégicos.

En cuanto a la articulación interinstitucional, se recomienda priorizar mesas técnicas entre el Ministerio de Minas y Energía (MME), la UPME y el DNP, con el objetivo de acelerar la definición del consumo indispensable y la habilitación del RUI, estableciendo cronogramas claros y responsables definidos para cada acción.

Respecto a la implementación tecnológica, se sugiere desarrollar pilotos regionales de infraestructura AMI en zonas vulnerables, con el fin de validar metodologías de focalización y generar evidencia que permita justificar inversiones escalables.

Para la agilización de trámites, es necesario establecer rutas críticas y plazos máximos para la revisión jurídica de actos administrativos, complementados con seguimiento trimestral y reportes de avance, garantizando mayor eficiencia en la expedición de resoluciones y decretos.

Finalmente, en términos de escalamiento de comunidades energéticas, se recomienda consolidar mecanismos de financiación y acompañamiento técnico para replicar las experiencias exitosas, considerando que actualmente existen 2.125 comunidades estructuradas y 460 implementadas, con el objetivo de ampliar su impacto en otras regiones prioritarias.

- Plan de Acción Anual (PAA) vigencia 2026

Se recomienda fortalecer la trazabilidad y la medición de avances incorporando criterios que reconozcan progresos parciales, entregables intermedios y la participación de otras entidades, especialmente en productos que dependen de insumos externos, lo que permitirá reflejar con mayor precisión el desempeño real de la Dirección. Asimismo, es clave agilizar la reglamentación mediante mesas técnicas interinstitucionales con cronogramas claros y responsables definidos, reduciendo retrasos y asegurando la ejecución efectiva de los indicadores del Plan de Acción.

También resulta fundamental consolidar la evidencia en documentos oficiales únicos, como el CONPES 4158, para garantizar claridad, coherencia y facilidad de verificación por parte de los auditores. Los aprendizajes derivados de la vigencia 2025 deben incorporarse al Plan de Acción 2026, fortaleciendo la planeación, la coordinación interna y la adopción de mejoras continuas. Finalmente, mantener canales de comunicación claros y oportunos con la OCI y otros entes de control permitirá documentar avances, obstáculos y acciones correctivas, respaldando la gestión de la Dirección y promoviendo la transparencia institucional.

# Presupuesto – ejecución y apropiaciones (energía + hidrocarburos)

## Seguimiento al plan nacional de desarrollo

El cumplimiento de los objetivos misionales de la Dirección se encuentra estrictamente alineado con las metas trazadas en la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.

El seguimiento del avance técnico y financiero de los proyectos de inversión asociados a las metas del PND se encuentra actualizado y reportado en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (PIIP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como en el sistema SINERGIA del Ministerio de Minas y Energía.

En el Anexo 5. PAA DIRECCIÓN_DE_HIDROCARBUROS se presenta el detalle de la formulación del Plan de Acción y sus avances los cuales son cargados en la plataforma SIGAME.

## Seguimiento a acciones CONPES

El seguimiento a los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) constituye un compromiso necesario frente a las directrices de política macroeconómica y sectorial. La Dirección de Hidrocarburos tiene asignadas acciones específicas orientadas a la seguridad energética, la infraestructura logística y la transición energética justa.

- Acciones formuladas por CONPES. Estas son alimentadas en la plataforma SisCONPES del DNP. Las acciones a cargo de la se presentan en el Anexo 6. Matriz de Acciones CONPES.

- Soportes y evidencias: Todos los entregables, resoluciones, conceptos técnicos y reportes enviados al DNP en el marco del seguimiento a estos compromisos se encuentran en el SharePoint del grupo de Gestión y Seguimiento para su consulta.

## Presupuesto dirección de hidrocarburos

Los recursos del presupuesto de la Dirección de Hidrocarburos provienen de dos fuentes de financiación; uno el Presupuesto General de la Nación (PGN) y el segundo el Sistema General de Regalías (SGR), el resumen de estos se presenta a continuación:

Tabla 5 Presupuesto dirección de hidrocarburos

Fuente: Elaboración Grupo de Gestión y Seguimiento – Dirección de Hidrocarburos, Julio 2026

### Presupuesto General de la Nación

La Dirección de Hidrocarburos cuenta con 9 proyectos de inversión formulados y aprobados en la Plataforma Integrada de Inversión Pública de Colombia – PIIP, y su ejecución para el cumplimento de las funciones misionales como la generación de política pública en materia energética, está en cabeza de los coordinadores de cada grupo interno.

Los recursos asignados a la Dirección de Hidrocarburos a través del Presupuesto General de la Nación (PGN), son la fuente principal para el cumplimiento de las metas misionales, regulatorias y operativas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023).

El principio de planeación y formulación de los proyectos nos ordena que se elabore la Programación Plurianual de Inversiones, la cual debe responder a la identificación del problema que se va a atender a través de los recursos que sean solicitados para cada anualidad y que atiendan las necesidades de la Dirección de Hidrocarburos.

En la Tabla 1 se muestran los proyectos y los recursos apropiados para cada una de las vigencias del cuatrienio.

Tabla 6 Proyectos de inversión Dirección de Hidrocarburos

Fuente: Elaboración Grupo de Gestión y Seguimiento – Dirección de Hidrocarburos, Julio 2026

La gestión de estos recursos se rige por los principios de anualidad, eficiencia y transparencia, con el reporte continuo en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) y en las plataformas de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Durante el cuatrienio 2022 a 2026 la planeación, solicitud y sustentación de los recursos de inversión se articuló de manera estratégica a través de las actividades y horizontes de los proyectos de inversión. Este instrumento consolidó las necesidades presupuestales de la Dirección, permitiendo un ejercicio de priorización frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

- Sistema General de Regalías – SGR

El presupuesto del SGR que se asigna a la Dirección de Hidrocarburos debe estar enfocado a las funciones de fiscalización como lo determina la normatividad legal vigente para el uso de los recursos del 2% de las regalías.

Esta ejecución presupuestal está en cabeza del Grupo de Exploración y Producción de la Dirección de Hidrocarburos mediante el cual se genera la política pública en materia de reglamentación y lineamientos sectoriales para el desarrollo de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

- Marco normativo y naturaleza del presupuesto

La asignación y ejecución de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) para el sector minero-energético se rige por la Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías” y su vigencia para ejecución es bianual.

Para el bienio el 2025-2026 los recursos iniciales fueron asignados y desagregados para ser destinados a la "Fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo e incentivo a la exploración y la producción" y corresponden a un monto total de $ 18.071.653.995 para la Dirección de Hidrocarburos.

- Estado de la apropiación

A 30 de junio la Dirección de Hidrocarburos cuenta con una apropiación disponible de $ 1.835.965.594 para ejecutar en las actividades de fiscalización durante el segundo semestre del 2026 y el primer semestre del 2027, momento en el cual se deberá expedir la resolución de asignación y desagregación de los recursos del SGR para el bienio 2027 – 2029.

Frente a el saldo disponible, es importante informar, que desde el Grupo de Presupuesto del Ministerio de Minas y Energía se estableció una directriz de conservar por lo menos el 20% del total de la apropiación para apalancar las necesidades correspondientes al primer semestre de la vigencia 2027. Sin embargo, la Dirección de Hidrocarburos se encuentra por debajo del 20%, obligando a comprometer estos recursos con extrema austeridad para lograr cubrir las necesidades requeridas entre el segundo semestre de 2026 y el primer semestre de 2027.

- Distribución de los recursos disponibles

El saldo disponible de $ $ 1.835.965.594 se encuentra desagregado en la siguiente tabla:

Tabla 7 Recursos Disponibles SGR para ejecutar en el segundo semestre del 2026 y el primer semestre de 2027

| Descripción del Gasto | Recursos Disponibles |
| --- | --- |
| Honorarios | $ 896.849.695 |
| Consultorías y ejecución de proyectos | $ 236.681.867 |
| Operador logístico, viáticos y gastos de viaje | $ 516.526.703 |
| ARL | $ 185.907.328 |
| TOTAL DISPONIBLE | $ 1.835.965.594 |

Fuente: Elaboración propia Grupo de Gestión y Seguimiento – Dirección de Hidrocarburos, Julio 2026

# Política pública

La Transición Energética Justa como apuesta de país: Durante este periodo de Gobierno 2022-2026, el Ministerio de Minas y Energía consolidó la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa de Colombia como uno de los principales instrumentos estratégicos para orientar la transformación del sector minero-energético. Este documento permitió organizar las acciones necesarias para avanzar hacia una matriz energética segura, soberana, confiable y limpia, articulada con el cierre de brechas, la reindustrialización, la democratización de la energía, la participación territorial y la justicia climática, ambiental y social.

La Hoja de Ruta representó un avance fundamental porque permitió pasar de una visión general de lineamientos y metas a una agenda para la transición energética justa. Su construcción se apoyó en seis documentos técnicos elaborados por el Ministerio, relacionados con el diagnóstico del sector, los diálogos nacionales, los escenarios de transición, el potencial energético subnacional, las inversiones requeridas y los desafíos socioambientales. Además, incorporó la participación de más de 2.000 personas de distintos sectores sociales, entre comunidades étnicas, campesinas, organizaciones de género, jóvenes, sindicatos, academia, empresas, centros de pensamiento e instituciones del Estado.

La Hoja de Ruta posicionó la justicia como principio orientador de la transición energética en Colombia. Este enfoque permitió reconocer que la transformación del sector debía desarrollarse de manera gradual, planeada y territorialmente diferenciada, considerando las condiciones económicas, sociales y ambientales de las regiones.

Este resultado fue relevante porque la transición no se planteó únicamente como un cambio tecnológico, sino como una apuesta de país orientada a proteger la seguridad energética, reducir vulnerabilidades económicas, cerrar brechas territoriales y ampliar la participación de las comunidades en las decisiones del sector. En ese sentido, el documento integró la acción climática con la reindustrialización, la diversificación productiva, la democracia energética, el desarrollo territorial y la participación ciudadana.

Asimismo, el Ministerio avanzó en la construcción de escenarios de Transición Energética Justa para analizar las posibles trayectorias del sistema energético colombiano. Este ejercicio permitió identificar los riesgos asociados a la dependencia de los combustibles fósiles, la vulnerabilidad frente a los mercados internacionales del carbón y los hidrocarburos, y la necesidad de preparar al país frente a transformaciones globales que ya se encuentran en curso.

La importancia de este resultado consistió en que el país ahora cuenta con una base técnica para tomar decisiones de largo plazo, orientar inversiones estratégicas y garantizar que la transición se desarrollara de manera ordenada, sin afectar la confiabilidad del sistema ni la seguridad energética nacional.

## Transformación sectorial para la seguridad, la diversificación y la democratización energética

En el componente de hidrocarburos, la Hoja de Ruta reconoció la importancia actual del sector para el abastecimiento nacional, la estabilidad fiscal y la seguridad energética. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de preparar al país frente a los cambios del mercado internacional de combustibles fósiles y los escenarios de descarbonización global. Como resultado, se definieron líneas orientadas a la gestión eficiente de reservas, la reducción de emisiones, el aumento de la eficiencia energética, el aprovechamiento de la infraestructura existente y la articulación del sector con nuevos encadenamientos productivos.

En materia minera, el documento identificó los retos de los territorios con alta dependencia del carbón y planteó la necesidad de anticipar los impactos derivados de los cambios en la demanda internacional. Este resultado permitió orientar acciones relacionadas con diversificación productiva, reconversión laboral, cierre minero responsable y fortalecimiento de alternativas económicas en las regiones mineras. De igual manera, incorporó una visión de minería para la vida, vinculada con la reindustrialización, el aprovechamiento de minerales estratégicos, la formalización minera, la protección ambiental y la planificación territorial.

En el sector eléctrico, la Hoja de Ruta priorizó la diversificación de la matriz, la incorporación progresiva de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, la generación distribuida, el almacenamiento, la modernización del sistema y el impulso a esquemas de participación comunitaria. Este avance fue fundamental porque vinculó la expansión del sistema eléctrico con la democratización de la energía. Las comunidades energéticas y los modelos territoriales de gestión energética fueron planteados como mecanismos para mejorar el acceso al servicio, reducir brechas territoriales y fortalecer la apropiación social de la transición.

La Hoja de Ruta también incorporó los nuevos energéticos como una línea estratégica para diversificar la economía, fortalecer la reindustrialización nacional y reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles. Alternativas como el hidrógeno, la bioenergía, la geotermia y otras fuentes emergentes fueron consideradas oportunidades para crear nuevas cadenas de valor, promover innovación tecnológica, aprovechar los potenciales territoriales del país y avanzar hacia una mayor soberanía energética.

## Gestión de la demanda e inversiones para viabilizar la transición

La Hoja de Ruta identificó la gestión eficiente de la demanda como un componente esencial de la Transición Energética Justa. Este resultado permitió reconocer que la transformación del sector no dependía únicamente de producir energía con nuevas fuentes, sino también de cambiar la forma en que los hogares, el transporte, la industria y el comercio consumen energía.

En este frente, se plantearon acciones orientadas a la eficiencia energética, la electrificación de usos finales, la movilidad sostenible, la sustitución progresiva de combustibles fósiles y la reducción de pérdidas. Su importancia radicó en que permitió enfocar la transición en los sectores donde se concentra buena parte del consumo energético y donde existen mayores oportunidades de ahorro, reducción de emisiones y mejora en la calidad de vida.

Otro resultado destacado fue la estimación de las inversiones requeridas para materializar la Transición Energética Justa, con proyecciones para el periodo 2024-2050. La Hoja de Ruta comparó distintos escenarios y estableció que, bajo el escenario tendencial o Business as Usual (BAU), es decir, manteniendo la trayectoria actual del sistema energético, el país requeriría inversiones equivalentes a entre el 6,8 % y el 8,5 % del PIB.

Por su parte, el escenario de Transición Energética Justa (TEJ) requeriría una inversión promedio anual entre el 7,5 % y el 10,3 % del PIB. En ese sentido, la diferencia frente al escenario tendencial estaría entre 0,5 % y 1,8 % del PIB, valor que representa el esfuerzo adicional necesario para transformar la oferta y la demanda energética del país mediante inversiones en generación, eficiencia, electrificación, transporte, sector residencial, industria, nuevos energéticos e infraestructura. De acuerdo con la Hoja de Ruta, este esfuerzo permitiría incorporar al menos 20 GW adicionales de energía (Ministerio de Minas y Energía, 2025, p. 50).

Este análisis fue relevante porque permitió dimensionar el esfuerzo financiero necesario y orientar las decisiones de inversión pública, privada y de los hogares hacia los sectores de mayor impacto estratégico, especialmente transporte, sector residencial y oferta de electricidad.

## Importancia estratégica para el país

La Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa se consolidó como uno de los principales insumos para la toma de decisiones del Gobierno nacional en materia minero-energética. Su formulación permitió ordenar prioridades, identificar riesgos, definir líneas de acción y establecer una orientación clara para avanzar hacia una matriz energética más segura, limpia, confiable y democrática.

De esta manera, la Transición Energética Justa se proyectó como una apuesta de país para garantizar energía para la vida, fortalecer la soberanía nacional, promover la reindustrialización, cerrar brechas territoriales y avanzar hacia un modelo minero-energético más equitativo, participativo y sostenible.

## Productos consolidados.

### Diagnóstico normativo de la Transición Energética Justa (TEJ) – enfoque en energía eléctrica

El diagnóstico normativo de la Transición Energética Justa en energía eléctrica reunió el análisis del marco jurídico vigente, las capacidades institucionales y la organización del subsector eléctrico, con el fin de identificar de qué manera estos elementos facilitan o limitan la materialización de la TEJ. Su contenido abarca la revisión del marco conceptual, regulatorio y normativo, la estructura y funcionamiento del subsector eléctrico, conclusiones y recomendaciones orientadas a reconocer vacíos, tensiones y oportunidades de ajuste.

Dentro del análisis se destacó que existen bases normativas para avanzar en FNCER y generación distribuida, aunque persisten vacíos en incentivos, simplificación de trámites, equidad territorial y coordinación intersectorial. También se evidencian diferencias entre el SIN y las ZNI, especialmente en calidad, costos y tiempos, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación, estandarizar los trámites de conexión y precisar reglas aplicables a las comunidades energéticas, en particular en materia de conexión, administración, operación, mantenimiento y distribución de beneficios.

Este diagnóstico aportó una lectura clara de los puntos que ya permiten avanzar y de aquellos que todavía requieren ajustes, dejando una base útil para orientar decisiones normativas y de gobernanza en el subsector eléctrico.

## Productos en proceso

- CONPES DIE de Comunidades Energéticas

El CONPES DIE de Comunidades Energéticas corresponde al instrumento de política pública de importancia estratégica orientado a respaldar institucionalmente la implementación de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas. Su propósito es consolidar una hoja de ruta que permita organizar la intervención del Estado alrededor del fortalecimiento, promoción y sostenibilidad de las comunidades energéticas, articulando lineamientos, metas, responsabilidades y elementos técnicos que faciliten su desarrollo.

Su contenido busca estructurar el soporte estratégico necesario para impulsar este tipo de iniciativas, definiendo el alcance de la política, su justificación, los beneficios esperados y los elementos requeridos para su implementación y seguimiento. En esa medida, se proyecta como un instrumento clave para dar sustento técnico e institucional a la consolidación de las comunidades energéticas como parte de la transición energética.

Desde el mes de mayo de 2026, esta listo el paquete documental del CONPES de Declaratoria de Importancia Estratégica del proyecto de inversión de Comunidades Energéticas, conformado por el documento CONPES, la matriz del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) y la solicitud oficial de radicación. En ese sentido, mediante radicado 2-2026-021946, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, elevó ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) la solicitud formal de formulación del CONPES.

A la fecha de junio de 2026, el trámite se mantiene en la misma etapa de revisión por parte del DNP, instancia encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y metodológicos correspondientes. Por lo anterior, se continúa a la espera de los comentarios y observaciones que emita dicha entidad.

- CONPES de Cierre de Brechas de Energía

El CONPES de Cierre de Brechas de Energía corresponde a una iniciativa orientada a estructurar un instrumento para reducir las desigualdades territoriales en el acceso y desarrollo de proyectos energéticos. Su propósito es consolidar una ruta institucional que permita priorizar intervenciones para el cierre de brechas en los territorios, a partir del análisis de necesidades, capacidades locales y niveles de maduración de los proyectos identificados.

Como parte de este proceso, el Ministerio de Minas y Energía, de la mano con el Departamento Nacional de Planeación y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, adelantó un ejercicio de recolección y análisis de insumos mediante talleres con entidades territoriales. En ese marco, se desarrolló el taller interinstitucional para el cierre de brechas en la región Pacífica, con participación de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Este ejercicio permitió recopilar más de 700 proyectos en diferentes etapas de maduración, lo que constituye un insumo relevante para definir el alcance y la orientación del instrumento.

Teniendo en cuenta el avance en las condiciones habilitantes para la operación de FONENERGÍA, particularmente la expedición del Decreto 375 de 2026, la publicación del Manual Operativo del Fondo Único de Soluciones Energéticas y la aprobación del proyecto de inversión “Ampliación de la cobertura y normalización de redes en la prestación del servicio de energía eléctrica en el territorio nacional”, identificado con código BPIN 202600000013949, se inició la estructuración del primer borrador del documento CONPES orientado al cierre de brechas en energía.

En este marco, con el acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se avanzó en la elaboración del primer borrador del CONPES, denominado de manera provisional “Declaración de Importancia Estratégica del Portafolio de Proyectos para ser Priorizados y Viabilizados a través de FONENERGÍA”. Este ejercicio permitió comenzar la estructuración formal del documento bajo la metodología CONPES, precisando su alcance, su justificación y su relación con FONENERGÍA como instrumento para priorizar, viabilizar y financiar proyectos orientados a la ampliación de cobertura, normalización de redes y mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica.

Los principales aportes concentraron en la construcción y ajuste de la justificación y el diagnóstico, procurando que el documento explicara con claridad la necesidad de contar con un portafolio estratégico de proyectos que permita focalizar recursos en los territorios con mayores brechas de acceso y mayores restricciones para la prestación del servicio. En particular, el diagnóstico se organizó a partir de ejes estratégicos asociados a la persistencia de brechas territoriales en cobertura, las limitaciones técnicas, financieras e institucionales para la estructuración y ejecución de proyectos, y la necesidad de fortalecer los procesos de seguimiento, información y sostenibilidad de las soluciones energéticas.

Asimismo, se avanzó en la redacción del objetivo general y de los objetivos específicos del documento, orientados a aumentar la cobertura, normalización y calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica mediante la priorización, estructuración, viabilización, financiación y seguimiento de un portafolio de proyectos a través de FONENERGÍA. Esta formulación busca focalizar la intervención pública en zonas rurales dispersas, Zonas No Interconectadas y territorios con mayores niveles de vulnerabilidad, bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad, planeación de largo plazo y equidad territorial.

Como resultado, actualmente se cuenta con una primera versión de trabajo del documento CONPES, que servirá como base para continuar su revisión técnica y metodológica con el DNP, realizar los ajustes que correspondan y avanzar en la consolidación del instrumento de política para la priorización y financiación de proyectos estratégicos a través de FONENERGÍA

## Resultados e impacto

Tiendo en cuenta que la mayor parte de los productos desarrollados corresponden a instrumentos normativos, regulatorios y de política pública, las acciones derivadas de su formulación y consolidación aún no permiten medir un impacto material o cuantificable de manera inmediata. En esta etapa, su alcance se concentra principalmente en la estructuración técnica, la reglamentación y la definición de lineamientos, por lo que todavía no existe una base real para evaluar resultados en temporalidades más amplias. La medición de impacto podrá realizarse en una fase posterior, una vez estos instrumentos avancen en su implementación y sea posible verificar sus efectos en el tiempo.

- Diagnóstico normativo de la Transición Energética Justa (TEJ) – enfoque en energía eléctrica

- Decreto 0972 de 2025 (Decreto Colombia Solar).

- CONPES de Importancia Estratégica de Colombia Solar (CONPES 4158). Actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER). Resolución 40631 de 2025.

- Cartilla Proyecto de Soluciones Energéticas Sostenibles para Comunidades Organizadas – Cartilla Pro

## Recomendaciones

Se recomienda brindar apoyo y continuidad al Proyecto de Decreto para la Transición Energética en la medida en que se trata de un instrumento necesario para dotar al país de un marco jurídico vinculante en esta materia. Su formulación resulta prioritaria, ya que permitiría precisar principios de justicia distributiva, equidad territorial, ordenar la gobernanza entre Nación y territorio, y establecer mandatos claros con plazos y responsables para la planificación, priorización e implementación de acciones, garantizando al mismo tiempo la confiabilidad del servicio y la sostenibilidad fiscal.

A diferencia de otros instrumentos de carácter orientador, este proyecto de decreto busca incorporar de manera expresa la gestión de impactos distributivos, la participación efectiva de las comunidades, la transición laboral y productiva asociada a los cambios tecnológicos, así como la focalización diferencial, especialmente en Zonas No Interconectadas, ruralidad dispersa y demás poblaciones con mayores vulnerabilidades. Aunque actualmente existe una Hoja de Ruta de la TEJ, su carácter orientador hace necesario avanzar hacia un instrumento vinculante que convierta lineamientos en obligaciones exigibles, active una agenda regulatoria secuenciada para las autoridades competentes, clarifique deberes de coordinación interinstitucional y articule la programación sectorial con el Marco de Gasto de Mediano Plazo.

En esa línea, apoyar este instrumento permitiría reducir duplicidad de esfuerzos, mejorar los tiempos de decisión, brindar mayor seguridad jurídica a operadores y territorios, y asegurar que las prioridades sociales de la TEJ se traduzcan en decisiones verificables y coherentes con los recursos disponibles.

# Comunicaciones

## Introducción

El presente informe consolida la gestión realizada por el equipo de comunicaciones y el componente técnico de la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía durante el primer semestre de 2026. El documento integra las acciones de estrategia de comunicación, producción audiovisual, producción gráfica, asistencia técnica a comunidades energéticas y cubrimiento periodístico en territorio, enmarcadas en la estrategia "El Momento es Ahora" y en la implementación de la Transición Energética Justa.

El propósito es ofrecer una visión integral de las actividades ejecutadas, sus resultados verificables y las recomendaciones para fortalecer la gestión durante el segundo semestre del año.

## Gestión y Acciones Realizadas

### Estrategia de comunicación institucional

Se llevó a cabo la planeación, estructuración y actualización permanente de la parrilla de contenidos para las redes sociales del Viceministerio de Energía, incluyendo la redacción de copys, mensajes institucionales y publicaciones derivadas del monitoreo continuo de la agenda del sector minero-energético.

En este eje se desarrollaron las siguientes acciones:

- Elaboración de presentaciones ejecutivas e informes estratégicos para la participación del director de Energía y del Viceministro en escenarios institucionales, en el marco de la estrategia "El Momento es Ahora".

- Elaboración de guiones para productos audiovisuales e institucionales, entre ellos el resumen mensual "Energía en Acción" y mensajes para intervenciones, eventos y piezas de divulgación del sector.

- Revisión editorial, corrección de estilo y ajuste de contenidos de documentos técnicos e institucionales del sector energético, entre los que se destacan: Colombia Solar, RETILAP, RETSIT y Energía Solar Atlántico.

- Monitoreo permanente de medios de comunicación, redes sociales y publicaciones de las entidades del sector, con el fin de identificar información relevante y nutrir la estrategia de comunicaciones.

- Participación en mesas de articulación y coordinación con los equipos de comunicaciones del Ministerio, Enel, UPME, FENOGE y XM, para alinear campañas y lineamientos de generación y difusión de contenidos.

### Producción audiovisual y pedagógica

Durante la vigencia se desarrolló una estrategia integral de registro, producción y edición audiovisual orientada a documentar la implementación territorial de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas y los principales hitos de la Transición Energética Justa. Los productos generados se distribuyen en dos líneas:

- Registro institucional y eventos estratégicos

- Producción, grabación y edición de videos institucionales sobre Comunidades Energéticas, Colombia Solar y RETSIT (reglamentos técnicos).

- Realización de reels de eventos como el Congreso de Naturgas, visitas técnicas y reuniones estratégicas.

- Edición de piezas audiovisuales para webinars y convocatorias (Guardianes Energéticos) y boletines institucionales.

- Producción de contenido pedagógico audiovisual: lectura de factura de energía, eficiencia energética frente al fenómeno de El Niño, app Mi Bolsillo Eficiente, app RETIQ, inauguración de los paneles de la Nueva Plaza de Mercado de Sincelejo e inscripción a Comunidades Energéticas.

- Estrategia pedagógica y formativa

- Cubrimiento audiovisual y fotográfico del lanzamiento de la granja solar en Campo Gala, Congreso de Naturgas (Cartagena), reuniones con JEP, embajadas y eventos con Presidencia en Plaza de la Paz y Barranquilla.

- Acompañamiento a visitas técnicas en Cuestecitas (La Guajira), Barranquilla y Maicao, y a reuniones estratégicas con CACSSE, vivienda y Adocidis.

- Desarrollo de contenidos pedagógicos: videos explicativos sobre factura de energía y eficiencia energética; webinars con la Universidad del Atlántico sobre diversificación energética; video del programa Obras por Impuestos (OXI).

- Capacitación interna mediante la socialización de lineamientos de comunicaciones al equipo y apoyo en guiones pedagógicos del plan de ahorro energético frente al fenómeno de El Niño.

### Producción gráfica y diseño editorial

El componente gráfico acompañó toda la gestión institucional mediante el diseño de piezas, materiales editoriales y herramientas pedagógicas, organizado en cuatro frentes de trabajo:

- Identidad visual y piezas institucionales

- Diseño de línea gráfica para la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas y la campaña "Soy Comunicador Energético".

- Diseño de portadas, informes, membretes, agendas, folletos, material publicitario (pendones, pines, camisetas, gorras, chaquetas, bolsas ecológicas), organigrama institucional, infografías y piezas para formularios digitales.

- Diseño de tablero web sectorial y del simulador "¿Cuánto ahorro en mi factura de luz?".

- Diseño de plantillas para presentaciones institucionales, publicaciones, portadas, banners y piezas gráficas para webinars (fondos, plantillas, presentaciones).

- Material editorial y pedagógico

- Diseño de la serie completa de cartillas Escuela TEJ (momentos 1 al 5) y de la cartilla "Comunidades Energéticas para el Desarrollo Sostenible de Colombia".

- Diseño del documento "Plan de Gestión Social" del programa Colombia Solar, del cuadernillo de sostenibilidad y de documentos técnicos clave (PNER, Marco de Gobernanza Energética, Lineamientos AOM, entre otros).

- Diseño de la cartilla de divulgación del programa "Colombia Solar", del boletín "Alternativa Energética" (7 ediciones) y del boletín "Panorama Energético" (3 ediciones).

- Gamificación

- Diseño de los juegos de mesa "Ruta Energética" y "Guardianes de la Energía" como herramientas lúdicas para la apropiación social del conocimiento.

- Diseño de los juegos digitales "Memoria", "Trivia", "Sopa de letras" y "Ahorcado" en el marco de la campaña "Soy Comunicador Energético".

- Presentaciones estratégicas e innovación digital

- Estandarización de más de 14 presentaciones de alto nivel: mapas de inversión, matrices presupuestales, convenios con operadores de red, cumbres, planes estratégicos, casos de negocio, eficiencia energética, comunidades energéticas, servicios de operador logístico, seguimiento de proyectos, proyecto Boyacá y esquema de ejecución.

- Implementación de webinars, del simulador de ahorro en factura eléctrica, de tableros web sectoriales y de la gamificación como herramienta pedagógica.

## Asistencias técnicas a comunidades energéticas

La meta 2026 para el componente de asistencias técnicas es de 428 servicios, distribuidos en dos componentes: 300 para "Contribuir a la divulgación" y 128 para "Fomentar el desarrollo y la participación (Eventos)". Con corte a 30 de junio de 2026, se han desarrollado 347 asistencias técnicas, equivalentes a un avance del 81 % de la meta anual:

- 273 asistencias técnicas en el componente "Contribuir a la divulgación".

- 74 asistencias técnicas en el componente "Fomentar el desarrollo y la participación (Eventos)".

Las intervenciones se ejecutaron en seis departamentos Barranquilla, La Guajira, Amazonas, Bogotá D.C., Cartagena y Barrancabermeja

## Resultados e Impacto

### Avance cuantitativo del componente de asistencias técnicas

Con corte a 30 de junio de 2026 se ejecutaron 347 de las 428 asistencias técnicas programadas para la vigencia, lo que representa un cumplimiento del 81 % de la meta anual a mitad de periodo.

Tabla 8 Distribución por componente equipo comunicaciones DEE

| Componente | Meta 2026 | Ejecutado a jun. | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Contribuir a la divulgación | 300 | 273 | 91 % |
| Fomentar el desarrollo y la participación (Eventos) | 128 | 74 | 58 % |
| Total | 428 | 347 | 81 % |

Fuente: Elaboración equipo comunicaciones DEE. Julio 2026

### Reconocimientos y posicionamiento institucional

Como resultado de impacto, la estrategia audiovisual y de comunicaciones del primer semestre de 2026 logró la divulgación de los proyectos bandera del sector —Comunidades Energéticas, Colombia Solar, RETSIT, Energía Wayuu, granja solar de Campo Gala, entre otros— en diferentes espacios presenciales (Congreso Naturgas, Congreso Acodal, Feria Renovables LATAM, lanzamientos territoriales, comisiones oficiales, webinars académicos) y en redes sociales institucionales, dando a conocer a la ciudadanía su importancia, su nivel de ejecución y su impacto en la consolidación de la Transición Energética Justa en Colombia.

### Estrategia pedagógica y de apropiación social del conocimiento

La combinación de producción audiovisual, diseño editorial y gamificación permitió consolidar un ecosistema pedagógico robusto:

- Serie completa de cartillas Escuela TEJ (5 momentos), cartilla "Comunidades Energéticas para el Desarrollo Sostenible de Colombia" y cartilla de divulgación de Colombia Solar.

- Boletín "Alternativa Energética" (7 ediciones) y "Panorama Energético" (3 ediciones) como canales periódicos de divulgación.

- Juegos de mesa ("Ruta Energética" y "Guardianes de la Energía") y juegos digitales ("Memoria", "Trivia", "Sopa de letras" y "Ahorcado") como herramientas lúdicas para la apropiación social del conocimiento.

- Implementación del simulador "¿Cuánto ahorro en mi factura de luz?" y de tableros web sectoriales para consulta ciudadana.

### Articulación interinstitucional

La gestión se sostuvo sobre una arquitectura de articulación que involucró a Minhacienda, Presidencia de la República, Minvivienda, CREG, UPME, FENOGE, XM, Enel, Adocidis, ASOCODIS, CACSSE, JEP, gobernaciones y alcaldías (Puerto Nariño, Sincelejo, Maicao, Riohacha, Barranquilla), universidades (Universidad del Atlántico) y cooperantes internacionales (Banco Mundial, BID, Corea, Canadá, Reino Unido). Esta red de aliados fue determinante para la ejecución de las 347 asistencias técnicas y los hitos territoriales del periodo.

## Eventos y Logística:

En términos agregados, se reportan 46 eventos, una inversión ejecutada cercana a los 2.000.200.000millones de pesos colombianos, 7.405 beneficiarios y un costo promedio por evento de aproximadamente $42.621.279 millones de pesos.  A corte de 30 de junio de 2026.

El informe combina cuatro indicadores agregados, una distribución de eventos por tipología, una distribución de inversión por tipo de evento, un ranking de las 10 principales ciudades receptoras y un calendario de eventos por mes. A partir de esa información se desprenden hallazgos sobre la concentración de la inversión en pocas ciudades, el peso de los eventos informativos dentro de la operación, la estacionalidad de la ejecución y la naturaleza pedagógica y participativa del programa PNER

Tabla 9 Balance general eventos y logística equipo comunicaciones DEE

| Indicador | Valor | Promedio |
| --- | --- | --- |
| Total eventos | 46 | — |
| Valor total invertido | $2.003.200.135 COP | $43,5 M por evento |
| Beneficiarios alcanzados | 7.405 | 161 por evento |
| Ciudades cubiertas | 14 | 3,3 eventos por ciudad |
| Tipos de evento | 4 | — |
| Período analizado | Feb – Jun 2026 (5 meses) | 9,2 eventos/mes |
| Inversión por beneficiario | — | $270.519 COP |

Fuente: Elaboración equipo comunicaciones. Julio 2026

Ilustración 1 Eventos realizados equipo comunicaciones DEE

Fuente: Elaboración equipo comunicaciones DEE. Julio 2026
Ilustración 2 Valor total invertido equipo comunicaciones DEE

Fuente: Elaboración equipo comunicaciones DEE. Julio 2026

Ilustración 3 Top 8 ciudades por número de eventos, equipo comunicaciones DEE

Fuente: Elaboración equipo comunicaciones DEE. Julio 2026

## Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos y de las brechas identificadas durante el primer semestre, se formulan las siguientes recomendaciones para fortalecer la gestión durante el segundo semestre de 2026:

- Mantener el ritmo del componente "Contribuir a la divulgación" (91 % de avance) y avanzar en la sistematización de los materiales pedagógicos generados para reutilizarlos en nuevas comunidades.

- Aumentar el equipo de trabajo para dar cumplimiento en tiempos más eficientes a las necesidades en temas comunicacionales de la DEE y el Viceministerio de Energia.

- Diseñar un tablero de seguimiento en tiempo real de las 428 asistencias técnicas, que permita evidenciar el avance por departamento, componente y responsable.

- Reforzar la campaña "Soy Comunicador Energético" con nuevos contenidos en video y piezas de gamificación, manteniendo la formación a comunidades en herramientas de comunicación.

- Aumentar la producción de piezas en lenguas y formatos accesibles para comunidades indígenas y rurales, fortaleciendo la cobertura en Amazonas, La Guajira y Vichada.

- Documentar con piezas audiovisuales estandarizadas cada uno de los proyectos estratégicos (Colombia Solar, Energía Wayuu, Comunidades Energéticas, RETSIT), asegurando la trazabilidad de las inversiones y sus impactos.

- Producir un banco de recursos pedagógicos (videos cortos, infografías, podcasts) que pueda ser reutilizado por las comunidades energéticas en sus estrategias locales de comunicación.

- Escalar el uso de webinars como mecanismo de bajo costo para ampliar la cobertura territorial, con grabación y posterior distribución en redes y boletines.

- Establecer un sistema de indicadores trimestrales que permita medir el impacto de la estrategia de comunicaciones en percepción ciudadana, alcance en redes y participación comunitaria.

# Comisiones y comités asesores – temas estratégicos

Durante el primer semestre de 2026, el Viceministerio de Energía mantuvo un ritmo de trabajo sostenido, con una intensa dinámica de coordinación interinstitucional y técnica. Durante el periodo de gestión se consolidaron los empalmes regulatorios, el diseño de Colombia Solar y la activación de la agenda de generación y operación del sistema.

Desde la perspectiva temática, los cinco ejes que concentraron la mayor parte de la agenda fueron: Generación y operación del sistema, Comunidades Energéticas, Colombia Solar, Regulación y planeación y gestión del Fenómeno del Niño y CACSSE. Estos ejes, por sí solos, agrupan el 70% de la gestión y reflejan las prioridades estratégicas del sector: garantizar la seguridad del suministro eléctrico, avanzar en la transición energética, mantener la estabilidad regulatoria y preparar al país ante los efectos del Fenómeno del Niño.

El primer trimestre de gestión estuvo orientado principalmente a la estructuración regulatoria, los empalmes institucionales y la puesta en marcha de proyectos. El segundo trimestre profundizó en la gestión del riesgo, con la instalación del CACSSE, las reuniones con UNGRD para la atención del Frente Frío y el seguimiento a la ejecución de recursos. Finalmente, la gestión del riesgo pasó a ocupar una posición central, sin dejar de lado los temas de generación y regulación. El presente informe documenta esa gestión.

## Gestión y acciones realizadas

### Cobertura institucional

La gestión del Viceministerio de Energía durante el período analizado se caracterizó por una alta intensidad de trabajo institucional. Se refleja un esfuerzo continuo de coordinación con múltiples actores del sector energético. El ritmo de trabajo fue particularmente elevado al inicio del año, durante los primeros meses se concentraron las agendas de empalme con entidades reguladoras, la socialización de Colombia Solar y el seguimiento a proyectos de generación y operación. El primer momento, de febrero a abril, corresponde a la fase de estructuración y empalme. En este periodo se definieron las bases regulatorias de Colombia Solar, se avanzó en la reglamentación de la CREG, se sostuvieron empalmes con la UPME, la ANH y el CNO, y se inició el seguimiento a proyectos de generación. A partir de mayo, la dinámica tuvo un énfasis creciente en la gestión del riesgo y la preparación ante el Fenómeno del Niño. Ese segundo momento, se orientó hacia la ejecución, el seguimiento y la gestión del riesgo, con un aumento progresivo de reuniones relacionadas con UNGRD, Frente Frío, CACSSE y la interconexión eléctrica con Venezuela.

### Ejes temáticos de trabajo

La diversidad de asuntos abordados refleja una agenda amplia que articula generación, regulación, transición energética, gestión territorial y cooperación internacional. Para efectos de este informe, las reuniones fueron clasificadas en diez ejes temáticos: Colombia Solar; Fenómeno del Niño / CACSSE; subsidios y tarifas; regulación y planeación; generación y operación; gobernaciones y territorios; hidrógeno y transición energética; cooperación internacional; seguimiento y coordinación institucional; y otros.

### Acciones principales por eje

#### Colombia Solar y Comunidad Energéticas

El programa Colombia Solar fue uno de los ejes centrales de la gestión, con relación a su diseño, reglamentación, focalización territorial, estructuración contractual y seguimiento. El objetivo es acelerar la transición energética de los hogares colombianos hacia soluciones fotovoltaicas individuales, comunidades energéticas y granjas solares, priorizando territorios con alta dependencia de subsidios y potencial solar favorable. Durante el período se abordaron de manera simultánea los aspectos técnicos, regulatorios, financieros, contractuales y territoriales.

En materia de reglamentación y marco tarifario, el Viceministerio sostuvo reuniones con la CREG para definir el esquema de compensación energética, los costos de operación y mantenimiento (AOM) y la tarifa aplicable a los usuarios. También se avanzó en la medición técnica, definiendo que el sistema de medición inteligente debe capturar tres variables: energía generada por los paneles, energía importada de la red y energía exportada a la red.

La focalización territorial y la estructuración contractual también ocuparon un lugar destacado. Se sostuvieron mesas técnicas con FENOGE y GECELCA y otros ejecutores para definir áreas de intervención, Términos y Condiciones Contractuales y esquemas de sostenibilidad financiera. La priorización se concentró en la región Caribe, con énfasis en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Sucre, y se extendió a Santander y Arauca.

Durante el período de gestión, se fortaleció el seguimiento a la ejecución de los contratos de Comunidades Energéticas mediante un trabajo coordinado y sostenido con los operadores de red GENSA, DISPAC y Electrocaquetá. Dichas interacciones permitieron asegurar el avance de los proyectos, identificar y atender los principales riesgos asociados a su implementación, y garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales en el marco del programa. Esta articulación con los operadores resultó particularmente relevante para el cierre de brechas en la ejecución y para mantener la coordinación necesaria entre las diferentes entidades que hacen parte de la cadena de valor energética.

Se avanzó en la gestión del Convenio Interadministrativo para la implementación de Comunidades Energéticas Educativas en el departamento de Sucre, mediante el cual se estructuró, validó y dotó de recursos el proyecto orientado a la instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos en instituciones educativas públicas. En el marco de la ejecución, se remitió la documentación técnica, ambiental, social, financiera y de planificación requerida, se gestionó la asignación presupuestal y el correspondiente giro de recursos a la entidad ejecutora, y se formuló una propuesta de articulación institucional para optimizar tiempos y garantizar el cumplimiento de las metas. Paralelamente, se realizó la pre-caracterización y validación de las sedes educativas, superando observaciones documentales y ampliando progresivamente el número de instituciones aptas para la intervención, con el acompañamiento de la Mesa Técnica del convenio.

En el marco de la coordinación interministerial con el Ministerio de Vivienda, se avanzó de manera significativa en la articulación de esfuerzos orientados a potenciar el impacto del programa Colombia Solar. Durante las reuniones sostenidas con el sector vivienda, se acordó la suscripción de un convenio marco a cero pesos, mediante el cual se busca priorizar las viviendas intervenidas por dicha entidad dentro del programa, facilitando así la articulación de beneficios entre ambas carteras. Asimismo, se discutió la viabilidad de beneficiar más de 2.500 viviendas ya mejoradas en la región Caribe, lo cual representa una oportunidad para ampliar la cobertura energética en zonas de particular relevancia para el país, aprovechando la infraestructura y los avances logrados por el Ministerio de Vivienda en materia de mejoramiento de viviendas.

#### Fenómeno del Niño, CACSSE y Frente Frío

La gestión del riesgo asociada a la variabilidad climática y a los eventos que pudieran comprometer la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional constituyó una de las principales líneas de acción del Viceministerio de Energía durante el periodo evaluado. En este marco, se fortaleció la coordinación interinstitucional con las entidades del sector energético y con las autoridades competentes en gestión del riesgo, con el propósito de anticipar escenarios de desabastecimiento, evaluar oportunamente los riesgos para el sistema eléctrico y definir acciones preventivas que garantizaran la continuidad y seguridad en la prestación del servicio.

Como eje de esta gestión, el Viceministerio lideró la articulación de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética en Colombia (CACSSE), instancia encargada de analizar de manera permanente las condiciones del sistema energético nacional y formular recomendaciones para la toma de decisiones frente a situaciones que pudieran afectar la confiabilidad y suficiencia del servicio. A través de esta comisión se consolidó un espacio de coordinación técnica entre las entidades del sector, facilitando el intercambio de información estratégica y el seguimiento continuo de las variables críticas que inciden en la operación del sistema eléctrico.

La articulación con entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), XM, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los agentes generadores y los operadores de red permitió evaluar de manera permanente el comportamiento hidrológico, los niveles de almacenamiento de los embalses, la disponibilidad del parque de generación térmica, el abastecimiento de combustibles y la capacidad de respuesta del sistema frente a escenarios de estrés operativo derivados de las condiciones climáticas.

Como resultado de esta gestión, el Viceministerio fortaleció los mecanismos de coordinación sectorial, el seguimiento técnico de los indicadores de confiabilidad y la capacidad institucional para adoptar medidas oportunas de prevención y respuesta, contribuyendo a preservar la seguridad energética del país y la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo criterios de confiabilidad, resiliencia y sostenibilidad.

Como parte de esta estrategia, el trabajo desarrollado en el marco de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética en Colombia (CACSSE) se orientó al seguimiento permanente de las condiciones de operación del Sistema Interconectado Nacional, mediante el análisis técnico de variables críticas para la confiabilidad y suficiencia del servicio de energía eléctrica. En este espacio se evaluó de manera continua el comportamiento de los niveles de los embalses, la senda de referencia para su operación, los requerimientos de generación térmica y los escenarios de riesgo asociados a un eventual desabastecimiento energético, con el fin de anticipar posibles afectaciones y apoyar la toma de decisiones sectoriales.

El Viceministerio promovió una coordinación técnica permanente entre las entidades competentes para consolidar información estratégica que permitiera evaluar la evolución de las condiciones hidrológicas y la capacidad de respuesta del sistema eléctrico nacional. En este marco, se analizaron proyecciones de afluencias, el comportamiento de los aportes hídricos, los niveles de almacenamiento de los embalses, los mantenimientos programados de la infraestructura de generación y transmisión, la disponibilidad del parque térmico y la necesidad de implementar medidas preventivas y de contingencia frente a escenarios de mayor exigencia operativa. La articulación con el Centro Nacional de Despacho (CND) operado por XM, así como con los demás agentes del sector eléctrico, permitió disponer de información técnica actualizada para el seguimiento de la senda de embalses, la evaluación de los requerimientos de generación térmica y el monitoreo de los indicadores de confiabilidad del sistema. Esta coordinación fortaleció la capacidad institucional del Viceministerio para realizar un seguimiento oportuno a la evolución del sistema energético, respaldar la formulación de recomendaciones técnicas y promover acciones orientadas a garantizar la continuidad, seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en el país.

La articulación interinstitucional con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) constituyó un componente estratégico de la gestión adelantada por el Viceministerio para fortalecer la capacidad de respuesta del sector energético frente a las afectaciones ocasionadas por el Frente Frío. En este marco, se lideró la estructuración de los mecanismos jurídicos, financieros y administrativos necesarios para canalizar recursos destinados a la ejecución de proyectos orientados al restablecimiento, fortalecimiento y normalización de la infraestructura eléctrica en los territorios afectados, garantizando que dichos instrumentos respondieran a criterios de eficiencia, transparencia y oportunidad.

Como parte de esta gestión, el Viceministerio impulsó el análisis de diferentes alternativas institucionales para la administración y ejecución de los recursos, evaluando esquemas que permitieran agilizar la financiación de proyectos ejecutados por los operadores de red. Este ejercicio contempló la evaluación de vehículos financieros con capacidad para administrar recursos públicos y facilitar su destinación a intervenciones prioritarias, privilegiando mecanismos que ofrecieran seguridad jurídica, agilidad operativa y trazabilidad en la ejecución.

De manera complementaria, se avanzó en la estructuración de convenios interadministrativos y en la definición de los instrumentos requeridos para fortalecer la coordinación entre las entidades responsables de la gestión del riesgo y el sector energético. Este trabajo permitió abordar aspectos relacionados con la asignación de responsabilidades, la ejecución de los recursos, el marco contractual aplicable y las condiciones necesarias para que los operadores de red desarrollaran obras de rehabilitación, modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en las zonas priorizadas.

La coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio constituyó otro elemento fundamental para asegurar la articulación de las intervenciones del sector energético con las políticas de desarrollo territorial y vivienda. En este sentido, el Viceministerio promovió la consolidación de instrumentos de cooperación interinstitucional que facilitaran la implementación de iniciativas estratégicas, entre ellas las relacionadas con la atención de emergencias y el programa Colombia Solar, al tiempo que se avanzó en la resolución de aspectos jurídicos y administrativos asociados a los mecanismos de ejecución y administración de los recursos públicos.

Como resultado de estas acciones, se fortalecieron los esquemas de coordinación institucional para la atención de emergencias y la ejecución de proyectos de infraestructura energética, consolidando mecanismos que favorecen una gestión más eficiente de los recursos y una mayor capacidad de respuesta en los territorios. Asimismo, se impulsó la definición de herramientas para el seguimiento de la ejecución física y financiera de las intervenciones, mediante indicadores orientados a medir la cobertura de las obras, el número de usuarios beneficiados, el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, contribuyendo así a una gestión basada en resultados y al mejoramiento continuo de la prestación del servicio de energía.

#### Subsidios y Tarifas

La gestión adelantada por el Viceministerio en materia de subsidios y tarifas estuvo orientada a fortalecer la sostenibilidad financiera del sector eléctrico, promover la continuidad en el flujo de recursos destinados a la prestación del servicio y consolidar mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso a la energía para los usuarios de menores ingresos. En este contexto, se impulsó la articulación con las entidades del sector, los operadores de red y las asociaciones gremiales para abordar los principales retos asociados a la financiación de los subsidios, la suficiencia tarifaria y la recuperación de cartera, reconociendo que estos elementos son determinantes para la estabilidad operativa y financiera del sistema eléctrico nacional.

Como parte de esta gestión, el Viceministerio promovió espacios de trabajo con la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS) y los diferentes agentes del sector, orientados a analizar el estado de las liquidaciones de subsidios, la disponibilidad y ejecución de los recursos presupuestales, el tratamiento tributario aplicable y la situación de las obligaciones pendientes por parte de entidades oficiales. Estos espacios permitieron identificar oportunidades de mejora en los procesos de asignación y desembolso de recursos, así como fortalecer los canales de coordinación institucional para mitigar riesgos que pudieran afectar la estabilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio.

De igual forma, el Viceministerio lideró el análisis de aspectos relacionados con la suficiencia tarifaria y la recuperación de cartera, evaluando alternativas que contribuyeran a preservar el equilibrio económico de los operadores de red y garantizar la continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica. Este trabajo permitió avanzar en la identificación de mecanismos orientados a mejorar la eficiencia en la gestión financiera del sector y fortalecer las condiciones para la ejecución de inversiones en infraestructura eléctrica.

La gestión de subsidios y tarifas se articuló, además, con otras iniciativas estratégicas del sector, particularmente con la implementación del programa Colombia Solar, mediante el análisis de esquemas de compensación energética que permitan complementar o transformar los mecanismos tradicionales de subsidio, incentivando la incorporación de soluciones energéticas sostenibles sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema. De manera complementaria, la coordinación con entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) permitió incorporar consideraciones relacionadas con la disponibilidad de recursos para la atención de emergencias y la continuidad del servicio en territorios con mayores condiciones de vulnerabilidad.

En conjunto, estas acciones fortalecieron la coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los operadores de red y las asociaciones del sector, consolidando un trabajo articulado para mejorar la gestión de los subsidios, optimizar el flujo de recursos y promover la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico. Asimismo, se avanzó en la construcción de mecanismos que contribuyan a garantizar una prestación eficiente, continua y equitativa del servicio de energía, con especial énfasis en la protección de los usuarios más vulnerables y en el fortalecimiento de la estabilidad económica del sector energético colombiano.

#### Regulación y planeación

La gestión del Viceministerio en materia de regulación y planeación estuvo orientada a fortalecer el marco normativo del sector energético, impulsar los instrumentos regulatorios requeridos para la implementación de las políticas públicas y consolidar la coordinación institucional con las entidades responsables de la regulación, la planeación y la operación del sistema energético nacional. Este trabajo constituyó un componente transversal para el desarrollo de las principales iniciativas estratégicas del sector, al proporcionar las condiciones normativas necesarias para avanzar en la transición energética, fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y facilitar la ejecución de programas de alcance nacional.

Uno de los principales frentes de gestión estuvo relacionado con la estructuración del marco regulatorio del programa Colombia Solar y de las comunidades energéticas. En este contexto, el Viceministerio lideró la coordinación técnica con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para analizar los mecanismos de compensación de excedentes de energía, los esquemas de medición, los criterios tarifarios y los costos de administración, operación y mantenimiento, buscando garantizar un modelo técnicamente viable, financieramente sostenible y alineado con los objetivos de democratización del acceso a la energía.

De manera complementaria, se adelantó la definición de la estrategia normativa para la implementación del programa, estableciendo la expedición de instrumentos regulatorios diferenciados para las soluciones energéticas individuales y para las comunidades energéticas. Esta gestión permitió delimitar con claridad las competencias regulatorias entre el Ministerio de Minas y Energía y la CREG, asegurando que el desarrollo de los actos administrativos respondiera a las facultades legales de cada entidad y facilitara una implementación más ágil de las políticas sectoriales.

En materia de planeación energética, el Viceministerio participó en espacios de articulación técnica con la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Consejo Nacional de Operación (CNO) y demás entidades del sector, contribuyendo al análisis de los principales desafíos asociados al desarrollo de la infraestructura energética del país. En este contexto, se socializaron y analizaron los lineamientos del Plan Energético Nacional (PEN) 2025-2055, principal instrumento de planificación de largo plazo del sector, orientado a definir las necesidades de inversión en generación, transmisión y distribución de energía, así como a establecer las bases para la diversificación de la matriz energética bajo criterios de seguridad energética, confiabilidad, sostenibilidad y transición hacia fuentes de energía más limpias.

Asimismo, se avanzó en el análisis de las necesidades de expansión de la red de transmisión y de los requerimientos de capacidad y conexión para regiones estratégicas del país, particularmente aquellas con alto potencial para el desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales. Este trabajo permitió fortalecer la coordinación técnica necesaria para identificar obras prioritarias de infraestructura eléctrica, promover la integración de nuevos proyectos de generación y facilitar iniciativas estratégicas relacionadas con la expansión del sistema de transmisión nacional y la integración energética regional.

De manera paralela, el Viceministerio impulsó el desarrollo y revisión de diferentes instrumentos normativos asociados al fortalecimiento institucional y financiero del sector energético. Entre ellos se destacan los avances relacionados con la reglamentación de FONERGIA, el análisis de iniciativas legislativas en materia de energía nuclear, la revisión de metodologías para la remuneración del transporte de combustibles líquidos por poliductos, la estructuración de proyectos estratégicos de transmisión como Colectora 2 mediante tecnología HVDC y la definición de prioridades para la agenda regulatoria del sector. Igualmente, se fortaleció la articulación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para promover la coordinación entre las políticas de hidrocarburos y las iniciativas de transición energética y comunidades energéticas.

En conjunto, estas acciones consolidaron el liderazgo del Viceministerio en la construcción y actualización del marco regulatorio del sector energético, fortaleciendo la coordinación con la CREG, la UPME, la ANH, el CNO y las demás entidades competentes. La gestión desarrollada permitió avanzar en la formulación de instrumentos normativos, fortalecer los procesos de planeación de largo plazo y generar las condiciones regulatorias necesarias para la implementación de proyectos estratégicos que contribuyen a la seguridad energética, la transición hacia fuentes renovables y el desarrollo sostenible del país.

#### Generación y Operación del sistema

La gestión del Viceministerio en materia de generación y operación del sistema estuvo orientada a fortalecer la seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica mediante el seguimiento a proyectos estratégicos de generación, la coordinación con los agentes del mercado, el acompañamiento a los operadores de red y el análisis permanente de las condiciones de operación del Sistema Interconectado Nacional. Estas acciones permitieron identificar oportunamente riesgos técnicos, regulatorios y operativos, promover soluciones articuladas con las entidades competentes y facilitar el avance de iniciativas fundamentales para la transición y la seguridad energéticas del país.

Uno de los principales frentes de gestión estuvo relacionado con el acompañamiento a proyectos estratégicos de infraestructura energética, entre ellos la Regasificadora Puerto Bahía – Proyecto GNL 2026, considerada una iniciativa prioritaria para fortalecer la confiabilidad del abastecimiento de gas natural. En este marco, el Viceministerio realizó seguimiento a los avances requeridos para la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias para su desarrollo, promoviendo la articulación con las entidades competentes y evaluando los instrumentos de política pública que contribuyeran a facilitar su implementación. Este trabajo permitió identificar los principales desafíos regulatorios e institucionales asociados al proyecto y avanzar en la coordinación requerida para su materialización, reconociendo su importancia para diversificar las fuentes de suministro y fortalecer la seguridad energética nacional.

De igual forma, el Viceministerio adelantó el seguimiento a proyectos de generación con fuentes renovables no convencionales, especialmente aquellos localizados en el departamento de La Guajira, por su relevancia para el proceso de transición energética. En este contexto, se analizaron los avances y desafíos asociados al desarrollo de parques eólicos de gran escala, incluyendo aspectos relacionados con la expansión del Sistema de Transmisión Nacional, la disponibilidad de infraestructura de conexión, la estabilidad regulatoria y las condiciones necesarias para garantizar la viabilidad técnica y financiera de las inversiones. Paralelamente, se conocieron iniciativas orientadas a ampliar la cobertura energética mediante soluciones solares individuales en zonas rurales y dispersas, contribuyendo al cierre de brechas en el acceso al servicio de energía eléctrica y al fortalecimiento de la transición energética en los territorios.

La gestión también comprendió el seguimiento a proyectos de generación hidroeléctrica de importancia estratégica para el Sistema Interconectado Nacional. En este marco, el Viceministerio realizó acompañamiento a la evaluación de las afectaciones ocasionadas por eventos hidrológicos extremos sobre infraestructura de generación, promoviendo la articulación entre empresas, autoridades territoriales y entidades del orden nacional para facilitar la implementación de acciones orientadas a la recuperación de la infraestructura, la atención de las comunidades y la continuidad de la operación del sistema. Asimismo, se analizaron propuestas relacionadas con la evolución de los mecanismos regulatorios y operativos aplicables a este tipo de activos, con el propósito de fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y responder de manera adecuada a las nuevas condiciones de operación derivadas de la variabilidad climática.

De manera complementaria, el Viceministerio mantuvo un seguimiento permanente a la gestión de los operadores de red y de los principales agentes del sector eléctrico, mediante espacios de coordinación orientados a revisar el avance de proyectos de infraestructura, la ejecución de obras de expansión y modernización, la disponibilidad de capacidad de la red, los puntos de conexión de nuevos proyectos de generación y el desarrollo de compromisos contractuales asociados a la prestación del servicio. Este trabajo permitió fortalecer la coordinación con empresas del sector, identificar oportunamente necesidades de intervención y promover acciones para mejorar la confiabilidad, resiliencia y eficiencia de la infraestructura eléctrica en diferentes regiones del país.

La coordinación con XM y con los demás agentes del mercado eléctrico constituyó un componente transversal de esta gestión, al facilitar el seguimiento permanente de la disponibilidad de generación, el estado de la red de transmisión y las condiciones de operación del Sistema Interconectado Nacional. Esta articulación permitió al Viceministerio contar con información técnica actualizada para apoyar la toma de decisiones sectoriales, evaluar escenarios de riesgo operativo y realizar seguimiento a la evolución de los proyectos estratégicos que inciden en la seguridad del suministro energético.

Por otra parte, el Viceministerio participó en el análisis de los avances relacionados con la interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela, reconociendo su importancia para la integración energética regional y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica binacional. En este contexto, se revisó el estado de las interconexiones existentes, los requerimientos técnicos y regulatorios para su reactivación, así como las condiciones necesarias para el desarrollo de nuevos esquemas de intercambio energético entre ambos países. Este trabajo incluyó la coordinación con las entidades competentes y los operadores involucrados para identificar las acciones requeridas en materia regulatoria, comercial y técnica, con el propósito de avanzar hacia una eventual reactivación de estas conexiones bajo criterios de seguridad, confiabilidad y beneficio mutuo.

En conjunto, las acciones adelantadas consolidaron el papel del Viceministerio como articulador de los principales actores del sector eléctrico en torno a la ejecución de proyectos estratégicos de generación, la expansión y fortalecimiento de la infraestructura energética y el seguimiento a las condiciones de operación del sistema. La gestión desarrollada contribuyó a impulsar iniciativas orientadas a garantizar la confiabilidad del suministro, promover la incorporación de fuentes de energía renovable, fortalecer la resiliencia de la infraestructura eléctrica y generar las condiciones necesarias para la seguridad energética y el desarrollo sostenible del país.

#### Gobernaciones y Territorios

La gestión territorial del Viceministerio estuvo orientada a fortalecer la articulación con los gobiernos departamentales y municipales para impulsar proyectos de infraestructura energética, ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y atender las necesidades específicas de los territorios, especialmente en las zonas rurales y no interconectadas. Este trabajo permitió alinear las prioridades regionales con la política energética nacional, promoviendo soluciones acordes con las condiciones técnicas, sociales y geográficas de cada territorio y fortaleciendo la coordinación con entidades como la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las administraciones departamentales y municipales.

En el departamento de Caquetá, el Viceministerio adelantó un acompañamiento técnico para evaluar las necesidades de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y las condiciones requeridas para garantizar la expansión del servicio. Como resultado de este trabajo, se identificó la necesidad de priorizar intervenciones orientadas a incrementar la capacidad de transformación y mejorar la confiabilidad de la red eléctrica, reconociendo que el fortalecimiento de la infraestructura existente constituye un requisito indispensable para viabilizar nuevos proyectos de electrificación. Asimismo, se analizaron alternativas que integran soluciones de transición energética, incorporando proyectos de generación con fuentes renovables como complemento al desarrollo de la infraestructura convencional, con el propósito de incrementar la resiliencia del sistema y mejorar la calidad del servicio en las zonas rurales.

En el departamento de Boyacá, la gestión del Viceministerio se concentró en el acompañamiento a iniciativas de infraestructura energética y en la articulación institucional requerida para atender las situaciones derivadas de eventos que afectaron activos estratégicos de generación eléctrica. En este contexto, se promovió la coordinación entre las autoridades territoriales, las empresas del sector y las entidades del orden nacional para facilitar la implementación de acciones orientadas a la recuperación de la infraestructura, el cumplimiento de compromisos con las comunidades y la continuidad de los proyectos energéticos de importancia regional, integrando criterios de desarrollo territorial, sostenibilidad y gestión social.

Por su parte, en el departamento de Vaupés, el Viceministerio realizó el acompañamiento a proyectos dirigidos a ampliar el acceso a la energía en las Zonas No Interconectadas (ZNI), mediante la evaluación de iniciativas basadas en fuentes renovables de energía, sistemas híbridos de generación y tecnologías de medición inteligente. Estas acciones estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de prestación del servicio en comunidades rurales e indígenas, reduciendo la dependencia de sistemas convencionales de generación y promoviendo soluciones energéticas más sostenibles y eficientes. De igual manera, se analizaron diferentes alternativas de financiación a través de los instrumentos disponibles del sector, con el fin de identificar mecanismos que permitieran garantizar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos priorizados.

En términos generales, la gestión territorial adelantada por el Viceministerio fortaleció la coordinación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales para identificar necesidades prioritarias, estructurar proyectos de infraestructura energética y promover soluciones diferenciadas de acuerdo con las características de cada región. Este trabajo contribuyó a consolidar una visión territorial de la política energética, orientada a reducir las brechas de acceso al servicio, fortalecer la confiabilidad de la infraestructura eléctrica y promover la transición energética en los departamentos y municipios con mayores necesidades de atención, particularmente en las zonas rurales, dispersas y no interconectadas del país.

#### Hidrógeno y Transición Energética

La gestión del Viceministerio en materia de hidrógeno y transición energética estuvo orientada a consolidar los instrumentos de política pública necesarios para acelerar la descarbonización del sector energético, promover el desarrollo de nuevas tecnologías de bajas emisiones y fortalecer la articulación interinstitucional requerida para avanzar en el cumplimiento de los compromisos nacionales en materia de transición energética y cambio climático. En este contexto, se participó en espacios técnicos y de coordinación orientados a la construcción de una visión de largo plazo para el desarrollo de nuevas fuentes energéticas y combustibles sostenibles, fortaleciendo las bases institucionales y regulatorias que permitirán impulsar su implementación en el país.

Uno de los principales frentes de trabajo correspondió a la formulación y socialización de la Política Nacional de Hidrógeno de Bajas Emisiones, concebida como un instrumento estratégico para promover el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno y sus derivados en Colombia. En este marco, el Viceministerio participó en la consolidación de los lineamientos orientados a incentivar la inversión, fortalecer la infraestructura necesaria para el desarrollo del sector, promover la innovación tecnológica, impulsar el desarrollo regional y consolidar un esquema de gobernanza que facilite la coordinación entre las entidades públicas, el sector privado, la academia y los organismos de cooperación internacional.

La política establece una hoja de ruta de largo plazo para posicionar al hidrógeno de bajas emisiones como un componente estratégico de la matriz energética nacional, mediante el desarrollo de capacidades industriales, la creación de condiciones regulatorias habilitantes, el fortalecimiento de la demanda, la expansión de la infraestructura y la promoción de mecanismos que permitan mejorar la competitividad de esta industria emergente. Asimismo, contempla acciones orientadas a facilitar el desarrollo de proyectos de producción, almacenamiento, transporte y uso del hidrógeno, así como la definición de estándares técnicos, mecanismos de certificación y criterios de seguridad que garanticen su implementación bajo las mejores prácticas internacionales.

De manera complementaria, el Viceministerio participó en la articulación de acciones con las diferentes entidades del Gobierno nacional responsables de la ejecución de la política, promoviendo la coordinación necesaria para la implementación de las iniciativas previstas y el seguimiento a las acciones priorizadas. En este contexto, se avanzó en temas relacionados con el desarrollo del hidrógeno geológico, la evaluación del potencial de la infraestructura existente para el transporte de mezclas de hidrógeno y gas natural, el fortalecimiento del marco regulatorio y la definición de instrumentos que permitan generar condiciones favorables para el desarrollo del mercado nacional de hidrógeno.

Paralelamente, el Viceministerio participó en el análisis de iniciativas normativas relacionadas con el desarrollo de la energía nuclear como fuente de generación de bajas emisiones, contribuyendo al estudio de alternativas tecnológicas que amplían las opciones para la diversificación de la matriz energética nacional. Asimismo, intervino en espacios de coordinación como la Mesa de Alto Nivel de Energías Limpias y la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, fortaleciendo la articulación entre las políticas energéticas y los compromisos nacionales de mitigación del cambio climático, así como la incorporación de nuevas tecnologías y combustibles sostenibles dentro de la estrategia de transición energética.

En conjunto, estas acciones fortalecieron la capacidad institucional para avanzar en la formulación de políticas públicas de largo plazo orientadas a la descarbonización del sector energético, consolidando un marco estratégico para el desarrollo de nuevas tecnologías de bajas emisiones y promoviendo la coordinación entre las entidades competentes para facilitar la implementación de proyectos que contribuyan a la diversificación de la matriz energética, la competitividad del país y el cumplimiento de los objetivos nacionales de sostenibilidad y transición energética

#### Cooperación Internacional

La gestión del Viceministerio en materia de cooperación internacional estuvo orientada a fortalecer las relaciones con gobiernos, organismos internacionales y socios estratégicos, promoviendo espacios de diálogo que contribuyeran al intercambio de conocimientos, la atracción de inversión, la transferencia de tecnología y el desarrollo de iniciativas conjuntas para apoyar la transición energética del país. Estas acciones permitieron consolidar la agenda internacional del sector como un instrumento para fortalecer las capacidades institucionales, facilitar el acceso a cooperación técnica y promover oportunidades de desarrollo en materia de energía, minería y sostenibilidad.

En este contexto, el Viceministerio sostuvo un diálogo permanente con representantes de gobiernos y cuerpos diplomáticos para presentar los principales avances de la política energética nacional, intercambiar experiencias sobre los procesos de transición energética y explorar oportunidades de cooperación en áreas estratégicas para el país. Estas acciones permitieron fortalecer las relaciones bilaterales y promover el interés de potenciales inversionistas en proyectos relacionados con energías renovables, infraestructura energética, minerales estratégicos, combustibles sostenibles y nuevas tecnologías para la descarbonización.

Como parte de esta gestión, se abordaron temas relacionados con el clima de inversión en el sector energético colombiano, presentando los avances regulatorios y de política pública orientados a brindar mayor confianza a los inversionistas y a fortalecer las condiciones para el desarrollo de proyectos de generación, transmisión y transición energética. Asimismo, se promovió el intercambio de experiencias internacionales en materia de innovación tecnológica, desarrollo de cadenas de valor para minerales críticos, producción de combustibles sostenibles y estrategias para combatir la minería ilegal, identificando oportunidades de cooperación técnica que contribuyan al fortalecimiento institucional del sector.

De manera complementaria, el Viceministerio participó en espacios de cooperación con gobiernos aliados y organismos multilaterales para impulsar iniciativas relacionadas con el acceso a la energía en territorios con mayores desafíos de cobertura, particularmente en regiones apartadas y de alta importancia ambiental como la Amazonía colombiana. Estas acciones permitieron fortalecer el diálogo sobre mecanismos de financiación, asistencia técnica e intercambio de experiencias para el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles que respondan a las necesidades de las comunidades y contribuyan al desarrollo regional.

En conjunto, la gestión internacional adelantada por el Viceministerio contribuyó a posicionar a Colombia como un actor relevante en la agenda global de transición energética, fortaleciendo las relaciones de cooperación con socios estratégicos y promoviendo condiciones favorables para la inversión, la innovación y el intercambio de conocimiento. Asimismo, permitió consolidar alianzas orientadas a apoyar la implementación de proyectos estratégicos, fortalecer las capacidades del sector energético y avanzar en el cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo sostenible, seguridad energética y descarbonización de la economía.

#### Seguimiento y coordinación institucional

La gestión de seguimiento y coordinación institucional constituyó un componente transversal para el desarrollo de las actividades del Viceministerio, al fortalecer la articulación entre las diferentes dependencias del Ministerio de Minas y Energía y las entidades del sector, facilitando la ejecución de las prioridades estratégicas, el seguimiento a los compromisos institucionales y la coordinación de las acciones requeridas para la implementación de las políticas públicas del sector energético.

En este contexto, el Viceministerio promovió espacios de coordinación interna orientados a revisar el avance de las iniciativas estratégicas, realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las diferentes entidades y consolidar criterios técnicos para la toma de decisiones. Estas acciones permitieron mantener una visión integral de las diferentes líneas de trabajo, fortalecer la articulación entre los equipos técnicos y administrativos y facilitar la gestión de los asuntos prioritarios que requieren coordinación permanente entre las distintas áreas del Ministerio.

De igual manera, se adelantó el seguimiento a proyectos, acuerdos y compromisos interinstitucionales de carácter estratégico, promoviendo la coordinación con el despacho ministerial, las entidades adscritas y vinculadas, así como con otros actores del sector energético. Este trabajo permitió dar continuidad a los procesos en curso, fortalecer la coordinación entre las diferentes instancias responsables y facilitar la articulación de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La gestión institucional también comprendió la participación del Viceministerio en escenarios de diálogo, eventos sectoriales, espacios académicos y foros especializados, mediante los cuales se socializaron los avances de la política energética nacional, se compartieron los principales resultados de la gestión sectorial y se promovió el intercambio de experiencias con representantes del sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Estas actividades contribuyeron a fortalecer la difusión de las iniciativas lideradas por el Ministerio, promover el diálogo con los diferentes grupos de interés y consolidar una comunicación institucional alineada con las prioridades del Gobierno Nacional.

Asimismo, se fortalecieron los mecanismos internos de seguimiento a los compromisos derivados de las diferentes mesas de trabajo, reuniones técnicas y espacios de articulación interinstitucional, favoreciendo una mayor coordinación entre las dependencias del Viceministerio y el monitoreo continuo de las actividades asociadas a las distintas agendas sectoriales. Este ejercicio permitió mejorar la trazabilidad de los compromisos, facilitar el flujo de información entre los equipos de trabajo y respaldar la toma de decisiones mediante un seguimiento permanente al avance de las acciones priorizadas.

En conjunto, estas acciones contribuyeron a fortalecer la capacidad de coordinación institucional del Viceministerio, consolidando una gestión más articulada, eficiente y orientada al cumplimiento de los objetivos estratégicos del sector energético. De igual forma, evidenciaron la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos institucionales de seguimiento y gestión de compromisos como herramientas para mejorar la coordinación entre las diferentes áreas, optimizar la ejecución de las políticas públicas y asegurar el cumplimiento oportuno de las metas del sector.

## Resultados e impacto

La gestión desarrollada por el Viceministerio de Energía durante el período evaluado permitió atender de manera integral los principales retos del sector energético, mediante una agenda que articuló acciones en materia de seguridad energética, transición energética, regulación, planeación, gestión del riesgo, desarrollo territorial, cooperación internacional y fortalecimiento institucional. La diversidad de los temas abordados evidencia una gestión transversal, orientada a responder simultáneamente a las necesidades operativas del sistema eléctrico y a la implementación de políticas públicas estratégicas para el mediano y largo plazo.

Uno de los principales resultados del período fue el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre las entidades del sector energético, los operadores de red, los agentes del mercado, las entidades territoriales y las demás instituciones del Gobierno nacional. Esta articulación permitió realizar seguimiento permanente a proyectos estratégicos, facilitar la toma de decisiones técnicas, promover la construcción de soluciones conjuntas y generar espacios de concertación para atender oportunamente los desafíos que enfrenta el sector.

La gestión adelantada evidenció una priorización de acciones orientadas a garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica, impulsar la implementación del programa Colombia Solar, fortalecer el desarrollo del marco regulatorio del sector y consolidar los mecanismos de preparación y respuesta frente a eventos asociados a la variabilidad climática. Paralelamente, se avanzó en la incorporación de temas estratégicos de largo plazo, como el desarrollo del hidrógeno de bajas emisiones, la diversificación de la matriz energética, la cooperación internacional y la ampliación del acceso al servicio de energía en los territorios con mayores necesidades.

En conjunto, los resultados alcanzados reflejan una gestión caracterizada por la articulación institucional, el seguimiento permanente a las iniciativas estratégicas del sector y la construcción de condiciones técnicas, regulatorias y administrativas que favorecen la implementación de las políticas energéticas nacionales.

### Impacto en programas prioritarios

- Colombia Solar: La gestión adelantada permitió consolidar avances significativos en la estructuración e implementación del programa Colombia Solar, mediante el fortalecimiento de su marco regulatorio, el análisis de los mecanismos de compensación energética y la articulación con las entidades responsables de su ejecución. Asimismo, se avanzó en la definición de criterios para la asignación de subsidios, la priorización territorial de las intervenciones y el acompañamiento técnico a los diferentes actores involucrados en la implementación del programa. De igual manera, se promovió la coordinación con entidades del orden nacional, operadores de red, ejecutores e interventores para identificar y atender aspectos técnicos relacionados con la medición, la interoperabilidad de la información y la integración de los nuevos esquemas de generación distribuida al sistema eléctrico. Estas acciones fortalecen las condiciones para la expansión del programa y para la consolidación de modelos que permitan mejorar el acceso a la energía mediante soluciones fotovoltaicas sostenibles.

- Gestión del riesgo y seguridad energética: El Viceministerio fortaleció los mecanismos de coordinación para el seguimiento de las condiciones de operación del sistema eléctrico frente a la variabilidad climática, consolidando espacios de análisis técnico sobre el comportamiento hidrológico, la disponibilidad de generación, la capacidad de respuesta del sistema y los posibles escenarios de riesgo para el abastecimiento energético. Asimismo, se avanzó en la articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las entidades del sector para estructurar mecanismos que permitan fortalecer la respuesta institucional frente a emergencias y facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica en los territorios afectados por eventos climáticos.

- Seguridad del suministro y operación del sistema: La gestión desarrollada permitió fortalecer el seguimiento a proyectos estratégicos de generación, transmisión y abastecimiento energético, promoviendo la coordinación entre los diferentes agentes del sector para identificar riesgos, facilitar la solución de restricciones técnicas y acompañar el desarrollo de iniciativas prioritarias para el país. El seguimiento a proyectos como la Regasificadora Puerto Bahía, los desarrollos eólicos en La Guajira, las centrales hidroeléctricas y los procesos de interconexión internacional contribuyó a consolidar una visión integral de los principales desafíos asociados a la seguridad energética, permitiendo avanzar en la identificación de acciones regulatorias, técnicas e institucionales necesarias para su desarrollo.

- Regulación y planeación: En materia regulatoria, el Viceministerio contribuyó al fortalecimiento del marco normativo requerido para la implementación de programas estratégicos del sector energético, mediante la coordinación con las entidades competentes y la participación en la formulación y revisión de instrumentos regulatorios y de política pública. En el ámbito de la planeación, se participó en el análisis de los principales instrumentos que orientan el desarrollo del sector, incluyendo el Plan Energético Nacional y las estrategias para la expansión de la infraestructura de generación y transmisión, fortaleciendo la coordinación entre las entidades responsables de la planificación energética del país.

- Transición energética: La gestión adelantada permitió avanzar en la consolidación de políticas públicas orientadas al desarrollo de nuevas tecnologías de bajas emisiones, particularmente mediante la construcción de la Política Nacional de Hidrógeno de Bajas Emisiones y la articulación de iniciativas relacionadas con energías limpias y descarbonización. Estas acciones fortalecen las bases institucionales necesarias para impulsar nuevas cadenas de valor, promover la innovación tecnológica y avanzar en el cumplimiento de los compromisos nacionales en materia de transición energética y cambio climático.

- Desarrollo territorial: La articulación con las entidades territoriales permitió identificar necesidades prioritarias de infraestructura eléctrica, ampliar el acompañamiento técnico a proyectos de electrificación y fortalecer la coordinación para la estructuración de iniciativas dirigidas a mejorar el acceso al servicio de energía en regiones con mayores rezagos de cobertura. Especial atención recibieron las Zonas No Interconectadas y los territorios rurales, donde se promovieron soluciones basadas en energías renovables, sistemas híbridos de generación y proyectos de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, contribuyendo al cierre de brechas regionales.

- Cooperación internacional: La gestión internacional fortaleció el posicionamiento de Colombia como un país comprometido con la transición energética, facilitando el intercambio de experiencias, la identificación de oportunidades de cooperación técnica y el acercamiento con potenciales inversionistas y gobiernos aliados. Estas acciones favorecen la movilización de conocimiento, recursos y asistencia técnica para apoyar la implementación de proyectos estratégicos en materia de energías renovables, minerales estratégicos, innovación tecnológica y desarrollo sostenible.

### Fortalezas, riesgos y desafíos identificados

La gestión desarrollada durante el período permitió evidenciar importantes fortalezas institucionales. Entre ellas se destacan la capacidad de articulación con los diferentes actores del sector energético, la coordinación permanente entre entidades del orden nacional y territorial, el seguimiento técnico a proyectos estratégicos y la capacidad del Viceministerio para liderar procesos de concertación en torno a temas prioritarios para la política energética.

Asimismo, se consolidó una dinámica de trabajo basada en el análisis técnico, la coordinación interinstitucional y el seguimiento permanente a las iniciativas estratégicas, fortaleciendo la toma de decisiones y la capacidad de respuesta frente a los retos del sector.

No obstante, el período también permitió identificar oportunidades de mejora orientadas a fortalecer la gestión institucional. Entre ellas se encuentran el fortalecimiento de herramientas para el seguimiento integral de compromisos, la consolidación de mecanismos que faciliten la trazabilidad de las acciones derivadas de las diferentes mesas de trabajo, la agilización de los procesos regulatorios y administrativos requeridos para la implementación de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de los esquemas de financiación para iniciativas en territorios con mayores desafíos de acceso a la energía.

De igual manera, resulta necesario continuar fortaleciendo la coordinación con las entidades competentes para reducir los tiempos asociados a la expedición de instrumentos regulatorios, facilitar la ejecución de proyectos prioritarios y garantizar la continuidad de las políticas públicas que soportan la transición energética y la seguridad del suministro. Estos aspectos constituyen oportunidades para seguir consolidando una gestión institucional más eficiente, articulada y orientada a resultados, en beneficio del desarrollo sostenible del sector energético colombiano.

## Recomendaciones

### Consolidar la agenda regulatoria y acelerar la expedición de actos administrativos

Se recomienda continuar consolidando una agenda regulatoria integrada que permita priorizar los instrumentos normativos estratégicos para el sector energético y fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las demás entidades competentes.

Para ello, resulta pertinente establecer mecanismos de seguimiento conjunto sobre el estado de los proyectos regulatorios, sus cronogramas de elaboración y los hitos necesarios para su expedición, promoviendo una mayor articulación técnica y jurídica entre las entidades responsables. Este ejercicio contribuirá a brindar mayor certeza a los diferentes actores del sector y a facilitar la implementación oportuna de programas estratégicos relacionados con la transición energética, la confiabilidad del sistema y el desarrollo de nueva infraestructura energética.

### Mantener y fortalecer la ejecución de recursos para el Frente Frío

Se recomienda mantener y fortalecer los espacios de coordinación técnica para el seguimiento de las condiciones de operación del sistema energético frente a eventos asociados a la variabilidad climática, promoviendo una articulación permanente entre las entidades del sector energético, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y las demás instituciones involucradas en la atención de emergencias.

Asimismo, resulta conveniente continuar avanzando en la definición de mecanismos administrativos, financieros e institucionales que permitan agilizar la ejecución de recursos destinados a la atención de contingencias y al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en los territorios más vulnerables. De igual manera, se recomienda fortalecer los instrumentos de seguimiento físico y financiero de estas intervenciones mediante indicadores que permitan evaluar oportunamente su ejecución, cobertura e impacto sobre la continuidad del servicio.

### Asegurar la continuidad de los programas ante el cambio de gobierno

Con el propósito de garantizar la continuidad de las iniciativas estratégicas del sector energético, se recomienda consolidar mecanismos institucionales que faciliten la transferencia ordenada de información, el seguimiento a los proyectos en ejecución y la preservación de la memoria institucional. Para ello, resulta conveniente mantener actualizados los registros sobre el estado de avance de las iniciativas estratégicas, los compromisos interinstitucionales, los instrumentos normativos en desarrollo y las principales decisiones adoptadas durante la gestión.

De igual manera, se recomienda fortalecer los procesos de documentación y reporte de resultados mediante herramientas que permitan consolidar información técnica, administrativa y financiera de manera estructurada, facilitando los procesos de empalme institucional, la continuidad de las políticas públicas y la adecuada gestión de los programas estratégicos del sector. Estas acciones contribuirán a preservar el conocimiento institucional, reducir los riesgos asociados a los cambios administrativos y asegurar la continuidad de las iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad energética, la transición energética y el acceso equitativo al servicio de energía en el país.

# PMO

Con el fin de fortalecer el control y seguimiento de la información relacionada con la gestión de los diferentes grupos de las Direcciones de Energía e Hidrocarburos, y buscando que la toma de decisiones sea basada en los datos reales. Se ha adelantado un proceso orientado a la consolidación y depuración de bases de datos, y la estructuración de diferentes instrumentos con indicadores y tableros de control confiables y oportunos.

En este contexto, el equipo de la PMO ha venido tomando lugar, como el equipo encargado de estructurar los tableros, consolidar la información y realizar el análisis y seguimiento de las actividades y gestiones adelantadas por los grupos de trabajo.  Buscando así, poder generar alertas y necesidades de cambios en la gestión para el logro de los objetivos de las Direcciones.

A continuación, se presentan los principales adelantos alcanzados y los retos identificados para continuar fortaleciendo el seguimiento y consolidación del equipo PMO.

## Gestión y acciones realizadas

### . Bases de datos y seguimiento

      - Dirección de Energía

Para la construcción de los distintos tableros se han consolidado las siguientes bases de datos correspondientes a los distintos equipos de la Dirección de Energía, las cuales son insumo fundamental para el seguimiento y reporte de avances de gestión:

Tabla 10. Bases de datos y documentos DDE

| GRUPO | BASE/DOCUMENTOS |
| --- | --- |
| Gestión del Sector La información proviene de XM, en donde es actualizada a partir del api. En cuanto a las alertas presentes en los tableros, se encuentran detalladas en los documentos de configuración de estas. | Guia_estados_y_alertas_metricas.pdf Informe_detallado del sistema de alertas.pdf |
| Supervisión Reporte del avance de los contratos de los diferentes fondos teniendo en cuenta el avance de obra y financiero. | Matriz General de Reparto.xlsx |
| Presupuesto Seguimiento presupuestal con la apropiación y los compromisos. | Acuerdos de Gestión DEE 2026.xlsx |
| Subsidios Reporte de la gestión realizada por el equipo en el marco del pago de subsidios y validaciones, matriz que centraliza la información | Base_Subsidios_DDE.xlsx |
| Actualización Subsidios Archivos madre de validación de subsidios utilizado por el equipo encargado con las empresas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Zonas No Interconectadas (ZNI) | SIN Validación: MATRIZ VALIDACIONES FSSRI SIN 09-2024.xlsx ZNI: SEGUIMIENTO ZNI |
| Comunidades energéticas: Contratos Reporte del avance de los contratos con operadores de red firmados en 2025. | Seguimiento Completo_CE_Contratos.xlsx |
| Comunidades Energéticas Implementadas – agregados Reporte de las comunidades energéticas implementadas a la fecha con variables como usuarios, beneficiarios, capacidad e inversión. | Data_Implementadas_Tablero.xlsx |
| Fenoge 1.0-1.1. Reporte comunidades fenoge, caracterización y seguimiento a avance. | Comunidades Energeticas_fenoge.xlsx comunidades_seguimiento_fenoge.xlsx |
| Seguimiento Colombia Solar Información de avance del proyecto Colombia Solar: Comunidades, Colombia Solar programa, entre otros. | Cuadro Inaguraciones_Colombia Solar Completo_CE_OR.xlsx |

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

Con la consolidación de estas bases de datos se ha generado un gran avance en términos de tener la información de los grupos más importantes de la Dirección, sin embargo, se busca seguir trabajando en la generación de alertas para el seguimiento de la gestión y permear más la cultura de reporte de la información de los equipos respectivos. Se realiza actualización y seguimiento de los datos, de la siguiente manera:

Tabla 11. Seguimiento y actualización tableros DDE

| Área | Frecuencia | Equipo que actualiza |
| --- | --- | --- |
| Ejecución Presupuestal | Primeros 5 días hábiles del mes | Equipo respectivo |
| Fenoge 1.0 | Cada 15 días/lunes | Equipo PMO |
| Contratos OR | En tiempo real* | Equipo respectivo |
| Colombia Solar Implementación | En tiempo real | Equipo respectivo |
| Comunidades Energéticas | En tiempo real | Equipo respectivo |
| Supervisión | En tiempo real | Equipo respectivo |
| Subsidios Pagos | Segundo día hábil del mes | Equipo PMO |
| Subsidios Validaciones | Cada 15 días/lunes | Equipo PMO |

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

*En tiempo real hace referencia a que cualquier cambio realizado por el equipo se reflejará de manera inmediata en los tableros correspondientes, ya que la base de datos principal del equipo es la fuente que alimenta dichos tableros.

#### Dirección de Hidrocarburos

En el caso de la Dirección de Hidrocarburos, se realizó un ejercicio preliminar con los equipos técnicos con el fin de conocer las bases de datos disponibles y la forma más adecuada de presentar la información estratégica en los tableros. No obstante, aún no se han consolidado fuentes de información directas, por lo que será necesario continuar trabajando con los equipos para lograr este objetivo.

Por ahora, los tableros desarrollados se alimentan de la información proveniente de los Power BI administrados por los equipos de Presupuesto y Exploración. A partir de estos, se actualizan semanalmente las bases de datos que sirven de insumo para los tableros del viceministro.

Tabla 12. Bases de datos y documentos DDH

| GRUPO | POWER BI |  |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto | Presupuesto_Power_BI |
| Exploración | https://tableros.anh.gov.co/#/home/preview |

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

### Portal Viceministerio de Energía

A partir de la información recolectada mencionada en el apartado anterior, se consolidó una página con vistas preliminares iniciales con los KPIs sobre los temas principales de las Direcciones, y distintos tableros que muestran al detalle la información de estas vistas, con los cuales, se busca tener la información más importante al alcance y en un solo espacio.

El frontend fue desarrollado en Next.js 15 con TypeScript, Tailwind CSS y la librería de visualización de datos Nivo. Por su parte, el backend se implementó en FastAPI (Python), mientras que PostgreSQL se utiliza como motor de persistencia, ofreciendo una base de datos relacional robusta que centraliza la información de las bases de datos. La información se actualiza de forma automática mediante procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga), que sincronizan los datos desde las diferentes fuentes.

Link de acceso: Portal de Dirección EE – MinMinas

Para la Dirección de Energía se han consolidado vistas iniciales para el sector energético, subsidios, presupuesto y supervisión. Así como vistas sobre Colombia Solar, en especial todo lo relacionado con comunidades energéticas.

#### Sector Energético (Gestión del sector)

Ilustración 4. Vista inicial gestión del sector 1

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

Ilustración 5. Vista inicial gestión del sector 2

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

Ilustración 6.Vista inicial gestión del sector 3

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

En las vistas iniciales de gestión del sector se presentan indicadores relevantes alimentados a partir de la API de XM.

La primera vista muestra todo lo relacionado con la situación hídrica del sistema: el nivel de reservas, los aportes hídricos y la composición de los embalses por región. Adicionalmente, incorpora una proyección del comportamiento de los embalses frente al umbral del 80 %, nivel esperado para afrontar de manera adecuada un eventual fenómeno de El Niño.

La segunda vista presenta la evolución del precio de bolsa y su tendencia, así como la energía generada y su composición según el tipo de fuente de generación. La tercera vista consolida indicadores asociados a la generación térmica, el precio de escasez de activación y la composición de la generación, tanto por tecnología térmica como por tipo de fuente.

En conjunto, estos indicadores ofrecen una visión integral del mercado energético, facilitando el monitoreo permanente del sector, la identificación temprana de alertas y el seguimiento de las principales variables operativas.

De manera adicional, el sistema actualiza diariamente los informes preliminares compartidos de forma exclusiva por XM. Estos pueden descargarse mediante el botón ubicado en la esquina superior izquierda (color amarillo). Los informes contienen una versión preliminar de los indicadores mencionados, disponible antes de su publicación oficial en la página web y en la API de XM (Repositorio Informes: https://portalviceministerioenergia.minenergia.gov.co/energia/informes/) .

#### Dirección energía: presupuesto, subsidios y supervisión

Ilustración 7. Vista inicial Ejecución Presupuestal

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

Ilustración 8. Vista Inicial Supervisión

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

Ilustración 9. Vista inicial Subsidios

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

Estas vistas presentan los indicadores más relevantes de los principales grupos de la Dirección de Energía, proporcionando una visualización estratégica y de fácil consulta. Su propósito es facilitar el acceso oportuno a la información clave de la Dirección, permitiendo resolver inquietudes durante reuniones y brindar soporte a la toma de decisiones en los diferentes espacios de coordinación y concertación liderados por el viceministro.

#### Colombia solar: Comunidades Energéticas

Ilustración 10. Vista inicial comunidades energéticas

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

Ilustración 11. Vista inicial operadores de red: comunidades

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

A nivel de Comunidades Energéticas, esta vista presenta los principales indicadores relacionados con el avance del programa, incluyendo información sobre el número de usuarios beneficiados, el estado de los proyectos, el cumplimiento de las metas y los porcentajes de avance alcanzados. Permitiendo el monitoreo de resultados y la socialización de los avances en los diferentes espacios de coordinación institucional.

### Dirección de Hidrocarburos

Para el caso de Hidrocarburos, el avance ha sido preliminar, concertando hasta el momento de este informe, dos vistas: presupuesto y exploración.

Ilustración 12. Vista inicial ejecución Dirección Hidrocarburos

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

Ilustración 13. Vista inicial Exploración

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

Para cada una de estas vistas, se tiene un tablero que contiene información más extensa de lo presentado inicialmente, el cual busca dar más herramientas de análisis con diferentes formas de presentar la información e instrumentos analíticos (ejemplo: presupuesto y contratos OR)

Ilustración 14. Tablero ejecución presupuestal

Ver: https://portalviceministerioenergia.minenergia.gov.co/presupuesto/

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

Ilustración 15. Tablero Contratos OR: Comunidades Energéticas

Ver: https://portalviceministerioenergia.minenergia.gov.co/contratos-or/

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

### Noticias

Por último, se incorporaron vistas con las tres noticias más recientes sobre el sector energético y las tres principales noticias del sector de hidrocarburos, con el fin de mantener información actualizada y brindar un mayor contexto para apoyar el análisis y la toma de decisiones.

Ilustración 16. Ejemplos noticias sector energía e hidrocarburos

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

### . Portal Energético

Además de las vistas preliminares de gestión del sector, se desarrolló una herramienta orientada al análisis de la desagregación del costo unitario de la energía, la cual permite visualizar los componentes más representativos de cada uno de los eslabones de la cadena (generación, transmisión, distribución y comercialización), facilitando la comprensión de la estructura de costos y su comportamiento a lo largo del tiempo. Para ello, la herramienta utiliza información oficial proveniente de XM, garantizando la confiabilidad y actualización de los datos.

Asimismo, fortalece la capacidad de análisis técnico de la Dirección al facilitar la identificación de variaciones relevantes, tendencias y posibles alertas en los diferentes componentes del costo unitario.

Link de acceso: Portal Energético

Ilustración 17. Portal energético

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

### Uso de Inteligencia Artificial

Además de fortalecer la unificación de la información y desarrollar tableros de control para el seguimiento del sector, uno de los objetivos estratégicos de la PMO es incorporar herramientas de inteligencia artificial que faciliten el acceso a la información y generen insumos para fortalecer la toma de decisiones.

En este sentido, se han desarrollado acercamientos orientados a aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial, para automatizar el análisis de información y mejorar la disponibilidad de reportes estratégicos:

- Proyecciones

Se han implementado proyecciones en cuanto al pico proyectado de los embalses para el futuro fenómeno del Niño utilizando un análisis predictivo mediante un enfoque híbrido que combina machine learning y modelamiento estadístico clásico,  alimentados con los datos históricos de XM, el Índice Oceánico de El Niño (ONI), la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO), el Índice de Oscilación del Sur (SOI) publicados por la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos) y la Anomalía de Temperatura Media Global (GMST) de la NASA.

Además, otras proyecciones de variables como en generación, perdidas y valor de costo unitario. Estas estimaciones se desarrollan mediante modelos estadísticos Prophet y ARIMA, cuyos resultados se integran para obtener proyecciones más completas y confiables.

Ilustración 18. Predicciones en los portales

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

- Informe ejecutivo diario de gestión del sector

Consiste en un informe generado a partir de la información consolidada en el portal, de forma automática mediante tareas programadas que recopilan la información de la base de datos PostgreSQL, actualizada periódicamente a través de procesos ETL con datos provenientes de XM. A partir de estos datos, un modelo de lenguaje elabora el análisis, mientras que los gráficos y el documento final se generan automáticamente en formato PDF.

Este reporte presenta los principales indicadores del sector, acompañados de un análisis descriptivo de su comportamiento, identificando variaciones, tendencias y aspectos relevantes que facilitan una comprensión más amplia del estado del sector energético.

Ilustración 19. Informe ejecutivo sector eléctrico

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

- Informes descargables del portal

El portal tiene la funcionalidad de generar informes ejecutivos en formato PDF a partir de la información visualizada en los tableros de control. Estos documentos consolidan los principales indicadores, gráficos y análisis de manera clara y estructurada, facilitando su utilización en reuniones gerenciales, presentaciones institucionales y entregas específicas de información.

Ilustración 20. Ejemplo informe Comunidades: Fenoge

Ver: https://portalviceministerioenergia.minenergia.gov.co/fenoge/

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

- Chatbot

Tanto en el portal del viceministro como en el portal energético se incorporaron asistentes virtuales basados en inteligencia artificial diseñados para facilitar la consulta de información y brindar respuestas a preguntas específicas. A través de un chatbot orquestador, que busca interpretar preguntas en lenguaje natural y responder con información en tiempo real.

Actualmente, la generación de lenguaje de este asistente se apoya en un modelo de uso gratuito (Groq, basado en Llama 3.1); esto ha permitido validar la propuesta a bajo costo, pero impone límites de capacidad, velocidad y disponibilidad que deberán resolverse antes de escalar el servicio.

Ilustración 21. Vista chatbots en portales

Ver: https://portalviceministerioenergia.minenergia.gov.co/

Ver: https://portalenergetico.minenergia.gov.co/

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

- Chatbot Telegram

Se desarrolló un chatbot en Telegram que permite consultar información del sector desde dispositivos móviles. Esta herramienta busca evaluar el potencial de los asistentes virtuales y, como evolución futura, migrar su funcionamiento a WhatsApp para ampliar el acceso y facilitar la consulta de información estratégica.

Ilustración 22. Chatbot Telegram

Fuente: Elaboración equipo PMO DEE. Julio 2026

## Resultados e impacto

La implementación del portal ha fortalecido la capacidad de análisis y seguimiento de las Direcciones, especialmente la Dirección de Energía por su avance e hincapié en gestión del sector, al consolidar en un solo lugar la información estratégica del sector energético. Entre los principales resultados e impactos alcanzados se destacan:

- Un solo lugar de consulta: El portal centraliza la información proveniente de diferentes fuentes oficiales y desarrollos internos, evitando la dispersión de datos y reduciendo los tiempos de búsqueda y consolidación de información para el análisis técnico.

- Acceso centralizado a las bases de datos y seguimiento: El equipo de PMO tiene acceso a las principales bases de datos utilizadas por las Direcciones, permitiendo acceder a información actualizada y realizar un seguimiento continuo.

- Instrumento para reuniones gerenciales: La disponibilidad de indicadores estratégicos, tableros de control y visualizaciones consolidadas convierte a los portales en herramientas de apoyo para reuniones de alto nivel, permitiendo responder oportunamente a requerimientos de información y respaldar la toma de decisiones del Viceministerio.

- Capacidad de análisis y predicción: La integración de series históricas, indicadores y modelos de proyección facilita la identificación de tendencias, la generación de alertas tempranas y el análisis prospectivo del comportamiento del sector, fortaleciendo la planeación y la anticipación frente a posibles escenarios de riesgo.

## Recomendaciones

Para garantizar la sostenibilidad y el aprovechamiento del portal, se recomienda continuar con la actualización y alimentación periódica de la información, asegurando que los indicadores y tableros reflejen oportunamente el comportamiento de las Direcciones y el sector.

Asimismo, es conveniente avanzar en el desarrollo de los tableros pendientes correspondientes al sector de hidrocarburos, con el propósito de consolidar en una sola plataforma la información estratégica de ambas direcciones y ofrecer una visión integral para el análisis y la toma de decisiones.

Además, se espera seguir trabajando en los modelos de proyecciones hacia un modelo híbrido PINN-LSTM: una red neuronal recurrente con memoria de largo plazo (LSTM) a la que se le incorporan, como restricciones matemáticas, las leyes físicas reales de generación hidráulica, solar y eólica (Physics-Informed Neural Network, PINN), de modo que sus predicciones no solo se ajusten a los datos históricos, sino que también sean físicamente posibles.

Finalmente, se recomienda gestionar los recursos presupuestales necesarios para seguir manteniendo los chatbots y los apoyos de inteligencia artificial, así como la migración del chatbot de Telegram a WhatsApp, buscando facilitar su acceso, administración y adopción por parte de, al tratarse de un entorno más conocido.

# Dirección de energía eléctrica

## Fondos de Apoyo a la Energización

El Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano tiene a su cargo la gestión, reporte y seguimiento de cinco (5) proyectos de inversión. A continuación, se detallan los resultados de la ejecución presupuestal para cada uno:

Tabla 13 Ejecución presupuestal de inversión 2025, equipos fondos de inversión y gestión del sector

| EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2025 (Cifras en millones de pesos) - Corte a 31 de diciembre |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPIN | Alias | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | %Comp | %Oblig |
| 2022011000082 | FAZNI | 240.317 | 234.880 | 6.461 | 6.461 | 97,7% | 2,8% |
| 202300000000359 | PNER | 689 | 600 | 600 | 600 | 87,1% | 100,0% |
| 2018011001045 | PRONE | 104.073 | 102.810 | 7.633 | 7.624 | 98,8% | 7,3% |
| 2020011000141 | DNA | 657 | 373 | 334 | 333 | 56,9% | 89,2% |
| 2018011001048 | FAER | 164.229 | 155.310 | 18.059 | 18.051 | 94,6% | 11,6% |
| Total |  | 509.964 | 493.971 | 33.086 | 33.069 | 96,9% | 6,5% |

Fuente: Elaboración Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector DEE. Julio 2026

Durante la vigencia 2025 se destacan las contrataciones realizadas por los Fondos de energización resaltando el fondo FAZNI con la financiación de 49 proyectos (30) contratados en 2025 y (19) en 2024 que van a beneficiar 16.771 usuarios.

Fondo FAER con la financiación de seis (6) proyectos en 2024 que van a beneficiar 7.574 usuarios (5.785 nuevos usuarios y 1.789 usuarios de mejoramiento), para la vigencia 2025  se contrataron un total de tres (3) proyectos para la ampliación de cobertura de energía eléctrica y el mejoramiento de servicio de la infraestructura eléctrica de 28.255 usuarios (1.882 nuevos usuarios y 26.373 usuarios de mejoramiento), finalmente durante la vigencia 2026 se contrató un (1) proyecto para la ampliación de cobertura de energía eléctrica de 448 usuarios

Fondo PRONE con la financiación de 30 proyectos contratados en 2025 que van a beneficiar 10.990 usuarios.

Tabla 14 Ejecución presupuestal de inversión 2026, fondos de inversión y gestión del sector

| EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2026 (Cifras en millones de pesos) - Corte a 30 de junio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPIN | Alias | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | %Comp | %Oblig |
| 2022011000082 | FAZNI | 219.579 | 218.425 | 760 | 721 | 99,5% | 0,3% |
| 202300000000359 | PNER | 1.131 | 722 | 266 | 266 | 63,8% | 23,5% |
| 2018011001045 | PRONE | 115.590 | 99.221 | 619 | 600 | 85,8% | 0,5% |
| 2020011000141 | DNA | 800 | 639 | 182 | 182 | 79,8% | 22,7% |
| 2018011001048 | FAER | 115.324 | 112.783 | 9.211 | 9.211 | 97,8% | 7,9% |
| Total |  | 452.425 | 431.790 | 11.036 | 10.979 | 95,4% | 2,4% |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

La información de la ejecución presupuestal se reporta mensualmente en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP del Departamento Nacional de Planeación.

### Plan Nacional de Electrificación Rural- PNER

La apuesta más importante y representativa en materia de política pública de paz en el sector Minas y Energía fue la actualización del Plan Nacional de Electrificación Rural – PNER. El Ministerio de Minas y Energía (MME), como entidad líder en las estrategias de infraestructura eléctrica definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, ha asumido el compromiso de avanzar en el cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores de paz, priorizando la expansión de la cobertura energética como un eje fundamental para la garantía de derechos, la reducción de desigualdades y la consolidación de la presencia del Estado en los territorios rurales más afectados por la violencia y el abandono histórico.

Con el propósito de incorporar acciones de relevancia nacional que armonicen con los principios de la Transición Energética Justa – TEJ y que contribuyan a la transformación estructural del sistema eléctrico colombiano, el Ministerio expidió la Resolución 40631 del 29 de diciembre de 2025, mediante la cual se actualizó oficialmente el PNER, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nro.884 de 2017. Esta actualización integra lineamientos orientados a fortalecer el acceso equitativo a soluciones energéticas modernas, confiables y sostenibles, priorizando aquellas comunidades rurales que presentan mayores vacíos en materia de infraestructura eléctrica y donde la energización constituye un habilitador clave para la productividad, la seguridad, la educación y el bienestar colectivo.

Durante el periodo de implementación del plan (2017 a la fecha), los avances han sido significativos:  más  de 381.000  viviendas  han sido energizadas en todo el territorio nacional, reflejando el impacto real y sostenido del PNER en la vida de miles de hogares rurales. De ese total, 50.008 viviendas fueron energizadas durante el año 2025 y 16.410 en la vigencia actual, evidenciando el compromiso permanente del sector con la ampliación de la cobertura y la continuidad de las intervenciones en zonas con alta dispersión poblacional, difícil acceso y profundos desafíos logísticos. Estos resultados consolidan al PNER como uno de los instrumentos más relevantes para avanzar hacia un país más equitativo, con desarrollo territorial equilibrado y con oportunidades energéticas que contribuyan directamente a la construcción de paz y al cierre de brechas históricas.

Tabla 15 indicadores de paz que lidera el Ministerio de Minas y Energía, gestión del sector DEE

| Código | Nombre |
| --- | --- |
| A.29 | Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica. |
| A.30 | Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en las ZNI. |
| A.388 | Personas capacitadas a través de asistencia técnica, para el mantenimiento y sostenibilidad de las obras. |
| A.29P | Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en municipios PDET. |
| A.30P | Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en las ZNI, en municipios PDET. |
| A.388P | Personas capacitadas a través de asistencia técnica, para el mantenimiento y sostenibilidad de las obras en municipios PDET. |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

El detalle de los avances se ha reportado periódicamente al Departamento Nacional de Planeación y se encuentra disponible en la URL: https://siipo.dnp.gov.co/buscarindicador

### Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”

A través de la Ley 2294 de 2023, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, con el objetivo de posicionar a Colombia como una Potencia Mundial de la Vida. Desde el Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano se han alcanzado los siguientes avances anuales del indicador “172 Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con recursos públicos y privados”.

Tabla 16 indicadores de paz que lidera el Ministerio de Minas y Energía

| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.673 | 59.412 | 50.008 | 16.410 |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

### Fondo Único de Soluciones Energéticas-FONENERGÍA

El artículo 247 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) crea FONENERGIA con el propósito de coordinar, articular y focalizar diferentes fuentes de recursos para financiar y ejecutar proyectos que mejoren la calidad del servicio, amplíen la cobertura energética y normalicen redes eléctricas y de gas combustible en el país. Su objeto incluye impulsar soluciones energéticas sostenibles tanto en zonas interconectadas como no interconectadas, promoviendo criterios de sostenibilidad ambiental y progreso social.

Así las cosas, el Grupo de Fondos y Gestión del sector ha venido acompañando la elaboración de los documentos normativos y operativos que aportaran a la consolidación del fondo a saber:

- 9 de abril de 2026 – Decreto 0375 de 2026: Se expidió el decreto reglamentario mediante el cual se definieron la naturaleza jurídica del fondo, sus órganos de gobierno, fuentes de financiación y lineamientos de operación.

- 15 de mayo de 2026 – Manual Operativo: Se adoptó el Manual Operativo de FONENERGÍA mediante Resolución MME 40233, estableciendo procedimientos, lineamientos técnicos y administrativos para su funcionamiento.

- 22 de mayo de 2026 – Ventanilla Única: Se avanzó en la construcción de la Ventanilla Única para la gestión de proyectos, incluyendo la revisión del flujograma propuesto por el equipo TICs para su validación.

- 26 de mayo de 2026 – Proyecto de inversión: Se gestionó la inclusión del proyecto de inversión en el aplicativo del DNP, remitido por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, garantizando su incorporación en Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP obteniendo el registro con BPIN 202600000013949.

- 27 de mayo de 2026- Mesas de trabajo traslado presupuestal: Se da inició a mesas de trabajo en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación para la presentación del trámite de traslado presupuestal en PIIP.

- 17 de junio de 2026- Cargue en PIIP traslado presupuestal: Se realiza el cargue del traslado presupuestal en la plataforma PIIP para la aprobación de la Dirección técnica y Dirección de inversiones del DNP y posterior envío al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

- 30 de junio de 2026: Se recibe concepto favorable de traslado presupuestal del componente de Energía y se encuentra en espera de la emisión de concepto del componente de Gas para remitir toda la documentación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Así las cosas, el Ministerio de Minas y Energía continuará con los trámites de traslado presupuestal, personal de apoyo y demás requerimientos para garantizar la financiación de planes, programas y proyectos de mejora de la calidad en el servicio, expansión de la cobertura energética y normalización de redes a través de soluciones de energía eléctrica y gas combustible. Posteriormente, se fijará mediante acto administrativo la fecha a partir de la cual FONENERGÍA iniciará oficialmente operación.

### Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas-FAER

En el marco de las funciones de la Dirección de Energía Eléctrica y, particularmente, del Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano, se desarrollaron las actividades de administración, implementación y seguimiento del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER. Este fondo, creado por el Artículo 105 de la Ley 788 de 2002 y reglamentado por el Decreto 1122 de 2008, tiene como propósito financiar planes, programas y proyectos de inversión orientados a la construcción, instalación, reposición, rehabilitación y modernización de la infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, con el fin de ampliar la cobertura y asegurar la satisfacción de la demanda de energía en estos territorios.

Desde su gestión, el FAER impulsa el fortalecimiento de redes físicas, redes logísticas y de servicio, así como la expansión de la infraestructura eléctrica necesaria para garantizar un servicio confiable y de calidad, contribuyendo al cierre de brechas históricas en el acceso a la energía eléctrica en las zonas rurales del país. Asimismo, este instrumento permite que los entes territoriales, junto con las empresas prestadoras del servicio en su zona de influencia, actúen como gestores de los proyectos priorizados conforme a los planes de ampliación de cobertura de los operadores de red y la viabilidad técnica emitida por la UPME.

Tabla 17 Proyectos contratados durante las vigencias 2025-2026 por FAZNI

| Fondo | Contrato | Año | Departamento | Municipio | Usuarios | Valor Total Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAER | GGC 1910-2025 | 2025 | Meta | Puerto Concordia | 3657 | $ 12.910.610.043,22 |
| FAER | GGC 1910-2025 | 2025 | Meta | Puerto Rico | 2961 | $ 10.453.463.587,09 |
| FAER | GGC 1910-2025 | 2025 | Guaviare | San José Del Guaviare | 20851 | $ 73.612.012.581,69 |
| FAER | GGC 1912-2025 | 2025 | Nariño | Tumaco | 508 | $ 21.708.700.273,00 |
| FAER | GGC 1917-2025 | 2025 | Putumayo | Puerto Guzmán | 278 | $ 6.016.985.231,00 |
| FAER | GGC-1637-2026 | 2026 | Caquetá | Belén De Los Andaquíes | 120 | $ 3.783.502.183,39 |
| FAER | GGC-1637-2026 | 2026 | Caquetá | El Doncello | 36 | $ 1.135.050.655,02 |
| FAER | GGC-1637-2026 | 2026 | Caquetá | Florencia | 122 | $ 3.846.560.553,12 |
| FAER | GGC-1637-2026 | 2026 | Caquetá | San José Del Fragua | 170 | $ 5.359.961.426,47 |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

Para el período del informe, se conectaron 8.675 usuarios (Viviendas), 556 usuarios en el Departamento de Arauca (Arauquita), 574 usuarios en el Departamento de Boyacá (Pesca), 632 usuarios en el Departamento del Caquetá (San Vicente del Caguán), 576 usuarios en el Departamento de Huila (San Agustin), 98 usuarios en el Departamento de La Guajira (Maicao), 2.654 usuarios en el Departamento de Nariño (Barbacoas – Cumbal – El Rosario – Leiva – Ricaurte – Samaniego – Taminango), 3.585 usuarios en el Departamento de Norte de Santander (Ábrego - Convención - El Carmen – El Tarra - Hacarí - La Esperanza - Ocaña - Sardinata –Teorama - Tibú).

### Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No interconectadas – FAZNI

En el marco de las funciones de la Dirección de Energía Eléctrica, y particularmente del Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano, se desarrollaron las actividades de administración, implementación y seguimiento del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI. Desde esta labor se impulsó de manera decidida la financiación de proyectos orientados a ampliar y mejorar el acceso al servicio de energía en los territorios más apartados del país.

El FAZNI es un instrumento creado para financiar soluciones de energización en las Zonas No Interconectadas  (ZNI),  regiones  caracterizadas  por su  aislamiento geográfico, la ausencia de conexión al Sistema Interconectado Nacional y las limitaciones técnicas y sociales para acceder a servicios públicos esenciales. A través de este fondo se promueve la implementación de soluciones energéticas sostenibles, confiables y seguras, incluyendo tecnologías convencionales y alternativas, con el fin de mejorar la calidad de vida, impulsar el desarrollo local y cerrar brechas históricas en acceso a la energía para las comunidades más vulnerables.

La inversión total asociada a los proyectos contratados asciende a $ 293.332.152.342 recursos que permitirán ejecutar obras de alto impacto social y técnico en los territorios priorizados y como resultado, se beneficiarán 8.466 usuarios, quienes podrán acceder al ser servicio de energía a través de soluciones solares fotovoltaicas en las zonas no interconectadas-ZNI del territorio nacional, habilitando condiciones para el desarrollo económico, educativo y comunitario de los territorios rurales más aislados.

Tabla 18 Proyectos contratados durante las vigencias 2025-2026 por FAER

| Fondo | Contrato | Año | Departamento | Municipio | Usuarios | Valor Total Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZNI | GGC-1853-2025 | 2025 | Córdoba | San Carlos | 22 | $ 857.545.481,00 |
| FAZNI | GGC-1834-2025 | 2025 | Arauca | Saravena | 200 | $ 6.968.563.070,00 |
| FAZNI | GGC-1828-2025 | 2025 | La Guajira | San Juan Del Cesar | 799 | $ 29.677.904.483,00 |
| FAZNI | GGC-1855-2025 | 2025 | Cesar | El Copey | 289 | $ 9.964.191.871,00 |
| FAZNI | GGC-1827-2025 | 2025 | Magdalena | Ariguaní | 351 | $ 11.446.464.510,00 |
| FAZNI | GGC-1827-2025 | 2025 | Magdalena | Nueva Granada | 210 | $ 6.848.312.100,00 |
| FAZNI | GGC-1827-2025 | 2025 | Magdalena | Plato | 227 | $ 7.402.699.269,00 |
| FAZNI | GGC-1827-2025 | 2025 | Magdalena | Sabanas De San Ángel | 240 | $ 7.826.642.400,00 |
| FAZNI | GGC-1862-2025 | 2025 | Norte De Santander | Cácota | 48 | $ 1.561.176.292,00 |
| FAZNI | GGC-1862-2025 | 2025 | Norte De Santander | Chinácota | 33 | $ 1.073.308.701,00 |
| FAZNI | GGC-1862-2025 | 2025 | Norte De Santander | Chitagá | 40 | $ 1.300.980.244,00 |
| FAZNI | GGC-1862-2025 | 2025 | Norte De Santander | Durania | 7 | $ 227.671.543,00 |
| FAZNI | GGC-1862-2025 | 2025 | Norte De Santander | Labateca | 32 | $ 1.040.784.195,00 |
| FAZNI | GGC-1862-2025 | 2025 | Norte De Santander | Herrán | 20 | $ 650.490.120,00 |
| FAZNI | GGC-1862-2025 | 2025 | Norte De Santander | Gramalote | 26 | $ 845.637.157,00 |
| FAZNI | GGC-1862-2025 | 2025 | Norte De Santander | Bochalema | 33 | $ 1.073.308.700,00 |
| FAZNI | GGC-1859-2025 | 2025 | Sucre | Galeras | 17 | $ 579.314.043,00 |
| FAZNI | GGC-1859-2025 | 2025 | Sucre | La Unión | 34 | $ 1.158.628.085,00 |
| FAZNI | GGC-1854-2025 | 2025 | Huila | San Agustín | 103 | $ 3.497.639.456,00 |
| FAZNI | GGC-1863-2025 | 2025 | Casanare | Trinidad | 144 | $ 5.043.321.599,00 |
| FAZNI | GGC-1852-2025 | 2025 | Santander | Coromoro | 84 | $ 2.807.018.506,00 |
| FAZNI | GGC-1836-2025 | 2025 | Santander | Encino | 32 | $ 1.067.436.741,00 |
| FAZNI | GGC-1836-2025 | 2025 | Santander | El Peñón | 25 | $ 833.934.954,00 |
| FAZNI | GGC-1836-2025 | 2025 | Santander | El Carmen De Chucurí | 15 | $ 500.360.972,00 |
| FAZNI | GGC-1883-2025 | 2025 | Huila | Pitalito | 65 | $ 2.188.937.423,00 |
| FAZNI | GGC-1857-2025 | 2025 | Bolívar | Pinillos | 173 | $ 5.803.862.948,00 |
| FAZNI | GGC-1845-2025 | 2025 | Bolívar | Arjona | 42 | $ 1.416.215.399,00 |
| FAZNI | GGC-1845-2025 | 2025 | Bolívar | Villanueva | 41 | $ 1.382.495.984,00 |
| FAZNI | GGC-1861-2025 | 2025 | Norte De Santander | Salazar | 53 | $ 1.781.286.854,00 |
| FAZNI | GGC-1851-2025 | 2025 | Huila | Nátaga | 21 | $ 686.522.430,00 |
| FAZNI | GGC-1851-2025 | 2025 | Huila | Íquira | 24 | $ 784.597.064,00 |
| FAZNI | GGC-1851-2025 | 2025 | Huila | Campoalegre | 6 | $ 196.149.265,00 |
| FAZNI | GGC-1851-2025 | 2025 | Huila | Gigante | 15 | $ 490.373.165,00 |
| FAZNI | GGC-1851-2025 | 2025 | Huila | Algeciras | 14 | $ 457.681.621,00 |
| FAZNI | GGC-1851-2025 | 2025 | Huila | Acevedo | 40 | $ 1.307.661.772,00 |
| FAZNI | GGC-1851-2025 | 2025 | Huila | La Plata | 47 | $ 1.536.502.582,00 |
| FAZNI | GGC-1851-2025 | 2025 | Huila | Villavieja | 68 | $ 2.223.025.012,00 |
| FAZNI | GGC-1851-2025 | 2025 | Huila | Guadalupe | 33 | $ 1.078.820.962,00 |
| FAZNI | GGC-1851-2025 | 2025 | Huila | Garzón | 8 | $ 261.532.355,00 |
| FAZNI | GGC-1851-2025 | 2025 | Huila | Tesalia | 24 | $ 784.597.063,00 |
| FAZNI | GGC-1851-2025 | 2025 | Huila | Teruel | 6 | $ 196.149.264,00 |
| FAZNI | GGC-1850-2025 | 2025 | Magdalena | Santa Bárbara De Pinto | 113 | $ 3.850.862.834,00 |
| FAZNI | GGC-1846-2025 | 2025 | Córdoba | Ayapel | 178 | $ 8.579.895.363,00 |
| FAZNI | GGC-1835-2025 | 2025 | Atlántico | Palmar De Varela | 55 | $ 1.788.593.036,00 |
| FAZNI | GGC-1835-2025 | 2025 | Atlántico | Usiacurí | 12 | $ 390.238.481,00 |
| FAZNI | GGC-1840-2025 | 2025 | Magdalena | Santa Marta | 883 | $ 30.068.285.496,00 |
| FAZNI | GGC-1847-2025 | 2025 | Bolívar | Norosí | 260 | $ 11.377.974.501,00 |
| FAZNI | GGC-1848-2025 | 2025 | Magdalena | Santa Ana | 412 | $ 14.879.968.763,00 |
| FAZNI | GGC-1856-2025 | 2025 | Cesar | Chimichagua | 327 | $ 12.430.853.097,00 |
| FAZNI | GGC-1826-2025 | 2025 | Magdalena | Tenerife | 15 | $ 520.002.326,00 |
| FAZNI | GGC-1826-2025 | 2025 | Magdalena | Zapayán | 15 | $ 520.002.326,00 |
| FAZNI | GGC-1826-2025 | 2025 | Magdalena | Chivolo | 409 | $ 14.178.730.109,00 |
| FAZNI | GGC-1839-2025 | 2025 | Magdalena | Plato | 604 | $ 19.931.057.107,00 |
| FAZNI | GGC-1839-2025 | 2025 | Magdalena | Tenerife | 56 | $ 1.847.912.580,00 |
| FAZNI | GGC-1838-2025 | 2025 | Magdalena | Pivijay | 368 | $ 12.018.496.188,00 |
| FAZNI | GGC-1829-2025 | 2025 | Cauca | Almaguer | 400 | $ 13.062.045.767,00 |
| FAZNI | GGC-1825-2025 | 2025 | Putumayo | Orito | 144 | $ 4.666.163.665,00 |
| FAZNI | GGC-1824-2025 | 2025 | Putumayo | Mocoa | 344 | $ 11.238.876.637,00 |
| FAZNI | GGC-1831-2025 | 2025 | Cauca | Rosas | 160 | $ 5.152.448.411,00 |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

### Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE

En el marco de las funciones de la Dirección de Energía Eléctrica, a través del Grupo de Fondos y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano, se adelantan las labores de administración, implementación y seguimiento del Fondo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE. Desde este rol, se ha impulsado de manera estratégica el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en comunidades vulnerables del país.

El PRONE es un instrumento diseñado para apoyar la normalización y adecuación de redes eléctricas en barrios subnormales, zonas rurales dispersas y asentamientos que históricamente han carecido de condiciones técnicas y de seguridad en la prestación del servicio de energía. A través de este programa se busca garantizar un acceso seguro, confiable y legal al servicio eléctrico, contribuyendo así al cierre de brechas sociales y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes más vulnerables del territorio nacional.

La inversión total asociada a los proyectos contratados asciende a $ $183.520.649.629, recursos que permitirán ejecutar obras de alto impacto social y técnico en los territorios priorizados y como resultado, se beneficiarán 10.990 usuarios, quienes podrán acceder a un servicio eléctrico formal, seguro y continuo en el Sistema Interconectado Nacional- SIN, habilitando condiciones para el desarrollo económico, educativo y comunitario de los territorios beneficiados.

Tabla 19 Proyectos contratados durante las vigencias 2025-2026 por PRONE

| Fondo | Contrato | Año | Departamento | Municipio | Usuarios | Valor Total Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRONE | GGC-1954-2025 | 2025 | Huila | Algeciras | 165 | $ 3.721.780.723 |
| PRONE | GGC-1955-2025 | 2025 | Huila | Algeciras | 179 | $ 4.942.687.877 |
| PRONE | GGC-1959-2025 | 2025 | Nariño | Ipiales | 1830 | $ 23.395.690.054 |
| PRONE | GGC-1957-2025 | 2025 | Nariño | Pupiales | 607 | $ 7.187.907.356 |
| PRONE | GGC-1958-2025 | 2025 | Nariño | San Andrés De Tumaco | 896 | $ 12.112.347.856 |
| PRONE | GGC-2112-2025 | 2025 | Meta | Puerto Gaitán | 2006 | $ 35.043.411.741 |
| PRONE | GGC-2138-2025 | 2025 | Atlántico | Luruaco | 184 | $ 3.204.574.977 |
| PRONE | GGC-2139-2025 | 2025 | Atlántico | Repelón | 142 | $ 2.894.664.369 |
| PRONE | GGC-2140-2025 | 2025 | Atlántico | Malambo | 106 | $ 2.409.272.960 |
| PRONE | GGC-2141-2025 | 2025 | Atlántico | Luruaco | 52 | $ 854.509.959 |
| PRONE | GGC-2116-2025 | 2025 | La Guajira | Fonseca | 161 | $ 2.830.238.030 |
| PRONE | GGC-2128-2025 | 2025 | La Guajira | Fonseca | 456 | $ 8.697.237.664 |
| PRONE | GGC-2142-2025 | 2025 | Atlántico | Manatí | 235 | $ 3.840.255.015 |
| PRONE | GGC-2130-2025 | 2025 | La Guajira | Uribia | 237 | $ 5.603.820.410 |
| PRONE | GGC-2119-2025 | 2025 | La Guajira | Uribia | 73 | $ 1.445.962.067 |
| PRONE | GGC-2143-2025 | 2025 | Magdalena | Sitionuevo | 304 | $ 5.107.749.192 |
| PRONE | GGC-2136-2025 | 2025 | Atlántico | Campo De La Cruz | 183 | $ 3.176.256.489 |
| PRONE | GGC-2137-2025 | 2025 | Magdalena | Ciénaga | 446 | $ 7.141.183.715 |
| PRONE | GGC-2120-2025 | 2025 | La Guajira | Maicao | 354 | $ 7.793.866.288 |
| PRONE | GGC-2133-2025 | 2025 | Atlántico | Repelón | 235 | $ 4.284.929.684 |
| PRONE | GGC-2121-2025 | 2025 | La Guajira | Maicao | 198 | $ 3.486.717.488 |
| PRONE | GGC-2134-2025 | 2025 | Magdalena | El Piñón | 134 | $ 2.917.271.353 |
| PRONE | GGC-2122-2025 | 2025 | La Guajira | San Juan Del Cesar | 109 | $ 2.086.609.097 |
| PRONE | GGC-2123-2025 | 2025 | La Guajira | Fonseca | 278 | $ 4.470.245.528 |
| PRONE | GGC-2124-2025 | 2025 | La Guajira | Maicao | 156 | $ 2.594.524.216 |
| PRONE | GGC-2135-2025 | 2025 | Atlántico | Manatí | 323 | $ 5.497.613.899 |
| PRONE | GGC-2125-2025 | 2025 | La Guajira | Uribia | 200 | $ 3.514.224.914 |
| PRONE | GGC-2126-2025 | 2025 | La Guajira | Maicao | 174 | $ 3.079.555.568 |
| PRONE | GGC-2127-2025 | 2025 | La Guajira | Uribia | 347 | $ 6.464.328.722 |
| PRONE | GGC-2129-2025 | 2025 | La Guajira | Maicao | 220 | $ 3.721.212.418 |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

### Mecanismo de Obras por Impuesto-OXI

Mediante este mecanismo los contribuyentes pueden aportar al cierre de brechas energéticas en los municipios más afectados por la pobreza y la violencia, a través de la ejecución de proyectos que impactan económica y socialmente a los usuarios beneficiados junto con la obtención de beneficios tributarios.

En este sentido,  para la vigencia 2025 se logró dar viabilidad sectorial favorable a 4 proyectos de ampliación de cobertura de energía eléctrica, con la implementación de soluciones solares fotovoltaicas, que beneficiaran a 712 nuevos usuarios ubicados en los departamentos de Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Con una inversión privada de aproximadamente de $34.417 millones de pesos. A continuación, en la Tabla 20 se detallan los proyectos contratados.

Tabla 20 Proyectos financiados por el Mecanismo de OXI – 2025.

| Contrato | Departamento | Municipio | Usuarios | Valor del proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC-1554-2025 | Putumayo | Puerto Caicedo | 362 | $ 12,149,743,567 |
| GGC-2166-2025 | Cordoba | Tierralta | 31 | $ 3,415,209,006 |
| N/A | Norte De Santander | Teorama | 98 | $ 4,786,796,647 |
| N/A | Nariño | Barbacoas | 231 | $ 14,066,155,845 |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

Para la vigencia actual se logró dar viabilidad sectorial favorable a 3 proyectos de proyectos de ampliación de cobertura de energía eléctrica, con la implementación de soluciones solares fotovoltaicas, que beneficiaran a 628 nuevos usuarios ubicados en los departamentos de Norte de Santander Chocó y Vichada. Con una inversión privada de aproximadamente de $37.141 millones de pesos. A continuación en la Tabla 21 se detallan los proyectos viabilizados.

Tabla 21 Proyectos viabilizados para ser financiados por el Mecanismo de OXI - 2026

| Departamento | Municipio | Usuarios | Valor del proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Norte De Santander | Sardinata | 30 | $ 2,167,911,351 |
| Chocó | Litoral De San Juan | 27 | $ 2,106,003,791 |
| Vichada | Cumaribo | 571 | $33,141,469,513 |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

## Gestión del sector

### Gestión de la estrategia 6gw+

La iniciativa liderada por el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero- Energética (UPME) busca acelerar la transición energética en Colombia mediante la incorporación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable y tecnologías limpias, superando barreras técnicas, regulatorias, sociales y de seguridad que limitaban la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión, con el fin de ampliar la capacidad instalada, diversificar la matriz energética y fortalecer la seguridad energética del país.

Como mecanismo de implementación, se creó el Comité 6GW+, instancia interinstitucional permanente de coordinación, seguimiento y toma de decisiones que articula entidades del sector energético, ambiental y productivo —entre ellas la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Servicio Geológico Colombiano, Ecopetrol y el Grupo de Energía de Bogotá— para gestionar riesgos, resolver cuellos de botella y asegurar la trazabilidad de las acciones. Durante el 2025 se realizaron 12 sesiones plenarias desde su instalación en junio, consolidando este espacio como instancia de coordinación y definición de acciones prioritarias para el cumplimiento de los objetivos del plan.

- Definición del indicador de seguimiento del plan

En el marco de la implementación de la estrategia 6GW, uno de los componentes fundamentales del plan de trabajo consistió en la consolidación integral y representativa del indicador que refleje el avance real de los proyectos de generación a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en el país.

De esta manera, se define que el indicador considera los proyectos de generación de energía eléctrica que se encuentren en estado de operación comercial y de pruebas, con un universo que contempla los proyectos de generación centralizada y se fortalece incorporando aquellos proyectos desarrollados por actores privados bajo esquemas de Autogeneración (AG) y Generación Distribuida (GD), así como las iniciativas financiadas con recursos públicos provenientes de programas como el FAZNI, IPSE, SGR, FENOGE, y Obras por Impuestos. Además, se incluirán proyectos impulsados por Comunidades Energéticas y Colombia Solar, iniciativas que responden al enfoque de Transición Energética Justa (TEJ) y descentralizada, y que representan un aporte significativo en términos de equidad y acceso.

- Avance del indicador

A 30 de junio de 2026, la gestión del sector eléctrico de Colombia evidencia avances en el fortalecimiento del sistema energético, especialmente en la incorporación de generación con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, el seguimiento a proyectos y la articulación con actores del sector. Estos resultados reflejan progresos en el cumplimiento de las metas de transición energética, confiabilidad del servicio y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

El país registra 4.466,97 MW, de capacidad FNCER en operación y pruebas, distribuidos así:

Tabla 18 Avance de indicadores gestión del sector DEE

| Indicador | Avance junio 2026 |
| --- | --- |
| Capacidad FNCER en operación y pruebas | 4,466.97 MW |
| Capacidad FNCER en pruebas | 1,532.18 MW |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE con datos de UPME, XM, IPSE. Julio 2026

La capacidad acumulada incluye proyectos en operación comercial, proyectos en pruebas y proyectos desarrollados en Zonas No Interconectadas (ZNI), independientemente de la fecha de entrada en operación.

- Logros y avances

La Estrategia 6GW+ se consolidó como el principal instrumento de articulación institucional para acelerar la incorporación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), superar barreras que limitaban la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión, y fortalecer la seguridad energética del país. A través del Comité 6GW+ se promovió la coordinación entre entidades del sector y se impulsaron acciones regulatorias, técnicas, ambientales y operativas orientadas a destrabar proyectos estratégicos y acelerar la transición energética justa.

Los resultados alcanzados evidencian avances significativos en el cumplimiento de las metas de diversificación de la matriz energética y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional. Mientras que en 2022 el país contaba con menos de 300 MW de capacidad instalada de generación renovable, a junio de 2026 se alcanzaron 4.466,97 MW de capacidad instalada en operación comercial y pruebas del SIN y ZNI, consolidando uno de los mayores crecimientos de energías renovables en la historia del sector eléctrico colombiano. Este avance representa un paso decisivo hacia la meta de incorporación de más de 6 GW de capacidad instalada con fuentes limpias, fortaleciendo la confiabilidad del sistema, reduciendo la dependencia de la hidrología y contribuyendo al cumplimiento de los compromisos climáticos del país.

La estrategia impulsó acciones orientadas a fortalecer los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos solares y eólicos, mediante la articulación con el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), promoviendo la simplificación de trámites y la reducción de tiempos para proyectos estratégicos de transición energética.

Los avances alcanzados en el marco de la Estrategia 6GW+ permitieron consolidar condiciones regulatorias, institucionales y operativas más favorables para el desarrollo de proyectos de energías renovables y de infraestructura eléctrica, fortaleciendo la capacidad del país para avanzar hacia una matriz energética más diversificada, resiliente y sostenible.

### Planes de Expansión de Transmisión

Como parte de las actividades de apoyo a la planeación sectorial, el Grupo de Gestión del Sector Eléctrico Colombiano participó en la revisión técnica y elaboración de los proyectos de resolución mediante los cuales el Ministerio de Minas y Energía adoptó los Planes de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión elaborados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Estas actividades incluyeron el análisis de los proyectos recomendados por la UPME, la revisión de los soportes técnicos, la consolidación de observaciones y la preparación de los actos administrativos requeridos para su adopción por parte del Ministerio.

Las resoluciones mediante las cuales se adoptaron los Planes de Expansión de transmisión (junto con sus modificaciones se muestran a continuación:

Tabla 19 Resoluciones planes de expansión

| Año | Resolución | Enlace |
| --- | --- | --- |
| 2023 | Resolución 40477 de 2023 | Por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2022 - 2036 |
| 2024 | Resolución 40252 de 2024 | Por la cual se adopta Anexo al Plan de Expansión de Transmisión 2022 — 2036 |
| 2024 | Resolución 40513 de 2024 | Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 40039 del 11 de febrero de 2021, 40492 del 21 de noviembre de 2022 y 40252 del 18 de julio de 2024, asociadas a proyectos de los Planes de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2015 — 2029, 2 |
| 2024 | Resolución 40529 de 2024 | Por la cual se adopta anexo complementario al Plan de Expansión de Transmisión 2022 - 2036 que contiene obras del primer y segundo paquete de obras urgentes 2024 y se modifica parcialmente la resolución 40477 de 2023 |
| 2025 | Resolución 40245 de 2025 | Por medio de la cual se adopta el Plan de Expansión de Transmisión 2024-2038 |
| 2025 | Resolución 40600 de 2025 | Por medio de la cual se modifica la Resolución 40529 del 6 de diciembre de 2024 “Por la cual se adopta anexo complementario al Plan de Expansión de Transmisión 2022-2036 que contiene obras del primer y Segundo paquete de obras urgente 2024 y se modifica p |
| 2025 | Resolución 40601 de 2025 | Por medio de la cual se modifica la Resolución 40245 del 4 de junio de 2025 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Expansión de Transmisión 2024-2038" |
| 2025 | Resolución 40632 de 2025 | Por la cual se modifica la Resolución 40279 del 26 de agosto de 2021, asociada a los proyectos del Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2020-2034 |
| 2026 | Resolución 40287 del 23 de junio de 2026 | Por medio de la cual se adopta el Plan de Expansión de Transmisión 2025 - 2039 |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE con datos de UPME, XM, IPSE. Julio 2026

La capacidad adicional habilitada mediante estas obras fortalece la capacidad de transporte y transformación del sistema eléctrico, facilita la conexión de nuevos proyectos de generación y contribuye a la reducción de restricciones operativas en diferentes regiones del país. De igual manera, los beneficios económicos estimados reflejan el impacto positivo de estas inversiones sobre la confiabilidad del suministro y la reducción de riesgos asociados a eventos de Demanda No Atendida.

El Ministerio de Minas y Energía mantiene un trabajo permanente de seguimiento y articulación con las distintas entidades y empresas del sector energético, con el propósito de recibir y evaluar propuestas de ajuste a los planes de expansión. Dichas propuestas se consideran siempre que estén enmarcadas en la transición energética y contribuyan a fortalecer la estabilidad, seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

### Demanda No Atendida

La DNA de referencia es la presentada en el año 2019 en el Sistema Interconectado Nacional la cuál fue de 51.430 MWh. Sobre esta línea base se previó la reducción del 5% anual de la siguiente manera:

Tabla 20 Demanda de energía no atendida

| Indicador | Unidad | Línea Base 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda No Atendida (DNA) | MWh | 48.859 | 46.416 | 44.095 | 41.850 | 39.796 | 37.806 |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE con datos de UPME, XM, IPSE. Julio 2026

Con respecto a 2026, si bien no se cuenta con un panorama completo, a corte de junio de 2026 se cuenta con una DNA de 34.053 MWh.

Ilustración 23 Comparativa de demanda de energía no atendida en 2026

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE con datos de UPME, XM, IPSE. Julio 2026

Al realizar un análisis mensual de la Demanda No Atendida (DNA), se observa que a partir de marzo de 2026 se presenta un incremento significativo de este indicador. Este comportamiento este asociado, entre otros factores, a condiciones climáticas que han generado aumentos de temperatura en diversas regiones del país durante el periodo analizado.

Las temperaturas elevadas suelen traducirse en un mayor consumo de energía eléctrica por parte de los usuarios, particularmente debido al incremento en el uso de sistemas de ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Como consecuencia, se presentan mayores exigencias operativas sobre la infraestructura eléctrica y sobre la capacidad disponible del sistema, especialmente durante los periodos de máxima demanda. En determinados escenarios, estas condiciones pueden incrementar la probabilidad de restricciones operativas o eventos que impacten la continuidad del suministro, contribuyendo al aumento de la Demanda No Atendida.

En este sentido, los registros observados durante la vigencia 2026 sugieren una correlación entre los incrementos de temperatura registrados en algunas regiones del país y el comportamiento de la DNA, evidenciando la influencia que los factores climáticos pueden ejercer sobre la operación del sistema eléctrico nacional. Esta afirmación cobra fuerza teniendo en cuenta que la DNA no programada es la que mayor porcentaje de participación tiene, con respecto a la DNA total.

Debe considerarse que el crecimiento sostenido de la demanda nacional, la incorporación de nuevos usuarios, la expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la entrada progresiva de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) han transformado de manera significativa la dinámica operativa del sistema eléctrico. Si bien este proceso representa un avance estructural para el sector, también incrementa la complejidad técnica asociada a la gestión de la confiabilidad y la seguridad del suministro, al introducir nuevas exigencias sobre la infraestructura de generación, transmisión y distribución.

En este contexto, la reducción de la Demanda No Atendida frente a una línea base histórica resulta progresivamente más desafiante, dado que el sistema actual opera bajo condiciones de demanda, cobertura y complejidad significativamente superiores a las existentes al momento de la definición de dicha referencia.

Las acciones desarrolladas en el marco de los programas y estrategias de seguimiento sectorial han contribuido a mitigar riesgos operativos y a preservar niveles adecuados de confiabilidad del sistema. Sin embargo, factores estructurales como el crecimiento de la demanda, la expansión de la infraestructura eléctrica, la integración de nuevas tecnologías de generación y la influencia de variables climáticas continúan representando retos relevantes para el cumplimiento integral de las metas asociadas a este indicador.

### Monitoreo del Sector

#### Preparación del sector energético frente al posible Fenómeno de El Niño 2026-2027

Ante las señales climáticas observadas durante el primer semestre de 2026 y los pronósticos que advertían la posible ocurrencia de un Fenómeno de El Niño durante el periodo 2026-2027, el Viceministerio solicitó al Grupo de Gestión del Sector Eléctrico Colombiano apoyo para desarrollar actividades de seguimiento técnico, análisis de riesgos e identificación de posibles impactos sobre la confiabilidad y suficiencia energética del país. Estas actividades estuvieron orientadas a apoyar la toma de decisiones institucionales y a fortalecer el seguimiento a las medidas preventivas que venían siendo implementadas por las diferentes entidades y agentes del sector energético.

Al respecto el Grupo está participando en las sesiones que se están llevando a cabo de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética CACSSE, en donde se está llevando a cabo tanto las discusiones a nivel sectorial como el seguimiento, cómo la evaluación, análisis y seguimiento de las acciones dispuestas para enfrentar el eventual Fenómeno de El Niño 2026-2027.

#### Sesiones del Consejo Nacional de Operación

Como parte de las actividades permanentes de monitoreo del sector eléctrico, el Grupo de Gestión del Sector Eléctrico Colombiano participó en las sesiones de seguimiento del Consejo Nacional de Operación (CNO), instancia técnica encargada de analizar aspectos relacionados con la operación, seguridad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. En estos espacios el Ministerio participa con voz, contribuyendo al análisis de situaciones que puedan requerir acciones de política pública, coordinación institucional o seguimiento por parte de las entidades del sector.

Entre 2023 y junio de 2026, el Grupo participó en 40 sesiones de seguimiento del CNO, distribuidas de la siguiente manera:

Ilustración 24 Numero de sesiones de seguimiento del CON desde 2023

| Año | Sesiones de seguimiento |
| --- | --- |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 6 |
| Total | 40 |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE con datos de UPME, XM, IPSE. Julio 2026

Durante estas sesiones se realizó seguimiento a temas relacionados con la operación de las plantas de generación, el comportamiento de la red de transmisión, la disponibilidad de infraestructura crítica, los balances energéticos, las condiciones hidrológicas, los eventos de Demanda No Atendida (DNA), las restricciones operativas del sistema y los riesgos asociados a la confiabilidad energética del país. Asimismo, se analizaron alertas operativas y situaciones coyunturales con potencial impacto sobre la prestación del servicio de energía eléctrica y la seguridad energética nacional.

La participación del Grupo en estos espacios permitió identificar oportunamente riesgos y alertas sectoriales, consolidar información para la elaboración de informes de seguimiento de variables energéticas y apoyar el análisis de medidas regulatorias, operativas e institucionales requeridas para atender situaciones que pudieran afectar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. De igual manera, los insumos obtenidos en el marco del CNO sirvieron como soporte para la atención de requerimientos institucionales, la formulación de recomendaciones sectoriales y el seguimiento a eventos estratégicos como la preparación del sector frente a un eventual Fenómeno de El Niño.

### Análisis de variables del sector eléctrico

Desde el grupo de Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector Eléctrico colombiano, se realiza el monitoreo y seguimiento constante al comportamiento de las variables más relevantes de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y el Mercado de Energía Mayorista (MEM).

Este ejercicio de monitoreo incluye el seguimiento a las principales variables del mercado, como el precio de bolsa y las transacciones internacionales de energía, con el objetivo de monitorear el funcionamiento eficiente del sistema y levantar alertas relacionadas a señales de escasez. Además, incluye el monitoreo de variables asociadas a la operación propia del SIN, como la generación de energía (discriminando la tecnología de generación), la demanda de energía del sistema (discriminando el tipo de mercado, el operador de red correspondiente, entre otras) y el nivel de los embalses y el comportamiento de general de la hidrología; esta información es clave para asegurar un funcionamiento adecuado del sistema eléctrico en Colombia, acorde a las condiciones climatológicas y las necesidades dinámicas que contantemente debe afrontar el sistema.

La información levantada y centralizada por el grupo funciona como un indicador predictivo clave, capaz de anticipar condiciones de escasez física antes de que las reservas del sistema se agoten críticamente. Al analizar el comportamiento y las desviaciones de estas variables operativas y comerciales frente a los promedios históricos o regulatorios, el sistema está en capacidad de estructurar y activar un flujo gradual de alertas tempranas.

Este análisis continuo no solo visibiliza el nivel de riesgo y la necesidad de activar recursos de respaldo, sino que se constituye en una herramienta fundamental para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo adoptar cursos de acción oportunos y coordinar medidas de política pública orientadas a mitigar impactos y salvaguardar la seguridad del abastecimiento energético nacional.

Por último, se maneja la información general del estado de la infraestructura del sistema nacional, consolidando la información de las líneas de transmisión presentes en el sistema, la capacidad instalada en plantas de generación de energía y la distribución de operadores de red; esto con el objetivo de mantener una base de información clara y precisa del sector y poder consolidar avances en el desarrollo y expansión de la infraestructura existente.

La información levantada y los análisis semanales se ven reflejados en el informe semanal de variables eléctricas desarrollado por el grupo, siendo esta información, además, el principal insumo técnico para las solicitudes de la dirección con respecto a análisis del estado y las condiciones del sistema en situaciones particulares y posibles cursos de acción para atenderlas.

### Seguimiento a variables del sector eléctrico

Con el propósito de fortalecer las capacidades de monitoreo, análisis y toma de decisiones del Ministerio de Minas y Energía, el Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del Sector Eléctrico desarrolló un tablero interactivo para el seguimiento de variables del Sistema Interconectado Nacional, la herramienta consolida información técnica y operativa proveniente de fuentes oficiales del sector eléctrico, permitiendo visualizar de manera dinámica indicadores relacionados con capacidad instalada, generación de energía, infraestructura del SIN y Operadores de red. Asimismo, incorpora filtros geográficos y tecnológicos que facilitan el análisis por departamento, agente y tecnología de generación.

El tablero permite realizar seguimiento permanente a la evolución de la capacidad instalada en operación y pruebas, identificar la distribución territorial de los recursos energéticos, monitorear el comportamiento de la generación eléctrica nacional y analizar la infraestructura de transmisión del país mediante mapas interactivos y visualizaciones estadísticas. Esta herramienta constituye un insumo estratégico para la formulación de política pública, la evaluación de la transición energética y el seguimiento al desempeño del sector eléctrico colombiano.

Tabla 21 Vista principal del tablero de seguimiento del sector eléctrico colombiano.

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

| Ilustración 25 Capacidad instalada en operación del SIN. | Ilustración 26 Capacidad instalada en pruebas y trámite del SIN. |
| --- | --- |
| Ilustración 27 Seguimiento de generación eléctrica del SIN. | Ilustración 28 Seguimiento de la infraestructura de transmisión. |
| Ilustración 29 Infraestructura de transmisión georreferenciada. | Ilustración 30 Subestaciones y capacidad por nivel de tensión y potencia. |
| Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026 |  |

Ilustración 31 Operadores de red y demanda de energía por operador

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

#### Plataforma DEE-GSEC y seguimiento integral de variables

En paralelo, se desarrolló y fortaleció la Plataforma DEE-GSEC como dashboard web de apoyo técnico y ejecutivo. La plataforma integra módulos de indicadores, clima (Fenómeno del Niño), embalses, demanda, DNA, generación, operación, mercado, proyectos, noticias, reportes y ZNI. Su diseño permite iniciar con una lectura ejecutiva y profundizar posteriormente por componente, manteniendo visible la fuente y la fecha de corte.

La capa de procesamiento diferencia conceptos que no deben interpretarse como equivalentes: disponibilidad declarada, despacho programado, generación real, inyección, demanda, DNA y capacidad instalada. También aplica reglas de último corte completo, validación de unidades, homologación de agentes y controles de calidad antes de incorporar los datos a los análisis.

Ilustración 32 Vista ejecutiva de la Plataforma DEE-GSEC.

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

Ilustración 33 Módulo de seguimiento al Fenómeno de El Niño: condiciones climáticas, embalses, aportes hídricos y generación del SIN.

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

Ilustración 34 Módulo de seguimiento al Fenómeno de El Niño: Estados de los embalses del SIN.

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

Ilustración 35 Módulo de seguimiento al Fenómeno de El Niño: Demanda por OR y Demanda no atendida

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

| Ilustración 36 Módulo de demanda: curva horaria y demanda diaria | Ilustración 37 Módulo de DNA: eventos, energía no atendida y causas. |
| --- | --- |
| Ilustración 38 Módulo de operación: programa, generación y disponibilidad. | Ilustración 39 Módulo de mercado: precios y balance demanda-generación. |
| Ilustración 40 Módulo de proyectos e infraestructura. | Ilustración 41 Módulo de noticias del sector eléctrico. |

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

#### Generación automatizada de informes

El módulo de reportes permite seleccionar el periodo de análisis, incorporar alertas manuales y generar automáticamente el informe ejecutivo en PDF. El resultado consolida indicadores de mercado, demanda, generación, reserva hídrica y DNA, junto con tendencias, definiciones de lectura y los principales cambios observados durante el periodo. Enlaces de acceso yporte

Ilustración 42 Interfaz para configurar y generar el informe en PDF.

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

Ilustración 43 Resultado del informe automatizado semanal de variables eléctricas.

Fuente: Elaboración equipo fondos de inversión y gestión del sector DEE. Julio 2026

## Supervisión

En la actualidad, el Grupo de Supervisión gestiona un total de 841 contratos, los cuales abarcan 2.423 proyectos distribuidos en sus diferentes etapas y procesos. Estos proyectos se encuentran en distintas fases de ejecución, liquidación y AOM, lo que implica un monitoreo permanente y una coordinación constante para garantizar el cumplimiento de los objetivos, los plazos establecidos y las condiciones contractuales. El grupo de ejecución realiza la supervisión de 314 contratos, centrados en 347 proyectos, por su parte, para el grupo de Liquidación, en sus diferentes etapas, se cuenta actualmente con 368 proyectos, distribuidos en 151 contratos; mientras que en la etapa AOM, se cuenta con 1.923 proyectos que pertenecen a 607 contratos a lo largo del territorio nacional

Ilustración 44 Distribución de contratos y proyectos por fases DEE

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

### Subgrupo ejecución

Por parte del grupo de ejecución, se cuenta con trecientos catorce (314) contratos, divididos de la siguiente forma: cuarenta y tres (43) contratos FAER, sesenta y tres (63) contratos financiados con el FAZNI, ciento veintiocho (128) contratos financiados con el PRONE, sesenta y dos (62) contrato de Obras Por Impuestos y dieciocho (18) pertenecientes a comunidades energéticas

Ilustración 45 Proyectos en ejecución por fondos DEE

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 46 Distribución de proyectos en ejecución

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

### Suscripción de nuevos contratos

Durante el periodo como director, se recibieron 98 contratos de los diferentes fondos de inversión, de la siguiente manera: cuatro (4) contratos del fondo FAER, treinta (30) contratos financiados con el fondo FAZNI, treinta (30) contratos financiados con el fondo PRONE, diecisiete (17) contrato de Obras Por Impuestos y dieciocho (18) pertenecientes a comunidades energéticas.

Ilustración 47 Totalidad de recursos financieros por fondo

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 48 Número total de usuarios beneficiados por contratos y proyectos DEE

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 49 Distribución de contratos y proyectos por departamentos

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 50

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

### Resultados e impacto

Recientemente se suscribieron 18 contratos orientados al desarrollo de comunidades energéticas, con el propósito de beneficiar a diversos municipios del territorio nacional. Estas iniciativas representan una inversión superior a los novecientos mil millones de pesos y están encaminadas a fortalecer la transición energética, promover el acceso sostenible a la energía y fomentar el desarrollo social y económico en las regiones priorizadas. A través de estos proyectos, se busca impulsar modelos energéticos más eficientes, incluyentes y sostenibles, que contribuyan al bienestar de las comunidades y al cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de energía.

Ilustración 51

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 52 Inversión de proyectos por departamento

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

### Contratos con alertas

#### AIR-E

- VIGENCIA 2020

Se cuentan con 4 contratos PRONE en proceso de solicitud de vigencia expirada con hito cumplido, los cuales ascienden a 540 millones de pesos aproximadamente.

- VIGENCIA 2022

Se cuentan con 22 contratos PRONE en proceso de solicitud de vigencia expirada con hito cumplido, los cuales ascienden a 15mil millones de pesos aproximadamente.

Para los contratos que aún siguen en ejecución (XXX), la supervisión ha realizado seguimiento a las actividades de implementación con el fin de que el OR se ponga al día con los avances de obra; sin embargo, para los contratos que no se van a ejecutar por problemas de orden público, variación de usuarios y oposición de la comunidad, se encuentra en trámite la recepción documental para la terminación anticipada y el reintegro total de los recursos desembolsados a dichos contratos.

- VIGENCIA 2025

Se cuentan con 24 contratos PRONE suscritos a finales del 2025; actualmente, se encuentra a la espera que el OR subsane los comentarios sobre las garantías presentadas a los contratos. Actas de inicio en borrador, las cuales se suscribirán una vez se cuente con la aprobación de las garantías.

#### AFINIA

- VIGENCIA 2019

Para los contratos donde el avance de obra no ha sido posible llegar al 100%, por problemas con la comunidad, tipo de medida a instalar, variación de usuarios o problemas de orden público, la supervisión se encuentra en trámites de recepción documental para la terminación anticipada y el reintegro total de los recursos desembolsados a dichos contratos.

En relación con los contratos que sí tienen un avance de obra al 100%, y teniendo en cuenta que la ejecución de las obras la realizó directamente AFINIA, esta supervisión ha considerado la recepción de obras únicamente con la aprobación de interventoría externa, situación que el OR se encuentra realizando.

En esta vigencia, los recursos desembolsados por parte del MME al OR en el encargo fiduciario aún se encuentran en fiducia, toda vez que el OR realizó las obras; por lo tanto y conforme con la naturaleza del contrato no se ha autorizado el pago correspondiente al mismo, esta situación se tramitará en el momento de la suscripción del acta de terminación y balance financiero.

- VIGENCIA 2023

Para los 13 contratos de esta vigencia, se recibió por parte del OR, la solicitud del tercer desembolso, correspondiente al avance de obra del 60% contractualmente; actualmente, la supervisión se encuentra validando la documentación para dar el trámite correspondiente.

#### EMSA

- Contrato FAZNI GGC 417-15

Estuvo suspendido desde el 2018 hasta diciembre de 2025, en este momento se encuentra en ejecución, con 16 meses de plazo adicional, no obstante, no se tiene avance por parte del Operador dado que deben liquidar los subcontratos y contratar nuevamente obra e interventoría. Por otra parte, se adicionaron $3.321.719.105 los cuales se deben desembolsar contra la presentación de las actas de reinicio de los contratos derivados

### Ejecución de recursos

#### Recursos del PAC 2026

Frente a los recursos del PAC correspondientes a los asignados a financiar proyectos de los fondos FAER, FAZNI, PRONE, contratos de Comunidades energéticas y Colombia Solar para la vigencia fiscal 2026, se informa que a la fecha se han ejecutado el 27%, equivalente a $286.958.291.362,00.

Tabla 22 Balance de ejecución de recursos por fondo, equipo supervisión

| Fondo | No. Contratos | Valor PAC 2026 | Valor Pagado | Valor Tramitado DEE | Valor Por Tramitar a 23/06/2026 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAER | 10 | $309,729,600,102.00 | $98,644,395,443.00 | $98,644,395,443.00 | $211,085,204,659.00 | 32% |
| FAZNI | 49 | $215,343,434,192.00 |  | $- | $215,343,434,192.00 | 0% |
| PRONE | 30 | $96,301,510,773.00 |  | $- | $96,301,510,773.00 | 0% |
| COLOMBIA SOLAR | 1 | $161,359,706,552.00 | $161,359,706,552.00 | $161,359,706,552.00 | $0.00 | 100% |
| COMUNIDADES | 18 | $273,354,848,189.00 | $26,954,189,367.00 | $26,954,189,367.00 | $246,400,658,822.00 | 10% |
| TOTAL | 108 | $1,056,089,099,808.00 | $286,958,291,362.00 | $286,958,291,362.00 | $769,130,808,446.00 | 27% |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 53 Porcentaje de ejecución PAC 2026

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Recursos de la Reserva 2025

Los recursos de la reserva hacen referencia a los valores asignados para ejecutar en la vigencia 2025 y que a 31 de diciembre de dicho año no fue posible obligar, los cuales a inicio de la vigencia 2026 eran de $1.155.050.814.898,73 y que a la fecha presentan un saldo acumulado por ejecutar de $401.571.542.716,95 frente a los recursos asignados a proyectos de los fondos FAER, FAZNI, PRONE, y contratos de Comunidades energéticas, es decir se ha ejecutado el  65% distribuido de la siguiente manera:

Tabla 23 Ejecución de los recursos de la reserva 2025

| Fondo | No. Contratos | Valor RESERVA 2025 | Valor Pagado | Valor solicitado en trámites NEON | Valor Tramitado DEE | Valor Por Tramitar a 23/06/2026 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNIDADES | 17 | $ 694,913,819,941.00 | $457,180,144,701.00 | $4,796,430,272.00 | $ 461,976,574,973.00 | $ 232,937,244,968.00 | 66% |
| FAER | 21 | $ 137,036,095,290.10 | $ 80,892,176,227.10 |  | $ 80,892,176,227.10 | $ 56,143,919,063.00 | 59% |
| FAZNI | 59 | $ 228,129,177,007.13 | $155,311,975,422.68 | $9,801,948,201.00 | $ 165,113,923,623.68 | $ 63,015,253,383.45 | 72% |
| PRONE | 47 | $ 94,971,722,660.50 | $ 45,496,687,358.00 |  | $ 45,496,687,358.00 | $ 49,475,035,302.50 | 48% |
| TOTAL | 144 | $ 1,155,050,814,898.73 | $ 738,880,983,708.78 | $ 14,598,378,473.00 | $ 753,479,362,181.78 | $ 401,571,452,716.95 | 65% |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 54 porcentaje de ejecución de la reserva 2025

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Recursos Valor liquido cero (VL0)

Los recursos bajo el mecanismo Valor Liquido Cero (VL0), corresponden a valores que fueron ejecutados presupuestalmente, es decir, se afectaron los registros presupuestales, sin realizar salida de bancos; el pago de recursos lo realiza directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de las solicitudes de desembolso que son recibidas por parte de la DEE y enviadas desde el Grupo de Tesorería de la SAF ante el MHCP, con el seguimiento manual de los documentos de recaudo por clasificar - DRXCL, y se constituyeron en las vigencias 2021, 2022 y 2023.

- Valor líquido cero (VL0) 2021 y 2022

Frente a los recursos constituidos como VL0 en las vigencias 2021 y 2022, se precisa que mediante memorando No. 3-2026-026765 del 15/05/2026 el Subdirector Administrativo y Financiero manifestó que: (…)” En relación con los saldos correspondientes a las vigencias 2021 y 2022, (…) se confirma que los saldos pendientes y no ejecutados correspondientes a dichas vigencias deberán tramitarse como pasivos exigibles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 51 de la Ley 2559 del 22 de diciembre de 2025, en la vigencia fiscal en la cual se requiera efectuar el respectivo pago.(…)” Subrayado fuera del texto.

Tabla 24 Valor Liquido Cero 2021

| Valor Liquido Cero 2021 | FONDO | VALOR CONSTITUIDO | EJECUTADO | POR EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FAER | $29,421,639,610.40 | $27,150,622,130.20 | $2,271,017,480.20 |
|  | FAZNI | $42,866,103,766.44 | $42,866,103,766.42 | $0.02 |
|  | PRONE | $8,800,659.260.80 | $260,848,630.90 | $8,539,810,629.90 |
|  | TOTAL |  |  | $10,810,828,110.12 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Tabla 25 Valor Liquido Cero 2022

| Valor Liquido Cero 2022 | FONDO | VALOR CONSTITUIDO | EJECUTADO | POR EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FAER | $34,568,775,886.10 | $21,771,208,975.00 | $12,797,566,911.10 |
|  | FAZNI | $23,488,778,426.74 | $22,428,829,783.75 | $1,059,948,642.99 |
|  | PRONE | $1,444,475,176.60 | $734,950,476.10 | $709,524,700.50 |
|  | TOTAL |  |  | $14,567,040,254.59 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

- Valor líquido cero (VL0) 2023

En atención al memorando No. 3-2026-026765 del 15/05/2026 emitido por la Subdirección Administrativa y Financiera los recursos constituidos como VL0 en 2023, cuentan con un término para la generación de desembolsos hasta el 31 de diciembre de 2026, no obstante, si una vez cumplida la fecha y en caso de requerir un pago posterior, la solicitud deberá atenderse como pasivos exigibles de vigencias expiradas con recursos desde FONENERGÍA.

Tabla 26 Valor Liquido Cero 2023

| Valor Liquido Cero 2023 | FONDO | VALOR CONSTITUIDO | EJECUTADO | POR EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FAER | $25,126,683,810.50 | $12,968,968,236.00 | $12,157,715,574.50 |
|  | PRONE | $ 9,232,730,085.00 | $7,259,930,930.00 | $1,972,799,155.00 |
|  | TOTAL |  |  | $14,130,514,729.50 (*) |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

(*) A la fecha se encuentra en trámite de pago por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP, del sexto desembolso dentro del contrato FAER GGC 550 de 2020 por valor de $918.003.526.50.

#### Recursos Pagos Exigibles Vigencias Expiradas

Las vigencias expiradas corresponden a obligaciones exigibles de vigencias anteriores en donde se adquirieron compromisos contractuales, los cuales se presentaron ante los respectivos comités y se autorizó el pago de estos con recursos de la vigencia 2026, recursos aprobados en los comités de administración CAFAZNI 93, CAFAER 73 y 74 y CAPRONE 43, como se demuestra a continuación:

Tabla 27 Recursos Pagos Exigibles Vigencias Expiradas

| No. Cto. | FONDO | VALORES AUTORIZADOS EN 2026 COMO V.E. | No. COMITE |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | FAER | $935,890,078.21 | 73 |
| 3 | FAER | $1,605,789,386.50 | 74 |
| 9 | FAZNI | $1,152,965,789.60 | 93 |
| 26 | PRONE | $16,132,041,499.50 | 43 |
| 40 | Total | $19,826,686,753.81 |  |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

De los anteriores valores, y, en virtud de lo señalado en la Circular Interna 0004008 del 29 de marzo de 2017 - por la cual se imparten instrucciones para el trámite de Pago de Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas y en concordancia con el “Procedimiento para el pago de pasivos exigibles – vigencias expiradas” T-GF-P-19, actualmente se encuentran en trámite los Actos administrativos para realizar los desembolsos o pagos para los siguientes contratos:

Tabla 28 Valores en trámite de resoluciones

| CONTRATO | EJECUTOR | VALORES EN TRAMITE DE RESOLUCIONES |
| --- | --- | --- |
| FAER-GGC-435-2015 | EMSA | $ 17,886,551.71 |
| FAZNI-GGC-433-LOTE2-2020 | CONSORCIO INTER-FAZNI E&P 2020 | $ 168,832,202.00 |
| FAZNI-GGC-634-LOTE5-2020 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | $ 170,527,098.50 |
| FAZNI-GGC-631-LOTE3-2020 | Consorcio Solar FAZNI 2020 | $ 76,414,070.50 |
| FAZNI-GGC-429-LOTE3-2020 | SECOB LTDA | $ 210,276,570.00 |
| FAZNI-GGC-630-LOTE5-2020 | CONSORCIO INTERVENTORES COLOMBIA | $ 171,936,115.20 |
| FAZNI-GGC-636-LOTE9-2020 | FAZNI PMS | $ 75,036,682.90 |
| FAZNI-GGC-644-LOTE1-2020 | UT INTERVENTORIA DE PUTUMAYO | $ 71,914,155.10 |
| FAZNI-GGC-658-LOTE2-2020 | CONSORCIO FAZNI PI | $ 23,331,137.40 |
| FAZNI-GGC-432-LOTE6-2020 | ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S | $ 184,697,758.00 |
| FAER-GGC-732-2019 | ENELAR E.S.P. | $ 342,947,525.10 |
| FAER-GGC-741-2019 | ENELAR E.S.P. | $ 336,873,158.40 |
| PRONE-GGC-619-2020 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 266,264,739.00 |
| PRONE-GGC-606-2020 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 183,920,816.00 |
| PRONE-GGC-629-2020 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 30,107,803.50 |
| PRONE-GGC-624-2020 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 60,338,512.00 |
| PRONE-GGC-725-2022 | ENELAR E.S.P. | $ 3,289,903,096.00 |
| PRONE-GGC-727-2022 | ENELAR E.S.P. | $ 958,680,086.00 |
| PRONE-GGC-713-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 444,881,471.00 |
| PRONE-GGC-729-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 688,907,468.00 |
| PRONE-GGC-718-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 230,595,479.00 |
| PRONE-GGC-714-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 1,233,596,018.00 |
| PRONE-GGC-731-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 509,216,776.00 |
| PRONE-GGC-723-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 184,205,271.00 |
| PRONE-GGC-716-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 544,191,484.00 |
| PRONE-GGC-730-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 1,017,266,336.00 |
| PRONE-GGC-724-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 363,508,772.00 |
| PRONE-GGC-717-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 522,759,057.00 |
| PRONE-GGC-732-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 396,801,345.00 |
| PRONE-GGC-726-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 398,926,669.00 |
| PRONE-GGC-733-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 1,091,840,092.00 |
| PRONE-GGC-738-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 476,966,256.00 |
| PRONE-GGC-734-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 354,193,368.00 |
| PRONE-GGC-720-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 513,443,833.00 |
| PRONE-GGC-735-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 528,211,687.00 |
| PRONE-GGC-740-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 640,756,257.00 |
| PRONE-GGC-736-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 748,778,911.00 |
| PRONE-GGC-737-2022 | AIR-E - CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | $ 453,779,897.00 |
| TOTAL |  | $ 17,982,714,524.31 (*) |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

(*) De los cuales, a la fecha, se encuentra en trámite de CDP el valor de $14,287,801,217.40, la diferencia por valor de $3,694,913,306.91 ya cuenta con las disponibilidades presupuestales generadas.

Es preciso indicar que la diferencia entre lo autorizado frente a los contratos en trámite, equivalente a $1.843.972.229.50, corresponde a recursos que serán tramitados mediante el mecanismo VL0 2023, en base a lo indicado en el memorando No. 3-2026-026765 del 15/05/2026 emitido por la Subdirección Administrativa y Financiera.

### Resumen general de Contratos en Incumplimiento

Tabla 29 Estado general contratos en incumplimiento

| Operador de Red (OR) | No. de contratos | Situación predominante |
| --- | --- | --- |
| AIR-E S.A.S. E.S.P | 8 | Cronograma vencido – sin inicio de proceso sancionatorio |
| CARIBEMAR DE LA COSTA | 24 | Terminación de mutuo acuerdo (orden público) |
| CEDENAR S.A | 3 | Cronograma vencido – pendiente suscripción ATBF |
| CEO S.A.S | 1 | Cronograma vencido – sin inicio de proceso sancionatorio |
| DISPAC | 1 | Cronograma vencido – pendiente ATBF, sin inicio de trámite |
| ELECTROCAQUETÁ | 1 | Cronograma vencido – sin inicio de proceso sancionatorio |
| ELECTROHUILA S.A E.S.P | 8 | En ejecución (Etapa 1 vigente) – sin inicio de proceso sancionatorio. (2 en periodo probatorio) |
| EMSA S.A | 1 | Cronograma vencido – pendiente suscripción ATBF |
| ENELAR | 9 | Cronograma vencido – sin inicio de proceso sancionatorio |
| ENERGUAVIARE | 1 | ATBF / AOM – en proceso judicial |
| TOTAL GENERAL | 57 | 10 operadores de red |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Tabla 30 Estado de los contratos por Operador de Red

| Operador de Red (OR) | Estado del contrato / situación procesal | No. de contratos |
| --- | --- | --- |
| AIR-E S.A.S. E.S.P | Cronograma vencido – pendiente suscripción ATBF | 3 |
|  | Cronograma vencido – sin inicio de proceso sancionatorio | 5 |
| CARIBEMAR DE LA COSTA | Con fallo de imposición de multa – pendiente resolver recurso | 2 |
|  | Ejecución fuera de cronograma – pendiente recibo de obra | 10 |
|  | Terminación de mutuo acuerdo (orden público) | 12 |
| CEDENAR S.A | En trámite de terminación – pendiente cierre | 1 |
|  | Cronograma vencido – pendiente suscripción ATBF | 2 |
| CEO S.A.S | Cronograma vencido – sin inicio de proceso sancionatorio | 1 |
| DISPAC | Cronograma vencido – pendiente ATBF, sin inicio de trámite | 1 |
| ELECTROCAQUETÁ | Cronograma vencido – sin inicio de proceso sancionatorio | 1 |
| ELECTROHUILA S.A E.S.P | En proceso sancionatorio | 8 |
|  | En periodo probatorio | 2 |
|  | Cronograma vencido – sin inicio de proceso sancionatorio por parte de SAF | 6 |
| EMSA S.A | Cronograma vencido – pendiente suscripción ATBF-En etapa probatoria | 1 |
| ENELAR | Cronograma vencido – sin inicio de proceso sancionatorio | 5 |
|  | Pendiente suscripción ATBF-sin inicio de proceso sancionatorio | 3 |
|  | En periodo probatorio | 1 |
| ENERGUAVIARE | ATBF / AOM – en proceso judicial | 1 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Tabla 31 Estado de los contratos por Operador de Red

| Operador de Red (OR) | Números de contrato |
| --- | --- |
| AIR-E S.A.S. E.S.P (8 contratos) | PRONE 771-19 ¦ PRONE 618-20 ¦ PRONE 620-2020 ¦ PRONE 624-2020 ¦ PRONE 598-2020 ¦ PRONE 601-20 ¦ PRONE 600-2020 ¦ PRONE 597-2020 |
| CARIBEMAR DE LA COSTA (24 contratos) | PRONE-GGC-795-19 ¦ PRONE-GGC-773-19 ¦ PRONE-GGC-784-19 ¦ PRONE-GGC-796-19 ¦ PRONE-GGC-787-19 ¦ PRONE-GGC-786-19 ¦ FAER-GGC-561-19 ¦ FAER-GGC-565-19 ¦ FAER-GGC-566-19 ¦ FAER-GGC-569-19 ¦ FAER-GGC-567-19 ¦ PRONE-GGC-774-19 ¦ PRONE-GGC-799-19 ¦ PRONE-GGC-790-19 ¦ PRONE-GGC-777-19 ¦ PRONE-GGC-780-19 ¦ PRONE-GGC-797-19 ¦ PRONE-GGC-793-19 ¦ PRONE-GGC-775-19 ¦ PRONE-GGC-785-19 ¦ PRONE-GGC-783-19 ¦ PRONE-GGC-781-19 ¦ PRONE-GGC-791-19 ¦ PRONE-GGC-792-19 |
| CEDENAR S.A (3 contratos) | FAER 637-2020 ¦ FAER-802-19 ¦ FAER 758-19 |
| CEO S.A.S (1 contrato) | FAER 554-20 |
| DISPAC (1 contrato) | FAZNI-656-2020 |
| ELECTROCAQUETÁ (1 contratos) | FAER 551-2020 |
| ELECTROHUILA S.A E.S.P (8 contratos) | FAER-663-2019 ¦ FAER-488-22 ¦ FAZNI 1360-2024 ¦ FAER 1363-2024 ¦ FAZNI 1352-2024 ¦ FAZNI 1354-2024 ¦ FAZNI 1359-2024 ¦ FAZNI 1371-2024 ¦ |
| EMSA S.A (1 contrato) | FAZNI 634-20 L05 |
| ENELAR (9 contratos) | FAER-732-2019 ¦ FAER-741-2019 ¦ PRONE-594-20 ¦ PRONE-611-20 ¦ PRONE-676-21 ¦ PRONE-599-20 ¦ PRONE-638-20 ¦ PRONE-725-22 ¦ PRONE-727-22 |
| ENERGUAVIARE (1 contrato) | FAER 372-2016 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

### Subgrupo liquidación

El informe se presenta con corte al 22 de junio de 2026. A esta fecha, el Subgrupo de Liquidación adelanta la gestión técnica, financiera y jurídica sobre un total de 153 contratos, distribuidos en diferentes etapas del proceso de cierre contractual, que comprenden actuaciones relacionadas con terminaciones anticipadas, liquidaciones bilaterales y/o unilaterales, cierres de expediente contractual, seguimiento a contratos liquidados con obligaciones pendientes y contratos cuyo proceso de liquidación se encuentra en sede judicial.

#### Gestión histórica del Subgrupo de Liquidación

Desde el 1 de agosto de 2022 y hasta el 22 de junio de 2026, el Subgrupo de Liquidación ha culminado ochenta y seis (86) procesos contractuales mediante liquidaciones bilaterales, terminaciones anticipadas y liquidaciones unilaterales

Ilustración 55 Distribución contratos liquidados por año

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Distribución de los contratos según estado de gestión

Al corte del presente informe, los ciento cincuenta y tres (153) contratos supervisados por el Subgrupo de Liquidación se encuentran distribuidos así:

Ilustración 56 Distribución contratos supervisados subgrupo de liquidación

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Contratos en Terminación Anticipada y Liquidación

Actualmente se encuentran setenta y ocho (78) contratos en proceso de terminación anticipada y liquidación, de los cuales setenta (70) corresponden a contratos PRONE con AIR-E S.A.S. E.S.P. y ocho (8) corresponden a otros Operadores de Red, de los cuales seis (6) suscritos con AFINIA S.A. ESP y dos (2) con CEDENAR S.A. ESP.

De los contratos suscritos con AIR-E, cincuenta y tres (53) corresponden a contratos en los cuales no se efectuaron pagos a terceros desde el encargo fiduciario, mientras que diecisiete (17) corresponden a contratos en los que sí se realizaron pagos a terceros desde el encargo fiduciario.

El valor total de estos setenta (70) contratos asciende a la suma de $104.813.203.281. De este monto, se desembolsaron a las fiducias recursos por un valor total de $45.991.284.156,50, de los cuales $36.908.307.474,00 se realizaron a los cincuenta y tres (53) contratos en los que no se efectuaron pagos a terceros desde el encargo fiduciario, mientras que $9.082.976.682,50 corresponden a los diecisiete (17) contratos en los que sí se realizaron pagos a terceros desde el encargo fiduciario.

A nivel de recuperación de recursos, se ha logrado el reintegro del 100% de recursos al Tesoro Nacional por valor de $36.908.307.474,00, correspondientes a los cincuenta y tres (53) contratos en los que no se realizaron pagos a terceros desde el encargo fiduciario.

Por su parte, respecto de los diecisiete (17) contratos en los que sí se efectuaron pagos a terceros, y en razón a su complejidad técnica por el cierre contractual de los contratos derivados, AIR-E ha realizado un reintegró parcial de recursos por valor de $3.245.958.669,84, encontrándose pendiente el reintegro de recursos por la suma de $5.837.018.012,66, sin incluir el correspondiente cálculo de indexación, conforme se resume a continuación:

Ilustración 57 Balance contratos por pagos AIR-E

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Respecto a las garantías de cumplimiento de los setenta (70) contratos, AIR-E, está adelantando la actualización de las pólizas correspondiente a treinta y cinco (35) contratos, con el propósito de contar con las coberturas requeridas para avanzar en su liquidación. Así mismo, respecto de catorce (14) contratos, las garantías fueron radicadas y se encuentran en trámite de revisión y aprobación por parte del Grupo de Gestión Contractual (GGC).

De igual manera la supervisión, continúa realizando los requerimientos documentales relacionados con informes finales, soportes fiduciarios, actas de liquidación de contratos derivados, certificados de cancelación de cuentas bancarias y soportes de reintegro de recursos.

Respecto a los seis (6) contratos suscritos con el Operador de Red -AFINIA presentan un avance significativo, toda vez que se efectuó el reintegro del cien por ciento (100 %) de los recursos no ejecutados. Actualmente, los seis (6) contratos se encuentran en proceso de ajuste y elaboración del certificado de cumplimiento de obligaciones y del proyecto de acta de terminación y liquidación, en el marco de la consolidación documental final que se adelanta mediante mesas de trabajo con el Operador de Red.

Ilustración 58 Balance financiero contratos por AFINIA

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Asimismo, de conformidad con las directrices impartidas por el Grupo de Gestión Contractual (GGC), el trámite de los contratos deberá adelantarse en dos etapas, procediendo inicialmente a la terminación anticipada de los contratos y, posteriormente, a su liquidación, conforme se resume a continuación:

Ilustración 59 Diagnostico y estado actual contratos AFINIA

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Respecto de los dos (2) contratos suscritos con el Operador de Red- CEDENAR, se desembolsaron recursos por valor de $12.963.455.523,50, de los cuales se han reintegrado al Tesoro Nacional recursos de capital por valor de $12.566.345.917,50. El saldo pendiente por reintegrar, sin indexación, asciende a la suma de $397.109.606,00 correspondiente al contrato FAER 637-2020.

Ilustración 60 Balance financiero contratos CEDENAR

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Actualmente, se adelantan las actividades necesarias para culminar el proceso de terminación anticipada y, posteriormente, tramitar la liquidación de los contratos, conforme al estado particular de cada uno.

Ilustración 61 Diagnostico y estado actual contratos CEDENAR

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Contratos en liquidación

Al corte del presente informe, ocho (8) contratos se encuentran en proceso de liquidación, de los cuales tres (3) proyectos de acta de liquidación bilateral han sido radicados ante el Grupo de Gestión Contractual y se encuentran en diferentes etapas de revisión, y cinco (5) proyectos de actas que se en estructuración por parte del subgrupo de liquidación.

Ilustración 62 Contratos en proceso de liquidación

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Contratos liquidados con obligaciones pendientes

Treinta y un (31) contratos liquidados presentan obligaciones pendientes derivadas de actuaciones administrativas o judiciales posteriores a su liquidación.

Estas obligaciones corresponden principalmente a procesos de cobro coactivo, actuaciones de la Oficina Asesora Jurídica, pago de pasivos exigibles y suscripción de actas de terminación de etapa de instalación.

Ilustración 63 Contratos liquidados con obligaciones pendientes parte 1

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 64 Contratos liquidados con obligaciones pendientes parte 2

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Contratos en liquidación en sede judicial

Actualmente se encuentran cinco (5) contratos en trámite de liquidación en sede judicial y cuentan con seguimiento permanente en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica (OAJ).

Ilustración 65 Contratos en liquidación en sede judicial

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Contratos en liquidación de obras por impuestos

Actualmente se encuentran cuatro (4) contratos de Obras por Impuestos que continúan con el acompañamiento del Subgrupo de Ejecución.

Ilustración 66 Contratos de obras por impuestos

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Contratos en cierre de expediente contractual

Veintidós (22) contratos se encuentran en fase de cierre de expediente contractual por pérdida de competencia para liquidar, actividad que comprende la consolidación documental, revisión de soportes y elaboración del formato de cierre de expediente contractual.

Ilustración 67 Contratos en cierre de expediente contractual

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Gestiones por continuar

La continuidad y seguimiento de las siguientes acciones permitirá culminar los procesos y el cierre integral de los contratos a cargo del subgrupo de liquidación:

Ilustración 68 Gestiones por continuar subgrupo de liquidación

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Contratos en cierres de etapa

La gestión administrativa del Grupo de Cierre se desarrolla sobre un total de 101 contratos, de los cuales 86 se encuentran en la etapa de cierre mediante Acta de Terminación y Balance, mientras que los 15 restantes corresponden a la etapa de cierre mediante Acta de Terminación de la Etapa de Instalación.

Ilustración 69 Contratos en cierres de etapa

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### En cierre de etapa (acta de terminación y balance)

Del total de 86 contratos que hacen parte de la gestión del equipo de cierres en la etapa de terminación y balance, se priorizaron 35 contratos. Esta priorización responde a una combinación de criterios, entre los que se incluyen contratos objeto de seguimiento por parte de la Contraloría, contratos con un avance significativo en la consolidación documental y contratos de mayor antigüedad que aún presentan pendientes documentales y/o reintegros por gestionar. Los 51 contratos restantes se encuentran en proceso de revisión y consolidación documental.

De los 35 contratos priorizados, 1 se encuentra en trámite de presunto incumplimiento para su radicación ante el Grupo de Gestión Contractual (GGC); 17 están en proceso de consolidación documental como soporte para la elaboración de los certificados de cumplimiento y los proyectos de acta; 8 cuentan con proyectos de acta en revisión por parte del Grupo de Gestión Contractual; 8 fueron devueltos con observaciones por dicho grupo y actualmente se encuentran en proceso de atención por parte de los apoyos técnicos, financieros y jurídicos de la DEE; y 1 ya cuenta con el acta suscrita por las partes.

La gestión realizada respecto de los contratos priorizados se detalla a continuación.

Ilustración 70 Estado contractual de contratos priorizados en cierre de etapa

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 71 Estado actual de contratos priorizados en cierre de etapa (acta de terminación y balance)

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

A continuación, se presenta el estado de la gestión adelantada para la actualización de las pólizas de cumplimiento correspondientes a los contratos en etapa de cierre de administración de recursos (ATBF):

Ilustración 72 Gestión de pólizas en cierre de contratos ATBF

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### En cierre de etapa (acta de terminación de la etapa de instalación)

Del total de 15 contratos que hacen parte de la gestión del equipo de cierres en la etapa de instalación, 6 cuentan con proyectos de acta en revisión por parte del Grupo de Gestión Contractual; 7 fueron devueltos por dicho grupo con observaciones y actualmente se encuentran en proceso de ajuste y atención por parte de los apoyos técnicos, financieros y jurídicos de la DEE; y 2 ya cuentan con las actas debidamente suscritas por las partes.

A continuación, se presenta el estado de la gestión adelantada en el trámite de las actas correspondientes al cierre de la etapa de instalación.

Ilustración 73 Gestión de actas en cierre de instalación

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 74 Estado de contratos en cierre de etapa (acta de terminación de la etapa de instalación)

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

A continuación, se presenta el estado de la gestión adelantada para la actualización de las pólizas de cumplimiento correspondientes a los contratos en etapa de cierre de instalación.

Ilustración 75 Gestión de pólizas en cierre de instalación

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

### Subgrupo AOM

El siguiente gráfico presenta el estado actual de los proyectos AOM, con un total de 1.923 iniciativas registradas, y permite visualizar de manera clara su situación contractual y operativa. A través de esta información se identifican los proyectos que cuentan con contrato vigente, aquellos que aún no han sido formalizados y los que no han sido ejecutados, lo que facilita evaluar el nivel de avance en la gestión. Asimismo, se incluye un desglose específico de los proyectos que actualmente no tienen contrato AOM, detallando las razones o el estado en que se encuentran, con el propósito de brindar un panorama integral que apoye la toma de decisiones, el seguimiento institucional y la priorización de acciones para fortalecer la consolidación contractual y la ejecución efectiva de los proyectos.

Ilustración 76 Estado actual de los proyectos AOM

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Solares

- Estado actual de la gestión AOM en infraestructura financiada a través del Fondo FAZNI y las acciones en curso.

Desde el año 2008, el Ministerio de Minas y Energía, a través del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), ha ejecutado múltiples proyectos para la implementación de sistemas solares fotovoltaicos. De estos proyectos, actualmente 95 se encuentran en etapa de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), con un total de 35.426 soluciones asociadas, entre soluciones solares fotovoltaicas individuales y sistemas de generación centralizados, cuya propiedad es del Ministerio de Minas y Energía.

Mediante mesas de trabajo con los prestadores de servicio, el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar ha consolidado el levantamiento del estado actual de 25.550 soluciones, cuya distribución por prestador se presenta a continuación.

Ilustración 77 Estado actual de 25.550 soluciones FAZNI Solar

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

De acuerdo con la información recolectada a la fecha, se identifica una situación crítica que requiere atención prioritaria. Por un lado, 1.384 usuarios no cuentan actualmente con un prestador del servicio, lo que implica el incumplimiento en la finalidad de las soluciones implementadas. Por otro lado, no se dispone de información de 1.330 usuarios, debido a que los responsables de dichas soluciones no han reportado información frente a la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) adelantada, esta situación representa un riesgo significativo, ya que en el momento no se sabe si estas soluciones tienen o no prestador del servicio, lo que puede acarrear que el servicio no se esté prestando de manera efectiva y continua a dichos usuarios.

Para las soluciones sin prestador del servicio (1.384), desde el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar se han adelantado acciones orientadas a conocer el estado actual de la infraestructura y lograr que los responsables de la infraestructura asignen un prestador de servicio, mediante: (i) comunicaciones oficiales, se solicitó a cada responsable reportar la información relacionada con el estado de la infraestructura y el prestador de servicio actual, (ii) visitas a campo de manera aleatoria entre los proyectos que se identificaron sin prestador, (iii) la realización de mesas de trabajo periódicas en la cuales se solicita a los responsables de las soluciones solares fotovoltaicas, designados a través de las actas de recibo y entrega de la infraestructura, realizar el levantamiento del estado actual de infraestructura y adelantar la gestión para la búsqueda y asignación de un prestador del servicio para la infraestructura a su cargo.

Con respecto a las soluciones de las cuales no se tiene información relacionada con la gestión del AOM (1.330), desde el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar se han adelantado acciones orientadas a conocer el estado actual de la infraestructura mediante comunicaciones oficiales, solicitando a cada responsable reportar información relacionada con el estado de la infraestructura y el prestador de servicio actual, sin embargo dado que no se ha logrado obtener respuesta se tiene previsto la elaboración de mases de trabajo virtuales con los responsables de la infraestructura para actualizar la información del estado de la infraestructura.

- Estado actual de la infraestructura y seguimiento a las actividades del AOM.

De los 25.550 sistemas de los cuales actualmente se ha realizado el levantamiento de información, mediante mesas de trabajo y la solicitud de información referente al estado de la infraestructura a los prestadores del servicio, se identificó que 23.582 (92,3%) soluciones se encuentran existentes, mientras que 1.968 (7,7%) se reportan como inexistentes. Los sistemas inexistentes hacen referencia a siniestros, hurtos o ventas del total de la solución. Frente a los casos de perdida de infraestructura los prestadores adelantan los respectivos procesos jurídicos a los que haya lugar.

De las 23.582 soluciones mapeadas en existencia, 15.358 (65,13%) se encuentran en funcionamiento total, es decir, operan de manera continua durante todo el día; 4.980 (21,12%) presentan funcionamiento parcial, principalmente debido al fin de la vida útil de algunos componentes del sistema, como las baterías; y 3.244 (13,76%) no se encuentran en funcionamiento, ya que no generan energía en ningún momento.

Ilustración 78 Estado actual de la infraestructura y funcionamiento de sistemas FAZNI Solar

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Esta situación evidencia la necesidad de mantener actualizada la información sobre el estado de la infraestructura y de fortalecer las acciones relacionadas con la reposición de componentes.

Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que 13.857 soluciones fueron entregadas hace más de cinco años, por lo que componentes como las baterías ya finalizaron la vida útil la cual es de cuatro y medio de acuerdo con la resolución CREG 101 –026 DE 2022.

Ilustración 79 Numero SISFV por año de energización y entrega

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

En el marco de la gestión de AOM, se han adelantado procesos de reposición de componentes en algunas de aquellas soluciones que presentan fallas asociadas al desgaste o fin de vida útil, principalmente en baterías y otros elementos críticos de los sistemas.

No obstante, con base en el estado actual de la infraestructura, se identifica la necesidad de fortalecer las acciones frente a las inversiones en la infraestructura orientadas a la reposición de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y asegurar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron instaladas las soluciones. En la siguiente imagen se relacionan las reposiciones que a la fecha se han realizado por parte de los prestadores, así como las pendientes de realizar para asegurar que todas las soluciones operen en funcionamiento total.

Ilustración 80 Reposiciones por fallas asociadas al desgaste o fin de vida útil

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

La mayor parte de las reposiciones se realiza a través del componente de inversión; sin embargo, de acuerdo con la Resolución del Ministerio de Minas y Energía No. 40296 de 2020, no se permitía la remuneración de este componente vía subsidios. Considerando que la operación, administración y mantenimiento (AOM) de estas soluciones es altamente dependiente de subsidios, debido al bajo recaudo por facturación asociado a las condiciones socioeconómicas de los usuarios, la dispersión geográfica de las soluciones y las dificultades de acceso a las mismas, entre otros factores, dificultaban la realización de las reposiciones.

Con la entrada en vigencia de las resoluciones CREG 101 026 de 2022, CREG 101 026 de 2023 y la Resolución del Ministerio de Minas y Energía No. 40292 del 2022, se habilitó la remuneración del componente de inversión vía subsidios. No obstante, debido al tiempo de operación de las soluciones y al desgaste natural de sus componentes, asociado a su uso, se ha generado una acumulación de necesidades de reposición que requieren ser atendidas de manera prioritaria, las cuales acarrean un impacto económico significativo para los prestadores del servicio. Frente a esta problemática el Ministerio debe buscar mecanismos económicamente viables que permitan realizar las 14.471 reposiciones de componentes requeridas actualmente, cuya inversión es del orden de $52 mil millones de pesos colombianos. Es importante resaltar la disposición de los prestadores del servicio para ejecutar las reposiciones requeridas, en la medida en que se logre el saneamiento de las carteras pendientes que el fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos - FSSRI tiene con ellos.

Con el propósito de mantener actualizado el estado de la infraestructura y efectuar seguimiento a las actividades de AOM por parte de los contratistas, el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar diseñó el formato de informe de AOM, el cual debe ser remitido semestralmente por estos durante toda la vigencia del contrato de AOM. La presentación de este informe constituye una obligación contractual, cuyo cumplimiento resulta fundamental para garantizar un adecuado seguimiento y control de la gestión de AOM.

En el marco de los 95 proyectos que se encuentran en etapa de AOM, a la fecha se han solicitado 61 informes de AOM, de los cuales se han recibido 32. Es pertinente aclarar que los proyectos FAZNI 2017 fueron cofinanciados por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE); en este sentido, en el marco del Convenio 1499 de 2025, se asignaron 14 proyectos a dicha entidad para la supervisión del AOM. Por lo anterior, para estos proyectos la solicitud de informes de AOM no se realiza a los prestadores del servicio, sino directamente al IPSE, con una periodicidad anual, conforme a lo estipulado en el convenio.

Ilustración 81 Estado de la remisión de informes AOM por prestador del servicio

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Frente a los 29 informes de AOM que aún no han sido remitidos al Ministerio, el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar ha adelantado mesas de trabajo con los prestadores del servicio, en las cuales se han definido cronogramas de entrega orientados a subsanar el atraso en la presentación de estos informes.

En la siguiente tabla se detallan los prestadores del servicio y las fechas límite de entrega definidas durante las mesas de trabajo mencionadas.

Tabla 32 Fecha límite informe por contratista

| Contratista | Fecha Límite Último Informe |
| --- | --- |
| Energuaviare S.A. E.S.P | 2/10/2026 |
| GENSA S.A. E.S.P | 15/05/2026 |
| DISPAC S.A. E.S.P | 15/06/2026 |
| CENS S.A. E.S.P | 30/07/2026 |
| CEDENAR S.A. E.S.P | 31/07/2026 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Mediante la realización de las mesas de trabajo se evidenciaron diferentes atenuantes que dificultan las actividades de AOM, debido a esto el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar con el fin de orientar la gestión de los operadores frente a las diferentes situaciones que presenten, elaboró un documento de lineamientos el cual establece directrices claras para la atención dichas situaciones. Actualmente este documento se encuentra en fase de aprobación por parte de la coordinación del grupo de supervisión para su posterior remisión a los prestadores del servicio.

- Gestión de usuarios, facturación y limite subsidiable

Para iniciar la prestación del servicio, los prestadores deben realizar el proceso de codificación de usuarios ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para ello, deben contar con una serie de documentos, entre los que se encuentran los certificados de existencia y prestación del servicio (CEPS). Actualmente, los prestadores han manifestado la complejidad asociada a la no expedición de dichos certificados, dado que estos deben ser emitidos anualmente por las entidades territoriales donde se encuentran las soluciones.

El grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar, en el marco de las mesas de trabajo, evidenció que no se han adelantado procesos de validación de subsidios por parte del Ministerio desde la entrada en vigor de las resoluciones CREG 101 026 de 2022 y la 40292 de 2022 del Ministerio de Minas y Energía. Esta situación ha conllevado a la realización de pagos parciales, en los cuales no se reconoce la totalidad de los usuarios atendidos actualmente, dado que se calculan con base en un mercado inferior el cual tenían a la fecha de la última validación. Estos pagos parciales, además, limitan el reconocimiento de subsidios a un máximo del 80 % (calculado sobre los usuarios de la última validación), lo que provoca que continúen presentándose saldos que no son posibles de cerrar.

La situación anterior incide directamente en la disponibilidad de recursos para la ejecución de las actividades de AOM, generando limitaciones en la prestación del servicio. En ese sentido, en las mesas de trabajo adelantadas entre el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar y los prestadores del servicio, se evidenciaron saldos pendientes por parte del Ministerio, con corte al último trimestre de 2025, los cuales se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 33 Saldos por contratista

| CREG 166 2020 / MME 40296 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Saldo Helios | Saldo SOLING | Saldo ESPDELCA | Saldo EGYT | Saldo Electrofrontul | Saldo DISPAC |
| 2021 | $ - | $ - | $ - | $ 2.473.376.541 | $ - | $ - |
| 2022 | $ 679.940.418 | $ - | $ 463.653.152 | $ 3.342.241.186 | $ - | $ - |
| 2023 | $ 5.927.687.916 | $ - | $ 812.706.535 | $ 2.994.180.589 | $ - | $ 594.527.853 |
| Total Ant 2023-4T | $ 6.607.628.334 | $ - | $ 1.276.359.687 | $ 8.809.798.316 | $ - | $ 594.527.853 |
| CREG 101 026 2022 / MME 40292 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Año | Saldo Helios | Saldo SOLING | Saldo ESPDELCA | Saldo EGYT | Saldo Electrofrontul | Saldo DISPAC |
| 2023-4T | $ 178.807.610 | $ 231.339.406 | $ 826.548.285 | $ 998.060.196 | $ - | $ 661.964.447 |
| 2024 | $ 15.837.399.488 | $ 1.067.525.539 | $ 7.227.087.776 | $ 9.882.886.664 | $ 25.489.663.669 | $ 4.785.934.306 |
| 2025 | $ 14.703.511.121 | $ 397.663.839 | $ 5.836.338.971 | $ 6.062.516.529 | $ 26.953.508.257 | $ 5.845.053.619 |
| Total Desp 2023-4 | $ 30.719.718.219 | $ 1.696.528.784 | $ 13.889.975.032 | $ 16.943.463.389 | $ 52.443.171.926 | $ 11.760.027.187 |
| TOTAL CARTERA A 2025-4T | $ 37.327.346.553 | $ 1.696.528.784 | $ 15.166.334.719 | $ 25.753.261.705 | $ 52.443.171.926 | $ 11.887.480.225 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Para la validación de estas carteras, el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar ha venido realizando mesas de trabajo con el área de subsidios, orientadas conocer la veracidad de los saldos pendientes y definir alternativas que permitan su saneamiento. Estas acciones buscan fortalecer la sostenibilidad financiera de la operación y, en consecuencia, mejorar la ejecución de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) por parte de los prestadores del servicio.

En el marco de las mesas de trabajo, los prestadores del servicio han manifestado su preocupación frente a la cantidad mínima de anergia subsidiable establecido en la Resolución 40292 de 2022 del Ministerio de Minas y Energía, en la cual se define un rango de energía a ser subsidiable de las soluciones solares fotovoltaicas individuales (SISFV), con un valor mínimo de 40 kWh/mes.

En este contexto, y teniendo en cuenta que algunos prestadores realizan actividades de AOM sobre proyectos que no alcanzan dicho umbral, como es el caso de los contratos FAZNI GGC-394-2016 y FAZNI GGC-654-2020, los cuales tienen las siguientes características:

Tabla 34 Características proyectos de AOM por operadores

|  | FAZNI GGC-394-2016 | FAZNI GGC-654-2020 |
| --- | --- | --- |
| Ubicación (HSP) | San José del Guaviare (4.7) | Fundación (5.0) |
| Potencia instalada | 1 panel de 250W | 1 panel de 345 W |
| Eficiencia del sistema | 75% sistema global | 75% sistema global |
| Energía [KWh/mes] | 26.44 KWh/mes | 38,81 KWh/mes |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

El cálculo de la energía mensual en los anteriores casos se realizó la siguiente operación.

Ecuación 1 Energía mensual

Donde:

P: Potencia del sistema en KW

HSP: Horas de sol pico

N75%: Eficiencia del sistema la cual se toma de 75% para ambos sistemas

En ese sentido, resulta necesario evaluar el rango de energía subsidiable a través de mesas de trabajo con el grupo de subsidios, toda vez que, si estas soluciones no pueden acceder a subsidios para la prestación del servicio, su Administración, Operación y Mantenimiento no sería económicamente viable.

Por otra parte, se evidencia la necesidad de precisar en el alcance del artículo 18 de la Resolución CREG 101 026 de 2022, “Elemento para determinar la disponibilidad del servicio”, el cual establece que los prestadores disponen de seis meses, contados a partir de su entrada en vigor de la resolución anteriormente mencionada, para instalar el elemento que se considere idóneo para medir la disponibilidad del servicio. No obstante, las condiciones propias de las zonas donde se ubican las SISFV, como la ausencia de conectividad a internet, la dispersión geográfica de las soluciones, las dificultades de acceso para la lectura mensual de estos dispositivos y el capital necesario para su instalación ha llevado a que los prestadores opten por estimar la disponibilidad del servicio con base en los reportes de fallas de los usuarios y las visitas periódicas realizadas.

En este contexto, el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar, en articulación con el grupo de subsidios, adelantará mesas de trabajo con la CREG, con el fin de exponer esta situación y obtener mayor claridad sobre la aplicación de la resolución, o en su defecto, promover su ajuste. Lo anterior, considerando que esta disposición podría generar dificultades futuras en el reconocimiento de subsidios y, en consecuencia, afectar la sostenibilidad de la prestación de las actividades de AOM.

#### FAER Y PRONE

- Gestión (G)

En el marco del seguimiento a los proyectos financiados con recursos de los fondos FAER y PRONE en etapa de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), el Grupo de AOM adelantó un proceso integral orientado a consolidar el estado actual de la infraestructura, estructurar mecanismos de seguimiento a la operación y definir estrategias para la formalización contractual de los proyectos sin esquema AOM.

En primer lugar, se realizó la consolidación del estado de los proyectos a nivel nacional, identificando un total de 901 proyectos PRONE y 737 proyectos FAER en etapa AOM. De estos, 1.117 proyectos cuentan con contrato AOM vigente, lo que evidencia un nivel significativo de formalización contractual. No obstante, se identifican proyectos que aún no cuentan con esquema AOM, así como una concentración relevante de la operación en los contratos especiales GGC-516-2020 y GGC-517-2020, suscritos con AIR-E S.A.S. E.S.P. y AFINIA S.A.S. E.S.P., los cuales agrupan un volumen considerable de proyectos, especialmente del fondo PRONE.

Ilustración 82 Estado de proyectos en etapa de AOM

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

En segundo lugar, se implementó el esquema de seguimiento a la operación mediante la solicitud y recepción de informes semestrales de AOM por parte de los operadores de red, mecanismo que inició en el último trimestre de 2025. Para su adecuada implementación, se estructuró un formato estandarizado de reporte y se desarrollaron tres sesiones de capacitación dirigidas a los operadores de red, con el fin de garantizar la calidad y consistencia de la información reportada.

En tercer lugar, a partir de la identificación de los proyectos sin contrato AOM, el grupo avanzó en la estructuración de una estrategia para su formalización mediante la agrupación por operador de red, bajo esquemas contractuales similares a los contratos especiales existentes. Para ello, se realizaron mesas de trabajo con los equipos técnico y jurídico, en las cuales se definieron los lineamientos para la elaboración de los estudios previos y la estructuración de los anexos técnicos.

Ilustración 83 Proyectos sin contrato AOM por operador de red

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

En este marco, se estableció una metodología para la construcción de los anexos de los nuevos contratos AOM, basada en la clasificación de los proyectos según el estado de sus inventarios: un Anexo 1, que incluye proyectos con inventarios estructurados por proyecto conforme a la metodología vigente, y un Anexo 2, que agrupa proyectos sin inventario o con información no desagregada por proyecto, los cuales serán ajustados progresivamente. Asimismo, se definieron criterios de priorización, organización de la información por proyecto y validación técnica de inventarios, con el fin de garantizar la trazabilidad y consistencia de la información que soportará la estructuración contractual.

De manera complementaria, en el marco del seguimiento a los contratos especiales GGC-516-2020 y GGC-517-2020, se encuentra en curso la estructuración de otrosíes contractuales, orientados a la migración de proyectos desde el Anexo 2 hacia el Anexo 1, para aquellos casos que ya cuentan con acta de entrega de infraestructura. Para ello, se adelanta de manera conjunta con el grupo jurídico la verificación de los proyectos que cumplen con este requisito, así como la recolección y validación de las actas de entrega que servirán como soporte técnico y anexo de los otrosíes.

De manera complementaria, se realiza el seguimiento individual a los contratos FAER y PRONE en AOM mediante la elaboración de informes de supervisión por parte de los apoyos técnicos, así como la actualización permanente de la matriz general del grupo AOM, en la cual se consolida la información contractual y operativa de los proyectos.

- Resultados y avances

- Se consolidó el estado actual de 1.638 proyectos en AOM (901 PRONE y 737 FAER), identificando que 1.117 proyectos cuentan con contrato AOM vigente, lo que refleja un avance significativo en la formalización de la operación.

- Se identificó una alta concentración operativa en contratos especiales, mediante los cuales se gestionan 711 proyectos, evidenciando la relevancia de esquemas agregados para la sostenibilidad de la operación.

- Se implementó el esquema de informes semestrales de AOM, incluyendo:

- Definición de formato estandarizado

- Capacitación a operadores de red

- Inicio del proceso de recepción de información

- Se recibieron 30 informes de AOM, identificándose un nivel de incumplimiento significativo, correspondiente a 142 contratos para los cuales no se ha recibido información, lo que limita el seguimiento efectivo por parte del Ministerio.

- Se estructuró la metodología para la construcción de anexos técnicos de los nuevos contratos AOM, incluyendo la clasificación de proyectos según el estado de sus inventarios y la definición de anexos diferenciados.

- Se encuentra en curso la estructuración de otrosíes a los contratos especiales 516 y 517, orientados a la migración de proyectos con actas de entrega desde el Anexo 2 hacia el Anexo 1, como parte del fortalecimiento del esquema contractual vigente.

- Brechas identificadas

- Se evidencia un incumplimiento generalizado en la entrega de informes semestrales por parte de los operadores de red, lo que limita la capacidad de seguimiento efectivo y control sobre la operación.

- Se presentan algunas novedades en la estructuración de algunos inventarios antiguos, lo que retrasa la migración de proyectos del Anexo 2 al Anexo 1 y la formalización contractual.

- Existe una alta dependencia de contratos agregados (516 y 517), lo que implica riesgos de concentración operativa, lo que hace importante reforzar el seguimiento a los operadores de red que los tienen a cargo.

- Se identifican demoras en la gestión documental de actas de entrega, necesarias para la estructuración de otrosíes y formalización contractual.

- Recomendaciones

- Priorizar la formalización contractual de los proyectos sin AOM, mediante la implementación de esquemas agregados por operador de red.

- Requerir a los operadores de red el cumplimiento obligatorio en la entrega de los informes de AOM, estableciendo plazos perentorios y aplicando las medidas contractuales correspondientes en caso de incumplimiento.

- Fortalecer los mecanismos de seguimiento a la operación, mediante la consolidación y análisis sistemático de la información reportada.

- Acelerar la estructuración y validación de inventarios, como insumo fundamental para la formalización de contratos y la sostenibilidad del esquema AOM, escenario que se tiene de momento cubierto mediante el contrato GGC-1893-2025 MME – UNAL.

- Dar prioridad a la suscripción de los otrosíes en los contratos 516 y 517, con el fin de incorporar proyectos que ya cuentan con actas de entrega, optimizando la gestión contractual y operativa de la infraestructura mediante la vinculación de los nuevos operadores de red como responsables directos de la infraestructura.

#### FAZNI No Solares

El subgrupo divide su gestión en cuatro grandes ejes de control técnico-financiero y de infraestructura en las Zonas No Interconectadas (ZNI) especialmente proyectos de generación de energía mediante centrales de generación Diésel e híbridas.

- Entrega de infraestructura (centrales diésel COCANA no operativas)

Esta iniciativa consiste en entregar a las alcaldías locales la infraestructura de aquellas centrales de generación que hoy no prestan servicio (Francisco Pizarro, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé, Guapi, Timbiquí y López de Micay). Debido a la interconexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), estos activos dejaron de utilizarse; sin embargo, actualmente el ministerio debe asumir año tras año los costos de su custodia y administración.

Ilustración 84 Centrales COCANA no operativas

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

- Meta Global: Transferencia de un bloque de 8 centrales de generación.

- Avance Físico:

  - 7 centrales ya cuentan con inventario consolidado.

  - 6 centrales se encuentran en estado "Pendiente para Entrega".

  - 2 centrales han alcanzado la fase final de "Entrega mediante Resolución".

- Hitos de Cumplimiento:

  - Entrega efectuada el 05 de septiembre de 2025 (Central de Guapi).

  - Entrega efectuada el 06 de febrero de 2026 (Central de Timbiqui)

- Novedad Crítica: La programación original contemplaba visitas técnicas en un bloque de 6 centrales en el departamento de Nariño durante el segundo trimestre de 2026. Sin embargo, en localidades como El Charco (Nariño), el proceso se encuentra suspendido y no se realizó la visita debido a estrictas razones de orden público y seguridad.

- Gestión y balance de informes de costos reales

El subgrupo realiza la proyección, revisión técnica y validación de los Informes de Costos Reales presentados por los operadores (CEDENAR y GENSA) para el posterior trámite ante el Subsidios.

- Consolidado General de Informes:

  - Total Proyectados: 373 informes.

  - Total Realizados/Validados: 27 informes.

  - Brecha por Operador: CEDENAR registra 251 informes proyectados y solo 32 validados de vigencias anteriores; GENSA presenta un mejor balance con 122 proyectados y 95 realizados.

Ilustración 85 Balance informes costos reales

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

- Mapeo de proyectos FAZNI y especiales

Comprende el inventario técnico de los activos eléctricos estructurados bajo el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI).

- Universo de Proyectos: Un total de 167 proyectos, divididos en 151 FAZNI y 16 Especiales.

- Clasificación de Necesidades:

  - 90 proyectos corresponden a infraestructura que incluye redes de distribución.

  - 17 proyectos están catalogados técnicamente como "Proyectos para dar de baja" dado que las unidades de generación diésel entregadas se presumen inoperativas actualmente.

Ilustración 86 Proyectos para realizar contrato de AOM

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

- Prueba Piloto de Mapeo de Infraestructura (Chocó): Se implementó una metodología analítica sobre un conjunto de 9 contratos en el departamento del Chocó. Mediante este cruce cartográfico y documental, se identificó rigurosamente la infraestructura (compuesta por grupos electrógenos y redes locales) en 102 localidades distribuidas a lo largo de 16 municipios, interactuando con 13 empresas prestadoras y consolidando 16 reuniones de concertación.

- Gestión de contratos especiales de AOM

Control sobre los esquemas de remuneración (Costos Reales vs. Costos Eficientes) donde el 67% corresponde administrativamente a costos eficientes y el 33% a la validación de costos reales. Los contratos priorizados son:

- GGC-1582-2025 (Inírida): Nuevo contrato de AOM estructurado bajo el modelo sin costos reales.

- GGC-209-2013 (Mitú): Control de generación y atención a la controversia técnica de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) y las continuas quejas por la falla en la prestación del servicio; Bajo el esquema de costos reales, vence contrato el día 26 de septiembre de 2026.

- GGC-100-2015 (Bahía Solano): Seguimiento en campo y verificación financiera de costos reales; Bajo el esquema de costos reales, vence contrato el día 08 de octubre de 2026.

- GGC-097-2015 (Bahía Cúpica): Visita de verificación de costos reales e infraestructura de soporte; Bajo el esquema de costos reales, vence contrato el día 08 de octubre de 2026.

- GGC-098-2015 (Puerto Leguízamo): Acciones focalizadas para la recuperación urgente de la capacidad nominal de generación; Bajo el esquema de costos reales, vence contrato el día 22 de julio de 2026.

- GGC-409-2019 (Bojayá): Monitoreo y control del esquema operativo; Contrato vencido.

- Proyectos estratégicos en ejecución (hibridación y mejoramiento)

El subgrupo lidera la transición energética en las ZNI mediante proyectos de infraestructura de generación térmica e hibridación con fuentes renovables:

- Construcción de Parques Solares (Hibridación)

  - Mitú (GENSA): Se encuentra actualmente en fase de Planeación.

  - Bahía Solano (GENSA): En fase de Ejecución física.

  - Puerto Leguízamo (Gobernación del Putumayo): En fase de Ejecución física; Se declaró incumplimiento del contrato.

- Plan de Mejoramiento de Infraestructura Térmica e Hidráulica

  - Mitú: Instalación de dos nuevas unidades diésel de 1250 kW, ampliación de la capacidad de almacenamiento de combustible y puesta en marcha de 3 unidades hidráulicas.

  - Bahía Solano: Reparación integral de la Unidad Térmica N° 8 (1250 kW) e incorporación de una nueva unidad hidráulica.

  - Puerto Leguízamo: Reparación técnica de la Unidad N° 6 (750 kW) y construcción e ingeniería del sistema de sincronismo. Instalación de dos nuevas unidades diésel de 1250 KW PRIME.

  - Bahía Cúpica: Adquisición de una nueva unidad de generación diésel de 200 kW y construcción del sistema de sincronismo Diésel - Microcentral Hidroeléctrica (MCH).

- Compromisos sociales y mesas de trabajo

Atención al Paro de Mitú (Compromisos ATTICAM): El subgrupo tiene a su cargo el desarrollo del Estudio de impacto general de la PCH (Pequeña Central Hidroeléctrica) tras 11 años de operación en su área de influencia directa.

#### Interconexiones

El Grupo de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) tiene a su cargo el seguimiento a las líneas de interconexión en el marco de los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de infraestructura eléctrica en distintas regiones del país. Esta gestión comprende el monitoreo técnico, administrativo y financiero de los activos, con el fin de garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio de energía eléctrica.

En este contexto, se identifican las principales líneas de interconexión bajo supervisión, así como los contratos asociados y las zonas de influencia correspondientes, lo que permite evidenciar la cobertura territorial y el alcance de la gestión del grupo. Estas interconexiones hacen parte de proyectos estratégicos que contribuyen al abastecimiento energético en departamentos como Cauca, Nariño, Casanare, Vichada, Meta y Chocó, incluyendo zonas de frontera con condiciones operativas particulares.

Ilustración 87 Líneas de interconexión atendidas por grupo de AOM

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

A continuación, se presenta el resumen de las interconexiones objeto de seguimiento:

Respecto a estas interconexiones se tiene el siguiente resumen:

- GGC 680 – 2017

Gestión

En el marco del contrato especial GGC 680 – 2017, correspondiente a la interconexión Cauca – Nariño, el Grupo de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) adelanta el seguimiento técnico, administrativo y financiero a la gestión de la infraestructura, en coordinación con el operador de red CEDENAR S.A. E.S.P.

La gestión se desarrolla conforme a lo establecido en la Resolución MME 40162 de 2022, la cual define los términos para la administración de los recursos provenientes del recaudo de la componente de inversión de la infraestructura, incluyendo la constitución del encargo fiduciario, la destinación de los recursos, la elaboración del plan anual de ingresos, inversiones y gastos, y el seguimiento a su ejecución.

En este contexto, el Ministerio, en calidad de propietario de la infraestructura, ha realizado la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución por parte del operador de red, así como el seguimiento a la estructuración e implementación de los instrumentos requeridos para la adecuada administración de los recursos.

Resultados y avances

- El operador de red presentó el concepto técnico bajo gravedad de juramento, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución MME 40162 de 2022, el cual fue objeto de revisión y verificación por parte del Ministerio.

- Se surtió el proceso de verificación del concepto técnico, en cumplimiento del artículo 5 de la resolución, y se emitió la respectiva comunicación sobre el cumplimiento de los requisitos.

- Se realizó la autorización del cobro de la componente de inversión, con base en el concepto técnico presentado, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.

- El operador de red efectuó la constitución del encargo fiduciario, en los términos del artículo 2, para la administración de los recursos provenientes del recaudo.

- Se llevó a cabo la presentación y aprobación del Plan Anual de Ingresos, Inversiones y Gastos correspondiente a la vigencia 2025, en cumplimiento del artículo 8, verificando su coherencia con:

  - El concepto técnico presentado

  - Las necesidades de inversión para garantizar la continuidad del servicio

  - Las destinaciones autorizadas de los recursos

- Se dio inicio al seguimiento a la ejecución de los recursos, conforme a lo establecido en el artículo 9, mediante la solicitud de:

  - Plan anual de ingresos inversiones y gastos 2026

  - Informes semestrales del operador de red y la entidad fiduciaria

  - Información sobre los recursos recaudados y ejecutados

  - Reportes asociados a la implementación del plan aprobado

- Se encuentra en proceso la consolidación de la información correspondiente al primer trimestre de 2026, en el marco del seguimiento a la ejecución de los recursos la cual será enviada luego de la aprobación del plan anual vigencia 2026.

- Se suscribió el otrosí No. 4 (27 de junio de 2025), mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución contractual hasta el 28 de diciembre del 2026.

Brechas identificadas

- Se evidencia la necesidad de que el operador de red cumpla de manera autónoma con las obligaciones establecidas en la Resolución MME 40162 de 2022, particularmente en lo relacionado con la remisión oportuna de información para el seguimiento a la ejecución de los recursos.

- Se identifican oportunidades de mejora en la oportunidad y completitud de los reportes periódicos, requeridos para el adecuado seguimiento por parte del Ministerio, en los términos del artículo 9 de la resolución. Sin embargo, esto se debe a que son las primeras presentaciones, se espera ajustar a medida que se avanza en las presentaciones.

Recomendaciones

- Requerir al operador de red el cumplimiento oportuno, completo y autónomo de las obligaciones establecidas en la Resolución MME 40162 de 2022, evitando la necesidad de solicitudes reiteradas por parte del Ministerio.

- Fortalecer los mecanismos internos de seguimiento que permitan verificar de manera sistemática el cumplimiento de los reportes y la ejecución de los recursos conforme al plan aprobado.

- Estandarizar los formatos y criterios de reporte del operador de red, con el fin de mejorar la calidad, consistencia y oportunidad de la información.

- Contrato GGC 068 – 2014

Gestión

En el marco del contrato GGC 068 – 2014, correspondiente a la interconexión Casanare – Vichada a 115 kV, el Grupo de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) adelanta el seguimiento técnico, administrativo y contractual a las actividades desarrolladas por GENSA S.A. E.S.P., en su calidad de administrador de los recursos de construcción, así como a los operadores de red que han recibido la infraestructura mediante actas de entrega parcial.

La gestión se orienta al cierre integral del proyecto, incluyendo la verificación de los entregables contractuales, la culminación de aspectos pendientes (gestión predial, licenciamiento ambiental y sistemas de supervisión y control – SCADA), y la transición hacia esquemas formales de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM).

Adicionalmente, se realiza acompañamiento a los operadores de red ENERCA S.A. E.S.P., ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. y Siglo XXI EICE E.S.P., en la implementación de lo establecido en la Resolución MME 40162 de 2022, en lo relacionado con la estructuración del concepto técnico y los instrumentos asociados para la administración de los recursos provenientes de la componente de inversión.

Resultados y avances

- Se realiza el seguimiento a los compromisos de GENSA S.A. E.S.P., orientados a la culminación de:

  - Gestión predial

  - Licenciamiento ambiental

  - Implementación del sistema SCADA

- Se efectúa la revisión periódica de informes mensuales de actividades, permitiendo el control del avance del proyecto.

- Se realizó el seguimiento a las actividades de mantenimiento y reparación del interruptor asociado al transformador de 115 kV en la subestación Santa Rosalía y del transformador de potencia en la subestación La Primavera, identificados como activos críticos para la operación de la interconexión. En este marco, se han efectuado requerimientos formales a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. para la ejecución de dichas intervenciones; sin embargo, se han evidenciado dilaciones en el proceso, incluyendo la presentación de cronogramas de contratación y ejecución, de los cuales uno no fue cumplido, mientras que el otro se encuentra actualmente en ejecución.

- Se desarrollan mesas de trabajo para el restablecimiento de comunicaciones entre subestaciones y el centro de control.

- Se realiza la verificación y actualización de Unidades Constructivas (UUCC), con base en la información reportada por GENSA y acorde a las actas de entrega de infraestructura constituidas con cada uno de los operadores de red.

- Se llevó a cabo la revisión de la documentación final de construcción y puesta en servicio de la línea (tramos 1 y 2), identificando inconsistencias en los entregables contractuales, las cuales fueron notificadas formalmente a GENSA S.A. E.S.P.

  - Se recibió la subsanación de observaciones

  - Actualmente se encuentra en proceso de revisión final

- Se estructuraron y remitieron los estudios previos para la suscripción de contratos AOM, con base en los inventarios ajustados y las actas de entrega, para los operadores:

  - ENERCA S.A. E.S.P.

  - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

  - Siglo XXI EICE E.S.P.

- En relación con la implementación de la Resolución MME 40162 de 2022 por parte de los operadores:

  - ENERCA S.A. E.S.P.:Presentó el concepto técnico conforme al artículo 4, el cual fue objeto de revisión (artículo 5). Se solicitaron ajustes, evidenciándose inconsistencias en la base de activos utilizada para el cálculo de ingresos. Actualmente se encuentra pendiente respuesta a las observaciones formuladas.

  - Siglo XXI EICE E.S.P.:Presentó el concepto técnico y se encuentra en proceso de revisión.

  - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.:No ha presentado el concepto técnico. Se han realizado espacios de acompañamiento y actualmente el operador se encuentra en proceso de estructuración del mismo.

Brechas identificadas

- Persisten pendientes estructurales del proyecto, asociados a:

  - Gestión predial

  - Licenciamiento ambiental

  - Implementación del sistema SCADA

- Se evidencian inconsistencias en la documentación técnica y contractual final del proyecto, lo que ha requerido procesos de subsanación y revisión adicional.

- Se presentan retrasos en la implementación de la Resolución MME 40162 de 2022 por parte de los operadores de red, evidenciados en:

  - Entrega incompleta o con inconsistencias del concepto técnico

  - Falta de presentación del concepto técnico por parte de algunos operadores

- Se identifica la necesidad de que los operadores de red asuman de manera autónoma el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución MME 40162 de 2022, evitando la dependencia de requerimientos reiterados por parte del Ministerio.

- La transición hacia esquemas formales de AOM aún no se encuentra completamente consolidada, lo que puede afectar la sostenibilidad operativa de la infraestructura.

Recomendaciones

- Priorizar el cierre integral del proyecto, mediante la definición de cronogramas exigibles para la finalización de los pendientes técnicos, prediales, ambientales y de control (SCADA).

- Requerir a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. el cumplimiento estricto e inmediato de las actividades de mantenimiento y/o reposición del interruptor asociado al transformador de 115 kV en la subestación Santa Rosalía y del transformador de potencia en la subestación La Primavera, considerando que, pese a las exigencias previas, se han presentado dilaciones e incumplimientos en los cronogramas establecidos. En este sentido, se recomienda establecer plazos perentorios y mecanismos de seguimiento reforzado, que permitan garantizar la ejecución efectiva de estas intervenciones, dada su condición de activos críticos cuyo estado actual representa un riesgo para la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en la zona de influencia.

- Requerir a los operadores de red el cumplimiento oportuno, completo y autónomo de lo establecido en la Resolución MME 40162 de 2022, especialmente en la presentación y ajuste del concepto técnico.

- Acelerar la formalización de los contratos de AOM, con el fin de garantizar la sostenibilidad operativa de la infraestructura transferida.

- Fortalecer los mecanismos de validación de la información técnica (UUCC e inventarios), asegurando su consistencia como base para la estructuración de los esquemas de remuneración.

- Contrato GGC 025 – 2003

Gestión

En el marco del contrato GGC 025 – 2003, correspondiente a la interconexión Caucheras – Riosucio – Casa Bomba – Vigía del Fuerte – Bojayá, el Grupo de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) ha adelantado la revisión técnica orientada a la estructuración de un esquema que permita la definición de un operador de red y la normalización operativa, comercial y regulatoria de la infraestructura.

En este contexto, el Ministerio desarrolló un estudio técnico conforme a lo establecido en la Resolución MME 40162 de 2022, en respuesta a la información remitida por DISPAC S.A. E.S.P. durante la vigencia 2025, correspondiente a múltiples entregas del concepto técnico exigido en el artículo 4 de dicha resolución. Este proceso ha incluido espacios técnicos, mesas de trabajo y acompañamiento directo al operador, con el fin de orientar la correcta estructuración del modelo requerido.

Resultados y avances

- El operador de red remitió múltiples versiones del concepto técnico po el intento de aplicación a tramos incompletos de la línea, en cumplimiento del artículo 4 de la Resolución MME 40162 de 2022; no obstante, durante su revisión se identificaron deficiencias técnicas significativas, particularmente en el cálculo del modelo de ingresos, el cual no se encontraba estructurado conforme a la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018.

- El Ministerio elaboró y remitió un estudio técnico consolidado, incorporando observaciones, ajustes y lineamientos requeridos para la correcta estructuración del modelo, el cual fue enviado a DISPAC S.A. E.S.P. para su revisión y ajuste.

- Se han realizado múltiples reiteraciones formales y espacios de seguimiento, incluyendo reunión presencial en las instalaciones de DISPAC, en la cual se expuso de manera detallada:

  - La problemática asociada a la operación de la línea

  - La concurrencia de recursos de diferentes fuentes (MME, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones IPSE, Sistema General de Regalías y Gobernación de Antioquia)

  - La urgencia de definir un operador de red para garantizar la sostenibilidad del esquema

- A través de comunicaciones oficiales, incluyendo los radicados de septiembre de 2025, marzo de 2026 y abril de 2026, el Ministerio ha reiterado la necesidad de recibir el informe técnico ajustado, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta satisfactoria por parte del operador.

- La última comunicación remitida por DISPAC no corresponde a la subsanación del informe técnico solicitado, sino a reiteraciones sobre la problemática de asumir la AOM, aspecto que ya ha sido abordado previamente en distintas instancias técnicas.

Brechas identificadas

- No se cuenta con un concepto técnico ajustado y validado por parte de DISPAC S.A. E.S.P., lo cual impide avanzar en la autorización del esquema de administración de recursos y en la definición de un operador de red, conforme a la Resolución MME 40162 de 2022.

- Se evidencia un incumplimiento reiterado en la atención de los requerimientos técnicos formulados por el Ministerio, pese a las múltiples comunicaciones y espacios de acompañamiento realizados.

- La infraestructura actualmente presenta una situación de indefinición operativa, al no contar con un esquema formal de AOM, lo que genera riesgos asociados a:

  - La continuidad del servicio

  - Pérdidas técnicas (incluyendo efectos capacitivos)

  - Pérdidas económicas asumidas por terceros (GENSA en frontera comercial)

- Se identifica un desfase entre la problemática planteada por el DISPAC S.A. E.S.P. y el cumplimiento de las solicitudes realizadas por el ministerio, en tanto no se ha avanzado en la entrega del insumo requerido para estructurar soluciones.

Recomendaciones

- Requerir a DISPAC S.A. E.S.P. la remisión inmediata y definitiva del concepto técnico ajustado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución MME 40162 de 2022, incorporando la totalidad de las observaciones formuladas por el Ministerio.

- Establecer plazos perentorios para la entrega del informe técnico, así como mecanismos de seguimiento reforzado, en atención a los incumplimientos reiterados evidenciados.

- Evaluar, una vez se cuente con la información técnica ajustada, los costos financieros definitivos del esquema, con el fin de estructurar alternativas que permitan resolver el desequilibrio financiero identificado y viabilizar la definición de un operador de red.

- Priorizar la definición del esquema de AOM para la línea de interconexión, considerando el impacto actual sobre la continuidad del servicio y las pérdidas técnicas y económicas asociadas.

- Se formalicen mediante contratos de AOM similar a los convenios realizados con AIR-E AFINIA

Ilustración 88 Estado de la infraestructura proyectos en etapa AOM

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 89 Estado de la infraestructura proyectos en etapa AOM

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Contratos en AOM, frente a las garantías de AOM:

Durante el año anterior se realizaron diversas mesas de trabajo con la aseguradora JARGU y el Ministerio de Minas y Energía, con el propósito de analizar alternativas que permitieran subsanar las dificultades presentadas en la constitución de las garantías de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), especialmente en lo relacionado con la expedición de las pólizas de Todo Riesgo y Daño Material (TRDM).

Como resultado de este ejercicio, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Dirección de Energía Eléctrica (DEE) y el Grupo de Gestión Contractual (GGC), en la cual se presentó el análisis realizado junto con la aseguradora JARGU y la propuesta de modificación planteada, con el fin de definir una línea de trabajo para la atención de esta problemática.

Posteriormente, por recomendación del GGC, se estableció comunicación con la Dirección de Hidrocarburos, teniendo en cuenta que dicha dependencia enfrenta dificultades similares respecto de las garantías contractuales exigidas. Lo anterior, con el fin de identificar posibles alternativas de solución implementadas por esa Dirección y, a su vez, socializar las conclusiones obtenidas por la Dirección de Energía Eléctrica frente a esta situación.

En este punto, es importante señalar que la modificación planteada obedece a la necesidad de solventar las dificultades que se han presentado para lograr el aseguramiento y cumplimiento de las obligaciones definidas para la etapa AOM, dentro de las cuales se encuentran:

- El mercado asegurador no tiene interés en la constitución de la garantía de Todo Riesgo y Daño Material respecto a los activos en etapa de AOM.

- En los casos en los cuales se ha logrado el aseguramiento, este presenta limitaciones las cuales impiden una cobertura plena de los activos.

Lo anterior se debe a los siguientes motivos:

- Alta siniestralidad de los activos por hurto.

- Eventos catastróficos.

- Terrorismo.

- Sabotaje.

- Orden público.

- Vandalismo.

- Líneas de transmisión ubicadas en zonas dispersas y de difícil control.

- Costo del aseguramiento, que supera el beneficio económico del ejercicio de la actividad de AOM.

- Riesgo percibido por el mercado asegurador como alto y difícil de mitigar.

- No existencia de mercado que reasegure el riesgo por lo cual las aseguradoras lo asumen con su propio patrimonio.

Adicionalmente, se efectuó una nueva consulta a la aseguradora JARGU respecto de la viabilidad de mecanismos alternativos, tales como pagarés y garantías bancarias, con el propósito de consolidar el memorando dirigido al GGC, incorporando todas las alternativas analizadas y facilitando una pronta subsanación de las situaciones identificadas en los contratos de AOM.

De igual manera, desde el año anterior se adelantó un trabajo conjunto con los diferentes Operadores de Red (OR), mediante el cual se logró la aceptación de la propuesta de modificación. En consecuencia, se estableció como prioridad adelantar los trámites correspondientes para la suscripción de los otrosíes requeridos.

Cabe resaltar que el desarrollo de esta actividad requiere el trabajo articulado con el equipo técnico, especialmente para la elaboración de los informes técnicos que servirán de soporte para la expedición de los memorandos y la formalización de las modificaciones contractuales correspondientes.

- DISPAC S.A. E.S.P. 14 Contratos (1 OR a modificar)

- CELSIA S.A. E.S.P. 13 Contratos (2 OR a modificar)

- EMSA S.A. E.S.P. 6 Contratos (3 OR a modificar)

- AIR-E S.A.S. E.S.P. 3 Contratos (4 OR a modificar)

- EBSA S.A. E.S.P. 3 Contratos (5 OR a modificar)

- ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 1 Contrato (6 OR a modificar)

- EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 3 Contratos (7 OR a modificar)

- EPM E.S.P. 3 Contratos (8 OR a modificar)

- EPSA S.A. E.S.P. 1 Contrato (9 OR a modificar)

TOTAL 47 modificaciones.

Las modificaciones contractuales han venido siendo gestionadas y radicadas a través de la plataforma NEON, surtiendo el trámite correspondiente hasta la suscripción y formalización de los respectivos otrosíes.

Cabe resaltar que, para la radicación de nuevas solicitudes de modificación contractual, es necesario realizar previamente la actualización de la plataforma NEON, incorporando la totalidad de los otrosíes suscritos en cada contrato. Esta actividad constituye un requisito indispensable para la continuidad del trámite y puede generar una mayor duración en la gestión de las solicitudes, debido al volumen de información que debe ser validada y cargada en el sistema.

#### Contratos sin AOM

Se trabajó en la estandarización del estudio previo para los contratos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), incorporando los requisitos considerados indispensables para garantizar una adecuada administración, operación y mantenimiento de la infraestructura. Dicho modelo fue revisado y aprobado por el Grupo de Gestión Contractual (GGC).

Con base en este modelo aprobado, se deben continuar adelantando las siguientes actividades:

- Subsanación del hallazgo H-32 relacionado con la constitución de contratos de AOM

Se debe continuar con la gestión tendiente a la subsanación del hallazgo H-32, relacionado con la constitución de los contratos de AOM correspondientes a los contratos PRONE GSA 112-08, PRONE GSA 113-08, PRONE GSA 105-08 y PRONE GSA 108-08.

Para tal fin, se han radicado los respectivos estudios previos; sin embargo, ante la falta de respuesta por parte de algunos actores involucrados, se han venido programando y desarrollando reuniones de seguimiento con el propósito de agilizar los trámites necesarios para la suscripción de los contratos.

- Constitución de contratos de AOM derivados del hallazgo de la Contraloría General de la República

En atención al hallazgo formulado por la Contraloría General de la República, mediante el cual se identificó la necesidad de suscribir treinta y dos (32) contratos de AOM cuya supervisión era compartida entre el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) y el Ministerio de Minas y Energía (MME), se suscribió el Convenio GGC-1499-2025.

A través de dicho convenio se distribuyeron los contratos entre las entidades, considerando el porcentaje de participación económica aportado al momento de la suscripción de cada contrato. Como resultado, el Ministerio de Minas y Energía asumirá la supervisión de dieciocho (18) contratos y el IPSE la supervisión de catorce (14) contratos.

En desarrollo de esta actividad, los estudios previos correspondientes a los contratos FAZNI-GGC-115-626-17, FAZNI-GGC-118-629-17, FAZNI-GGC-111-617-17, FAZNI-GGC-121-625-17 y FAZNI-GGC-113-620-17 fueron remitidos y aceptados por ELECTROFRONTUL.

En consecuencia, se solicitó la creación de los expedientes en la plataforma NEON para su respectiva radicación, generándose los expedientes EP-2026-1875, EP-2026-1876, EP-2026-1877, EP-2026-1878 y EP-2026-1879.

De igual manera, la Alcaldía de Puerto Rondón aceptó el estudio previo correspondiente al contrato FAZNI-GGC-120-631-17, razón por la cual se remitió la solicitud para su inclusión y trámite dentro del Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respecto de los demás contratos, los estudios previos ya fueron radicados y actualmente se adelantan las respectivas mesas de trabajo y negociaciones con las entidades involucradas para lograr la suscripción de los contratos de AOM.

- Constitución de contratos de AOM asociados a proyectos OXI Fiducia

Finalmente, se debe continuar con las actividades relacionadas con la constitución de los contratos de AOM asociados a los proyectos OXI Fiducia. Los estudios previos correspondientes ya fueron radicados y actualmente se encuentran en proceso de concertación y negociación con las partes involucradas para lograr la suscripción de los respectivos contratos.

#### Proceso: Formalización de infraestructura eléctrica

El proceso de formalización de infraestructura eléctrica tiene como objetivo garantizar el reconocimiento, registro, control y actualización del estado de los activos eléctricos construidos mediante los Fondos de Apoyo Financiero FAER, FAZNI y PRONE, a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica (DEE), mediante su incorporación en almacén y en los estados financieros del Ministerio de Minas y Energía (MME), conforme a la normativa contable y sectorial vigente.

Este proceso articula:

- Dirección de Energía Eléctrica (DEE)

- Subdirección Administrativa y Financiera (SAF)

- Secretaría General

- Empresas ejecutoras de contratos suscritos con el MME

- Operadores de Red (SIN) y prestadores del servicio (ZNI)

- Alcance

- Identificación de activos construidos mediante proyectos asociados a contratos

- Construcción de inventarios detallados bajo metodología del MME, mediante el uso de Unidades Constructivas (UUCC), conforme a las resoluciones CREG 015-2018, 701 001-2022, 101 026-2022, 075-2007 y 091-2007

- Validación técnica y administrativa de la información

- Registro contable en los aplicativos institucionales: técnico (AVANZAME) y contable-financiero (NEÓN)

- Articulación con operadores de red y prestadores del servicio para el levantamiento del estado de los activos en etapa de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

- Apoyo en la depuración de las cuentas contables 190801 – Recursos Entregados en Administración (REA) y 1650 – Propiedad, Planta y Equipo (PPE) del MME

- Origen del proceso (Enfoque Contraloría)

El proceso se estructura principalmente a partir del siguiente hallazgo:

- Hallazgo H-327 – Contraloría General de la República (CGR)

- Relacionado con la cuenta contable 1650 - Propiedad, Planta y Equipo (PPE), el cual evidencia:

- Incertidumbre por falta de toma física de activos energéticos que permita verificar su existencia, estado y funcionalidad

- Debilidades en la aplicación de procedimientos contables y financieros, tales como:

  - Encuestas de deterioro de valor o Estimación de vida útil o Bajas parciales de activos

Lo anterior genera un impacto directo en la confiabilidad de los estados financieros del MME, reflejando un riesgo estructural de subestimación o incertidumbre en los activos de la Nación.

Este hallazgo da origen a:

- Estrategia de levantamiento de información para la construcción de inventarios

- Definición de la metodología de inventarios en UUCC bajo lineamientos del MME

- Implementación del procedimiento M-EN-P-20 – Entrada al inventario de los activos, suscrito el 22 de diciembre de 2023

- Adecuación de los aplicativos AVANZAME y NEÓN conforme al procedimiento

- Fortalecimiento de la articulación entre DEE, SAF y Secretaría General

- Suscripción del contrato interadministrativo GGC-1893-2025 con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), orientado a la gestión de activos e inventarios

- Resultados, avances y brechas

El proceso de formalización de infraestructura eléctrica presenta avances significativos en la estructuración metodológica, implementación de herramientas y remisión de inventarios asociados a contratos priorizados; no obstante, persisten brechas estructurales relacionadas con la disponibilidad de información histórica, ajustes en los aplicativos institucionales y dependencia de certificaciones contractuales, lo cual limita la cobertura total del universo de activos a formalizar.

- Resultados asociados a hallazgos de la CGR

El porcentaje de avance del Hallazgo H-327 no es cuantificable, dado que su alcance comprende la totalidad de los activos construidos con recursos de los Fondos FAER, FAZNI y PRONE. En este sentido, se requiere su reformulación para acotar su alcance y definir condiciones de cierre, gestión que actualmente se adelanta con la Oficina de Control Interno (OCI), la SAF, la DEE y Secretaría General.

No obstante, se han logrado avances relevantes en el cierre de otros hallazgos asociados al proceso, entre ellos:

- H-330 y H-331

- H-377 y H-378

- H-432 y H-432-1

- H-438 y H-438-1

- H-466 y H-467

- H-472

Así mismo, se mantienen en gestión hallazgos estructurales como:

- H-377-1: Subestimación de la cuenta 1650 – PPE por $1,47 billones (188 contratos)

- H-378-1: Falta de registro contable en recursos entregados en administración

La atención de estos hallazgos ha permitido estructurar un proceso sistemático de gestión de activos, pasando de un escenario caracterizado por la ausencia de inventarios consolidados y debilidades en el registro contable, a un modelo basado en metodología estandarizada, herramientas tecnológicas y articulación interinstitucional. No obstante, persisten rezagos significativos en contratos históricos que requieren intervenciones diferenciadas para su incorporación efectiva en los estados financieros.

Avances

- Implementación y apropiación del procedimiento M-EN-P-20

- Estandarización funcional de los aplicativos AVANZAME–NEÓN

- Priorización de contratos asociados a hallazgos CGR

- Fortalecimiento de espacios de seguimiento interinstitucional

Brechas

- Necesidad de ajustes estructurales en el aplicativo NEÓN

- Limitaciones en la disponibilidad y calidad de la información histórica

- Dependencia de terceros para certificaciones contractuales

Resultados asociados al proceso de formalización de infraestructura eléctrica

Actualmente se registran:

- 419 contratos con infraestructura en etapa de AOM

- 1793 proyectos identificados

- 190 contratos formalizados (909 proyectos) remitidos a la SAF

#### Desglose por fondo:

- Fondo contrato proyectos FAER 55 262 FAZNI 97 145 prone 38 502 total 190 909

Esto representa un avance aproximado del 45% de los contratos en etapa de AOM, evidenciando un progreso significativo en la formalización de activos. Sin embargo, se mantiene un volumen relevante de contratos pendientes, lo que refleja la magnitud del rezago histórico en la gestión de activos eléctricos.

El comportamiento creciente del número de proyectos en etapa de AOM, en contraste con la capacidad de formalización, evidencia un desafío estructural asociado a la dinámica de ejecución de proyectos frente a los tiempos requeridos para su incorporación en los estados financieros.

Avances

- Mejora en la trazabilidad contractual mediante AVANZAME–NEÓN

- Fortalecimiento de la articulación DEE–SAF–Secretaría General • Apoyo a la depuración de las cuentas contables REA y PPE

- Definición de funcionalidades para actualización del estado de activos

Brechas

- Limitaciones estructurales en la reconstrucción de inventarios de contratos antiguos

- Necesidad de implementar estrategias de levantamiento en campo (georreferenciación y visitas técnicas)

Inventarios pendientes de formalización

Se han construido inventarios asociados a 127 contratos, los cuales se encuentran pendientes de remisión a la SAF, desagregados así:

- Fondo contrato FAER 61 FAZNI 21 prone 45 total 127

La remisión de estos inventarios depende de:  La suscripción del acta de recibo y entrega de infraestructura y la certificación de cumplimiento de obligaciones, que soporta el valor ejecutado del contrato

Avances

- Definición de lineamientos para remisión de inventarios como “información preliminar”

- Estructuración de ajustes funcionales en AVANZAME–NEÓN alineados al procedimiento M-EN-P-20

Brechas

- Dependencia de desarrollos tecnológicos por parte del proveedor (INTERKONT)

- Requerimientos de inversión, tiempo y capacidades técnicas para la implementación de funcionalidades

Resultados contrato GGC-1893-2025 (UNAL)

En el marco del contrato interadministrativo suscrito con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se han elaborado y remitido a la SAF:

- 222 inventarios de proyectos

Contratos intervenidos

El contrato se encuentra vigente hasta el 30 de junio de 2026, y se proyecta la remisión de 148 inventarios adicionales a abril de 2026.

Avances

- Aceleración en la construcción de inventarios de contratos priorizados

- Intervención en contratos con limitaciones críticas de información

- Gestión directa con ejecutores históricos para recuperación de información

Brechas

- Dependencia de la disponibilidad y calidad de información documental

- Exclusión de proyectos críticos con alta incertidumbre (ej. Micro Central Hidráulica de Mitú y ASE)

- Resultados sujetos a la disponibilidad de archivos físicos

El contrato con la UNAL se constituye como un instrumento clave para acelerar el proceso de formalización de infraestructura eléctrica, especialmente en contratos con rezago histórico; no obstante, su alcance no cubre la totalidad del universo de activos, por lo que se requiere evaluar un contrato similar en futuras vigencias.

Hitos estratégicos

Los siguientes hitos reflejan los principales logros estructurales alcanzados en el proceso de formalización de infraestructura eléctrica:

- Implementación del proceso integral de formalización de infraestructura eléctrica en el MME

- Adopción del procedimiento M-EN-P-20 como base metodológica

- Atención priorizada de hallazgos CGR asociados a activos eléctricos

- Interoperabilidad entre AVANZAME y NEÓN

- Formalización de 909 proyectos asociados a 190 contratos

- Priorización de contratos de alto impacto contable

- Ejecución del contrato GGC-1893-2025 con la UNAL

- Consolidación de espacios de articulación interinstitucional

Recomendaciones

A nivel estratégico

- Consolidar el proceso como línea estructural permanente del MME

- Definir una política institucional de gestión de activos eléctricos

- Reformular el alcance del Hallazgo H-327

A nivel operativo

- Fortalecer la recuperación de información histórica contractual

- Establecer requisitos obligatorios de entrega de información para inventarios en futuros contratos

- Establecer lineamientos que permitan la depuración de la cuenta contable 190801 – REA a partir de los informes de las fiducias

A nivel tecnológico

- Priorizar los ajustes e implementaciones requeridas en los aplicativos AVANZAME y NEÓN

- Consolidar la interoperabilidad entre AVANZAME y NEÓN

- Implementar funcionalidades para la actualización del estado de los activos

A nivel de riesgo

- Implementar estrategias de levantamiento en campo para activos sin información

- Evaluar la inclusión de proyectos críticos en fases futuras

- Reducir la dependencia de terceros mediante estandarización de entregables

### Subgrupo ASE

#### Área de servicio exclusivo de san Andrés, providencia y santa catalina (ase san Andrés)

Tabla 35 Datos generales del Área de servicio exclusivo de San Andrés.

| FICHA TÉCNICA DEL ASE SAN ANDRÉS |  |
| --- | --- |
| Prestador | Sociedad productora de energía de San Andrés y Providencia -SOPESA S.A. E.S.P. |
| Contrato ASE | 67 de 2009 |
| Número de Otrosíes | 9 |
| Área de Influencia | Islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
| Duración | 20 años |
| Fecha de suscripción | 27 de noviembre de 2009 |
| Inicio operación | 1 de mayo de 2010 |
| Finalización | 30 de abril de 2030 |
| Interventor | La empresa de Energía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-EEDAS S.A. E.S.P. |
| Contrato Interventoría | 49 de 2010 |
| Número de Otrosíes | 7 |
| Finalización contrato de interventoría | 30 de abril de 2030 |
| Fiduciaria | Fiduciaria de Occidente S.A. |
| Contrato Fiducia Mercantil | Del 3 de diciembre de 2009 |
| Número de Otrosíes | 3 |
| Terceros dueños de activos | Activos generación: EEDAS y MME trimestralmente se ajustó el reconocimiento según disposición del Ministerio |
|  | Activos distribución: EEDAS trimestralmente se ajustó el reconocimiento según disposición del Ministerio |
| Contrato activos 1 | Contrato de arrendamiento activos generación |
| Número de Otrosíes | 8 |
| Contrato activos 1 | Contrato especial de aportes activos distribución |
| Número de Otrosíes | 1 |
| Capacidad instalada | 71,147 kW en San Andrés y 8,545 kW en Providencia (corte a febrero 2026) |
| Máxima demanda pico registrada | 33.625 kW en San Andrés y 1.930 kW en Providencia (corte a febrero 2026) |
| Precio por galón | $8,495.54 pesos (corte a febrero 2026) |
| Inversiones obligatorias | Parque eólico de 7,5 MW |
|  | Planta RSU de 1 MW |
| Aporte de recursos Fondo FAZNI | 50 mil millones de pesos |
| Regulación CREG aplicable | Resolución CREG 160 de 2008 y Resolución CREG 073 de 2009 |
| Costo Unitario (CU) | 1341.14 $/kWh en el Nivel de Tensión I (NT I) (corte a febrero 2026) |
|  | 1183.50 $/kWh en el Nivel de Tensión II (NT II) (corte a febrero 2026) |
| Pérdidas Reconocidas y Reales | Reconocidas: 12 % en el NT I // Reales: Aproximadamente 11.63% en el NT I (corte a febrero 2026) |
|  | Reconocidas: 6 % en el NT II // Reales: Aproximadamente 5.07% en el NT II (corte a febrero 2026) |
| Resoluciones de esquema de subsidios | Resolución MME 180196 de 2011 y Resolución MME 40374 de 2016 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

El Ministerio de Minas y Energía celebró con SOPESA S.A. E.S.P. el Contrato GGC 067 de 2009, mediante el cual se le otorga a esta empresa la concesión integral del servicio público de energía eléctrica (generación, distribución y comercialización) en el Archipiélago. Como inversiones obligatorias establecidas en el contrato se encuentran: la construcción de un parque eólico con capacidad instalada de 7,5 MW y una planta de generación a partir de residuos sólidos urbanos (RSU) de 1MW.

Para la supervisión técnica, financiera y administrativa de dicho contrato, el Ministerio contrató en 2010 a EEDAS S.A. E.S.P. como interventor, a través del Contrato Interadministrativo 049 de 2010. El objeto de esta interventoría es revisar, verificar, analizar y conceptuar todas las actuaciones de SOPESA, dando alcance a las solicitudes del supervisor, que para este caso es la Dirección de Energía Eléctrica. Su vigencia se extiende hasta la finalización del contrato de concesión.

Como mecanismo de garantía para la ejecución de las inversiones, se suscribió en 2009 un Contrato de Fiducia de Administración entre SOPESA y FIDUOCCIDENTE, con el objeto de administrar de manera exclusiva el fondo de inversiones obligatorias, por un valor de $50.000 millones, asegurando así la destinación de los recursos a los proyectos pactados, como también todos los recursos que ingresan a la concesión y que son necesarios para la adecuada prestación del servicio de energía en el Archipiélago.

- Contrato de interventoría GSA 049-2010

La interventoría, EEDAS, presenta mensualmente un informe en el que revisa y emite conceptos sobre las actuaciones del concesionario. A la fecha, se ha completado la revisión de los informes correspondientes hasta el mes de febrero de 2026.

El proceso para autorizar el pago del servicio de interventoría por parte del supervisor del contrato consta de tres etapas sucesivas: primero, el envío del informe para revisión y observaciones por parte del supervisor; segundo, la presentación y sustentación virtual de los informes; y tercero, la radicación formal del informe final de cada mes ante el Ministerio. Una vez cumplidos estos pasos, se procede a autorizar el pago ante la fiduciaria administradora del fondo.

Durante el año 2026, se llevó a cabo un trabajo conjunto entre esta supervisión y la interventoría para la elaboración del protocolo de operación del sistema RSU, el cual entró en aplicación en febrero de 2026. Dicho protocolo estableció puntos de medición y condiciones para que las partes realicen mediciones y toma de muestras, con miras a la mejora continua del proceso de la RSU.

Adicionalmente, en el marco de la sentencia T-333 y la reconstrucción de Providencia tras el paso del huracán IOTA en 2020, se elaboró el borrador y las revisiones iniciales para la modificación de la Resolución 180069 de 2008, con el fin de ajustar la tarifa en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Actualmente, dentro del contrato de interventoría, se encuentra pendiente la elaboración de un otrosí. Este documento permitirá incorporar formalmente la revisión y supervisión de las nuevas soluciones basadas en FNCER que se implementen, las cuales no estaban contempladas originalmente en el objeto del contrato.

- Seguimiento a inversiones obligatorias – ASE SAN ANDRÉS

- Planta de residuos sólidos (RSU)

Problemas para operación eficiente de la planta

A pesar de que la planta RSU ya está construida, no se ha puesto en marcha al 100% de su capacidad, debido a problemas en la incineración del combustible CDR (combustible derivado de residuos sólidos), necesario para el óptimo funcionamiento de la planta RSU.

Lo anterior obedece a un problema específico en la clasificación de los residuos en la Isla. Sumado a factores culturales, la limitada conciencia ambiental de muchos usuarios y la limitación de recursos para implementar planes más robustos que permitan sensibilizar, controlar y medir el comportamiento de los usuarios, mediante estímulos y sanciones que determinen resultados sostenibles.

El proceso de producción de Combustible Derivado de Residuos (CDR) establece una limitación dimensional en los residuos de entrada, requiriendo que estos cumplan con un tamaño específico para garantizar un procesamiento eficiente en la línea de homogenización.

Un aspecto crítico dentro de este proceso son los materiales rechazados. Esta categoría incluye, de manera destacada, los residuos clasificados como "Residuos Urbanos Voluminosos y/o Peligrosos". Estos materiales no son aptos para el proceso de incineración y requieren un tratamiento previo o una línea de procesamiento adicional para poder ser incorporados como insumo en la generación de CDR.  Igualmente se generan cenizas peligrosas que requiere ser tratadas.

Mesas mensuales de seguimiento

Para hacer seguimiento a la operación de la RSU, se llevan a cabo reuniones mensuales, presididas por el Ministerio con los entes involucrados, se tiene ,  participación de los siguientes actores: Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Vivienda, Gobernación del Archipiélago, CORALINA, TRASHBUSTER, SOPESA, EEDAS, INTERASEO, Presidencia de la Republica y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Como resultado de estas mesas de trabajo, se logró la inclusión de un artículo en la Ley de Presupuesto General de la Nación, para financiar el Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) del sistema CDR y RSU, a cargo del MinVivienda desde el año 2022 al 2025, la cual fue garantizada por medio del artículo 81:

“Atendiendo a la especial condición insular del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y a los objetivos de preservación de la reserva de biósfera Sea Flower, en el actual presupuesto se asignarán recursos para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el objeto de atender los costos que no sean recuperables vía tarifa o subsidios, de la puesta en marcha, operación y mantenimiento del sistema de extracción, adecuación y tratamiento de residuos sólidos para el departamento. Los prestadores del sistema deberán reportar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio los costos de dichas actividades que no puedan ser recuperados, con el fin de que les sean girados mensualmente para garantizar la continua operación del sistema. Con el fin de efectuar dicho giro, el citado Ministerio deberá solicitar la información que considere necesaria a las autoridades competentes para asegurar que los costos asumidos correspondan a aquellos que no puedan ser cubiertos vía tarifa o subsidios.”

Actualmente, la puesta en marcha es de pruebas individuales con el Combustible derivado Residuos (CDR) que entrega la planta, para evaluar las acciones derivadas. Debido a las características caloríficas encontradas en el CDR se elaboró entre todos los actores un plan de contingencia para mejorar los procesos de recolección de residuos aptos para la producción de CDR y de mejoramiento de las plantas.

Adicionalmente, como tema relevante, se debe considerar la financiación de la operación del Sistema RSU. INTERASEO adquirió una máquina trituradora para el inicio del proceso de homogenización de los residuos sólidos que entró en funcionamiento en el mes de octubre de 2025 y la cual se encuentra en operación y se está ajustando al proceso de llegada de frescos.

Acciones implementadas en 2026

Se realizaron solicitudes a SOPESA sobre los costos de CDR (Combustible Derivado de Residuos) y disposición de cenizas, con el fin de evaluar la financiación de estos componentes. Para solventar este rubro y blindar la operación del sistema RSU. En el segundo semestre del año 2026, se han llevado a cabo mesas técnicas con la interventoría EEDAS, orientadas a concretar los aspectos técnicos y financieros necesarios, estas ya fueron presentadas y se están analizando por parte de la supervisión y la interventoría.

En virtud de las deficiencias observadas en el proceso de incineración del Combustible Derivado de Residuos (CDR) en la planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), se están gestionando los recursos necesarios para llevar a cabo una ingeniería de detalle que permita identificar y cuantificar las acciones de mejora requeridas para garantizar un funcionamiento ininterrumpido (24/7). Para ello, desde el mes de diciembre de 2025 y durante el primer trimestre de 2026, se han realizado varios mantenimientos correctivos en diversos equipos (trituradores, hornos, entre otros), con el objetivo de mejorar la incineración de RSU y comenzar a generar energía de forma continua.

- Parque eólico

La segunda inversión obligatoria es la construcción de un parque de generación eólica de 7,5 MW en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La Cláusula 9, numeral 9.3.6. del contrato de concesión, modificada por el otrosí No. 4 establece como obligaciones del concesionario, en relación con las inversiones obligatorias, “(…) Construir el parque de generación eólica a más tardar el 1º de julio de 2012, el cual deberá entrar en operación a más tardar el primero (1) de noviembre de 2012(…)”. Así mismo, la Cláusula 14, numeral 14.1.4., modificada por el Otrosí No. 4 establece que “(…) el término máximo para culminar la construcción del Parque de Generación eólica es hasta el 10 de julio de 2012 y la puesta en operación de éste es hasta el 1º de noviembre de 2012 (…)”.

El 09 de noviembre de 2011, SOPESA solicitó suspender el término de la obligación de la construcción y puesta en operación de la Planta de Generación Eólica, con base en que debía realizarse un proceso de consulta previa con la comunidad, cuyos términos eran ajenos al concesionario.

Mediando concepto favorable del interventor y de la Dirección de Energía Eléctrica, el 08 de febrero del 2011, las partes suscribieron el acta de suspensión del término establecido para el cumplimiento de la obligación de construcción y entrada o puesta en operación del Parque de Generación Eólica establecido en los numerales 9.3.6 y 14.1.4 de las Cláusulas 9 y 14 del Contrato de Concesión 67 de 2009.

A la fecha, la consulta previa está suspendida desde agosto de 2015 por solicitud de la comunidad al no existir en el POT de San Andrés, áreas para uso de energías renovables.

Posteriormente, con el Decreto 466 del 8 de agosto de 2019 se permitieron las FNCE en el POT.

La comunidad demandó en el año 2020 un decreto que modificaba el POT y al interior de la CP se mostró contraria al uso de recurso eólico en tierra.

El fallo del tribunal contencioso del San Andrés del 09 de septiembre de 2021 declaró la nulidad del decreto 466 del 2019 y del artículo 377 del decreto departamental 325 de 2003 (POT), razón por la cual le corresponde a la entidad territorial llevar a cabo el proceso de consulta previa para la modificación del POT, al cabo de lo cual se podrá continuar con el proceso de consulta previa Proyecto No. 00011 Parque de Generación Eólica.

La consulta previa no prosperó por la negativa de la comunidad ante el uso del suelo ancestral y la no visualización de beneficios del uso de renovables. Dos comisiones de los representantes de la comunidad visitaron parques eólicos en Panamá y Aruba. Quedó pendiente la etapa de Análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo, donde la comunidad solicitó certificación para uso de suelo bajo el POT y se interrumpió la CP por parte de la comunidad, expresando ésta su deseo que el proyecto sea off shore (costa afuera) u otra tecnología.

En el 2021 el Concesionario presentó en mesas con el MME, la propuesta de sustitución por un parque fotovoltaico. Se presentó ingeniería básica avanzada en el año 2022, al igual que la manifestación de existencia del área suficiente para dicho proyecto y ya que el POT había sido modificado en diciembre de 2023, permitiendo el desarrollo de proyectos FNCER.

En 2024, por solicitud de la supervisión sobre el cumplimiento de inversiones obligatorias, el concesionario presentó una opción Solar FV de igual capacidad (7,5 MWp). Luego del análisis de la supervisión esta sustitución no es posible debido a que esta condición fue puntuable en el proceso de licitación en el cual se adjudicó la concesión del área de servicio exclusivo de San Andrés.

Se elaboró un informe con el análisis del estado financiero de la concesión y, actualmente, se está realizando un segundo informe sobre el estado jurídico y el posible incumplimiento por parte del concesionario. Ambos documentos tienen como objetivo proporcionar a los tomadores de decisiones un análisis integral que permita definir el paso a seguir respecto a esta inversión obligatoria. Actualmente, el caso se encuentra en análisis jurídico para determinar la pertinencia de la sustitución de la inversión obligatoria.  Adicionalmente se envió comunicación a SOPESA solicitando el reinicio del proceso de consulta previa, para conocer la posición actual y definitiva de la comunidad respecto a la implementación de la planta de generación eólica.

Igualmente, en 2026 se han solicitado informes de avance a SOPESA en materia de consulta previa, fomentando la protocolización de esta, ya sea de manera positiva o negativa, con miras a tomar decisiones con respecto a esta inversión obligatoria.

- Nueva infraestructura para incorporar a la concesión

Ecoparque Solar Providencia

Del 13 al 18 de noviembre de 2020, se presentó el fenómeno natural denominado Huracán IOTA categoría 5 que impactó el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde la isla de Providencia tuvo una afectación casi de destrucción del 100% de la infraestructura de distribución de energía eléctrica. Para enero del 2022 se firmó el Convenio interadministrativo GGC453 de 2022, entre el Ministerio de Minas y Energía y ECOPETROL, cuyo objeto es la construcción de un parque de generación de energía eléctrica fotovoltaico de 1,8 MW, con un sistema de almacenamiento de 2,5 MW y una actualización del sistema de control de generación de las Islas Providencia y Santa Catalina, el cual está en etapa de construcción.

Acciones implementadas en 2025-2026:

- Finalización de la construcción de la línea de media tensión a cargo del concesionario (SOPESA), y formalización de esta actividad a través de la suscripción del Otrosí No.9 (Contrato 067 de 2009) cuyo propósito es formalizar los pagos al concesionario por esta actividad. Se realizó el otrosí 2 del convenio GGC_453 de 2022 con Ecopetrol, donde se establece la responsabilidad de la compra e instalación del sistema BESS en el ecoparque.

Acciones siguientes:

- Establecer, de manera conjunta con Ecopetrol, un plan de implementación escalonada en dos fases para el parque solar Ecoparque Providencia. Esta medida responde a que el sistema BESS (Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías) no será donado por USAID, sino suministrado por Ecopetrol. En consecuencia, la entrada en operación se planifica así:

  - Fase 1 (agosto 2026): Puesta en marcha del parque solar sin el sistema BESS.

  - Fase 2 (diciembre 2026): Entrada en operación del sistema completo, integrando el BESS suministrado por Ecopetrol.

- Pruebas en sitio del sistema fotovoltaico para integración con SDL (sistema de distribución local), para entrar en operación sin el sistema BEES.

- Convocatoria a la comunidad para capacitación en el sistema instalado.

Parque fotovoltaico Santa Catalina 100% verde

Este parque suministrará energía las 24 horas a los 110 usuarios de Santa Catalina:

Antecedentes:

- Huracán IOTA

- Construcción del parque con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), gestionados por la Alcaldía Municipal.

- Contrato de concesión 069 de 2009 con SOPESA: área de servicio exclusivo.

Acciones implementadas en 2025:

- Se realizaron comunicaciones y reuniones técnicas para la definición de la administración, operación y mantenimiento con SOPESA S.A. E.S.P.

- Pruebas de operación conjuntas con el operador de red

Acciones siguientes:

- Obras necesarias para operar (interconexión, cerramiento, para la entrega del contratista a la Alcaldía de Providencia).

- Contrato de aporte de Municipio a MME (en proceso de gestión del Grupo de Gestión Contractual, estudio previo en NEON con código EP 2024-0920).

    - 530 soluciones Individuales fotovoltaicas FENOGE

Estas soluciones fueron entregadas en el año 2023 por parte de FENOGE al Ministerio de Minas y Energía mediante el memorando 3-2023-004373 del 17 de febrero de 2023

Antecedentes:

- Entrega por parte de FENOGE en febrero de 2023

- Informe de estado de SISFV por parte de FENOGE en diciembre de 2024

Acciones implementadas en 2025-2026:

- Se realizaron comunicaciones y reuniones técnicas para la definición de la administración, operación y mantenimiento y la con SOPESA S.A. E.S.P.

- Solicitud de propuesta financiera con los costos adicionales para la reconfiguración de estas soluciones.

Acciones siguientes:

- Se debe gestionar recursos para la reconfiguración de los SISFV para la independización del operador de red (a espera de la cotización de SOPESA para el trabajo de reconfiguración)

- Realizar hoja de ruta para la transición energética justa y que sea la misma comunidad la responsable de los SISFV

Consulta previa sentencia t-333 de 2022 (reconstrucción de providencia y santa catalina)

En el marco de la Sentencia T-333 de 2022: “Vulneración de derecho a la consulta previa e identidad cultural frente a plan de acción específico PAE” se han adelantado acciones:

La Dirección de Energía Eléctrica tiene a su cargo 18 compromisos encaminados al mejoramiento del servicio de energía eléctrica en la isla y orientados a la transición energética. Mediante el memorando con radicado número 3-2026-030813 del 5 de junio de 2026, se realiza una actualización de las acciones implementadas por parte de esta dirección para el cumplimiento de dichos compromisos.

El seguimiento de los compromisos de la consulta previa T-333 está en cabeza de por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS) y la Dirección de Energía Eléctrica.

Parámetros de prestación del servicio ASE San Andrés, Providencia y Santa Catalina

A continuación, se presenta un análisis gráfico del comportamiento de los principales parámetros operativos y comerciales de la concesión del servicio de energía eléctrica en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este incluye la evolución de tarifas, número de usuarios, consumo de combustible y el estado de los proyectos de la concesión.

Ilustración 90 Parámetros operativos y comerciales del servicio de energía en San Andrés

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 91 Parámetros operativos y comerciales del servicio de energía en San Providencia

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 92 Otros parámetros del servicio de energía en San Andrés

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

#### Área de servicio exclusivo del amazonas – ASE amazonas

Tabla 36 marco general ficha técnica del ase amazonas

| FICHA TÉCNICA DEL ASE AMAZONAS |  |
| --- | --- |
| Prestador | Energía para el Amazonas - ENAM S.A. E.S.P. |
| Contrato ASE | No. 052 de 2010 |
| Número de Otrosíes | 10 |
| Área de Influencia | Leticia, La Libertad, La Milagrosa, Loma Linda, Macedonia, Mocagua, Progreso, Palmeras, Puerto Triunfo, San Martin de Amacayacu, Santa Sofia, Vergel, Yaguas, Zaragoza, Chorrera, Encanto, San Rafael, Miriti, Pacoa la Victoria, Pedrera, Cameyafu, Puerto Remanso, Puerto Santander, Puerto Alegria, El Refugio, Puerto Arica, Puerto Nariño - Puerto Esperanza- 20 de Julio- Patrullero y Ticoya, Boyahuasu, Doce de Octubre, Naranjales, San Francisco, San Juan de Atacuari, San Juan de Soco, Siete de Agosto, San Pedro de Tipisca, Nuevo Paraiso, Santa Teresita, San Jose de Villa Andrea, Tarapaca, Puerto ventura |
| Duración | 20 años |
| Fecha de suscripción | 3 de marzo de 2010 |
| Inicio operación | 30 de julio de 2010 |
| Finalización | 29 de julio de 2030 |
| Interventor | Consorcio energía Amazonas (CEA) |
| Contrato Interventoría | No. 445 de 2020 |
| Finalización contrato de interventoría | 29 de julio de 2030 |
| Número de Otrosíes | 3 |
| Fiduciaria | Fiduciaria de Bogotá |
| Contrato Fiducia Mercantil | 3-1-15808 |
| Número de Otrosíes | 6 |
| Capacidad Nominal | 25.520 kW en Leticia,1.132 kW en Puerto Nariño, 430 Kw Tarapacá datos a marzo 2026 |
| Máxima demanda pico registrada | 8,689.44 kW en Leticia, 301.6 kW en Puerto Nariño y 114.28 kW en Tarapacá datos a febrero de 2026 |
| Inversiones obligatorias | 10% de Generación con Fuentes Renovables No Convencionales de Energía FRNCE en localidades tipo II, III y IV para febrero 2026 es de 12.43% |
| Aporte de recursos Fondo FAZNI | $15 mil millones |
| Regulación CREG aplicable | CREG 091 de 2007, CREG 161 de 2008 y CREG 074 de 2009 |
| Costo Unitario (CU) | $1,695.59 $/kWh febrero 2026 |
| Pérdidas Reconocidas y Reales | Reconocidas: 12%, reales: 7.19% para febrero 2026 |
| Resoluciones de esquema de subsidios | Resolución 1801272 de 2011 y Resolución 40719 de de 2016 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

El contrato de concesión GGC-052 de 2010, celebrado con la empresa ENAM S.A. E.S.P., establece para el Departamento del Amazonas la obligación de que el 10% de la generación eléctrica sea a través de la implementación de FNCER y de garantizar la prestación del servicio en las 39 localidades de su área. La supervisión de este contrato estuvo inicialmente a cargo del IPSE (contrato 050 de 2010) y, desde 2020, está bajo la responsabilidad del Consorcio Energía para el Amazonas - CEA (contrato GGC 445 de 2020), cuyo vencimiento actual es el 29 de julio de 2030. Paralelamente, los recursos de la concesión son administrados mediante un contrato de fiducia mercantil con FIDUBOGOTA, vigente desde 2010.

Tabla 37 Estado de generación por localidades ASE Amazonas

| LOCALIDAD | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA (kWh mes) |
| --- | --- |
| Palmeras Fotovoltaico | 1018 |
| Vergel Fotovoltaico | 2353 |
| Loma Linda Fotovoltaico | 2605 |
| Yaguas Fotovoltaico | 2032 |
| Santa Teresita Fotovoltaico | 658 |
| Pacoa | 359 |
| Mocagua Fotovoltaico |  |
| Zaragoza Fotovoltaico | 4034 |
| Puerto Santander Fotovoltaico | 956 |
| Miriti Fotovoltaico | 1299 |
| Comeyafu Fotovoltaico | 1203 |
| Puerto Remanso | 1238 |
| TOTAL | 17.755 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Adicionalmente a estas 12 localidades ya construidas, mediante el otrosí 10 del contrato de concesión, se realizarán 13 soluciones energéticas (tabla 3), las cuales implicarán una inversión a través del proyecto de comunidades energéticas en busca de la descarbonización de la Amazonía.

Tabla 38 Balance por proyecto por localidades ASE Amazonas

| No. | LOCACIÓN | CAPACIDAD INSTALADA (KWp) | USUARIOS | VALOR DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | San Juan de Atacuarí | 78,72 | 46 | $ 2.488.580.392,00 |
| 2 | La Chorrera | 216,48 | 262 | $ 5.222.953.648,00 |
| 3 | Doce de Octubre | 78,72 | 100 | $ 2.518.034.016,00 |
| 4 | El Encanto | 78,72 | 66 | $ 2.968.601.311,00 |
| 5 | Pedrera | 442,185 | 138 | $ 10.467.568.400,00 |
| 6 | Puerto Alegría | 59,04 | 65 | $ 2.271.746.407,00 |
| 7 | Puerto Ventura | 39,36 | 52 | $ 1.802.001.842,00 |
| 8 | San Juan de Soco | 39,36 | 46 | $ 1.674.476.252,00 |
| 9 | San Pedro de Tipisca | 39,36 | 44 | $ 1.769.891.431,00 |
| 10 | San Rafael | 157,44 | 68 | $ 3.959.673.618,00 |
| 11 | Santa Sofía | 216,48 | 262 | $ 5.307.070.329,00 |
| 12 | Tarapacá | 570,72 | 208 | $ 11.805.515.217,00 |
| 13 | Camaritagua | Extensión de red desde la Pedrera (1,1 km aproximado) | 10 | $ 1.652.265.870,00 |
| TOTAL |  | 2016,585 | 1367 | $ 53.908.378.733,00 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Adicionalmente, se inició la implementación de la CREG 038-2018 en la concesión de Amazonas, donde se está empezando a recibir los proyectos para análisis y posible viabilidad en el SDL de la ciudad de Leticia, lo que proyecta una reducción en el consumo de combustible fósil.

- Seguimiento prestación del servicio – amazonas en el año 2025-2026

Con el objetivo de optimizar los indicadores de prestación del servicio de energía eléctrica en las 39 localidades, se debe hacer seguimiento detallado a las siguientes acciones de mejora que están en desarrollo por parte de la supervisión:

- Acciones implementadas en 2025-2026:

- Se realizó la emisión de la Resolución 40003 de 2026 MME “Por la cual se modifica la Resolución número 181272 de 2011”, para la modificación del esquema de subsidios aplicable a las localidades tipo 2, 3 y 4, mediante la cual se ajusta el mínimo de consumo subsidiable, equiparándolo al establecido para las Zonas No Interconectadas (ZNI). Esta medida fomenta las condiciones necesarias para la implementación de más parques fotovoltaicos por parte de ENAM.

- Se suscribió el otrosí No.9 con la incorporación de la CREG 038 de 2018 la cual permite la venta de excedentes de energía de los auto generadores dentro de la concesión.

- Se firmó el otrosí No.10 para la construcción e implementación de 13 soluciones energéticas FNCER en el marco del proyecto de comunidades energéticas con ENAM.

Acciones a implementar segundo semestre 2026:

- Otrosí con ENAM para la modificación de la clasificación de las localidades y los parámetros de prestación del servicio de energía eléctrica debido a las constantes solicitudes de la comunidad.

- Continuar participando de las mesas de trabajo de transición energética justa en el departamento del Amazonas

- Parámetros de prestación del servicio ASE Amazonas

A continuación, se presenta un análisis gráfico del comportamiento de los principales parámetros operativos y comerciales de la concesión del servicio de energía eléctrica en el área concesionada de Amazonas. Este incluye la evolución de tarifas, número de usuarios, consumo de combustible y el estado de los proyectos de la concesión.

Tabla 39 Energía generada ASE Amazonas

| ENERGÍA GENERADA KWH [BRUTA] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | ENAM | CEA | GENERACIÓN [%] |  |
| Leticia | 4´603.750 | 4´603.750 |  | 94.22 |
| Puerto Nariño | 138.337 | 138.337 |  | 2.83 |
| Tarapacá | 30.513 | 30.513 |  | 0.62 |
| Localidades tipo 3 – Diésel | 72.745 | 72.745 |  | 1.49 |
| Localidades tipo 4 – Diésel | 22.568 | 22.568 |  | 0.46 |
| Fuentes no convencionales | 17.862 | 17.862 |  | 0.37 |
| TOTAL | 4´885.775 | 4´885.775 |  | 100% |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

Ilustración 93 Ventas de energía ASE Amazonas

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

### Subgrupo OXI

El Grupo de Obras por Impuestos (OXI) ha logrado consolidar un portafolio de proyectos energéticos con alto impacto social, convirtiéndose en una de las estrategias más efectivas para ampliar la cobertura energética en zonas rurales y dispersas del país.

A junio de 2026, el grupo realiza seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a 68 instrumentos contractuales, conformados por convenios, contratos de fiducia e interventorías asociadas a proyectos energéticos ejecutados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Estos instrumentos representan una inversión aproximada de $285.770 millones, beneficiando a más de 8.110 usuarios distribuidos en doce departamentos del territorio nacional.

El crecimiento sostenido del mecanismo y el interés cada vez mayor de empresas contribuyentes evidencian la confianza del sector privado en esta herramienta como instrumento para contribuir al desarrollo regional y al cierre de brechas en el acceso al servicio de energía eléctrica.

- Cobertura nacional e impacto del programa

Los instrumentos contractuales actualmente supervisados por el Grupo OXI se encuentran distribuidos en los departamentos de:

- Antioquia

- Arauca

- Caquetá

- Casanare

- Cauca

- Cesar

- Córdoba

- Cundinamarca

- La Guajira

- Nariño

- Putumayo

- Tolima

- Indicadores generales

Tabla 40 Indicadores generales OXI

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Instrumentos contractuales | 68 |
| Usuarios beneficiados | 8.110 |
| Inversión total | $285.769.983.652 |
| Departamentos intervenidos | 12 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

- Distribución por modalidad

Tabla 41 Distribucion por modalidad OXI

| Modalidad | Usuarios | Inversión |
| --- | --- | --- |
| Convenio | 5.987 | $219.741.309.489 |
| Fiducia | 2.123 | $66.028.674.163 |
| Total | 8.110 | $285.769.983.652 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

- Estado actual del portafolio

A junio de 2026, el Grupo de Obras por Impuestos realiza seguimiento a los siguientes instrumentos contractuales:

Tabla 42 Estado actual OXI

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| En ejecución | 38 |
| En cierre y liquidación | 17 |
| Por iniciar | 13 |
| Total | 68 |

Fuente: Elaboración equipo de supervisión DEE. Julio 2026

La mayoría de los instrumentos contractuales corresponden a proyectos de soluciones solares fotovoltaicas destinadas a comunidades rurales dispersas, contribuyendo significativamente a la ampliación de la cobertura energética y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiaria.

- Principales logros de la gestión

Durante el periodo evaluado se destacan los siguientes resultados:

- Consolidación del mecanismo de Obras por Impuestos como instrumento estratégico para el desarrollo energético rural.

- Fortalecimiento del relacionamiento institucional con contribuyentes, entidades territoriales, gerencias integrales e interventorías.

- Incremento progresivo del número de proyectos energéticos estructurados y ejecutados mediante esta modalidad.

- Supervisión y acompañamiento permanente a los instrumentos contractuales en sus diferentes etapas.

- Entrega y puesta en operación de proyectos en departamentos como La Guajira, Cesar, Putumayo, Caquetá y Antioquia.

- Beneficio directo a más de 8.100 usuarios mediante soluciones energéticas sostenibles.

- Posicionamiento del Ministerio de Minas y Energía como entidad líder en la promoción de proyectos energéticos ejecutados bajo el mecanismo OXI.

Adicionalmente, se evidencia una mayor participación de contribuyentes como Ecopetrol, Cenit, ISA, GEB, Geopark, Nutresa y otras empresas, lo que refleja la confianza del sector privado en este mecanismo de inversión social.

- Principales desafíos y lecciones aprendidas

Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

La principal lección aprendida y el desafío más relevante identificado durante la ejecución de los proyectos corresponde a la sostenibilidad de la infraestructura una vez culminan las etapas constructivas y se realiza la entrega a las entidades beneficiarias.

Debido a que la mayoría de los proyectos corresponden a soluciones solares fotovoltaicas instaladas en zonas rurales dispersas, resulta fundamental que las entidades beneficiarias gestionen oportunamente la contratación de las empresas responsables de la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM).

Situaciones identificadas:

- Retrasos en la contratación de operadores AOM por parte de las entidades beneficiarias.

- Periodos prolongados entre la entrega de la infraestructura y el inicio formal de la operación.

- Falta de custodia permanente de los activos durante la transición entre la ejecución y la operación.

Riesgos asociados

- Hurto de paneles solares.

- Hurto de baterías y equipos electrónicos.

- Actos de vandalismo.

- Deterioro prematuro de la infraestructura.

- Incremento de costos de reposición.

- Interrupción en la prestación del servicio a las comunidades beneficiarias.

En consecuencia, se considera prioritario que los operadores AOM asuman la administración, custodia y mantenimiento de la infraestructura de manera inmediata una vez se efectúe la entrega de los proyectos, garantizando así la sostenibilidad de las inversiones realizadas por el Estado y los contribuyentes.

- Aspectos prioritarios para la administración entrante

Se recomienda dar continuidad a las siguientes líneas estratégicas:

- Seguimiento a la contratación de AOM: Fortalecer el acompañamiento a las entidades beneficiarias para garantizar la contratación oportuna de operadores responsables de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas energéticos instalados.

- Seguimiento a proyectos en ejecución: Mantener el monitoreo permanente de los avances físicos, financieros, sociales, ambientales y jurídicos de los instrumentos contractuales actualmente en ejecución.

- Cierre y liquidación de proyectos: Impulsar la culminación de los procesos de cierre, recibo definitivo y liquidación de los instrumentos contractuales que se encuentran en etapa final.

- Fortalecimiento del mecanismo OXI: Continuar promoviendo la participación de nuevos contribuyentes y la estructuración de proyectos energéticos que permitan ampliar la cobertura en zonas rurales y dispersas.

- Sostenibilidad de las inversiones: Implementar mecanismos de seguimiento posterior a la entrega de los proyectos para verificar su adecuada operación y permanencia en el tiempo.

- Conclusiones

El balance general del Grupo de Obras por Impuestos es altamente positivo. Durante su proceso de consolidación, el grupo ha fortalecido la capacidad institucional del Ministerio de Minas y Energía para supervisar y acompañar la ejecución de proyectos energéticos financiados mediante este mecanismo.

Actualmente, el grupo realiza seguimiento a 68 instrumentos contractuales asociados a proyectos energéticos de alto impacto social, movilizando inversiones superiores a $285 mil millones y beneficiando a más de 8.110 usuarios en doce departamentos del país.

El crecimiento sostenido del mecanismo y el interés creciente de los contribuyentes evidencian la confianza del sector privado en las Obras por Impuestos como una herramienta efectiva para impulsar el desarrollo regional y contribuir al cierre de brechas energéticas.

No obstante, la principal oportunidad de mejora identificada corresponde al fortalecimiento de los esquemas de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), los cuales constituyen un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad de los activos instalados y la continuidad del servicio para las comunidades beneficiadas.

En este sentido, se recomienda mantener el acompañamiento institucional a los beneficiarios, fortalecer la articulación territorial y continuar promoviendo nuevas iniciativas que permitan ampliar el alcance y el impacto del mecanismo de Obras por Impuestos en el sector energético.

## Reglamentos técnicos

### Gestión y acciones realizadas

- Se expide la Resolución No. 40284 del 23 de junio de 2026 Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE

- Se expide la Resolución No. 40286 del 23 de junio de 2026 Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP.

- Se expide la Resolución No. 40285 del 23 de junio de 2026 Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ.

- Se realiza el segundo Comité Directivo del proyecto de cooperación internacional denominado Programa Distritos Energéticos en Colombia, entre la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Ministerio de Minas y Energía, la Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia (SECO), con el objetivo de promover la implementación de proyectos de Distritos Energéticos (DE) y Distritos Energéticos con Energías Renovables (DE-ER)

- Realización de mesas técnicas, eventos de divulgación y capacitación, para la socialización y mejora de los reglamentos RETIE, RETILAP, RETIQ y RETSIT, fortaleciendo la articulación institucional y el relacionamiento con el sector.

Ilustración 94 Mesas técnicas de cooperación

Fuente: Elaboración equipo de reglamentos técnicos DEE. Julio 2026

- Herramientas tecnológicas

- Actualización del aplicativo “Mi bolsillo eficiente" herramienta de cálculo que permite a los consumidores de productos sujetos al cumplimiento del Reglamento Técnico de Etiquetado RETIQ, estimar el beneficio económico que se obtiene en relación con la selección de equipos más eficientes.

- Actualización del aplicativo “Tu bombilla - RETILAP" herramienta que permite comparar diferentes bombillas para escoger la mejor opción para el hogar, así como conocer cuantas luminarias son las adecuadas para un espacio, consultar tips de eficiencia energética y ver los libros y sus anexos del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.

- Elaboración de un aplicativo “Reglachat” que permite realizar cualquier consulta sobre los reglamentos técnicos que se expiden en el Ministerio de Minas y Energía.

- Participación de Comités

- Comité directivo – Programa de Distritos Energéticos en Colombia

- Grupo Técnico Asesor de Organismos de inspección Nacional - GTA OIN

- Comité 024 - Energías Alternativas

- Comité 125 - Artefactos para uso Doméstico, Comercial e Industrial

- Comité 141 – Iluminación

- Comité 228 – Gestión Energética

- Comité241 – Comité Electrotécnico Nacional Colombiano- CENC

- Consejo de Equipos Electro-Electrónicos (SENA)

- Atención a comunicaciones

Durante el periodo de febrero a julio de 2026:

- Se atendieron 1.422 comentarios del RETIE y 574 comentarios del RETILAP como resultado de las consultas públicas.

Ilustración 54 Estado de comentarios por reglamento

Fuente: Elaboración equipo de reglamentos técnicos DEE. Julio 2026

- Se brindó respuesta a 664 comunicaciones.

Ilustración 54 Comunicaciones recibidas

Fuente: Elaboración equipo de reglamentos técnicos DEE. Julio 2026

### Resultados e impacto

- Expedición de la resolución 40284 del 23 de junio de 2026 por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.

- Expedición de la resolución 40285 del 23 de junio de 2026 por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, con fines de uso racional de energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia.

- Expedición de la resolución 40286 del 23 de junio de 2026 por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP.

- Actualización de las aplicaciones “Mi bolsillo eficiente” y “Tu bombilla”.

- Se fortalecieron los procesos de articulación técnica, actualización regulatoria y cooperación nacional e internacional en materia de reglamentación del subsector eléctrico y eficiencia energética.

### Recomendaciones

- Elaborar los análisis de los impactos normativos de los reglamentos RETIE, RETILAP, RETIQ y RETSIT,

- Elaboración de una herramienta que permita recopilar información de los diferentes grupos de valor relacionados con el sector de energía eléctrica, que permita medir el impacto de los reglamentos.

- Realizar la divulgación de la actualización de los reglamentos RETIE, RETILAP y RETIQ.

- Elaborar un aplicativo que permita a la ciudadanía resolver inquietudes relacionadas con os reglamentos técnicos del Ministerio de Minas y Energía.

- Desarrollar pilotos regionales y gremiales que conlleven a la implementación del RETSIT

- Asistir al COPANT-FINCA, que se llevará a cabo en São Paulo (Brasil) durante la semana del 27 de octubre de 2026, y en las Reuniones IEC General Meeting – TC 61/TC 59, que se realizarán en Alemania del 13 al 20 de noviembre de 2026.

- Continuar con la participación en el Programa Global de Distritos Energéticos – Intervenciones Colombia GEDP 2025-2027, el cual es el proyecto de cooperación internacional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial- ONUDI y la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de la Confederación Suiza –SECO.

- Continuar con la participación en la creación de los instrumentos de evaluación de los inspectores de acondicionamiento de aire y refrigeración y Distritos térmicos con el SENA en especial la NSCL 291901073B para inspectores de Distritos Térmicos.

## Subsidios de Energía Eléctrica

### FSSRI

#### SIN

- Gestión y acciones realizadas

Entre el 7 de agosto de 2022 al 30 de junio de 2026, se han expedido 60 resoluciones de pago, por un valor de aproximadamente $13,455 billones, con el propósito de cubrir el déficit de subsidios por menores tarifas del servicio público domiciliario de energía eléctrica, otorgados a los usuarios de menores ingresos en el SIN, evidenciando una gestión continua en la asignación de subsidios en el SIN:

Tabla 43 Detalle de las resoluciones anuales SIN de FSSRI

| Año | Número total de Resoluciones emitidas | Valor Total en Resoluciones emitidas |
| --- | --- | --- |
| 2022* | 3 | $566.364.573.480 |
| 2023 | 17 | $3.646.659.032.363 |
| 2024 | 15 | $3.596.685.976.675 |
| 2025 | 12 | $2.632.267.413.002 |
| 2026** | 13 | $3.013.194.348.948 |
| TOTAL | 60 | $13.455.171.344.468 |

Fuente: Elaboración equipo subsidios de energía DEE. Julio 2026

Nota 1*: El número de resoluciones y el valor que se indica para el año 2022, corresponde a las resoluciones que fueron emitidas desde el 7 de agosto al 31 de diciembre de 2022

Nota 2**: El número de resoluciones y el valor que se indica para el año 2026, corresponde a las resoluciones que han sido emitidas en lo corrido del año 2026 (con corte al 30 de junio)

- En lo corrido del año 2026, se han expedido 13 resoluciones de pago para el SIN por un valor total de TRES BILLONES TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.013.194.348.948). Es importante precisar que el mencionado valor asignado ya fue girado a las empresas beneficiarias de las resoluciones.

- Por su parte, durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2022 al 30 de junio de 2026, se adelantó el proceso de validación de las cuentas de subsidios y contribuciones del FSSRI de mil ciento ochenta y seis (1186) trimestres correspondientes a aproximadamente 70 empresas comercializadoras de energía eléctrica que tienen o tuvieron relación con el FSSRI en el SIN, es pertinente aclarar que para la mayoría de las validaciones finales que se expidieron, fue necesario realizar una validación inicial ya que se encontraban diferencias entre los valores presentados por los comercializadores de energía eléctrica y los calculados por este Ministerio. Asimismo, en algunos casos fue necesario realizar alcances a periodos anteriores ya validados ya que se encontraban diferencias en materia de giros efectuados o recibidos entre comercializadores.

- Visitas de seguimiento y monitoreo: Se han efectuado 19 visitas de seguimiento y monitoreo a las empresas comercializadoras de energía de energía en el SIN, para revisar la aplicación de subsidios.

- Se solicitó información a 56 empresas, sobre los usuarios exentos, requiriendo soporte documental de 2.682 usuarios seleccionados para revisión. Del análisis efectuado a la documentación aportada, se evidenciaron inconsistencias en 1.980 usuarios, equivalentes al 74% del total revisado. Como consecuencia de la revisión adelantada por las empresas, el número de usuarios clasificados como no sujetos del cobro de la contribución pasó de 26.646 usuarios a 13.142.

- En cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023, se inició la estructuración del proyecto de decreto reglamentario, incluyendo la elaboración del articulado y su respectiva memoria justificativa. Se consolidó una versión técnica y jurídicamente revisada del decreto reglamentario, junto con su memoria justificativa, que fue publicada en la página web del ministerio.

- Resultados e impacto

- Recomendaciones

Continuar con la emisión de resoluciones orientadas al reconocimiento y giro de subsidios a las empresas comercializadoras del servicio público de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Continuar con la revisión y validación de la información reportada por las empresas comercializadoras del servicio público de energía eléctrica en el SIN.

Gestionar la asignación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para garantizar el pago oportuno de los subsidios reconocidos.

Continuar con los trámites necesarios para la expedición de los actos administrativos relacionados con la reglamentación de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que inciden en el esquema de subsidios.

#### ZNI

- Gestión y acciones realizadas

En el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2022 al 30 de junio de 2026, el Ministerio de Minas y Energía, en calidad de administrador del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), ha adelantado las siguientes acciones para la asignación y reconocimiento de subsidios por menores tarifas del servicio público domiciliario de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI):

- Validación de cuentas de subsidios: se adelantó el proceso de validación de las cuentas de subsidios de alrededor de mil doscientos tres (1203) trimestres del FSSRI de aproximadamente 81 empresas prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica en las ZNI.

- Expedición de actos administrativos (resoluciones de pago) y ejecución presupuestal: se han expedido 156 resoluciones de pago, por un valor de $1,67 billones:

Tabla 44 Detalle de resoluciones anuales ZNI

| Año | Número total de Resoluciones emitidas | Valor Total en Resoluciones emitidas |
| --- | --- | --- |
| 2022* | 16 | $165.407.323.939 |
| 2023 | 40 | $422.503.672.984 |
| 2024 | 43 | $439.001.808.064 |
| 2025 | 40 | $457.656.573.746 |
| 2026** | 17 | $188.726.607.881 |
| TOTAL | 156 | $1.673.295.986.614 |

Fuente: Elaboración equipo subsidios de energía DEE. Julio 2026

Nota 1*: El número de resoluciones y el valor que se indica para el año 2022, corresponde a las resoluciones que fueron emitidas desde el 7 de agosto al 31 de diciembre de 2022

Nota 2**: El número de resoluciones y el valor que se indica para el año 2026, corresponde a las resoluciones que han sido emitidas en lo corrido del año 2026 (con corte al 30 de junio).

En lo corrido del año 2026, se han expedido 17 resoluciones de pago para las ZNI por un valor total de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($188.726.607.881), las cuales ya se encuentran pagadas en su totalidad. Asimismo, actualmente se está en proceso de emisión de 3 resoluciones más por un valor total de CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($102.920.003.245).

- Visitas de seguimiento y monitoreo: Se han efectuado 16 visitas de seguimiento y monitoreo a la aplicación de subsidios por parte de algunas de las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica y que reportan las conciliaciones para las ZNI.

- Resultados e impacto

- Recomendaciones

Continuar con la emisión de resoluciones orientadas al reconocimiento y giro de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI).

Continuar con la revisión y validación de la información reportada por las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica en las ZNI.

Gestionar la asignación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para asegurar la disponibilidad de recursos destinados al pago de subsidios.

Continuar con los trámites necesarios para la expedición de los actos administrativos relacionados con la reglamentación de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo aplicables al esquema de subsidios en las ZNI.

### FOES

- Gestión y acciones realizadas

En el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2022 al 30 de junio de 2026, el Ministerio de Minas y Energía, en calidad de administrador del FOES ha expedido 62 resoluciones de pago por un valor superior a 683 mil millones de pesos, destinados a cubrir un valor variable de hasta noventa y dos pesos ($92) por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 de las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales:

Tabla 45 Detalle de resoluciones anuales FOES

| Año | Número total de Resoluciones emitidas | Valor Total en Resoluciones emitidas |
| --- | --- | --- |
| 2022* | 4 | $51.681.515.948 |
| 2023 | 13 | $200.282.603.591 |
| 2024 | 13 | $197.743.902.763 |
| 2025 | 24 | $182.422.484.070 |
| 2026** | 8 | $51.305.853.546 |
| TOTAL | 62 | $683.436.359.918 |

Fuente: Elaboración equipo subsidios de energía DEE. Julio 2026

Nota 1*: El número de resoluciones y el valor que se indica para el año 2022, corresponde a las resoluciones que fueron emitidas desde el 7 de agosto al 31 de diciembre de 2022

Nota 2**: El número de resoluciones y el valor que se indica para el año 2026, corresponde a las resoluciones que han sido emitidas en lo corrido del año 2026 (con corte al 30 de junio)

- En lo corrido del año 2026, se han expedido y girado 8 resoluciones de pago para el FOES por un valor total de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEISPESOS M/CTE ($51.305.853.546) que representan el 33,33 % de la asignación presupuestal del FOES. Adicionalmente, se encuentran en trámite 2 resoluciones por un valor total de DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($12.654.004.948).

- Por su parte, durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2022 al 30 de junio de 2026, se adelantaron un total de 224 validaciones finales del FOES para las 17 empresas que durante dicho periodo atendieron usuarios ubicados en las áreas especiales del SIN.

- Durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2022 al 30 de junio de 2026, el Ministerio de Minas y Energía, en calidad de administrador del FOES, llevó a cabo 17 visitas de seguimiento y monitoreo a la aplicación del beneficio por parte de las empresas comercializadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica que atienden usuarios ubicados en áreas especiales.

- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 248 de la Ley 2294 de 2023, se elaboró y publicó el Decreto 0526 de 2026, que contiene los ajustes normativos en relación con el FOES e incluye la financiación de soluciones energéticas con FNCER en las áreas especiales.

- Resultados e impacto

- Durante las vigencias 2022 a 2025 se logró la asignación de más del 99 % de los recursos destinados al reconocimiento del beneficio del Fondo de Energía Social (FOES), garantizando la reducción del valor de la factura del servicio de energía eléctrica para los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 ubicados en las áreas especiales del Sistema Interconectado Nacional.

- En el cuatrienio se realizaron visitas de seguimiento y monitoreo a la totalidad de las empresas prestadoras que atienden usuarios en las áreas especiales del Sistema Interconectado Nacional. Como resultado de estas actividades se emitieron los respectivos informes técnicos, con sus correspondientes hallazgos, recomendaciones y requerimientos orientados a fortalecer la correcta aplicación del beneficio FOES y el cumplimiento del marco normativo.

- Se expidió el Decreto 0526 de 2026, mediante el cual se fortaleció el marco reglamentario del Fondo de Energía Social (FOES), incorporando disposiciones que brindan mayor claridad sobre la aplicación del beneficio, establecen plazos para su reconocimiento y reglamentan la financiación de soluciones energéticas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en las áreas especiales. Con ello se dio cumplimiento al mandato previsto en el artículo 248 del Plan Nacional de Desarrollo vigente, fortaleciendo la seguridad jurídica y la eficiencia en la administración del beneficio.

- Recomendaciones

Continuar con la emisión de resoluciones orientadas al reconocimiento y giro del beneficio FOES a las empresas comercializadoras del servicio de energía eléctrica que atienden usuarios ubicados en las áreas especiales.

Continuar con la revisión y validación de la información reportada por las empresas comercializadoras del servicio de energía eléctrica que atienden usuarios ubicados en las áreas especiales.

Gestionar la asignación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como condición crítica para garantizar la oportunidad en el giro de los recursos reconocidos.

## Comunicades Energéticas

Democratizar la energía es el principal objetivo de las Comunidades Energéticas, estrategia surgida en el marco de la Transición Energética Justa y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Potencial Mundial de la Vida”. La transición energética aparece como un nuevo paradigma que posibilita el desarrollo de nuevos sistemas de cooperación que promueven un sistema más justo, eficiente y colaborativo de nuestros recursos energéticos.

En este contexto, emergen las Comunidades Energéticas - CE como una alternativa para acceder a la energía considerada un derecho fundamental, sin embargo, su impacto trasciende más allá al impulsar el desarrollo en los territorios y potencializar otros derechos fundamentales. El común denominador de las iniciativas implementadas bajo esta estrategia es la participación ciudadana.

Las CE garantizan la vinculación de los actores locales al mismo tiempo que permiten la descentralización del sistema energético. De esta manera, es posible asegurar que las CE simbolizan una forma de democratización. La implementación de CE ha experimentado un crecimiento significativo a nivel mundial. Aunque en nuestro país la noción de estas comunidades es reciente, su concepto tiene una historia extensa.

### Recursos públicos para la implementación de la estrategia

La Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas cuenta con un instrumento presupuestal específico para su implementación a través del proyecto de inversión BPIN 202400000000177, denominado “Desarrollo de estrategias de implementación en la conformación y financiación de comunidades energéticas con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) Nacional”, a cargo del Ministerio de Minas y Energía. El proyecto tiene un horizonte de ejecución 2025-2038 y su objetivo general es desarrollar estrategias de implementación en la conformación y financiación de comunidades energéticas con FNCER, en concordancia con la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 por una transición energética justa, segura, confiable y eficiente.

El proyecto estructura la intervención pública alrededor de cuatro líneas principales:

- Asistencia técnica para el fortalecimiento socio-organizativo y la formación en economías populares y comunitarias.

- Asistencia técnica para la estructuración de proyectos energéticos.

- Apoyo financiero para proyectos de infraestructura de generación de energía eléctrica con FNCER.

- Asistencia técnica para la divulgación, gestión y fortalecimiento institucional de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas.

El costo total proyectado para el horizonte 2025-2038 asciende a $18.368.463.847.939. De este valor, el componente de mayor peso corresponde al servicio de apoyo financiero a proyectos de infraestructura para la generación de energía eléctrica con FNCER, con un costo proyectado de $17.387.318.880.350, lo cual evidencia que el núcleo presupuestal del proyecto está concentrado en la construcción e implementación de soluciones energéticas. Los demás componentes financian las condiciones sociales, técnicas, institucionales y comunicativas necesarias para que dichas soluciones puedan consolidarse como comunidades energéticas sostenibles.

Tabla 46 Características de productos

| Producto | Meta total horizonte | Costo proyectado 2025-2038 |
| --- | --- | --- |
| Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades socio-organizativas en la transición energética justa | 66.236 asistencias técnicas y 20.948 comunidades registradas en el RCE | $128.602.689.792 |
| Servicio de asistencia técnica en la estructuración de proyectos energéticos | 66.236 asistencias técnicas y 11.252 proyectos energéticos estructurados | $228.527.627.045 |
| Servicio de apoyo financiero a proyectos de infraestructura para generación de energía eléctrica con FNCER | 20.528 comunidades energéticas financiadas | $17.387.318.880.350 |
| Servicio de asistencia técnica para la divulgación y gestión de comunidades energéticas | 20.964 asistencias técnicas | $624.014.650.752 |
| Total proyecto: |  | $18.368.463.847.939 |

Fuente: Elaboración equipo de comunidades energéticas DEE. Julio 2026

Un elemento central de la estrategia presupuestal fue la autorización y utilización de vigencias futuras ordinarias 2025-2026 para financiar proyectos orientados a la gestión e implementación de soluciones de generación con FNCER en el marco de comunidades energéticas. Este mecanismo permitió comprometer recursos de las vigencias 2025 y 2026 para la ejecución de proyectos en territorios priorizados, con énfasis en Zonas No Interconectadas. En particular, se estructuraron 17 lotes orientados a beneficiar 2.274 comunidades energéticas, 28.544 usuarios y 81.636 beneficiarios en departamentos como Chocó, La Guajira, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Magdalena, Santander, Meta y Cesar.

Este diseño presupuestal respondió a una decisión estratégica: pasar de una lógica inicial centrada en “comunidad - proyecto” a una ruta “proyecto - comunidad”, apoyada en proyectos con mayor grado de maduración técnica, predial, ambiental y financiera presentados por operadores de red y empresas públicas o mixtas. Con ello se buscó reducir riesgos de ejecución, mejorar la eficiencia en la contratación, evitar expectativas comunitarias sin respaldo técnico suficiente y aumentar la probabilidad de entrada en operación de las soluciones financiadas.

Para la vigencia 2025, el proyecto contó con una apropiación vigente de $1.000.000.000.000. Con corte al cierre de la vigencia, se comprometieron $801.907.912.576, se obligaron $27.361.446.694 y se pagaron $27.261.635.482. El saldo por comprometer ascendió a $198.092.087.424. La diferencia entre el valor comprometido y el valor obligado y pagado se explica principalmente por la constitución de reservas presupuestales, asociadas al cumplimiento de hitos contractuales, trámites de soportes, constitución de encargos fiduciarios, aspectos tributarios relacionados con el impuesto de timbre y procesos administrativos de cierre de vigencia.

En materia de inversión para infraestructura energética, la implementación de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas se soportó en un paquete contractual y presupuestal que combina recursos de la vigencia 2025, vigencias futuras ordinarias 2026 y recursos de la vigencia 2026. En particular, se estructuraron 17 contratos interadministrativos con operadores de red, amparados en el mecanismo de vigencias futuras ordinarias 2025-2026, por un valor total de $914.360.289.397, de los cuales $694.913.819.941 corresponden a recursos de la vigencia 2025 y $219.446.469.456 a recursos de la vigencia 2026, orientados a financiar soluciones energéticas con FNCER para 2.274 comunidades energéticas y 28.544 usuarios en diez departamentos del país. Adicionalmente, se suscribió el convenio GGC-2151-2025 con FENOGE, por $74.564.216.942, para el desarrollo de comunidades energéticas educativas. De manera complementaria, durante la vigencia 2026 se suscribió un otrosí al Contrato de Concesión 052 de 2010 con ENAM, financiado exclusivamente con recursos de 2026 por $53.908.378.733, orientado al desarrollo de 13 proyectos energéticos para beneficiar 13 comunidades en el departamento de Amazonas. En conjunto, estos instrumentos representan recursos por $1.042.832.885.072 destinados a la construcción e implementación de soluciones energéticas con FNCER en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas.

### Reconocimiento de gestión pública a la estrategia

La estrategia ha sido reconocida por su carácter constructivo, participativo, innovador y democratizador del proceso de generación energética Premio de Nacional de Alta Gerencia a la Experiencia Exitosa1

El 29 de noviembre de 2024, la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas fue reconocida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP como una de las experiencias exitosas en gestión pública a nivel nacional; destacando su carácter innovador, su enfoque participativo y su contribución directa a la promoción de la transición energética justa en Colombia.

La estrategia fue exaltada por su capacidad para articular distintos niveles de gobierno, integrar a las comunidades en la toma de decisiones sobre la generación y uso de energía, y por establecer mecanismos de financiamiento y sostenibilidad técnica y social que permiten su replicabilidad en diferentes regiones del país; además, se valoró el impacto positivo en términos de inclusión social, desarrollo territorial y fortalecimiento de capacidades locales, así como su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos climáticos del país.

Este reconocimiento no solo visibilizó los avances institucionales en la implementación de modelos comunitarios de energía con base en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), sino que también reforzó el compromiso del Gobierno Nacional con la construcción de un sistema energético más equitativo, resiliente y participativo.

### Premio de la Excelencia Energética - OLADE

La estrategia Nacional de Comunidades Energéticas recibió el premio de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, en la categoría de Entidades Públicas con Impacto en Localidades Pequeñas y Medianas, por la implementación de la central híbrida solar/diésel en Isla Grande, departamento de Bolívar, proyecto que se estructuró en un proceso participativo con la comunidad, este proyecto contó con una inversión superior a los $16 mil millones y benefició con energía 24/7 a más de 400 usuarios del territorio entre zonas residenciales, comercio, iglesias, la institución educativa y el centro de salud.

### Desarrollo de habilitantes normativos para la estrategia nacional de comunidades energéticas en el marco de la transición energética

El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

De conformidad con los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica constituye un servicio público esencial respecto del cual el Estado debe garantizar su prestación continua, eficiente y orientada al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Asimismo, el artículo 1 del Decreto 381 de 2012 establece como objetivo del Ministerio de Minas y Energía formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas del sector minero energético.

En este marco, la estrategia de Comunidades Energéticas se desarrolla como uno de los principales instrumentos para la implementación de la Transición Energética Justa, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Su desarrollo normativo se consolidó mediante el Decreto 2236 de 2023, que reglamentó el modelo de Comunidades Energéticas, y la Resolución 40509 de 2024, que creó el Registro de Comunidades Energéticas y definió los criterios de focalización y priorización para la asignación de recursos públicos.

La estrategia promueve la participación activa de comunidades, organizaciones sociales e instituciones locales en la generación, gestión y uso eficiente de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), contribuyendo al cierre de brechas energéticas, la democratización del acceso a la energía y el fortalecimiento del desarrollo territorial.

De igual manera, la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas busca contribuir a la reducción de la pobreza energética mediante la implementación de soluciones energéticas sostenibles en territorios con mayores condiciones de vulnerabilidad, promoviendo el acceso equitativo a servicios energéticos, el desarrollo local y la inclusión social como elementos fundamentales de la Transición Energética Justa.

### Formulación de proyectos tipo – componente técnico

### Articulación con actores clave para la implementación de comunidades energéticas - Escuela TEJ

La Escuela de Transición Energética Justa (TEJ) constituyó uno de los principales mecanismos de articulación territorial para promover la participación ciudadana, fortalecer capacidades locales y acompañar la consolidación de Comunidades Energéticas en los territorios priorizados por el Ministerio de Minas y Energía.

A través de jornadas de acompañamiento territorial, espacios de diálogo comunitario, actividades de fortalecimiento organizativo y procesos de caracterización social y energética, se avanzó en la identificación de necesidades, potencialidades y condiciones para la implementación de proyectos de generación distribuida y autogeneración colectiva con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).

Como resultado de estas acciones, durante el período reportado se alcanzaron los siguientes resultados:

Tabla 47 Principales Indicadores de comunidades energéticas

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Visitas territoriales realizadas | 622 |
| Comunidades visitadas | 596 |
| Comunidades acompañadas en Momento 1 | 412 |
| Comunidades acompañadas en Momento 2 | 26 |
| Comunidades vinculadas mediante Obras por Impuestos | 43 |
| Territorios energéticos acompañados | 50 |

Fuente: Elaboración equipo de comunidades energéticas DEE. Julio 2026

Las actividades desarrolladas permitieron fortalecer el relacionamiento institucional con comunidades, organizaciones sociales, autoridades territoriales y demás actores estratégicos, generando insumos técnicos y sociales para la estructuración de proyectos de Comunidades Energéticas en diferentes regiones del país.

Asimismo, el trabajo adelantado contribuyó a la consolidación de información territorial relevante para los procesos de focalización, priorización y formulación de iniciativas energéticas, fortaleciendo la implementación de la estrategia nacional de Comunidades Energéticas y apoyando los objetivos de la Transición Energética Justa.

Como resultado de este proceso, se consolidó una base de comunidades priorizadas que sirve como insumo para la estructuración, implementación y seguimiento de proyectos energéticos orientados al cierre de brechas de acceso, calidad y sostenibilidad del servicio de energía en los territorios.

### Comunidades energéticas implementadas

Durante el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2026, el Ministerio de Minas y Energía avanzó en la consolidación de la estrategia de Comunidades Energéticas como uno de los instrumentos centrales para materializar la transición energética justa en los territorios. Esta estrategia busca promover la participación activa de usuarios, comunidades, organizaciones sociales e instituciones locales en la generación, uso y gestión de energía limpia, con énfasis en el cierre de brechas energéticas, la democratización del acceso a la energía y el fortalecimiento de capacidades territoriales.

En este periodo, las Comunidades Energéticas pasaron de ser una apuesta normativa y programática a una plataforma de implementación territorial. El país cuenta con un marco habilitante para su desarrollo, criterios de focalización y priorización, mecanismos de registro y un portafolio de proyectos en ejecución y estructuración orientado a atender tanto territorios del Sistema Interconectado Nacional - SIN como zonas con mayores desafíos de acceso, calidad y continuidad del servicio, incluyendo Zonas No Interconectadas - ZNI y territorios con deficiencia energética.

A la fecha de corte, se registran 469 comunidades energéticas implementadas, entendidas como aquellas que cuentan con una solución energética y/o con registro de comunidad energética. Estas comunidades representan una inversión estimada de COP 290,38 mil millones, una capacidad instalada de 12,84 mil kW, aproximadamente 16 mil usuarios equivalentes y cerca de 97 mil beneficiarios equivalentes. Estos resultados evidencian un avance concreto en la territorialización de la transición energética justa y en la construcción de modelos energéticos más participativos, descentralizados y sostenibles.

La estrategia presenta un enfoque territorial y diferencial relevante. Del total de comunidades implementadas, aproximadamente el 42% se ubica en municipios PDET/ZOMAC, lo que refleja una orientación hacia territorios con mayores retos históricos de desarrollo, conflictividad, vulnerabilidad social o rezagos en infraestructura. Asimismo, se registran 177 comunidades indígenas vinculadas, lo cual evidencia la incorporación de un enfoque diferencial en la implementación de soluciones energéticas y en la priorización de comunidades étnicas.

En términos territoriales, se identifican avances destacados en departamentos como La Guajira, Risaralda, Chocó, Putumayo, Meta, Cesar, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Cauca y Magdalena, entre otros. La Guajira presenta una concentración significativa de comunidades implementadas, especialmente en el municipio de Uribia, lo que permite evidenciar una focalización de la estrategia en zonas con alta vulnerabilidad energética y presencia de población étnica.

De manera complementaria, se consolidó un portafolio de proyectos en estructuración y ejecución que permite proyectar la expansión de la estrategia. Este portafolio suma aproximadamente 46,6 mil usuarios a beneficiar, 72,43 mil kWp de capacidad a instalar y cerca de COP 1,2 billones en valor estimado de proyectos. La implementación se organiza a través de diferentes líneas de acción, entre ellas OR, FENOGE 1.0, FENOGE 1.1, Ecoescuelas, Energía que Ilumina el Futuro - EIF, ENAM Amazonas y Techos solares.

La estrategia combina dos rutas técnicas de intervención. Por una parte, las líneas asociadas a ZNI y territorios con deficiencia energética, como OR, Ecoescuelas y ENAM, buscan cerrar brechas de acceso y calidad del servicio mediante soluciones individuales y proyectos centralizados, según las condiciones del territorio. Por otra parte, las líneas desarrolladas en el SIN, como FENOGE, EIF y Techos solares, promueven la democratización de la generación de energía limpia mediante soluciones individuales, proyectos centralizados y esquemas de generación distribuida.

Los avances alcanzados permiten identificar a las Comunidades Energéticas como una herramienta de política pública para mejorar condiciones de vida, fortalecer capacidades locales, reducir brechas energéticas, promover el aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía renovable y vincular a comunidades, instituciones educativas, usuarios vulnerables y territorios aislados como actores activos de la transición energética. En este sentido, la estrategia no solo aporta al aumento de capacidad instalada renovable, sino también a la construcción de modelos de gobernanza energética territorial.

Para garantizar la continuidad de la estrategia, se requiere fortalecer la sostenibilidad operativa de las soluciones implementadas, asegurar esquemas adecuados de operación y mantenimiento, consolidar mecanismos de seguimiento a usuarios y beneficiarios, mejorar la trazabilidad entre registro, financiación, ejecución y operación, y robustecer las capacidades técnicas y organizativas de las comunidades. Asimismo, resulta prioritario mantener la maduración técnica, financiera y social del portafolio en estructuración y ejecución, con especial énfasis en territorios ZNI, municipios PDET/ZOMAC, comunidades étnicas y zonas con alta vulnerabilidad energética.

En conclusión, durante el cuatrienio se avanzó en la consolidación de una estrategia nacional de Comunidades Energéticas con resultados implementados, cobertura territorial amplia y una ruta de expansión en marcha. La estrategia constituye un mecanismo concreto para llevar la transición energética justa a los territorios, promover la participación comunitaria, cerrar brechas de acceso a energía y fortalecer la seguridad, sostenibilidad y equidad del sistema energético colombiano.

### Procesos de ejecución contractual

A continuación, se detallan los procesos contractuales vigentes suscritos entre el Ministerio de Minas y Energía y otras entidades o empresas, así:

#### Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE.

Tabla 48 Contratos Comunidades Energéticas

| No contrato | Objeto | Cuantía | Fecha contrato | Plazo ejecución inicial | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGC-1090-2024 | Aunar capacidades técnicas, administrativas y financieras de las partes para implementar soluciones de energización basadas en FNCER, en sedes educativas públicas para el cumplimiento de las estrategias sectoriales. | 172 | 12/09/2024 | Treinta y seis (36) meses | En ejecución |
| GGC-1099-2024 | Aunar esfuerzos y capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes para implementar la actividad de fomento, promoción, estímulo e incentivo denominada “comunidades energéticas: democratizando la energía en colombia". | $ 349.375.701.882,00 COP | 13/09/2024 | Veinticuatro (24) meses | En ejecución |
| GGC-1392-2025 | Aunar capacidades técnicas, operativas, regulatorias, jurídicas, administrativas y financieras de las partes para la implementación, operación y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos - SSFV, en el marco de la AFPEI "comunidades energéticas: democratizando la energía en colombia", para comunidades del departamento del cauca. | $ 16.731.512.601,48 | 11/06/2025 | Quince (15) meses | En ejecución |
| GGC-2151-2025 | Aunar esfuerzos y capacidades técnicas, operativas, financieras y administrativas de las partes para implementar sistemas solares fotovoltaicos - SSFV y realizar adecuaciones de redes eléctricas internas cuando se requiera, en instituciones educativas públicas a nivel nacional así como garantizar su operación y sostenibilidad en el marco de la AFPEI "comunidades energéticas educativas: energía que ilumina el futuro" del fondo de energías no convencionales y gestión eficiente de la energía-fenoge. | $ 74.564.216.942,00 | 30/12/2025 | Treinta y seis (36) meses | En ejecución |

Fuente: Elaboración equipo de comunidades energéticas DEE. Julio 2026

#### Operadores de Red

La ejecución de 17 proyectos por parte de ejecutores del sector eléctrico, cuyos beneficiarios potenciales podrán consolidarse como comunidades energéticas tras la entrada en operación y el cumplimiento de los requisitos de registro, para efectos de transparencia, se presenta el consolidado de los 17 proyectos contratados, con ejecutor, ubicación, valor de inversión, potencia y usuarios estimados, así como un estimado de comunidades a implementar una vez se confirme la puesta en operación:

Tabla 49 Descripciones de proyectos OR

| Departamento | Municipio | Operador de Red | Inversión | Potencia Instalar MWp | Usuarios Totales | Estimado de Comunidades a Implementar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chocó | Nuqui | Dispac | $ 79.316.865.070 | 4,00 | 2.036 | 29 |
| Chocó | Bahia Solano | Gensa | $ 83.008.042.889 | 3,00 | 2.295 | 33 |
| La Guajira | Maicao Y Albania | Dispac | $ 322.709.746.890 | 11,73 | 10.664 | 711 |
| Norte de Santander | Teorama, El Carmen, Convención, Hacari, San Calixto, Tibu | Electrocaqueta | $ 121.589.085.878 | 4,16 | 3.783 | 252 |
| Nariño | Ricaurte | Electrocaqueta | $ 27.742.028.640 | 0,95 | 862 | 61 |
| Magdalena | Santa Marta | Electrocaqueta | $ 51.087.244.522 | 1,74 | 1.581 | 110 |
| Santander | Bolivar, Charalá, El Peñón, Florian, La Belleza, Landazuri, Ocamonte, Simacota, Sucre, Zapatoca | Electrocaqueta | $ 37.573.918.087 | 1,27 | 1.158 | 83 |
| Santander | Guaca | Electrocaqueta | $ 4.402.514.558 | 0,19 | 154 | 7 |
| Meta | La Uribe | Gensa | $ 31.420.264.769 | 1,21 | 1.003 | 71 |
| Cesar | Becerril | Electrocaqueta | $ 18.447.808.737 | 0,76 | 623 | 43 |
| Cesar | Curumani | Electrocaqueta | $ 18.114.661.005 | 0,76 | 624 | 44 |
| La Guajira | Uribia | Gensa | $ 30.713.269.905 | 1,20 | 1.000 | 70 |
| Putumayo | San Miguel | Gensa | $ 6.880.380.834 | 0,31 | 217 | 10 |
| Putumayo | Valle Del Guamuez | Gensa | $ 22.802.905.997 | 0,72 | 719 | 51 |
| Putumayo | Villa Garzon | Gensa | $ 9.349.545.113 | 0,42 | 293 | 16 |
| Putumayo | Puerto Guzman | Gensa | $ 24.764.667.070 | 1,10 | 777 | 55 |
| Caquetá | Cartagena Del Chaiira | Gensa | $ 24.437.339.433 | 1,52 | 755 | 54 |
| Total |  |  | $ 914.360.289.397 | 35,04 | 28.544 | 1.700 |

Fuente: Elaboración equipo de comunidades energéticas DEE. Julio 2026

### Esquema de administración, operación, mantenimiento y comercialización

Con el fin de garantizar la sostenibilidad técnica, financiera, ambiental y social de los proyectos de Comunidades Energéticas, el Ministerio de Minas y Energía avanzó en la estructuración de esquemas de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) para las soluciones basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).

Estos esquemas contemplan la estimación de costos de operación, mantenimiento y reposición de equipos, así como la evaluación financiera de los proyectos mediante indicadores de viabilidad que permitan asegurar su funcionamiento durante la vida útil de los activos. Asimismo, incorporan estrategias de monitoreo y control de la generación energética, seguimiento a indicadores de desempeño y gestión ambiental de residuos asociados a la operación de los sistemas.

Como parte de la estrategia de sostenibilidad, se promovió la articulación con el Centro Nacional de Monitoreo (CNM) del IPSE para fortalecer el seguimiento de los proyectos implementados en Zonas No Interconectadas, así como la adopción de metodologías de monitoreo para proyectos desarrollados en el Sistema Interconectado Nacional.

Adicionalmente, se avanzó en la formulación de lineamientos de Administración, Operación y Mantenimiento para sistemas fotovoltaicos comunitarios, estableciendo orientaciones diferenciadas según la capacidad instalada de los proyectos y promoviendo la transferencia de capacidades a las comunidades beneficiarias.

### Manuales AOM (Administración, Operación y Mantenimiento) por tipología de CE.

La transición energética en Colombia demanda la implementación de soluciones energéticas sostenibles, seguras y accesibles para comunidades vulnerables y con baja cobertura eléctrica. En este marco, las Comunidades Energéticas (CE), los sistemas de Generación Distribuida (GD) y Autogeneración Colectiva (AGRC), a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), particularmente los sistemas de generación fotovoltaica cumplen un papel estratégico para reducir la dependencia de fuentes fósiles, mejorar la calidad de vida y fomentar la participación ciudadana en la gestión de su propio suministro energético. Este enfoque es coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Especialmente, el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y el ODS 13 (Acción por el clima).

El marco normativo nacional respalda esta visión. El artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026) establece que los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía, a través de FNCER, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

De manera complementaria, el decreto 2236 de 2023 define a las CE como una forma de organización colectiva que surge de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas, de derecho público o privado, que cooperan mediante contratos o convenios asociativos para desarrollar, gestionar y beneficiarse de sistemas energéticos sostenibles. Estos sistemas se fundamentan en la participación activa de la comunidad, la autonomía territorial, y un enfoque de transición energética justa, con criterios de equidad y desarrollo local.

En coherencia con lo anterior, las CE operan como mecanismos para garantizar derechos colectivos, participación incidente, veeduría y control social, acceso a un servicio esencial y goce de un ambiente sano y al tiempo que fortalecen la soberanía energética. Su implementación impulsa procesos organizativos locales (comités de energía, autoridades propias, redes y alianzas), promueve la transparencia y habilita rutas de formación y transferencia de capacidades que disminuyen asimetrías de conocimiento.

En territorios históricamente excluidos, estos procesos contribuyen al cierre de brechas mediante la articulación de la gestión de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) con la economía local y la apropiación tecnológica, garantizando un servicio seguro, continuo y culturalmente pertinente.

Desde un punto de vista técnico, una Comunidad Energética puede operar bajo esquemas de Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) o de Generación Distribuida (GD) empleando fuentes renovables como energía solar, eólica, biomasa o pequeñas centrales hidroeléctricas, entre otras, en combinación con tecnologías de almacenamiento y sistemas de gestión de la demanda.

Dicho lo anterior el Ministerio de Minas y Energía establece lineamientos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) para los sistemas fotovoltaicos comunitarios, con el fin de garantizar su sostenibilidad técnica, económica, ambiental y social; considerando las particularidades de cada territorio y las diferentes escalas de capacidad de generación.

La naturaleza de los proyectos comunitarios demanda un enfoque flexible y adaptativo, que reconozca la diversidad territorial, cultural, social y tecnológica del país. En consecuencia, los lineamientos se conciben como directrices generales, susceptibles de ser ajustadas, detalladas y complementadas en cada comunidad y proyecto, en coherencia con sus particularidades y en estricto cumplimiento de las disposiciones regulatorias y normativas vigentes.

En el marco de una Transición Energética Justa y Participativa, estos lineamientos destacan el papel fundamental de las comunidades como actores activos en el ciclo de vida de los sistemas, desde el uso responsable de la energía hasta el monitoreo y la gestión colectiva de su infraestructura energética. De igual manera, establecen el rol protagónico de los operadores de AOM como garantes de la seguridad, eficiencia, confiabilidad y de la transferencia progresiva de capacidades a nivel territorial.

Con el fin de facilitar su aplicación práctica, los lineamientos de AOM formulados por el Ministerio de Minas y Energía se organizan según las principales escalas de capacidad de los sistemas fotovoltaicos comunitarios, clasificadas en cuatro categorías:

- Sistemas de 10 a 60 kW.

- Sistemas de 61 a 240 kW.

- Sistemas de 241 a 600 kW.

- Sistemas de 601kW a 1 MW.

De esta manera, se proporciona una referencia diferenciada que orienta las actividades de administración, operación y mantenimiento conforme al tamaño, complejidad y necesidades de cada sistema.

En síntesis, se habla de lineamientos porque:

- Establecen una base común de criterios técnicos y de gestión para orientar la implementación de AOM en las Comunidades Energéticas.

- Reconocen la autonomía comunitaria y territorial, permitiendo la adaptación del marco general a condiciones locales.

- Articulan los aspectos técnicos con los sociales y económicos, promoviendo una gestión integral y sostenible.

- Sirven como guía de acción para los diferentes actores (comunidades, operadores de red, entidades gubernamentales, aliados técnicos y financieros), sin sustituir las obligaciones regulatorias ni las normas técnicas específicas como el RETIE o las resoluciones de la CREG.

El Ministerio de Minas y Energía en aras de respaldar el desarrollo de la Transición Energética Justa busca fortalecer las capacidades locales, asegurar la correcta gestión de los activos y establecer protocolos estandarizados para la operación y el mantenimiento de los sistemas, promoviendo la eficiencia energética, la seguridad eléctrica, la participación comunitaria y la transparencia en la gestión.

Además, de la participación activa de las comunidades y el diseño e implementación de los lineamientos de Administración Operación y Mantenimiento, reconoce el papel estratégico de los Operadores de Red legalmente constituidos, cuya trayectoria en la gestión de infraestructura eléctrica en Colombia resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad de los sistemas. Estos operadores cuentan con experiencia consolidada en la ejecución de actividades de AOM tanto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en las Zonas No Interconectadas (ZNI).

Un Operador de Red (OR) es una entidad habilitada por la regulación vigente para operar, mantener y expandir las redes de distribución eléctrica dentro de un área determinada. Su rol dentro de la cadena de valor del servicio energético se adapta según el contexto territorial. En el SIN, los OR se concentran principalmente en la etapa de distribución, garantizando la entrega segura y continua de energía desde el sistema de transmisión hasta los usuarios finales.

En las ZNI, los OR asumen funciones más integrales, que abarcan no solo la distribución, sino también la generación aislada (mediante sistemas solares, híbridos o diésel) y la comercialización del servicio (incluyendo facturación, atención al usuario y gestión de subsidios). Esta ampliación de responsabilidades responde a la necesidad de adaptar el modelo energético a territorios sin infraestructura interconectada.

Por su posición estratégica, los operadores actúan como puente técnico e institucional entre el sistema eléctrico nacional y las comunidades, y constituyen actores clave para:

- Asegurar el cumplimiento de la normatividad técnica, regulatoria y de seguridad.

- Proveer servicios especializados de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Realizar diagnósticos técnicos, actualizaciones y mejoras de los sistemas energéticos.

- Garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica.

- Transferir conocimiento técnico a las comunidades en operación básica, seguridad eléctrica, gestión administrativa y monitoreo de los sistemas, contribuyendo a fortalecer las capacidades locales en pro de la sostenibilidad de las soluciones energéticas.

Su participación activa es esencial para alcanzar soluciones energéticas sostenibles, adaptadas a las condiciones territoriales y alineadas con las políticas públicas del sector. Además, su conocimiento del entorno regulatorio y operativo permite que las intervenciones sean viables técnica y legalmente, incluso en contextos de difícil acceso o en territorios sin infraestructura consolidada.

Por lo tanto, el Ministerio de Minas y Energía busca articular las actividades de AOM mediante una interacción entre las comunidades energéticas y las empresas de AOM, fomentando alianzas que permitan una operación segura, eficiente y sostenible de las soluciones energéticas comunitarias.

Es así como estos lineamientos de AOM pretenden:

- Definir una estructura de AOM clara y estandarizada para sistemas fotovoltaicos comunitarios.

- Establecer roles y responsabilidades para todos los actores involucrados (comunidades, operadores de AOM, autoridades, gestores, implementadores).

- Promover la participación comunitaria, la apropiación del sistema energético y el fortalecimiento de capacidades locales.

- Asegurar la operación eficiente, segura y confiable de los Sistemas Fotovoltaicos (SFV).

- Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión comunitaria de la energía.

- Establecer protocolos técnicos, de seguridad, administrativos y de gestión, diferenciados según las escalas de capacidad de los sistemas energéticos ya referenciados.

- Promover la interacción entre las comunidades y los operadores de AOM, articulando esfuerzos para garantizar la sostenibilidad técnica y operativa de los proyectos.

- Alcance y Aplicabilidad

- Comunidades Energéticas beneficiarias de soluciones energéticas con SFV.

- Gestores, administradores y operadores de SFV comunitarios.

- Empresas legalmente constituidas en Colombia para operar infraestructura energética en el SIN y en las ZNI, prestadoras de servicios de operación y mantenimiento de infraestructura eléctrica.

- Entidades de financiamiento, ejecutoras e implementadoras de proyectos de soluciones energéticas con SFV.

Los lineamientos aplican a todas las etapas del ciclo de vida de un SFV, desde su implementación hasta la operación diaria, el mantenimiento preventivo y correctivo, la gestión comunitaria y la mejora continua.

## Colombia Solar

### Suscripción de Instrumentos Contractuales

En el marco del avance de la estructuración, se avanzó en la suscripción de instrumentos contractuales con entidades especializadas del sector energético, con el propósito de asegurar capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras para la implementación de soluciones de autogeneración solar fotovoltaica dirigidas a usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esta gestión contractual se fundamentó en la necesidad de articular competencias institucionales existentes, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar una ejecución coordinada bajo criterios de eficiencia, economía, transparencia y especialidad técnica.

Como resultado de esta gestión, el 30 de diciembre de 2025 el Ministerio de Minas y Energía suscribió un contrato interadministrativo con la GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE – GECELCA S.A. E.S.P., cuyo objeto contempla la administración de los recursos asignados al Programa Colombia Solar para la gestión e implementación de proyectos de soluciones solares fotovoltaicas dirigidos a usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, conforme a los lineamientos estratégicos y técnicos definidos por el Ministerio. Este instrumento permitió establecer un esquema de administración y ejecución orientado a garantizar la adecuada disposición de recursos y el desarrollo operativo de los proyectos en el territorio nacional. Al respecto, GECELCA tiene el reto de beneficiar a 10.118 usuarios, para ello, adelantó a partir de mayo la instalación de 500 soluciones fotovoltaicas en el barrio Villas de San Pablo de la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico.

De manera complementaria, el 31 de enero de 2026 fue aprobada la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 116231-100-2026 entre el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FENOGE, cuyo vocero y administrador es el Consorcio PACC FENOGE 2023, y el Ministerio de Minas y Energía, aprobado mediante Comité de Contratación No. 09. El objeto de este convenio establece la articulación de esfuerzos y capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras entre las partes para la ejecución de las Actividades de Fomento de Proyectos de Energía Innovadores - AFPEI en el marco de la implementación del Programa Colombia Solar, consolidando un esquema institucional de apoyo a la ejecución y fortalecimiento operativo del programa.

La suscripción de este proceso constituye uno de los principales avances de gestión institucional del Ministerio de Minas y Energía para la implementación de Colombia Solar. Asimismo, estos esquemas contractuales contribuyen a garantizar la continuidad, eficiencia y trazabilidad del programa bajo un marco jurídico robusto, alineado con la declaratoria del Programa Colombia Solar como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINES), facilitando el cumplimiento de los objetivos de transición energética justa y la democratización del acceso a soluciones energéticas sostenibles en el país.

Tabla 50 Instrumentos interadministrativos suscritos en el marco del artículo 5 del PND.

| CONTRATO/CONVENIO | NÙMERO | ENTIDAD | VALOR | USUARIO BENEFICIARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato Interadministrativo | GGC-2144-2025 | GECELCA | $180.679.853.276 | 10.118 |
| Convenio Interadministrativo | 116231-100-2026 | FENOGE | $186.156.506.008* | 11.766 |

Fuente: Ficha proyecto de inversión 10 de abril 2026; Contrato interadministrativo GGC-2144-2025; Convenio interadministrativo GGC-2144-2025.

Nota: *El valor total del convenio Interadministrativo con FENOGE asciende a $186.156.506.008 (FENOGE aportará recursos en especie por la suma de $5.476.652.732 y Ministerio de Minas y Energía $180.679.853.276)

### Ejecución

La financiación del Programa Colombia Solar se soporta en recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), concebidos bajo un horizonte plurianual que asegura su coherencia con los instrumentos de planeación macroeconómica, en particular el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) del sector energético, con la aprobación de vigencias futuras excepcionales del presupuesto de inversión del Ministerio de Minas y Energía por un valor de 4.2 billones de pesos.

Para la vigencia 2026, la Ley 2059  del 22  de diciembre de 2025 "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2026", apropia recursos para el Ministerio de Minas y Energía en la sección 2101, del cual se asigna al proyecto de inversión “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA REDUCCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS ESTRATOS 1, 2, 3 DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) – PROGRAMA NACIONAL COLOMBIA SOLAR.”, un valor de $ 372.133.529.088 , de los cuales con corte a 31 de mayo de 2026 se comprometió el 99%, es decir $ 370.158.946.548, con el fin de apalancar la ejecución de las metas previstas para la vigencia en curso

### Avance implementación a través de instrumentos interadministrativos

#### Contrato Interadministrativo con GECELCA GGC-2144-2025.

En el marco del Convenio Interadministrativo GGC-2144-2025 suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y GECELCA, se han desarrollado acciones técnicas, sociales y operativas orientadas a la implementación inicial del Programa Colombia Solar en territorio. Este convenio constituye uno de los principales instrumentos de ejecución del programa, al permitir la articulación institucional para la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, el acompañamiento comunitario y la validación de procedimientos de implementación en escenarios piloto. Los avances alcanzados reflejan el desarrollo progresivo de actividades de planeación, socialización comunitaria, instalación técnica, seguimiento operativo y coordinación territorial, consolidando aprendizajes relevantes para la expansión futura del programa a nivel nacional.

En el marco de este contrato se da inicio al Plan Piloto del Programa Colombia Solar en el sector de Villas de San Pablo, en la ciudad de Barranquilla. Este piloto constituye uno de los primeros ejercicios territoriales de despliegue de soluciones solares fotovoltaicas domiciliarias, orientado a validar procesos técnicos, sociales y operativos para la posterior expansión del programa a escala nacional.

Ilustración 95 Villar de San Pablo – Plan piloto del Programa Colombia Solar

Fuente: Documentos Elaboración Equipo Colombia Solar DEE. Julio 2026

Ilustración 96 Divulgación y acompañamiento territorial del Programa Colombia Solar

Fuente: Documentos Elaboración Equipo Colombia Solar DEE. Julio 2026
Nota: Fotografía tomada en los espacios de divulgación y socialización

El piloto de Villas de San Pablo representa, además, un escenario estratégico de aprendizaje institucional y territorial para Colombia Solar, al permitir evaluar mecanismos de coordinación técnica, social y comunitaria en contextos urbanos, así como fortalecer capacidades operativas para futuras fases de implementación del programa en otros departamentos del país.

#### Avances Contrato Interadministrativo con FENOGE GGC-1827-2026

En el marco de la implementación del Programa Colombia Solar, el Convenio Interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), solicitud de información a proveedores y estructuración de términos de referencia (TCC), No. 003 de 2026 (SIP-003-2026-FENOGE) - AOM – Fenoge.

### Gestión Social y Acciones de Divulgación Desarrolladas

Finalmente, y en relación con los procesos de divulgación y acompañamiento territorial del Programa Colombia Solar, el Ministerio de Minas y Energía ha adelantado acciones tanto en el componente social como en la formulación de instrumentos técnicos y metodológicos orientados a fortalecer la implementación del programa en los territorios priorizados. Por una parte, se han desarrollado jornadas de sensibilización, socialización y diálogo comunitario —particularmente en el proyecto piloto de Villas de San Pablo, Barranquilla— con el propósito de informar a la comunidad sobre los objetivos del programa, los criterios de selección de beneficiarios, las fases y tiempos de instalación de los sistemas solares, los beneficios esperados y las responsabilidades asociadas al uso y sostenibilidad de las soluciones energéticas. Estas actividades han permitido fortalecer la confianza institucional, promover la participación comunitaria y gestionar expectativas frente al proyecto.

Las actividades ejecutadas respondieron a los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Social (PGS), particularmente en los ejes de participación comunitaria, comunicación estratégica y gestión preventiva de conflictividades, promoviendo espacios de diálogo directo con líderes comunitarios, juntas de acción comunal, administraciones residenciales y habitantes de los sectores priorizados, como se detallan a continuación:

#### Gestión Social

En el marco de la implementación del Programa Colombia Solar, durante los meses de marzo a mayo se desarrollaron distintas acciones correspondientes al componente social orientadas al fortalecimiento del relacionamiento comunitario, la socialización del programa y la gestión preventiva de situaciones asociadas a la implementación territorial del proyecto en el sector de Villas de San Pablo, en la ciudad de Barranquilla.

la implementación del Programa Colombia Solar comenzó en el sector de Villas de San Pablo, en la ciudad de Barranquilla, el cual fue priorizado como parte del proyecto piloto del programa, constituyéndose en uno de los primeros escenarios territoriales para la implementación de estrategias de transición energética orientadas a hogares de estratos 1, 2 y 3.

Las actividades ejecutadas respondieron a los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Social (PGS), particularmente en los ejes de participación comunitaria, comunicación estratégica y gestión preventiva de conflictividades, promoviendo espacios de diálogo directo con líderes comunitarios, juntas de acción comunal, administraciones residenciales y habitantes de los sectores priorizados.

La primera fase de intervención inició el 27 de marzo mediante una jornada de capacitación a caracterizadores y una primera socialización con la Junta de Acción Comunal de Villas de San Pablo, con una participación aproximada de 30 personas. Este espacio permitió presentar los objetivos generales del programa, aclarar alcances preliminares y establecer canales iniciales de articulación con actores comunitarios estratégicos.

Posteriormente, durante el mes de abril, se adelantaron nuevas jornadas de socialización con la Junta de Acción Comunal y con habitantes de la Etapa 1 de Villas de San Pablo. La actividad desarrollada el 23 de abril en la cancha comunitaria contó con una asistencia aproximada de 200 personas, constituyéndose en uno de los principales espacios de divulgación y acercamiento territorial realizados hasta el momento. Estas actividades permitieron fortalecer el reconocimiento comunitario del programa, resolver inquietudes relacionadas con la implementación y avanzar en procesos de sensibilización frente a los beneficios asociados a la transición energética y el acceso a soluciones solares.

Durante el mes de mayo se realizaron acciones focalizadas de articulación institucional y comunitaria con conjuntos residenciales y actores organizativos del territorio. El 2 de mayo se desarrolló un encuentro con la administración y presidencia del consejo de administración del conjunto residencial Parques de Bolívar 2, con el propósito de coordinar aspectos relacionados con el ingreso territorial, el relacionamiento con residentes y la planificación operativa de futuras actividades. Ese mismo día y el 3 de mayo se realizaron jornadas de socialización comunitaria con residentes de Parques de Bolívar 1 y 2, alcanzando una participación aproximada de 100 personas en cada actividad.

Finalmente, el 14 de mayo se desarrolló un espacio de diálogo comunitario relacionado con la contingencia presentada en Villas de San Pablo – Etapa 1, realizado en la biblioteca comunitaria del sector y con asistencia aproximada de 60 personas. Esta actividad permitió gestionar inquietudes y expectativas de la comunidad, fortalecer los mecanismos de comunicación y avanzar en estrategias de prevención y atención temprana de posibles conflictividades asociadas al proceso de implementación del programa.

Ilustración 97 Espacios de dialogo, participación comunitaria y comunicación estratégica

Fuente: Documentos Elaboración Equipo CS -MME.

### Avances entregables estratégicos - instrumentos técnicos y metodológicos orientados a fortalecer la implementación del programa en los territorios priorizados.

El Programa Colombia Solar contempla en el proyecto la elaboración de catorce (14) estudios orientados a fortalecer la implementación de la Transición Energética Justa y acompañar técnicamente la ejecución del programa en los territorios priorizados. Estos productos se dividen en cuatro (4) documentos de carácter nacional y diez (10) documentos departamentales.

Los documentos de alcance nacional tienen como propósito brindar herramientas metodológicas, operativas y de gestión para la implementación integral del programa. Entre estos se encuentran: el Plan de Gestión Social (PGS), orientado al acompañamiento comunitario y la apropiación social de la energía solar; el Documento de Divulgación y Comunicación Estratégica, enfocado en la socialización pedagógica y territorial del programa; el Protocolo de Transporte de Soluciones Fotovoltaicas, dirigido a la identificación y mitigación de riesgos logísticos, ambientales y sociales asociados al transporte e instalación de equipos; y el Documento de Riesgo Organizacional, enfocado en analizar posibles riesgos institucionales, operativos y de articulación entre actores involucrados en la ejecución del programa.

A la fecha, el Plan de Gestión Social y el Documento de Divulgación se encuentran finalizados, mientras que el Protocolo de Transporte de Soluciones Fotovoltaicas y el Documento de Riesgo Organizacional avanzan actualmente en fase de diagramación y ajustes finales para su entrega.

Por su parte, los diez (10) documentos departamentales tienen un doble propósito estratégico. En primer lugar, desarrollar diagnósticos territoriales integrales sobre la relación histórica, social, económica, técnica e institucional de cada departamento con el sistema energético, identificando dinámicas de acceso, cobertura, conflictividades, actores relevantes y condiciones de pobreza energética. En segundo lugar, estos documentos funcionan como hojas de ruta para la implementación territorial del programa, describiendo criterios de focalización, metodologías de caracterización y lineamientos para los procesos de selección de usuarios beneficiarios en cada territorio. De esta manera, los estudios departamentales se constituyen como instrumentos fundamentales para orientar la planeación territorial y garantizar una implementación contextualizada, informada y socialmente pertinente del Programa Colombia Solar.

Ilustración 98 Instrumentos técnicos y metodológicos orientados a fortalecer la implementación del programa en los territorios priorizados.

Fuente: Documentos Elaboración Equipo CS -MME.

### Estatus del Proyecto

Ilustración 99 Apropiación vigente CS

Fuente: Documentos Elaboración Equipo Colombia Solar DEE, reporte SIIF 31 de mayo de 2026.

### Avance físico

El avance físico representa un 33% a 2 de junio, de la meta prevista.

Ilustración 100 Proyección de la meta

Fuente: Documentos Elaboración Equipo Colombia Solar DEE. Julio 2026

### Recomendaciones

- Según el alcance del programa “Colombia Solar”, es pertinente definir la estrategia respecto de la autogeneración con energía solar para los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de las Zonas no Interconectadas - ZNI.

- Dar continuidad a la ejecución del proyecto “Implementación de soluciones de generación fotovoltaica para la reducción del costo del servicio eléctrico en los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) – Programa Nacional Colombia Solar”, en consideración al beneficio que este genera como alternativa al subsidio existente para el consumo de electricidad de estos usuarios.

- Garantizar que, en las fases de estructuración, focalización e implementación de los proyectos desarrollados en el marco del Programa Colombia Solar, se dé estricto cumplimiento a las consideraciones, criterios y requisitos técnicos definidos, así como a los lineamientos regulatorios, operativos y de sostenibilidad aplicables. Lo anterior con el propósito de asegurar la viabilidad de las soluciones energéticas, la adecuada utilización de los recursos públicos, la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo y el cumplimiento de los objetivos de reducción de costos del servicio de energía eléctrica para los usuarios beneficiarios.

## Evolución de los principales indicadores del sector

### Indicador 24

"Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)", en este cuatrenio se evidencia una trayectoria de expansión exponencial: para el año 2023, el país contaba con un total acumulado de 505,67 MW de FNCER en operación, impulsado por la entrada de 30,8 MW de energía solar mediante proyectos clave como Arenal, Honda I, Pétalo de Córdoba II y Caimán Cienaguero, manteniendo además una robusta cartera de 1.132,80 MW en etapa de pruebas.

Este esfuerzo inicial se consolidó de manera contundente en 2024, año en el que se incorporaron 1.365,46 MW adicionales (incluyendo 91,67 MW en el último mes del año y 114,6 MW en pruebas solares y eólicas), logrando disparar la capacidad disponible a 1.871,13 MW. La tendencia alcista continuó durante el año 2025, alcanzando los 2.226,64 MW de FNCER en operación comercial tras sumar 43,57 MW nuevos en diciembre y registrar 775,85 MW en pruebas, respaldados por el desarrollo activo de 30 proyectos solares y 3 eólicos.

Finalmente, con corte a junio de 2026, el indicador demuestra la madurez del sector al registrar un acumulado histórico de 2522.72MW en operación, fortalecido por la incorporación de 25,38 MW solo en el mes de junio; asimismo, las proyecciones a corto plazo se mantienen sumamente optimistas con un remanente de 47 proyectos FNCER actualmente en pruebas que representan 929,13 MW listos para ingresar al sistema.

En conjunto, estos datos demuestran un avance sostenido que multiplica por casi cinco veces la capacidad operativa inicial en un periodo de tres años, consolidando la transición energética nacional mediante una sólida infraestructura solar y eólica.

### Indicador ID 171

“Nuevos usuarios con generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energía renovable que se benefician de comunidades energéticas”, evidencia un progreso significativo hacia su meta cuatrienal de 20.000 usuarios, registrando un avance acumulado de 8.833 usuarios al corte del 31 de diciembre de 2025.

Este avance se complementa de forma positiva con las acciones reportadas al 30 de abril de 2026, periodo en el cual se oficializó la incorporación de 25 comunidades energéticas al Registro de Comunidades Energéticas (RCE)—con 24 de ellas en fase inicial y una en plena fase de operación—, logrando fortalecer la formalización de estos procesos en el territorio.

Asimismo, el éxito y sostenibilidad de esta gestión se sustenta en un fuerte componente de acompañamiento institucional, reflejado en la ejecución de 219 asistencias técnicas en gestión técnica y social —vinculadas a la Escuela de Transición Energética Justa y a la articulación con operadores de red — junto con 20 asistencias enfocadas en la divulgación y el reconocimiento territorial. Es fundamental destacar que, al no identificarse cuellos de botella ni limitaciones técnico-operativas en el último periodo auditado, el indicador demuestra una ejecución limpia, fluida y favorable hacia las metas trazadas para el desarrollo energético comunitario.

### Indicador ID 172

"Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con recursos públicos y privados", demuestra un cumplimiento sobresaliente durante el cuatrenio, logrando superar con éxito la meta establecida de 145.000 usuarios al registrar un acumulado consolidado de 160.093 usuarios beneficiados al cierre del 31 de diciembre de 2025. Además, durante el periodo que finaliza el 30 de abril de 2026, se mantiene la tendencia positiva con la incorporación de 11.885 nuevos usuarios en zonas rurales, destacando especialmente los resultados obtenidos en abril, cuando se conectaron 1.981 usuarios a la red.

Este dinamismo interanual refleja un esfuerzo multisectorial sostenido en el que destaca la diversificación de soluciones energéticas: solo en el último mes reportado, 36 usuarios accedieron al servicio mediante Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y mecanismos de Obras por Impuestos, mientras que 1.945 lo hicieron a través de la extensión de redes del Sistema Interconectado Nacional (SIN) con inversión privada. Asimismo, resalta el enfoque social y de equidad territorial del proyecto, logrando beneficiar a 432 usuarios en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y reportando una gestión óptima libre de cuellos de botella o limitaciones operativas.

## Avances en pobreza energética

Durante la vigencia se avanzó en la consolidación de la política pública orientada a la identificación, medición y reducción de la pobreza energética en Colombia mediante el fortalecimiento del Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM), herramienta desarrollada por el Ministerio de Minas y Energía para caracterizar las privaciones energéticas que afectan a los hogares colombianos.

Como resultado de este trabajo, se publicó el Informe de Pobreza Energética Multidimensional 2025, incorporando mejoras metodológicas construidas conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Red de Pobreza Energética de Chile (RedPE), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el Ministerio de Minas y Energía. Este proceso permitió fortalecer la conceptualización de la pobreza energética desde un enfoque multidimensional y de capacidades, entendiendo que el acceso a la energía debe contribuir efectivamente al desarrollo de condiciones de vida digna para la población.

Entre los principales resultados obtenidos se destaca que la incidencia nacional de pobreza energética disminuyó del 24,3 % en 2023 al 22,3 % en 2024, lo que representa una reducción de 2 puntos porcentuales. Esta variación permitió que aproximadamente 265.886 hogares colombianos superaran condiciones de pobreza energética, beneficiando a cerca de 760.000 personas en todo el territorio nacional.

Asimismo, se consolidó una medición territorial detallada a nivel nacional, regional, departamental y municipal, permitiendo identificar las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad energética y facilitando la focalización de acciones institucionales. Los resultados evidencian avances significativos en la reducción de brechas energéticas, especialmente en territorios históricamente rezagados.

Adicionalmente, el informe incorporó enfoques diferenciales de género, étnico, territorial y de paz, permitiendo analizar la incidencia de la pobreza energética en mujeres, comunidades étnicas, municipios PDET, ZOMAC y territorios rurales dispersos, fortaleciendo la formulación de estrategias orientadas a la Transición Energética Justa y al cierre de brechas sociales y territoriales.

Ilustración 101 Pobreza energética multidimensional municipal

Fuente: IPEM 2026, https://minenergia.gov.co/documents/15952/IPEM-2026.pdf

Como resultado de este ejercicio técnico, el Ministerio cuenta actualmente con una herramienta robusta para orientar la toma de decisiones, priorizar inversiones y diseñar intervenciones que contribuyan a garantizar el acceso equitativo, asequible y confiable a los servicios energéticos en el país.

Finalmente, se definió una hoja de ruta para el fortalecimiento del IPEM durante 2026, que contempla la incorporación de nuevas variables relacionadas con calidad del servicio, asequibilidad, gasto energético de los hogares y acceso a otros servicios energéticos, con el propósito de reflejar de manera más precisa las realidades energéticas de las comunidades colombianas.

## Aumento de cobertura energética

Desde el 01 de junio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026 se han reportado 43.643 nuevos usuarios conectados al servicio de energía eléctrica. De estos, 16.806 usuarios se encuentran ubicados en los municipios catalogados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, de los cuales 5.627 fueron conectados mediante sistemas fotovoltaicos individuales.

Los 43.643 usuarios conectados se encuentran distribuidos así: Antioquia 4.876, Arauca 1.736, Bolívar 654, Boyacá 1.645, Caldas 939, Caquetá 2.749, Casanare 2.759, Cauca 4.723, Cesar 259, Chocó 1.694, Córdoba 159, Cundinamarca 726, Guaviare 744, Huila 4.370, La Guajira 2.291, Magdalen 231, Meta 105, Nariño 2.450, Norte de Santander 3.229, Putumayo 2.970, Quindío 772, Risaralda 512, Santander 1.072, Sucre 50, Tolima 7 y Valle del Cauca 1.921.

Estos reportes fueron suministrados por los diferentes mecanismos que contribuyen a la universalización del servicio de energía eléctrica con recursos públicos provenientes de: Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas – FAER,  Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI,  Sistema General de Regalías- SGR, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas – IPSE, el mecanismo Obras por Impuestos, Alcaldías y Gobernaciones y fuentes privadas como lo son los Operadores de Red de cada zona.

En la siguiente imagen se muestra un mapa de calor en la que se encuentra la distribución territorial de los nuevos usuarios del servicio de energía que fueron conectados durante el periodo:

Ilustración 102 Ampliación de Cobertura del servicio e energía eléctrica

Fuente: Elaboración propia, Ministerio de Minas y Energía, Julio 2026.

De la anterior imagen se observa que los departamentos en los que se conectaron mayor cantidad de nuevos usuarios durante el periodo del informe fueron: Cauca con 4.723, Antioquia con 4.876 y Huila con 4.370, los cuales en su conjunto conectaron el 32% de los nuevos usuarios.

## Capacidad de generación a partir de fuentes renovables

Con el contexto dado, se procederá a hacer el análisis de las FNCER durante este año.

Ilustración 103 Capacidad efectiva por tipo de fuente

Fuente: UPME, XM, MME - Última revisión 30 de junio de 2026

Con la gráfica anteriormente mostrada se puede evidenciar que, previo al cumplimiento de las Resoluciones CREG 148 de 2021 y CREG 101 011 de 2022, se presentaba un aumento de la capacidad efectiva neta de FNCER con respecto al año anterior, sin embargo, posterior al cumplimiento de las Resoluciones anteriormente mencionadas, se evidencia una disminución equivalente a los 632,54 MW de proyectos de generación que actualizan su estado a “pruebas”, sin embargo, durante este año han entrado en operación dos de estas plantas, teniendo así una disminución de la CEN por el cumplimiento de las resoluciones CREG de 610,55 MW.

Es así que, como se ve en la Figura 18, se tiene un aumento real de 1.523,42 MW en la capacidad FNCER. No obstante, teniendo en cuenta el valor previamente reportado, se tendría un aumento percibido de 1.551,28 MW.

Ilustración 104 Variación capacidad efectiva neta FNCER (Mayo 2025 – Junio 2026)

Fuente: UPME, XM, MME - Última revisión 30 de junio 2026

# Dirección de Hidrocarburos

## Gestión y seguimiento

### Gestión y acciones realizadas

El Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Seguimiento, fue creado normativamente bajo la resolución 01101 de 2025 como el eje articulador de la Dirección de Hidrocarburos. En el marco del proceso de transición hacia la nueva administración 2026-2030, este componente estratégico tiene como objetivo transferir de manera transparente y objetiva la memoria institucional de la dirección, asegurando la continuidad ininterrumpida de la función pública.

Entre las actividades que se desarrollan se encuentra el seguimiento al presupuesto asignado a la Dirección de Hidrocarburos el cual fue presentado en un numeral anterior.

### Resultados e impacto

A continuación, se muestra el seguimiento a cada uno de los proyectos a cargo de la Dirección de Hidrocarburos, donde se presenta el Valor asignado, ejecutado y los saldos o recursos pendientes por ejecutar. Estos últimos corresponden principalmente al pago de los honorarios de los 158 contratistas con que cuenta la DH y subsidios de gas.

Ilustración 105 Proyectos a cargo de la dirección de hidrocarburos

Fuente: Elaboración Grupo de Gestión y Seguimiento – Dirección de Hidrocarburos, Julio 2026

### Recomendaciones

A continuación, se identifican los principales retos que deberán ser atendidos con prioridad antes del 31 de diciembre de 2026:

- Revisar actividades, funciones y contratación de cada uno de los proyectos a cargo de esta dirección y formular una hoja de ruta que permita la ejecución de los recursos asignados de la vigencia 2027.

- Adelantar las acciones para la constitución de las vigencias futuras del proyecto SICOM.

- Adelantar acciones para el pago de las reservas constituidas de la vigencia 2025.

- Adelantar acciones para el pago de las vigencias expiradas de los proyectos de gas combustible y compensación Nariño.

- Analizar la ejecución antes del 31 de diciembre de los proyectos de cofinanciación de gas que se encuentran para firma.

- Adelantar acciones para la expedición del proyecto de ley mediante el cual se ratifica el Acuerdo sobre el Programa Internacional de Energía y adhesión de Colombia a la Agencia Internacional de Energía – AIE

- Adelantar los trámites de firma de los ministros de Ambiente y Energía de la resolución por la cual se estable el umbral máximo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para que el hidrógeno se considere de bajas emisiones.

## Exploración y producción de hidrocarburos

### Gestión y acciones realizadas

- Resolución 40330 del 2026: Expedida en julio del 2026, esta normativa formaliza y crea el comité intersectorial de hidrocarburos, que busca una articulación entre los diferentes sectores públicos y privados para darle prioridad a proyectos estratégicos del sector de hidrocarburos

- Resolución 40164 del 2026: Expedida en abril de 2026, esta normativa moderniza y fortalece las directrices técnicas y de seguridad de subsuelo para el cierre y abandono definitivo de pozos petroleros, mitigando riesgos operacionales y asegurando la integridad de las formaciones. Su mayor aporte técnico es la habilitación jurídica y operativa para la reconversión de infraestructura petrolera, permitiendo que los pozos inactivos sean evaluados y utilizados para el desarrollo de proyectos de energía geotérmica, extracción de hidrógeno blanco o sistemas de almacenamiento y captura de carbono.

- Resolución 40530 del 2025: Esta resolución define el marco técnico y procedimental detallado para la implementación de Proyectos de Producción Incremental (PPI) en el país. Su propósito central es maximizar el factor de recobro en los campos de hidrocarburos maduros o existentes, estableciendo reglas claras para la estructuración, aprobación, seguimiento operativo y terminación de estos proyectos, lo cual garantiza la incorporación técnica de reservas adicionales y la optimización integral de la producción nacional sin depender exclusivamente de la adición de nuevas áreas exploratorias.

- Resolución 40537 del 2024: "Por la cual se establecen medidas en materia de exploración y producción de hidrocarburos". Es la norma marco expedida en este cuatrienio para actualizar los lineamientos técnicos de E&P en todo el territorio nacional. Establece las disposiciones para maximizar la recuperación de recursos en contratos vigentes, regula la producción conjunta de yacimientos a través de un mismo pozo y define los parámetros técnicos bajo los cuales se debe garantizar la integridad de las operaciones subterráneas.

### Resultados e impacto

- Comportamiento de la producción de Petróleo

Ilustración 106 Comportamiento de la producción de petróleo

Fuente: Elaboración Grupo de Gestión y Seguimiento – Dirección de Hidrocarburos, Julio 2026

- Comportamiento producción de gas

Ilustración 107 Comportamiento de la producción de gas

Fuente: Elaboración Grupo de Gestión y Seguimiento – Dirección de Hidrocarburos, Julio 2026

- Comportamiento actividad exploratoria

Ilustración 108 Numero de pozos exploratorios por año

Fuente: Elaboración Grupo de Gestión y Seguimiento – Dirección de Hidrocarburos, Julio 2026

Ilustración 109 Variable sísmica adquirida por año

Fuente: Elaboración Grupo de Gestión y Seguimiento – Dirección de Hidrocarburos, Julio 2026

- Comportamiento reservas de petróleo

Ilustración 110 Histórico de reservas probadas, producción e incorporación de petroleo

Fuente: Elaboración Grupo de Gestión y Seguimiento – Dirección de Hidrocarburos, Julio 2026

- Comportamiento reservas de gas

Ilustración 111 Histórico de reservas probadas, producción e incorporación de gas

Fuente: Elaboración Grupo de Gestión y Seguimiento – Dirección de Hidrocarburos, Julio 2026

Recomendaciones

- Política de Exploración Cercana a Infraestructura (ILX)

La regulación debe priorizar y facilitar los procesos exploratorios en áreas adyacentes a los campos que ya se encuentran en producción. El ministerio debe expedir lineamientos que agilicen las aprobaciones para estos prospectos, permitiendo que cualquier nuevo descubrimiento de hidrocarburos se conecte rápidamente a las facilidades de superficie existentes, reduciendo los tiempos de ciclo entre el descubrimiento y la comercialización.

- Consolidación de la Seguridad Jurídica y Estabilidad Normativa

Para mantener la competitividad de las cuencas colombianas, es fundamental establecer un marco de derecho minero-energético claro e inamovible. Las resoluciones y normativas que expida el ministerio deben blindar jurídicamente la ejecución de los contratos de E&P vigentes, ofreciendo garantías de estabilidad a largo plazo que mitiguen el riesgo regulatorio para los inversionistas y operadores de la industria.

- Fortalecimiento de la Política de Fiscalización Operativa

Se requiere una directriz ministerial que fortalezca las labores de fiscalización técnica directamente en las zonas de operación. La política pública debe asegurar un seguimiento riguroso a la administración de los yacimientos, garantizando que las compañías cumplan con los planes de desarrollo y apliquen prácticas operativas eficientes para evitar el declive prematuro de la producción nacional.

## Articulación Regulatoria para el Portafolio Costa Afuera (Offshore)

El desarrollo de los recursos costa afuera requiere una política pública interinstitucional urgente. El ministerio debe liderar una agenda regulatoria que coordine a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Dirección General Marítima (DIMAR) y las autoridades ambientales. El objetivo es estandarizar y simplificar los trámites para las campañas de perforación y desarrollo offshore, eliminando los vacíos normativos actuales.

- Flexibilidad Contractual y Retención Estratégica de Áreas

Frente a las contingencias operativas y de entorno, la política sectorial debe promover mecanismos regulatorios que flexibilicen los cronogramas de los compromisos exploratorios. Permitir la retención temporal de áreas o la reubicación de inversiones asegura que los operadores no devuelvan bloques con alto potencial prospectivo debido a barreras temporales, manteniendo viva la actividad exploratoria.

## Combustibles líquidos

- GESTIÓN Y ACCIONES REALIZADAS

- RESULTADOS E IMPACTO

- RECOMENDACIONES

## Gas combustible

### Ampliación de la cobertura de gas combustible por red

#### Gestión y acciones realizadas

A partir de mesas de socialización con las empresas prestadoras de servicio público de gas combustible por red y las comunidades interesadas en ampliar la cobertura de gas combustible por red, se promovió la presentación de proyectos encaminados a ampliar la cobertura mediante los diferentes mecanismos, dando a conocer las diferentes fuentes de financiamiento y los procedimientos para aplicar a las convocatorias, adicionalmente, con la actualización trimestral del informe de cobertura, se dio un panorama estratégico para que las empresas analicen los lugares donde es viable la ejecución de los proyectos y así impulsar la gasificación por red a lo largo y ancho del país.

Es importante mencionar que desde el equipo de gas se administran 4 fuentes de financiamiento para la ampliación de cobertura de gas por red bajo el mecanismo contractual de cofinanciación:

- Fondo especial cuota de fomento

- Proyecto de nombre corto GLP

- Programa de sustitución de Leña

- Mecanismo de Obras por impuestos

#### Resultados e impacto

Teniendo en cuenta que el grupo de gas administra los recursos de 4 fuentes de financiación relacionadas con la expansión de redes, durante el periodo se logró expandir la cobertura de gas por red a través de la ejecución de más de 40 convenios de cofinanciación, lo que aportó a que la cobertura de gas combustible por red pasó de 6.662.568 usuarios en el cuarto trimestre de 2022 a 7.570.061 usuarios en el primer trimestre de 2026, evidenciando un aumento de 900.000 usuarios aproximadamente, un estimado porcentual de 4% cada año.

En este sentido, uno de los hitos más importantes es la implementación del programa de sustitución de leña, a partir del cual se ejecutó un convenio de cofinanciación en algunos municipios de los departamentos del Cauca y Córdoba, en consecuencia, se benefició a 9463 usuarios, cuya calidad de vida mejoró en términos de salud, ya que se promovió la transición del uso de combustibles altamente contaminantes a gas como un combustible de transición, disminuyendo el impacto en la salud respiratoria de las personas que cocinaban con leña. En el mes de julio de 2026 se emitieron las resoluciones de asignación de recursos para ejecutar los convenios de cofinanciación cuyo objeto es beneficiar más de 3000 usuarios a partir del programa de sustitución de leña en los municipios de Mercaderes Cauca y Moniquirá Boyacá.

#### Recomendaciones

Generar gobernanza en aras de promover que los líderes comunitarios y las empresas prestadoras de servicio público de gas, tengan acceso a la información relacionada con la presentación de los proyectos. Es importante generar espacios de socialización que ayuden a despejar dudas de los diferentes actores para la formulación, presentación, priorización y ejecución de los convenios, ya que se evidencia que uno de los principales cuellos de botella es en la etapa de revisión en la Unidad de Planeación Minero energética, donde se evalúan los proyectos, los cuales generalmente tienen muchas observaciones técnicas que las empresas no atienden en los tiempos establecidos por la norma, generando su desclasificación de la priorización.

También se debe contar con una coordinación interna de la entidad que esté orientada a impulsar la celebración de los convenios dando celeridad a los diferentes trámites administrativos.

### Pago de subsidios gas por red FSSRI

#### Gestión y acciones realizadas

Durante el periodo de agosto 2022 a junio 2026, el FSSRI, realizó la distribución de los recursos destinados al pago de menores tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible por red a nivel nacional, elaborando validación trimestral de la conciliación de las cuentas de subsidios y contribuciones de solidaridad reportadas por los comercializadores del servicio, con el propósito de  garantizar la adecuada ejecución del presupuesto anual asignado al reconocimiento y pago de los subsidios otorgados a usuarios de menores ingresos (estrato 1 y 2) del servicio público domiciliario de gas combustible por red.

Proceso realizado de acuerdo en lo establecido en la Ley 142 de 1994, el Decreto 1073 de 2015, la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1477 de 2025, así como de conformidad con el Procedimiento Interno definido por el FSSRI para la administración, validación y distribución de los recursos destinados a la financiación de subsidios del sector de gas combustible distribuido por red.

#### Resultados e impacto

Es importante tener en cuenta, que el reconocimiento y pago de los saldos por menores tarifas del sector de gas se realiza con los recursos asignados mediante el Presupuesto General de la Nación (PGN), el cual, se asignó en el periodo agosto 2022 a junio 2026, así:

Tabla 51 Balance de subsidios de gas E1 y E2

| AÑO | GIROS SUBSIDIOS E1 y E2 | COBERTURA E1 Y E2 |
| --- | --- | --- |
| 2022 | $ 336.762.122.614 | 6.662.568 |
| 2023 | $ 1.290.673.000.000 | 6.965.938 |
| 2024 | $ 922.299.825.092 | 7.238.981 |
| 2025 | $ 839.055.404.505 | 7.507.872 |
| 2026 | $ 1.510.000.000.000 | 7.570.061 |
| TOTAL PRESUPUESTO | $ 4.898.790.352.211 |  |

Elaboración: Grupo de Gas Combustible DH, Julio 2026

De la asignación presupuestal, vigencia 2026, se ha girado aproximadamente el 80%. El saldo pendiente, se encuentra en proceso de emisión de resoluciones por valor de $288.781.852.705; se estima que los recursos restantes alcanzan a cubrir hasta un pago parcial del segundo trimestre 2026 (2T-2026).

#### Recomendaciones

Como resultado del desarrollo de la validación de subsidios de gas combustible por red, las recomendaciones para tener en cuenta son:

- Asignar presupuesto suficiente para el pago de subsidios de gas por red.

- Disminuir y/o evitar rezagos vigencias años anteriores. En la vigencia 2026, se estima que el 50% del recurso asignado se destinó al pago del rezago de la vigencia 2025.

- Realizar pagos oportunos a las empresas prestadoras de servicio de gas natural de red.

- Modificar la formula o porcentaje subsidiado para mejorar el flujo de caja.

### Regulación y reglamentación grupo de gas

Las principales gestiones regulatorias y reglamentarias que se desarrollaron desde el grupo de gas combustible son las siguientes:

#### Decreto 484 de 2024

Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.2.24 del Decreto 1073 de 2015, en relación con la disponibilidad de gas natural con destino a la demanda de gas eléctrica durante eventos de baja hidrología.

- Resultados e impacto

Con la expedición del Decreto 484 de 2024 se logró establecer un mecanismo de respuesta rápida para atender, a través de negociaciones céleres de gas natural, situaciones de baja hidrología que pueden poner en riesgo de desabastecimiento a la demanda eléctrica.

- Recomendaciones

Normatividad sumamente relevante para los próximos meses teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño en categoría muy fuerte.

#### Decreto 1467 de 2024

Por el cual se modifica el Decreto número 1073 de 2015, con el fin de adoptar medidas de política pública orientadas a viabilizar las fuentes de gas natural costa afuera y la importación de gas natural, y se dictan otras disposiciones.

- Resultados e impacto

Con la expedición del Decreto 1467 de 2024 se incentivó y permitió la comercialización de gas importado para atender a la demanda esencial, garantizando así el adecuado abastecimiento de los usuarios ante condiciones deficitarias de la oferta de la molécula producida a nivel nacional. Asimismo, se establecieron mecanismos contractuales como el contrato firme sujeto a condiciones, el cual tiene como fin último incentivar la inversión en proyectos de E&P o de importación de gas, a través de la comercialización anticipada de la molécula.

- Recomendaciones

Se requiere establecer criterios similares para la declaración de producción de gas natural y la declaración de importación de gas natural con el ánimo de tener panorama claro del potencial de importación, cantidades disponibles para la venta y cantidades comprometidas; datos necesarios para la emisión de la política pública necesaria para optimizar las condiciones de abastecimiento de la demanda nacional.

#### Decreto 1310 de 2024

Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, en relación con el almacenamiento estratégico de combustibles líquidos y sus mezclas con biocombustibles y de Gas Licuado de Petróleo, y se dictan otras disposiciones.

- Resultados e impacto

El decreto busca fortalecer la seguridad energética nacional, garantizar la prestación continua de servicios públicos de combustibles y mejorar la capacidad de respuesta ante fluctuaciones del mercado o emergencias. Además, introduce procedimientos administrativos y financieros para asegurar que las regiones más vulnerables tengan prioridad en infraestructura crítica.
Lo anterior derivado del fortalecimiento del Plan indicativo de GLP y el Plan de Continuidad de GLP, los cuales al ser ahora independientes de su homónimo de combustibles líquidos permiten mayor profundización técnica y una atención a la demanda ajustada a la realidad.

- Recomendaciones

Se requiere emitir la reglamentación de los aspectos operativos y administrativos de los que trata el decreto, con el fin de dar claridad al regulador respecto al cálculo del AOM.  
Adicionalmente se requiere expedir el plan de continuidad del GLP con el fin de adoptar los proyectos recomendados en el marco de lo establecido por el Decreto 1310 de 2024.

#### Resolución 40165 de 2024

Por la cual se establecen los parámetros para el desarrollo del Programa de Sustitución de Leña, Carbón y Residuos por Energéticos de Transición de Gas Combustible para la Cocción de Alimentos, para la entrega de los subsidios al consumo de gas combustible a los beneficiarios del Programa y se dictan otras disposiciones.

- Resultados e impacto

La Resolución 40165 de 2024 establece un marco normativo integral para la transición energética en la cocción de alimentos, combinando sustitución de combustibles tradicionales, subsidios al consumo de gas y priorización de municipios con mayor necesidad histórica a lo largo del territorio nacional.
Se amplió en gran medida el espectro de municipios a beneficiar, así como el tipo de proyectos que pueden presentarse, garantizando una mayor ejecución con el ánimo de beneficiar a un mayor número de usuarios de menores ingresos.

- Recomendaciones

Se debe realizar evaluación constante al programa con el fin de determinar posibles talanqueras dentro del desarrollo del programa. Lo anterior con el fin de determinar si existen oportunidades de mejora regulatoria.

### Abastecimiento de Gas Natural

- Canacol

Se ha articulado y apoyado en las mesas interinstitucional para encontrar vías de solución a la situación de Cánacol, monitoreando que el abastecimiento de gas se garantice a los clientes de la multinacional. Se han articulado mesas de trabajo con el Ministerio del trabajo para atender a los sindicatos de las empresas afectadas.

- Mantenimiento de SPEC

A partir de la información recogida en la declaración de producción de gas natural, en conjunto con la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresatiales, Se ha apoyado en el análisis de las cantidades de gas disponible para la venta, monitoreando que el flujo de molécula se dé de tal manera que se garantice el abastecimiento para el parque térmico y con ello la demanda esencial, en ese sentido, se emitieron las siguientes medidas regulatorias:

- Resolución 40267 de 2026: Establece medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento de gas natural durante el mantenimiento programado de la infraestructura de regasificación (SPEC) en Cartagena en 2026. Su propósito es reducir el riesgo de desabastecimiento de gas y, con ello, evitar afectaciones al suministro de energía eléctrica y del servicio de gas durante ese período. En el marco de esta resolución se emitió:

  - Circular 40028 de 2026, la cual organiza los balances energéticos relacionados con el mantenimiento de SPEC tomando como base la información reportada por los agentes.

- Resolución 40289: Modifica la Resolución 40267 de 2026, que había establecido medidas especiales para asegurar el abastecimiento de gas natural durante el mantenimiento programado de la infraestructura de regasificación (SPEC) en Cartagena en 2026. En términos prácticos, esta resolución tiene como finalidad ajustar el esquema excepcional diseñado para el período de mantenimiento, con el propósito de fortalecer la continuidad del suministro de gas natural y minimizar el riesgo de afectaciones al sistema energético nacional.

- Fenómeno del Niño: Participación permanente en el CACSSE para que, a partir de un ejercicio de gobernanza, se haga seguimiento constante a las diferentes variables relacionadas con el tema de suministro de gas, especialmente en el enfoque de las hidro generadoras, esto ha permitido tener un monitoreo con un panorama claro de la situación que aporta a la efectiva y oportuna toma de decisiones administrativas, financieras y jurídicas.

- Circular 40001 de 2026, que permite tener un registro de información actualizada relacionada con el avance del desarrollo de proyectos estratégicos con potencial a aportar molécula de gas combustible al mercado a corto, mediano y largo plazo.

- Resolución 40302 de julio de 2026, que modificó la Resolución 40031 de 2025 con la que se adoptó el plan de abastecimiento de gas natural 2023 2032, esta modificación consistió en el ajuste de algunos proyectos bajo un alcance al plazo y las condiciones para que los transportadores incumbentes puedan manifestar su interés en los proyectos adoptados mediante la Resolución 40031 de 2025.

## Transporte de hidrocarburos

### Formulación, desarrollo y actualización regulatoria integral

- Formulación y actualización de instrumentos regulatorios del subsector transporte

- Metodología tarifaria para el transporte por oleoductos, asegurando criterios técnicos y económicos consistentes, donde se incluya una depreciación lineal, enfocada a la realidad operativa del sector.

- Reglamento de transporte por oleoductos, estableciendo condiciones técnicas, operativas y de acceso.

- Impuesto de transporte por ductos (oleoductos y gasoductos), fortaleciendo su aplicación y control.

- Esquema de compensación de transporte terrestre en el departamento de Nariño, incluyendo ajustes estructurales al modelo vigente.

- Reglamento de conversión de ductos.

- Elaboración de proyectos de resolución con orientación

- Implementar un modelo de control remoto y trazabilidad de los recursos de compensación, reduciendo la dependencia de controles físicos.

- Modificar el procedimiento de reconocimiento de la compensación, optimizando tiempos y controles.

- Establecer lineamientos para la verificación de volúmenes de combustibles compensados, bajo esquemas digitales.

- Diseño de una nueva metodología de compensación basada en un valor unitario

- Estandariza el reconocimiento económico por transporte.

- Mejora la equidad en la asignación de recursos.

- Reduce discrecionalidades operativas.

- Elimina déficit presupuestal.

- Gestión, control y actualización de la regulación impuesto de transporte por ductos (oleoductos y gasoductos).

- Ejecución continua y oportuna de la liquidación del impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos, conforme a la información reportada por los operadores.

- Se finalizó la liquidación de los cuatro trimestres de 2025, garantizando consistencia, trazabilidad y calidad de la información:

Tabla 52 Gestión de la regulación impuesto de transporte

| IMPUESTO DE TRANSPORTE PAGADO A LOS MUNICIPIOS VIGENCIA 2022-2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operador/ transportador | Valor Liquidado 2022 | Valor Liquidado 2023 | Valor Liquidado 2024 | Valor Liquidado 2025 | TOTAL VIGENCIA 2022 2025 |
| COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO | $ 53.378.659,62 | $ 51.464.684,69 | $ 45.550.000,00 | $ 44.092.275,33 | $ 194.485.619,64 |
| CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. | $ 63.935.779.150,71 | $ 68.060.354.921,07 | $ 71.318.279.693,99 | $ 75.382.163.332,48 | $ 278.696.577.098,25 |
| ECOPETROL S.A. | $ 7.156.668.689,08 | $ 6.755.596.804,49 | $ 6.757.484.166,58 | $ 6.511.844.809,55 | $ 27.181.594.469,70 |
| FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP. SUCURSAL COLOMBIA | $ 550.253.710,90 | $ 597.250.315,96 | $ 369.008.595,24 | $ 736.611.865,92 | $ 2.253.124.488,02 |
| AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA LIMITADA | $ 50.998.830,93 | $ 65.793.711,31 | $ 40.583.432,34 | $ 12.035.251,92 | $ 169.411.226,50 |
| GEOPARK COLOMBIA S.A.S. | $ 1.050.165.364,81 | $ 1.189.072.617,18 | $ 1.137.870.206,23 | $ 950.910.901,81 | $ 4.328.019.090,03 |
| GRAN TIERRA | $ 27.378.157,46 | $ 19.057.185,66 | $ 12.006.292,99 | $ - | $ 58.441.636,11 |
| HOCOL S.A. | $ 8.243.036.414,95 | $ 8.757.777.610,35 | $ 8.250.607.151,26 | $ 8.112.506.911,25 | $ 33.363.928.087,81 |
| OLEODUCTO CENTRAL S.A. | $ 79.802.162.667,43 | $ 85.135.537.742,43 | $ 82.006.858.446,92 | $ 107.753.981.557,472 | $ 354.698.540.414,25 |
| OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. | $ 13.342.678.179,70 | $ 13.202.741.041,96 | $ 12.665.934.670,18 | $ 13.047.632.248,00 | $ 52.258.986.139,84 |
| OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SAS | $ 1.650.551.767,09 | $ 3.082.857.812,18 | $ - | $ - | $ 4.733.409.579,27 |
| OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A. | $ 21.189.976.225,00 | $ 26.160.713.354,93 | $ 25.415.954.244,52 | $ 26.400.071.374,86 | $ 99.166.715.199,31 |
| SIERRACOL ENERGY ARAUCA LLC | $ 321.879.396,57 | $ 312.439.415,09 | $ 359.682.877,09 | $ 324.879.927,81 | $ 1.318.881.616,56 |
| PAREX RESOURCES COLOMBIA AG SUCURSAL | $ 52.750.045,83 | $ 126.576.445,87 | $ 127.145.471,77 | $ 88.868.088,33 | $ 395.340.051,80 |
| PERENCO COLOMBIA LIMITED | $ 187.648.627,75 | $ 247.579.713,92 | $ 297.187.687,01 | $ 39.891.193,54 | $ 772.307.222,22 |
| CERRO MATOSO S.A. | $ 151.719.618,00 | $ 168.577.353,00 | $ 185.435.089,00 | $ 202.292.824,00 | $ 708.024.884,00 |
| COINOGAS S.A. E.S.P. | $ 65.051.469,00 | $ 72.279.410,00 | $ 79.507.351,00 | $ 86.735.292,00 | $ 303.573.522,00 |
| PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A E.S.P. | $ 1.421.249.334,00 | $ 1.579.165.927,00 | $ 1.737.082.519,00 | $ 1.894.999.112,00 | $ 6.632.496.892,00 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | $ 28.864.689.849,00 | $ 32.072.988.721,00 | $ 35.279.621.794,00 | $ 38.486.253.132,00 | $ 134.703.553.496,00 |
| PROMIORIENTE S.A. E.S.P. | $ 7.616.430.174,00 | $ 8.462.700.194,00 | $ 9.308.970.213,00 | $ 10.155.240.232,00 | $ 35.543.340.813,00 |
| TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP | $ 35.931.451.608,00 | $ 39.923.835.120,00 | $ 43.916.218.632,00 | $ 47.908.602.144,00 | $ 167.680.107.504,00 |
| TRANSMETANO S.A. E.S.P. | $ 5.578.246.122,00 | $ 6.198.051.247,00 | $ 6.817.856.371,00 | $ 7.437.661.496,00 | $ 26.031.815.236,00 |
| TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P | $ 84.938.934,00 | $ 94.376.593,00 | $ 103.814.253,00 | $ 113.251.912,00 | $ 396.381.692,00 |
| MANSAROVAR | $ 270.800.055,23 | $ 214.134.527,66 | $ 190.653.645,02 | $ 6.327.938,81 | $ 681.916.166,72 |
| TOTAL |  |  |  |  | $ 1.232.270.972.145,04 |

Elaboración: Grupo de transporte de hidrocarburos DH, Julio 2026

- Implementación de mesas técnicas con la ANH

- Digitalización del proceso de liquidación mediante el aplicativo SITH.

- Estandarización de criterios de reporte y validación de información.

- Fortalecimiento de mecanismos de control

- Integración de información con sistemas de la ANH.

- Desarrollo de tableros de control (dashboards) para seguimiento y validación.

- Implementación de esquemas de auditoría interna basados en analítica de datos.

- Desarrollo técnico y planeación del sector transporte

- Desarrollo de análisis técnico para la reconversión de infraestructura de transporte (oleoductos a gasoductos), en el marco de nuevas dinámicas energéticas como la importación de gas.

- Estructuración de lineamientos técnicos para:

  - El reglamento de transporte.

  - La modernización del sistema de transporte por ductos.

- Participación en la definición de estrategias para garantizar el abastecimiento seguro y oportuno de hidrocarburos y combustibles.

- Regulación y control del transporte terrestre

- Administración y fortalecimiento del esquema de guías de transporte de hidrocarburos (combustibles, crudos y GLP) como instrumento de control de legalidad.

- Implementación y consolidación de:

  - Guías digitales de combustibles líquidos (SIGDI), alcanzando más de 1 millón de guías generadas en 2025.

  - Proyecto de digitalización de guías físicas mediante SICROS, orientado a eliminar procesos manuales.

  - Control del hidrocarburo en Zonas de frontera, con el objetivo de evitar que sea usar para actividades ilícitas.

- Fortalecimiento del control

- Seguimiento en tiempo real del transporte de combustibles líquidos.

- Integración de sistemas de información para trazabilidad completa de la cadena logística.

- Gestión operativa de la activación de vehículos en zonas de frontera a través del sistema SICOM.

### Transformación del modelo del procedimiento de aceptación de la distribución de la compensación en Nariño.

- Gestión integral del esquema de compensación

- Revisión y validación de cumplidos para el reconocimiento de pagos.

- Implementación de un modelo de control remoto

- Validación de cumplidos a través del sistema SICOM y SIGDI.

- Revisión documental y técnica desde el nivel central (Ministerio).

- Ejecución de visitas técnicas focalizadas, eliminando la necesidad de presencia permanente en territorio.

- Evolución del esquema hacia un modelo

- Analítica de datos y cruces de información.

- Verificación digital de volúmenes transportados.

- Reducción de riesgos operativos y de fraude.

- Formulación de propuesta

- Eliminar puestos de control físicos.

- Migrar hacia un sistema de control inteligente, eficiente y centralizado.

- Control en tiempo real del despacho.

- Mayor trazabilidad de la distribución de la compensación

### Conversión de Infraestructura de Transporte de Hidrocarburos y Gas

En el marco de la transición energética y de las nuevas dinámicas del mercado de hidrocarburos y gas natural, el Grupo de Transporte de Hidrocarburos y Demás Combustibles lideró el desarrollo de lineamientos regulatorios orientados a la conversión de infraestructura de transporte por ductos.

Esta iniciativa busca establecer las condiciones técnicas, operativas y regulatorias necesarias para permitir la reconversión de ductos existentes, facilitando su adaptación a nuevas necesidades de transporte energético, particularmente frente a los retos asociados al abastecimiento nacional de gas natural y a la eventual importación de este recurso.

La propuesta regulatoria contribuye a:

- Optimizar el aprovechamiento de la infraestructura existente.

- Reducir los costos asociados a la construcción de nueva infraestructura de transporte.

- Incrementar la flexibilidad operativa del sistema de transporte energético nacional.

- Fortalecer la seguridad y confiabilidad del abastecimiento de hidrocarburos y gas natural.

- Generar condiciones regulatorias que faciliten futuras inversiones en el sector.

De esta manera, se avanza en la modernización del sistema de transporte por ductos, promoviendo una infraestructura más eficiente, adaptable y alineada con las necesidades energéticas actuales y futuras del país.

### Actualización de la Metodología Tarifaria para el Transporte por Oleoductos

El Grupo de Transporte de Hidrocarburos y Demás Combustibles avanzó en la formulación y actualización de la metodología tarifaria aplicable al transporte por oleoductos, con el propósito de fortalecer el marco regulatorio y garantizar que la remuneración de la infraestructura responda a criterios técnicos, económicos y operativos acordes con la realidad actual del sector.

La propuesta metodológica incorpora mecanismos que permiten una mayor transparencia en la determinación de tarifas, promoviendo señales económicas eficientes para los agentes del mercado y contribuyendo a la sostenibilidad de la infraestructura de transporte.

Dentro de los aspectos más relevantes se destaca la revisión de los criterios de depreciación de los activos, orientándolos hacia esquemas que reflejen de manera más adecuada la vida útil y las condiciones reales de operación de los sistemas de transporte por ductos.

La actualización de la metodología tarifaria permitirá:

- Fortalecer la seguridad jurídica y regulatoria para los agentes del sector.

- Garantizar una remuneración eficiente de las inversiones realizadas en infraestructura de transporte.

- Promover la sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte por oleoductos.

- Mejorar la transparencia y predictibilidad en la determinación de tarifas.

- Generar condiciones que incentiven la modernización y mantenimiento de la infraestructura existente.

Con esta iniciativa se avanza en la modernización del esquema regulatorio del transporte de hidrocarburos, alineándolo con las necesidades actuales del sector energético y con las mejores prácticas regulatorias.

# Energías alternativas sostenibles

### Geotermia

#### Gestiones y acciones realizadas

- Se fortaleció el marco normativo para el desarrollo de la geotermia en Colombia mediante la expedición del Decreto 1598 de 2024, el cual actualizó disposiciones relacionadas con la exploración y explotación del recurso geotérmico, brindando mayor seguridad jurídica para el desarrollo de proyectos y clarificando competencias institucionales.

- Se consolidó el esquema de gobernanza sectorial mediante la articulación permanente entre el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Servicio Geológico Colombiano (SGC), autoridades ambientales y potenciales inversionistas.

- Se gestionó el otorgamiento y seguimiento técnico de permisos de exploración geotérmica, verificando el cumplimiento de obligaciones relacionadas con adquisición de información geológica, geofísica y geoquímica, programas exploratorios y entrega de información técnica al Estado.

- Se impulsó el desarrollo de la geotermia asociada a campos de hidrocarburos mediante la modalidad de coproducción de energía geotérmica, promoviendo el aprovechamiento del calor contenido en aguas de producción provenientes de operaciones petroleras.

- Se fortaleció el conocimiento del potencial geotérmico nacional mediante el desarrollo de estudios de gradiente geotérmico, flujo de calor terrestre, cartografía geocientífica y evaluación de sistemas geotérmicos de alta y baja entalpía.

- Se promovieron proyectos de cooperación internacional orientados a la identificación de zonas favorables para el desarrollo geotérmico, incluyendo iniciativas de geotermia aplicada a la producción de hidrógeno de bajas emisiones.

#### Resultados e impacto

- Se consolidó un marco regulatorio más robusto para el desarrollo de proyectos geotérmicos, reduciendo barreras regulatorias y generando mayor confianza para inversionistas nacionales e internacionales.

- Se otorgaron cuatro permisos de exploración geotérmica que abarcan aproximadamente 288,76 km², distribuidos en áreas con potencial geotérmico estratégico para el país.

- Se mantuvo seguimiento técnico a proyectos de coproducción geotérmica en los departamentos de Casanare y Meta, permitiendo avanzar en la evaluación de tecnologías para generación eléctrica y usos térmicos directos.

- Se desarrolló el primer mapa nacional de flujo de calor terrestre y gradiente geotérmico, constituyéndose en una herramienta fundamental para la reducción de incertidumbre exploratoria y la focalización de futuras inversiones.

- Se avanzó en la identificación de nuevas áreas prospectivas mediante la elaboración de mapas de favorabilidad geotérmica y la integración de información geológica, estructural, geoquímica y geofísica.

- Se fortaleció la disponibilidad de información técnica para la toma de decisiones en materia de planeación energética y diversificación de la matriz energética nacional.

#### Recomendaciones

- Actualizar la Resolución 40302 de 2022 incorporando los aprendizajes derivados de la implementación del nuevo marco regulatorio.

- Continuar promoviendo la exploración geotérmica mediante mecanismos que reduzcan el riesgo exploratorio y faciliten el acceso a financiamiento.

- Fortalecer la articulación entre el sector energético, ambiental y científico para agilizar el desarrollo de proyectos.

- Impulsar proyectos piloto de generación eléctrica y usos directos del calor geotérmico en sectores industriales, agrícolas y turísticos.

- Continuar la generación de información geocientífica de alta resolución para identificar nuevos recursos geotérmicos de interés estratégico.

### Hidrógeno

#### Gestiones y acciones realizadas

- Se lideró el desarrollo de instrumentos regulatorios y técnicos para la implementación de la economía del hidrógeno de bajas emisiones en Colombia, incluyendo propuestas normativas sobre gobernanza, certificación, clasificación de emisiones y operación de la cadena de valor.

- Se creó el Sistema Único de Información ECOH2 como mecanismo para el registro, seguimiento y consolidación de información asociada a proyectos de hidrógeno.

- Se estructuraron estudios estratégicos para la identificación de hubs regionales, evaluación de demanda potencial, infraestructura logística, puertos de exportación, almacenamiento, transporte y costos de producción.

- Se promovió la adopción de normas técnicas colombianas asociadas a seguridad, calidad, almacenamiento, transporte y utilización del hidrógeno.

- Se desarrolló la convocatoria nacional para proyectos piloto de hidrógeno de bajas emisiones con el fin de acelerar el cierre de brechas tecnológicas y regulatorias.

- Se fortaleció la cooperación internacional con Alemania, Países Bajos, Corea del Sur, BID, Banco Mundial, GIZ y otros socios estratégicos.

#### Resultados e impacto

- Se identificaron 41 proyectos de hidrógeno de bajas emisiones en diferentes estados de madurez, con capacidades proyectadas entre 10 MW y 2 GW.

- Se alcanzó una capacidad instalada cercana a 7 MW de electrólisis renovable y una producción aproximada de 1.000 toneladas anuales de hidrógeno.

- Se consolidaron hubs potenciales para el desarrollo de la industria del hidrógeno en la región Caribe, Valle del Cauca, Antioquia y Eje Cafetero.

- Colombia se posicionó como referente regional en la estructuración de políticas públicas para hidrógeno de bajas emisiones.

- Se documentaron los primeros registros de hidrógeno natural libre en América Latina, ampliando las perspectivas de investigación y aprovechamiento de nuevas fuentes energéticas.

#### Recomendaciones

- Implementar integralmente el CONPES de Hidrógeno de Bajas Emisiones.

- Expedir los instrumentos regulatorios pendientes para certificación, trazabilidad y gobernanza.

- Consolidar mecanismos de incentivos económicos y financieros que faciliten la bancabilidad de los proyectos.

- Impulsar la demanda nacional en sectores industriales, refinación, transporte pesado y producción de combustibles sostenibles.

- Fortalecer la integración del hidrógeno con geotermia, energías renovables, amoníaco y combustibles sintéticos.

### Bioenergía

#### Gestiones y acciones realizadas

- Se impulsó el aprovechamiento energético de biomasa residual, residuos sólidos orgánicos y corrientes agroindustriales dentro del marco de la Transición Energética Justa.

- Se desarrolló el Plan Indicativo de Bioenergía del Pacífico (PIBE Pacífico) para identificar potenciales energéticos, cadenas de suministro y oportunidades de inversión.

- Se avanzó en la formulación del Decreto de Biogás y Biometano para facilitar la inyección de biometano en redes y promover nuevos modelos de negocio.

- Se lideró la Mesa de Biomasa Residual y se articuló el trabajo con el programa Basura Cero para fortalecer la economía circular.

- Se promovieron intercambios técnicos internacionales sobre valorización energética de residuos, digestión anaerobia y producción de biogás.

#### Resultados e impacto

- Se estimó un potencial superior a 100.000 TJ/año de biomasa residual aprovechable energéticamente.

- Se identificó un potencial técnico de 174.679 TJ/año en la región Pacífica colombiana.

- Se consolidó una línea base nacional para el desarrollo de proyectos de biogás, biometano y aprovechamiento energético de residuos.

- Se fortaleció la integración entre política energética, gestión de residuos y desarrollo rural sostenible.

#### Recomendaciones

- Expedir el Decreto de Biogás y Biometano y desarrollar la regulación complementaria correspondiente.

- Elaborar la Hoja de Ruta Nacional del Biogás y Biometano.

- Incorporar metas específicas de bioenergía en los instrumentos de planeación energética.

- Diseñar esquemas de incentivos para proyectos de aprovechamiento energético de residuos sólidos urbanos y agroindustriales.

### Electromovilidad

#### Gestiones y acciones realizadas

- Se fortaleció el marco regulatorio para infraestructura de carga, interoperabilidad y estandarización tecnológica.

- Se implementaron proyectos piloto de movilidad eléctrica urbana, rural y fluvial.

- Se promovió el despliegue de infraestructura de carga pública mediante programas nacionales y cooperación internacional.

- Se desarrollaron corredores estratégicos para transporte eléctrico de pasajeros y carga.

#### Resultados e impacto

- Los registros de vehículos eléctricos pasaron de 3.035 unidades en 2022 a 19.634 unidades en 2025.

- La infraestructura pública de carga aumentó de 405 a 878 puntos registrados.

- Se validaron modelos de electrificación aplicables a zonas rurales, ZNI y sistemas de transporte fluvial.

- Se contribuyó a la reducción de emisiones del sector transporte y al fortalecimiento de la seguridad energética.

#### Recomendaciones

- Implementar la plataforma nacional de interoperabilidad.

- Acelerar la expansión de infraestructura de carga en corredores logísticos estratégicos.

- Fortalecer programas de capacitación para operación y mantenimiento de vehículos eléctricos.

- Desarrollar instrumentos de financiamiento para transporte de carga y transporte público eléctrico.

# Asuntos pendientes, alertas y riesgos

Relacionar los asuntos que deban ser conocidos por el servidor entrante o por la dependencia que asuma la continuidad de la gestión y en los que se quiera hacer énfasis. Considere incluir temas pendientes de decisión, riesgos, vencimientos próximos, compromisos institucionales, alertas jurídicas, técnicas, contractuales, presupuestales o administrativas, y todo aquello que a su consideración debe plasmar complementando el presente informe.

# Conclusiones y recomendaciones

# Anexos

Relacionar los anexos que acompañan el informe.

Firma del funcionario saliente,

*NOMBRE* IDENTIFICACIÓN

De conformidad con lo previsto en la Ley 951 de 2005, al suscribir la presente acta, el servidor público entrante da constancia de haber recibido la presente acta, sus informes y anexos, con el propósito de revisar su contenido. Así mismo, declara que conoce que la verificación del contenido, para efectos de determinar la existencia o no de irregularidades, deberá realizarse en un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega y recepción del Despacho. Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que le soliciten, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor.