| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO No. - AÑO |  |  | CONTRATISTA ( Nombre o Razón Social) |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT o C.C. : |  |  |
| SCJ-1910-2024 |  |  | DIARQCO CONSTRUCTORES SAS |  |  |  |  | 900.185.357 -2 |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLASE CONTRATO |  |  |  | VIGENCIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | POR EL PLAZO DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO INICIAL |  | FECHAS |  |  |  | PRÓRROGAS |  | PLAZO FINAL |  | FECHA FINAL DE TERMINACIÓN |
| MESES | DÍAS | SUSCRIPCIÓN | INICIO | TERMINACION INICIAL |  | MESES | DÍAS | MESES | DÍAS |  |
| 6 |  | 29-11-2024 | 02-01-2025 | 01 -07-2025 |  | 01 |  | 7 |  | 01-08-2025 |
| VALOR INICIAL CONTRATO |  |  | ADICIONES |  | VALOR FINAL |  |  |  | VALOR FINAL EJECUTADO |  |
| $ 842.920.680,00 |  |  | $ 99.996.265 |  | $ 942.916.945 |  |  |  | $ 942.916.932.oo |  |
| MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIQUIDACIÓN DETERMINADA EN LEY (x ) TERMINACIÓN ANTICIPADA ( ) LIBERACIÓN SALDOS ( ) OTRO ( ) DESCRIBIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TRANSACCIONES (indicar las adiciones, prorrogas, modificaciones que haya tenido el contrato) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZOS |  |
|  |  |  |  | MESES | DÍAS |
| 1 | 04/02/2025 | OTRO SI N° 1 Aclaratorio | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 27/06/2025 | OTRO SI N° 2 DE ADICIÓN PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN | $99.996.265 | 1 | 0 |
| 3 | 24/07/2025 | OTRO SI N° 3 Aclaratorio | N/A | N/A | N/A |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| GARANTÍA CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÓLIZA No: 37-44-101043811 Anexo No 0 | FECHA EXPEDICIÓN: 2-12-2024 FECHA APROBACIÓN: 9-12-2024 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo No 0 Suscripción del contrato |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO |  | 20 | $ 168.584.136 | 29/11/2024 | 29/11/2025 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |  | 20 | $ 168.584.136 | 2 años desde terminación |  |
| CALIDAD DEL SERVICIO |  | 20 | $ 168.584.136 | 29/05/2025 | 29/05/2027 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |  | 5 | $ 42.146.034 | 29/11/2024 | 29/05/2028 |

| GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (indicar la información de cada anexo en caso de que existan) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLIZA No: 37-40-101028075 Anexo No 0 | FECHA EXPEDICIÓN: 2/12/2024 FECHA APROBACIÓN: 6/12/2024 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo No 0 Suscripción del contrato |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES |  | 200 | $ 260.000.000 | 29/11/2024 | 29/05/2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS |  | 200 | $ 260.000.000 | 29/11/2024 | 29/05/2025 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |  | 200 | $ 260.000.000 | 29/11/2024 | 29/05/2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL |  | 200 | $ 260.000.000 | 29/11/2024 | 29/05/2025 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE |  | 200 | $ 260.000.000 | 29/11/2024 | 29/05/2025 |
| PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES |  | 200 | $ 260.000.000 | 29/11/2024 | 29/05/2025 |

| GARANTÍA CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÓLIZA No: 37-44-101043811 Anexo No 1 | FECHA EXPEDICIÓN: 5-12-2024 FECHA APROBACIÓN: 9-12-2024 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo No 1 Suscripción del contrato |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO |  | 20 | $ 168.584.136 | 29/11/2024 | 20/12/2025 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |  | 20 | $ 168.584.136 | 2 años desde terminación |  |
| CALIDAD DEL SERVICIO |  | 20 | $ 168.584.136 | 29/05/2025 | 29/05/2027 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |  | 5 | $ 42.146.034 | 29/11/2024 | 29/06/2028 |

| GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (indicar la información de cada anexo en caso de que existan) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLIZA No: 37-40-101028075 Anexo No 1 | FECHA EXPEDICIÓN: 2/12/2024 FECHA APROBACIÓN: 6/12/2024 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo No1 Suscripción del contrato |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES |  | 200 | $ 260.000.000 | 29/11/2024 | 20/06/2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS |  | 200 | $ 260.000.000 | 29/11/2024 | 20/06/2025 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |  | 200 | $ 260.000.000 | 29/11/2024 | 20/06/2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL |  | 200 | $ 260.000.000 | 29/11/2024 | 20/06/2025 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE |  | 200 | $ 260.000.000 | 29/11/2024 | 20/06/2025 |
| PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES |  | 200 | $ 260.000.000 | 29/11/2024 | 20/06/2025 |

| GARANTÍA CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÓLIZA No: 37-44-101043811 Anexo No 2 | FECHA EXPEDICIÓN: 9-01-2025 FECHA APROBACIÓN: 5-02-2025 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo No 2 Suscripción del acta de inicio |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO |  | 20 | $ 168.584.136 | 02/01/2025 | 23/01/2026 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |  | 20 | $ 168.584.136 | 2 años desde terminación |  |
| CALIDAD DEL SERVICIO |  | 20 | $ 168.584.136 | 02/07/2025 | 02/07/2027 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |  | 5 | $ 42.146.034 | 02/01/2025 | 24/07/2028 |

| GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (indicar la información de cada anexo en caso de que existan) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLIZA No: 37-40-101028075 Anexo No 2 | FECHA EXPEDICIÓN: 9/01/2025 FECHA APROBACIÓN: 7/02/2025 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo No2 Suscripción del acta de inicio |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |

| GARANTÍA CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÓLIZA No: 37-44-101043811 Anexo No 3 | FECHA EXPEDICIÓN: 9-01-2025 FECHA APROBACIÓN: 5-02-2025 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo No 3 Suscripción del acta de inicio |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO |  | 20 | $ 168.584.136 | 02/01/2025 | 23/01/2026 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |  | 20 | $ 168.584.136 | 2 años desde terminación |  |
| CALIDAD DEL SERVICIO |  | 20 | $ 168.584.136 | 02/07/2025 | 02/07/2027 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |  | 5 | $ 42.146.034 | 02/01/2025 | 24/07/2028 |

| GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (indicar la información de cada anexo en caso de que existan) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLIZA No: 37-40-101028075 Anexo No 3 | FECHA EXPEDICIÓN: 9/01/2025 FECHA APROBACIÓN: 7/02/2025 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo No3 Suscripción del acta de inicio |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |

| GARANTÍA CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÓLIZA No: 37-44-101043811 Anexo No 4 | FECHA EXPEDICIÓN: 4-02-2025 FECHA APROBACIÓN: 7-02-2025 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo 4 – Suscripción del otrosí modificatorio No. 1 |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO |  | 20 | $ 168.584.136 | 02/01/2025 | 23/01/2026 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |  | 20 | $ 168.584.136 | 2 años desde terminación |  |
| CALIDAD DEL SERVICIO |  | 20 | $ 168.584.136 | 02/07/2025 | 02/07/2027 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |  | 5 | $ 42.146.034 | 02/01/2025 | 24/07/2028 |

| GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (indicar la información de cada anexo en caso de que existan) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLIZA No: 37-40-101028075 Anexo No 4 | FECHA EXPEDICIÓN: 4/02/2025 FECHA APROBACIÓN: 7/02/2025 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo 4 – Suscripción del otrosí modificatorio No. 1 |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |
| PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES |  | 200 | $ 260.000.000 | 02/01/2025 | 24/07/2025 |

| GARANTÍA CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÓLIZA No: 37-44-101043811 Anexo No 5 | FECHA EXPEDICIÓN: 1-07-2025 FECHA APROBACIÓN: 8-07-2025 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo 5 – Suscripción del otrosí modificatorio No. 2 |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO |  | 20 | $ 188.583.389 | 02/01/2025 | 23/01/2026 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |  | 20 | $ 188.583.389 | 2 años desde terminación |  |
| CALIDAD DEL SERVICIO |  | 20 | $ 188.583.389 | 02/07/2025 | 02/07/2027 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |  | 5 | $ 47.145.847,25 | 02/01/2025 | 24/07/2028 |

| GARANTÍA CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÓLIZA No: 37-44-101043811 Anexo No 6 | FECHA EXPEDICIÓN: 1-07-2025 FECHA APROBACIÓN: 8-07-2025 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo 6 – Suscripción del otrosí modificatorio No. 2 |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO |  | 20 | $ 188.583.389 | 02/01/2025 | 01/02/2026 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |  | 20 | $ 188.583.389 | 2 años desde terminación |  |
| CALIDAD DEL SERVICIO |  | 20 | $ 188.583.389 | 02/07/2025 | 02/07/2027 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |  | 5 | $ 47.145.847,25 | 02/01/2025 | 01/08/2028 |

| GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (indicar la información de cada anexo en caso de que existan) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLIZA No: 37-40-101028075 Anexo No 5 | FECHA EXPEDICIÓN: 1/07/2025 FECHA APROBACIÓN: 7/07/2025 |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo 5 – Suscripción del otrosí modificatorio No. 2 |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES |  | 200 | $ 284.700.000 | 02/01/2025 | 01/08/2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS |  | 200 | $ 284.700.000 | 02/01/2025 | 01/08/2025 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |  | 200 | $ 284.700.000 | 02/01/2025 | 01/08/2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL |  | 200 | $ 284.700.000 | 02/01/2025 | 01/08/2025 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE |  | 200 | $ 284.700.000 | 02/01/2025 | 01/08/2025 |
| PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES |  | 200 | $ 284.700.000 | 02/01/2025 | 01/08/2025 |

| GARANTÍA CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÓLIZA No: 37-44-101043811 Anexo No 7 | FECHA EXPEDICIÓN: 24-07-2025 FECHA APROBACIÓN: en tramite |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo 7 – Suscripción del otrosí modificatorio No. 3 |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO |  | 20 | $ 188.583.389 | 02/01/2025 | 01/02/2026 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |  | 20 | $ 188.583.389 | 2 años desde terminación |  |
| CALIDAD DEL SERVICIO |  | 20 | $ 188.583.389 | 02/07/2025 | 02/07/2027 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |  | 5 | $ 47.145.847,25 | 02/01/2025 | 01/08/2028 |

| GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (indicar la información de cada anexo en caso de que existan) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLIZA No: 37-40-101028075 Anexo No 6 | FECHA EXPEDICIÓN: 24/07/2025 FECHA APROBACIÓN: En tramite |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo 5 – Suscripción del otrosí modificatorio No. 3 |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES |  | 200 | $ 284.700.000 | 02/01/2025 | 01/08/2025 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS |  | 200 | $ 284.700.000 | 02/01/2025 | 01/08/2025 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS |  | 200 | $ 284.700.000 | 02/01/2025 | 01/08/2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL |  | 200 | $ 284.700.000 | 02/01/2025 | 01/08/2025 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE |  | 200 | $ 284.700.000 | 02/01/2025 | 01/08/2025 |
| PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES |  | 200 | $ 284.700.000 | 02/01/2025 | 01/08/2025 |

| GARANTÍA CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÓLIZA No: 37-44-101043811 Anexo No 8 | FECHA EXPEDICIÓN: 19-10-2025 FECHA APROBACIÓN: en tramite |  |  |  |  |
| ASEGURADORA: | Seguros del Estado |  |  |  |  |
| EVENTO | Anexo 8 – acta de terminación – acta de recibo de obra |  |  |  |  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |  |
|  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO |  | 20 | $ 188.583.389 | 02/01/2025 | 01/02/2026 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |  | 20 | $ 188.583.389 | 2 años desde terminación |  |
| CALIDAD DEL SERVICIO |  | 20 | $ 188.583.389 | 01/08/2025 | 01/08/2027 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |  | 5 | $ 47.145.847,25 | 02/01/2025 | 01/08/2028 |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica) (Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARGO | DESDE | HASTA |
| Rafael Mauricio Sopo Solano | DIRECTOR DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL (SUPERVISOR SDSCJ) | 29-11-2026 | Actualmente |
| INTERVENTOR DEL CONTRATO (Si aplica) |  |  |  |
| NOMBRE | No. Del contrato | DESDE | HASTA |
| CONSORCIO DESARROLLO DISTRITAL | SCJ-1945-2024 | 02/01/2025 | Actualmente |

| PAGOS EFECTUADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | AÑO | ORDEN DE PAGO No | FECHA ORDEN | VALOR BRUTO | CONCEPTO | DESDE | HASTA |
| 1 | 2025 | 12054 | 24-02-2025 | $ 79.310.884 | Acta de corte No. 1 | 02-01-2025 | 31-01-2025 |
| 2 | 2025 | 12611 | 20-03-2025 | $ 57.835.815 | Acta de corte No. 2 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
| 3 | 2025 | 12900 | 16-04-2025 | $ 90.094.843 | Acta de corte No. 3 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 4 | 2025 | 13107 | 26-05-2025 | $ 214.915.357 | Acta de corte No. 4 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
| 5 | 2025 | 13156 | 18-06-2025 | $ 121.492.417 | Acta de corte No. 5 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
| 6 | 2025 | 13215 | 22-07-2025 | $ 121.401.858 | Acta de corte No. 6 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
| 7 | 2025 | 13264 | 04-09-2025 | $157.869.506 | Acta de corte No. 7 | 01-07-2025 | 01-08-2025 |
|  | 2025 | 7488 | 04-09-2025 | $5.704.559 |  |  |  |
| TOTAL PAGOS EFECTUADOS |  |  |  | $848.625.239 |  |  |  |

| LIQUIDACION FINANCIERA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (debito) | $942.916.945 |  |
| PAGOS EFECTUADOS (crédito) |  | $848.625.239 |
| VALOR O SALDO A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN (crédito) |  | $94.291.693 |
| SALDO A FAVOR DE LA SDSCJ PARA LIBERAR (crédito) |  | $13 |
| SUMAS IGUALES | $942.916.945 | $942.916.945 |

OBSERVACIONES: El contrato de obra No.1910 de 2024, se suscribió el día veintinueve (29) de septiembre de 2024, con un plazo de ejecución seis (6) meses, o hasta que se agote el recurso asignado; lo que primero ocurra contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, hecho que ocurrió el dos (2) de enero de 2025 y hasta el primero (1) de julio de 2025, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($842.920.680,00) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), un AIU del 31.79%, y demás impuestos, tasa, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. Modificatorios - Otrosí No. 1: Aclaratorio al contrato, de fecha cuatro (4) de febrero de 2025, Aclarar la cláusula quinta del contrato de obra SCJ-1910-2024, la cual quedará así: “CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO: la cual quedará de la siguiente manera: El valor del presente contrato será hasta por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 842.920.680) incluido AIU del (31,79%) y demás impuestos tasa, contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos que conlleva la celebración y total ejecución del objeto contractual”. - Otrosí No. 2: De adición, prórroga y modificación al contrato de obra No. 1910-2024, de fecha veintisiete (27) de junio de 2025, las partes acordaron prorrogar el contrato de obra por el término de un (1) mes, hasta el primero (1) de agosto 2025. Así mismo, se adicionó el valor inicial del contrato en la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 99.996.265.oo), quedando el valor total del mismo en NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($942.916.945), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), un AIU del 33.04%, y demás impuestos, tasa, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. - Otrosí No. 3: Aclaratorio al contrato, de fecha veinticuatro (24) de julio de 2025, de fecha 28 de octubre de 2024, Aclarar la cláusula quinta del contrato de obra SCJ-1910-2024, la cual quedará así: “CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato será hasta por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($942.916.945) incluido AIU del (31,79%) y demás impuestos tasa, contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos que conlleva la celebración y total ejecución del objeto contractual” Mediante Acta de Terminación del Contrato formato F-AB-1366 V.1, de fecha cuatro (04) de agosto de 2025, suscrito por la firma DIARQCO CONSTRUCTORES SAS, el interventor CONSORCIO DESARROLLO DISTRITAL, y el Supervisión del Contrato de interventoría de la Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia, hicieron constar que el contrato finalizó su ejecución el día primero (1) de agosto de 2025, y: “1.- Que el día 1 de agosto de 2025, el contrato 1910 de 2024 ha culminado su ejecución, de acuerdo con lo establecido en el último modificatorio contractual. 2.- Que el Contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato. 3.- La interventoría y/o Supervisor verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscal según aplique. 4. – Para la liquidación y declaración de paz y salvo, las partes deberán suscribir el documento “ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE OBRAS”, de acuerdo con el formato F-AB-1331.” Así mismo, con acta de entrega y recibo a satisfacción de obras – Formato F-AB-1331 V.1, de fecha cuatro (04) de agosto de 2025, suscrito por la firma DIARQCO CONSTRUCTORES SAS, la Supervisión del Contrato SDSCJ y el interventor CONSORCIO DESARROLLO DISTRITAL, hizo constar la entrega de la obra en los siguientes términos: “(…) Una vez realizada la inspección total de la obra de mantenimiento, por parte del contratista y del interventor y/o Supervisor, se constató que a los _4__días del mes de _agosto_ de 2025_ los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y/o Supervisor y ésta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor. El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato. (…)”. Así las cosas, y de conformidad con lo establecido en la Cláusula septima —Forma de pago (Retención en garantía)—, y de acuerdo con el informe final de fecha primero (01) de abril de 2025 suscrito por el interventor del contrato y el contratista, en el cual se certifica el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales, así como el estado financiero relacionado en la presente acta, se evidencia que actualmente existe un valor a pagar a favor del contratista por la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($94.291.693). Dicho valor se detalla en el cuadro de liquidación financiera del presente documento. De otra parte, el Contrato No. 1910 de 2024, registra un valor a liberar a favor de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - SDSCJ por la suma de TRECE ($13) PESOS M/CTE , el cual obedece a balance final financiero adelantado al contrato No 1910 de 2024, soportado en cada una de las actas parciales de obra suscritas y canceladas durante la ejecución del mismo (7 actas) y el balance final consignado en el acta de entrega y recibo a satisfacción de obras suscritos entre las partes, donde se evidencia que el valor final del contrato correspondió a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TRIENTA Y DOS PESOS M/CTE., ($942.916.932.oo), quedando dicho saldo a favor de la SDSCJ, en concordancia con el valor del contrato que fue por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE., ($942.916.945.oo). Finalmente, y de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217, Decreto 0019 de 2012), "Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación”.

EL SUPERVISOR DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, EN TÉRMINOS DE CALIDAD, TIEMPO Y OPORTUNIDAD, ASI COMO CON SUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES).

CON LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA LAS PARTES SE DECLARAN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y POR LO TANTO NO SE EFECTUARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN DE TIPO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL.

SE FIRMA EN BOGOTÁ D.C., POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EL DÍA

CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ				NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA

Representante Legal		                                                                       Representante Legal

DIARQCO CONSTRUCTORES SAS					CONSORCIO DESARROLLO DISTRITAL

INTERVENTOR CTO. 1910-2024

CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

ORDENADOR DEL GAST

Proyectó:	Nolher Rodolfo Orjuela Pedraza -  CONSORCIO DESARROLLO DISTRITASL- Interventor del Contrato

Revisó:	Eric Leonardo Elias Acosta. Contratista DRFYGD.

Aprobó:	Mauricio Sopo Solano. Director de Recursos Físicos y Gestión Documental

Revisó:	XXXXXXX- Profesional Dirección Jurídica y Contractual.

Revisó:	Ana Maria Moreno García - Directora Jurídica y Contractual

Aprobó:	Reinaldo Ruiz Solorzano – Subsecretario de Gestión Institucional