ANEXO

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

MATRIZ DE RIESGOS

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo Medio | Contratante (FLA) | Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité de gestión precontractual designado | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo bajo | Si | Comité de Gestión Precontractual | Desde la Elaboración de Estudios Previos | Hasta la suscripción del contrato | Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de contratación. | Diario |
| 2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | No suscripción del contrato | Retrasos o imposibilidad en la ejecución contractual | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Riesgo Alto | Contratista (Quien resultase adjudicatario) | Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual. | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Riesgo medio | Si | Director de apoyo contractual | Desde la Elaboración de Estudios Previos | Hasta la suscripción del contrato | En la planeación del proceso contractual. En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista | Diario Cuando se requiera |
| 3 | General | Interno | Ejecución o Contractual | Financiero | Atraso en el pago de las facturas | Incumplimiento de la obligación de pagarle al contratista por la ejecución del objeto contractual. | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo Bajo | Contratante (FLA) | Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | Riesgo bajo | No | Supervisor – Tesorería FLA | Desde la firma del acta de Inicio | Hasta la firma del Acta de Liquidación | Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago | Mensual |
| 4 | Específica | Externa | Ejecución o Contractual | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. | No ejecución adecuada del objeto contractual. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Riesgo Alto | Contratista (Quien resulte adjudicatario) | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Riesgo alto | Si | Supervisor | Desde la firma del acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Mensual |
| 5 | Específica | Externa | Ejecución o Contractual | Operacional | Suspensión o cancelación del contrato. | Riesgo económico de la FLA por incumplimiento en la entrega de los suministros de los diferentes lotes | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Medio | Contratante (FLA) | Revisar el % de ejecución del contrato y que se estén cumpliendo las normas de calidad en los suministros y las entregas en el tiempo correspondiente. | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Riesgo Medio | No, ya que el proveedor entrega diferentes referencias y puede ser para una en especial. | Supervisor | Desde la firma del acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Revisar el % de ejecución del contrato y que se estén cumpliendo las normas de calidad en los suministros y las entregas en el tiempo correspondiente. | En cada entrega de los suministros de acuerdo con el cronograma de entregas. |
| 6 | General | Externa | Ejecución o Contractual | Social | Paro en el servicio de transporte - Paro Camionero | Incumplimiento del cronograma de entregas por parte del contratista como resultado de los cierres de vías, generando así desabastecimiento de los suministros | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Medio | Contratista (Quien resultase adjudicatario) | Monitoreo y análisis constante de la situación del transporte en el país por parte del contratista. | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | Desde la firma del acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Haciendo seguimiento a la situación que se va presentando regularmente con el sector del transporte. | Diario |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución o Contractual | Operacional | Accidente en trabajo de altura por el servicio de instalación que van a prestar | Riesgo de lecciones leves o graves o accidentes del personal de la empresa contratista | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento de los protocolos para trabajos en alturas, documentación y equipos normativos para realizar estas labores a cargo del contratista. Exigencia de garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Desde la firma del acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Haciendo seguimiento a la situación que se va presentando regularmente. | Periódico |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución o Contractual | Operacional | Alza en el Costo de Materiales | Riesgo del mercado que puede representar solicitudes de equilibrio económico del contrato | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Contratista - Contratante | Verificación de posibles subidas de precios de los materiales. Revisión de solicitudes de equilibrio económico ante el Comité de Contratación. | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Desde la firma del acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Haciendo seguimiento a la situación que se va presentando regularmente. | Periódico |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución o Contractual | Financiero | Insolvencia del Contratista | Riesgo de incumplimiento del contrato, debido a la poca disponibilidad de recursos económicos del contratista para la ejecución del contrato. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación de la capacidad financiera del contratista, en caso de que el contratista no pueda subsanar su situación financiera a corto plazo, se estudiará la posibilidad de cesión o liquidación del contrato. | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Desde la firma del acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Aplicar los tratamientos y recurrir a las instancias requeridas para evaluar la situación. | Mensual |
| 10 | General | Interno | Ejecución o Contractual | Financiero | Incremento del valor de los insumos requeridos Fluctuaciones en la tasa de cambio | Mayor onerosidad Incumplimiento total o parcial del contrato | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Monitoreo y análisis constante de la situación del mercado. | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | Si | Contratista | Desde la firma del acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato | Haciendo seguimiento a la situación que se va presentando regularmente. | Mensual |
| 11 | Específica | Externa | Contractual | Operacional | Mala calidad de los insumos y repuestos instalados/suministrados | No cumplir con las condiciones contractuales y el plan de mantenimiento. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Contratista (FLA-EICE) | Revisión del plan de mantenimiento VS los requisitos exigidos por FLA-EICE Se solicita amparo de calidad de los bienes suministrados | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Riesgo alto | No | Supervisor | Desde la firma del acta de Inicio | Hasta la firma del Acta de Terminación | Revisión del plan antes de la ejecución de la entrega del insumo. Una sola vez. | Cuando se entregue los insumos |