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INSTRUCTIVO DEL DOCUMENTO 
(Seguir las siguientes instrucciones y eliminar del documento final)
· Los textos en cursiva y sombreados en gris son instrucciones, una vez diligenciada la plantilla deberán ser eliminados.
· No suprima información relevante de la plantilla.
· Diligencie los datos correspondientes al proyecto.
· Una vez adjudicado el contrato, el Constructor/Consultor/Parte Designada (según sea el caso) con su equipo elaborará el Plan de ejecución BIM (BEP) y deberá presentarlo dentro de los (5) días hábiles siguientes al inicio del contrato para aprobación de la Interventoría/Supervisor de acuerdo con el alcance establecido El Plan de Ejecución BIM. 
· La información aquí solicitada corresponde a la mínima exigida, el Constructor/Consultor/Parte Designada (según sea el caso), deberá indicar las exigencias del presente documento y las contenidas en el proceso con los medios necesarios para cumplir con el resultado exigido de usos, entregables, nivel de información contenida en cada modelo y la regulación de la gestión de la información que se manejará en un entorno común de datos CDE,  estrategia, capacidades, competencias, acciones, recursos humanos y logísticos de medio necesarios para cumplir con las obligaciones y resultados definidos por el Instituto de Desarrollo Urbano_IDU. Los medios para su cumplimiento son de entera responsabilidad de la parte designada y esta es la responsable de documentar y ejecutar sin excepción todas las acciones, recursos y logística necesaria para su cumplimiento.
· Posterior a la aprobación del BEP por parte de la interventoría, se realizará una reunión de presentación del Plan de Ejecución BIM definitivo con la participación del Constructor/Consultor/Parte Designada (según sea el caso), el interventor y la parte que designa (IDU) y todo el Equipo de desarrollo. Cualquier solicitud de aclaración o ajuste que surja de esta reunión deberá subsanada por el Constructor/Consultor/Parte Designada (según sea el caso) con la aprobación del interventor y ser presentada al IDU  para el inicio del desarrollo del Plan de ejecución BIM (BEP). Es importante validar la metodología del equipo para cumplir con los hitos de entrega y los requisitos de información del Contratante.
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[bookmark: _Toc185758678]PLAN DE EJECUCIÓN BIM (PEB O BEP SIGLA EN INGLÉS)

Este documento contiene el Plan de ejecución BIM (BEP) contractual utilizado con el propósito de que las partes acuerden la estrategia global de la implementación BIM en el proyecto, como cumplimiento de los requerimientos realizados por la Parte que designa (Contratante) indicados en el Anexo Técnico BIM ATB. La figura 1 muestra el flujo de información BIM-IDU y el estado dentro del proceso en el que se debe localizar el BEP. El Plan de ejecución BIM (BEP) es un documento dinámico que irá evolucionando y actualizándose a lo largo que avanza el proyecto. Al finalizar el contrato, se entregará la última versión del Plan de ejecución BIM (BEP) que recoja los cambios producidos durante el proceso. 

[bookmark: _Toc185758679]1.1 Flujo de información del proceso BIM-IDU 

En este aparte se define el flujo de información precontractual y contractual mínimo solicitado por el IDU para ser utilizado en la producción de información BIM por parte del Constructor/Consultor/Parte Designada (según sea el caso) y utilizados como base para los procesos de revisión y validación por parte del Interventor en representación del Contratante.
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[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]
Figura 1.  Flujo de información del proceso BIM-IDU.


[bookmark: _Toc185758680]REQUISITOS DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Describa la información general del proyecto, puede hacer uso de la información suministrada en el Anexo N° 1 Anexo Técnico que hace parte integral del pliego de condiciones, o demás documentos contractuales
[bookmark: _Toc185758681]2.1 Descripción técnica del proyecto.
Adecue la siguiente tabla de conformidad con el tipo e información del contrato adjudicado
	Información de Proyecto

	Contratante:
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO _IDU

	Contratista:
	

	Tipo de contrato:
	

	Número de proceso de selección:
	

	Objeto del contrato:
	

	Ubicación del proyecto:
	

	Fecha de inicio:
	

	Fecha estimada de inicio de construcción:
	Incluya en el caso de contratos de obra de lo contrario elimine la fila

	Fecha estimada de entrega:
	

	Información adicional:




[bookmark: _Toc107312209][bookmark: _Toc185758682]2.2 Objetivo

Complemente el objetivo de conformidad con su estrategia para cumplir con las obligaciones y resultados definidos por el Instituto de Desarrollo Urbano_IDU. Los medios para su cumplimiento son de entera responsabilidad de la parte designada y esta es la responsable de documentar y ejecutar sin excepción todas las acciones, recursos y logística necesaria para su cumplimiento

Establecer los lineamientos y acciones que cumplan con las obligaciones de resultado exigidas en los Pliegos de Condiciones para gestionar la información del proyecto bajo procesos BIM de forma colaborativa para la creación, modificación y uso de forma estandarizada de una representación digital compartida de un activo que incluye información valiosa, útil y centralizada proporcionando información, productos, análisis y data confiable para la toma de decisiones.

De acuerdo con lo anterior se tienen los siguientes objetivos específicos:

· Gestionar la información del proyecto en un entorno BIM
· Levantar las condiciones existentes.
· Diseñar el proyecto (Autoría de Diseño).
· Modelar el proyecto de manera interoperable.
· Realizar la Coordinación 3D del Proyecto y retroalimentar el diseño.
· Generar los flujos de información, la colaboración y la comunicación entre todas las partes de proyecto.
· Lograr el alcance esperado del contrato en tiempos y costos.
· Extraer las cantidades del modelo.
· Realizar la simulación constructiva del proyecto con el modelo y contar con información de detalle para la oportuna toma de decisiones.
· Garantizar la correcta gestión de la información BIM bajo la ISO 19650
· Abordar soluciones técnicas, a partir de los modelos federados.
· Cumplir los estándares y parámetros para la entrega de productos digitales en el desarrollo del contrato.
· Incluya cuantas viñetas se requieran para asegurar el cumplimiento de los objetivos BIM definidos en el Anexo Técnico BIM Contractual ATB
[bookmark: _Toc107312210][bookmark: _Toc185758683]2.3 Alcance

Complemente el alcance de conformidad con su estrategia para cumplir con las obligaciones y resultados definidos por el Instituto de Desarrollo Urbano_IDU. Los medios para su cumplimiento son de entera responsabilidad de la parte designada y esta es la responsable de documentar y ejecutar sin excepción todas las acciones, recursos y logística necesaria para su cumplimiento

El Alcance corresponde al cumplimiento de los objetivos descritos en el marco de la metodología y procesos BIM, de la siguiente manera:

· Realizar la gestión de la información bajo entorno y metodología BIM de conformidad con la norma NTC-ISO 19650 y las obligaciones del contrato.
· Realizar los USOS BIM establecidos en el proceso y que se describirán en detalle en el presente documento, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico BIM contractual ATB.
[bookmark: _Toc185758684]2.4 Usos BIM aplicables al proyecto
Describa los USOS BIM a aplicar en este proyecto, las partes designadas deben garantizar la aplicabilidad de los usos correspondientes a sus entregables. Tenga presente que se debe dar cumplimiento a los usos BIM obligatorios solicitados en el Anexo Técnico BIM Contractual (ATB)
	Uso BIM
	Perfil Líder
	Perfil Adicional
	Entregables
	Descripción

	Uso BIM
	Perfil que desarrolla el Uso
	Perfiles que apoya el uso
	Entregables específicos del uso
	Descripción del uso del proyecto

	 Análisis de sitio 
	 General 
	Topografía 
	Gemelo digital de sitio 
 Planimetría extraída del modelo 
Cartilla de Topografía 
 Reporte de Análisis de sitio 
	El contratista utilizará herramientas BIM / GIS para evaluar características en un área específica para determinar la ubicación óptima para un proyecto. Los datos del sitio recopilados se utilizan para seleccionar el sitio y luego posicionar el edificio con base en otros criterios.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc185758685]2.6 Información de referencia y recursos compartidos.

De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM (ATB) y demás documentos contractuales que hacen parte integral del pliego de condiciones, el Constructor/Consultor/Parte Designada (según sea el caso) debe establecer la información de referencia y recursos compartidos que usará en el proyecto
	Nombre 
	Contenido
	Uso previsto
	Formato
	Ubicación
	Permiso
	Origen

	Estudios prefactibilidad
	Toda la información entregada en la fase anterior del proyecto
	Estudios y diseños a continuar
	.zip
	enlace
	descarga y edición
	Entidad o empresa originadora

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc185758686]METODOLOGIA DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN
[bookmark: _Toc185758687]3.1. Responsables de gestión y producción de información.
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB describa el rol, funciones y responsabilidades de los participantes del proyecto para la gestión del modelo y la información del proyecto, las cuales deben contener la información necesaria para cumplir con los entregables del contrato como obligación de resultado, sin que se limite a las condiciones mínimas indicadas en el documento Anexo Técnico Contractual BIM ATB. Indique los principales contactos de su organización que participarán en el proyecto definiendo específicamente el responsable de gestión de información según NTC-ISO 19650-2;2021,5.3.1.
NOTA: El contratista debe estructurar su equipo de trabajo para cumplir con el alcance y el cronograma descrito en los pliegos de condiciones de conformidad con la complejidad del proyecto definida en los estudios previos.

[bookmark: _Toc185758688]3.1.1 Estructura organizacional del proyecto. 
	De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB indique la estructura del proyecto incluyendo la estructura organizacional y/o flujos de gestión de información


[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]
[bookmark: _Toc185758689]3.1.2 Directorio equipo de trabajo.
Indique los principales contactos de su organización que participa en el proyecto definiendo específicamente el responsable de gestión de información según NTC-ISO 19650-2;2021,5.3.3. Agregue el correo electrónico de cada contacto, así como el rol que desempeña dentro de su empresa. Se pueden incluir personas adicionales más adelante en el documento. 
	Nombre Responsable
	Disciplina / Organización
(Equipo de tareas)
	Rol / Perfil
(Funciones)
	Teléfono
	Email / Usuario CDE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc185758690]3.1.3 Roles y responsabilidades BIM.
Indique los roles y responsabilidades BIM partiendo de los requisitos mínimos establecidos en el Anexo de requerimiento de personal del proyecto, El Constructor/Consultor/Parte Designada (según sea el caso) a partir del personal mínimo señalado por el IDU, es libre de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos, garantizando la realización de estos. Todos los costos que se relacionan con el personal necesario deberán ser considerados por el Contratista dentro de su estructura de costos

	Rol
	Responsabilidades BIM


	Coordinador BIM/ Especialista BIM y SIG
	

	Modelador BIM
	



[bookmark: _Toc185758691]3.2 Niveles de Información Necesaria del modelo (LOIN).
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB y la matriz LOIN_BIM IDU, defina la el Nivel de Información Necesario del Modelo (LOIN) según la fase del Proyecto.

[bookmark: _Toc185758692]3.3 Proceso de gestión de información.
Diligencie la tabla de conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM con la estrategia de gestión de información 
	Contenedor de Información
	Descripción
	Miembros

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3.1 [bookmark: _Toc185758693]Estructura de carpetas.
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, en este aparte El constructor/consultor/Parte Designada deberá seguir una estructura predeterminada de carpetas entregada en la información de alistamiento, con la cual se realizará la estandarización de los productos digitales conforme a las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato, esta información será́ exclusiva para cada contrato o proyecto y se podrá́ solicitar a partir de la firma del acta de inicio

	[bookmark: _heading=h.206ipza]ESTRUCTURA DOCUMENTOS BIM

	MODELO DE ESTRUCTURA

	Estructuración del Directorio de Carpetas
	
	
	

	
	ID Proyecto
	IDU-9999-2022
(Contrato)
	

	
	
	
	

	
	Fase Proyecto
	ED
(Estudios y Diseños)
	

	
	
	
	

	
	Estado de la Información
	ED-C
(SHARED / Compartido)
	

	
	
	
	

	
	Tipo / Componentes Información
	ED-A-2.DocTecnicos
(Componente Técnico)
	

	
	
	
	

	
	Especialidad
	GV
(Geométrico Vial)
	

	
	
	
	

	
	Tipo de Archivo
	M2
(Modelo 2D)
	

	
	
	
	

	
	Sub-Especialidad
	PP
(Planta-Perfil)
	Nomenclatura y Codificación de Archivos

	
	
	
	

	
	Ítem
	
	Archivo: Productos CAD en la hoja de cálculo Nomenclatura Archivo

	
	
	
	

	ESTRUCTURA CARPETAS / DIRECTORIO DOCUMENTOS BIM

	CARPETA RAÍZ DEL PROYECTO DE PRIMER NIVEL - ID PROYECTO

	Tipo de Acuerdo
	No. Contrato / Acuerdo
	Año

	IDU (Contrato/Convenio)
	####
	20##

	IDU (In House)
	XXXX-I#
	20##

	URB (Urbanizadores)
	Xxxxxx
	-

	Entidad (Terceros)
	####
	20##

	* Nombramiento carpeta de acuerdo con el esquema, de la hoja NOMENCLATURA DOCUMENTOS, se implementa la carpeta con el tipo acuerdo definido para el desarrollo del proyecto.

	

	CARPETAS DE SEGUNDO NIVEL - FASE DE PROYECTO

	
	Tema
	Nombre Carpeta
	

	Prefactibilidad
	PF
	-

	Factibilidad
	FA
	-

	Estudios y Diseño
	ED
	-

	Construcción
	CT
	-

	Diagnóstico
	DG
	-

	Conservación
	CV
	-

	* Se implementa la carpeta de acuerdo con el la fase del proyecto definida para el desarrollo del proyecto.

	

	CARPETAS DE TERCER NIVEL - ESTADO DE INFORMACIÓN

	Tema
	Nombre Carpeta
	

	WIP/ Trabajo en curso
	1.XX-T
	-

	SHARED/ Compartido
	2.XX-C
	-

	PUBLISHED/ Publicado
	3.XX-P
	-

	ARCHIVE/ Archivado
	4.XX-A
	-

	* XX corresponde a las siglas de la fase de proyecto que contiene las presentes carpetas.
** Los proyectos NO desarrollados bajo metodologia BIM se entregan en la carpeta SHARED / Compartido.

	

	CARPETAS DE CUARTO NIVEL - COMPONENTES DOCUMENTALES

	Tema
	Nombre Carpeta
	

	Componente Jurídico
	XX-X-1.DocContractuales
	-

	Componente Técnico
	XX-X-2.DocTecnicos
	-

	Componente Social
	XX-X-3.DocSocial
	-

	Componente Ambiental
	XX-X-4.DocAmbiental
	-

	Componente Evaluación
	XX-X-5. DocEvaluacion
	-

	* XX Corresponde a las siglas de la fase de proyecto que contiene las presentes carpetas.
X Corresponde a las siglas del estado de información que contiene las presentes carpetas.

	

	CONTENIDO CARPETAS DE CUARTO NIVEL - ESPECIALIDAD / SUBESPECIALIDAD / TIPO DE INFORMACIÓN

(ver anexo Excel estructura de carpetas)



[bookmark: _Toc185758694]3.4 Proceso de colaboración.
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, defina la estrategia de colaboración para el intercambio de información durante la ejecución del proyecto incluyendo el ambiente común de datos (CDE), Flujo de gestión de información, transición de información, programa detallado de equipos de proyecto, la estrategia de resolución de conflictos, el flujo de gestión de información, los tiempos de cumplimiento de los entregables y los procesos de recibo y aceptación de entregable, que el Contratista deberá validar/ ajustar y seguir

[bookmark: _Toc185758695] 3.5  Estrategia de modelación.
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, El constructor/consultor/Parte Designada deberá en la siguiente tabla definir la estrategia general de modelación, documentos referentes de guía y buenas prácticas en el modelado de proyectos bajo metodologías BIM, se recomienda seguir la Guía de modelado realizada por BIM Forum Colombia. 

	Nombre de documento
	Versión
	Origen 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3.5.1 [bookmark: _Toc185758696]Criterios de modelación.
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, El constructor/consultor/Parte Designada deberá en la siguiente tabla Describir los criterios de modelación aplicables al proyecto.
	Criterios y formatos de modelación
	Descripción

	Sistema de clasificación:
	

	Sistema de vinculación de modelos:
	

	Exactitud y tolerancia:
	

	Sistema Métrico:
	

	Granularidad: 
	



3.6 [bookmark: _Toc185758697] Estrategia de federación.

De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, El constructor/consultor/Parte Designada deberá en la siguiente tabla definir el esquema de vinculación para cada uno de los modelos federados definidos en la estrategia de segregación esto con el fin de que todas las partes comprendan la composición de cada uno de los modelos.

	Mapa de estrategia general de federación del proyecto.

	



[bookmark: _Toc185758698]3.7 Programa detallado de equipos de proyecto.

De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, defina las reuniones incluyendo las mínimas definidas por la entidad sin que se limite a realizar únicamente las mismas

	Tipo de Reunión
	Descripción
	Cronograma

	Reunión de inicio de proyecto
	Reunión de inicio de proyecto donde se presentarán las partes y equipos de trabajo. En esta reunión se describirán los estándares, métodos y procedimientos de creación de información y los requerimientos de información descritos por el Plan de Ejecución BIM (BEP), los entregables de información, el plan de trabajo y en general todos los requerimientos necesarios para el cumplimiento del Anexo Técnico.
	5 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio.

	Reunión del BEP inicial 
	En esta reunión, se presentará el Plan de Ejecución BIM de acuerdo con la reunión de inicio del proyecto.
	Reunión de BEP inicial, una vez aprobada la 1ra versión por parte de la interventoría.

	Reunión para monitoreo del BEP
	En esta reunión, se presentarán los avances en cuanto al Plan de Ejecución BIM.
	A partir de la reunión del BEP inicial en los casos que se requiera la actualización/monitoreo se puede dar a través de los comités técnicos de seguimiento.

	Reunión Entregable Integrado/Federado Parcial
	Cada vez que se cumpla la fecha de cumplimiento de un hito, el Equipo de entregas por medio de la parte designada líder deberá presentar su información para aprobación de la parte que designa dentro del Entorno Común de datos (CDE) del proyecto.
	Cumplimiento de hito a nivel proyecto.

	Reunión Entregable Integrado/Federado Final
	Una vez el 100% de especialidades BIM estén totalmente diseñadas, el Equipo de entregas por medio de la parte designada líder deberá presentar su información para aprobación de la parte que designa dentro del Entorno Común de datos (CDE) del modelo final integrado/federado, realizando una presentación de este.
	Cumplimiento total a nivel proyecto.

	Reunión/mesa de trabajo/comité BIM seguimiento BIM (comité BIM)
	Reunión para verificar avances en el cumplimiento de las obligaciones BIM, con la participación de todo el equipo de tareas, entregas, interventoría, supervisión IDU.
	Semanal o quincenal de acuerdo con la complejidad del contrato



3.7.1 [bookmark: _Toc185758699]Flujo de Gestión de información
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB complemente el proceso de aprobación de información definido por el IDU, teniendo en cuenta el proceso de gestión de información siguiendo los requerimientos de la NTC-ISO 19650-1 parágrafo 11, mediante la definición del Nivel de requerimiento de información, proceso de control de calidad y flujo y utilización de entorno común de datos (CDE), la transición de la información entre los estados de trabajo en curso y compartido; y entre compartido y publicado, siendo la primera transición de control/revisión/aprobación y la segunda de revisión/autorización

	Origen
	Responsable
	Aprobador
	Destino
	Descripción

	CDE Producción
	Equipo de tareas
	Líder de diseño
	CDE Producción
	Información de producción no verificada.

	CDE Producción
	Contratista
	Interventor
	CDE Colaboración
	Información de producción verificada.

	CDE Colaboración
	Interventor
	IDU (verificación y recibo)
	CDE Publicación
	Información verificada para distribución.

	CDE Publicación
	IDU
	IDU
	CDE IDU
Archivo
	Información verificada para Archivo.



3.7.2 Procesos de recibo y aceptación de entregables
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, el constructor/consultor/Parte Designada (según sea el caso) deberá definir los entregables. El administrador de información del adjudicatario cargará todos los paquetes de información en el Entorno Común de Datos (CDE) y notificará a la Interventoría con copia a la Entidad por medios electrónicos para cumplimento de entrega de cada hito. El INTERVENTOR validará y quedará trazabilidad de la recepción en la herramienta del Entorno Común de Datos (CDE) definida. Los paquetes con comentarios o rechazados deben ajustarse en el entorno Común de Datos (CDE) y reenviarse para volver a realizar la publicación con los aspectos solucionados. La falla de aceptación y la nueva presentación de entregables no causará variación/compensación adicional al contrato. Complemente y describa los procesos y requerimientos para aprobación de paquetes de información para publicación según NTC-ISO 19650-2;2021, 5.7. 

3.8 Hitos y Cronograma BIM. 

Describa como cumplirá con el estado de avance de los modelos según Plan Detallado de Trabajo (PDT) y los hitos BIM definidos o solicitados por el Instituto de Desarrollo Urbano_IDU en el Anexo Técnico Contractual BIM ATB según NTC-ISO 19650-2:2021, 5.1.3. los hitos deberán estar alineados con los que el Constructor/Consultor/Parte Designada (según sea el caso) use en sus Planes de entrega de información
	Hito 
	Fecha de entrega
	Modelo
	EAIM 
(Estado de Avance de Información de los modelos)

	Hito 1
	Hito 1
	Arquitectura
MEP
	DB- Diseño Básico

	
	
	MEP
	DA- Diseño anteproyecto

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc185758700]3.9   Proceso control y aseguramiento de calidad.
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, defina la estrategia de aseguramiento de calidad para la ejecución del Proyecto. La estrategia, el lenguaje, indicadores y responsables de las funciones de calidad, así como los protocolos y guías aplicables (Formato AUDITORIA_MODELOS_BIMIDU) teniendo en cuenta la NTC-ISO 19650-1:2021, 11.3 

[bookmark: _Toc185758701]3.9.1 Control de calidad para procesos de producción.

La revisión de los contenedores de información (carpeta) o entregables deberán cumplir con los siguientes aspectos: Consistencia, Integridad, Exactitud, Inteligibilidad: Los modelos de información y su contenido debe ser comprendido, comunicado o transmisible de forma clara. Describir los informes de control de calidad, los procesos de Revisión de contenedores de información (Entregables), procesos de coordinación 3D, etc

Describa los controles de calidad y aseguramiento de calidad y entregables para los procesos según NTC-ISO 19650-2;2021, 5.6.3, 5.6.4 y 5.6.5

	[bookmark: _heading=h.3as4poj]Revisión
	Responsable
	Software
	Frecuencia
	Descripción
	Métrica

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc185758702]3.9.2 Aseguramiento de calidad.

	Revisión
	Responsable
	Software
	Frecuencia
	Descripción
	Métrica

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc185758703]3.9.3 Entregables de calidad.

	Entregable
	Responsable
	Software
	Frecuencia
	Descripción
	Métrica

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc185758704]3.9.4 Proceso de levantamiento de condiciones existentes.
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB describa el proceso de captura de información de activos existentes a lo largo del proyecto, tenga en cuenta la magnitud del proyecto y los proyectos que maneja el IDU y los demás documentos técnicos como el apéndice y/o capítulo de topografía


[bookmark: _Toc185758705]3.9.5 Proceso de coordinación y detección de interferencias.

De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, defina la estrategia   de coordinación y de detección de interferencias para cumplir con los requisitos del contratante para el control y aseguramiento de calidad incluyendo los procesos, tipos y niveles de colisión

	Procesos
	Responsable

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc185758706]3.9.6 Tipos de colisión.
Describa los tipos de colisiones

	Tipo de colisión
	Descripción

	
	

	
	

	
	



[bookmark: _Toc185758707]3.9.7 Niveles de colisión.
Describa los niveles de colisión que serán implementados en la ejecución de este proyecto

	Nivel de colisión
	Descripción
	Interferencia 
	Prioridad
	Tolerancia

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc185758708]MARCO TÉCNICO Y COLABORATIVO
4.1 [bookmark: _Toc185758709] Estándares específicos del proyecto.

De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, en este aparte se incluirán los estándares definidos en aparte ESTÁNDARES PARA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN BIM que se utilizarán para la definición y entrega de información del Proyecto 
4.2 [bookmark: _Toc185758710] Sistema de clasificación de información.

El Constructor/Consultor/Contratista/Parte Designada deberá establecer el sistema de clasificación asociado el sistema de precios de referencia del IDU vigente. Este sistema de clasificación puede colaborar a la estructura de segregación de elementos del modelo de una manera estructurada y dar la llave de conexión para herramientas de gestión de información en diferentes procesos como presupuestación, calidad y programación.

4.3 [bookmark: _Toc185758711]  Formato de intercambio de datos para interoperabilidad (IFC + MVD).
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, en este aparte se incluirán los formatos de interoperabilidad (IFC) necesarios para contenedores de información específicos según ISO 16739-1:2021 Para proyectos de infraestructura se solicita el formato de intercambio de datos IFC 4.3, el cual está en desarrollo. Si al momento de licitar el proyecto el IFC 4.3 no ha sido publicado, se solicita un esquema anterior (IFC 4.0) donde se cumpla la parametrización de todos los elementos, para ello, los elementos de infraestructura podrán ser ejecutados bajo IfcCivilElements teniendo presente que la NTC-ISO 16739 especifica que “el IfcCivilElements es una generalización de todos los elementos dentro de una obra de ingeniería civil. Incluye, en particular, todos los casos de obras de construcción lineales típicas, como segmentos de carreteras, segmentos de puentes, aceras, etc. Dependiendo del contexto del proyecto de construcción, los trabajos de construcción incluidos, como edificios o fábricas, se representan como una colección de elementos de IfcBuildingElement. Los sistemas de distribución, tales como tuberías o drenaje, se representan como una colección de elementos de IfcDistributionElement, y otros elementos geográficos, tales como árboles, postes de luz, señales de tráfico, etc., se representan como elementos de elementos de IfcGeographic.” 

	MVD
	Descripción
	Referente

	IFC4.3
	En Desarrollo
	http://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/


4.4 [bookmark: _Toc185758712]   Requerimientos de software y Hardware
El constructor/consultor/Parte Designada (Contratista o Interventor) deberá contar con el software y hardware necesarios para poder llevar los usos BIM solicitados en el ATB, las partes contratadas serán las responsables de adquirir y gestionar las licencias que correspondan según los programas que seleccionen, los cuales deberán indicarse en la siguiente tabla
	Recurso / Tipo de recurso o actividad
	Especificación
	Versión
	Comentarios

	
	
	
	

	
	
	
	



4.5 [bookmark: _Toc185758713]Herramientas de intercambio de información.
El constructor/consultor/Parte Designada deberá proponer el formato de entrega de los contenedores de información (Entregables) en formato digital modificable (Nativo) y digital no modificable. El modelado del activo de infraestructura se deberá llevar a cabo mediante una plataforma BIM apta para este tipo de proyectos con flujo de trabajo colaborativo asincrónico o sincrónico en software especializado; todas las modelaciones anteriores por defecto deben ser compatibles y entregadas en formato nativo y formato abierto (IFC 4 u otro según necesidad) para generar los entregables y usos exigidos en las obligaciones del presente proceso, en donde se garantice una correcta interoperabilidad e intercambio de información dentro del proyecto y el flujo de la información dentro del CDE cumpliendo los estados de la información de la norma NTC-ISO-19650. Describa los requerimientos técnicos y procesos de modelación aplicables al proyecto. Indique si el CDE está compuesto por una o múltiples plataformas tecnológicas, cuáles son y qué formatos se utilizarán para los requerimientos de información y colaboración


	Plataformas y formatos del entorno de datos compartidos
	Descripción

	
	

	
	

	
	



4.6 [bookmark: _Toc185758714]Esquema de seguridad.
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, El constructor/consultor/Parte Designada deberá en la siguiente tabla describir los protocolos de acceso a la información dentro del Ambiente común de datos (CDE) seleccionado para el desarrollo del proyecto, que garanticen técnicamente la confidencialidad y seguridad de la información, el Contratista debe establecer y mantener medidas de encriptación para el almacenamiento y transmisión de la información.		
	Contenedor de información
	Disciplina
	Estado
	Nivel de seguridad

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



4.7 [bookmark: _Toc185758715]Formato de entregables BIM.
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, en este aparte El constructor/consultor/Parte Designada deberá en la siguiente tabla describir los tipos de contenedor de información (entregables) que serán requeridos para el proceso de entrega
	Entregable 
	Herramienta
	Versión
	Formato
nativo 
	Formato de intercambio
	Responsable de producción
	Responsable control de calidad
	Aprobación para publicación

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Tenga en cuenta que los tipos de contenedor de información (entregables) mínimos que serán requeridos para el proceso de entrega son Archivos modelos gráficos, Archivos documentales, Archivos información No-Gráfica y Archivos de información de dato

4.8 [bookmark: _Toc185758716]Esquema de georreferenciación.

De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, El constructor/consultor/Parte Designada deberá en la siguiente tabla incluir el sistema de coordenadas de georreferenciación requerido para la ejecución del proyecto que deberá ser el sistema de referencia oficial colombiano, MAGNA-SIRGAS y los criterios de georeferenciación. El Contratista deberá seleccionar el origen que mejor se ajuste al proyecto

	Detalle de instrucciones de georreferenciación.

	

	
	

	Unidades que utilizará para el desarrollo de los modelos
	Coordenadas que se utilizarán para todos los modelos

	
	

	
	

	
	

	
	




4.9 [bookmark: _Toc185758717]Indicadores aplicables de procesos BIM.
De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, en este aparte se incluirán los indicadores definidos en aparte INDICADORES APLICABLES A LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS BIM, según aplique a la fase de desarrollo del proyecto. 

[bookmark: _Toc185758718]ANEXOS
5.1 [bookmark: _Toc185758719]  Anexos documentales BIM.

De conformidad con los requisitos del Anexo Técnico Contractual BIM ATB, El constructor/consultor/Parte Designada deberá en la siguiente tabla describir los documentos, plantillas o formatos anexos a este BEP
	Item 
	Descripción  
	Fecha 
	Localización 

	Plantilla MIDP_BIMIDU.xlsx
	Plan maestro de entrega de información.
	 
	 

	
	
	
	





[bookmark: _Toc185758720]BIBLIOGRAFÍA
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NTC-ISO 19650-1:2021 Organización y digitalización de la información en edificaciones y obras de ingeniería civil, incluyendo BIM (Building Information Modeling). Gestión de la información usando BIM. Parte 1: Conceptos y principios, Icontec, Colombia, 2021.
NTC-ISO 19650-2:2021 Organización y digitalización de la información en edificaciones y obras de ingeniería civil, incluyendo BIM (Building Information Modeling). Gestión de la información usando BIM. Parte 2: Fase de entrega de los activos, Icontec, Colombia, 2021.
NTC-ISO 12006-2:2021 Construcción. Organización de la información de las obras de construcción. Parte 2: Marco para la clasificación, Icontec, Colombia, 2021.
NTC-ISO 12006-3:2022 Construcción de edificaciones. Organización de la información de las obras de construcción. Parte 3: Marco de la información orientada a objetos, Icontec, Colombia, 2022.
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Documentos Tipo o Pliegos Tipo y sus anexos, Colombia Compra Eficiente, Colombia 2022. (en línea: https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo)
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