| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo y /o lugar de activación de las licencias y de la prestación del soporte | Indisponibilidad del licenciamiento y soporte requerido por la Entidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Adelantamiento del debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de ser atribuible presunto incumplimiento, sancionar. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad compradora | Durante la ejecución del contrato desde el momento en que se ponga en evidencia el riesgo. | Liquidación del contrato | Supervisión | Permanente |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas | Indisponibilidad del licenciamiento y soporte requerido por la Entidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | Verificación del supervisor de las características técnicas de los bienes a recibir. De verificarse el presunto incumplimiento iniciar el debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad compradora | Inicio de ejecución | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad | Supervisión | Permanente entre la firma del acta de inicio y la entrega del bien |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Funcionamiento defectuoso de las licencias | Indisponibilidad del licenciamiento o servicio requerido por la Entidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | Revisión del supervisor en el plazo de entrega y estipulación de sanciones | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad compradora | Durante la ejecución del contrato desde el momento en que se ponga en evidencia el riesgo. | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad | Supervisión | Permanente a la entrega del bien |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La referencia es suspendida del mercado | Entrega de licenciamiento de iguales o superiores características | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Se verificará que el licenciamento a entregar sea de iguales o superiores características técnicas. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Proveedor | Inicio de ejecución | Vencimiento del plazo del contrato | Supervisión | Permanente a la entrega del bien |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la atención de garantías o soporte | Posible denegación en la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | Bajo |  | Verificación del supervisor de la entrega de garantías y en la prestación del servicio de soporte. De encontrarse presunto incumplimiento iniciar el debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Proveedor | Inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final Garantía establecida | Supervisión | Permanente |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | No se satisface la necesidad requerida por la entidad | 3 | 5 | 8 | Alto | Proveedor | El supervisor deberá advertir del presunto incumplimiento en las obligaciones contractuales. De persistir, dar inicio al debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Proveedor | Inicio de ejecución | Fecha final del contrato | Supervisión | Permanente |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño en los bienes en donde se instalan las licencias | No se satisface la necesidad requerida por la entidad | 3 | 5 | 8 | Alto | Proveedor | Verificar el estado de instalación, consignarlo en acta de reunión. Adelantar el proceso de garantía calidad y correcto funcionamiento. | 1 | 4 | 5 | Alto | Si | Proveedor | Inicio de ejecución | Fecha final del contrato | Supervisión | Permanente, a la fecha recibo a satisfacción |