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ANEXO No. 10
MATRIZ DE RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA  
 CNSC-PAMC-00X DE 2026
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	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración Riesgo
	Categoría
	Asignado a:
	Tratamiento/ Controles a implementar
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta ejecución contrato?
	Responsable implementar tratamiento
	Fecha estimada inicio tratamiento
	Fecha estimada en que se completa tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento en el plazo y /o lugar de activación de las licencias y de la prestación del soporte
	Indisponibilidad del licenciamiento y soporte requerido por la Entidad 
	3
	4
	7
	Alto
	Proveedor
	Adelantamiento del debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de ser atribuible presunto incumplimiento, sancionar. 
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Entidad compradora
	Durante la ejecución del contrato desde el momento en que se ponga en evidencia el riesgo. 
	Liquidación
del contrato
	Supervisión 
	Permanente

	2
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las especificaciones técnicas
	Indisponibilidad
del licenciamiento y soporte requerido por la
Entidad

	2
	4
	6
	Alto
	Proveedor
	Verificación del supervisor de las características técnicas de los bienes a recibir. De verificarse el presunto incumplimiento iniciar el debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Entidad compradora
	Inicio de ejecución 
	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad
	Supervisión
	Permanente entre la firma del acta de inicio y la entrega del bien 

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Funcionamiento defectuoso de las licencias 
	Indisponibilidad
del licenciamiento o servicio
requerido por la
Entidad

	2
	4
	6
	Alto
	Proveedor
	Revisión del
supervisor en el plazo de entrega y
estipulación de
sanciones
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Entidad compradora
	Durante la ejecución del contrato desde el momento en que se ponga en evidencia el riesgo.
	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad
	Supervisión
	Permanente a la entrega del bien 

	4
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	La referencia es suspendida del mercado
	Entrega de licenciamiento de iguales o superiores características
	3
	3
	6
	Alto
	Proveedor
	Se verificará que el licenciamento a entregar sea de iguales o superiores características técnicas. 
	3
	1
	4
	Bajo
	Si
	Proveedor
	Inicio de ejecución 
	Vencimiento del plazo del contrato
	Supervisión
	Permanente a la entrega del bien 

	5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Deficiencia en
la atención de
garantías o
soporte
	Posible denegación en la prestación del servicio
	2
	3
	5
	Bajo
	
	Verificación del
supervisor de la entrega de garantías y en la prestación del servicio de soporte. De encontrarse presunto incumplimiento iniciar el debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
	1
	2
	3
	Bajo
	No
	Proveedor
	 Inicio de la ejecución del contrato.
	Fecha final Garantía establecida
	Supervisión
	Permanente

	6
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las obligaciones contractuales
	No se satisface la necesidad requerida por la entidad
	3
	5
	8
	Alto
	Proveedor
	El supervisor deberá advertir del presunto incumplimiento en las obligaciones contractuales. De persistir, dar inicio al debido proceso previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Proveedor
	Inicio de ejecución
	Fecha final del contrato
	Supervisión
	Permanente

	7
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Daño en los bienes en donde se instalan las licencias
	No se satisface la necesidad requerida por la entidad
	3
	5
	8
	Alto
	Proveedor
	Verificar el estado de instalación, consignarlo en acta de reunión. Adelantar el proceso de garantía calidad y correcto funcionamiento. 
	1
	4
	5
	Alto
	Si
	Proveedor
	Inicio de ejecución
	Fecha final del contrato
	Supervisión
	Permanente, a la fecha recibo a satisfacción
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