INTRODUCCIÓN

Actualmente, el proyecto de inversión reglamentado bajo resolución 40159 de 2026, cuenta con un sistema metodológico de elección de beneficiarios, teniendo en cuenta que por parte del ministerio de Minas y Energía para el programa Colombia Solar, no se realizan convocatorias o solicitud de proyectos en ejecución de manera directa. La elección de los beneficiarios se hace a través de dos tipos de focalización descritos en el ARTÍCULO 11o. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE USUARIOS DE ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA SOLAR.

La primera focalización, se hace a nivel de departamentos, desarrollado mediante una metodología técnica que incorpora variables socioeconómicas, energéticas y territoriales, tales como el Índice de Pobreza Multidimensional —IPM—, el Índice de Pobreza Energética Multidimensional —IPEM—, el costo unitario del servicio de energía eléctrica, la cantidad de usuarios potencialmente beneficiarios por cada uno de los operadores de red a nivel nacional, las condiciones del recurso solar disponible definido a través de las horas pico solares estándar para cada departamento y la viabilidad técnica de implementación. A partir de estos criterios se determinan las zonas objeto de intervención y la programación de las fases territoriales del Programa.

La segunda focalización, se hace a nivel de usuarios pertenecientes a zonas específicas a intervenir. Se realiza bajo la integración de bases de datos que reúne por cada usuario, información de identificación y estrato, ubicación geográfica, datos del transformador asociado, comportamiento del consumo de energía, valor de la cartera ante el operador de red y la información predial. Lo anterior se considera como información secundaria, debido a que se conglomera a través de formatos entregados por parte de los operadores de red a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que es obtenida por parte del Ministerio de Minas y Energía a través de acuerdos interadministrativos. La información contempla periodos específicos, sin ser logísticamente viable, realizar una constante actualización por la cantidad de datos obtenidos.

Una vez obtenidos las bases de datos, el ministerio realiza el análisis correspondiente, considerando variables que permiten la filtración para no contemplar usuarios con parámetros técnicos y socioeconómicos que, inviabilicen la ejecución de los sistemas solares fotovoltaicos, como por ejemplo, usuarios que estén por fuera de los estrados 1, 2 y 3, que tengan un consumo por fuera de un rango elegido, que no cuente con un medidor debidamente registrado ante el operador de red, que ya sea beneficiario por parte del estado dentro de un sistema Autogenerador a pequeña o gran escala, que tenga un valor de cartera o deuda ante el operador de red superior a un máximo definido por parte del ministerio o que no contemple de manera explícita la asociación técnica a un número de transformador específico, sin desconocer que a través de análisis puedan existir variables específicas que van a permitir un mayor filtrado en caso de ser considerado necesario.

Como resultado se obtiene un listado general de posibles usuarios beneficiarios, los cuales, a través de datos arrojados por el POT, son clasificados por barrios, circuitos o bajo parámetros correspondientes a la zona evaluada, y a través de criterios objetivos definidos por parte del ministerio se ordenan los usuarios de forma lógica con base en un índice de focalización asociado a cada uno, cuya puntuación define el orden para su ejecución correspondiente.

Esta información se entrega como documento oficial de SELECCIÓN MUESTRAL al administrador correspondiente (GECELCA o FENOGE), con el fin de ser llevada a cabo la evaluación de dichos datos para el inicio de la CARACTERIZACIÓN.

INFORMACIÓN PRIMARIA NECESARIA

Una vez entregada la SELECCIÓN MUESTRAL, los usuarios deben surtir el siguiente proceso por parte del administrador del recurso:

- Se deber realizar una clasificación adicional para los usuarios, agrupándolo por transformador. Cada uno de los transformadores ya cuentan con una capacidad en potencia registrada ante el operador de red sobre la cual, se debe realizar el análisis para determinar cuántos sistemas solares fotovoltaicos se pueden conectar dentro de su circuito correspondiente, sin exceder el 50% de la capacidad nominal.

- Una vez determinada la cantidad de usuarios a conectar por transformador, se eligen los usuarios específicos con mayor índice de focalización calculada.

Lo anterior determina la base para iniciar con la CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS, teniendo en cuenta que, a través de este proceso, por parte del ministerio se considera como mínimo, incluir los siguientes aspectos técnicos de información primaria, es decir, obtenida de manera presencial bajo visitas de campo:

- Verificación estructural para la instalación de los paneles solares. Se debe identificar el tipo de techo, la viabilidad en la instalación de anclajes de soporte y la verificación de requisitos técnicos RETIE para los trabajos de ejecución y mantenimiento de los paneles solares.

- Verificación normativa del tablero de distribución del usuario, teniendo en cuenta que debe contar con las condiciones adecuadas para la inclusión de una protección monofásica o bifásica según corresponda, para la entrada de energía a través del sistema solar fotovoltaico. A su vez, se debe garantizar la entrada adecuada de la alimentación al tablero de distribución, verificando la conexión de los cables de tierra, neutro y la o las fases asociadas según la naturaleza del medidor del usuario. El tablero deberá contar con los barrajes identificados de Fases, neutro y tierra.

- Proyección espacial para la ubicación del tablero AC para la instalación de las protecciones asociadas al sistema solar fotovoltaico y la eventual instalación de un segundo medidor de forma externa a la casa en evaluación, aspectos relevantes para la articulación de la ejecución con la reglamentación y regulación en curso del proyecto de inversión.

- Comparación de la información secundaria entregada como parte de la selección muestral, con la información primaria identificada en campo a través de la revisión visual correspondiente en el predio y la revisión de un recibo de energía reciente, teniendo en cuenta aspectos técnicos como el número de medidor, estrato, el transformador asociado (Verificar que la capacidad del transformador sea la reportada), el consumo histórico del usuario, el valor y duración de la cartera en mora en caso de existir.

Los anteriores aspectos son de tipo técnico, es decir, son adicionales a los demás parámetros sociales y prediales que permitan consolidar de manera complementaria la información necesaria para la viabilización de un usuario beneficiario. Así mismo, son considerados como criterios mínimos para la aceptación del usuario, sin embargo, bajo la experiencia y verificación en campo por el equipo caracterizador y el administrador del recurso, en caso de ser necesaria la integración de aspectos adicionales, deberán ser agregadas como información complementaria y reportada en mesa técnica para el soporte, aprobación y priorización de los usuarios seleccionados como beneficiarios finales.