3. Distribución de los recursos destinados al programa en Atlántico, Magdalena y La Guajira, discriminando montos asociados a inversión, instalación, operación, mantenimiento y seguimiento.

En atención al numeral 3 y de conformidad con el contenido de la ficha del proyecto de inversión “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA LA REDUCCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS ESTRATOS 1, 2, 3 DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) – PROGRAMA NACIONAL COLOMBIA SOLAR.”  de fecha 10 de abril de 2026, se establece la siguiente programación, respecto de los departamentos indicados.



| Departamento | AÑO | Recursos | Meta usuarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Atlántico | 2026 | 180.679.853.276 | 10118 |
| Atlántico | 2027 | 20.728.389.059,44 | 2773 |
| La Guajira | 2027 | 286.804.710.913,31 | 43807 |
| Magdalena | 2027 | 274.854.514.625,67 | 41166 |
| La Guajira | 2028 | 191.972.879.500,55 | 27273 |
| Magdalena | 2028 | 183.974.009.521,32 | 26387 |

Fuente: Documento actualización proyecto 10 de abril de 2026.

Los costos referenciados en la tabla consolidan la implementación de las soluciones junto con su AIU e interventoría correspondiente.

A través del año 1, los costos asociados a las actividades de administración, operación y mantenimiento se encuentran a cargo de los contratistas ejecutores, siendo este costo representado en un 2% sobre el valor de los sistemas instalados, es decir, sobre el CAPEX del proyecto.

A partir del año 2, los costos de administración, operación y mantenimientos se remunerarán a través de la compensación de energía entregada a un agente comercializador, representante de los beneficiarios y responsables de estas actividades.

Observación: Discriminación de la respuesta por recursos de inversión, operación, mantenimiento, instalación y seguimiento, tal como lo indica la pregunta. En caso de que la información no pueda ser discriminada, una justificación del por qué no puede compartirse la información en ese formato.

Respuesta: Se realiza la discriminación solicitada con una posterior explicación de los datos asociados:

ATLÁNTICO

| Descripción | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- |
| Implementación Costos directos | $ 130.446.573.989,54 | $ 15.486.272.335,28 |
| AIU (Contratos derivados) | $ 30.002.712.017,59 | $ 3.561.842.637,11 |
| Interventoría (Contratos derivados) | $ 8.243.728.818,69 | $ 978.673.687,17 |
| Costo de administración | $ 11.986.838.450,22 | $ 701.600.399,88 |
| Total Asignado | $ 180.679.853.276,04 | $ 20.728.389.059,44 |

LA GUAJIRA

| Descripción | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- |
| Implementación Costos directos | $ 214.273.084.488,58 | $ 142.922.440.043,83 |
| AIU (Contratos derivados) | $ 49.282.809.432,37 | $ 32.872.161.210,08 |
| Interventoría (Contratos derivados) | $ 13.541.246.409,50 | $ 9.032.156.244,45 |
| Costo de administración | $ 9.707.570.582,86 | $ 7.146.122.002,19 |
| Total Asignado | $ 286.804.710.913,31 | $ 191.972.879.500,55 |

MAGDALENA

| Descripción | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- |
| Implementación Costos directos | $ 205.345.039.301,86 | $ 136.967.338.375,31 |
| AIU (Contratos derivados) | $ 47.229.359.039,43 | $ 31.502.487.826,32 |
| Interventoría (Contratos derivados) | $ 12.977.027.809,13 | $ 8.655.816.400,93 |
| Costo de administración | $ 9.303.088.475,25 | $ 6.848.366.918,77 |
| Total Asignado | $ 274.854.514.625,67 | $ 183.974.009.521,32 |

Los datos aportados son representados de forma conceptual por:

- Implementación Costos Directos: Son los costos asociados y definidos bajo las siguientes actividades para sistemas individuales:

La obtención de los valores finales de las soluciones, se realizó bajo Solicitud de Información a Proveedores SIP-112-2025, determinando bajo media aritmética con base en los resultados de tres proveedores, los costos asociados a los tipos de solución fotovoltaica del programa.

A través del año 1, los costos asociados a las actividades de administración, operación y mantenimiento se encuentran a cargo de los contratistas ejecutores, siendo este costo representado en un 2% sobre el valor de los sistemas instalados, es decir, sobre el CAPEX del proyecto.

A partir del año 2, los costos de administración, operación y mantenimientos se remunerarán a través de la compensación de energía entregada a un agente comercializador, representante de los beneficiarios y responsables de estas actividades.

AIU (Costos derivados): Son los costos asociados a la administración, imprevistos y utilidades cuyo valor se asocia al estudio estadístico de los datos o valores obtenidos a partir de la revisión de varios contratos suscritos por parte del ministerio determinando así, un porcentaje específico estimado del 23%.

Interventoría (Contratos Derivados): Son los costos asociados a la interventoría del proyecto, y su valor se asocia al estudio estadístico de los datos o valores obtenidos a partir de la revisión de varios contratos suscritos por parte del ministerio determinando así, un porcentaje específico estimado del 6,32%.

Costos de administración: Son los costos asignados a los componentes operativos del programa, correspondiente a la caracterización y gestión de la información propia de cada una de las soluciones solares fotovoltaicas. Los cálculos se derivan de la cantidad de personal necesario determinado por los siguientes perfiles mínimos, pero sujeto a cambios de retiro o inclusión de perfiles adicionales tomando como base la tipología de los proyectos individuales y/o centralizados:

| Rol | Funciones |
| --- | --- |
| Coordinador Colombia Solar | Coordinar la ejecución del Programa Colombia Solar |
| Gestión Comunicaciones | Coordinar la gestión de divulgación y comunicaciones |
| Líder Social | Coordinar la intervención social en las zonas priorizadas del Programa |
| Profesional Social Supervisor | Admón Contrato + Supervisión Gestores Sociales |
| Gestor Social | Aplicación de Encuestas y Visitas a Usuarios + Sensibilizaciones |
| Líder Técnico | Coordinar los aspectos interdiciplinarios de la ejecución del Programa |
| Ingeniero de Evaluación Técnica | Aspectos Eléctricos (Sondeo + Evaluación + DD + Adquisiciones) |
| Ingeniero de Evaluación Técnica | Aspectos Civiles (Sondeo + Evaluación + DD + Adquisiciones) |
| Profesional de Evaluación Financiera | Aspectos Financieros (Sondeo + Evaluación + DD + Adquisiciones) |
| Profesional de Evaluación Socio-Ambiental | Aspectos Ambientales (Sondeo + Evaluación + DD + Adquisiciones) |
| Profesional de Evaluación Predial | Aspectos Prediales (Sondeo + Evaluación + DD + Adquisiciones) |
| Ingeniero de Planeación y Seguimiento | Aspectos Técnicos (TDR + Evaluación + Admón Contrato) |
| Ingeniero de Planeación y Seguimiento | Aspectos Ambientales (TDR + Evaluación + Admón Contrato) |
| Ingeniero Técnicos de Campo | Supervisión Integral en Campo |
| Profesional SST | Supervisión SST |
| Líder Jurídico - Contractual | Coordinar los aspectos juridicos y contractuales para la ejecución del programa |
| Profesional Jurídico | Gestión Contractual (Compras + DD + EPC + Desarrollo 0 + Interventorías) |
| Profesional Contratación | Gestión Procesos de Contratación |
| Soporte Administrativo | Gestión Documental y de Informes |

Lo anterior se complementa con los costos y gastos asociados a los recursos materiales necesarios.

Todos los conceptos descritos, contienen valores y conceptos estimados ya que hacen parte de la estructuración del proyecto bajo estudios estadísticos y de ponderación, que permitieron crear la base para el presupuesto del programa. Sin embargo, una de las premisas asociadas a la ejecución es la implementación del instrumento de contratación de los administradores del recurso, los cuales tienen como función llevar a cabo las funciones propias de contratación para la ejecución de las obras, la interventoría y el seguimiento de las soluciones fotovoltaicas, razón por la cual, diversos factores asociadas a los costos y actividades anteriormente referenciadas se convierten en variables dinámicas y de seguimiento para la verificación del cumplimiento en los objetivos del programa. Así mismo y por esta razón, no se discriminan en mayor medida los datos referenciados en el presente documento, y no se indican valores específicos puntuales que pueden tener cambios asociados al comportamiento del mercado a la presencia de imprevistos propios de la ejecución y gestión operativa.

4. Estudios, análisis o documentos técnicos, financieros, sociales y territoriales que soporten la priorización de beneficiarios, el diseño del programa, la estimación de costos y los impactos esperados en materia de reducción tarifaria o sustitución parcial del consumo de energía de la red.

En cumplimiento de la Resolución MME No. 40159 de 2026, el Programa Colombia Solar estructuró una metodología de focalización basada en variables técnicas, sociales, económicas y territoriales orientadas a identificar potenciales beneficiarios de soluciones solares fotovoltaicas residenciales en el territorio nacional.

Como parte de la fase de introducción del programa, se desarrolló un ejercicio piloto de selección muestral con el propósito de validar los procedimientos técnicos, operativos y sociales asociados a la implementación de soluciones solares fotovoltaicas residenciales. Como resultado de dicho ejercicio fueron focalizados quinientos (500) usuarios residenciales ubicados en el barrio Villas de San Pablo, en el Distrito de Barranquilla, departamento del Atlántico, quienes conforman la población objetivo de la fase piloto del Programa Colombia Solar.

La selección de estos usuarios se realizó con base en los criterios y variables de focalización establecidos en la Resolución MME No. 40159 de 2026, considerando aspectos relacionados con condiciones socioeconómicas, características del servicio de energía eléctrica, viabilidad técnica de instalación y demás criterios definidos para la implementación del programa.

De los 500 usuarios inicialmente focalizados, a la fecha cien (100) cuentan con sistemas solares fotovoltaicos instalados y en operación, lo que representa un avance del 20% respecto de la meta establecida para el piloto y un avance del 0,46% frente a la meta nacional prevista para la vigencia 2026, correspondiente a 21.884 hogares beneficiarios.

Los 500 usuarios identificados en Villas de San Pablo representan el 2,28% de la meta nacional para 2026 y constituyen la primera experiencia de implementación del programa, cuyos resultados permitirán fortalecer los procesos de expansión y despliegue en otros territorios priorizados del país.

En relación con los departamentos de Magdalena y La Guajira, actualmente se encuentran focalizados diez (10) municipios con potenciales usuarios beneficiarios del programa. No obstante, dichos territorios continúan en proceso de análisis, validación de información, caracterización de usuarios y desarrollo de visitas técnicas y de campo, por lo que aún no existe una definición definitiva de beneficiarios ni una base consolidada para dichos departamentos.

Colombia Solar, como programa de Gobierno Nacional, se convierte en una alternativa sostenible a los subsidios eléctricos para los estratos 1, 2 y 3, con el propósito de generar ahorros en los hogares más vulnerables y aumentar su capacidad de gasto en otros bienes y servicios; mejorando la sostenibilidad fiscal del sistema de subsidios eléctricos (FSSRI - SIN) y en consecuencia reduciendo su presión sobre el Presupuesto General de la Nación – PGN.

Con base en lo anterior, la metodología operativa del programa permite entregar a los usuarios beneficiarios un equivalente al subsidio bajo el esquema actual soportado a través de la ley 142 de 1994 y la resolución CREG 003 de 2021 por medio de energía generada para su autoconsumo. Esto permite que, los subsidios entregados por el estado en un porcentaje máximo del 60% para estrato 1, 50% para estrato 2 y 15% para estrato 3 sobre el costo de la energía con una base máxima del consumo básico de subsistencia sean reducidos del FSSRI.

Observación: En el programa de Colombia solar. Les solicitamos amablemente  centrarse en la forma en cómo se estimaron los potenciales costos del programa  mencionando y una dimensión, bien sea individual, por hogar o por municipios de los potenciales beneficios en consumo de energía.

Los potenciales costos se pueden observar a través de la respuesta inmediatamente anterior, así mismo, los beneficios puntuales asociados a cada hogar, se contemplan dentro del ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD que hace parte de la regulación actualmente en proceso para la monetización de los valores asociados a, energía consumida a través de los sistemas solares fotovoltaicos y la articulación con la regulación existente correspondiente al mercado regulado de energía. Por lo anterior, a la fecha no es posible indicar un valor porcentual definitivo sobre el programa en general, o ser plasmado a nivel documental sobre proyecciones de soluciones a instalar. Así mismo es relevante mencionar que el desarrollo del ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD, contempla variables dinámicas como, el comportamiento de consumo de los usuarios, la energía generada a través de la soluciones solares fotovoltaicas y los esquemas operativos propios de los operadores de red a nivel nacional.

Teniendo en cuenta el anuncio de inversiones para soluciones solares en hogares vulnerables, informe el alcance real del programa, indicando número total de hogares beneficiarios, departamentos priorizados, cronograma de implementación y fuentes de financiación.

Observación:  Definición puntual de los siguientes elementos tanto para comunidades energéticas como para el programa colombia solar (dado que se pone información inconexa a lo largo del documento sobre el mismo pero no hay una definición clara del alcance del mismo): alcance real del programa, indicando número total de hogares beneficiarios (cifras nacionales), departamentos priorizados, cronograma de implementación y fuentes de financiación.

Se da respuesta solamente del programa Colombia Solar, ya que no se encuentran las comunidades energéticas dentro de nuestro alcance:

Alcance real del programa

Colombia Solar, es una apuesta estratégica del Gobierno Nacional que consiste en la implementación de soluciones de autogeneración con energía solar fotovoltaica, en cualquiera de sus modalidades, como alternativa al subsidio existente para los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional – SIN; esta iniciativa reconocida como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico - PINES en la sesión del 12 de junio de 2025, por la Comisión Intersectorial de Proyectos Estratégicos - CIPE, tiene como finalidad reducir los altos costos en las facturas de energía eléctrica de los usuarios beneficiados, disminuir el impacto fiscal que tiene el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI sobre los recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN, además de garantizar hasta el consumo básico de subsistencia y avanzar en la transición energética justa.

Número total de hogares beneficiarios:

| AÑO | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Beneficiarios |  | 21.884 |  | 294.453 |  | 289.424 |  | 286.816 |  | 262.722 |  | 1.155.299 |

La cantidad de usuarios descritos, son estimaciones tomando como referencia, variables dinámicas como, el comportamiento de consumo de los usuarios, la energía generada a través de las soluciones solares fotovoltaicas, entre otras. Por lo anterior no es posible garantizar la exactitud de estas cantidades.

Departamentos priorizados

Tomando como base la Resolución 40159, los departamentos a intervenir hacen parte del sistema interconectado nacional (SIN), dando como resultado, los siguientes 27 departamentos:

Fuentes de financiación

En el marco del Programa según el Artículo 2.2.3.2.4.16 . “Fuentes de Financiación: El Programa Colombia Solar podrá ser financiado con aportes de la Nación que provengan de los recursos del Presupuesto General de la Nación, siempre que exista disponibilidad presupuestal y que dichos recursos se encuentren alineados tanto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo como con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector. Asimismo, podrá contar con recursos de fondos especiales, entre ellos, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía FENOGE, así como del Fondo Nacional Para el Desarrollo de la Infraestructura FONDES”.

“Adicionalmente, el Programa podrá financiarse con recursos provenientes de la Banca Multilateral, Bancos de Desarrollo, cooperación internacional, e inversionistas privados, así como otras fuentes de financiación que permitan el cumplimiento de los objetivos del Programa”

En relación con Atlántico, Magdalena y La Guajira, informe cuántos hogares serán beneficiados, en qué municipios se ubicarán, bajo qué criterios de focalización y en qué fases del programa serán atendidos.

Observación: El cuadro de departamentos y municipios priorizados tanto en comunidades energéticas, como en el programa de Colombia solar. El horizonte temporal en el que se implementaron o se van a implementar las acciones de ambas estrategias en los departamentos y municipios mencionados.

Se da respuesta solamente del programa Colombia Solar, ya que no se encuentran las comunidades energéticas dentro de nuestro alcance:

| Departamento | AÑO | Recursos | Meta usuarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Atlántico | 2026 | 180.679.853.276 | 10118 |
| Atlántico | 2027 | 20.728.389.059,44 | 2773 |
| La Guajira | 2027 | 286.804.710.913,31 | 43807 |
| Magdalena | 2027 | 274.854.514.625,67 | 41166 |
| La Guajira | 2028 | 191.972.879.500,55 | 27273 |
| Magdalena | 2028 | 183.974.009.521,32 | 26387 |

Selección de usuarios

La selección de departamentos y municipios a priorizar se fundamenta en un método técnico considerando variables socioeconómicas, energéticas, territoriales, como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM), el costo unitario del servicio de energía eléctrica, la cantidad de usuarios potenciales beneficiarios y las condiciones de recurso solar en el territorio.

Para la focalización de usuarios se implementa la siguiente metodología de selección:

1.	Integración de datos

Consiste en la solicitud, recepción y depuración de datos de los usuarios a través de diferentes fuentes institucionales, correspondientes a:

-	Datos de identificación y estrato

-	Ubicación geográfica

-	Datos del transformador asociado a cada usuario

-	Consumo promedio de energía

-	Valor de Cartera ante el operador de red

-	Información predial

Resultado: Universo total de usuarios pertenecientes al departamento, ciudad o zona a evaluar sin datos repetidos o inconsistentes.

2.	Filtrado de la información

Se realiza el análisis de variables cuyo resultado o valor, permiten la determinación de posibles potenciales usuarios beneficiarios bajo la definición de criterios técnicos y socioeconómicos:

-	Estrato (1, 2, 3)

-	Consumo promedio de energía (Rango asociado a condiciones de consu-mo normal)

-	Valor de Cartera ante el operador de red (No debe sobrepasar el valor máximo elegido)

-	Existencia de un medidor registrado ante el operador de red

Resultado: Listado de posibles usuarios beneficiarios.

3.	Clasificación de posibles usuarios beneficiarios.

Se ejecuta la implementación de fórmula matemática para la obtención de un índice de focalización cuyo valor, permite la clasificación de los usuarios tomando como referencia la ponderación o cuantificación de las siguientes variables:

-	Estrato

-	Horas totales compensadas por fallas en la energía

-	Consumo promedio de energía

-	Valor de Cartera ante el operador de red.

Resultado: Clasificación focalizada de posibles usuarios beneficiarios para la toma de decisiones.

4.	Agrupación de datos

Se efectúa la agrupación de los usuarios por barrio, circuito o bajo parámetros arrojados por el POT correspondiente a la zona evaluada, garantizando la clasificación focalizada anterior.

Resultado: Determinación de áreas específicas para la ejecución de la caracterización o visita de campo bajo la clasificación focalizada realizada.

5.	Criterios de selección de usuarios

En el proceso de selección de usuarios se tienen en cuenta los siguientes criterios:

-	Focalización de áreas con mayor presencia de población vulnerable (Estrato 1)

-	Cumplimiento técnico. Los sistemas solares proyectados no deben exceder el 50% de la capacidad nominal del transformador asociado.

-	Los usuarios seleccionados serán aquellos con mayor índice de focalizaión obtenido

Finalmente, la elección final de los usuarios se realiza a través del proceso de caracterización bajo la responsabilidad de los administradores del recurso, cuyo principal objetivo es que, mediante información primaria obtenida en campo de tipo eléctrica y estructural, se realice la selección de usuarios bajo el cumplimiento de la Resolución CREG 174 de 2021, en cuanto a capacidad de ocupación de los transformadores y funcionalidad para la instalación de los equipos asociados a las soluciones solares fotovoltaicas.

No se cuenta con estimaciones de fechas precisas para la ejecución del programa en municipio específicos, debido a que, el desarrollo del cronograma de ejecución es un insumo asociado a los administradores del recurso con base en los resultados arrojados por medio del programa piloto ya descritos.

3. Considerando que el Caribe enfrenta altos costos tarifarios y dificultades estructurales en la prestación del servicio, explique cómo se articulan las soluciones solares con la reducción efectiva de la factura de los usuarios atendidos por Air-e.

Los usuarios beneficiarios, focalizados a través de la metodología ya descrita, recibirán los beneficios del programa Colombia Solar mediante la instalación de sistemas solares fotovoltaicos para la entrega de energía necesaria para el cubrimiento de un porcentaje sobre el consumo básico de subsistencia o el consumo del usuario, el que sea menor, que permita a su vez cubrir mínimo los subsidios recibidos por el usuario beneficiario actualmente bajo la resolución CREG 003 de 2021. Es decir que, a partir de esta energía, se entregará una energía adicional que garantice la reducción de la factura de los usuarios beneficiarios.