## Slide 1: SEGUIMIENTO AMBIENTAL Trámites mineros · Huila
Componente Ambiental · Mesa de seguimiento a trámites minero-ambientales
Retroalimentación del cronograma · Primer semestre 2026
Sebastián Polo — Profesional Ambiental

## Slide 2: La Mesa · Huila
OBJETIVO
Hacer seguimiento a los trámites de formalización ambiental y capacitar a los mineros en la normativa ambiental aplicable.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Modalidad: Presencial y virtual
Fecha: Viernes 15 de mayo de 2026
Horario: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.
Lugar: Cámara de Comercio del Huila, sede Neiva
ASISTENTES
42
PARTICIPANTES
31
MINEROS
Entidades participantes
• Gobernación del Huila
• Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM)
• Agencia Nacional de Minería (ANM)
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Dirección Nacional de Consulta Previa (Mininterior)
• Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
• Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)
MESAS ESPECÍFICAS
Se realizó seguimiento a los mineros que se encuentran a la espera de Audiencia Pública Minera (APM) con la ANM. En particular, el minero de la placa ARE-508633 solicitó mesa técnica de asesoramiento con la ANM; sin embargo, nunca gestionó el espacio con el ingeniero Freddy Cárdenas (ANM), asistente a la mesa.

## Slide 3: Base de datos · antes y después · Huila
48 trámites · estado del trámite minero (fuente: AnnA Minería)
Estado del trámite | Antes | Después
En evaluación (verificado en AnnA) | 19 | 42
En trámite / vigente (impreciso) | 25 | 0
Declarada (Área de Reserva Especial) | 3 | 2
Activo — Contrato de Concesión suscrito | 0 | 1
Suspendida con prerrogativa | 0 | 1
Archivado / terminado | 1 | 2
Viabilizados para Audiencia Pública Minera
12 trámites listos para APM
La placa 503318 (Deivy Leonardo Mosquera Solano) ya tiene audiencia fijada: 22 de julio de 2026, Neiva.
Casos relevantes
OE7-08461 (Pitalito): pasó a Activo — contrato de concesión suscrito, con instrumento ambiental otorgado (Res. 0250/2025).
NLD-11091 y ARE-SEC-08001X: instrumento ambiental otorgado.
NLS-16331 (Pitalito): fiscalizado sin hallazgos; suspendida con prerrogativa de explotación.

## Slide 4: Alcance y limitaciones de la información
Información solicitada formalmente (correos, oficios y derechos de petición) que NO fue suministrada por las entidades competentes:
Licenciamiento ambiental — Huila y Chocó
CAM y CODECHOCÓ no respondieron pese a oficios y derechos de petición.
Información adicional de la ANM
Los profesionales de la Agencia no atendieron los correos enviados.
ICANH (arqueología preventiva)
No entregaron información para los trámites.
Dirección de Consulta Previa (Mininterior)
Manejan datos consolidados a nivel nacional, no discriminados por departamento.
Fuentes efectivamente utilizadas
AnnA Minería (Sistema Integral de Gestión Minera).
Notificaciones por aviso / estado de la Agencia Nacional de Minería.
La propia base evidencia el vacío
En las columnas de instrumento ambiental, arqueología (ICANH) y consulta previa, la mayoría de registros figura como “No radicada / Sin radicar / No encontrado”, como consecuencia directa de la falta de respuesta de las entidades.