INFORME DE GESTION (JULIO - 2026)

PLAN DE DESARROLLO SOACHA 2024-2027.

ALCALDIA DE SOACHA.

| PLAN DE DESARROLLO | ¡EL DESARROLLO ES EL PLAN! 2024-2027 |
| --- | --- |
| EJE ESTRATÉGICO | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la política de la seguridad. |
| PROGRAMA | Modernización del plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) de la alcaldía de Soacha. |
| NUMERO DE LA META | SG – 07 |
| META PRODUCTO | Implementar 10 herramientas y/o soluciones tecnológicas que soporten y optimicen la prestación de servicios a la ciudadanía, funcionarios y/o colaboradores. |

Este informe ejecutivo es fuente de información para rendir ante la secretaria de Planeación y Ordenamiento territorial como instrumento de seguimiento al desarrollo de las acciones realizadas por parte de la Dirección de Gestión Tecnológica   en cumplimiento a la meta asignada denominada SG- 07 indicadas en el Plan de Desarrollo de Soacha 2024-2027 ¡El Desarrollo es el Plan!, acordes a la programación realizada para el periodo mensual dentro del plan Indicativo de la entidad.

El orden del informe se encuentra articulado de conformidad con el eje estratégico asociado a las condiciones habilitantes de desarrollo en especial con los principios de gobierno promoviendo la orientación a resultados, para ello se presenta la información de los programas así:

DESCRIPCION CUMPLIMIENTO DE LA META:

OBJETIVO DE LA META: Implementar la gestión y operación de los trámites en línea de la Alcaldía Municipal de Soacha brindando soluciones tecnológicas a los usuarios en cuanto a tiempos y desplazamientos facilitando y apoyando la generación de procesos en diferentes secretarias y direcciones

NOMBRE DEL BANCO DE PROYECTO: Modernización del plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) de la alcaldía de Soacha.

No. de BANCO DE PROYECTO:  2024257540003

INDICADOR DE PRODUCTO: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología.

- Acciones realizadas durante el periodo a rendir:

Para el periodo de julio 2026, en la ejecución de la meta 07, se gestionó y verifico las acciones del avance del trámite en línea, de los siguientes proyectos:

- Proyecto No. 2 - secretaria de Gobierno / Despacho de Gobierno – Trámite certificaciones dignatarios.

Para ello nos reunimos con el personal de la secretaria de Gobierno Dr. Gustavo Vega, para dar apertura al trámite de certificaciones dignatarios, mediante el proceso de análisis e implementación de la hoja de ruta y paso a paso solicitado por el operador 1cero1, evidencia de la cual se adjunta al final del documento.

- Proyecto No. 3 - secretaria de Ambiente / Botón de ambiente minas – enlace formulario / micrositio.

Para el desarrollo de esta actividad se dio apertura de reunión con la compañera Sandra Aponte perteneciente a la secretaria de Ambiente para realizar el diseño del micrositio; así como la creación del botón para la secretaria y validar aspectos del micrositio solicitado para la gestión de los procesos administrativos hacia el ciudadano, evidencia adjunta al final del documento.

La metodología implementada para esta actividad fue acercamiento con los usuarios para mirar cuáles son sus necesidades y así validar acciones de mejoramiento desde la ejecución de tramites en línea, buscando así una mejora en el desarrollo de las actividades generadas por esta oficina. El propósito de esta actividad es buscar el mejoramiento continuo en la prestación de servicios ofrecidos por las secretarias, de tal manera que se pueda agilizar la atención al usuario mediante la ejecución del trámite en línea.

El resultado obtenido de estas reuniones nos permite aclarar las dudas para el desarrollo de las soluciones en línea de acuerdo con los requerimientos establecidos por cada secretaria, entendiendo el paso a paso y modo de operación para el desarrollo de los tramites en línea.

Esto permitió como logro institucional evidenciar un avance significativo en aras del avance del municipio mediante la implementación de tecnologías de fácil acceso al usuario. Los beneficios obtenidos se evidencian tanto para personal administrativo como la ciudadanía en general. Para el personal administrativo mejor y mayor organización del trabajo mediante las herramientas digitales; para la ciudadanía en general organización en la atención, menos filas y un proceso más asertivo.

De esta manera las acciones atendidas con el desarrollo de los tramites, permiten tener un control de los establecimientos y conocer de la agenda cultural establecida para la Alcaldía Municipal de Soacha.

- Logros Alcanzados

- Con la implementación de los tramites en línea ofertados por las secretarias mencionadas con anterioridad permitirá atender a la ciudadanía, logrando digitalizar sus diferentes procesos, buscando así la reducción de extensas filas para cada uno de los tramites solicitados, esto permitirá identificar y socializar los diferentes programas ofertados de conocimiento para la población del municipio de Soacha.

- Personas Impactas O Atendidas

Con la implementación de los trámites en línea permitirá impactar a más de 300 usuarios que requieren los servicios de atención ofertados por las secretarias de gobierno y ambiente.

- Avance de cumplimiento a la meta para el periodo rendido

| SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FISICA |  | DATO |
| --- | --- | --- |
| EFICACIA | PROGRAMACIÓN DE LA META | 0,95 |
|  | EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META | 0,18 |
|  | AVANCE | 19% |

- Evidencia de Cumplimiento enlace:  SG-07

- Dificultades en el desarrollo de la meta:

- Para la recolección de evidencias, siendo tramite en línea no hubo para este periodo dificultad alguna.

- Evidencias (1 por actividad de gestión del formato DE-FR-045)

SECRETARIA DE GOBIERNO

Correo enviado 1cero1(Imagen1)

Hoja de vida tramite Dignatarios (Imagen 2 y 3)

SECRETARIA DE AMBIENTE

Solicitud tramite botón (imagen 3)

Reunión con Sec- Ambiente apertura para inicio de trámite y micrositio (imagen 4 y 5)

NOTA: EL CARGUE DEL PRESENTE INFORME VA DENTRO DE LAS EVIDENCIAS DE GESTION ACOMPAÑADA DE OTROS DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS, PLANILLAS, ACTAS Y DEMAS DOCUMENTOS.

En constancia se firma a los 28 días del mes de julio del año 2026

Responsable:

Director: Deyber Becerra

Cargo: director

Correo electrónico: deyber.becerra@alcaldiasoacha.gov.co

Elaboró:

Nombre del encargado:  Mauricio Cañas Lopez

Cargo: Contratista

Correo electrónico: mauricio.canas@alcaldiasoacha.gov.co