Informe Meta 60

Implementar sistemas de energías alternativas en los aeropuertos Fase I

Trimestre 2

Actividad

Área (Dirección de Operaciones Aeroportuarias)

Grupo (Gestión Ambiental y Control Fauna)

Fecha: DD/MMM/AAAA

Informe Meta 60

Implementar sistemas de energías alternativas en los aeropuertos Fase I

Trimestre 2

Actividad

Área (Dirección de Operaciones Aeroportuarias)

Grupo (Gestión Ambiental y Control Fauna)

Fecha: DD/MMM/AAAA

TABLA DE CONTENIDO

1.	ACTIVIDADES	2

2.	DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN.	2

3.	ARGUMENTACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN	2

4.	RELACIÓN DE EVIDENCIAS	3

5.	DIFICULTADES / OPCIONES DE MEJORA / LECCIONES APRENDIDAS.	3

### ACTIVIDADES

  - Formular un (1) plan de trabajo con cronograma para el desarrollo de la Fase -1 compuesta por:

- Diagnóstico (identificar aeropuertos priorizados)

- Línea Base

- Priorización de aeropuertos

- Adjudicación y ejecución contrato.

  - Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del cronograma para el desarrollo de la Fase I

  - Estructurar el proceso de licitación pública.

  - Adjudicar contrato para implementar energías alternativas en los aeropuertos Fase I

### DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN.

Durante el segundo trimestre de la vigencia, no se reportan avances en la ejecución de la meta “Implementar sistemas de energías alternativas en los aeropuertos – Fase I”, teniendo en cuenta que las actividades previstas para su desarrollo dependen de manera directa de la disponibilidad presupuestal y de la adjudicación de un contrato específico que permita adelantar los componentes técnicos, administrativos y contractuales asociados.

En este sentido, no fue posible dar inicio al diagnóstico técnico, elaboración de línea base, priorización de aeropuertos, seguimiento al cronograma de implementación, estructuración del proceso de licitación ni adjudicación del contrato, toda vez que no se asignaron recursos presupuestales para financiar dichas actividades. En consecuencia, la meta presenta un avance del 0% para el periodo reportado, por causas asociadas a restricciones presupuestales y no a falta de gestión técnica del área responsable.

### ARGUMENTACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación reportada corresponde a un 0% de avance, en razón a que la ejecución de la meta requiere, como condición jurídica indispensable, la existencia de apropiación presupuestal específica y la posterior adjudicación de un contrato que permita desarrollar las actividades contempladas en la fase inicial de implementación de energías alternativas en aeropuertos.

Esta situación no obedece a una omisión en la gestión del área responsable, sino a una restricción de orden legal que le es oponible a la propia entidad. En virtud del artículo 345 de la Constitución Política, ninguna erogación con cargo al tesoro puede efectuarse si no se encuentra incluida en el presupuesto de gastos correspondiente. Este mandato se desarrolla en el artículo 15 del Decreto 111 de 1996 (principio de universalidad), según el cual ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos que no figuren en el presupuesto, y de manera más específica en el artículo 71 del mismo estatuto, que establece que todo acto administrativo que afecte apropiaciones presupuestales requiere certificado de disponibilidad previo y que, en consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible.

Bajo este marco normativo, la ausencia de asignación presupuestal para la meta no es un obstáculo administrativo superable con gestión interna, sino un límite legal que impide de manera objetiva iniciar el diagnóstico técnico, la línea base, la priorización de aeropuertos, la estructuración del proceso de licitación y la adjudicación del contrato. Adelantar cualquiera de estas actividades sin la apropiación correspondiente habría comprometido a la entidad en una actuación contraria al Estatuto Orgánico de Presupuesto, con la responsabilidad personal y pecuniaria que ello acarrea para quien la asuma.

Adicionalmente, conforme al principio de planeación consagrado en los artículos 3 y 5 de la Ley 152 de 1994, la programación de las metas institucionales debe guardar coherencia con la disponibilidad real de recursos definida en el Plan Operativo Anual de Inversiones. La falta de correspondencia entre la meta formulada y los recursos efectivamente apropiados evidencia una desarticulación entre la planeación y la programación presupuestal, circunstancia que constituye fundamento jurídico adicional para revisar la permanencia de la meta en el Plan de Acción.

En virtud de lo anterior, se solicita el retiro de la presente meta del Plan de Acción, por cuanto su cumplimiento depende de una apropiación presupuestal inexistente que, por mandato legal, no puede suplirse con gestión administrativa, lo cual limita de manera objetiva y jurídicamente insuperable su ejecución dentro de la vigencia evaluada.

### RELACIÓN DE EVIDENCIAS

Link de acceso al POAI: https://app.powerbi.com/groups/me/reports/f6a10a00-4576-4302-8792-6925ccc56262/fda2247087a86a440548?ctid=292755c0-f07b-4b91-bb6e-87338209cc96&experience=power-bi

### DIFICULTADES / OPCIONES DE MEJORA / LECCIONES APRENDIDAS.

La principal dificultad identificada corresponde a la dependencia directa de la meta frente a la asignación de recursos presupuestales, condición que no se materializó durante la vigencia. Esta situación impidió iniciar las actividades técnicas y contractuales previstas, generando una brecha entre la planeación formulada y la capacidad real de ejecución.

Como opción de mejora, se recomienda que las metas asociadas a implementación de infraestructura, adquisición de tecnologías o contratación especializada sean formuladas únicamente cuando cuenten con una fuente de financiación identificada, disponibilidad presupuestal proyectada o viabilidad contractual previamente validada. De lo contrario, se incrementa el riesgo de reportar incumplimientos por factores externos a la gestión del área responsable.

Asimismo, se recomienda revisar la pertinencia de mantener esta meta en el Plan de Acción, o evaluar su ajuste, reprogramación o eliminación, considerando que bajo las condiciones actuales no se cuenta con los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.

JUAN PABLO CORREDOR GRAJALES

Coordinador

Dirección de Operaciones Aeroportuarias – Grupo Gestión Ambiental y Control Fauna

Elaboró:	Angie Ortiz, Contratista, Grupo Gestión Ambiental y Control Fauna

Revisó:	             Abogado. Andres Felipe, Contratista, Grupo Gestión Ambiental y Control Fauna

Aprobó:	Juan Corredor, Coordinador, Grupo Gestión Ambiental y Control Fauna