REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

PLAN DE ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL

Prestación del Servicio de Energía Eléctrica

en el Departamento del Chocó

| Instancia: | Reunión Estratégica de Seguridad – Quibdó, 9 de mayo de 2026 |
| --- | --- |
| Dirigido a: | Dirección de Energía · Grupo de Fondos y Gestión del Sector |
| Interlocutor: | Gobernación del Departamento del Chocó |
| Versión: | 1.0 – Junio 2026 |

| CONTENIDO |  |
| --- | --- |
| Estructura del Documento |  |

| 01 | Antecedentes |
| --- | --- |
| 02 | Objetivo General y Específicos |
| 03 | Actividad 1 – Solicitud de Información a DISPAC |
| 04 | Actividad 2 – Solicitud de Información a la UPME |
| 05 | Actividad 3 – Solicitud de Información al IPSE |
| 06 | Actividad 4 – Priorización Territorial (Gobernación del Chocó) |
| 07 | Actividades 5 y 6 – Consolidación y Mesa Técnica Interinstitucional |
| 08 | Actividad 7 – Elaboración del Informe de Resultados |
| 09 | Resultado Esperado |
| 10 | Roadmap de Ejecución |

| 01 – ANTECEDENTES |  |
| --- | --- |
| CONTEXTO INSTITUCIONAL |  |

|  | Reunión Estratégica de Seguridad – 9 de mayo de 2026 – Quibdó, Chocó Gobernadora: Dra. Nubia Carolina Córdoba Curi ¦ Entidad solicitante: Gobernación del Departamento del Chocó |
| --- | --- |

Solicitud de la Gobernación

En el marco de la Reunión Estratégica de Seguridad, la Gobernadora manifestó su preocupación por la prestación del servicio de energía eléctrica en diferentes municipios del departamento, con especial énfasis en la crisis energética del municipio de Sipí y las afectaciones reportadas en Quibdó.

Compromiso del Ministerio

Se solicitó al Ministerio de Minas y Energía brindar acompañamiento institucional y promover espacios de articulación con las entidades competentes del sector energético, orientados al mejoramiento de la continuidad, calidad y cobertura del servicio.

Consignación del Compromiso

El compromiso quedó consignado en el acta de la reunión y será objeto de seguimiento por parte de las entidades participantes. Este Plan de Acción desarrolla la hoja de ruta para su cumplimiento.

| 02 – OBJETIVOS |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS |  |

|  | OBJETIVO GENERAL Coordinar y articular acciones institucionales entre el Ministerio de Minas y Energía, las entidades adscritas y vinculadas del sector energético, el operador de red y la Gobernación del Chocó, con el fin de identificar, consolidar y promover medidas orientadas al fortalecimiento de la prestación del servicio de energía eléctrica en el departamento del Chocó. |
| --- | --- |

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

| a) | Recopilar información actualizada sobre el estado de la prestación del servicio de energía eléctrica en el departamento del Chocó. |
| --- | --- |
| b) | Identificar proyectos energéticos ejecutados, en ejecución, viabilizados o proyectados para el departamento. |
| c) | Determinar las fuentes de financiación asociadas a las iniciativas energéticas identificadas. |
| d) | Generar espacios de articulación institucional entre las entidades del sector y la Gobernación del Chocó. |
| e) | Consolidar una hoja de ruta de acciones y compromisos que permita efectuar seguimiento institucional. |

| 03 – ACTIVIDAD 1 |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD PRELIMINAR Previamente se llevará una verificación con el Viceministerio de Minas de los temas que fueron tratados puntualmente en la reunión del 9de mayo de 2026.. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A DISPAC |

| Objetivo: Conocer el estado actual de la prestación del servicio de energía eléctrica y las acciones previstas para mejorar la confiabilidad y continuidad del servicio en el departamento. | A1 |
| --- | --- |

INFORMACIÓN REQUERIDA

- Diagnóstico actualizado de la prestación del servicio en el Chocó

- Plan de inversiones vigente

- Proyectos de expansión y modernización de infraestructura

- Acciones específicas previstas para Quibdó

- Acciones específicas previstas para Sipí

- Relación de proyectos por municipio

- Cronograma de ejecución

- Principales limitaciones técnicas, operativas y financieras

- Estrategias implementadas para mejorar continuidad y calidad

| ENTREGABLE | RESPONSABLE | PLAZO |
| --- | --- | --- |
| Informe técnico consolidado de DISPAC | Ministerio de Minas y Energía – Dirección de Energía | 5 días hábiles a la aprobación del plan de trabajo |

| 04 – ACTIVIDAD 2 |  |
| --- | --- |
| SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA UPME |  |

| Objetivo: Identificar proyectos energéticos asociados al departamento del Chocó que cuenten con viabilidad, priorización o se encuentren incluidos dentro de los instrumentos de planeación sectorial. | A2 |
| --- | --- |

INFORMACIÓN REQUERIDA:

- Proyectos priorizados y viabilizados para el departamento donde se especifique aquellos de generación y los de transmisión.

- Estado actual de cada proyecto

- Cobertura poblacional estimada

- Fuente de financiación prevista

- Cronograma estimado de ejecución

| ENTREGABLE | RESPONSABLE | PLAZO |
| --- | --- | --- |
| Relación consolidada de proyectos energéticos asociados al departamento | UPME | 5 días hábiles a la aprobación del plan de trabajo |

| 05 – ACTIVIDAD 3 |  |
| --- | --- |
| SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL IPSE |  |

| Objetivo: Identificar las iniciativas orientadas a la energización de zonas rurales dispersas y zonas no interconectadas (ZNI) del departamento del Chocó. | A3 |
| --- | --- |

INFORMACIÓN REQUERIDA:

- Proyectos ejecutados

- Proyectos en ejecución

- Proyectos estructurados

- Comunidades beneficiadas

- Municipios priorizados

- Fuentes de financiación

- Proyectos previstos para Sipí y municipios con mayores necesidades de cobertura

| ENTREGABLE | RESPONSABLE | PLAZO |
| --- | --- | --- |
| Inventario actualizado de iniciativas energéticas en ZNI | IPSE | 5 días hábiles a la aprobación del plan de trabajo |

| 06 – ACTIVIDAD 4 |  |
| --- | --- |
| SOLICITUD DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL A LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ |  |

| Objetivo: Identificar las necesidades prioritarias del territorio desde la perspectiva de la entidad territorial. | A4 |
| --- | --- |

INFORMACIÓN REQUERIDA:

- Municipios priorizados y con mayores afectaciones

- Proyectos estructurados o en formulación

- Necesidades urgentes identificadas por la Gobernación de manera cualitativa y cuantitativa, junto con sus evidencias.

| ENTREGABLE | RESPONSABLE | PLAZO |
| --- | --- | --- |
| Documento de priorización territorial | Gobernación del Chocó | 5 días hábiles a la aprobación del plan de trabajo |

| 07 – ACTIVIDADES 5 Y 6 |  |
| --- | --- |
| CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL |  |

| ACTIVIDAD 5 – Consolidación de Información Sectorial. Objetivo: Integrar la información suministrada por las entidades participantes en un único instrumento de gestión. MATRIZ CONSOLIDADA INCLUYE: - Proyecto - Municipio - Entidad o Empresa responsable - Estado del proyecto - Fuente de financiación - Cobertura estimada (cantidad de usuarios beneficiados, impacto del proyecto (mejorar perfiles de tensión, mejorar capacidad de transporte, etc.) - Cronograma de ejecución. Responsable: MinMinas ¦ Plazo: 10 días hábiles tras recibo de información de las actividades 1 -4.. | ACTIVIDAD 6 – Mesa Técnica Interinstitucional. Participantes: - Ministerio de Minas y Energía - Gobernación del Chocó - UPME - IPSE - DISPAC - Demás entidades que se considere pertinente convocar Objetivos de la Mesa: - Breve exposición y contextualización de los hallazgos por la Gobernación - Presentar el diagnóstico consolidado del Ministerio de Minas y Energía - Revisar proyectos en ejecución y proyectados - Identificar necesidades prioritarias - Definir acciones de corto, mediano y largo plazo - Establecer responsables y cronogramas. Producto: Acta de compromisos ¦ Fecha: A acordar entre participantes. |
| --- | --- |

| 08 – ACTIVIDAD 7 |  |
| --- | --- |
| ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS |  |

Objetivo: Comunicar a la Gobernación del Chocó las acciones adelantadas y los resultados obtenidos en el proceso de articulación institucional.

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME:

| Diagnóstico general | Panorama de la situación energética en el departamento del Chocó. |
| --- | --- |
| Proyectos identificados | Inventario de proyectos por municipio, estado y entidad responsable. |
| Fuentes de financiación | Instrumentos financieros y fuentes de recursos asociados. |
| Acciones en ejecución | Estado de avance de iniciativas activas en el departamento. |
| Compromisos institucionales | Acuerdos derivados de la Mesa Técnica Interinstitucional. |
| Cronograma de seguimiento | Fechas y mecanismos para el monitoreo periódico. |

|  | Responsable: Ministerio de Minas y Energía ¦ Producto: Informe institucional dirigido a la Gobernación del Chocó |
| --- | --- |

| 9 – ROADMAP DE EJECUCIÓN |  |
| --- | --- |
| CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN |  |

| FASE 1 Recopilación Semanas 1–2 | FASE 2 Consolidación Semana 3 | FASE 3 Mesa Técnica Semana 4 | FASE 4 Informe Final Semana 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| Act. | Actividad | Responsable | Plazo | Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Solicitud a DISPAC | MinMinas – Dirección de Energía | 5 días hábiles | Informe técnico de DISPAC |
| A2 | Solicitud a la UPME | UPME | 5 días hábiles | Relación de proyectos |
| A3 | Solicitud al IPSE | IPSE | 5 días hábiles | Inventario ZNI |
| A4 | Priorización – Gobernación | Gobernación del Chocó | 5 días hábiles | Documento de priorización |
| A5 | Consolidación de Información | MinMinas | 10 días hábiles | Matriz consolidada |
| A6 | Mesa Técnica Interinstitucional | Todas las entidades | Fecha acordada | Acta de compromisos |
| A7 | Elaboración del Informe Final | MinMinas | Posterior a la mesa | Informe a Gobernación del Chocó |

| Fases: |  | Fase 1 |  | Fase 2 |  | Fase 3 |  | Fase 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA República de Colombia Este Plan de Acción Interinstitucional constituye el marco de trabajo del Ministerio de Minas y Energía para dar respuesta a los compromisos adquiridos ante la Gobernación del Departamento del Chocó. Dirección de Energía · Grupo de Fondos y Gestión del Sector Ministerio de Minas y Energía