FONDO ÚNICO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS

FONENERGÍA

MANUAL

OPERATIVO

Ministerio de Minas y Energía

Tabla de Contenido

TITULO I	16

DISPOSICIONES GENERALES	16

CAPÍTULO I	16

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	16

I-1.1 Definiciones	16

I-1.2 Abreviaturas	29

CAPÍTULO II	30

OBJETIVOS DEL FONDO	30

I-2.1 Objetivo General	30

I-2.2 Objetivos Específicos	30

CAPÍTULO III	31

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	31

I-3.1 Gobierno Corporativo del FONENERGÍA.	32

I-3.2 Secretaría Técnica	34

CAPÍTULO IV	34

RECURSOS FINANCIEROS	34

I- 4.1 Recursos del FONENERGÍA	34

I-4.2 Manejo de las subcuentas	36

I-4.3 Disponibilidad de recursos	36

I-4.4 Reintegro de rendimientos financieros	36

I-4.5 Reintegro de recursos no ejecutados	37

0I-4.6 Reportes e informe de saldos en encargos fiduciarios.	37

I-4.7 Destinación de los recursos	37

I-4.8 Cofinanciación de proyectos de gas combustible	40

CAPITULO V	41

RÉGIMEN CONTRACTUAL FONENERGÍA	41

I-5.1 Antecedentes normativos y jurisprudenciales	41

I-5.2 Del régimen de los servicios públicos domiciliarios	44

I-5.3 De las actividades previas para la prestación del servicio público	46

I-5.4 Otras consideraciones contractuales	47

CAPÍTULO VI	48

VENTANILLA ÚNICA	48

TITULO II	49

GAS COMBUSTIBLE	49

CAPÍTULO I	49

CONSIDERACIONES GENERALES	49

II-1.1 Proyectos que pueden presentarse.	49

II-1.2  Proyectos no cofinanciables	49

CAPÍTULO II	50

ESTRUCTURACIÓN	50

II-2-1 Requisitos de estructuración y/o presentación de proyectos.	50

CAPÍTULO III	57

VIABILIZACIÓN	57

II-3.1 Metodología para la evaluación técnica y financiera de los proyectos	57

CAPÍTULO IV	59

PRIORIZACIÓN	59

II-4.1  Metodología de cálculo del índice de priorización de proyectos de infraestructura elegibles, INPRI.	60

II-4.2 Indicador para priorizar proyectos de infraestructura, INPRI	60

CAPÍTULO V	61

ASIGNACIÓN DE RECURSOS	61

II-5.1 Suscripción del convenio de cofinanciación	62

CAPÍTULO VI	65

EJECUCIÓN	65

II-6.1 Ejecución del convenio de cofinanciación.	65

II-6.2 Giro de los recursos.	65

II-6.3 Presentación de informes.	66

CAPÍTULO VII	67

ACTIVOS GAS	67

II-7.1 Propiedad de la infraestructura construida y cofinanciada	67

II-7.2 Valoración de la infraestructura.	68

II-7.3 Determinación de porcentajes de copropiedad de los activos de proyectos de gas.	68

II-7.4 Actualización de los porcentajes de copropiedad	69

II-7.5 Actualización del valor de la infraestructura	69

II-7.6 Contabilización de aportes de la Nación para proyectos de Gas.	69

II.7.7 Contabilización de la reposición y expansión de la infraestructura cofinanciada y actualización del inventario para proyectos de Gas Combustible por redes.	70

II-7.8 Enajenación de la participación de la copropiedad de La Nación	70

II-7.9 Verificación de la aplicación del aporte de la Nación al cargo de distribución - Gas.	71

II-7.10 Información del sistema de distribución	72

II-7.11 Determinación del cargo de transporte de gas natural con aportes de la Nación	72

II-7.12 Verificación de la aplicación de los aportes de la Nación al cargo de transporte.	72

II-7.13 Actualización de los cargos de transporte y distribución en el tiempo.	72

II-7.14 Activos para prestación del servicio de gas combustible por redes	73

TÍTULO III	75

ENERGÍA ELÉCTRICA	75

CAPÍTULO I	75

CONSIDERACIONES PREVIAS	75

CAPÍTULO II	76

ESTRUCTURACIÓN	76

III-2.1 Mecanismos para presentación de proyectos.	76

III-2.2 Tipos de Proyectos de Energía Eléctrica	77

III-2.3 Procedimientos Para Acceder a Recursos	78

III-2.4 Requisitos Para Acceder a Recursos	79

III-2.5 Proyectos de Comunidades Energéticas y Colombia Solar	96

III-2.6 Proyectos de Interés Nacional y/o estratégico	96

III-2.7 Requisitos Para Garantizar la Sostenibilidad de Proyectos de Energía	97

CAPÍTULO III	98

VIABILIZACIÓN	98

III-3.1 Parámetros generales para viabilidad técnica y financiera	98

III-3.2 Acreditación de la idoneidad.	98

III-3.3 Acreditación de la capacidad financiera.	99

III-3.4 Acreditación de la experiencia.	99

III-3.5 Acreditación de parámetros adicionales	100

CAPÍTULO IV	100

PRIORIZACIÓN	100

III-4.1 Criterios de priorización para proyectos de energía eléctrica	100

III-4.2 Presentación de Proyectos al Comité de Administración del FONENERGÍA	102

III-4.3 Etapa Precontractual	102

CAPÍTULO V	102

SEGUIMIENTO	102

CAPÍTULO VI	103

ACTIVOS ENERGÍA ELÉCTRICA	103

III-6.1 Propiedad de la infraestructura construida y cofinanciada.	103

III-6.2 Valoración de la infraestructura.	103

III-6.3 Determinación de porcentajes de copropiedad de los activos de proyectos de energía eléctrica cuando hay cofinanciación.	103

III-6.4 Contabilización de aportes de la Nación para proyectos de Energía Eléctrica.	104

III-6.5 Contabilización de la reposición y expansión de la infraestructura cofinanciada y actualización del inventario para proyectos de Energía Eléctrica.	105

III-6.6 AOM a los activos en ZNI.	105

III-6.7 AOM a los activos en SIN.	106

III-6.8  Transferencia de activos.	106

III-6.9  Responsabilidad sobre los activos.	107

III-6.10 La infraestructura frente a la tarifa.	107

III-6.11 Activos para prestación del servicio	108

III-6.12  Del incumplimiento en la prestación del servicio público.	109

TITULO IV	110

FUNCIONES ADICIONALES ASIGNADAS A FONENERGIA	110

CAPÍTULO I	110

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FOES	110

IV-1.1 Antecedentes del FOES	110

IV-1.2 Proyectos con FNCER en Áreas Especiales	113

IV-1.3  Requisitos para la presentación de proyectos	113

CAPÍTULO II	115

OBRAS POR IMPUESTOS	115

IV-2.1 Antecedentes mecanismo Obras por Impuestos	115

IV-2.2 Las ZOMAC	121

IV-2.3 Los PDET	121

IV-2.4 Concepto de Viabilidad Sectorial	123

IV-2.5 Suscripción de Convenios	123

IV-2.6 Contratación de Interventorías	123

IV-2.7 Parámetros para el recibo de infraestructura eléctrica y gas	124

CAPÍTULO III	126

PROYECTOS CON GAS LICUADO DE PETRÓLEO-GLP	126

IV-3.1 Antecedentes PGN	126

IV-3.2 Tipos de proyectos que pueden presentarse.	127

IV-3.3. Requisitos para la presentación, evaluación y priorización de proyectos de Gas Licuado de Petróleo-GLP	127

CAPÍTULO IV	128

COMUNIDADES ENERGÉTICAS	128

IV-4.1 Antecedentes Comunidades Energéticas	128

IV-4.2 Criterios para la focalización de recursos de FONENERGÍA a Comunidades Energéticas	130

IV-4.3 Requisitos para la presentación de proyectos	130

CAPÍTULO V	131

PROGRAMA COLOMBIA SOLAR	131

IV-5.1 Antecedentes del Programa Colombia Solar	131

IV-5.2 Requisitos para la presentación de proyectos	132

CONSIDERACIONES PREVIAS

En materia del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería, la Ley 142 de 1994, artículo 8 dispone:

Es competencia de la Nación 8.2. En forma privativa planificar, asignar y gestionar el uso del gas combustible en cuanto sea económica y técnicamente posible, a través de empresas oficiales, mixtas o privadas.”

Por su parte en el artículo 175 ibidem, establece como estímulo a los usuarios de gas combustible:

Con el fin de propender por la utilización de fuentes alternativas de energía y para estimular la generación de empleo productivo, especialmente en microempresa, el gobierno nacional creará los estímulos convenientes y necesarios para favorecer a aquellos usuarios que consuman gas combustible. Dichos estímulos se orientarán, preferencialmente, a facilitar la adquisición de equipos industriales o caseros destinados a microempresa que consuman gas combustible.

Desde tiempos inmemoriales, en Colombia la leña ha sido uno de los energéticos tradicionalmente usados para la cocción de alimentos en los hogares, por lo que a principios de los años 90´s se iniciaron esfuerzos desde el Gobierno nacional para masificar el uso de combustibles más limpios y seguros en la cocina de los hogares del país, sustituyendo progresivamente el     de leña y otros combustibles menos limpios como la gasolina para cocción, conocida como “cocinol”. Dicha política quedó consignada en los documentos CONPES 2571 de 1991 y CONPES 2646 de 1993, en los cuales se recomendó la masificación del consumo, primero del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y posteriormente Gas Natural (GN). De esta manera el Estado colombiano por medio del Ministerio de Minas y Energía ha formulado proyectos de inversión con el fin de aumentar el acceso a energéticos más limpios en todo el territorio del país.

Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN

La Ley 401 de 1997, artículo 15, creó un fondo especial, administrado y manejado por la Junta Directiva de Ecogas, con el fin de promover y cofinanciar proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso del gas natural en los municipios y el sector rural prioritariamente, dentro del área de influencia de los gasoductos troncales y que tuvieran el mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Mediante el artículo 98 de la Ley 1450 de 2011, se estableció que el Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural (FECFGN) continuaría siendo administrado por el Ministerio de Minas y Energía y sus recursos manejados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previendo que la Cuota de Fomento de Gas Natural, sería del 3% sobre el valor de la tarifa que se cobre por el gas objeto del transporte, efectivamente realizado.

Así mismo el parágrafo 2 del Artículo 293 de la Ley 1955 de 2019, establece:

El Ministerio de Minas y Energía definirá los términos y condiciones para la asignación de recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural (FECFGN) destinados a la ampliación de cobertura del servicio público domiciliario de gas combustible, entre las que se incluirán las condiciones de eficiencia económica incluidas en el Plan Indicativo de Expansión de cobertura de gas combustible elaborado por la UPME.

En lo relacionado con energía eléctrica el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido diversas disposiciones orientadas a promover la ampliación de cobertura, la sostenibilidad de los proyectos energéticos y la incorporación de tecnologías eficientes, especialmente en territorios con limitaciones de acceso al servicio. En ese contexto, la Ley 2099 de 2021 incorporó herramientas regulatorias y de política pública dirigidas a fortalecer la estructuración y sostenibilidad de proyectos eléctricos en el país.

En particular, el artículo 35 de la Ley 2099 de 2021, asignó al Ministerio de Minas y Energía la función de definir los criterios de idoneidad, capacidad financiera y experiencia de los prestadores del servicio de energía eléctrica que se comprometan a garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos individuales en Zonas No Interconectadas (ZNI).

En desarrollo de esa disposición, el Ministerio expidió la Resolución MME 4 0257 de 2022 que reglamentó el artículo 35 de la Ley 2099 de 2021, estableciendo parámetros para viabilizar proyectos eléctricos individuales en las Zonas No Interconectadas presentados por prestadores del servicio que se comprometan a garantizar la sostenibilidad de los mismos.  Las disposiciones contenidas en dicho acto administrativo se incorporan en el presente Manual Operativo, extendiendo sus efectos a los proyectos que se desarrollan con recursos del FONENERGÍA.

El artículo 45 de la mencionada Ley 2099 de 2021 faculta al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) para estructurar, presentar y viabilizar ante fondos públicos que hagan inversiones en el sector eléctrico, planes, programas y proyectos en el Sistema Interconectado Nacional y en Zonas No interconectadas dirigidos a desarrollar, implementar o ejecutar Fuentes No Convencionales de Energía y Gestión Eficiente de la Energía, así como el uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) para la prestación de servicios públicos domiciliarios, adaptación de los sistemas de alumbrado público en Colombia para la gestión eficiente de la energía, atención de emergencias en las Zonas No Interconectadas (ZNI), inversión en acometidas y redes internas, así como en mecanismos de sustitución hacia Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE).

En aplicación de las políticas orientadas a ampliar la cobertura de los servicios energéticos y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos destinados a este propósito, el ordenamiento jurídico colombiano ha previsto diversos instrumentos financieros administrados por el Ministerio de Minas y Energía, dirigidos a financiar proyectos de infraestructura energética y soluciones para poblaciones con limitaciones de acceso al servicio. Dichos instrumentos se encuentran compilados en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía – Decreto 1073 de 2015, entre los cuales se destacan los siguientes:

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas-FAZNI

Creado por el artículo 82 de la Ley 633 de 2000 como un fondo cuenta especial de manejo de recursos públicos, sin personería jurídica, percibe sus recursos del descuento que realiza el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC a los agentes generadores. Ha tenido como finalidad financiar planes, programas, proyectos de inversión destinados a la construcción de la infraestructura eléctrica que permita la ampliación y satisfacción de la demanda en Zonas No Interconectadas - ZNI. Su vigencia ha venido siendo prorrogada a través del tiempo por diversas disposiciones legales.

Su administración está a cargo del Ministerio de Minas y Energía y el manejo de los recursos la realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme lo dispone el inciso 8 del artículo 190 de la Ley 1753 de 2015.

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas-FAER

El artículo 105 de la Ley 788 de 2002 dispuso que el ASIC recaudaría de los dueños de los activos del Sistema de Transmisión Nacional – STN los recursos con destino al FAER, indicando además que este Fondo sería administrado por el Ministerio de Minas y Energía. Con el paso del tiempo el Fondo ha venido siendo prorrogado por diferentes disposiciones legales.

Su reglamentación también se encuentra en el DUR 1073 de 2015 en el cual se compiló el Decreto 1122 de 2008, norma en la que se estableció su naturaleza jurídica como “un fondo cuenta especial, sin personería jurídica, cuyos recursos se destinan para financiar planes, programas o proyectos de inversión priorizados para la construcción de infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, así como la conexión de los usuarios”.

El manejo de sus recursos está a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme lo dispone el inciso 8 del artículo 190 de la Ley 1753 de 2015.

Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE

Mediante artículo 63 de la Ley 812 de 2003, se determinó:

El Gobierno Nacional desarrollará un programa de normalización de redes eléctricas cuyos objetivos serán la legalización de usuarios, la optimización del servicio y la reducción de pérdidas no técnicas en barrios subnormales, situados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.

Ahora bien, la Ley 1117 de 2006 expidió normas sobre normalización de redes eléctricas, estableciendo en su artículo 1º:

PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS. El Gobierno Nacional llevará a cabo un programa de normalización de redes eléctricas cuyos objetivos comprende la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional.

También en este caso, diferentes disposiciones legales extendieron la vigencia del Programa y su reglamentación se encuentra contenida igualmente en el DUR 1073 de 2015.

El manejo de sus recursos está a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme lo dispone el inciso 8 del artículo 190 de la Ley 1753 de 2015.

El Fondo Único de Soluciones Energéticas - FONENERGÍA

El artículo 41 de la Ley 2099 de 2021- PND, creó el Fondo Único de Soluciones Energéticas – FONENERGÍA, como un patrimonio autónomo constituido a través de fiducia mercantil constituida por el Ministerio de Minas y Energía. El mismo fue objeto de reglamentación mediante Decreto 1580 de 2022 sin que se hubieren concretado todas las actividades tendientes a su operatividad.

Con la modificación introducida por el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023, FONENERGÍA cambió su naturaleza jurídica, pasando a ser un fondo cuenta administrado por el Ministerio de Minas y Energía.

El objeto del mismo consiste en coordinar, articular y focalizar diferentes fuentes de recursos para financiar y realizar planes, programas y/o proyectos relacionados con la mejora de la calidad en el servicio, la expansión de la cobertura energética y la normalización de redes a través de soluciones de energía eléctrica y gas combustible con criterios de sostenibilidad ambiental y progreso social, bajo esquemas de servicio público domiciliario o diferentes a este.

Señala, adicionalmente el artículo 247 del PND que el FONENERGÍA:

En desarrollo de su objeto podrá atender emergencias en las Zonas no Interconectadas -ZNI-, invertir en acometidas y redes internas, así como en mecanismos de sustitución hacia Fuentes no Convencionales de Energía -FNCE- y combustibles más limpios, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional.

También dispuso que “El Fondo Único de Soluciones Energéticas - FONENERGÍA- contará con un Comité de Administración, cuya integración y funciones se determinarán por el Gobierno nacional; y sus recursos se administrarán en dos subcuentas, una para financiar los programas y proyectos relacionados con el sector energía y otra para aquellos del sector gas combustible.”

Así mismo indicó el artículo 247 citado, que hasta tanto el Gobierno nacional reglamente lo dispuesto en dicho artículo, se aplicará lo establecido en las normas que regulan los fondos y programas que sustituye el FONENERGÍA.

En consecuencia, a partir de la entrada en operación del FONENERGÍA, de conformidad con el régimen de transición establecido en el parágrafo del artículo 2.2.8.3.3.3.1. del Decreto XX de 2026, la planificación, asignación, ejecución y seguimiento de los recursos destinados a los objetivos que desarrollaban los fondos anteriormente mencionados se realizará conforme a las disposiciones establecidas para el FONENERGÍA en la Ley 2099 de 2021, la Ley 2294 de 2023, el Decreto Único Reglamentario del Sector Minas y Energía 1073 de 2015, las normas que lo modifiquen o sustituyan y el presente Manual Operativo.

No obstante lo anterior, los planes, programas, proyectos, contratos, convenios, encargos fiduciarios y demás actuaciones administrativas que se encuentren en ejecución con cargo a los fondos FAER, FAZNI, PRONE y FECFGN al momento de la entrada en operación del FONENERGÍA continuarán rigiéndose por las condiciones jurídicas, técnicas y financieras bajo las cuales fueron aprobados, hasta su terminación, liquidación o cierre definitivo.

Para efectos de la gestión, seguimiento, control y eventual financiación de nuevas etapas o ampliaciones de dichos proyectos, el Ministerio de Minas y Energía, a través del FONENERGÍA, podrá asumir las funciones correspondientes conforme a las disposiciones establecidas en el presente Manual y en la normativa aplicable.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las competencias de las entidades que participen en la estructuración, ejecución o supervisión de los proyectos financiados con cargo a dichos recursos, ni de las obligaciones contractuales previamente adquiridas por las partes.

Con el Decreto XXXX se reglamentó el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023 asignándose por el Gobierno Nacional al Ministerio de Minas y Energía, la facultad de expedir el presente Manual Operativo que regirá el actuar específico del FONENERGÍA.

# TITULO I

## DISPOSICIONES GENERALES

### CAPÍTULO I

#### DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos de interpretación de este Manual a las palabras que a continuación se relacionan en negrilla se les atribuirá el significado que en ellas se indica. Los términos utilizados que no estén definidos en este Manual tendrán el significado que se les asigna en la ley y en las definiciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

##### I-1.1 Definiciones

Para efectos de la aplicación del presente Manual, se tendrán en cuenta, además de las definiciones contenidas en la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1073 de 2015, las contenidas en las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG y las siguientes:

###### I-1.1.1 Gas Combustible:

Acometida: Derivación de la red local de distribución del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general.

Acta de liquidación: Es el documento por el cual el contratante representado por el ordenador de gasto, el contratista por medio de su representante legal, el interventor y/o supervisor, realizan un balance financiero de la ejecución presupuestal y certifican el cumplimiento de las obligaciones pactadas; los ajustes o reconocimientos a los que haya lugar, con el fin de declararse a paz y salvo. Podrán hacerse, no obstante, salvedades y suscribirse con éstas cuando no se llegue a acuerdos en la totalidad de las declaraciones

Almacenamiento estratégico: Infraestructura necesaria como cilindros, tanques de almacenamiento de gas combustible y sistemas de respaldo de GNL a pequeña escala, que permitan garantizar la continuidad en la prestación del servicio frente a situaciones que puedan afectar el suministro del combustible cuando es abastecido por vías terrestres o fluviales.

Aportes Nación: Corresponde a los recursos aportados por el FONENERGÍA, para el desarrollo de proyectos de infraestructura de gas combustible por redes a nivel nacional.

Comercialización:  Actividad de compra y venta de gas combustible en el mercado mayorista y su venta con destino a otras operaciones en dicho mercado o a los usuarios finales, regulados o no regulados.

Conexión: Conjunto de bienes que permiten conectar a un usuario residencial con las redes de distribución de gas combustible. La Conexión se compone de la acometida y el medidor.

Convocatorias: Mecanismo de invitación para la presentación de Planes, Programas o Proyectos que pretendan la Financiación o Cofinanciación por parte de FONENERGÍA y que tengan por objeto la ampliación de cobertura en la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible.

Desarrollo de Planes, Programas y Proyectos de Gas Combustible: Mecanismo para la Financiación o Cofinanciación de Planes, Programas o Proyectos de Gas Combustible por redes, en cumplimiento a los objetivos del FONENERGÍA.

Empresa ejecutora: Empresa prestadora del servicio público domiciliario de gas combustible por redes con Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS.

Etapa de preinversión: Etapa en la cual se agotan los procesos de formulación, estructuración y evaluación de la factibilidad técnica, legal, ambiental, económica y social de las opciones analizadas para atender la necesidad identificada. Con base en lo anterior, en esta etapa se realizan todos los análisis y estudios requeridos para definir la problemática e identificar la mejor alternativa de solución posible. Dentro de esta etapa se distinguen tres fases denominadas: perfil, prefactibilidad y factibilidad.

Gas combustible: Cualquier gas que pertenezca a una de las tres familias de gases combustibles (Gases Manufacturados, Gas Natural – GN y Gas Licuado de Petróleo – GLP), obtenido de la gasificación de combustibles fósiles o de la gasificación de biomasa y cuyas características permiten su empleo en artefactos a gas, según lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 6465:2020 “Gases de ensayo, presiones de ensayo y categorías de los artefactos”, o de la Norma Europea EN 437:2018, o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan. Incluye: hidrógeno, biogás, biometano, syngas y biosyngas. Esta definición aplica para los diferentes usos del gas combustible, independientemente de que sea finalmente utilizado o no para combustión.

Gas Licuado de Petróleo - GLP: Mezcla de hidrocarburos livianos constituidos principalmente por propano y butano, extraídos del procesamiento del gas natural y refinamiento del petróleo, gaseosos en condiciones atmosféricas, que se licúan fácilmente por enfriamiento o compresión.

Gas Natural Comprimido – GNC: Gas natural cuya presión se aumenta a través de un proceso de compresión y se almacena en recipientes de alta resistencia.

Gas Natural Licuado – GNL: Fluido en el estado líquido criogénico que está compuesto principalmente de metano y puede contener cantidades menores de etano, propano, nitrógeno y otros componentes que normalmente se encuentran en el gas natural.

Gasoducto virtual de distribución de GNC: Sistema de compresión, transporte y descompresión de GNC, para abastecer Gas Natural, por un medio diferente a gasoducto físico, a mercados relevantes, municipios, usuarios finales, estaciones de GNCV u otros, cuando el gasoducto físico no es posible técnicamente o no es viable financieramente. El gas objeto de la distribución mediante esta tecnología podrá ser adquirido por el prestador directamente al Productor Comercializador o a otro Comercializador, desde el punto de salida de un campo de producción o desde el punto de salida del Sistema Nacional de Transporte SNT.

Indicador de liquidez: Parámetro que permite medir la solidez financiera de una empresa, es decir, determina si una empresa cuenta con capacidad financiera para asumir oportunamente el pago de sus deudas u obligaciones.

Indicador de endeudamiento: Valor de referencia financiero cuyo objetivo es señalar el grado y la modalidad de participación de los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.

Indicador razón de cobertura intereses: Refleja la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que la empresa incumpla sus obligaciones financieras.

Indicador de Capital de Trabajo: Cantidad necesaria de recursos para que una empresa realice sus operaciones con normalidad. Es decir; los activos para que una compañía, sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo.

Indicador de Rentabilidad del Patrimonio: Determina la tasa de crecimiento de las ganancias de una compañía, específicamente la realizada por la inversión de los accionistas.

Indicador de Rentabilidad del Activo: Establece cómo las empresas manejan los activos existentes mientras generan ganancias.

Infraestructuras cofinanciables: Se refiere a la infraestructura de gas combustible por redes a nivel nacional que se podrá cofinanciará con recursos de FONENERGÍA y que corresponde a la mencionada en el numeral 5.2 de este Manual:

Instalación interna de gas: Conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor. Incluye la revisión previa de la instalación interna de gas (inspección obligatoria de la instalación interna de gas antes de ser puesta en servicio o actividad de inspección de las instalaciones para suministro de Gas Combustible correspondiente a las etapas de diseño y construcción de instalaciones nuevas antes de su puesta en servicio). No incluye artefactos a gas.

Medidor: Dispositivo que registra el volumen de gas que ha pasado a través de él.

Plan de Expansión: Plan de inversión a mediano y largo plazo, cuya factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental garantiza minimizar los costos de prestación del servicio. Los planes oficiales de inversión serán indicativos y se harán con el propósito de garantizar la continuidad, calidad y confiabilidad en el suministro del servicio.

Proyecto de infraestructura de gas combustible: Conjunto de actividades que se desarrollan en un periodo determinado, en el cual se involucran recursos, con el propósito de garantizar la prestación del servicio público de distribución de gas combustible por red de tubería en un área geográfica correspondiente a una división político-administrativa del país.

Proyecto de infraestructura cofinanciable: Proyectos para la construcción, incluido el suministro de materiales y equipos, así como la puesta en operación de: a) Gasoductos ramales y/o Sistemas Regionales de Transporte de gas natural; b) Sistemas de Distribución de gas combustible por redes; c) Conexión de Usuarios de Menores Ingresos, d) Red Interna de Usuarios de Menores Ingresos; e) Almacenamiento estratégico; f) Sistemas de distribución de Gas Natural Licuado - GNL a pequeña escala.

Proyecto elegible: Proyecto presentado al FONENERGÍA que como resultado de su evaluación técnica y financiera recibe concepto de viabilidad para acceder a recursos.

Proyecto priorizado: Proyecto presentado al FONENERGÍA y que habiendo recibido concepto de viabilidad es sometido a los parámetros de priorización establecidos en este Manual.

Periodo tarifario: Lapso en el cual las fórmulas tarifarias generales con sus respectivos componentes tienen vigencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el Artículo 52 de la Ley 2099 de 2021.

Sistema de distribución: Conjunto de gasoductos y estaciones reguladoras de presión que transportan gas combustible, desde una estación reguladora de puerta de ciudad, o desde una estación de transferencia de custodia de distribución, o desde un tanque de almacenamiento, o desde una estación de descompresión, hasta el punto de derivación de otro sistema de distribución y/o de las acometidas de los inmuebles, sin incluir su conexión.

Sistema de Almacenamiento: Infraestructura dedicada exclusivamente a almacenar gas combustible por un período específico para su posterior uso.

Sistemas de distribución de GNL a pequeña escala: Sistemas con una capacidad entre 100 y 600 GNL/día. Estos sistemas comprenden los tanques de almacenamiento de GNL, las tuberías o redes de distribución de GNL y la planta de regasificación de GNL.

Sistema Nacional de Transporte (SNT): Conjunto de gasoductos localizados en el territorio nacional, excluyendo conexiones y gasoductos dedicados, que vinculan los centros de producción de gas del país con las puertas de ciudad, sistemas de distribución, usuarios no regulados, interconexiones internacionales y sistemas de almacenamiento; de conformidad con lo establecido en el RUT (Reglamento Único de Transporte de Gas).

Sistema Regional de Transporte: Gasoducto o conjunto de gasoductos del Sistema Nacional de Transporte, con o sin conexión física entre sí, derivados de Sistemas Troncales de Transporte, a través de los cuales se transporta gas natural hasta otro(s) Sistema(s) Regional(es) de Transporte, Sistemas de Distribución o que interconectan Sistemas de Distribución.

Solicitante: Empresa prestadora del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible por redes o de transporte de gas combustible.

Unidad constructiva: Componente típico del conjunto de infraestructura que conforma las Redes Primarias y Secundarias de los Sistemas de Distribución adoptado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG para el inventario y/o valoración de dichos sistemas, según se establece en la Resolución CREG 202 de 2013 o la que la modifique o sustituya.

Usuarios de menores ingresos: Usuarios de estrato 1 y 2.

###### I-1.1.2   Energía Eléctrica:

Acometida eléctrica: Conjunto de conductores y accesorios entre el punto de conexión eléctrico al sistema de uso general (STN, STR o SDL) y los bornes de salida del equipo de medición.

Acta de liquidación: Es el documento por el cual el contratante representado por el ordenador de gasto, el contratista por medio de su representante legal, el interventor y/o supervisor, realizan un balance financiero de la ejecución presupuestal y certifican el cumplimiento de las obligaciones pactadas; los ajustes o reconocimientos a los que haya lugar, con el fin de declararse a paz y salvo. Podrán hacerse, no obstante, salvedades y suscribirse con éstas cuando no se llegue a acuerdos en la totalidad de las declaraciones.

Agilizar: Atención prioritaria que se realiza a proyectos urgentes necesarios para atender emergencias en ZNI o SIN

Ampliación de cobertura de energía eléctrica: Proceso mediante el cual se expande la infraestructura y el servicio de electricidad hacia zonas geográficas y comunidades que actualmente no cuentan con acceso al servicio o se encuentran en áreas de difícil alcance, con el propósito de avanzar en la universalización del servicio y mejorar la calidad de vida de la población.

Anexos: Documentos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía y que deben diligenciarse para cumplir los requisitos para acceder a recursos del FONENERGÍA.

Área de Servicio Exclusivo: Zona geográfica ubicada en las ZNI en la que por motivos de utilidad pública e interés social y con el propósito de ampliar la cobertura de energía eléctrica, puede acordarse que ninguna otra empresa de servicios públicos pueda ofrecer los mismos servicios durante un tiempo determinado.

Autogeneración: Actividad realizada por usuarios, sean estos personas naturales o jurídicas, que producen energía eléctrica, principalmente para atender sus propias necesidades. Cuando se atienda la propia demanda o necesidad se realizará sin utilizar activos de uso de distribución y/o transmisión. Se podrán utilizar activos de uso de distribución y/o transmisión para entregar los excedentes de energía y para el uso de respaldo de red.

Autogeneración a gran escala: Autogeneración cuya potencia máxima supera el límite establecido por la Unidad de Planeación Minero- Energética (UPME)

Autogenerador a pequeña escala: Autogenerador con capacidad instalada o nominal igual o inferior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya.

Autogeneración colectiva (AGRC): Actividad realizada por la comunidad energética que produce energía, principalmente, para atender su propia demanda de energía. En el evento en que se generen excedentes de energía a partir de tal actividad, estos podrán entregarse a la red, en los términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin.

Autogenerador colectivo (AC): Usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos que constituyen una comunidad energética para desarrollar la actividad de autogeneración colectiva.

Autoridades Gubernamentales: Entidad o autoridad de cualquier orden nacional, departamental, distrital o municipal, agencia, superintendencia, corporación, tribunal o juzgado, banco central u otra entidad con competencias permanentes o transitorias que ejerza poderes o funciones ejecutivas, regulatorias, reglamentarias, legislativas, judiciales o sancionatorias conforme a las Leyes Aplicables.

Barrio Subnormal: Asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios o distritos que reúne los siguientes requisitos: (i) que no tenga servicio público domiciliario de energía eléctrica o que este se obtenga a través de derivaciones del Sistema de Distribución Local o de una Acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo Operador de Red; (ii) que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio público domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, las normas de la Ley 388 de 1997 y en general en aquellas zonas en las que esté prohibido prestar el servicio, y (iii) Certificación del Alcalde Municipal o Distrital o de la autoridad competente en la cual conste la clasificación y existencia de los Barrios Subnormales, la cual deberá ser expedida dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la respectiva solicitud efectuada por el Operador de Red.

Bienes: Estudios, infraestructura, equipos, repuestos, partes y demás activos tangibles e intangibles, adquiridos con recursos de FONENERGÍA, o de los fondos FAZNI, FAER, PRONE, FECFGN y demás fuentes de financiación.

Capacitaciones: Conjunto de actividades de formación, asistencia técnica y acompañamiento social dirigidas a los usuarios beneficiarios, con el propósito de garantizar el uso adecuado, eficiente y sostenible de las soluciones energéticas implementadas.

Cofinanciación: Recursos del FONENERGÍA con el objeto de financiar parcialmente la ejecución de Planes, Programas y/o Proyectos susceptibles de cofinanciación por parte de un tercero.

Colombia Solar: Política energética liderada por el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, orientada a promover la autogeneración con energía solar, en cualquiera de sus modalidades, para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de las Zonas No Interconectadas (ZNI), como alternativa al subsidio existente para el consumo de electricidad de estos usuarios, en el marco de la Transición Energética Justa.

Comité de Administración: Órgano colegiado del FONENERGIA, encargado de la aprobación de los Planes, Programas y/o Proyectos presentados, en los términos del artículo 41 de la Ley 2099 de 2021, modificado por el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023, así como las normas que la reglamentan, modifiquen o adicionen. Su composición y funciones son las definidas en el Decreto XXX así como en el presente Manual.

Comunidades Energéticas: Son comunidades organizadas que surgen en virtud de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas de derecho público o privado que cooperan entre sí a través de un contrato o convenio asociativo para desarrollar las siguientes actividades: generación, comercialización y uso eficiente de la energía a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

Comercialización: actividad consistente en la compra de energía eléctrica y su venta a los usuarios finales, regulados o no-regulados, que se sujetará a las disposiciones previstas en la Ley 143 de 1994 y en la de servicios públicos domiciliarios en lo pertinente.

Comercialización de energía: Consiste en la compra y venta de energía eléctrica en el mercado mayorista, bien sea en forma exclusiva o combinada con otras actividades del sector eléctrico, cualquiera que sea la actividad principal.

Conexión de usuario: Conjunto de activos que permiten conectar a un usuario residencial con las redes de distribución de energía eléctrica. La conexión se compone de la acometida y el medidor.

Consumo de subsistencia: Cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para satisfacer las necesidades básicas que solamente puedan ser satisfechas mediante esta forma de energía final. Se establece el Consumo de Subsistencia en 173 kWh-mes para alturas inferiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, y en 130 kWh-mes para alturas iguales o superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar.

Contratación derivada:

Convocatorias: Mecanismo de invitación para la presentación de Planes, Programas o Proyectos que pretendan la Financiación o Cofinanciación por parte de FONENERGÍA y que tengan por objeto la ampliación de cobertura en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica o normalización de redes eléctricas.

Costos de administración: Emolumentos que se asignan al Operador de Red-OR, a la Persona Prestadora de Servicios Públicos o cualquier otra persona jurídica que ejecute proyectos financiados con recursos del FONENERGIA.

Criterios de Priorización de Planes, Programas y/o Proyectos: Criterios adoptados en este Manual, en los cuales se fijan las condiciones, parámetros y requisitos, incluyendo variables energéticas, ambientales, financieras, económicas y sociales, para priorizar los Planes, Programas y/o Proyectos que se presenten al FONENERGÍA para su financiación o que se estructuren por el Equipo Técnico del Fondo.

Desembolso: Giro de recursos del FONENERGIA que efectúa el Ministerio de Minas y Energía, previa solicitud del respectivo Gerente Técnico o de la persona que este determine, según los términos y condiciones fijados en este Manual, con ocasión o como resultado de las obligaciones derivadas de los contratos o convenios que se celebren para la financiación de Planes, Programas y/o Proyectos.

Día: Significa un día calendario.

Día Hábil: Significa cualquier día, excepto los sábados, domingos y festivos en la República de Colombia.

Emergencias en las Zonas no Interconectadas: Situación que causa la indisponibilidad parcial o total de un activo de generación o de distribución en ZNI.

Equipo Técnico: Equipo de trabajo a que hace referencia el artículo 2.2.8.3.3.2.1. del Decreto 1073 de 2015, modificado por el Decreto XXXX, que adelantará las funciones señaladas en la Sección 3.2 del capítulo 3 del Título VIII del mencionado Decreto 1073 de 2015.

Estructurador: Persona jurídica o Equipo Técnico de FONENERGÍA encargado de la planificación y organización detallada de un proyecto.

Estudios de Inversión: Conjunto de análisis y estudios necesarios para evaluar desde el punto de vista técnico y económico, la viabilidad de emprender un proyecto con soluciones energéticas en el Sistema Interconectado Nacional, SIN o en las Zonas No Interconectadas-ZNI.

Estudios de Preinversión: Para efectos de lo previsto en el presente Manual, significa los estudios adelantados por parte de los particulares, o por entidades privadas, públicas o mixtas, en la identificación de una necesidad de implementar una solución energética que mejore la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el desarrollo de Planes, Programas y/o Proyectos de energía eléctrica.

Expansión de la Cobertura: Actividades dirigidas a la ampliación del servicio de energía por redes que beneficien a nuevos usuarios.

Financiación: Recursos del FONENERGÍA que se asignan para atender la totalidad del costo de la ejecución de Planes, Programas y/o Proyectos.

FONENERGIA o Fondo: Fondo cuenta administrado por el Ministerio de Minas y Energía creado por el artículo 41 de la Ley 2099 de 2021, en el que se fusionan las actividades anteriormente asignadas a los Fondos FAER, FAZNI y CEFCGN, así como el PRONE, disposición modificada por el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023.

Gerente Técnico: Cualquiera que sea el nombre que se le asigne a dicha labor, corresponde al funcionario del Ministerio de Minas y Energía perteneciente al Nivel Directivo o Asesor, encargado de realizar la coordinación general del FONENERGÍA, dirigiendo las actividades administrativas, financieras, legales, técnicas y operativas, aplicando las directrices del mismo y adelantando las gestiones tendientes a la debida ejecución de los recursos.

Infraestructura Eléctrica: Conjunto de activos que se utilizan en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, en los niveles de tensión I, II y III.

Infraestructura de Medición Avanzada (AMI - Advance Metering Infrastructure): Es la infraestructura que permite la comunicación bidireccional con los usuarios del servicio de energía eléctrica. Esta infraestructura integra hardware (medidores avanzados, centros de gestión de medida, enrutadores, concentradores, antenas, entre otros), software y arquitecturas y redes de comunicaciones, que permiten la operación de la infraestructura y la gestión de los datos del sistema de distribución de energía eléctrica y de los sistemas de medida.

Instalaciones Internas: Conjunto de redes, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro de energía eléctrica al inmueble a partir del medidor.

Interesado: Persona natural o entidad pública, mixta o privada, incluyendo particulares o las Personas Prestadoras de servicios públicos domiciliarios que solicitan recursos de Financiación o Cofinanciación al FONENERGÍA para la ejecución de Planes, Programas y/o Proyectos, y que cumplen con los requisitos habilitantes para hacerlo, en los términos de este Manual y de la Normativa Aplicable.

Interventoría: Persona natural o jurídica contratada por el Ministerio de Minas y Energía o por la entidad que ejecute los recursos del FONENERGÍA para adelantar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución de contratos y/o convenios que celebra FONENERGIA para el cumplimiento de sus objetivos.

Inversiones:  Financiación o Cofinanciación de Planes, Programas y/o Proyectos que realiza FONENERGIA en el marco de su objeto misional.

Ley Aplicable o Normativa Aplicable: Leyes, ordenanzas, acuerdos, decretos (de cualquier naturaleza), resoluciones, circulares, órdenes, regulaciones, actos administrativos y cualesquiera otras normas de nivel nacional, departamental, municipal o distrital, o de cualquier otro nivel, general o particular, vigentes en la República de Colombia.

Manual Específico de Contratación: Conglomerado normativo establecido por el Ministerio de Minas y Energía con base en las disposiciones especiales que rigen en materia de contratación, aplicables al FONENERGÍA y que determina la forma contractual como opera este Fondo.

Manual Operativo o Manual: Hace referencia al presente documento y sus Anexos.

Medidor avanzado de energía eléctrica: Dispositivo que mide y registra datos de uso de energía eléctrica de los usuarios, en intervalos máximos de una hora, con capacidad de almacenar y transmitir dichos datos, por lo menos, con frecuencia diaria. La información registrada se podrá utilizar, entre otros fines, para la gestión comercial, la planeación y operación del sistema y la gestión de pérdidas.

Mercado de Comercialización en las Zonas no Interconectadas: Es el conjunto de usuarios finales conectados directamente a un mismo sistema eléctrico que no hace parte del Sistema Interconectado Nacional.

Necesidad: Corresponde a los Planes, Programas y/o Proyectos identificados y/o estructurados por FONENERGIA, el IPSE, Entes Territoriales, Personas Prestadoras de Servicios Públicos, particulares o por entidades públicas o mixtas, que pretenden acceder a Recursos de Financiación o Cofinanciación de FONENERGÍA, en cumplimiento de los requisitos señalados para el efecto en el presente Manual y la Normativa aplicable, sin perjuicio de las demás políticas adoptadas por el Comité de Administración, según aplique.

Normalización de redes: Acciones dirigidas a la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes en barrios subnormales, áreas rurales de menor desarrollo o zonas de difícil gestión, situados en el Sistema Interconectado Nacional SIN.

Operador de Red (OR): Persona jurídica encargada de la planeación de la expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un Sistema de Transmisión Regional -STR o Sistema de Distribución Local -SDL; los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen Cargos por Uso de los STR y/o SDL aprobados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.

Plan: Para efectos del FONENERGÍA es un tipo de producto financiable o cofinanciable a través del Fondo. Es un instrumento que permite determinar objetivos, metas, prioridades y estrategias de manera general definidas para un periodo, de esta manera se programa la materialización de las políticas de desarrollo planteadas por el Estado. Un Plan se desagrega en Programas y estos a su vez se conforman por Proyectos.

Priorización: Decisión a cargo del Equipo Técnico en aplicación del procedimiento establecido en este Manual, mediante la cual se expresa la prelación de unos Planes, Programas o Proyectos respecto de otros, una vez que han sido viabilizados.

Programa: Conjunto y/o articulación de un grupo de Proyectos dirigidos a satisfacer el mismo objetivo.

Proyectos: Conjunto de documentos elaborados en desarrollo de una serie de requisitos en los cuales se establecen las actividades específicas que se deben realizar de manera articulada para resolver una necesidad, en cumplimiento de un objetivo, para la ejecución, desarrollo, instalación, construcción y operación de infraestructura, que buscan la  Financiación o Cofinanciación del FONENERGÍA de que trata el Título III del presente Manual.

Proyectos de reposición, rehabilitación y/o modernización de infraestructura existente: Iniciativas orientadas a intervenir infraestructura existente con el fin de restituir, recuperar o actualizar componentes físicos y funcionales, mediante el reemplazo de elementos obsoletos o deteriorados, la corrección de fallas técnicas y la incorporación de mejoras tecnológicas, con el objetivo de garantizar la continuidad, seguridad, eficiencia y confiabilidad del servicio.

Proyectos Urgentes: Proyecto agilizado y priorizado por el Ministerio de Minas y Energía para atender situaciones críticas de prestación del servicio o emergencias en ZNI o SIN, por medio de la Financiación o Cofinanciación de Planes, Programas o Proyectos de Energía Eléctrica.

Red física: Conjunto de redes eléctricas, subestaciones y equipos complementarios, destinados a la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Red interna: Conjunto de conductores, canalizaciones y equipos (accesorios, dispositivos y artefactos) que llevan la energía eléctrica desde la frontera del operador de red hasta los puntos de uso final.

Red logística o de servicio: Conjunto de activos, procesos y actividades logísticas, técnicas y económicas, destinadas a la prestación del servicio público de energía eléctrica a Usuarios Aislados. Esta definición no aplica para soluciones de autogeneración.

Rendición de Cuentas: Informe anual o extraordinario, según lo solicité el Comité de Administración, que se presenta a este Órgano de Dirección por parte del Gerente Técnico, sobre el estado administrativo, operativo y financiero del FONENERGIA.

Replanteo: Proceso de verificación y validación de los usuarios a beneficiar, así como de las condiciones sociales, ambientales y técnicas del proyecto, de acuerdo con la realidad del terreno y su entorno. Este proceso se realiza previamente al inicio de la construcción, con el fin de ajustar el alcance y las actividades contractuales del proyecto para asegurar su correcta y eficiente ejecución.

Requisitos: Condiciones previas, debidamente soportadas documentalmente, que deben cumplir obligatoriamente los Planes, Programas y/o Proyectos estructurados por FONENERGIA o que se le presentan para ser Financiados o Cofinanciados por éste.

Servicio de Alumbrado Público: Es el servicio público no domiciliario consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. También se incluyen los sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el Municipio. Por vías públicas se entienden los senderos y caminos peatonales y vehiculares, calles y avenidas de tránsito comunitario o general.

Servicios Públicos Domiciliarios: Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y distribución de gas combustible, tal como se definen en la Ley 142 de 1994 y demás normativa aplicable.

Sistema Interconectado Nacional (SIN): Sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución y las cargas eléctricas de los usuarios, según lo previsto por el artículo 11 de la Ley 143 de 1994

Solución Centralizada: Sistema de activos eléctricos para la prestación del servicio público de energía eléctrica que contiene una red física mediante la que se atiende a Usuarios Aislados.

Solución Energética: Planes, programas o proyectos en los que se involucra la construcción e instalación de nueva infraestructura o el mejoramiento, reposición, rehabilitación, repotenciación y disposición de la infraestructura eléctrica con el propósito de ampliar y mejorar el servicio de energía eléctrica.

Solución Individual: Sistema de activos eléctricos para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica mediante el cual se atiende a un usuario de manera individual.

Suscriptor Comunitario: Es el grupo de usuarios ubicados en un Área Especial de Prestación del Servicio, representados por:

i) Un miembro de la comunidad o una persona jurídica que es elegida o designada por ella misma y ha obtenido el reconocimiento del Alcalde Municipal o Distrital, según sea el caso, pudiendo ser reemplazado sólo por aquel que lo eligió.

ii) El organismo de acción comunal de la respectiva Área Especial, en los términos de la Ley 2166 de 2021 y que ha suscrito un acuerdo en las condiciones del artículo 2.2.3.3.4.4.2.1. del Decreto 1073 del 2015.

Supervisión: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

Universalización del Servicio: Política pública que tiene como objetivo el suministro del servicio público de electricidad para todos los usuarios del territorio nacional.

Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor.

Usuario Aislado: Usuario al que, con base en las herramientas regulatorias vigentes, no es eficiente conectar mediante Red Física al SIN o a un sistema de distribución de las ZNI, que podrá ser atendido mediante una Solución Centralizada o una Solución Individual y que podrá ser conectado mediante una red logística y de servicio.

Usuario de menores ingresos: Personas naturales que se benefician de un Servicio Público Domiciliario y que pertenecen a los estratos 1 y 2.

##### I-1.2 Abreviaturas

AOM: Actividades de Administración, Operación y Mantenimiento

ASE: Área de Servicio Exclusivo

ASIC: Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas

DGCPTN: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

DNP: Departamento de Planeación Nacional.

DWG: Abreviatura de DraWinG. Formato de archivo informático de dibujo computarizado.

FAER: Fondo de apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas.

FAZNI: Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas No Interconectadas.

FONENERGIA: Fondo de Único de Soluciones Energéticas

FECFGN: Fondo Especial Cuota de Fomento Gas Natural

FNCE: Fuentes No Convencionales de Energía

FNCER: Fuentes No Convencionales de Energía Renovables

FOES: Fondo de Energía Social

GLP:  Gas Licuado de Petróleo

GN:  Gas Natural

GNL:  Gas Natural Licuado

IPSE: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas.

LCOE: Levelized Cost Of Electricity (Costo nivelado de electricidad)

MME: Ministerio de Minas y Energía

PAC: Plan Anual Mensualizado de Caja

PDF: Portable Document Format (Formato de documento portátil)

PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

PERS: Planes de Energización Rural Sostenible

PGN: Presupuesto General de la Nación

PIEC: Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica

PIECGN: Plan Indicativo de Cobertura de Gas Combustible

PNER: Plan Nacional de Electrificación Rural

PRONE: Programa de Normalización de Redes Eléctricas

RTB: Ready To Build

SISFV: Solución Individual Solar Fotovoltáica

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente

UPME: Unidad de Planeación Minero - Energética.

ZNI: Zonas No Interconectadas

ZOMAC: Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado

### CAPÍTULO II

#### OBJETIVOS DEL FONDO

##### I-2.1 Objetivo General

El objetivo general del FONENERGÍA se enmarca en lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 2099 de 2021, modificado por el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023, o en las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, el cual consiste en coordinar, articular y focalizar las diferentes fuentes de recursos conforme a la destinación establecida en la normativa citada. Para tal fin, y a través de sus Órganos de Gobierno, el FONENERGÍA podrá adelantar las actividades de diseño y estructuración; viabilización técnica, financiera, jurídica y administrativa de los proyectos que se presenten; aprobación y asignación de recursos; ejecución, seguimiento y control de los mismos; así como la verificación de la infraestructura resultante para su entrega al Ministerio de Minas y Energía, y las demás funciones que le sean asignadas en el Decreto XXX y demás disposiciones aplicables.

Las anteriores funciones podrán estar acompañadas de la elaboración de los respectivos contratos por parte del Equipo Técnico de FONENERGÍA.

##### I-2.2 Objetivos Específicos

- Financiar sus propios costos de administración con la finalidad de desarrollar el objeto del mismo, de conformidad con el inciso 5 del artículo 41 de la Ley 2099 de 2021, modificado por el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023.

- Financiar, cofinanciar y/o apoyar la ampliación de cobertura a través de redes físicas o redes logísticas y de servicio; así como la universalización y el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios públicos de energía y gas combustible para el desarrollo de las comunidades, con una visión energética integral de los recursos disponibles y la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

- Promover el desarrollo de nuevos mecanismos para la ampliación de cobertura, incluyendo la promoción de las FNCE, buscando motivar e incorporar la participación pública, privada y mixta en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y gas combustible por redes, promoviendo la disminución de gases de efecto invernadero - GEI.

- Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica mediante la normalización de redes eléctricas en el territorio nacional.

- Promover soluciones tecnológicas apropiadas de generación de energía eléctrica, de acuerdo con las particularidades del medio rural o urbano y de las comunidades, para lo cual se utilizarán de manera preferente, pero sin limitarse a ellas, las FNCE, que permitan sustituir o complementar las fuentes convencionales existentes

- Aportar recursos con destino a la asunción de costos asociados al uso, transporte, disponibilidad o disposición de los activos de generación de energía eléctrica que sean propiedad del Estado, y que se ubiquen en localidades de las ZNI que se hayan interconectado o que se pretendan interconectar al SIN.

- Atender emergencias en las ZNI de manera directa o mediante el aporte de recursos, sin perjuicio de la atención de situaciones que coloquen en riesgo o limiten la prestación del servicio en el SIN.

- Invertir o aportar recursos para la construcción y mantenimiento de acometidas y redes internas.

- Ampliar la cobertura en la prestación del servicio público de gas combustible por redes, especialmente a la población más vulnerable del país.

- Propiciar el uso de combustibles más limpios y seguros en las cocinas de los hogares del país, sustituyendo progresivamente la utilización de leña a través del uso del GLP u otros energéticos no contaminantes.

- Financiar y/o cofinanciar gasoductos ramales y/o Sistemas Regionales de Transporte de gas natural, sistemas de distribución de gas combustible por redes, conexiones y/o redes internas de usuarios de menores ingresos, almacenamiento estratégico y sistemas de distribución de Gas Natural Licuado - GNL a pequeña escala.

- Los demás que tengan relación directa con el cumplimiento del objetivo general del Fondo, en concordancia con los lineamientos y directrices que adopte el Consejo Directivo.

### CAPÍTULO III

#### ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.8.1.7. y 2.2.8.3.3.1.1. del Decreto 1073 de 2015, en la forma en que fue modificado por el Decreto XXX de 2026, FONENERGÍA cuenta con:

##### I-3.1 Gobierno Corporativo del FONENERGÍA.

El Fondo estará compuesto por los siguientes órganos de decisión y administración:

###### I-3.1.1 Comité de Administración.

- Conformación.

El Comité de Administración estará integrado en la forma establecida en el artículo 2.2.8.3.3.1.1. del Decreto XXXX de 2026 en el cual se indica:

El FONENERGIA contará con un Comité de Administración encargado de dirigir la administración y asignación de los recursos, integrado por cinco (5) miembros, funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, quienes contarán con voz y voto, el cual podrá sesionar, deliberar y decidir con un quorum mínimo de tres (3) de ellos, conformado asi:

- El (la) Ministro (a) de Minas y Energía o su delegado, quien lo presidirá.

- El (la) Viceministro (a) de Energía o su delegado.

- El (la) Director (a) de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía o su

delegado.

- El (la) Director (a) de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía o su

delegado.

- El (la) Secretario (a) General del Ministerio de Minas y Energía o su delegado.

Parágrafo 1.- El (la) Ministro (a) de Minas y Energía solo podrá delegar su participación en el (la) Viceministro (a) de Energía, en cuyo caso éste último presidirá el Comité, pero no podrá, así como ninguno de los integrantes, representar simultáneamente a dos de sus integrantes.

Parágrafo 2.- El Gerente Técnico o quien haga sus veces, asistirá a las sesiones del Comité de Administración con voz pero sin voto.

Parágrafo 3.- La Secretaria Técnica será realizada por un miembro del Equipo Técnico asignado por el Gerente Técnico.

En caso de modificación del Decreto 1073 de 2015, en lo relacionado con el Comité de Administración del FONENERGÍA, los cambios respectivos se entenderán incluidos en este Manual, sin perjuicio de que estos se adopten formalmente a través de la modificación a este documento.

El Comité de Administración contará con una Secretaría Técnica escogida por el Gerente Técnico o quien haga sus veces, dentro del Equipo Técnico de que trata el artículo 2.2.8.3.3.2.1. del Decreto 1073 de 2015, la cual deberá asistir a las reuniones del Comité con voz, pero sin voto.

- Funciones.

Además de las funciones señaladas en el artículo 2.2.8.3.3.1.2. del Decreto 1073 de 2015, modificado por el Decreto XXXX, el Comité de Administración del FONENERGÍA tendrá las siguientes:

- Adelantar todas las gestiones tendientes al cumplimiento de los objetivos generales y específicos del FONENERGÍA, relacionados en los numerales I-2.1 y I-2.2 de este Manual.

- Propender con la consecución de recursos para el cumplimiento de los objetivos propios del Fondo.

- Instruir al Gerente Técnico o quien haga sus veces sobre las acciones que deban realizarse tendientes al interrelacionamiento con las entidades públicas, privadas o mixtas, usuarios, prestadores de servicios y demás.

- Reuniones, decisiones y demás

En lo relacionado con reuniones, actas, quorum deliberatorio y decisorio, así como invitaciones, se estará a lo dispuesto en los artículos 2.2.8.3.3.1.3. y siguientes del Decreto 1073 de 2015.

###### I-3.1.2 Gerente Técnico

La Dirección del Fondo estará a cargo de un funcionario del nivel directivo o asesor del Ministerio de Minas y Energía quien hará las veces de Gerente Técnico o el nombre que se le asigne, y contará con las coordinaciones que se requieran para atender sus objetivos.

Además de adelantar las labores que permitan el cumplimiento de los objetivos generales y específicos propios del FONENERGIA, cumplirá las siguientes funciones:

- Atender los requerimiento e instrucciones que le imparta el Comité de Administración

- Dirigir, coordinar e instruir las actividades que le corresponden al Equipo Técnico

- Suscribir los documentos necesarios para el cabal cumplimiento de las metas propias de FONENERGIA, de que trata el presente Manual.

- Asignar el funcionario que adelantará la labor de Secretaría Técnica

###### I-3.1.3 Equipo Técnico de FONENERGÍA.

- Conformación

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.8.3.3.2.1. del Decreto 1073 de 2015, de acuerdo con la modificación introducida por el Decreto XXXX, el Equipo Técnico de FONENERGÍA estará integrado por los cargos que conforman la Planta de Personal Temporal que se adopte mediante Acto Administrativo expedido por el Ministerio de Minas y Energía.

Los funcionarios que ocupen los cargos establecidos en la Planta que se cree, adelantarán sus funciones a través de los Grupos de Trabajo que, mediante resolución expedida por la Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía, o el funcionario a quien se delegue esta función, se constituyan para el efecto.

b) Funciones y demás

En lo relacionado con funciones y demás actividades administrativas, técnicas u operativas, se atenderán los parámetros generales establecidos en la Sección 3.2 del Capítulo 3 del Título VIII del DUR 1073 de 2015, modificado por el Decreto XXXXX.

Adicionalmente adelantará toda la cadena de operatividad del FONENERGÍA tanto en el componente de gas como en el de energía eléctrica y que se señalan en los respectivos apartes del presente Manual Operativo.

##### I-3.2 Secretaría Técnica

Sin formar parte del Gobierno Corporativo, la Secretaría Técnica del Comité de Administración será realizada por funcionarios del Equipo Técnico y adelantará las siguientes funciones:

- Asistir a todas las reuniones del Comité de Administración.

- Ser apoyo del Gerente Técnico y de los Coordinadores, en la orientación de las decisiones adoptadas por el Comité de Administración.

- Las demás que el Comité de Administración le señalen.

- Elaborar las Actas en las que se plasmen las discusiones de las respectivas reuniones del Comité de Administración y suscribir las mismas junto con el Gerente Técnico o quien haga sus veces.

- Citar al Comité de Administración a sesiones ordinarias, o extraordinarias cuando lo solicite el Ministro, Viceministro de Energía o Gerente Técnico.

### CAPÍTULO IV

#### RECURSOS FINANCIEROS

##### I- 4.1 Recursos del FONENERGÍA

Tal como lo dispone el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023, son fuentes de financiación del Fondo Único de Soluciones Energéticas - FONENERGÍA:

La cuota de fomento de que trata el artículo 15 de la Ley 401 de 1997 la cual corresponde al 3% sobre el valor de la tarifa que se cobre por el gas objeto del transporte efectivamente realizado

El aporte para el Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE creado por el artículo 63 de la Ley 812 de 2003, adicionado a $1 por kW/h transportado por el artículo 104 de la Ley 1450 de 2011 y posteriormente a $1,90 por kW/h transportado por el artículo 190 de la Ley 1753 de 2015.

El aporte realizado por los agentes generadores de energía eléctrica para el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI creado por el artículo 81 de la Ley 633 de 2000, consistente en $1 por kW/h despachado en la Bolsa de Energía Mayorista, incrementado a $1,50 por kW/h despachado en Bolsa por el artículo 190 de la Ley 1753 de 2015.

El aporte efectuado por los dueños de los activos del Sistema Interconectado Nacional-STN con destino al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas-FAER, creado por el artículo 105 de la Ley 788 de 2002, consistente en $1 por kW/h despachado en Bolsa de Energía, incrementado a $2,10 por kW/h transportado por el artículo 190 de la Ley 1753 de 2015.

Los aportes del Presupuesto General de la Nación y entidades descentralizadas del orden nacional, así como de las Entidades Territoriales.

La financiación o cofinanciación que realicen las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios-ESP, como resultado de los acuerdos que suscriban con FONENERGIA.

Los que sean resultado de acuerdos de cooperación nacional o internacional.

Las donaciones de bienes o servicios que cumplan con las normas pertinentes sobre la materia.

Los intereses o rendimientos financieros que produzcan cada una de las subcuentas

Los demás recursos que se obtengan o asignen a cualquier título

Nota Especial 1: El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales-ASIC, recaudará de los agentes generadores del mercado mayorista  de energía y de los dueños de los activos del Sistema de Transmisión Nacional-STN, los valores correspondientes, entregando las sumas recaudadas dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo o dentro del corte mensual que se realice, en la subcuenta de energía del FONENERGÍA y que para tal propósito se cree por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Por su parte las empresas prestadoras del servicio público de transporte de gas natural por redes de tubería realizarán el respectivo recaudo, el cual consignarán mensualmente dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente a aquel en que realizó el recaudo, en la subcuenta de gas que se cree por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota Especial 2:  Los recaudos que realiza el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC, conforme con la liquidación que realiza el Liquidador y Administrador de Cuentas-LAC, relacionados con los Fondos FAER, FAZNI y PRONE, en aplicación de lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 190 de la Ley 1753 de 2015, se indexarán anualmente con el Índice de Precios al Productor (IPP), para lo cual se dará cumplimiento a las disposiciones regulatorias emanadas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG.

Estos recaudos continuarán vigentes por expresa disposición de la parte final del inciso 4 del artículo 247 de la Ley 2294 de 2023, teniendo en cuenta que los mismos fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre del año 2030, por así disponerlo el artículo 21 de la Ley 1955 de 2019

Nota Especial 3: En el evento en que se realicen modificaciones a los valores a recaudar, los mismos se aplicarán en la forma en que se establezca en la respectiva Ley.

##### I-4.2 Manejo de las subcuentas

El artículo 247 de la Ley 2294 de 2023, modificatorio del artículo 41 de la Ley 2099 de 2021, estableció la obligatoriedad de constituir, para el manejo de los recursos inicialmente aportados a FONENERGÍA, las Subcuentas de i) energía eléctrica y ii) gas combustible, las cuales se deben utilizar exclusivamente en los asuntos propios de cada una de ellas aplicando las disposiciones contenidas en el Capítulo 2 del Decreto XXX de 2026.

Estas subcuentas y aquellas otras que llegaren a requerirse, se crearán atendiendo el procedimiento establecido por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

##### I-4.3 Disponibilidad de recursos

La disponibilidad de recursos de la Nación para atender su ejecución en el gasto estará sujeto a la apropiación asignada o trasladada en el presupuesto del Ministerio de Minas y Energía; y los pagos respectivos estarán acordes a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y a la situación efectiva de los recursos por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; a su vez, se deberá tener en cuenta que la solicitud de recursos PAC se genera cuando se hayan recibido los bienes y/o servicios o se tengan cumplidos los requisitos que hagan exigible su pago según el cumplimiento de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 819 de 2003, 1473 de 2011, 1508 de 2012, 2342 de 2023 y subsiguientes que sean emitidas en el marco del Presupuesto General de la Nación y la administración de la Cuenta Única Nacional.

##### I-4.4 Reintegro de rendimientos financieros

Atendiendo la definición establecida el artículo 2.3.5.2. del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda, 1853 de 2015 “se considera rendimiento financiero, cualquier recurso que exceda el capital originado en recursos de la Nación, producto de la gestión, manejo e inversión en los instrumentos autorizados según sea el régimen de inversión aplicable”, los cuales deberán aplicar la metodología descrita para la liquidación en el artículo 2.3.5.3. del citado Decreto y artículos subsiguientes. Al cierre de cada mes o cesación de las obligaciones contraídas se deberán reintegrar los rendimientos financieros de acuerdo con el procedimiento definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

No obstante, debe tenerse presente que el artículo 41 de la Ley 2099 de 2021, modificado por el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023, dispone:

Los recursos del Fondo Único de Soluciones Energéticas - FONENERGÍA estarán constituidos por:

(…)

vii) los intereses y rendimientos financieros que produzcan cada una de las subcuentas, que pertenecerán a cada una de ellas, sin perjuicio de los costos de administración que correspondan a cada subcuenta;

Así las cosas, los rendimientos financieros producidos por los recursos de cada subcuenta pertenecen a las mismas, no requiriéndose el reintegro al Tesoro Nacional, y deben considerarse un ingreso para cada una de las subcuentas.

##### I-4.5 Reintegro de recursos no ejecutados

Los recursos no ejecutados o sobrantes de los contratos suscritos por el FONENERGIA se deben reintegrar a las sub cuentas conforme a las instrucciones dadas por el Grupo de Tesorería de la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Minas y Energía o aquel que lo sustituya, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional – DGCPTN.

##### I-4.6 Reportes e informe de saldos en encargos fiduciarios.

En aquellos contratos en los cuales se establezca la constitución de encargos fiduciarios, en la gestión contractual que adelante FONENERGÍA, para la ejecución de planes, programas y/o proyectos propios de su objeto, se deberá establecer la obligatoriedad del reporte mensual al Supervisor o Interventor -cuando para el respectivo contrato se haya previsto la interventoría- del respectivo contrato, de los saldos en cuenta que a título de encargo fiduciario haya suscrito el correspondiente contratista, copia de cuyo reporte se deberá remitir al Grupo de Contabilidad y Grupo de Tesorería de la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces, en cumplimiento del correspondiente seguimiento financiero.

##### I-4.7 Destinación de los recursos

Los recursos de FONENERGÍA podrán utilizarse para atender los objetos de que tratan los numerales II-1.1 y III-2.2 del presente Manual.

Nota Especial 5: Los bienes y servicios que sean sufragados con los recursos correspondientes a costos de administración sólo se podrán destinar al cumplimiento de actividades directamente relacionadas con la ejecución, supervisión y seguimiento de los planes, programas y proyectos a ser financiados.

Nota Especial 6: No se podrán asumir con recursos de FONENERGÍA las modificaciones estructurales de los proyectos, resultado de la actividad de replanteo, que no hubieran sido contemplados en la etapa de estructuración, así como tampoco las obras civiles requeridas para las redes internas (empotradas).

###### I-4.7.1 Esquemas empresariales.

FONENERGÍA podrá aportar recursos para asegurar el cierre financiero de esquemas empresariales que se estructuren en ejercicio de sus funciones, incluyendo ASEs y Comunidades Energéticas.

A través de tales esquemas, FONENERGÍA también podrá financiar o cofinanciar programas y proyectos de inversión en nueva infraestructura eléctrica, de reposición, rehabilitación y/o modernización de la existente, así como en gas combustible por redes de tubería. Dichos proyectos podrán estructurarse bajo esquemas que permitan la participación de capital privado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

###### I-4.7.2 Costos de Preinversión.

Los costos de preinversión (estudios y diseños) en que hubiesen incurrido los proponentes de los planes, programas y/o proyectos en materia de energía eléctrica, no serán reconocidos FONENERGÍA.

En materia de gas combustible estos costos de preinversión (estudios y diseños) podrán ser reconocidos por FONENERGÍA.

Tanto en energía como en gas combustible, los diseños pasarán a ser de propiedad y uso exclusivo del Ministerio de Minas y Energía.

###### I-4.7.3 Costos de replanteo

Las cifras correspondientes a las actividades relacionadas con la verificación de usuarios, revisión de los componentes sociales, ambientales, prediales y cualesquiera otros necesarios para la debida ejecución del proyecto y que ya fueron objeto de análisis dentro de la estructuración del proyecto correspondiente, no serán asumidos por FONENERGÍA si se evidencie la imposibilidad técnica y financiera de ejecutar el objeto del contrato.

Lo anterior quiere decir que dentro de los valores objeto de la estructuración y plasmados en el respectivo contrato, ya se encuentran incluidos dichos emolumentos.

##### I-4.8 Cofinanciación de proyectos de gas combustible

(i) Proyectos que alleguen declaración juramentada suscrita por el representante legal del solicitante, con vigencia no mayor a un (1) mes a la fecha de radicación ante el FONENERGÍA donde certifique que, consultada la documentación o información pública o privada de otras empresas del sector, la población a beneficiar no se encuentra dentro del plan de expansión de estas últimas.

(ii) Proyectos que beneficien poblaciones que se encuentren incluidas dentro del plan de expansión de empresas prestadoras de servicios públicos, pero que transcurridos veinticuatro (24) meses, no exista evidencia de la prestación efectiva del servicio de acuerdo con la certificación expedida por el incumbente.

No obstante, se podrán cofinanciar proyectos que beneficien poblaciones que se encuentren incluidas dentro del plan de expansión de empresas prestadoras de servicios públicos, pero que transcurridos veinticuatro (24) meses desde la radicación del expediente tarifario no exista evidencia de la prestación efectiva del servicio de acuerdo con la certificación expedida por el incumbente. Para estos efectos y conforme a dicho término, se tendrán en cuenta aquellos proyectos en los que, transcurridos 12 meses desde la manifestación de intención de prestación del servicio por parte de una empresa de servicios públicos, no se haya iniciado la construcción del sistema de distribución o que transcurrido12 meses de haberse aprobado los cargos de distribución para el mercado relevante el Distribuidor no haya iniciado la prestación del servicio.

El valor de la solicitud de cofinanciación no deberá exceder de 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), monto máximo a cofinanciar por el FONENERGÍA para cualquier proyecto de infraestructura; ni superar el 70% del valor total del proyecto a cofinanciar. El solicitante deberá financiar al menos el 30% del costo de inversión del sistema de distribución y/o almacenamiento estratégico, con recursos provenientes de financiación propia.

Para efectos de garantizar la viabilidad financiera del proyecto, y cubrir el porcentaje que le corresponde de la cofinanciación, el solicitante podrá recurrir a los mecanismos de financiación que considere pertinentes, incluida la cofinanciación por entidades territoriales y demás fuentes existentes de conformidad con la normatividad aplicable para este efecto (cooperación internacional, aportes de empresas de economía mixta, privadas o públicas, entre otros). En ningún caso el FONENERGÍA suscribirá, o avalará, los negocios jurídicos con los financiadores, en cualquier caso, el solicitante asumirá los costos y riesgo del mecanismo de financiación utilizados frente a lo establecido en el presente artículo.

El monto máximo que se cofinanciará para cada conexión de usuarios de menores ingresos corresponderá al 70% del cargo por conexión establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Para la red interna, se cofinanciará como máximo el 70% del valor de la misma; la valoración de esta no podrá ser mayor al cargo por conexión regulado por la CREG.

Para la estimación del porcentaje de cofinanciación del proyecto NO se debe considerar el valor de las conexiones ni de las redes internas distintas a las de los usuarios de menores ingresos.

Nota Especial 6: Los sobrecostos del proyecto cofinanciado deberán ser asumidos por la empresa ejecutora con cargo a sus propios recursos, asimismo, los valores no cubiertos por los recursos asignados deberán ser asumidos por la empresa ejecutora.

### CAPITULO V

#### RÉGIMEN CONTRACTUAL FONENERGÍA

##### I-5.1 Antecedentes normativos y jurisprudenciales

El artículo 365 de la Constitución Nacional establece:

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.

Así mismo, el artículo 367 de la Carta señala:

La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.

Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.

La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas.

Por su parte, la Ley 80 de 1993, expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, indicando:

ARTÍCULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación

Obsérvese que los contratos suscritos por las entidades estatales, así se rijan por el derecho privado, son considerados contratos estatales, lo que no quiere decir que se encuentren sometidos a los parámetros de la Ley 80 de 1993.

La Ley 153 de 1887, vigente, dispone:

Artículo 1. Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurrencia u oposición entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecerse el transito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la república, y especialmente las judiciales, observarán las reglas contenidas en los artículos siguientes.

Artículo 2. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicara la ley posterior.

Artículo 3. Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería.

Así, la Ley 142 de 1994, mediante la cual se establecieron los parámetros aplicables a los servicios públicos domiciliarios, adoptó un régimen especial de contratación disponiendo en el Capítulo II “Contratos Especiales para la Gestión de los Servicios Públicos”, del Titulo II “Régimen de Actos y Contratos de las Empresas”, lo siguiente:

Artículo 39. CONTRATOS ESPECIALES. Para los efectos de la gestión de los servicios públicos se autoriza la celebración, entre otros, de los siguientes contratos especiales:…

Obsérvese como la citada disposición establece una numeración no taxativa de ciertos tipos contractuales, disponiendo que, entre otros, podrán adelantarse los allí mencionados, con lo que deja abierta la posibilidad de crear otros nuevos tipos, siempre que lo sean para la gestión de los servicios públicos.

En la Sentencia C-066 de 1997 la Corte Constitucional al analizar una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de algunas disposiciones de la Ley 142 de 1994, entre ellas sobre el parágrafo del artículo 39, señaló:

Si los servicios públicos en general son actividades inconfundibles e inherentes a la finalidad del estado social de derecho colombiano (artículo 365 Superior), que busca servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (artículo 2° ibídem), no cabe duda de que aquéllos que persiguen un completo acercamiento entre los individuos y el Estado, deben ser objeto de su más honda preocupación. Son los servicios públicos domiciliarios, entendidos como una especie del género servicio público, que pretende satisfacer las necesidades más básicas de los asociados, ocupando un alto nivel de importancia dentro de las tareas y objetivos que componen la gestión estatal, al punto de convertirse en una de sus razones fundamentales.

La idea de tales servicios no puede concebirse en otra forma, teniendo en cuenta el inescindible vínculo existente entre la prestación de los mismos y la efectividad de ciertas garantías y derechos constitucionales fundamentales de las personas, que constituyen razón de la existencia de la parte orgánica de la Carta y de la estructura y ejercicio del poder público. Indudablemente, una ineficiente prestación de los servicios públicos puede acarrear perjuicio para derechos de alta significación como la vida, la integridad personal, la salud, etc.

(…)

Así mismo, dedicó una disposición especial al tema de los servicios públicos domiciliarios, como aplicación más concreta del género servicios públicos, para dejar en manos de la ley las competencias y responsabilidades relativas a su prestación, cobertura, calidad y financiación, a la luz de criterios de solidaridad y redistribución de ingresos, en busca de asegurar la igualdad y el marco jurídico-político democrático, participativo y justo que esta república unitaria se propuso en el Preámbulo de su Constitución.

(…)

Tampoco desbordó el legislador la competencia dada por el Constituyente para expedir el estatuto general de la contratación de la administración pública, toda vez que el régimen de contratos organizado en la ley 142 de 1994 no es de la administración pública, sino de los servicios públicos domiciliarios que pueden ser prestados bien por ella, bien por sociedades por acciones, personas naturales o jurídicas privadas, organizaciones y entidades autorizadas, entidades descentralizadas, etc. (ver artículo 15 de la ley). Entonces, la ley 80 de 1993 no podía cubrir a todas las personas en posibilidad de prestar los servicios públicos domiciliarios, por ello fue necesario dictar una reglamentación especial sobre la materia y ésta nada tiene que ver con el inciso final del artículo 150 de la Carta, sino con los artículos 365 y 367 de la misma, directos depositantes de tal facultad en el legislador.

(…)

… la ley y ésta fue facultada por los artículos 365 y 367 de la Constitución para organizar lo relativo a los servicios públicos en general, y a los domiciliarios en particular, lo cual incluye, desde luego, la posibilidad de desarrollar dentro del marco legal lo referente a los contratos de manera independiente de la ley 80 de 1993,…

El Consejo de Estado, en Sentencia del 09 de mayo de 2024, Radicado 76001233100020060332003 (53.962), Consejero Ponente José Roberto Sáchica Méndez, indicó:

35. De manera que bajo el actual modelo constitucional de los servicios públicos, el Estado retuvo las funciones de dirección e intervención, y conforme al capítulo relativo a “LA FINALIDAD SOCIAL DEL ESTADO Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” le corresponde asegurar su prestación eficiente, sea que para ello participe directamente o no (art. 365), pues se trata de un régimen atado al servicio y no al criterio orgánico, y menos es relevante la naturaleza privada o pública del prestador.

(…)

40. La autonomía de este régimen se explica, además, en que el legislador estableció que para resolver cualquier dificultad de interpretación o vacío sobre la aplicación de las disposiciones de servicios públicos a los que se refiere esa ley, o las demás que surjan de tal mandato, se acudirá a sus principios generales20 sin distinguir si la prestación se hace a través de una entidad pública, privada o mixta21; de modo que todos los prestadores quedan sujetos en iguales condiciones a sus normas.

__________________

20	“ARTÍCULO 13. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. Los principios que contiene este capítulo se utilizarán para resolver cualquier dificultad de interpretación al aplicar las normas sobre los servicios públicos a los que esta u otras leyes se refieren, y para suplir los vacíos que ellas presenten”.

21	La Ley 142 de 1994 definió que las empresas de servicios públicos domiciliarios –ESP– son, entre otros, los sujetos habilitados para su prestación, en la forma y términos allí establecidos:

“ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS. Pueden prestar los servicios públicos:

15.1. Las empresas de servicios públicos.

15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos.

15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.

15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en esta Ley.

15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17”.

En dicha Sentencia, el Consejo de Estado hace alusión a las menciones que la Corte Constitucional refiere en su Sentencia C-066 de 1997, cuyos apartes se transcribieron en los párrafos anteriores, para significar que la Ley 142 de 1994 estableció un régimen especial de contratación aplicable a la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

##### I-5.2 Del régimen de los servicios públicos domiciliarios

La Ley 142 de 1994 estableció precisos parámetros en relación con estos servicios, constituyéndose en norma especial y por tanto de aplicabilidad superior en los temas relacionados con los mismos. Para ello señaló entre su extensa normatividad:

14.20. Modificado por el art. 2 de la Ley 689 de 2001. Servicios públicos. Son todos los servicios y actividades complementarias a los que se aplica esta Ley.

Respecto de las actividades complementarias indicó:

14.2. Actividad complementaria de un servicio público. Son las actividades a las que también se aplica esta Ley, según la precisión que se hace adelante, al definir cada servicio público. Cuando en esta Ley se mencionen los servicios públicos, sin hacer precisión especial, se entienden incluidas tales actividades.

14.25. Servicio público domiciliario de energía eléctrica. Es el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de generación, de comercialización, de transformación, interconexión y transmisión.

Así mismo dispuso:

14.21 Servicios públicos domiciliarios. Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible, tal como se define en este capítulo.

Obsérvese como la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por redes se encuentran sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994.

Desde esta perspectiva debemos indicar que el numeral 3 del artículo 39 de la Ley 142 de 1994 dispone, a su vez, la realización de los siguientes tipos contractuales:

- Los de entidades oficiales (hoy llamadas entidades públicas) para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos

- Las concesiones o similares

- Los que encomienden a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos

- Los que permitan que uno o más usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades oficiales estén prestando.

- Los que paguen con acciones de empresas los bienes o servicios que reciban

En el Parágrafo del citado artículo 39 se indica:

Salvo los contratos de que tratan el parágrafo del artículo 39 <sic> y el numeral 39.1 de la presente ley, todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado.

Los que contemplan los numerales 39.1, 39.2 y el 39.3 no podrán ser cedidos a ningún título, ni podrán darse como garantía, ni ser objeto de ningún otro contrato, sin previa y expresa aprobación de la otra parte…

Esta modificación introducida por el artículo 4 de la Ley 689 de 2001, al parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994, debe leerse y entenderse en la forma en que se señala en el Resuelve de la Sentencia C-066 de 1997:

Tercero. Declarar EXEQUIBLE (…) Así mismo, la frase "Salvo los contratos de que trata el numeral 39.1, todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado" del parágrafo del artículo 39 de la ley 142 de 1994.

Lo anterior permite concluir que los contratos que adelanten las Entidades Públicas para la gestión de los servicios públicos, como acontece con la construcción para la i) ampliación y/o mejoramiento de infraestructura para distribución de gas combustible por redes de tubería, ii) generación y/o distribución de energía eléctrica, iii) administración, iv) operación, v) mantenimiento, vi) energización y vii) reposición, se encuentran amparados por lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 39 de la Ley 142 de 1994, específicamente:

a) Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos.

b) contratos de las entidades oficiales para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos.

Ahora bien, el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023 que introdujo modificaciones al artículo 41 de la Ley 2099 de 2021 con la cual se creó el Fondo Único de Soluciones Energéticas-FONENERGÍA, en el que se fusionan los Fondos Eléctricos administrados por el Ministerio de Minas y Energía (FAER, FAZNI y PRONE), así como el Fondo de gas (FECFGN), dispuso que dicho Fondo contará con distintas fuentes de recursos para:

“financiar y realizar planes, proyectos y programas de mejora de la calidad en el servicio, expansión de la cobertura energética y normalización de redes a través de soluciones de energía eléctrica y gas combustible… bajo esquemas de servicio público domiciliario”, pudiendo “atender emergencias en las Zonas no Interconectadas -ZNI-, invertir en acometidas y redes internas, así como en mecanismos de sustitución hacia Fuentes no Convencionales de Energía -FNCE- y combustibles más limpios, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional.” Negrillas por fuera del texto original.

Lo anterior, permite observar que, en la financiación y realización de planes, programas y/o proyectos, FONENERGÍA se desenvuelve bajo esquemas de servicio público domiciliario, lo que indica que los parámetros de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios encuentran plena aplicabilidad al desarrollo de las actividades de dicho Fondo.

##### I-5.3 De las actividades previas para la prestación del servicio público

La prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible requiere de la ejecución de distintas actividades previas, sin las cuales dicha prestación se torna imposible.

FONENERGÍA, para el logro del objeto que le atribuyó el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023, el cual se concreta con la prestación del respectivo servicio, se encuentra obligada a incluir en los respectivos contratos, esas actividades o etapas previas que se distribuyen en las siguientes fases:

- Fase I- Construcción y Puesta en Operación.

- Fase II- Administración, Operación y Mantenimiento- AOM

El plazo y el valor del contrato corresponderán a la sumatoria del plazo y el valor de la Fase I y de la Fase II y en todo caso, a los propuestos para la ejecución del plan, programa o proyecto que sea aprobado por el Comité de Administración del Fondo, según conste en la respectiva Acta.

##### I-5.4 Otras consideraciones contractuales

Cuando el Comité de Administración del Fondo apruebe dentro de los recursos para el proyecto, el costo de las interventorías, el Ministerio de Minas y Energía adelantará el proceso de selección para la contratación de la interventoría administrativa, técnica, jurídica, ambiental, social, financiera y contable al contrato de construcción de infraestructura, conforme las reglas previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

La dirección general, el control y vigilancia de la ejecución de los contratos FONENERGIA corresponderá al funcionario que como supervisor- designe la gerencia técnica o quien haga sus veces, en cumplimiento del Manual Específico de Contratación del FONENERGÍA. En aquellos casos en que para un mismo contrato se haya previsto la contratación de interventoría, las funciones de supervisión e interventoría deberán estar claramente diferenciadas, de manera que el supervisor ejerza el seguimiento institucional del contrato, sin perjuicio de las funciones técnicas, administrativas, financieras o especializadas asignadas al interventor en el respectivo contrato de interventoría.

Respecto de las garantías necesarias para la ejecución de contratos FONENERGIA, el contratista deberá constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su propio riesgo, una Garantía Única a favor del Ministerio de Minas y Energía en los términos, amparos, vigencias y suficiencias que se determine, de conformidad con la matriz de riesgos que para el efecto se elabore en cada caso, siguiendo, como parámetro orientador, el  Decreto 1082 de 2015 y las normas que lo complementen, modifiquen, sustituyan o desarrollen, la cual aplicará de ser necesario a la actividad relacionada con la prestación del servicio.

En los contratos FONENERGIA, se podrán pactar multas o cláusula penal. Así mismo para la solución de controversias que surjan en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos se podrá prever que se someterán a arbitramento o a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC.

Estos contratos se ceñirán al régimen especial de contratación establecido por el artículo 39 de la Ley 142 de 1994, a los principios de la Función Administrativa y la Función Fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido por el artículo 8 y siguientes de la Ley 80 de 1993; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

De manera supletoria y en lo no previsto en el respectivo contrato, en el Manual Específico de Contratación de FONENERGÍA ni en las disposiciones especiales atinentes al régimen de los servicios públicos domiciliarios, podrán aplicarse como criterio orientador las normas que integran el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en lo que resulte compatible con la naturaleza del contrato.

Los contratos FONENERGIA serán objeto de liquidación para efectos de lo cual se dará aplicación, en primer lugar, a lo estipulado en el respectivo contrato. En ausencia de estipulación contractual, lo que señale el Manual Específico de Contratación del FONENERGÍA y, finalmente, de manera supletoria, los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Se prohíbe la contratación derivada o la cesión del contrato sin el consentimiento expreso y escrito del Ministerio de Minas y Energía.

### CAPÍTULO VI

#### VENTANILLA ÚNICA

FONENERGIA contará con una ventanilla única para la presentación de proyectos susceptibles de ser financiados o cofinanciados por el Fondo de manera virtual y física con el propósito de realizar la distribución de proyectos para la viabilización por parte de las entidades competentes, consolidación de banco de proyectos y seguimiento a la viabilización.

Todo proyecto susceptible de ser financiado por FONENERGÍA, antes del proceso de viabilización, deberá ser registrado en la ventanilla única y contar con radicado.

# TITULO II

## GAS COMBUSTIBLE

### CAPÍTULO I

#### CONSIDERACIONES GENERALES

##### II-1.1 Proyectos que pueden presentarse.

En materia de gas combustible por redes, los proyectos de infraestructura cofinanciables deberán estar orientados a la prestación efectiva del servicio de gas combustible por redes y serán cofinanciables incluido el suministro de materiales y equipos, así como la puesta en operación de:

- Gasoductos ramales y/o sistemas regionales de transporte de gas natural.

- Sistemas de Distribución de Gas Combustible por redes (gas natural y GLP);

- Conexión de Gas para Usuarios de Menores Ingresos;

- Red Interna de Gas para Usuarios de Menores Ingresos;

- Almacenamiento Estratégico;

- Sistemas de Distribución de Gas Natural Licuado – GNL a pequeña escala.

Nota Especial 1: Los proyectos señalados en los numerales i), ii), v) y vi) deberán beneficiar a Usuarios de Menores Ingresos.

Nota Especial 2: Para proyectos que soliciten únicamente las Conexiones y Redes Internas al Sistema de Distribución, el respectivo municipio deberá contar con el Sistema de Distribución ya construido.

Nota Especial 3: Para proyectos que soliciten únicamente las Redes Internas, se deberá contar con el Sistema de Distribución y las Conexiones ya construidas.

Nota Especial 4: Los proyectos deben incluir el Almacenamiento Estratégico mínimo en el Sistema de Distribución, para garantizar la continuidad en la prestación de servicio frente a situaciones que puedan afectar el suministro de gas por redes. El Almacenamiento Estratégico mínimo debe ser determinado por el Solicitante mediante un estudio de continuidad del servicio.

Nota Especial 5: Para proyectos que soliciten únicamente financiación para el Almacenamiento Estratégico en los Sistemas de Distribución, se deberá contar con el Sistema de Distribución, las Conexiones y Redes Internas en operación.

##### II-1.2  Proyectos no cofinanciables

No se cofinanciarán con recursos del FONENERGÍA:

a) Estudios de preinversión o de prefactibilidad que adelanten los solicitantes de cofinanciación de proyectos.

b) Proyectos de infraestructura para compresión de gas natural, plantas de licuefacción,

o vehículos para transporte de gas natural comprimido – GNC o gas natural licuado –GNL.

c) Las ampliaciones de sistemas de distribución de gas combustible existentes y efectivamente en servicio.

d) Nuevos sistemas de distribución en poblaciones para las cuales exista, al momento de solicitar la certificación de la CREG, la intención de prestar el servicio por parte de una empresa de servicios públicos reflejada en: i) una solicitud tarifaria para distribución y comercialización de gas combustible que haya sido radicada ante la CREG, o ii) una resolución tarifaria de distribución y comercialización de gas expedida por la CREG

d) Nuevos sistemas de distribución destinados a atender poblaciones que se encuentren

incluidas dentro del plan de expansión de empresas prestadoras de servicios públicos.

e) Pagos para la adquisición de tierras, lotes, inmuebles o para la imposición de servidumbres.

### CAPÍTULO II

#### ESTRUCTURACIÓN

##### II-2-1 Requisitos de estructuración y/o presentación de proyectos.

Los proyectos presentados por el Solicitante y que requieran la cofinanciación del FONENERGÍA, deberán cumplir los siguientes requisitos para su evaluación técnica y financiera:

- Carta de presentación suscrita por el representante legal del Solicitante, la cual debe contener la solicitud de recursos para el proyecto, certificando que los documentos adjuntos son auténticos y la información es veraz. El representante legal del Solicitante debe anexar documentos que lo acrediten y lo autoricen como tal.

- Formulación del proyecto en la Metodología General Ajustada vigente definida por el Departamento Nacional de Planeación – DNP.

- Certificado de cofinanciación por parte del representante legal del Solicitante en el que se relacione la naturaleza de los recursos a aportar, distintos a los provenientes de la Nación, para la ejecución del proyecto. Deberán remitirse en precios corrientes, en enteros sin decimales. Para soportar la cofinanciación se deberá presentar la siguiente documentación:

- Proyección de ejecución presupuestal del proyecto: La ejecución presupuestal debe encontrarse en concordancia con el cronograma presentado para el proyecto.

Cofinanciación con recursos propios: Se deberá presentar estado de situación financiera y el estado de resultados del último periodo previo a la presentación del proyecto, los cuales deben encontrarse firmados por el contador públicoo revisor fiscal, según aplique, y el representante legal del Solicitante. Esta certificación deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a su presentación.

Cofinanciación con cupo de endeudamiento o cupo de crédito: El Solicitante deberá presentar los soportes que permitan evidenciar el mecanismo de financiación del proyecto. Para tal efecto, deberá adjuntar certificación expedida por la entidad financiera que acredite la disponibilidad del cupo de crédito o endeudamiento destinado a la financiación del proyecto, con el fin de respaldar los recursos que serán comprometidos como aporte de cofinanciación. Esta certificación deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a su presentación.

- Cofinanciación de las entidades territoriales: Se deberá presentar Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, en caso de cambio de vigencia se deberán presentar las vigencias futuras.

- Certificado de existencia y representación legal del Solicitante vigente, expedido con una antelación no mayor a 30 días.

- Enunciar el NBI publicado por el DANE para la zona o población objeto del proyecto de infraestructura. Si en la zona o población objeto del proyecto no cuenta con el NBI, se debe solicitar al DANE su cálculo y anexarlo a la formulación.

- Certificado expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con vigencia no mayor a un mes, en el cual se señale si la población beneficiaria del proyecto (identificado con código DANE) cuenta con cargos aprobados (indicar fecha de aprobación) o en proceso de aprobación para la distribución y comercialización de gas combustible por redes de tubería en un mercado relevante de distribución de gas combustible (indicar fecha de radicación de la solicitud). En caso de que el certificado establezca que existen solicitudes de cargos o cargos aprobados no se cofinanciará el proyecto. (No aplica para proyectos que busquen adelantar la construcción de Conexiones, Redes Internas y/o Almacenamiento Estratégico).

- El Solicitante deberá presentar el diagrama de prestación del servicio, que indique de manera general la prestación del servicio de gas combustible en el proyecto, capacidades de suministro y transporte de gas, esquema logístico de entrega del energético hasta la estación del proyecto, la distribución por redes y la puesta en servicio a los usuarios beneficiados.

Toda solicitud de cofinanciación para proyectos de Sistemas de Distribución y/o Transporte, debe contar con aval técnico de la empresa prestadora del servicio según corresponda al proyecto y los certificados emitidos por las otras empresas involucradas en la prestación del servicio, incluyendo:

a) Certificado de disponibilidad de suministro de gas con sus respectivos soportes.

b) Certificado suscrito por el representante legal de la empresa distribuidora que prestará el servicio de gas combustible por redes, en el que se indique que cuenta con el transporte necesario para atender la demanda del proyecto (anexar copia del contrato con el tercero en caso de que aplique).

c) Aval Técnico de la empresa transportadora de gas combustible que se compromete a prestar el servicio de transporte y que tiene la disponibilidad de transporte para el proyecto. (Solo aplica solo para proyectos que incluyen infraestructura de transporte).

d) Aval Técnico de la empresa distribuidora de gas combustible que se compromete a prestar el servicio de distribución y comercialización mediante la infraestructura prevista en el proyecto. (Solo para proyectos que incluyen infraestructura de distribución).

e) Aval Técnico de la empresa distribuidora de gas combustible que se compromete a prestar el servicio a los usuarios beneficiados con el proyecto de Conexiones de Usuarios de Menores Ingresos. (Aplica a proyectos que tienen Conexiones de Usuarios de Menores Ingresos).

- Certificado presentado por el Solicitante en el que conste que el proyecto no se ha presentado a consideración de otros fondos o mecanismos de financiación ni se le han asignado recursos para su ejecución.

- Listado de usuarios beneficiados con el proyecto presentado por el Solicitante en el que se indique la cantidad, estrato, ubicación geográfica/dirección y actividad económica de los mismos.

- Expediente tarifario para radicadar ante la CREG, suscrito por el representante legal del Solicitante, cuyos costos deberán coincidir con los presentados en el proyecto a cofinanciar (No aplica para proyectos de gasoductos ramales y/o Sistemas Regionales de Transporte ni para proyectos de conexiones y redes internas de Usuarios de Menores Ingresos).

- Permiso(s) municipal(es) y/o departamental(es) para el uso del espacio público, con el fin de construir el sistema de distribución, destinadas a la prestación del servicio público de gas domiciliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994.

- Soportes que permitan verificar que el Solicitante cuenta con el derecho o la autorización para el uso de los predios que se involucran en el desarrollo del proyecto, se deberán presentar los siguientes documentos:

a) Certificado de tradición y libertad vigente.

b) Carta del propietario del bien en el que informe la disponibilidad del terreno para el proyecto, el certificado debe contar máximo con un año de vigencia.

Adicionalmente debe informar si el lote o terreno será vendido, arrendado o donado al proyecto.

c) Avalúo del inmueble por una empresa constituida para tal fin, aplica en el caso que se requiera la compra del lote.

d) Concepto de uso del suelo emitido por la autoridad municipal competente.

e) Promesa de servidumbres o servidumbres que se requieran para el uso de los predios o el acto administrativo expedido por la autoridad competente, mediante el cual se otorgue el derecho de uso de vía municipal o departamental.

- Presupuesto general de obras elaborado conforme a las Unidades Constructivas de la CREG; para las Unidades Constructivas No Homologadas por la CREG, se deberá presentar Análisis de Precios Unitarios.

- Cronograma de actividades que relacione gráficamente los tiempos de ejecución de las actividades relacionadas en el presupuesto.

- Flujo de caja en el que se presente la desagregación de las inversiones del Proyecto, y las de los demás aportantes de recursos, los periodos deberán ser mensuales y abiertos en el tiempo.

- Esquema cierto y definido de cofinanciación total del proyecto, identificando debidamente todas las fuentes de recursos, y cuyo alcance abarque la duración de la construcción y la puesta en servicio del sistema y su posterior operación.

- Planos de localización y acceso a la zona del proyecto con las coordenadas de los centros poblados beneficiados con el proyecto y las vías de acceso a la zona de ejecución.

- Planos técnicos en formato digital (*.dwg), elaborados por capas, que diferencie las actividades relacionadas en el presupuesto. (No aplica para proyectos que busquen adelantar la construcción de Conexiones y/o de Redes Internas).

- Copia del radicado por medio del cual se solicitaron los permisos, autorizaciones o concesiones ambientales que requiera el Proyecto ante la autoridad ambiental competente, o copia del auto de inicio del procedimiento de licenciamiento ambiental, en caso de requerirse conforme a la ley y reglamentación aplicables. (No aplica para proyectos de Conexiones de Usuarios de Menores Ingresos y Redes Internas).

- Contar con el esquema de interventoría para la ejecución del proyecto, la cual deberá ser ejercida por empresas que certifiquen que han efectuado mínimo una (1) interventoría a contratos de construcción de redes de gas combustible, cuyo monto sea igual o superior al del proyecto presentado. Para lo anterior, el posible Interventor deberá adjuntar una certificación de su representante legal, si se trata de persona jurídica, en el que manifieste su intención de ejecutar la interventoría del proyecto y soporte el cumplimiento de los requisitos anteriormente exigidos. Tal certificación, deberá señalar que su vigencia es de mínimo un (1) año, en la cual se mantendrá la oferta del posible Interventor, en caso de aprobarse la ejecución del proyecto.

- Estudios técnicos de ingeniería que incluyan como mínimo el dimensionamiento de las estaciones descompresoras, city gate o los tanques de almacenamiento requeridos para el proyecto, así como cálculos de presión, capacidad de evaporización, diámetro y longitud de las tuberías, con sus respectivos análisis y simulaciones. (No aplica para proyectos de Conexiones de Usuarios de Menores Ingresos y/o de Redes Internas).

- Estudio de continuidad del servicio que determine el almacenamiento estratégico mínimo con el que debe contar el proyecto para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, ante situaciones de interrupción en el abastecimiento terrestre o fluvial (aplica solo para proyectos de sistemas de distribución de gas combustible cuando este sea abastecido por vías terrestres o fluviales). (Aplica solo para proyectos de sistemas de distribución de gas combustible cuando este sea abastecido por vías terrestres o fluviales).

- En el caso en el que el proyecto busque garantizar las Conexiones y Redes Internas de un Sistema de Distribución ya construido, el Solicitante deberá presentar un certificado del Sistema de Distribución, identificando las Conexiones y Redes Internas que se adelantarán, expedido por el representante legal del Solicitante, en el que garantice que cuenta con el Sistema de Distribución necesaria para realizar efectivamente las conexiones y redes internas de usuarios para la prestación efectiva del servicio.

- Cuando el proyecto pretenda garantizar únicamente las Redes Internas, el Solicitante deberá presentar un certificado del Sistema de Distribución y Conexiones ya construidas, identificando las Redes Internas que se adelantarán, expedido por el representante legal del Solicitante, en el que garantice que cuenta con el Sistema de Distribución y Conexiones necesarias para realizar efectivamente las Redes Internas de usuarios para la prestación efectiva del servicio.

- Si el proyecto busca garantizar únicamente el Almacenamiento Estratégico, el Solicitante deberá presentar un certificado del Sistema de Distribución, Conexiones y Redes Internas en operación, identificando como este Almacenamiento Estratégico garantizará la continuidad en la prestación de servicio frente a situaciones que puedan afectar el suministro del gas combustible.

- Certificación de presencia de Grupos Étnicos emitida por el Ministerio del Interior, en el cual se establezca la determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la ejecución del proyecto.

Una vez suscrito el contrato y/o convenio y previo al desembolso de los recursos, si aplica, el Solicitante deberá haber agotado el procedimiento de Consulta Previa establecido en la normatividad aplicable, presentado el acta de acuerdo protocolizada o la actuación administrativa que establezca el cierre del proceso de consulta.

En relación con las causales de no cofinanciación determinadas por la reglamentación vigente, para efectos de determinar la viabilidad de la cofinanciación del proyecto, el Solicitante deberá presentar, en caso de que aplique, lo siguiente:

a) Declaración juramentada suscrita por el representante legal del Solicitante, con vigencia no mayor a 30 días a la fecha de radicación ante el FONENERGÍA, donde certifique que, consultada la documentación o información pública o privada de las empresas, la población a beneficiar no se encuentra dentro de su plan de expansión.

b) Declaración juramentada suscrita por el representante legal del Solicitante, con vigencia no mayor a 30 días a la fecha de radicación ante el FONENERGÍA, donde certifique que, consultada la documentación o información pública o privada de las empresas, si bien la población a beneficiar se encuentra dentro de su plan de expansión, han transcurrido veinticuatro (24) meses, sin que exista evidencia de la prestación efectiva del servicio.

Una vez entre en operación el portal de información establecido en el parágrafo del artículo 2.2.2.5.7.1 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el artículo 4 del Decreto 1038 de 2022, los Solicitantes deberán consultar los planes de expansión en dicho portal, para efectos de emitir las certificaciones expedidas por la CREG que se señalan previamente.

- Certificación firmada por el contador o revisor fiscal (según aplique) del solicitante en la cual se manifieste que la empresa cuenta con la capacidad financiera para garantizar la ejecución del proyecto y su posterior operación, para lo cual se presentan los siguientes indicadores financieros:

INDICADOR FINANCIERO

Indicador de Liquidez

Indicador de Endeudamiento

Indicador Razón de Cobertura Intereses

Indicador de Capital de Trabajo

Indicador de Rentabilidad del Patrimonio

Indicador de Rentabilidad del Activo

Los indicadores financieros deben estar dentro de los valores establecidos en el presente documento.

Los Solicitantes deben acreditar su experiencia, para lo cual será necesario que:

a) El prestador del servicio esté inscrito en el Registro Único de Prestadores del Servicio - RUPS, por un término mayor a un (1) año para el momento de presentación del respectivo proyecto.

b) El prestador del servicio debe acreditar que cuenta con experiencia no menor a dos (2) años en la prestación del servicio público de distribución de gas combustible por redes o de transporte de gas combustible a través de un gasoducto ramal y/o sistema regional de transporte.

Para proyectos de infraestructura de Gasoductos ramales y/o Sistemas Regionales de Transporte de gas natural, se debe anexar:

a) Características de la Franja a negociar por derechos de servidumbres (ancho y distancia).

b) Valor Estimado de la Franja de Servidumbre.

Estudios de preinversión, que soporte su viabilidad técnica y económica, el cual debe incluir como mínimo:

a) Estudio de Suelos. (De acuerdo con la normatividad vigente aplicable).

b) Estudio de Mercado.

c) Viviendas actuales del municipio.

d) Proyección de viviendas a 20 años.

e) Estudios socioeconómicos de la población, para los sectores residencial, oficial, comercial e industrial.

f) Demanda anual de gas proyectada a 20 años, se debe presentar con los consumos diferenciados por sector residencial, oficial, comercial e industrial.

g) Consumo promedio mensual de gas combustible para los sectores residencial, oficial, comercial e industrial.

h) Certificado de viabilidad del modelo de negocio frente a otros sustitutos energéticos por parte del representante legal del Solicitante.

Lo anterior, no aplica para proyectos que busquen adelantar la construcción de Conexiones y/o de Redes Internas.

Nota Especial 1: Todos los certificados de los que trata este numeral deben haber sido expedidos con una antelación no mayor de seis (6) meses, contados desde la fecha de presentación del proyecto ante el FONENERGÍA, a excepción de los que se solicitan con una fecha de expedición no mayor a 30 días.

Nota Especial 2: Según aplique, el solicitante deberá utilizar los formatos contenidos en el Anexo de este Manual.

Nota Especial 3: Para el caso de los proyectos que no cumplan con los requisitos definidos en el presente Manual, o el documento que lo modifique o sustituya, el FONENERGÍA deberá notificar al solicitante para que realice la respectiva subsanación y, de considerarlo, lo podrá presentar nuevamente.

En caso de no presentarse la subsanación solicitada en el plazo establecido, el proyecto será rechazado y devuelto por el FONENERGÍA al solicitante.

Si el Proyecto es rechazado, este podrá ser presentado de nuevo en el siguiente periodo.

Nota Especial 4. Aquellos proyectos a los que no se les apruebe la cofinanciación por falta de disponibilidad de recursos en determinada vigencia, podrán ser actualizados por parte del solicitante y presentados al FONENERGÍA para el siguiente periodo.

### CAPÍTULO III

#### VIABILIZACIÓN

##### II-3.1 Metodología para la evaluación técnica y financiera de los proyectos

El FONENERGÍA efectuará la evaluación técnica y financiera de los proyectos presentados para obtener cofinanciación del Fondo, para lo cual verificará:

- Que el Solicitante anexe todos los requisitos de presentación de los documentos exigidos en el presente manual, de acuerdo con las características específicas del proyecto.

- Que el proyecto de infraestructura se formule en la Metodología General Ajustada del Departamento Nacional de Planeación - DNP vigente y en los parámetros definidos. Además, se debe verificar la consistencia de la información contenida en la metodología con los documentos soporte.

- La capacidad financiera del Solicitante para la construcción y operación de los proyectos a ser cofinanciados con recursos del FONENERGÍA, para lo anterior se verificará el cumplimiento de los indicadores financieros descritos a continuación:

| INDICADOR | MARGEN SOLICITADO |
| --- | --- |
| DE LIQUIDEZ | ≥ 1.20 |
| MARGEN DE ENDEUDAMIENTO | ≤ 0.65 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | ≥ 2.67 |
| DE CAPITAL DE TRABAJO | ≥ (Valor del Proyecto/Número de días del Proyecto)*90 |
| DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | ≥ 0.08 |
| DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO | ≥ 0.04 |

- Que la solicitud de cofinanciación realizada por el Solicitante no supere los límites establecidos en el presente Manual.

- Que el proyecto presente el cierre financiero requerido para el desarrollo y ejecución del proyecto, según aplique.

- Que los cupos de crédito o de endeudamiento se encuentren vigentes y que tengan destinación específica para el proyecto.

- La presentación de las solicitudes de autorizaciones, permisos, concesiones o solicitudes de licencia ambiental, de conformidad con lo establecido en el presente Manual.

- El comportamiento de las diferentes variables definidas en los Estudios de Preinversión solicitados como requisito.

- La coherencia de los costos directos e indirectos, relacionados en el presupuesto y el cronograma de actividades, el flujo de caja, los análisis de precios unitarios y/o Unidades Constructivas y otros documentos cuando corresponda.

- Que las cantidades de obra definidas en el presupuesto estén acordes con los diseños, memorias de cálculo y con los planes técnicos de ingeniería básica y de detalle.

- La existencia, en caso de que resulte aplicable, del esquema de interventoría formulado para la correcta ejecución del proyecto.

- La consistencia del certificado de estratificación con los planos técnicos del proyecto y el presupuesto de obras presentado por el Solicitante.

- El certificado de la empresa distribuidora que prestará el servicio de gas combustible por redes, en el que se indique que cuenta con el transporte necesario para atender la demanda del proyecto (anexar copia del contrato con el tercero).

- El diagrama de prestación del servicio, que indique de manera general la prestación del servicio de gas combustible en el proyecto, capacidades de suministro y transporte, esquema logístico de entrega del energético hasta la estación del proyecto, la distribución por redes y la puesta en servicio a los usuarios beneficiados.

- El cálculo de la demanda de gas combustible y sus proyecciones en un horizonte de 20 años.

- Que el flujo de caja, la proyección de ejecución presupuestal y el cronograma estén acordes con el presupuesto definido en la formulación.

- Que el proyecto sea funcional, presente costos razonables y que sea sostenible en el horizonte de vida.

Nota Especial: Los proyectos recibidos y/o estructurados por Fonenergía, deben coincidir en el número de usuarios beneficiados.

### CAPÍTULO IV

#### PRIORIZACIÓN

El FONENERGÍA tendrá en cuenta los proyectos que se radiquen desde el 2 de enero hasta el 30 de septiembre del respectivo año y presentará el orden de prioridad de los proyectos elegibles ante del 10 de diciembre del correspondiente año.

En el evento en que dos o más proyectos tengan como resultado el mismo nivel de priorización, tendrá prelación aquel que atienda el mayor número de usuarios. Si persiste el empate, se deberá priorizar aquel proyecto que presente el menor costo por usuario.

##### II-4.1 Metodología de cálculo del índice de priorización de proyectos de infraestructura elegibles, INPRI.

El FONENERGÍA aplicará la siguiente metodología para el cálculo del Índice de Priorización de Proyectos de Infraestructura con concepto favorable de elegibilidad.

Para calcular este indicador se aplica la siguiente ecuación:

INPRI = (NBI * COB * Dm * L * CO) + 0,1

Lo anterior, aplica con fundamento en los siguientes criterios:

a) Mayor Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), definido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el municipio, sector rural o para la población objeto del proyecto. En este último caso, el Solicitante deberá adjuntar, a su costo, la certificación de dicho índice.

b) Número de usuarios directamente beneficiados con el proyecto.

c) Demanda de gas combustible esperada por el proyecto.

d) Ubicación del proyecto dentro del área de influencia del gasoducto troncal o fuente de abastecimiento de gas combustible.

e) Cofinanciación, distinta de la que se solicita al Fondo, respecto del valor total del proyecto de infraestructura.

f) Valor adicional para aquellos proyectos cuyos beneficiarios acrediten, por parte de la autoridad competente, que pertenecen a determinado grupo étnico.

##### II-4.2 Indicador para priorizar proyectos de infraestructura, INPRI

Los proyectos elegibles se clasificarán una vez al año por el FONENERGÍA, según el indicador de priorización establecido a continuación:

- NBI: Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas

Mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) definido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el municipio, sector rural o para la población objeto del proyecto. En este último caso, el Solicitante deberá adjuntar, a su costo, la certificación de dicho índice. Para proyectos que beneficien a poblaciones de distintos municipios, y que van a ser atendidos por el mismo Solicitante, se tendrá en cuenta si es rural o urbana, posteriormente se calculará el NBI del proyecto como promedio ponderado.

- COB: Índice de cobertura

Corresponde a los datos reportados en el proyecto, relacionado con los usuarios beneficiados y el número de viviendas del centro poblado, información que se obtiene del estudio de mercado:

COB= NU/VI

NU: Número de usuarios beneficiados con el proyecto. Para proyectos de Conexiones y Redes Internas a Usuarios de Menores Ingresos, es el número de usuarios que actualmente cuentan con la prestación efectiva del servicio, más los usuarios beneficiados con el proyecto. Se entiende por usuario una unidad familiar que efectivamente será conectada.

VI: Número de viviendas de la localidad o centro poblado.

- Dm: Indicador de demanda del proyecto

Corresponde a la demanda anual en MBTU del proyecto a priorizar dividida entre la demanda anual en MBTU del proyecto con concepto favorable de elegibilidad con mayor consumo en el mismo periodo.

- L: Indicador de distancia

Corresponde a la distancia mínima en kilómetros (km) desde el punto de conexión del gasoducto troncal hasta la estación de entrega de todos los proyectos con concepto favorable de elegibilidad, dividida entre la distancia en km del proyecto a priorizar. Para proyectos de conexiones y redes internas a usuarios de menores ingresos, la variable L tomará un valor de uno (1).

- CO: Índice de cofinanciación

Es el indicador de cofinanciación del proyecto, por terceros diferentes al FONENERGÍA , expresado en un número decimal, que no podrá ser inferior a 0,30.

- 0,1: Grupos Etnicos

Valor adicional para aquellos proyectos que certifiquen por la autoridad competente  el beneficio a población de grupos étnicos.

### CAPÍTULO V

#### ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Una vez surtido el trámite correspondiente ante FONENERGÍA por parte de los interesados en acceder a la cofinanciación del Fondo, se elaborará la lista de priorización de los proyectos que cuenten con concepto favorable de elegibilidad

El FONENERGÍA aprobará las solicitudes de cofinanciación, a través de su Comité de Administración.

El aporte cofinanciado por el FONENERGÍA, corresponderá a una suma de dinero que no podrá ser aumentada. Los sobrecostos del proyecto cofinanciado deberán ser asumidos por el ejecutor del proyecto, con cargo a sus propios recursos; los valores no cubiertos por los recursos del Fondo, podrán ser asumidos por el ejecutor del proyecto, con cargo a sus propios recursos o por entes territoriales de conformidad con la normatividad aplicable para este efecto.

Nota Especial 1: Previo a la aprobación de recursos por parte del FONENERGÍA, el solicitante deberá declarar bajo la gravedad del juramento que no esté incurso en inhabilidad e incompatibilidad alguna. De ser así, el FONENERGÍA se abstendrá de suscribir el respectivo convenio.

##### II-5.1 Suscripción del convenio de cofinanciación

Una vez expedido el acto administrativo de que trata el presente Manual, se suscribirá un convenio de cofinanciación entre el FONENERGÍA en su calidad de Administrador del Fondo y el solicitante, en el cual se definirán las obligaciones de las partes, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este Manual.

Nota Especial 2: Previo a la suscripción del Convenio, la empresa ejecutora del proyecto deberá demostrar al FONENERGÍA que cuenta con la capacidad financiera para su ejecución y con los recursos financieros disponibles para aportarlos a la cofinanciación, en la suma que le corresponda, de acuerdo con su solicitud de cofinanciación. Para acreditar dicha capacidad, deberá presentar certificación debidamente suscrita por el contador o revisor fiscal, según aplique.

Nota Especial 3: En caso de no cumplir con los parámetros definidos en este manual o cualquiera otra que reglamente el particular, el FONENERGÍA en calidad de Administrador del Fondo se abstendrá de suscribir el Convenio respectivo.

Cuando la certificación de recursos financieros asignables al proyecto se trate de recursos de crédito, estos deberán estar certificados por una entidad bancaria mediante documento que asegure la disponibilidad del recurso. Así mismo, el solicitante certificará que estos recursos serán destinados a la cofinanciación del proyecto aprobado.

###### II.5.1.1 Contenido mínimo del convenio de cofinanciación.

El convenio de cofinanciación deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

1. Objeto.

2. Partes.

3. Descripción y alcance del Proyecto que se cofinanciará, con sujeción a la propuesta evaluada por el FONENERGÍA.

4. Obligaciones y deberes de las partes vinculadas en el Convenio.

5. Forma, plazos y condiciones para efectuar los desembolsos de los recursos del FONENERGÍA.

6. Duración, y prórrogas, si hubiere lugar.

7. Cronograma de ejecución de acuerdo a la clase de proyecto a cofinanciar.

8. Régimen de penalizaciones.

9. Causales de incumplimiento que dan lugar a imposición de multas.

10. Causales de incumplimiento que dan lugar a la declaratoria de caducidad.

11. Causales de terminación anticipada.

12. Consignación de los rendimientos originados por los recursos del FONENERGÍA.

13. Informes que deberá presentar la empresa.

###### II-5.1.2 Obligaciones generales del ejecutor de proyectos de infraestructura y conexiones.

Adicionalmente a las obligaciones definidas en este manual y en las establecidas en la normatividad vigente del FONENERGÍA, los ejecutores deberán:

1. Aportar los recursos a los cuales se ha comprometió para llevar a cabo la ejecución del proyecto aprobado.

2. Contar con un esquema cierto y definido de cofinanciación, identificando todas las fuentes de recursos.

3. Constituir una cuenta bancaria para uso exclusivo de los recursos de cofinanciación de los proyectos de infraestructura cofinanciables, de la cual deberá presentar mensualmente un informe sobre su manejo, adjuntando los respectivos extractos bancarios al FONENERGÍA.

4. Recibir del FONENERGÍA los recursos que este debe aportar para la cofinanciación del proyecto.

5. Administrar de manera eficiente los recursos aportados para la cofinanciación del proyecto.

6. Destinar los recursos económicos aportados, exclusivamente para la ejecución del proyecto.

7. Consignar mensualmente en la cuenta definida en el Convenio, los rendimientos que se originen debido a las operaciones financieras que se realicen con los recursos del Fondo, así como los intereses de mora a que haya lugar.

8. Adelantar la ejecución de las obras necesarias para la construcción del proyecto aprobado, directamente o mediante contratación.

9. Contratar la interventoría, si aplica para la ejecución del proyecto, la cual deberá ser ejercida por empresas que certifiquen que han efectuado mínimo una (1) interventoría a contratos de construcción de redes de gas combustible, cuyo monto sea igual o superior al del proyecto presentado. Para lo anterior, el posible Interventor deberá adjuntar una certificación de su representante legal, si se trata de persona jurídica, en el que manifieste su intención de ejecutar la interventoría del proyecto y soporte el cumplimiento de los requisitos anteriormente exigidos. Tal certificación, deberá señalar que su vigencia es de mínimo un (1) año, en la cual se mantendrá la oferta del posible Interventor, en caso de aprobarse la ejecución del proyecto

10. Constituir las garantías a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Cofinanciación.

11. Rendir los informes que en relación con el Proyecto solicite el FONENERGÍA, a través del supervisor del convenio.

12. Registrar mensualmente en el sistema de información – SUNA o sistema de información disponible, los datos solicitados, que permitan hacer seguimiento tanto a los recursos asignados como a la ejecución de los proyectos.

13. Notificar al FONENERGÍA cualquier evento que afecte la ejecución normal del proyecto.

14. Mantener indemne al FONENERGÍA por cualquier circunstancia que se le impute en razón a la ejecución del proyecto. En ese sentido, en caso de que el solicitante suscriba contratos para el desarrollo y la ejecución del proyecto, deberá pactar cláusulas de indemnidad a favor del FONENERGÍA, que lo mantengan a salvo de eventuales responsabilidades por demandas que puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros, con ocasión de cualquier reclamación y/o daños y perjuicios derivados de contratos que celebre el solicitante-ejecutor, para el desarrollo y ejecución del proyecto.

15. Entregar los informes de que trata el presente manual dentro de los plazos y en la forma allí establecida.

16. Entregar, una vez terminado el plazo establecido, el proyecto aprobado en condiciones de operación.

17. Suscribir el Acta de Liquidación del Convenio, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha en que el FONENERGÍA la remita para tal fin.

18. Suscribir el Contrato Especial de Aporte correspondiente, una vez surtido trámite de liquidación y se haya suscrito el Acta de Entrega y Recibo de Activos, de conformidad con las normas aplicables y en los términos que para tal efecto disponga el FONENERGÍA.

19. Reembolsar al FONENERGÍA, los recursos del proyecto no ejecutados y/o rendimientos financieros, los cuales deberán ser consignados en la cuenta establecida para el efecto en el respectivo convenio de cofinanciación.

Nota Especial 4: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en lo de su competencia, realizará la correspondiente investigación cuando se presente incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de las empresas ejecutoras de los proyectos, sin perjuicio del proceso que inicie el FONENERGÍA dando aplicación al régimen sancionatorio establecido por la Ley 1474 de 2011 o en las normas que la modifiquen o reglamenten.

### CAPÍTULO VI

#### EJECUCIÓN

##### II-6.1 Ejecución del convenio de cofinanciación.

La ejecución del convenio se determinará con la suscripción del acta de inicio o inicio de ejecución en la plataforma Secop II, según aplique.

Durante la ejecución del convenio, la empresa ejecutora deberá:

1. Suscribir el respectivo Encargo Fiduciario para la administración y manejo de los recursos aportados por el FONENERGÍA en el marco del convenio de cofinanciación.

2. Radicar ante la CREG el expediente tarifario correspondiente para la aprobación de los cargos regulados de distribución y comercialización de gas combustible por redes.

3. Constituir las garantías a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Cofinanciación.

4. Presentación del cronograma y plan de socialización del proyecto.

- Cuando haya lugar, adelantar el procedimiento de Consulta Previa conforme a la normativa aplicable.

- Radicar las solicitudes de permisos de espacio público y uso de zonas de carreteras en concesión.

Nota Especial 1:  La obligación de suscribir el Encargo Fiduciario por parte de la empresa ejecutora aplica para los proyectos de infraestructura de gas combustible por redes, y no para los proyectos que correspondan exclusivamente a conexiones al servicio.

##### II-6.2 Giro de los recursos.

Una vez perfeccionado el convenio y cumplidos los requisitos para tal fin, el FONENERGÍA ordenará el giro de los recursos, de conformidad con el programa de desembolsos establecido en el respectivo convenio.

Nota Especial 2: El FONENERGÍA girará los recursos correspondientes a los desembolsos previstos en el respectivo convenio, de conformidad con la disponibilidad de Presupuesto Anualizado de Caja (PAC).

Para el desembolso de los recursos el FONENERGÍA verificará la constitución de una cuenta bancaria para uso exclusivo del proyecto. Para el caso de anticipos, los movimientos bancarios de la cuenta deberán coincidir con el programa de inversión de anticipo presentado por el solicitante.

##### II-6.4 Presentación de informes.

El ejecutor de los recursos deberá presentar los siguientes informes:

i) Informes mensuales durante la vigencia del Convenio, y

ii) Informe Final de Ejecución. Los citados informes deberán ser avalados por el Interventor del Proyecto, de forma previa a la entrega de los mismos al FONENERGÍA.

Los informes mensuales, deberán presentarse dentro de los primeros tres (3) días hábiles del siguiente mes, los cuales deberán contener la relación de los usuarios beneficiados durante el período reportado con la siguiente información:

1. Nombre del beneficiario.

2. Dirección del beneficiario.

3. Municipio del beneficiario.

4. Barrio del beneficiario.

5. Teléfono del beneficiario.

6. Estrato del beneficiario.

7. Fecha de conexión.

8. Valor del subsidio asignado.

9. Número de identificación del cliente, que corresponderá al número del soporte registrado en el archivo digital.

El informe final deberá ser presentado dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la finalización de la ejecución del proyecto, el cual debe contener:

i) Un informe que dé cuenta, entre otros, de los contratos ejecutados, la utilización de los recursos, los recursos no ejecutados, liquidaciones de los contratos efectuados en ejecución del proyecto, estado de servidumbres, acompañado de sus respectivos soportes;

ii) Certificación avalada por el Interventor del Proyecto en la que conste que el ciento por ciento (100%) del proyecto fue debidamente ejecutado; y

iii) Copia del recibo de consignación por concepto de devolución de recursos no ejecutados y/o rendimientos financieros cuando corresponda

Nota Especial 4: Los informes deberán ser presentados y avalados directamente por la firma interventora del proyecto -si aplica- y ser entregados al FONENERGÍA en medio digital.

Nota Especial 5: Los informes y demás soportes deberán ser registrados en el sistema de información – SUNA o en el sistema de información disponible.

### CAPÍTULO VII

#### ACTIVOS GAS

La infraestructura resultante de la inversión de los recursos públicos tendrá el siguiente tratamiento:

##### II-7.1 Copropiedad de la infraestructura construida y cofinanciada

La copropiedad de la infraestructura construida y cofinanciada con recursos del FONENERGÍA o de las fuentes de recursos que habilite el Gobierno Nacional en procura de masificar el uso de gas combustible en el territorio nacional, estará en cabeza de la Nación – Ministerio de Minas y Energía, en proporción directa al aporte de recursos de cofinanciación, mientras no se efectúe la reposición de dicha infraestructura por parte de la empresa prestadora del servicio público de transporte o de distribución de gas combustible por redes.

No serán objeto de remuneración vía tarifa la proporción de la inversión realizada con recursos de los extintos Fondos de Financiación que se fusionan en el FONENERGÍA y/o otras fuentes de financiación, así como los que provengan del mismo FONENERGIA, de conformidad con lo previsto en el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 8° del Decreto Legislativo 819 de 2020.

##### II-7.2 Valoración de la infraestructura.

Para establecer el valor de los activos resultantes de la ejecución de proyectos destinados a la prestación del servicio de gas combustible por redes cofinanciados, se tomará la inversión base determinada a partir del inventario disponible en el acta de entrega y recibo de activos, con base en las unidades constructivas vigentes establecidas por la CREG y valorado con los costos unitarios de las mismas.

La clasificación de los activos en dicho inventario se realizará atendiendo a la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía-MME, la cual se fundamenta en las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), relacionadas con los criterios generales para remunerar la actividad de transporte o distribución de gas combustible por redes de tubería.

##### II-7.3 Determinación de porcentajes de copropiedad de los activos de proyectos de gas.

Los porcentajes de copropiedad de la infraestructura construida y cofinanciada por el FONENERGÍA se establecerán en el acta de liquidación del respectivo documento jurídico, de acuerdo con la siguiente expresión:

Aportes E.S.P t=0 = VPC t=0 - AN t=0

Donde:

Aportes E.S.P t=0 = Aportes de la E.S.P. a un proyecto determinado, acumulados al momento de la formalización del acta de liquidación correspondiente.

VPC: Valor del Proyecto Cofinanciado t=0 = Corresponde a las inversiones realizadas en redes de transporte o distribución, establecidas en el momento de la formalización del acta de liquidación.

AN: Aportes Nación t=0 = Aportes de la Nación a un proyecto cofinanciado, acumulados al momento de la formalización del acta de liquidación correspondiente. Se determinarán de acuerdo con los recursos del FONENERGÍA y/o otras fuentes de financiación, ejecutados en dichos proyectos, excluyendo aquellos recursos que hayan sido otorgados para subsidiar las conexiones e instalaciones internas.

##### II-7.4 Actualización de los porcentajes de copropiedad

Para la determinación de porcentajes de copropiedad en cada periodo tarifario del proyecto (t) o cuando las partes lo acuerden, se realizará la actualización de los aportes de la Nación - FONERGIA, como componentes de la inversión base, con el índice de actualización establecido en la Resolución CREG 202 de 2013 o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Una vez actualizado dicho componente se aplicarán las siguientes fórmulas para obtener el nuevo porcentaje:

% Copropiedad Nación t= Aportes Nación t / (Valor actualizado del sistema de distribución t)

El valor del sistema de distribución en un momento (t), posterior a la formalización del acta de liquidación, se establecerá considerando la reposición que efectúe la ESP sobre activos del proyecto cofinanciado y la expansión que desarrolle la empresa por el crecimiento natural del mercado. La expresión para calcular dicho valor será:

Valor actualizado del sistema de distribución t = Valor del sistema de distribución t-1 + Inversiones de la E.S.P para reposición de activos del sistema de distribución t + Inversiones para expansión desde la última revisión tarifaria t

##### II-7.5 Actualización del valor de la infraestructura

Cuando lo requiera el FONENERGÍA, deberá calcularse el valor de la infraestructura mediante el costo de reposición del activo. El costo de reposición se determinará a partir de los costos unitarios definidos en la Resolución CREG 202 de 2013, o aquella que la modifique o sustituya, aplicados a las unidades constructivas del inventario de la red al momento de la valoración.

##### II-7.6 Contabilización de aportes de la Nación para proyectos de Gas.

Una vez definidos los porcentajes de copropiedad y calculadas las inversiones realizadas por la Nación y por terceros, el Ministerio de Minas y Energía registrará el activo construido en su contabilidad por el valor de su aporte, de acuerdo con el régimen de contabilidad pública vigente para entidades de gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación.

Para efectuar el registro del citado activo, el prestador del servicio una vez se haya formalizado el acta de liquidación, o acta de entrega y recibo de activos, deberá suscribir con el Ministerio de Minas y Energía el Contrato Especial de que trata el numeral 39.3 del artículo 39 de la Ley 142 de 1994 o la norma que lo modifique o sustituya.

Nota Especial 1: Al momento de efectuar la entrega y recibo de activos que hacen parte del proyecto cofinanciado y para efectos de contabilizar el porcentaje de copropiedad de la infraestructura construida, la empresa realizará un inventario digital del sistema de distribución en el momento de su puesta en operación.

##### II-7.7 Enajenación de la participación de la copropiedad de La Nación

Cuando la empresa copropietaria de los activos cofinanciados con recursos del FONENERGÍA decida enajenar su participación, deberá obtener concepto previo favorable del FONENERGÍA en su calidad de copropietario, quien verificará: (i) que el nuevo prestador del servicio cumpla con las mismas condiciones con las cuales fue elegido el prestador inicial, (ii) la preservación de la garantía de continuidad del mismo, (iii) el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de cofinanciación o del Contrato Especial de Aporte.

##### II-7.8 Verificación de la aplicación del aporte de la Nación al cargo de distribución - Gas.

De conformidad con lo establecido en el numeral 7.7 de la Resolución CREG 011 de 2003 o la norma que la modifique o sustituya, la condición que deben cumplir los cargos de distribución se indica en la siguiente expresión:

j=1nDjmQj(m-3)j=1nQj(m-3)≤Dm

Dónde:

j = rango de consumo.

M = mes m.

Qj (m-3) = Consumo total de los usuarios del rango j de consumo, durante el trimestre anterior al mes m.

Djm = Cargo de distribución definido por el distribuidor aplicable en el mes m a los usuarios del rango j de consumo.

Dm = Cargo promedio de distribución definido por la CREG para el mercado relevante aplicable en el mes m.

Con base en lo anterior, la empresa establecerá mensualmente el cargo de acuerdo con los aportes del FONENERGÍA y/o otras fuentes de financiación, establecidos en la resolución tarifaria particular. Dicho cargo debe cumplir la condición de no superar el ingreso medio que se muestra en la expresión arriba señalada.

Nota Especial 2: El cargo de distribución con los aportes de la Nación debe ser informado expresamente a los usuarios a través de las publicaciones tarifarias y/o facturas del servicio. En caso de que la empresa prestadora del servicio público no aplique el cargo de distribución con los aportes de la Nación o lo aplique indebidamente, el FONENERGÍA informará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD para lo de su competencia.

Nota Especial 3: La metodología de aplicación de los aportes de la Nación deberá modificarse cuando así lo disponga la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG en el marco regulatorio de la actividad correspondiente.

##### II-7.9 Activos para prestación del servicio de gas combustible por redes

Una vez suscrito el contrato especial de que trata el numeral 39.3 del artículo 39 de la Ley 142 de 1994, la empresa ejecutora que haya llevado a cabo la construcción del sistema de distribución cofinanciado con recursos del FONENERGÍA, tendrá la obligación de adelantar la prestación del servicio de distribución y comercialización de gas combustible por redes a los usuarios del mercado relevante correspondiente.

Esto se adelantará bajo los términos estipulados en el derecho privado, tal y como lo estipula el parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, el prestador del servicio recibe el uso y goce de la Infraestructura en aplicación de la figura de aporte bajo condición, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 8 del Decreto Legislativo 819 de 2020, hasta la terminación del plazo del Contrato, para prestar los servicios directamente. Por lo que, se prohíbe la contratación derivada o ceder el contrato sin el consentimiento expreso y escrito del Ministerio de Minas y Energía.

El prestador del servicio deberá asegurar con sus propios recursos y bajo su propio riesgo, aquellos activos aportados que sean susceptibles de ello, con las pólizas que requiera el Ministerio de Minas y Energía, en los términos del artículo 1061 del Código de Comercio, y siguiendo los parámetros del Decreto 1082 de 2015 y las normas que lo complementen, modifiquen, sustituyan o desarrollen.

Para la ejecución de la AOM se tendrán en cuenta las causales de inhabilidad e incompatibilidad de las que hace referencia al artículo 110 de la Ley 142 de 1993, reglamentado por el Decreto Nacional 3243 de 2004 y demás normas complementarias.

###### II-7.9.1 Del incumplimiento en la prestación del servicio público.

Cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, en el marco de sus funciones y competencias determine que existe un incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de gas combustible, remitirá al FONENERGÍA copia del acto administrativo ejecutoriado mediante el cual se impone la sanción a la empresa prestadora del servicio.

Nota Especial 4: Una vez recibido el acto administrativo sancionatorio ejecutoriado de que trata el presente artículo, con miras a garantizar la prestación efectiva del servicio público domiciliario de gas combustible por redes, el FONENERGÍA podrá determinar la necesidad de iniciar el procedimiento consagrado en los artículos 61 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997.

# TÍTULO III

## ENERGÍA ELÉCTRICA

### CAPÍTULO I

#### CONSIDERACIONES PREVIAS

Los planes, programas y/o proyectos eléctricos que se pretendan adelantar en el Sistema Interconectado Nacional-SIN o en las Zonas No Interconectadas-ZNI, que se presenten ante el Comité de Administración del FONENERGÍA para asignación de recursos, deberán atender las siguientes condiciones:

a) Los planes estarán conformados por programas y/o proyectos de construcción en nueva infraestructura eléctrica, de reposición, rehabilitación o mejoramiento de la existente, incluyendo elementos que sean necesarios para la generación, transporte, distribución, uso racional y eficiente de energía y suministro de energía eléctrica al usuario final, así como su conexión, medición e instalaciones internas para el caso de proyectos de ampliación de cobertura.

b) Dentro de los recursos financieros a solicitar para la implementación de los proyectos de inversión se incluirán los costos de construcción, instalación, reposición y/o rehabilitación de activos aptos para la prestación del servicio de energía, así como las interventorías a que haya lugar y los costos de administración de los recursos en que incurran aquellas entidades seleccionadas cuando se implementen los proyectos por medio de administraciones delegadas.

c) Los proyectos de rehabilitación o recuperación de la capacidad nominal de plantas de generación o de redes de subtransmisión o de distribución serán financiados solamente si se demuestra que dicho costo es inferior al costo de realizar la inversión en activos nuevos, tomando como referencia su vida útil remanente y la inherente depreciación.

d) En aquellos casos de falla total e irrecuperable en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica cuya responsabilidad no sea atribuible a los prestadores del servicio, con el fin de solucionar la situación, el Comité de Administración ordenará i) la estructuración de proyectos o ii) la invitación a presentar los mismos a interesados en general. En el segundo caso la entidad territorial afectada, el prestador del servicio correspondiente, o el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE o quien haga sus veces, podrán presentar los proyectos;

e) Los proyectos de innovación tecnológica para el uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER que se presenten, deberán beneficiar directamente la prestación del servicio en la localidad donde se implemente el proyecto o a la comunidad energética interesada. Aunado a lo anterior, podrán beneficiar indirectamente aquellas localidades o comunidades energéticas cercanas que no se encuentran interconectadas al SIN.

f) Aquellos proyectos correspondientes a una misma zona geográfica y que hayan sido presentados por separado para solicitud de recursos del FONENERGÍA, deberán ser integrados en un solo programa de implementación durante la fase de estudio de viabilidad técnica y financiera desarrollada por el Fondo, cuando las condiciones de planeación lo permitan.

g) Las Entidades Territoriales podrán presentar proyectos de ampliación de cobertura de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, siempre y cuando cuenten con el Aval técnico y financiero para su ejecución y operación en la etapa de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) por parte del Operador de Red de la zona de influencia del proyecto. Lo mismo aplicará con respecto al prestador del servicio para aquellos proyectos a ejecutar en las Zonas No Interconectadas.

### CAPÍTULO II

#### ESTRUCTURACIÓN

##### III-2.1 Mecanismos para presentación de proyectos.

Sin perjuicio de la estructuración que realice FONENERGÍA de planes, programas y/o proyectos para la asignación de recursos del Fondo, aquellos para los que se pretendan obtener tales recursos, se podrán presentar por medio de los siguientes mecanismos:

###### III-2.1.1 Convocatorias públicas.

Como resultado de las invitaciones públicas diseñadas por FONENERGÍA para la implementación parcial o total de infraestructura eléctrica en las Zonas No Interconectadas o en el Sistema Interconectado Nacional, o que se atienda por medio de esquemas sostenibles de gestión para la prestación del servicio de energía eléctrica en tales Zonas y de que trata el artículo 65 de la Ley 1151 de 2007, subrogado por el artículo 114 de la Ley 1450 de 2011.

Para ello establecerá, en caso de no encontrarse establecido en este Manual, las calidades de los participantes, el esquema de garantías, los requisitos técnicos de los proyectos, las condiciones de los contratos a celebrar con adjudicatarios y el esquema de interventoría, entre otros.

Este mecanismo también puede ser aplicado para la construcción y/o rehabilitación de infraestructura de energía eléctrica, para lo cual en la respectiva convocatoria se incluirá como mínimo:

- Objeto de la convocatoria especial.

- Municipios, centros poblados urbanos y rurales donde se ejecutará el proyecto.

- Condiciones de cobertura del proyecto.

- Características técnicas del proyecto.

- Plazos de presentación de proyectos ante el FONENERGÍA.

###### III-2.1.2 Iniciativa propia.

Por iniciativa de FONENERGÍA, de las Entidades Territoriales, del IPSE, o quien haga sus veces, en desarrollo, entre otras, de la función asignada por el artículo 45 de la Ley 2099 de 2021, o de las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica ya sean estas pertenecientes al Sistema Interconectado Nacional - SIN, o a las Zonas No Interconectadas- ZNI.

###### III-2.1.3 Impacto económico o social.

Proyectos necesarios para el cumplimiento de metas o programas nacionales, o que se consideren estratégicos por su afectación económica o social, los cuales podrán ser estructurados por FONENERGÍA, Entidades Territoriales, el IPSE o quien haga sus veces, en desarrollo, entre otras, de la función asignada por el artículo 45 de la Ley 2099 de 2021, o de las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica ya sean estas pertenecientes al Sistema Interconectado Nacional – SIN, o a las Zonas No Interconectadas – ZNI.

##### III-2.2 Tipos de Proyectos de Energía Eléctrica

Con el fin de acceder a recursos del Fondo, los interesados señalados en el numeral III-2.1.2 podrán estructurar o prestar asistencia técnica para la estructuración de proyectos de:

  - Ampliación de cobertura por extensión de redes eléctricas del SIN/ZNI: Planes, programas o proyectos orientados a la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica, mediante la extensión y fortalecimiento de redes eléctricas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) o Zonas No Interconectadas (ZNI) y sus componentes asociados.

Para el caso de proyectos orientados a la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI) se tendrá en cuenta la implementación de proyectos de infraestructura eléctrica para la atención de Usuarios Aislados mediante Redes Logísticas y de Servicio, cuya administración, operación y mantenimiento se encuentre a cargo de los Operadores de Red del Sistema Interconectado Nacional - SIN.

  - Mejoramiento/Rehabilitación de la infraestructura existente: Intervenciones destinadas a adecuar, mejorar o rehabilitar redes e infraestructura eléctrica existente que, por obsolescencia, deterioro o limitaciones de capacidad, no garantizan condiciones adecuadas de seguridad, calidad y confiabilidad en la prestación del servicio.

  - Normalización de redes: Planes, programas o proyectos dirigidos a la adecuación técnica de redes eléctricas en barrios subnormales ubicados en el Sistema Interconectado Nacional, con el fin de normalizar y legalizar usuarios, asegurando condiciones óptimas para la prestación del servicio.

  - Generación de energía hasta 5 MW: Proyectos de instalación o implementación de sistemas de generación de energía eléctrica con capacidad instalada igual o inferior a 5 MW, que podrán desarrollarse bajo esquemas centralizados o descentralizados y emplear distintas tecnologías de generación, entre otras, Fuentes No Convencionales de Energía y combustibles limpios.

  - Atención de emergencias en las Zonas No Interconectadas: Proyectos para la atención de situaciones que afectan la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, por razones de alteración del orden público o fenómenos naturales.

Sin perjuicio de lo anterior, un plan, programa y/o proyecto podrá estar conformado por una o varias tipologías, en la medida en que su objetivo así lo requiera. No obstante, dado que cada tipología exige la presentación de documentación específica, esta deberá organizarse y presentarse de manera desagregada cuando corresponda y complementarse con la información adicional requerida para cada una de ellas.

En los casos en que un mismo documento aplique a varias tipologías y no requiera información diferenciada o adicional, podrá presentarse una única vez.

Nota Especial 1: Los proyectos pertenecientes al Sistema de Transmisión Regional (STR) cuyo nivel de tensión sea menor o igual a 57,5 kV podrán ser financiados por FONENERGIA, siempre que estos tengan como finalidad la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica o la mejora, modernización y/o rehabilitación de la infraestructura eléctrica existente, contribuyendo así a la continuidad, calidad y confiabilidad del servicio.

Nota Especial 2: Para los proyectos que, por su carácter de interés nacional y/o estratégico, no se encuentren comprendidos dentro de la tipología previamente definida en el presente Manual Operativo, se requerirá aprobación previa del Comité de Administración del FONENERGÍA y se determinarán los requisitos adicionales que fueren el caso, atendiendo a su impacto en la cobertura, confiabilidad y sostenibilidad del servicio de energía eléctrica.

Nota Especial 3: Los costos de preinversión que se incurran en la etapa de estructuración de los proyectos estarán a cargo del formulador o estructurador del proyecto.

Nota Especial 4: Los proyectos mencionados en los literales a, b, c, d, e y f podrán cubrir los siguientes objetos: i) costos de las acometidas, medidores e instalaciones internas, ii) construcción, iii) instalación, iv) interventorías cuando se requiera, v) costos de administración por la ejecución de los proyectos, vi) requerimientos de servidumbres, vii) ejecución de planes de manejo ambiental necesarios para el desarrollo de los planes, programas o proyectos a ser financiados y viii) capacitaciones.

##### III-2.3 Requisitos para acceder a recursos

Quienes presenten los planes, programas o proyectos que busquen financiarse con cargo a FONENERGIA deberán entregar a este Fondo o a quien haga sus veces, en medio físico y/o magnético, la siguiente documentación atendiendo los formatos establecidos para cada caso por el MME:

- Documentación jurídico-administrativa: Esta documentación se presentará una única vez por plan, programa y/o proyecto, aun cuando este contemple más de una tipología definida en el numeral III-2.2.

- Documentación general: Corresponde a la información técnica, financiera y social de carácter transversal. Cuando el proyecto contemple más de una tipología, deberá presentarse la documentación general de manera diferenciada para cada una de ellas, garantizando la delimitación clara de su alcance, costos y componentes.

- Documentación específica por tipología: Corresponde a los requisitos particulares definidos para cada tipología de proyecto. En caso de que el plan, programa o proyecto contemple más de una tipología, deberá acreditarse el cumplimiento independiente de los requisitos específicos aplicables a cada una.

Adicionalmente, toda la información presentada deberá ser consistente, concordante y coherente entre los diferentes documentos que integran el plan, programa o proyecto; particularmente, las cantidades de obra, especificaciones técnicas, alcances, cronogramas y valores presupuestales asociados en estudios, memorias de cálculo, planos, cuadros de cantidades y presupuesto oficial.

Las inconsistencias o contradicciones entre documentos podrán dar lugar a solicitudes de aclaración, requerimientos de ajuste o, de ser el caso, a la no viabilidad del proyecto.

###### III-2.3.1 Documentos Jurídico – Administrativos

  - Carta de presentación con la solicitud de recursos, debidamente suscrita por el representante legal o por quien haga sus veces dentro del mismo año en el que se presente el proyecto a viabilizar y en la plantilla dispuesta por FONENERGÍA, en la que se especifique:

- Los datos generales del proyecto, detallando:

- Departamento(s) con su respectivo código divipola.

- Municipio(s) con su respectivo código divipola.

- Vereda(s) (si aplica).

- Barrio(s) subnormales con su respectivo código SUI (si aplica).

- Tipología(s) a implementar (de las que trata el numeral III-2.2).

- Número de usuarios a beneficiar, especificando:

- La cantidad de beneficiarios nuevos y existentes por el proyecto.

- Desagregado a nivel de ubicación (departamento, municipio, vereda, barrio subnormal).

- Beneficiarios por tipología a implementar (Ampliación de cobertura, Mejoramiento/Rehabilitación de la infraestructura, Normalización de redes, Generación de energía hasta 5 MW)

Para los planes, programas o proyectos de generación, se deberá identificar y detallar, cuando aplique, los beneficiarios directos e indirectos, así como sustentar técnicamente que los usuarios señalados efectivamente recibirán los beneficios derivados del proyecto.

- Detalles del sistema de generación (si aplica), especificando:

- Tipo de tecnología de generación (solar, eólica, hídrica, entre otros).

- Tipo de generación (centralizada, descentralizada).

- Está o no está conectada al SIN.

- Numero de sistemas de generación (granjas solares, parques eólicos, entre otros).

- Capacidad instalada total en MW de los sistemas de generación.

- Numero de inversores (si aplica).

- Capacidad instalada total en MW de los inversores (si aplica).

- Detalles del sistema de redes (si aplica), especificando:

- Longitud de las redes a instalar en km (diferenciado entre Media Tensión – MT y Baja Tensión – BT).

- Longitud de las redes a rehabilitar en km (diferenciado entre Media Tensión – MT y Baja Tensión – BT).

- Longitud de las redes a mejorar en km (diferenciado entre Media Tensión – MT y Baja Tensión – BT).

- Número de transformadores a instalar

- Número de transformadores a rehabilitar

- Número de transformadores a mejorar

- Capacidad de transformación total a instalar en MW.

- Capacidad de transformación total a rehabilitar en MW.

- Capacidad de transformación total a mejorar en MW.

- Valor total del proyecto, especificando:

- Costo para nuevos usuarios y el costo para usuarios existentes (si aplica).

- Valor por tipología

- Valor total a cofinanciar (si aplica).

- Valor a cofinanciar por tipología (si aplica).

- Valor solicitado al FONENERGIA.

- Valor solicitado al FONENERGIA por tipología.

- Descripción breve del proyecto.

- Descripción breve del alcance y los beneficios del proyecto (mejorar cobertura, ampliar cobertura, mejorar calidad y confiabilidad, entre otros).

- Debe certificar que el proyecto no ha sido presentado para ser financiado con otras fuentes de financiación públicas.

- Tipo de Sistema de Medición Avanzada (AMI) a utilizar.

- En caso de que el proyecto se ejecute en predios de los usuarios, se deberá anexar los permisos, autorizaciones o consentimientos necesarios que habiliten la instalación de la infraestructura, garantizando la viabilidad legal y la adecuada ejecución del proyecto (si aplica), de modo que se cuente con el uso y goce del predio para la prestación del servicio de energía eléctrica.

- Garantizar que los permisos de servidumbres y permisos de paso de conducción de energía eléctrica de que trata el artículo 18 de la Ley 126 de 1938 están listos para la ejecución y operación del proyecto; así mismo, acepta la responsabilidad en caso de presentarse inconvenientes ocasionados por la gestión de estas servidumbres y/o permisos de paso (si aplica).

El formato NO deberá presentar alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que impida su correcta lectura, de lo contrario deberá ser subsanado.

En caso de que algún requisito no resulte aplicable según la naturaleza o alcance del proyecto, deberá indicarse expresamente la anotación “NO APLICA” con su respectiva justificación.

  - Certificado de la respectiva entidad territorial, expedido en el mismo año en el que se presente el proyecto a viabilizar, con su correspondiente membrete, suscrito por el respectivo alcalde o en su defecto por el funcionario delegado por éste, para lo cual adjuntará el acto administrativo de delegación, utilizando la plantilla dispuesta por FONENERGÍA, que incluya entre otros:

- La mención sobre que los usuarios beneficiados por el proyecto se encuentran amparados por el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, o el Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, o el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, de que trata la Ley 388 de 1997.

- La manifestación sobre la inclusión del (los) barrio(s) declarado como subnormal en el Sistema Único de Información – SUI, administrado por la SSPD, con su respectivo código de identificación, municipio, departamento, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, o, Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, o, Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, de que trata la Ley 388 de 1997 (si aplica).

- Que conoce el proyecto e identifica la cantidad total de usuarios a beneficiar (si aplica).

- Que la integridad del proyecto y todos los elementos y usuarios beneficiarios que lo componen NO se encuentran ubicados en un área en condición de riesgo, lo cual debe estar acorde con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012.

- El compromiso como representante legal de la entidad territorial, de gestionar los recursos necesarios requeridos para la implementación de la infraestructura de alumbrado público, una vez se normalicen las redes eléctricas del(los) barrio(s) subnormal(es) (si aplica).

- Que el(los) barrio(s) y/o la(s) zona(s) a utilizar no se encuentra(n) en litigio por la propiedad.

- Que conoce que el tipo de Sistema de Medición Avanzada (AMI) es el que se utilizará para el proyecto.

- Compromiso de acompañar las socializaciones a las comunidades objeto del proyecto con el fin de garantizar el compromiso y participación de las mismas.

- Que el proyecto no ha sido presentado a otros fondos o fuentes de financiación pública destinados al mismo alcance, objetivo, ubicación, usuarios, entre otras características de este.

- Si el proyecto requiere un trámite de gestión predial, el representante legal de la alcaldía deberá presentar un documento en el que se plasme el compromiso inequívoco e indeclinable de su parte, de asumir los costos y/o gastos que se produzcan como resultado de dicha gestión, o entregar a título de donación o uso y goce las áreas requeridas para la ejecución del proyecto y prestación del servicio de energía.

La plantilla no deberá presentar alteraciones, modificaciones, enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta, de lo contrario deberá ser subsanada.

- Información geográfica en medio digital del área del plan, programa y/o proyecto, desagregado por las tipologías de las que trata el numeral III-2.2 y por usuarios a beneficiar (si aplica), la cual deberá referirse al dato oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS), indicando el origen con mínimo 6 dígitos después de la coma, en coordenadas planas, para lo cual anexará:

  - Archivo shapefile;

  - Relación de usuarios beneficiados georreferenciados en hoja de cálculo por departamento, municipio, vereda o barrio cuando aplique, así como la pertenencia étnica (nombre pueblo/etnia, resguardo, cabildo, ranchería, asentamiento, consejos comunitarios, asociación, según aplique el usuario), municipios de paz (ZOMAC-PDET), y la caracterización de enfoque de género y población.

- Certificación de Parques Nacionales: Documento expedido por la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, en donde se establezca que las comunidades o potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicadas en áreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales o en su defecto la autorización de la realización de adecuaciones o mejoras sobre las edificaciones existentes al interior de áreas del Sistema de Parques Nacionales (Si aplica).

- Concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa: Documento emitido por la Autoridad Nacional de Consulta Previa donde se pronuncie acerca de la necesidad de consulta previa para el proyecto. En caso de que se indique la procedencia de ésta, el interesado se obliga a cumplir con los parámetros que rigen la misma pero sólo se asignarán recursos, de haberlos disponibles, cuando se culmine satisfactoriamente el proceso de consulta previa (Si aplica).

- Trámite de licenciamiento ambiental: Carta de presentación del proyecto remitida a la autoridad ambiental competente para la determinación de la obligatoriedad o no de adelantar el trámite de licenciamiento ambiental y la respuesta a la misma.

Para el caso de proyectos que requieran licencia ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, se deberá presentar la culminación del trámite de licenciamiento y/o permisos ambientales complementarios, necesarios para la ejecución de los proyectos (Si aplica).

Así mismo, para todos los proyectos se deberán presentar los documentos de caracterización, análisis de impactos y plan de manejo ambiental, aplicables a la naturaleza y alcance de cada uno de ellos.

###### III-2.3.2 Documentación General

Para efectos de esta documentación, el plan, programa y/o proyecto presentado al FONENERGIA deberá remitir la información correspondiente de manera independiente y completa, de conformidad con lo señalado a continuación, por cada tipología que lo conforme. En consecuencia, cuando una iniciativa contemple más de una tipología, la documentación exigida deberá diferenciarse por cada una de ellas, garantizando la delimitación clara de su alcance, componentes y costos asociados.

Cada tipología será evaluada de manera independiente y deberá acreditar el cumplimiento integral de los requisitos establecidos en el presente apartado.

###### III-2.3.2.1 Documentación Plan de trabajo y cronograma de implementación

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el documento denominado “Anexo 1 - Cronograma de ejecución del proyecto”, en el cual deberá consignar de manera clara y detallada la programación de las actividades correspondientes a los planes, programas y/o proyectos que se presenten.

El cronograma deberá reflejar la secuencia lógica de ejecución, los tiempos estimados para cada actividad (fecha de inicio y fecha de finalización), los hitos relevantes y el periodo total de implementación, de forma que permita verificar la coherencia técnica y la viabilidad temporal de la propuesta. La información registrada deberá ser consistente con el alcance, presupuesto y componentes técnicos del proyecto.

###### III-2.3.2.2 Documentación Técnica

La documentación que soporta el alcance técnico del proyecto que pretende ser financiado con recursos del Fondo deberá ser la siguiente:

###### III- 2.3.2.2.1 Diseño Civil

- Memorias de Cálculo y Diseños Civiles, debidamente rotulados con el nombre y ubicación exacta del proyecto (Coordenadas Magna-Sirgas). Estos documentos deben presentar de manera detallada el análisis de cargas, modelamiento estructural y dimensionamiento de cimentaciones, cumpliendo estrictamente con la Norma Sismo Resistente vigente (NSR-10) y el RETIE. Se requiere la inclusión obligatoria de la firma del ingeniero civil responsable con matrícula profesional vigente.

Se deberá anexar cualquier información adicional relevante, como tablas de propiedades de materiales, resultados de pruebas de laboratorio, recomendaciones de construcción y diseño, obras adicionales que requieran, en caso de que aplique.

- Memorial de Responsabilidad del diseño y cálculo de la cimentación y del diseño de la estructura, que:

- Esté firmado por el o los ingenieros responsables del diseño de cimentación y del diseño estructural, indicando su número de matrícula.

- Adjunte copia legible de la tarjeta profesional y certificado del COPNIA con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses al momento de la radicación.

- Contenga la declaración de los profesionales sobre que los diseños cumplen con la normatividad sismo resistente vigente (NSR-10) y que la infraestructura es apta para soportar las cargas mecánicas y condiciones climáticas de la zona del proyecto.

- Planos Estructurales detallados que muestren:

- Disposición y/o localización del proyecto.

- Diseño de la cimentación y diseño de la estructura a utilizar, aplicando la normatividad vigente.

- Dimensiones de cada uno de los elementos estructurales.

- Cuadros de notas complementarias y/o aclaratorias.

- Incluir detalles constructivos y despiece de hierros (cuando aplique).

- Los planos deben entregarse firmados por él o los profesionales diseñadores responsables, en formato DWG y PDF.

- Estudio detallado de suelos desarrollado por un ingeniero civil especialista en geotecnia, con matrícula profesional y certificado del COPNIA vigente. El estudio debe cumplir con el Título H de la NSR-10 e incluir, como mínimo:

- Caracterización del perfil del suelo mediante sondeos a profundidad técnica justificada, determinación de la capacidad portante y niveles freáticos.

- Pruebas de agresividad del suelo (pH, sulfatos y cloruros) para garantizar la durabilidad de las estructuras metálicas y el concreto.

- Análisis detallado de los asentamientos esperados y recomendaciones específicas para el tipo de estructura de soporte de los paneles solares.

- Memorial de Responsabilidad: Documento original firmado por el especialista, donde asuma la responsabilidad técnica de las recomendaciones de cimentación y los parámetros geotécnicos suministrados.

Para este fin, el proponente deberá utilizar el Formato No. XXXXX establecido en los anexos de este Manual.

- Documento de aporte a título gratuito al Ministerio de Minas y Energía, entendido como la entrega voluntaria y sin contraprestación económica de los estudios, diseños, planos y memorias de cálculo civiles por parte del proponente. La suscripción de este documento implica:

- Cesión de Derechos: El proponente transfiere los derechos de uso, reproducción y ejecución de los diseños a la Entidad para los fines del proyecto, permitiendo que esta los utilice en procesos de contratación de obra o interventoría.

- Garantía de Autoría: El proponente declara que la información técnica es original y cumple con las normas técnicas nacionales e internacionales vigentes (RETIE, NSR-10, entre otras).

- Permanencia de Responsabilidad: El carácter gratuito del aporte no exime a los profesionales firmantes de su responsabilidad civil, ética y técnica sobre la estabilidad y seguridad de la infraestructura diseñada.

Nota Especial 5: De conformidad con las recomendaciones particulares para cada uno de los proyectos, estas se deberán consultar y aplicar de acuerdo con el estudio de suelos y los planos estructurales, para verificar las condiciones y niveles del terreno sobre el que se efectuarán los rellenos y soportarán las estructuras.

###### III- 2.3.2.2.2 Diseño Eléctrico:

- Las Memorias de Cálculo deben especificar el nombre completo del proyecto en todos los documentos relacionados en este apartado y la ubicación del mismo, además deben incluir todos los ítems del diseño detallado conforme a lo establecido en las disposiciones contenidas en el Libro 3 “INSTALACIONES OBJETO DEL RETIE” de la Resolución MME 40117 de 2024 “por medio del cual se modificó el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE” o cualquiera que la modifique o sustituya, aplicable a cada una de las tipologías. Así mismo, deberá contener entre otros, los siguientes:

- Cálculo de transformadores de acuerdo con la cantidad de usuarios (si aplica).

- Especificar el uso de conductores aislados trenzados para la red de distribución y cable para acometida con neutro concéntrico (Si Aplica).

- Los planos y esquemas eléctricos deben presentarse en formato PDF y DWG, adicionalmente deben tener un rotulo que los identifique plenamente, los archivos DWG deben contener convenciones claras que faciliten la lectura de estos y ser presentados de forma ordenada, utilizando capas y bloques de tal manera que se pueda realizar un conteo fácil y rápido de cada uno de los elementos, así como con la presentación de la siguiente información:

  - Localización general de redes MT y BT existentes y proyectadas (Si aplica)

- Estructuras de redes de M.T y B.T existentes y proyectadas incluyendo identificación de equipos implementados (transformadores, redes, postes, medidores, reconectadores, seccionamientos, etc.).

- Identificar la derivación de la red al usuario (acometida)

- Calibre y longitud de conductores.

- Indicar calles, carreras y puntos cardinales.

  - Diagrama unifilar existente (Si aplica) y proyectado

- Transformador con sus características (Tipo, potencia, Vp/Vs, Número de usuarios por transformador, DPS).

- Calibres de conductores y su longitud.

- Protecciones.

- Grupo de medida.

- Sistema de Puesta a Tierra.

En caso de no contar con la descripción detallada de los ítems señalados debido a la naturaleza o condiciones del sistema existente, el diagrama deberá representar como mínimo las condiciones iniciales que sirvieron de base para el dimensionamiento y diseño de la solución propuesta, incluyendo, entre otros, el número de usuarios asociados por transformador.

  - Detalles (cortes horizontales y verticales)

Se deberán incluir tantos cortes (horizontales y verticales) como sean necesarios para visualizar en detalle las distancias de seguridad y de trabajo, así como las dimensiones y el montaje de los equipos garantizando la adecuada comprensión de la instalación a ejecutar.

- Listado de equipos utilizados en el diseño, indicando norma técnica (deben ser fácilmente localizables en el diagrama unifilar, en la localización general de redes de M.T y B.T entre otros)

- Aporte a título gratuito al Ministerio de Minas y Energía de todos los diseños eléctricos realizados, los cuales deben incluir el nombre completo del profesional y especialistas encargados, cedula de ciudadanía, certificado de vigencia no mayor a seis (6) meses de presentado el proyecto, de la tarjeta profesional del ingeniero diseñador del proyecto, firma, dirección, datos de contacto y correo electrónico del profesional ingeniero diseñador, el cual debe especificar la ciudad y fecha exacta en que se expide. Éste debe estar acompañado del memorial de responsabilidad de los especialistas que participaron en los diseños con sus respectivos anexos y dentro del cual se especifiquen las normas técnicas vigentes bajo las cuales fueron elaborados.

- Declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador, en la que conste que el proyecto cumple con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, expedido en su última versión mediante la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024 o aquella que lo modifique.

- Descripción de los sistemas de medición del consumo de energía a utilizar, los cuales deben dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Minas y Energía 40072 del 29 de enero de 2018, Resolución CREG 101 001 de 2022, que establece “las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada en el SIN” y aquellas que las modifiquen o adicionen (si aplica).

- Análisis de Riesgos: Se debe presentar documento o archivo en el que se identifiquen los principales riesgos del proyecto, incluyendo, entre otros aspectos, una matriz de probabilidad y valoración del riesgo – consecuencia y las acciones de manejo, así como la inclusión del análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la ley 1523 de 2012.

En la matriz se debe consignar lo siguiente:

- La frecuencia o posibilidad de que ocurra cada riesgo identificado.

- La gravedad de las consecuencias si el riesgo se materializa.

- La matriz de evaluación de riesgos (baja, media, alta) basada en la probabilidad de impacto.

- El análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de metodologías para evaluar los riesgos en términos económicos y de seguridad.

- Análisis y certificación de selección de la mejor alternativa: El estructurador del proyecto deberá presentar el análisis de alternativas correspondiente y certificar que la opción propuesta constituye la mejor solución para atender el problema identificado, conforme a criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales debidamente sustentados.

El análisis deberá contemplar, como mínimo, la evaluación comparativa de tres (3) alternativas, en las que se identifiquen y desarrollen las variables determinantes para la selección de la opción más conveniente, de acuerdo con la tipología del proyecto.

Entre los criterios a considerar, según corresponda, se podrá incluir: distancia de los usuarios respecto a las redes del STR o SDL y su nivel de dispersión, costo nivelado de energía (LCOE), variables sociales y ambientales, condiciones de operación y mantenimiento, y un horizonte mínimo de evaluación asociado a una vida útil no inferior a diez (10) años para el caso de soluciones energéticas individuales o veinte (20) años para otro tipo de proyectos, entre otros que resulten pertinentes.

En caso de que algún requisito no resulte aplicable según la naturaleza o alcance del proyecto, deberá indicarse expresamente que “NO APLICA” incluyendo su respectiva justificación.

###### III-2.3.2.3 Documentación Financiera

El proyecto deberá entregarse conforme a la Metodología General Ajustada (MGA) adoptada por el DNP, de modo que los valores registrados en la cadena de valor coincidan con las subactividades presentadas en el presupuesto general, la cual deberá ser concordante con los demás documentos exigidos en el presente Manual.

###### III-2.3.2.3.1 Análisis de Costos y Presupuesto

Se debe presentar el presupuesto general y el Análisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se desglosen los ítems, actividades y demás componentes correspondientes (Equipo, herramientas, materiales, mano de obra y transporte). Así mismo se tendrán en cuenta los siguientes requerimientos:

- El tipo de cable, transformadores, sistemas de generación y/o demás elementos de la solución debe estar especificado en los planos y coincidir con lo presentado en la memoria de cálculo.

- Debe existir relación técnica y coherencia de cantidades, así como los precios ajustados a precios del mercado según la ejecución del proyecto.

- Los sistemas de medición y el plan de acción de responsabilidad social deben desagregarse como ítem de actividades.

- Los valores de cada APU deben coincidir con el presupuesto general.

- La suma de los porcentajes de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), no debe ser mayor al 25% de los costos directos del proyecto y debe guardar congruencia con el tipo de proyecto estructurado y dispersión de usuarios.

- El porcentaje de servicio RETIE no debe ser mayor al 2% del valor total de los costos directos del proyecto.

- El plan de acción de responsabilidad social no debe ser superior al 3%, el cual está incluido dentro del valor total del proyecto.

- El valor del proyecto indicando las actividades a ejecutar, AIU, y análisis de precios unitarios deberán presentarse en números enteros.

- El valor de la interventoría el cual será hasta el 7% de los costos directos.

- Se deberá consignar la información relacionada con el número de familias beneficiadas con el proyecto, especificando cuales corresponden a suscriptores potenciales (nuevos) y cuáles son usuarios que cuentan con el servicio de energía eléctrica.

- En el evento en el que se presenten proyectos de generación en ZNI, se debe incluir los costos de los equipos de medición inteligente, la plataforma de gestión (recaudo), entre otros equipos, necesarios para garantizar la calidad y continuidad del servicio de energía (si aplica).

Nota Especial 5: Los valores de los materiales, mano de obra, equipos y herramientas deberán ser soportados con el estudio de mercado adelantado por el Estructurador para los precios referidos.

En los archivos digitales presentados se debe incluir el presupuesto en formato Excel editable (formulado) y PDF firmado.

III-2.3.2.3.1.1 Estructura del presupuesto:

La estructura del presupuesto deberá incluir actividades generales que permitan la determinación de subtotales, así como el desagregado de actividades específicas y detalladas, de acuerdo con la solución energética que se pretenda implementar.

Las actividades deben contener Numeración, Nombre de la actividad, unidad de medida, cantidad, valor unitario y valor total.

III-2.3.2.3.1.1.1 Análisis de Precios Unitarios (APU)

Cada actividad debe contar con su APU, incluyendo. Equipos y herramientas, materiales, mano de obra y transporte.

Se debe presentar en formato editable, formulado y según los siguientes componentes:

- Equipos y Herramientas:

Debe especificarse claramente la herramienta a utilizar en cada APU, incluyendo descripción, valor unitario, cantidad, rendimiento y valor total de cada herramienta y valor total del ítem de herramientas.

Los rendimientos deben ser consistentes con los de la mano de obra.

Herramientas Especiales: aquellas con altos costos (telurómetro, grúa, equipo topográfico, GPS, etc) deben contar con soportes de cotización.

- Mano de Obra

Se deberá incluir los diferentes tipos de personal, como ayudante, técnico, liniero, jefe de cuadrilla, supervisor, etc.

Se debe tomar como referencia inicial el salario mínimo legal vigente para el ayudante, con aumentos progresivos hasta el supervisor.

El desglose de la mano de obra debe incluir el tipo de personal, cantidad, rendimiento, valor unitario y valor total de la mano de obra.

- Materiales y estudio de mercado

Los precios de materiales deben estar sustentados en cotizaciones del mercado que permitan verificar su razonabilidad y correspondencia con los precios vigentes.

###### III-2.3.2.3.2 Flujo de fondos del proyecto

Detallando los recursos asignados a cada actividad y los tiempos de ejecución, en concordancia con las actividades y fechas establecidas en el cronograma.

###### III- 2.3.2.4 Esquema de sostenibilidad

Para todas las tipologías de proyectos, deberá acreditarse la sostenibilidad financiera, técnica, ambiental y social de la solución propuesta, de conformidad con la normativa vigente aplicable al sector eléctrico.

El proyecto deberá incorporar un documento de sostenibilidad que demuestre la viabilidad integral de la iniciativa durante su horizonte de vida útil, incluyendo como mínimo: esquema de operación, administración y mantenimiento (AOM), proyección de costos e ingresos, esquema tarifario aplicable, mecanismos de recaudo, gestión ambiental, aceptación social y cumplimiento de estándares técnicos regulatorios.

Dicho documento deberá ser presentado y avalado por la empresa prestadora de servicios públicos de energía que asumirá las actividades de AOM, así mismo, esta empresa deberá cumplir con los requisitos establecidos en los numerales III-3.2, III-3.3 y III-3.4 del presente Manual cuando aplique.

En el caso de proyectos a desarrollarse en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) o en Zonas No Interconectadas (ZNI), la estructuración deberá observar la regulación tarifaria y las disposiciones vigentes expedidas por la CREG en materia de remuneración, subsidios, contribuciones y mecanismos de recaudo, en su versión más actualizada. Para proyectos en ZNI, deberá considerarse además el marco normativo aplicable a subsidios del Gobierno Nacional y las metodologías vigentes que resulten pertinentes.

###### III- 2.3.2.5 Documentos Plan de Capacitación

Se deberá presentar un Plan de capacitación asociado al proyecto, en el cual se establezcan de manera clara las estrategias, actividades y medidas orientadas a la instrucción de las comunidades beneficiarias del respectivo proyecto, en relación con el servicio objeto del proyecto.

El Plan deberá contener, como mínimo:

  - Objetivos y alcance de las acciones de capacitación propuestas.

  - Identificación y caracterización de los actores y comunidades beneficiarias o impactadas.

  - Metodología del proceso pedagógico para realizar cada uno de los espacios con la comunidad y actores involucrados.

  - Estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor la cual debe contar con un sistema para la recepción y respuesta de PQRSF.

  - Espacios sobre las generalidades del proyecto y tipología, uso y gestión eficiente de la energía.

  - Cronograma de ejecución, especificando las etapas en las que se realizarán cada una de las actividades.

  - Presupuesto estimado, no debe superar el 1% del valor de los costos directos del proyecto.

  - Responsables de su implementación.

Cabe aclarar que, las acciones previstas deberán ser coherentes con la naturaleza y alcance del plan, programa o proyecto, y demostrar su contribución al fortalecimiento social, la sostenibilidad y la apropiación comunitaria de la iniciativa. Así mismo, cada una de las actividades que se realicen con la comunidad deberán estar debidamente soportadas con registro fotográfico, listado de usuarios, acta e informe de resultados.

###### III-2.4.3 Documentación Especifica

Además de la documentación general señalada anteriormente, los planes, programas o proyectos deberán presentar la documentación específica correspondiente a cada tipología de que trata el numeral III-2.2, conforme a los requisitos establecidos en el presente documento.

La documentación específica tiene como finalidad acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas, financieras, regulatorias y operativas particulares de cada tipología de proyecto. En consecuencia, cuando una iniciativa contemple más de una tipología, deberá presentarse de manera diferenciada la información exigida para cada una de ellas.

El cumplimiento de estos requisitos será condición necesaria para la evaluación de viabilidad y eventual asignación de recursos.

###### III-2.4.3.1 Proyectos de Ampliación de Cobertura en el SIN o ZNI, Mejoramiento/Rehabilitación de la infraestructura

###### III-2.4.3.1.1 Documentación Jurídico – Administrativo Adicional

- Aval técnico y financiero del Operador de Red o Prestador del Servicio: Documento firmado por el Representante Legal del Operador de Red o Prestador del Servicio sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto de inversión, indicando que el proyecto cumple con las especificaciones y normas técnicas que han sido establecidas para los materiales y equipos, así como para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica, señalando que el Operador de Red o el Prestador del Servicio se obliga a:

- Autorizar la energización de los activos que se construyan de acuerdo con el proyecto de inversión (aplica para proyectos en el SIN).

- Recibir los activos construidos como resultado de la ejecución del proyecto para efectuar las labores de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM).

- Efectuar la reposición de los activos cuando sea necesario.

- Garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a los suscriptores potenciales, ofreciendo los índices de calidad y continuidad previstos en la regulación (aplica para proyectos en el SIN).

- Certificado de no inclusión en el Plan de Expansión de Cobertura del OR: Cuando se trate de proyectos cercanos a zonas rurales del SIN, certificado del Operador de Red - OR del SIN más cercano que indique que estos usuarios no se encuentran dentro de su Plan de Expansión de Cobertura y no está previsto o no es viable conectarlos en un horizonte de por lo menos 5 años. (Aplica para proyectos en el SIN)

- Certificación de propiedad de activos existentes por parte del OR: Este documento deberá ser suscrito por el OR propietario de los activos a intervenir, el cual señalará el estado en que estos se encuentran, el permiso para su intervención, su destinación final y si fueron remunerados vía tarifa y hacen parte del inventario de activos reportados a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en caso de que aplique. (Aplica para proyectos en el SIN)

###### III-2.4.3.2 Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas

###### III-2.4.3.2.1 Documentación Jurídico – Administrativa Adicional

- Documento suscrito por el comercializador, en el evento en que éste no sea el mismo OR, en el que se comprometa a atender a los usuarios normalizados.

- Certificado del Operador de Red, con el correspondiente membrete y en el formato adjunto a esta resolución denominado “Formato Certificación Operador de Red”, en el que se especifique:

- Compromiso de, en caso tal de ejecutar el proyecto, elaborar un listado de usuarios a beneficiar posterior al replanteo y previo al inicio de obras en donde se evidencie: Nombre y apellido del usuario, identificación, pertenencia étnica, número telefónico, ubicación - coordenadas en Magna Sirgas origen Bogotá y dirección.

Nota Especial 6: Cada usuario debe figurar una única vez en el listado a excepción de que estos cuenten con múltiples viviendas. En caso tal, estos deben especificar claramente la distinción de las viviendas con la dirección, detallando de ser necesario el número del interior. De ninguna otra manera se permitirán duplicidades.

- Compromiso de adelantar la administración, operación, mantenimiento y reposición de la infraestructura normalizada.

- Compromiso de realizar las socializaciones y acompañamiento social necesarios a las comunidades objeto del proyecto antes y durante su ejecución con el fin de garantizar la participación de estas.

- Manifestación del representante legal, bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende expresado con la firma del respectivo documento, de que no se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, en especial la 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y 1952 de 2019.

- Compromiso de asumir costos adicionales que puedan ser requeridos dentro de la ejecución del proyecto.

El formato no deberá presentar enmendaduras y/o tachones que no permitan su lectura de forma correcta, de lo contrario deberá ser subsanado.

- Oficio expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD en la vigencia en que se presenta el proyecto para viabilización, en el que se señale el registro del(los) barrio(s) subnormal(es) del Proyecto en el Sistema Único de Información (SUI). Dicho documento deberá relacionar el(los) nombre(s) del(los) barrio(s) subnormal(es) con su respectivo código SUI y número de usuarios registrados por barrio.

- Documento en el que se indique si el proyecto que se presenta es cofinanciado, indicando el porcentaje de cofinanciación y monto, el cual debe estar entre el quince por ciento (15%) y noventa por ciento (90%) del valor total asociado a normalización, en cuyo evento deberá adjuntar los siguientes documentos:

- Registro único de proponentes (RUP)

- Estado financiero o Balance General, debidamente certificado y firmado por un contador público, con corte a 31 de diciembre del año anterior al que se presenta el proyecto a viabilización.

- Documento que demuestre que el operador tiene líneas de crédito preaprobadas con entidades financieras por el monto de la cofinanciación ofrecida.

###### III- 2.4.3.2.2 Documentación financiera adicional

Plan de inversiones quinquenales con recursos del Operador de Red (cuando exista cofinanciación).

###### III--2.4.3.3 Proyectos de Generación de Energía hasta 5MW

###### III-2.4.3.3.1 Documentación Jurídico – Administrativa Adicional

- Aval técnico y financiero expedido por el Prestador del Servicio Público de Energía Eléctrica: Documento firmado por el Representante Legal del Prestador del Servicio Público de Energía Eléctrica, sobre la viabilidad técnica y financiera del plan, programa o proyecto, cuando éste no sea el mismo estructurador, indicando que cumple con las especificaciones y normas técnicas que han sido establecidas para los materiales y equipos, así como para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica.

- Para el caso de sistemas de autogeneración que se implementen en las ZNI, se requerirá un Certificado adicional del Prestador del Servicio o de quien haga sus veces, designado para la sostenibilidad del proyecto, con el correspondiente membrete y en el formato adjunto denominado “Formato Certificación Prestador del Servicio”, en el que se especifique que:

  - Recibir los activos construidos como resultado de la ejecución del plan, programa o proyecto para efectuar las labores de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM).

  - Efectuar la reposición de los activos cuando sea necesario.

- Para el caso de sistemas de autogeneración que se quieran conectar al SIN mediante el SDL, se requerirá un Certificado adicional del Operador de Red o Prestador del Servicio, con el correspondiente membrete y en el formato adjunto denominado “Formato Certificación Operador de Red”, en el que se especifique:

- Compromiso de establecer el/los puntos de conexión conforme al sistema de autogeneración que se vaya a implementar en su red. Esto se deberá realizar dentro de la estructuración de el/los proyecto.

- Compromiso de realizar la COMERCIALIZACIÓN de la energía eléctrica requerida y/o inyectada a la red por los nuevos usuarios y/o por los sistemas de autogeneración (AGPE) de acuerdo con la regulación vigente (si aplica).

- En el caso de sistemas de autogeneración a instalar en viviendas, se debe presentar la declaración de cumplimiento por parte del ingeniero diseñador, en la que conste que las instalaciones eléctricas de la vivienda cumplen con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.

###### III-2.4.3.3.2 Documentación Técnica Adicional

###### III-2.4.3.3.2.1 Diseño Civil

1.	Memorias de Cálculo y Diseños Civiles

En complemento en lo mencionado en el numeral 1 del apartado III- 2.4.2.2.1, las Memorias de Cálculo del diseño civil deberán incluir todos los ítems del diseño detallado conforme a lo establecido en las disposiciones de la siguiente Normativa, en caso de que aplique:

- NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.

- ASCE 7-22 Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings.

- AIS 180-13 Recomendaciones para requisitos sísmicos de estructuras diferentes de edificaciones.

- AISC 360-22 Specification for Structural Steel Buildings.

- AISC 341-10 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings.

- AISC 358-16 Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications.

- ACI 318-19 Building Code Requirements for Concrete and Commentary.

- AWS D1.1-20 Structural Welding Code – Steel.

Además, las memorias de cálculo deberán incluir:

- Descripción de la estructura y del sistema de resistencia ante cargas verticales y laterales (Estructura – Cimentaciones - Conexiones).

- Criterios básicos de diseño (Sistema Estructural – Descripción de los elementos estructurales)

- Propiedades de los materiales utilizados en el diseño (Propiedades del concreto estructural – Propiedades del Acero de refuerzo – Propiedades de Acero estructural)

- Cargas de diseño (Carga muerta – Sobre carga muerta – Carga viva – Carga viva de cubierta – Carga sísmica – Coeficiente de disipación de energía – Carga de empuje de tierra y presiones hidrostáticas – carga de viento)

- Métodos del estado límite de resistencia

- Análisis y diseño Estructural:

- Diseño de Elementos Estructurales: Cálculos detallados para cada tipo de elemento estructural (vigas, columnas, losas, cimentaciones, etc.), incluyendo diagramas de momentos, cortantes y axiales.

- Verificación de índice de sobre esfuerzo de los elementos.

- Verificación de derivas.

- Verificación y comparación de cortante dinámico y cortante estático.

- Las demás que se consideren necesarias.

- Anexos: Cualquier información adicional relevante, como tablas de propiedades de materiales, resultados de pruebas de laboratorio, recomendaciones de construcción y diseño, obras adicionales que requieran, en caso de que aplique.

###### III-2.4.3.3.2.2 Diseño Eléctrico

- Concepto punto de conexión: Concepto favorable vigente, cuando corresponda, sobre el punto de conexión, emitido por la Unidad de Planeación Minero Energético (UPME) para aquellos proyectos de generación clasificados como Clase 2 que soliciten conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 075 de 2021.

Para los proyectos de generación que se conecten al Sistema de Distribución Local (SDL) en el nivel de tensión 1, el concepto o certificación de conexión deberá ser emitido por el Operador de Red, conforme a lo dispuesto en la Resolución CREG 174 de 2018, la Resolución CREG 011 de 2022 o la normatividad que las modifique o sustituya, incluyendo la elaboración del estudio simplificado de conexión y el cumplimiento de los requisitos técnicos definidos por dicho Operador.

En el caso de proyectos de generación ubicados en Zonas No Interconectadas (ZNI) que pretendan conectarse a una red existente, deberá presentarse el estudio de conexión correspondiente, mediante el cual se demuestre que la planta puede conectarse al punto propuesto sin comprometer la confiabilidad y seguridad del servicio ni de la red existente, así como la certificación emitida por la empresa propietaria de la red, en la cual se avale dicha conexión.

En caso de no contar con una red existente, se deberá presentar una certificación, por el prestador de servicios a cargo del AOM en donde se indique que no existe red alguna, y que el proyecto comprende la construcción de la red o, que en su defecto, el proyecto comprende sistemas de generación individúales y que no requiere red.

- En complemento a lo establecido en el numeral 1 del apartado III- 2.4.2.2.2, y sin perjuicio del cumplimiento integral de las disposiciones contenidas en el Libro 3 “Instalaciones Objeto del RETIE” de la Resolución 40117 de 2024 o aquella que la modifique o sustituya, el proponente deberá remitir la documentación técnica específica correspondiente al diseño eléctrico del sistema de generación propuesto.

Esta documentación deberá sustentar de manera detallada el dimensionamiento y la configuración eléctrica del sistema de generación y su esquema de conexión, e incluir como mínimo:

- Memorias de cálculo del sistema de generación.

- Planos eléctricos detallados del sistema y de su interconexión.

- Especificaciones técnicas de equipos eléctricos asociados a la generación.

- Esquemas de conexión y protecciones.

- Estudios eléctricos aplicables.

- Soportes técnicos que permitan verificar la coherencia entre el diseño propuesto y las condiciones iniciales del sistema.

Las memorias de cálculo deberán incorporar, como mínimo:

- Análisis de la oferta energética del sistema de generación.

- Información técnica del proyecto (potencia instalada, tecnología, nivel de tensión y esquema de conexión).

- Estudio de conexión, simplificado o completo, según corresponda (si aplica).

- Diseño de la línea de conexión (si aplica).

- Dimensionamiento de sistemas de transformación y esquemas de protección.

- Cálculo del sistema de puesta a tierra.

- Especificación del sistema de medición a implementar.

- Aprobación del punto de conexión (si aplica).

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el requisito 4 del apartado III- 2.4.2.2.2, todos los estudios y documentación técnica adicional remitida serán aportados a título gratuito al Ministerio de Minas y Energía.

##### III-2.5 Proyectos de Comunidades Energéticas y Colombia Solar

En atención a lo dispuesto en la Nota Especial 2 del numeral III-2.2 del presente Manual Operativo, los planes, programas o proyectos que se enmarquen en las iniciativas de Comunidades Energéticas o Colombia Solar, y que pretendan acceder a recursos del FONENERGÍA, deberán formularse, estructurarse y presentarse conforme a la normatividad específica que regula cada una de estas iniciativas, incluyendo los decretos, resoluciones y lineamientos técnicos expedidos para tal fin.

En consecuencia, los requisitos, condiciones de estructuración, criterios de evaluación y documentación exigida para su presentación no se regirán por las disposiciones generales aplicables a las tipologías tradicionales de proyectos, sino por el marco normativo particular que regula dichas iniciativas de política pública.

##### III-2.6 Proyectos de Interés Nacional y/o estratégico

En atención a lo dispuesto en la Nota Especial 4 del numeral III-2.2 del presente Manual Operativo, los planes, programas o proyectos que, por su carácter de interés nacional y/o estratégico, no se encuentren comprendidos dentro de las tipologías previamente definidas podrán ser presentados para consideración del FONENERGÍA, previa aprobación del Comité de Administración del FONENERGÍA (CAFONENERGÍA).

En este sentido, el presente apartado establece los requisitos mínimos para la presentación de dichas iniciativas, con el fin de realizar su evaluación técnica, financiera, ambiental y jurídica.

Los requisitos adicionales o específicos que se requieran, de acuerdo con la naturaleza, alcance e impacto del del plan, programa o proyecto, serán definidos mediante acto administrativo expedido por el Ministerio de Minas y Energía, conforme al análisis particular de cada iniciativa.

Los proyectos deberán presentar, como mínimo, la siguiente documentación:

- Carta de presentación con la solicitud de recursos conforme a lo establecido en el numeral 1 del título III-2.4.1 Documentos Jurídico – Administrativos.

- Cronograma de ejecución del proyecto conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del título III-2.4.2.1 Documentación Plan de trabajo y cronograma de implementación.

- Diseños eléctricos, civiles, ambientales con los respectivos estudios de campo, laboratorio, según aplique de acuerdo con la tipología del proyecto, planos en formato DWG y PDF elaborados por capas que coincida con las convenciones indicadas en el mismo, así como las memorias de cálculo donde se deberá consignar información sobre la infraestructura eléctrica proyectada y existente, de ser necesario esta última. Todos los documentos de diseños técnicos deberán contar con la firma del profesional competente con su respectiva matrícula profesional.

Se deberá presentar por parte del profesional competente el certificado en el cual conste que cumple con las normas técnicas colombianas (NTC) y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE

- Se debe presentar el presupuesto general y el Análisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se desglosen los ítems, actividades y demás componentes correspondientes (Equipo, herramientas, materiales, mano de obra y transporte) conforme a lo establecido en el numeral 1 del título III-2.4.2.3.1 Análisis de Costos y presupuesto.

- Flujo de fondos del proyecto conforme a lo establecido en el numeral 2 del título III-2.4.2.3.1 Análisis de Costos y presupuesto.

Toda la información presentada deberá ser consistente, concordante y coherente entre los diferentes documentos que integran el plan, programa o proyecto.

Adicionalmente, cabe aclarar que, si bien estos constituyen los requisitos mínimos indispensables, el nivel de detalle y profundidad de los mismos podrá variar conforme a lo que determine el CAFONENERGÍA y a lo establecido en el acto administrativo que se expida para tal fin.

##### III-2.7 Requisitos Para Garantizar la Sostenibilidad de Proyectos de Energía

Las personas prestadoras de los servicios públicos de energía eléctrica de que trata el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 que se comprometan a garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos individuales o colectivos en el Sistema Interconectado Nacional o en las Zonas No Interconectadas, deberán acreditar los requisitos de idoneidad, capacidad financiera y experiencia de que trata este Capítulo, al momento de presentar el respectivo proyecto ante el FONENERGÍA, para lo cual este, o la entidad asignada para ello, evaluará el cumplimiento de tales criterios y plasmará el resultado de su estudio en el concepto de viabilidad que expida.

Para proyectos de energía eléctrica el formulador del proyecto podrá proponer al prestador del servicio la sostenibilidad del proyecto con cargo a los recursos de aquel, en caso de que tal prestador adelante las labores de administración, operación y mantenimiento de la infraestructura resultante. Para ello tendrá en cuenta lo dispuesto en el presente numeral.

FONENERGÍA determinará las garantías que serán exigibles al prestador que se comprometa a garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos individuales o colectivos en el Sistema Interconectado Nacional o en las Zonas No Interconectadas, de acuerdo con la naturaleza y alcance del proyecto.

Nota Especial 7: En el caso de las Comunidades Energéticas se dará aplicación a lo dispuesto en el numeral III-2.5 de este Manual.

### CAPÍTULO III

#### VIABILIZACIÓN

##### III-3.1 Parámetros generales para viabilidad técnica y financiera

Sin perjuicio de las facultades legales asignadas a la UPME y/o IPSE, o aquellas que las sustituyan, para la viabilización de proyectos susceptibles de financiarse con recursos del FONENERGIA, el equipo técnico del FONENERGIA dará cumplimiento a los parámetros establecidos en este numeral, en relación con los proyectos registrados en la ventanilla única, atendiendo al orden de radicación:

- Verificación del cumplimiento técnico, financiero, jurídico y administrativo de los requisitos establecidos en el numeral III-2.4 del presente Manual.

- El concepto de viabilización favorable o no favorable debe registrarse en el formato establecido para tal fin y estar suscrito por los profesionales a cargo de la evaluación del proyecto.

- En el caso que el concepto de viabilización sea no favorable, el estructurador o formulador tendrá plazo de 30 días calendario para presentar las subsanaciones, ajustes y/o documentación adicional solicitada por el equipo viabilizador para nueva emisión de concepto. Si dentro del plazo establecido no subsanare, se entenderá que desiste de la solicitud. En todo caso, el estructurador o formulador podrá volver a radicar el proyecto para iniciar con el flujo de viabilización.

- En caso de que el proyecto cuente con concepto favorable pasará a la etapa de priorización y presentación a CAFONENERGIA

Nota Especial1: En caso que los proyectos sean presentados por canales distintos o ante entidades que hasta la fecha de expedición del presente Manual hayan ostentado la competencia para recepcionar los mismos, tales entidades deberán radicarlos en la ventanilla única dispuesta por este Ministerio.

Nota Especial 2: FONENERGÍA podrá, si así lo considera, solicitar a la UPME y/o al IPSE un concepto de viabilidad sobre los proyectos que le sean presentados para asignación de recursos.

##### III-3.2 Acreditación de la idoneidad.

Se analizarán los siguientes aspectos:

1. Que los interesados estén organizados en los términos del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y aportarán el certificado de existencia y representación legal, así como el de matrícula mercantil expedido por la cámara de comercio competente, o documento equivalente, en los que se acredite:

a) Que el objeto social incluya o permita el desarrollo de actividades relacionadas con Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de proyectos eléctricos.

b) Que el término de duración de la persona jurídica sea superior a doce (12) años, contados a partir de la fecha de radicación del respectivo proyecto ante el FONENERGÍA.

2. El Registro Único Tributario (RUT) actualizado que contenga las actividades económicas relacionadas con administración, operación y mantenimiento de proyectos eléctricos y/o gas combustible por redes.

3. La inscripción vigente en el Registro Único de Prestadores del Servicio (RUPS), al momento de presentación del respectivo proyecto ante FONENERGÍA para su viabilización.

4. Que no se les haya terminado unilateralmente el respectivo contrato o carta compromisoria para ejecutar la administración, operación, mantenimiento y garantía de sostenibilidad de proyectos eléctricos, en los términos del artículo 288 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 30 de la Ley 2099 de 2021.

5. Que superen y/o cumplan con los referentes técnicos y administrativos establecidos para evaluar la gestión y los resultados publicados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones CREG 072 de 2002 y CREG 034 de 2004.

##### III-3.3 Acreditación de la capacidad financiera.

El prestador del servicio público domiciliario de energía eléctrica que se comprometa a garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos individuales o colectivas en Zonas No Interconectadas (ZNI), y/o ampliación de cobertura en el Sistema Interconectado Nacional y soluciones eléctricas individuales o colectivas en el Sistema Interconectado Nacional, deberá acreditar que cuenta con un patrimonio neto igual o superior al 20% por ciento del costo total del proyecto presentado para viabilización. Esta condición se verificará sobre los estados financieros certificados a 31 de diciembre de la anualidad inmediatamente anterior a la fecha de presentación del proyecto, según la normatividad comercial y contable aplicable.

##### III-3.4 Acreditación de la experiencia.

En relación con proyectos de energía eléctrica se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. El prestador del servicio debe estar inscrito en el Registro Único de Prestadores del Servicio (RUPS), por un término mayor a un (1) año para el momento de presentación del respectivo proyecto ante el FONENERGÍA para su viabilización.

2. El prestador del servicio haya realizado de manera ininterrumpida la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica durante un (1) año, mediante soluciones eléctricas individuales o colectivas en las zonas no interconectadas, o de ampliación de cobertura o soluciones eléctricas individuales o colectivas en el Sistema Interconectado Nacional o de ampliación de cobertura de gas combustible. De manera sustitutiva, el prestador podrá acreditar que cuenta con experiencia no menor a dos (2) años en la prestación del servicio a usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional o en las Zonas No Interconectadas.

Este requisito se acreditará con la información reportada al Sistema Único de Información de los Servicios Públicos (SUI) administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

3. El prestador del servicio acredite que atiende comercialmente a un número de usuarios regulados igual o superior al 50% por ciento del total de usuarios que se pretende beneficiar con el respectivo proyecto eléctrico a financiar con recursos públicos, lo cual demostrará con la información reportada al Sistema Único de información de los Servicios Públicos (SUI).

##### III-3.5 Acreditación de parámetros adicionales

Para la aprobación de recursos por parte del Comité de Administración del Fondo se deberá acreditar que el proyecto presentado:

1) No se encuentre incluido en el Plan Quinquenal de Inversiones, ni en el Plan de Expansión de Cobertura de los Operadores de Red (PECOR) establecidos en los capítulos 6 y 13 de la Resolución CREG No. 015 de 2018 o la norma que la modifique o sustituya.

2) El Prestador del Servicio haya solicitado la remuneración de las inversiones máximas prevista en el capítulo 13 de la Resolución CREG número 015 de 2018 o la norma que la modifique o sustituya.

El cumplimiento de estos requisitos será certificado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente podrá asignar recursos a proyectos que no cumplan esta característica, siempre y cuando el Ministerio de Minas y Energía identifique el mismo como de interés nacional por su potencial impacto social y energético, previo concepto de la Dirección de Energía Eléctrica o quien haga sus veces. Para estos efectos, el Ministerio de Minas y Energía podrá solicitar un concepto técnico a la Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, el que contendrá un análisis de los posibles efectos energéticos de los proyectos a los que se refiere este inciso, con miras a que el Ministerio pueda establecer si es necesaria su identificación como proyecto de interés nacional.

Lo anterior no aplica para los proyectos de ampliación de cobertura que presenten los entes territoriales, prestadores del servicio de las Zonas No Interconectadas o el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE.

### CAPÍTULO IV

#### PRIORIZACIÓN

##### III-4.1 Criterios de priorización para proyectos de energía eléctrica

Para la asignación de recursos por parte del FONENERGÍA para proyectos de ampliación de cobertura, mejoramiento y normalización de redes eléctricas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad de proyectos eléctricos:

OEP = UNBUNA*20%+UEBUEA*5%+CxUA-ACxUB-A*20%+CxUA-MNCxUB-MN*5%+C mnpioFNCER*15 %+MPAZ*15%+Etnicos*10%+CofBCofA*5%+Conpes*5%

Donde:

OEP: Orden de elegibilidad de los proyectos.

UNB: Usuarios nuevos beneficiados con cada proyecto objeto de evaluación.

UNA: El mayor UNB de los proyectos objeto de evaluación.

UEB: Usuarios existentes beneficiados con cada proyecto objeto de evaluación.

UEA: El mayor UEB de los proyectos objeto de evaluación.

CxUA-A: El menor costo por usuario de los proyectos de ampliación de cobertura objeto de evaluación.

CxUB-A: Costo por usuario de cada proyecto de ampliación de cobertura objeto de evaluación.

CxUA-MN: El menor costo por usuario de los proyectos de mejoramiento o normalización de redes eléctricas objeto de evaluación.

CxUB-MN: Costo por usuario de cada proyecto de mejoramiento o normalización de redes eléctricas objeto de evaluación.

FNCER: Fuente No Convencional de Energía Renovable: Si el proyecto incluye al menos una fuente de generación renovable no convencional tendrá el valor de 1 de lo contrario el valor será 0, aplica cuando el proyecto pertenezca a la ZNI.

Cmnpio: Municipios categoría 6: Si el proyecto incluye un municipio categoría 6 se asignará el valor de 1, de lo contrario el valor será 0, aplica cuando el proyecto pertenezca al SIN.

Mpaz: Municipios de paz: Si el proyecto incluye al menos un municipio que haga parte de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) y/o haya sido priorizado para la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se asignará el valor de 1, de lo contrario el valor será 0.

Etnicos: Grupos étnicos: Si el proyecto incluye al menos un grupo étnico (Indígenas y Comunidades Negros, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueros) se asignará el valor de 1, de lo contrario el valor será 0.

CofB	Cofinanciación proyecto objeto de evaluación.

CofA	Mayor valor de cofinanciación entre todos los proyectos objeto de evaluación.

Conpes: Proyectos estructurados bajo una acción CONPES: Se asignará un puntaje de 1 al proyecto que acredite estar estructurado en el marco de una acción definida en un documento CONPES vigente. En caso contrario, se asignará un puntaje de 0.

##### III-4.2 Presentación de Proyectos al Comité de Administración del FONENERGÍA

Una vez la Secretaría Técnica cuente con el listado de proyectos priorizados, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 del presente Manual Operativo, estos serán presentados al Comité de Administración de FONENERGÍA (CAFONENERGÍA). La presentación incluirá la información general de cada proyecto, así como los aspectos técnicos, financieros, sociales y estratégicos más relevantes, con el fin de garantizar una visión integral de las iniciativas propuestas facilitando a los miembros del Comité una revisión estructurada y objetiva, permitiendo analizar su pertinencia, coherencia con los objetivos del Fondo y alineación con la normativa vigente. A partir de dicho análisis, el CAFONENERGÍA podrá impartir los lineamientos, observaciones y directrices necesarias para la adecuada toma de decisiones, asegurando la correcta orientación de los recursos y el cumplimiento de los fines misionales del Fondo.

En caso de que el Comité apruebe la financiación de los proyectos presentados, se dará inicio a los trámites precontractuales correspondientes, con el fin de adelantar los procesos de selección y adjudicación de los proyectos, y proceder posteriormente al inicio de su ejecución, de conformidad al cronograma aprobado en cada proyecto y los lineamientos establecidos por el Fondo.

##### III-4.3 Etapa Precontractual

Una vez se surta todo el procedimiento mencionado anteriormente y los proyectos sean aprobados por el Comité de Administración de FONENERGÍA, se dará inicio a la etapa precontractual, la cual comprende el conjunto de actuaciones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y presupuestales necesarias para adelantar la contratación de los proyectos aprobados.

Esta etapa tiene como finalidad garantizar la legalidad, transparencia, eficiencia y viabilidad integral de la contratación, asegurando que cada proyecto cuente con los soportes suficientes que justifiquen su conveniencia y oportunidad. En desarrollo de la etapa precontractual se elaborarán y/o validarán, los estudios y documentos previos, la definición clara de la necesidad a atender y del alcance del proyecto, la verificación de la disponibilidad presupuestal correspondiente mediante los certificados de disponibilidad presupuestal y aprobaciones de vigencias futuras si es necesario.

Asimismo, se realizará el análisis del sector y del mercado para establecer las condiciones objetivas y acordes con la realidad; se definirá la modalidad de contratación, el tipo de contrato y el esquema de ejecución más adecuado y se elaborarán los pliegos de condiciones o términos de referencia de acuerdo a lo mencionado en el capítulo  7 del presente manual.

### CAPÍTULO V

#### SEGUIMIENTO

El Equipo Técnico de FONENERGÍA adelantará las labores correspondientes que conlleven a efectuar un seguimiento a la ejecución de los contratos y el logro de sus objetos, verificando el cumplimiento de las obligaciones y cláusulas contractuales desde el punto de vista técnico y financiero.

### CAPÍTULO VI

#### ACTIVOS ENERGÍA ELÉCTRICA

La infraestructura resultante de la inversión de los recursos públicos tendrá el siguiente tratamiento:

##### III-6.1 Propiedad de la infraestructura construida y cofinanciada.

La propiedad de la infraestructura construida y cofinanciada con recursos del FONENERGÍA o de las fuentes de recursos que habilite el Gobierno Nacional en procura de ampliar la cobertura del servicio público domiciliario de energía eléctrica, estará en cabeza de la Nación – Ministerio de Minas y Energía, en proporción directa al aporte de recursos de cofinanciación, mientras no se efectúe la reposición de dicha infraestructura por parte de la persona prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica beneficiaria.

No serán objeto de remuneración vía tarifa la proporción de la inversión realizada con recursos de los extintos Fondos de Financiación que se fusionan en el FONENERGÍA y/o otras fuentes de financiación, así como los que provengan del mismo FONENERGIA, de conformidad con lo previsto en el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 8° del Decreto Legislativo 819 de 2020.

##### III-6.2 Valoración de la infraestructura.

Para establecer el valor (costo histórico) de los activos resultantes de la ejecución de proyectos destinados a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, se tomará como referencia la inversión base determinada a partir de la construcción del inventario que incluye todas las erogaciones directamente atribuibles a la adquisición y construcción del activo conforme a la normatividad contable vigente.

En este contexto, la clasificación de los activos en dicho inventario se realizará atendiendo a la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía (MME), la cual se fundamenta en las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), relacionadas con la remuneración por prestación del servicio de energía eléctrica a través de infraestructura conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), en Zonas No Interconectadas (ZNI) o mediante generación centralizada.

##### III-6.3 Determinación de porcentajes de copropiedad de los activos de proyectos de energía eléctrica cuando hay cofinanciación.

Los porcentajes de copropiedad de la infraestructura construida y cofinanciada conjuntamente entre el FONENERGÍA y la entidad cofinanciadora se establecerán en el Contrato suscrito entre las partes, de acuerdo con la siguiente expresión:

VPC=VAN+VAE1+VAE2+VAE3+…+VAEn

PAE1=VAE1VPC×100

PAE2=VAE2VPC×100

PAE3=VAE3VPC×100

.

.

.

PAEn=VAEnVPC×100

Donde:

Valor del Proyecto Cofinanciado(VPC) = Corresponde a la inversión total realizada en sistemas destinados a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica establecido en el respectivo Contrato.

Valor Aportes Nación(VAN) = Valor Aportes de la Nación a través de FONENERGÍA a un proyecto cofinanciado establecido en la suscripción del contrato.

Valor Aportes Entidad Cofinanciadora (VAEn)= Aportes de las entidades en un proyecto determinado, acumulados al momento de formalización del contrato suscrito.

Porcentaje Aportes Entidad Cofinanciadora (PAEn) = Porcentaje aportes de las entidades en un proyecto determinado, acumulados al momento de formalización del contrato suscrito.

##### III-6.4 Contabilización de aportes de la Nación para proyectos de Energía Eléctrica.

Una vez establecidos los porcentajes de copropiedad y calculadas las inversiones realizadas por la Nación, el Ministerio de Minas y Energía registrará en su contabilidad el valor del activo correspondiente a su aporte, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública vigente para entidades del gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación.

El registro contable del activo se realizará en dos etapas:

- Ingreso preliminar: Se efectúa con base en la información disponible al momento de la suscripción del Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura eléctrica, mediante la cual se formaliza el prestador del servicio responsable de la administración, operación y mantenimiento (AOM) de dicha infraestructura. En caso de requerirse, se suscribirá con el Ministerio de Minas y Energía el Contrato Especial de que trata el numeral 39.3 del artículo 39 de la Ley 142 de 1994, o la norma que lo modifique o sustituya.

- Ingreso definitivo: Se actualiza el valor registrado con la suscripción del acta de liquidación o cierre financiero del contrato, para reflejarlo en los estados financieros de la entidad.

Nota Especial 1: Para efectos del ingreso de activos a la contabilidad y/o inventarios del MME, se dará aplicación al procedimiento xxxxxxxxx

##### III-6.5 Contabilización de la reposición y expansión de la infraestructura cofinanciada y actualización del inventario para proyectos de Energía Eléctrica.

El OR deberá remitir dentro del informe periódico de la Etapa AOM la actualización del estado de los activos, en el que se incluya el número de elementos que han sido objeto de reposición. Con base en esta información, se establecerá el valor de reposición de la infraestructura eléctrica, el cual será informado a la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF). Este valor se aplicará como "valor de baja parcial" sobre el costo histórico del activo registrado en los estados contables y financieros. Adicionalmente, se deberá efectuar la baja parcial correspondiente al número de activos disponibles en el almacén de la entidad.

Nota Especial 2: El procedimiento señalado en el párrafo anterior, no será aplicable en el evento de transferencia de propiedad de los activos por parte del MME.

##### III-6.6 AOM a los activos en ZNI.

Los activos resultantes de la ejecución de proyectos construidos con recursos del anterior fondo FAZNI o del FONENERGÍA en las ZNI, serán objeto de realización de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, por parte de las entidades territoriales o personas prestadoras del servicio que hubieren solicitado los recursos, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 288 de la Ley 1955 de 2019 que dispone:

Las entidades territoriales o entes prestadores del servicio que soliciten recursos del FAZNI y/o al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE para la implementación de soluciones energéticas, deberán ejecutar directa o indirectamente su administración, operación y mantenimiento, garantizando su sostenibilidad, durante el tiempo que se indique en el respectivo contrato. Si transcurridos seis (6) meses a la terminación de la implementación de la solución energética, la entidad territorial o el prestador del servicio no recibe la infraestructura y no ha gestionado su administración, operación y mantenimiento, quien haga las veces de entidad contratante dará por terminado unilateralmente el respectivo contrato o carta compromisoria e iniciará la búsqueda de prestadores del servicio u operadores de red de la región que estén debidamente inscritos en el Sistema Único de Información -SUI, para que se encarguen de la administración, operación y mantenimiento de la solución energética, según el procedimiento que para el efecto defina el Ministerio de Minas y Energía.

Adicionalmente debe mencionarse lo señalado por el inciso 3 del citado artículo 288 de la Ley 1955 de 2019:

Aquellas entidades territoriales o entes prestadores del servicio que se comprometieron a recibir la infraestructura para la administración, operación y mantenimiento de las soluciones energéticas con recursos del FAZNI o con recursos del IPSE, con antelación a la presente ley y que aún no lo han hecho, tendrán seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, para recibirlas e iniciar su administración, operación y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo, si la entidad territorial o el ente prestador del servicio no inicia la administración, operación y mantenimiento del proyecto, se aplicarán las medidas dispuestas en este artículo.

Tales medidas no son otras que las establecidas en el inciso 2 del artículo en cuestión y que establece:

La entidad territorial o el prestador que solicite el proyecto y no reciba la solución energética para su administración, operación y mantenimiento, garantizando su sostenibilidad, no podrá volver a acceder a recursos de FAZNI y/o del IPSE, por los siguientes cuatro años al no recibo de la solución. En caso de que la entidad territorial o el prestador del servicio subsanen la situación descrita, la entidad administradora de los recursos del FAZNI o el IPSE si son recursos de dicha entidad podrá modificar o exceptuar el cumplimiento de la medida a la que hace referencia este artículo, de conformidad con los requerimientos que para tal fin establezca el Ministerio de Minas y Energía. Dichos requerimientos podrán incluir, entre otros, el pago de una compensación a favor de la entidad administradora del FAZNI o del IPSE, según corresponda, por parte de la entidad territorial o del prestador incumplido, o periodos de moratoria diferentes a los acá dispuestos para el acceso a los recursos.

##### III-6.7 AOM a los activos en SIN.

En relación con los activos resultantes de proyectos financiados con recursos de los anteriores Fondos FAER y PRONE o con recursos FONENERGÍA, ejecutados en el SIN, se dará aplicación a lo dispuesto por el parágrafo del artículo 288 de la Ley 1955 de 2019, el cual fue adicionado por el artículo 30 de la Ley 2099 de 2021 y que señala:

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente Artículo, también aplica respecto de cualquier fondo público que destine recursos para la inversión en infraestructura eléctrica y ampliación de cobertura.

Lo anterior quiere decir que lo mencionado en el numeral 9.7 en relación con activos en las ZNI construidos con recursos FAZNI o FONENERGÍA, es de aplicación a los activos del SIN adelantados con recursos FAER, PRONE o FONENERGÍA.

##### III-6.8 Transferencia de activos.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 2.2.8.1.3. del Decreto XXX siempre que se transfiera el uso y goce o la propiedad de activos por parte del Ministerio de Minas y Energía, a las Personas Prestadoras del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica de que trata el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, se deberá dar aplicación a lo señalado por el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, teniendo en cuenta la modificación que a este artículo introdujo el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 8° del Decreto Legislativo 819 de 2020.

Para tal transferencia de la propiedad de los activos resultantes de la inversión del FONENERGÍA, se aplicarán los parámetros establecidos en las normas generales sobre la materia, en especial las siguientes:

- Numeral 39.3 del artículo 39 de la Ley 142 de 1994

- Artículo 29 de la Ley 2099 de 2021 y Parágrafo del artículo 34, ibidem.

Los activos que se construyan con recursos del FONENERGÍA, podrán ser aportados al Operador de Red que brindó concepto técnico y financiero favorable al plan, programa o proyecto.

En lo relacionado con activos de distribución construidos con recursos públicos se dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.2.6. del DUR 1073 de 2015.

Cuando los activos sean transferidos a título gratuito al FONENERGÍA, se deberá aportar documento o acto administrativo en el cual se defina la transferencia de titularidad al Ministerio de Minas y energía el cual debe contener un inventario detallado de los activos transferidos indicando el valor de los Mismos indicando si este valor es determinado por el valor de mercado, costo de reposición o valor en libros de los activos transferidos en la contabilidad de la entidad que los transfiere.

##### III-6.9 Responsabilidad sobre los activos.

Una vez concluidas las obras contempladas para el plan, programa o proyecto adelantado en el SIN, el Operador de Red correspondiente energizará los activos y asumirá la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura construida, sin que les sea posible exigir requisitos técnicos distintos de los establecidos en el RETIE y en sus propias normas técnicas.

Una vez el OR haya efectuado la energización de los activos y hasta que se suscriba entre el Ministerio y aquel un convenio para el manejo de éstos, los bienes serán considerados como activos de conexión al Sistema de Distribución Local de propiedad de terceros para efectos de su remuneración y responsabilidad en la reposición, de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente para estos efectos.

Los activos de nivel 1 que se financien con recursos del FONENERGÍA deberán ser repuestos por el OR. La CREG incorporará estos activos en el cálculo de la tarifa a reconocer al OR teniendo en cuenta un proporcional reconocimiento de reposición, según la vida útil de los activos.

Lo aquí dispuesto se aplicará en relación con los Prestadores del Servicio y los activos construidos en las ZNI.

Tanto para los OR como los Prestadores del Servicio se aplicará lo dispuesto por el artículo 288 de la Ley 1955 de 2019.

Sera obligación del operador mantener informado al Ministerio sobre el estado actual de la infraestructura.

##### III-6.10 La infraestructura frente a la tarifa.

En relación con la aplicación normativa y regulatoria en materia tarifaria respecto de la infraestructura construida, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

###### III-6.10.1 Determinación inicial del cargo tarifario – Eléctrico.

En el caso del componente eléctrico, la inclusión de activos construidos con aportes de la Nación en los esquemas tarifarios debe realizarse conforme a lo establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, considerando la diferencia normativa entre el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y las Zonas No Interconectadas (ZNI).

Para tal efecto, el cargo máximo aplicable a los usuarios del sistema estará determinado por las resoluciones vigentes o aquellas que las modifiquen o sustituyan, que regulen los costos de inversión en redes, infraestructura y demás elementos asociados al servicio. En particular, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones regulatorias:

- Para el SIN: Resolución CREG 015 de 2018.

- Para las ZNI: Resoluciones CREG 101 026 de 2022 y CREG 091 de 2007.

En ambos casos, se aplicarán las normas que se encuentren vigentes, incluyendo aquellas que modifiquen, adicionen o sustituyan las resoluciones previamente mencionadas.

##### III-6.11 Activos para prestación del servicio

Una vez suscrito el contrato especial previsto el numeral 39.3 del artículo 39 de la Ley 142 de 1994, la empresa ejecutora que haya realizado la construcción de la cobertura del servicio público domiciliario de energía eléctrica cofinanciado con recursos del FONENERGÍA y/o otras fuentes de financiación, tendrá la obligación de adelantar la entrega de la infraestructura al Ministerio de Minas y Energía que a su vez entregará al operador de red o al prestador del servicio para la realización de la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento de los activos.

Esta prestación se realizará bajo los términos del derecho privado, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994. El Operador de red o el prestador del servicio recibirá el uso y goce de la infraestructura bajo la figura de aporte bajo condición, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 8 del Decreto Legislativo 819 de 2020, hasta la finalización del plazo contractual. Por lo que, se prohíbe la contratación derivada o ceder el contrato sin el consentimiento expreso y escrito del Ministerio de Minas y Energía.

El operador de red o el prestador de servicio deberá asegurar, con sus propios recursos y bajo su propio riesgo, los activos aportados que sean asegurables, mediante pólizas exigidas por el Ministerio de Minas y Energía, conforme a lo establecido en el artículo 1061 del Código de Comercio, el Decreto 1082 de 2015 y las normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o desarrollen.

Para la ejecución de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), se deberán observar las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 110 de la Ley 142 de 1994, reglamentado por el Decreto Nacional 3243 de 2004 y demás normas complementarias.

##### III-6.12 Del incumplimiento en la prestación del servicio público.

Cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, en el marco de sus funciones y competencias determine que existe un incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos de Energía Eléctrica, remitirá al FONENERGÍA copia del acto administrativo ejecutoriado mediante el cual se impone la sanción a la empresa prestadora del servicio.

Nota Especial 3: Una vez recibido el acto administrativo sancionatorio ejecutoriado de que trata el presente artículo, con miras a garantizar la prestación efectiva del servicio público domiciliario de energía eléctrica, el FONENERGÍA podrá determinar la necesidad de iniciar el procedimiento consagrado en los artículos 61 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997.

# TITULO IV

## FUNCIONES ADICIONALES ASIGNADAS A FONENERGIA

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, a los Órganos de Gobierno de FONENERGÍA le corresponde adelantar las gestiones necesarias para la debida ejecución y seguimiento a los siguientes proyectos, los cuales cuentan con sus propias directrices y fuentes de financiación:

- Construcción de Infraestructura con recursos del Fondo de Energía Social-FOES.

- Obras por Impuestos

- Construcción de Infraestructura para el mejoramiento y/o ampliación de cobertura de Gas Licuado de Petróleo-GLP para combustible, por redes de tubería.

- Soluciones energéticas con biogás y biometano

- Asignación de recursos, estructuración de proyectos con FNCER en Comunidades Energéticas.

- Asignación de recursos y seguimiento al Programa Colombia Solar

En esa medida, en los capítulos siguientes se abordarán aspectos sustanciales relacionados con estos seis (6) frentes cuyo conocimiento se coloca a cargo de los Órganos de Gobierno de FONENERGÍA, con la finalidad de consolidar en un solo equipo de trabajo, todo lo relacionado con la viabilidad, estructuración, aprobación de recursos, seguimiento, recibo y entrega de infraestructura, buscando siempre servir a la comunidad y lograr la prosperidad general, fines esenciales de nuestro Estado claramente establecidos en el artículo 2° de la Constitución Política.

### CAPÍTULO I

#### CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FOES

##### IV-1.1 Antecedentes del FOES

- Ley 812 de 2003

El artículo 118 de esta Ley asignó al Ministerio de Minas y Energía la función de crear,  en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la vigencia de dicha ley, un Fondo de Energía Social como un sistema de cuenta especial, con el objeto de cubrir hasta cuarenta pesos ($40) por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de los usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, áreas rurales de menor desarrollo, incluidas sus cabeceras municipales, y en zonas subnormales urbanas todas las cuales definirá el Gobierno Nacional.

- Decreto 111 de 2012 (compilado en el DUR 1073 de 2015)

Esta norma reglamentó el Fondo de Energía Social-FOES actualizando las definiciones ya establecidas en el Decreto 160 de 2004, así:

Áreas Especiales: Para efectos del presente Decreto, entiéndase por Áreas Especiales a las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales, respecto de los cuales los usuarios de los estratos 1 y 2 ubicados en las mismas, son beneficiarios del Fondo de Energía Social de que trata el artículo 103 de la Ley 1450 de 2011, de conformidad con las definiciones que se establecen para cada una de ellas en el presente acto.

Área Rural de Menor Desarrollo: Es el área perteneciente al sector rural de un municipio o distrito que reúne las siguientes características: (i) presenta un índice superior a cincuenta y cuatro punto cuatro (54.4), conforme con el indicador de las Necesidades Básicas Insatisfechas publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y (ii) está conectada al circuito de alimentación por medio del cual se le suministra el servicio público de energía eléctrica. Corresponde al Alcalde Municipal o Distrital o a la autoridad competente, conforme con la Ley 388 de 1997, clasificar y certificar la existencia de las Áreas Rurales de Menor Desarrollo. Las áreas rurales que pertenezcan a municipios que no se encuentran clasificados en la metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se considerarán Áreas Rurales de Menor Desarrollo.

Barrio Subnormal: Es el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios o distritos que reúne los siguientes requisitos: (i) que no tenga servicio público domiciliario de energía eléctrica o que éste se obtenga a través de derivaciones del Sistema de Distribución Local o de una Acometida, efectuadas sin aprobación del respectivo Operador de Red ; (ii) que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio público domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, las normas de la Ley 388 de 1997 y en general en aquellas zonas en las que esté prohibido prestar el servicio y, iii) Certificación del Alcalde Municipal o Distrital o de la autoridad competente en la cual conste la clasificación y existencia de los Barrios Subnormales, la cual deberá ser expedida dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la respectiva solicitud efectuada por el Operador de Red.

Zonas de Difícil Gestión (modificada por Decreto 1144 de 2013): Conjunto de usuarios ubicados en una misma zona geográfica conectada al Sistema Interconectado Nacional, susceptible de ser aislado eléctricamente por el mismo circuito alimentador de Nivel 11, que presenta durante el último año en forma continua, una de las siguientes características: (i) Cartera vencida mayor a noventa días por parte del cincuenta por ciento (50%) o más de los usuarios de estratos 1 y 2 pertenecientes a la zona, o (ií) Niveles de pérdidas de energía superiores al cuarenta por ciento (40%) respecto a la energía de entrada al Sistema de Distribución Local que atiende exclusivamente a dicha zona. Para ambos eventos los indicadores serán medidos como el promedio de los últimos 12 meses. Así mismo el Comercializador de Energía Eléctrica, debe demostrar que los resultados de la gestión en cartera y pérdidas han sido negativos por causas no imputables a la propia empresa. Para el registro y certificación de nuevas Áreas de Difícil Gestión el conjunto de usuarios deberá corresponder como máximo a la delimitación geográfica de un barrio. Para acreditar lo anterior, la empresa deberá presentar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, certificación suscrita por la Auditoría Externa de Gestión y Resultados o por su Representante Legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 142 de 1994 y demás normas que la modifiquen y/o adicionen. Dicha certificación debe ir acompañada con la memoria de cálculo respectiva para cada una de las Áreas reportadas al Sistema Único de Información - SUI.

Nota Especial: Las anteriores definiciones estarán sujetas a las modificaciones que se establezcan en normas posteriores.

- Ley 1753 de 2015

Por su parte la Ley del Plan Nacional de Desarrollo del año 2015 dispuso en su artículo 190 que el manejo de los recursos, entre otros del FOES, será realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los mismos se considerarán inversión social, en los términos de la Constitución Política y normas orgánicas de presupuesto.

- Ley 2294 de 2023

Señala el artículo 248 de esta Ley (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia Potencia Mundial de la Vida):

“El Fondo de Energía Social (FOES) continuará siendo administrado por el Ministerio de Minas y Energía como un sistema especial de cuentas, que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley podrá cubrir hasta noventa y dos pesos ($92) por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 en las áreas rurales de menor desarrollo, zonas de difícil gestión y barrios subnormales, así como la financiación de soluciones energéticas con fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) que cubran de manera parcial o total las necesidades básicas de energía eléctrica de las comunidades pertenecientes a dichas zonas.

(…)

El Ministerio de Minas y Energía definirá el monto de los recursos que se destinarán para financiar los consumos de subsistencia de los usuarios de las áreas especiales de prestación del servicio, y el que se destinará para la financiación de soluciones energéticas con fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) que cubran de manera parcial o total las necesidades básicas de energía eléctrica de las comunidades pertenecientes a dichas zonas, así como los nuevos criterios de focalización del FOES para esta destinación, teniendo en cuenta, entre otros parámetros, la atención de las áreas especiales de prestación del servicio más vulnerables, y los índices de pobreza energética o multidimensional. (negrillas por fuera del texto original)

Al FOES ingresarán los recursos provenientes del ciento por ciento (100 %) de las rentas de congestión calculadas por el ASIC, como producto de las exportaciones de energía eléctrica. Adicionalmente, también continuarán ingresando los recursos que recaude el ASIC correspondientes a no más de dos pesos con diez centavos ($2,10) por kilovatio hora transportado, con el fin de financiar el 50 % restante el FOES tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.

PARÁGRAFO. El Ministerio de Minas y Energía como administrador del Fondo de Energía Social FOES, priorizará a mercados con mayores pérdidas, entre ellos el régimen tarifario especial de la región Caribe, para que las soluciones con fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) aporten técnicamente en disminuir las pérdidas de esos mercados.”

En desarrollo de la labor asignada al Ministerio de Minas y Energía como Administrador del Fondo de Energía Social -FOES mediante artículo 248 de la Ley 2294 de 2023, esta Entidad establecerá el monto destinado a la implementación de soluciones energéticas con Fuentes No Convencionales de Energía-FNCER que cubran de manera parcial o total las necesidades básicas de energía eléctrica de los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2 ubicados en i) Áreas Rurales de Menor Desarrollo, ii) Zonas de Difícil Gestión y iii) Barrios Subnormales.

Así mismo, en el presente Manual Operativo se determinan las condiciones que aplicará FONENERGÍA para la asignación de los recursos que se le otorgan con cargo a FOES, para la construcción de infraestructura FNCER en las Áreas Especiales.

##### IV-1.2 Proyectos con FNCER en Áreas Especiales

FONENERGÍA podrá estructurar y/o recibir propuestas, viabilizar, priorizar, asignar recursos, adelantar la contratación, ejecutar y efectuar seguimiento en el marco de la financiación con recursos del Fondo de Energía Social-FOES, en los términos del artículo 248 de la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 1073 de 2015 para proyectos de generación de energía eléctrica con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable -FNCER en las denominadas Áreas Especiales.

En el caso de recepción de propuestas, podrá utilizarse el mecanismo de convocatoria a Operadores de Red o Comercializadores que presten el servicio en las zonas de incumbencia de las respectivas Áreas Especiales así como a suscriptores comunitarios, o la presentación directa por parte de las Entidades Territoriales con la aprobación previa de los respectivos Operadores de Red o Comercializadores.

También podrán presentar propuestas o acceder a la estructuración de proyectos, los potenciales usuarios interesados en conformarse mediante el esquema de Comunidades Energéticas.

En el caso de utilización del mecanismo de convocatorias, estas se realizarán con amplia publicidad anunciando las fechas de recepción de proyectos, al igual que los plazos y condiciones para la presentación, priorización y ejecución de los mismos, cuyos requisitos básicos serán los señalados en el numeral 7.1.4 de este Manual.

##### IV-1.3  Requisitos para la presentación de proyectos

La presentación de los proyectos que busquen financiarse con cargo a los recursos del FOES, se deberá radicar en medio digital en el buzón electrónico que FONENERGÍA establezca, con los siguientes requerimientos adicionales a los requisitos básicos establecidos en el numeral 1.4 de este Manual:

1) Carta de presentación la cual debe incluir los datos generales del proyecto, lugar en el que se adelantará (departamento, municipio, barrio y su código SUI), nombre y costo del proyecto, número de usuarios que se beneficiarán con el proyecto, incluyendo el tiempo de operación estimado del proyecto, domicilio para el envío de la correspondencia y correo electrónico para facilitar la comunicación.

2) Garantía de seriedad de la propuesta valor del 5% del costo del proyecto.

3) Análisis de costos y presupuesto individual y total estimado, así como el plan de inversiones mensualizado para la ejecución del proyecto, que incluyan los valores de los materiales, mano de obra, equipos y herramientas los cuales deberán ser acordes con los precios del mercado, así como los costos de interventoría y el costo de certificación de cumplimiento RETIE.

4)  Diseños Eléctricos y Memorias de Cálculo, que incluya planos e información sobre la infraestructura eléctrica existente, así como la proyectada, los cuales se aportarán a título gratuito, pudiendo disponer FONENERGÍA libremente de ellos.

5) Documento justificativo de la implementación del proyecto que refleje el Impacto que el desarrollo del proyecto tendrá para la reducción o eliminación de las condiciones que dan origen al área especial. I) Para los barrios subnormales (BS), el porcentaje de normalización de los usuarios que serán beneficiados con el proyecto; ii) Para las Áreas Rurales de menor Desarrollo (ARMD), el impacto del proyecto en la reducción del NBI de los usuarios beneficiados o impacto sobre el indicador que se determine para la clasificación de las ARMD; iii) Para las Zonas de Difícil Gestión (ZDG), se deberá presentar la reducción de nivel de pérdidas respecto a la energía de entrada al Sistema de Distribución Local que atiende exclusivamente a dicha zona y/o la reducción del nivel de cartera vencida mayor a noventa días en la ZDG con la implementación del proyecto.

En todos los casos, el documento justificativo deberá presentar el esquema de desmonte del beneficio del FOES, a partir de la implementación del proyecto.

6) Cronograma de ejecución de obra, el cual debe incluir los procesos de contratación de los proveedores de los bienes y servicios para el proyecto.

7) Carta de compromiso para realizar la administración, operación, mantenimiento y atención de los suscriptores beneficiarios de las soluciones energéticas con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), sin perjuicio de la asignación de tales labores a las Comunidades Energéticas beneficiadas con estos recursos.

8) Certificado del registro de las Áreas Especiales en el Sistema Único de Información que administra la Superintendencia de Servicios Públicos, SSPD, correspondiente al proyecto.

9) Carta suscrita por el Representante Legal del comercializador o de la comunidad energética mediante la cual se compromete a desembolsar o gestionar los recursos necesarios requeridos para la reposición de la infraestructura energética implementada con recursos del FOES, durante la vida útil del proyecto.

10) Si como efecto de la operación de los activos resultantes de la ejecución del proyecto se obtiene la calidad de autogenerador a pequeña o gran escala, se dará cumplimiento a los parámetros dispuestos en el Decreto 348 de 2017 y/o aquellos relacionados y en ese evento, de requerirse predios para la instalación de la FNCER, se deberá contar con el título o la facultad para la utilización del predio en que se construirá la infraestructura.

11) Certificado de la autoridad competente, donde conste que los proyectos no se encuentran diseñados en áreas en condición de riesgo, de     acuerdo con la definición establecida por el Decreto 1807 de 2014 y lo indicado por el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial - POT, o en las que conste que los terrenos en que se ubique el área especial no se encuentren en litigio que pueda afectar de cualquier forma la ejecución del proyecto.

12) Para los proyectos financiados con recursos del FOES, se deberá presentar esquema de sostenibilidad que plasme el mecanismo que garantice  la sostenibilidad financiera, social, ambiental y técnica del proyecto, de conformidad con las normas regulatorias vigentes; el cual deberá ser presentado al Prestador del servicio que vaya a adelantar las labores de AOM para su respectivo aval, incluyendo la remuneración del AOM y; en el caso que aplique, la comercialización de excedentes de energía así como la forma de realizar dicha comercialización y su remuneración.

Nota Especial 1: Cuando el proyecto pretenda beneficiar a Comunidades Energéticas debidamente constituidas, se dará aplicación a lo dispuesto en el Capítulo 8.4 de este Manual y a las disposiciones contendidas en el Decreto 2236 de 2023 y aquellas que reglamenten las mismas.

Nota Especial 2: La asignación de recursos se realizará según la prioridad establecida por FONENERGÍA para los proyectos y la disponibilidad de los recursos en cada vigencia fiscal asignada en el proyecto de inversión debidamente aprobado por el DNP.

IV-1.4 Activos

Las inversiones en infraestructura con cargo a los recursos del Fondo de Energía Social - FOES, tendrán como titular a la Nación - Ministerio de Minas y Energía en proporción a su aporte.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 248 de la Ley 2294 de 2023 o aquella norma que la modifique o sustituya, los activos que se financien con los recursos del FOES, serán transferidos a título gratuito a las alcaldías municipales, en los términos del artículo 87 numeral 9 de la Ley 142 de 1994, o aquella norma que la modifique o sustituya.

### CAPÍTULO II

#### OBRAS POR IMPUESTOS

##### IV-2.1 Antecedentes mecanismo Obras por Impuestos

- Ley 1819 de 2016

En el artículo 238, la Ley 1819 de 2016 estableció el concepto “obras por impuestos”, disponiendo:

“Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que en el año o período gravable obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 UVT, podrán efectuar el pago hasta del cincuenta por ciento (50%) del impuesto a cargo determinado en la correspondiente declaración de renta, mediante la destinación de dicho valor a la inversión directa en la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las Zomac, que se encuentren debidamente aprobados por la Agencia para la Renovación del Territorio ART, previo visto bueno del Departamento Nacional de Planeación (DNP), relacionados con el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial…”

Así mismo, señaló el procedimiento que debe seguir el interesado en aplicar tal opción e indicó, entre otros asuntos:

El contribuyente podrá proponer proyectos distintos a los consignados en el Banco de Proyectos, los cuales deberán someterse a la aprobación de la Agencia.

La interventoría de la ejecución de la obra estará en cabeza de las entidades nacionales competentes con la obra a desarrollar, las cuales se deberán sujetar a la respectiva reglamentación, la cual, en todo caso, debe contemplar que el valor de la interventoría debe estar incluido dentro del presupuesto general de proyecto que contenga la obra a ejecutar.

La obligación tributaria se extinguirá en la fecha en que se produzca la entrega de la obra totalmente construida y en disposición para su uso y/o funcionamiento junto con la conformidad de la debida satisfacción por parte del Interventor. Lo anterior sin perjuicio de los intereses de mora previstos en el presente artículo.

Al mecanismo de pago previsto en el presente artículo podrán acogerse las personas jurídicas que sean deudores de multas, sanciones y otras obligaciones de tipo sancionatorio a favor de entidades públicas del orden nacional.

La financiación de los proyectos podrá efectuarse de manera conjunta por varios contribuyentes, los cuales podrán seleccionar el mecanismo de pago de impuesto de renta o descuento del mismo respecto de los montos aportados de conformidad con lo aquí dispuesto.

Las empresas dedicadas a la exploración y explotación de minerales y de hidrocarburos, y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria por concesión legalmente otorgada, podrán acogerse al mecanismo de pago previsto en este artículo, para lo cual deberán cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios establecidos.

Para tal efecto, se dará prioridad a los proyectos que hayan de ejecutarse en los municipios ubicados en la ZOMAC que coincidan con aquellos en donde se desarrollen planes de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El término de prescripción de la acción de cobro a que se refiere el artículo 817 del Estatuto Tributario, para las obligaciones tributarias de los contribuyentes que opten por la forma de pago de “Obras por impuestos” establecida en el presente artículo, se interrumpirá a partir de la comunicación de aprobación de la postulación que envía la Agencia de Renovación del Territorio (ART) al contribuyente y a la DIAN.

Los contribuyentes podrán optar por el mecanismo de obras por impuestos previsto en el presente artículo, o por el establecido en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario.

El mecanismo de pago de obras por impuestos de que trata el presente Artículo será aplicable en los territorios PDET y ZOMAC del Distrito Especial Industrial Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, siempre y cuando se cumplan las previsiones de que trata el Capítulo II del Decreto Ley 893 de 2017.

Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, debidamente probadas, que conlleven al incumplimiento definitivo de la entrega de la obra totalmente construida y en disposición para su uso y/o funcionamiento, dentro de los términos inicialmente previstos y/o de los correspondientes a las ampliaciones, la entidad nacional competente expedirá el acto administrativo debidamente motivado que así lo declare, previa comprobación del hecho que configura la circunstancia de fuerza mayor que implica el incumplimiento definitivo y lo notificará al contribuyente y a la fiduciaria, conforme con lo previsto en la Ley 1437 de 2011.

- Decreto 1625 de 2016

El Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria establece en el Título 5 “Formas de Extinguir la Obligación Tributaria en el Mecanismo de Pago – Obras por Impuestos”, todo lo relacionado con los parámetros para su aplicación, señalando, entre otras disposiciones:

Artículo 1.6.5.1.1. Obras por impuestos. El mecanismo de pago - Obras por Impuestos de que trata el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 es un modo de extinguir las obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementario, a través de la inversión directa por parte del contribuyente en la ejecución de proyectos de trascendencia social en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac).

En el Título 6 “Obras por Impuestos del artículo 800-1 del Estatuto Tributario” adicionado por el Decreto 1147 de 2020, también se establecen directrices para la aplicación de tal mecanismo, mencionando entre otras, en el Parágrafo del artículo 1.6.5.3.5.3.:

Las entidades nacionales competentes deberán reglamentar mediante resolución los criterios, requisitos y estándares mínimos que deberán cumplir las obras para ser recibidas.

- Decreto 1915 de 2017

Esta disposición que adicionó el Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto Único Reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016, reglamentando el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, estableció parámetros generales orientadores en la aplicación del concepto “obras por impuestos”, indicando en el artículo 1.6.5.2.3. que la entidad competente frente a los proyectos de energía es el Ministerio de Minas y Energía, para lo cual podrá “ejercer directamente o delegar en las entidades adscritas o vinculadas las funciones…” de que trata el Decreto 1915 de 2017.

En el artículo 1.6.5.3.1. adoptó el siguiente procedimiento para el desarrollo de las Obras por Impuestos:

1. Presentación y revisión de iniciativas o proyectos propuestos.

2. Estructuración, evaluación y registro en el banco de proyectos.

3. Selección de proyectos, solicitud y aprobación de su vinculación al pago del impuesto.

4. Constitución de la fiducia y preparación para la ejecución del proyecto.

5. Ejecución y entrega del proyecto.

- Ley 1943 de 2018

Este conglomerado normativo había expedido disposiciones para el restablecimiento del equilibrio presupuestal general, introduciendo parámetros relacionados con Obras por Impuestos, pero fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-481 de 2019.

- Ley 1955 de 2019

ARTÍCULO 285. AMPLIACIÓN DE LAS OBRAS POR IMPUESTOS. El mecanismo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 1943 de 2018 se priorizará para beneficiar a los municipios definidos en el Decreto 893 de 2017 o la reglamentación que lo modifique o sustituya.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) efectuará una priorización de las iniciativas para conformar el banco de proyectos de que trata el inciso tercero del artículo 71 de la Ley 1943 de 2018, de conformidad con la identificación y priorización que se haya dado en el Plan de Acción para la Trasformación Regional (PATR) o la Hoja de Ruta correspondiente.

- Ley 2010 de 2019

En el artículo 79 la citada Ley adicionó el artículo 800-1 del Estatuto Tributario nacional, estableciendo parámetros relacionados con Obras por Impuestos, entre otros:

- Las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que en el año o período gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) UVT, podrán celebrar convenios con las entidades públicas del nivel nacional, por los que recibirán a cambio títulos negociables para el pago del impuesto sobre la renta, en los términos previstos en la presente disposición

- El objeto de los convenios será la inversión directa en la ejecución de proyectos de trascendencia económica y social en los diferentes municipios definidos como las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado -ZOMAC, relacionados con agua potable y saneamiento básico, energía, salud pública, educación pública, bienes públicos rurales, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, pagos por servicios ambientales, tecnologías de la información y comunicaciones, infraestructura de transporte, infraestructura productiva, infraestructura cultural, infraestructura deportiva y las demás que defina el manual operativo de Obras por Impuestos, todo de conformidad con lo establecido en la evaluación de viabilidad del proyecto.

El citado artículo también dispuso que para el desarrollo del mecanismo Obras por Impuestos se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:

- Manifestación de interés por parte del contribuyente.

- Estructuración de iniciativas por parte del Contribuyente, previa aprobación de la entidad nacional competente.

- Viabilización de iniciativas por parte de la entidad nacional competente y el DNP.

- Aprobación para la suscripción del convenio.

- Suscripción del convenio.

- Reglas del Convenio.

Adicionalmente el artículo en cuestión adoptó las siguientes determinaciones:

Cualquier ajuste en el proyecto que implique la modificación del convenio de obras por impuestos, deberá ser aprobado por la Entidad Nacional Competente previo visto bueno de la Agencia de Renovación del Territorio -ART y el Departamento Nacional de Planeación -DNP

El mecanismo previsto en el presente artículo podrá ser usado de manera conjunta por varios contribuyentes para la realización de un mismo proyecto.

las empresas dedicadas a la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos, y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria, no podrán desarrollar proyectos de infraestructura física que tengan relación de causalidad con su actividad generadora de renta.

La referencia al mecanismo de obras por impuestos realizada por el artículo 285 de la Ley 1955 de 2019 entiéndase hecha a este artículo 800-1.

- Decreto 1147 de 2020

Este Decreto reglamenta el artículo 800-1 del Estatuto Tributario de acuerdo con la modificación que le introdujo el artículo 79 de la Ley 2010 de 2019, para lo cual adicionó el Título 6 a la Parte 6 del Libro 1 del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016, indicando en el artículo 1.6.6.2.1. de éste, que la entidad nacional competente para participar en el mecanismo Obras por Impuestos, en materia de energía, es el Ministerio de Minas y Energía.

El Decreto fija directrices para el desarrollo del mecanismo, entre otros, en lo relacionado con la suscripción del convenio, cesión del mismo, ejecución de los proyectos, gerencia de estos, garantías e interventorías, recibo de las obras.

- Resolución conjunta DNP-ART 2411 de 2020

Este acto administrativo expedido el 12 de noviembre por el Departamento Nacional de Planeación-DNP y la Agencia de Renovación del Territorio-ART, adoptó el Manual Operativo de Obras por Impuestos, el cual es de obligatorio cumplimiento por todos los actores involucrados en la operación y desarrollo de las diferentes etapas de tal mecanismo de extinción de la obligación tributaria.

En dicho documento se indica que la línea de inversión de energía comprende: i) la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de la infraestructura eléctrica requerida para el suministro del servicio de energía; ii) la repotenciación, rehabilitación o reposición de infraestructura; y iii) construcción de infraestructura de gas combustible domiciliario por redes. Esta última línea de inversión sólo aplica para la modalidad de convenio.

Mencionar actualizaciones del Manual Operativo

- Decreto 1208 de 2022

Este Decreto reglamentó el parágrafo 4 del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, así como el artículo 800-1 del Estatuto Tributario, introduciendo modificaciones al Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016.

En el mismo se estableció que podrán desarrollarse proyectos en jurisdicciones, que, sin estar localizados en las ZOMAC, resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de éstas o algunas de ellas; proyectos que beneficien los municipios donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET; los territorios que tengan altos índices de pobreza, los que carezcan total o parcialmente de una infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios (servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), o aquellos localizados en las Zonas No Interconectadas.

- Decreto 1458 de 2023.

Esta disposición introdujo modificaciones al Título 6 del DUR 1625 de 2016, es decir al mecanismo Obras por Impuestos de que trata el artículo 800-1 del Estatuto Tributario. Allí, entre otras determinaciones, indicó:

Mediante esta opción  del mecanismo  de Obras  por Impuestos  se podrán  financiar  los proyectos  de inversión  viabilizados  y registrados  en el  banco  de proyectos  de  inversión  de  Obras  por Impuestos soportado en el Sistema Unificado de Inversiones  y Finanzas Públicas (SUIFP)  o el que haga sus veces, propuestos por los contribuyentes  y las entidades públicas de cualquier nivel, priorizando  los municipios de que trata el Decreto Ley 893 de 2017 o la normativa que lo modifique adicione o sustituya.

También se podrán financiar los proyectos de inversión viabilizados y registrados en el Banco de Proyectos de inversión de Obras por Impuestos y que son de trascendencia económica y social en los municipios definidos como las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado -ZOMAC y proyectos a desarrollar en jurisdicciones, que, sin estar localizados en las ZOMAC, resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de éstas o algunas de ellas…

Para el caso de los proyectos cuya ejecución se adelante en jurisdicciones diferentes a los municipios que forman parte de las ZOMAC, la Agencia de Renovación del Territorio emitirá concepto en el que se establezca si dichos proyectos resultan estratégicos para la reactivación económica y/o social de las Zomac o algunas de ellas, conforme con los criterios y las previsiones que para el efecto se dispongan en el Manual Operativo de Obras por Impuestos, adoptado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y la Agencia de Renovación del Territorio- ART mediante Resolución No. 2411 de/12 de noviembre de 2020

- Resolución MME 4 0274 de 2021

El Ministerio de Minas y Energía expidió el 20 de agosto de 2021 la citada Resolución en la que estableció el procedimiento para emitir la viabilidad sectorial a proyectos de obras presentados para ser ejecutados mediante el mecanismo Obras por Impuestos.

Allí dispuso que el Ministerio de Minas y Energía a través de su Oficina de Planeación, previo pronunciamiento de la respectiva Dirección Técnica emitirá el concepto de pertinencia para que la iniciativa continúe a su etapa de estructuración, evaluación y registro en el Banco de Proyectos de Inversión.

También asignó a la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME la función de emitir el concepto técnico y financiero de viabilidad sectorial a proyectos de energía eléctrica en el SIN o Gas Combustible domiciliario por redes; y al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas a las Zonas No Interconectadas-IPSE para proyectos en las ZNI.

##### IV-2.2 Las ZOMAC

La Ley 1819 de 2016 artículo 236 que adoptó una reforma tributaria estructural, estableció el concepto de Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC:

ZOMAC: son las zonas más afectadas por el conflicto armado. Las ZOMAC están constituidas por el conjunto de municipios que sean considerados como más afectados por el conflicto, definidos para el efecto por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART)

En el Anexo 2 del Decreto 1650 de 2017 se fija la metodología para la determinación de las ZOMAC, indicando que se deben considerar las siguientes variables:

- índice de Pobreza Multidimensional (IPM);

- índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA);

- Indicador de desempeño fiscal;

- distancia a las capitales del departamento;

- aglomeraciones de acuerdo con el sistema de ciudades;

- categorías de ruralidad; y

- población.

Adicionalmente, fueron considerados los Municipios Priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, en adelante PDET, establecidos con el Decreto 893 de 2017.

En el Cuadro 1 del Anexo 2 del Decreto 1650 de 2017 se relacionan los municipios considerados ZOMAC.

##### IV-2.3 Los PDET

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET son creación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito con la Guerrilla de las FARC, que encontró desarrollo en el Decreto Ley 893 de 2017, expedido con base en el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, el cual otorgó facultades extraordinarias y temporales al Presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley tendientes a implementar dicho Acuerdo.

Este Acuerdo establece que el objetivo de los PDET es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, de manera que se asegure:

• El bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales—niños y niñas, hombres y mujeres— haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto;

• La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento con la naturaleza;

• El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET intervendrán con igual énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica;

• El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, implementando inversiones públicas progresivas, concertadas con las comunidades, con el fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural y urbana, y fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el campo;

• El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales, para que sean actores de primera línea de la transformación estructural del campo;

• Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajan alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

Por su parte el artículo 1° del citado Decreto Ley 893 establece:

Objeto. Créanse los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final.

Los PDET se formularán por una sola vez y tendrán una vigencia de diez (10) años. Serán coordinados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en ejercicio de las funciones que le son propias de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 2366 de 2015, modificado por el Decreto Ley 2096 de 2016.

PARÁGRAFO: Los planes sectoriales y programas que se creen para la implementación de la RRI incorporarán en su diseño y ejecución el enfoque étnico.

Con dicho Decreto Ley se crearon 16 PDET ubicados en 170 municipios, los cuales se relacionan en su artículo 3°.

##### IV-2.4 Concepto de Viabilidad Sectorial

De conformidad con el Decreto 1625 de 2016, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”, expedido el 11 de octubre de 2016, se establece en el inciso 2 del artículo 1.6.6.2.1 que la entidad nacional competente en materia de energía es el Ministerio de Minas y Energía. En consecuencia, dicha entidad ejerce las funciones asignadas por la normativa tributaria en lo relacionado con los proyectos del sector energético que se sometan a su consideración.

En virtud de lo anterior, corresponde al Ministerio de Minas y Energía emitir el concepto de viabilidad sectorial de los proyectos que se presenten conforme a la normatividad aplicable.

##### IV-2.5 Suscripción de Convenios

De conformidad con lo estipulado en el 1.6.6.3.4 del Decreto mencionado anteriormente, El convenio deberá ser suscrito entre la entidad nacional competente y el contribuyente dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del acto administrativo de aprobación de la suscripción del convenio al contribuyente. Cuando la entidad nacional competente lo estime procedente, este plazo se podrá prorrogar sin que exceda la mitad del inicialmente previsto.

Por otra parte, la entidad nacional competente definirá dentro de la minuta del convenio a suscribir con el contribuyente, las cláusulas necesarias para garantizar la ejecución del proyecto de inversión, que deberá contener como mínimo la identificación de las partes, el objeto, plazo, la cuantía del proyecto, obligaciones, garantías, cesión, la supervisión o interventoría del proyecto según el caso, gerencia del proyecto, la supervisión del convenio, matriz de riesgos, causales de terminación anticipada y unilateral cuando se determine entre otras circunstancias que el proyecto de inversión no esté conforme con los objetivos del mecanismo, el inicio de la ejecución, la forma o mecanismo como se determinarán y entregarán los hitos en el caso que el proyecto lo permita, las reglas para la entrega de la obra, bien o servicio de qué trata el proyecto y su sostenibilidad por el receptor, la liquidación del convenio, así como las demás estipulaciones que la entidad nacional competente considere necesarias conforme con lo previsto en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario.

El convenio deberá también determinar los efectos de los eximentes de responsabilidad de fuerza mayor y caso fortuito declarados por la entidad nacional competente y si hay lugar o no a la exoneración total o parcial del cumplimiento de las obligaciones a partir de las características de cada proyecto, así como los demás efectos de la declaratoria que la entidad nacional competente estime necesario.

##### IV-2.6 Contratación de Interventorías

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1625 de 2016 la entidad nacional competente (Ministerio de Minas y Energía) realizará la supervisión del contrato de interventoría frente al proyecto a desarrollar.

Para la opción fiducia se establece que: La entidad nacional competente indicará los requisitos mínimos exigidos para el proceso de selección del contrato de interventoría, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año.

La entidad nacional competente, dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de la propuesta de términos de referencia, deberá manifestarle al contribuyente y a la fiduciaria su conformidad con los mismos o solicitar ajustes. En este último caso, la fiduciaria deberá remitir a la entidad nacional competente los términos ajustados dentro de los tres (3) días siguientes.

La fiduciaria deberá dar apertura al proceso de selección de la interventoría dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del visto bueno de la propuesta de términos por parte de la entidad nacional competente, el cual deberá producirse dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de los ajustes.

El contrato de fiducia y el contrato de interventoría deberán establecer que la entidad nacional competente realizará la supervisión del contrato de interventoría y dará el visto bueno a los informes de ésta, previo al desembolso de los pagos pactados.

La entidad nacional competente deberá designar al supervisor del contrato de interventoría dentro de los diez (10) días siguientes a la firma de dicho contrato.

De igual manera,  para la opción de Convenio el Ministerio cuenta con la competencia para adelantar la contratación de la interventoría, conforme a lo establecido en el artículo 1.6.6.4.3 del mencionado decreto que lo establece así: “La entidad nacional competente procederá a seleccionar el interventor dando aplicación a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 o en la norma que la modifique, sustituya o adicione (…)” garantizando así el seguimiento y control de los proyectos en los términos definidos por la regulación vigente.

##### IV-2.7 Parámetros para el recibo de infraestructura eléctrica y gas

Con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1.6.5.3.5.3. del Decreto 1625 de 2016, corresponde al Ministerio de Minas y Energía adoptar los criterios, requisitos y procedimiento que se deben cumplir para recepcionar las obras de energía eléctrica y gas combustible por redes de tubería en el marco del mecanismo Obras por Impuestos, para lo cual se establecen los siguientes parámetros:

###### IV-2.7.1	Criterios, requisitos y estándares mínimos para la recepción de obras en proyectos de energía eléctrica.

Los requisitos para la recepción de obras del subsector de energía eléctrica construidas en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos en modalidades de fiducia o convenio serán:

1) Informe final de interventoría que contenga lo siguiente:

- Ejecución total o parcial de las obras desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social, según aplique, de manera que se permita conocer de forma detallada la ejecución y puesta en funcionamiento de los activos incumbentes según el cronograma del proyecto.

- Listado de usuarios finales beneficiados (nombre, identificación, discriminación por tipo de población étnica, ubicación georreferenciada en formato Shapefile, vereda, municipio y departamento), cuando aplique.

  - Informe final de quien ejerza el rol de la gerencia del proyecto o en su defecto del contribuyente, que contenga lo siguiente:

- Balance financiero de las obras (incluyendo rendimientos financieros en la modalidad de fiducia).

- Inventario detallado de los activos construidos, equipos suministrados, instalados y en operación, con todos sus costos directos, indirectos e interventoría asociados. Cuando sea posible y aplicable, el inventario deberá entregarse en formato de Unidades Constructivas de acuerdo con la Resolución CREG 015 de 2018 o CREG 101 026 de 2022 o aquellas que las modifiquen o sustituyan

- Relación y copia de las pólizas y sus modificaciones suscritas frente a los contratos de obra e interventoría y sus modificaciones.

- Relación y copia de contratos derivados – de obra y/o suministro y sus modificaciones (otrosíes y suspensiones).

- Copia de las actas de liquidación de los contratos de obra y/o suministro

- Acta de recepción de la obra firmada por parte de la Interventoría, la gerencia del proyecto y el contratista derivado responsable de la obra, en la cual conste que la obra se encuentra terminada y energizada.

- Acta de recepción y entrega de las obras, suscrita entre:

- Quien ejerza el rol de la gerencia del proyecto, representante legal de la entidad que emitió certificado de sostenibilidad de las obras y se comprometió a asumir los gastos de operación y funcionamiento;

- El director de Energía Eléctrica o quien designe por escrito el ordenador del gasto del Ministerio de Minas y Energía.

  - Informe final de la entidad fiduciaria (cuando la modalidad sea la fiducia) y que contenga:

- Certificado de cierre de cuentas bancarias, rendición final y liquidación del encargo fiduciario.

- Relación y copia de contratos derivados de interventoría y sus modificaciones (otrosíes y suspensiones).

- Copia de las actas de liquidación de los contratos de interventoría.

- Planos asbuilt respecto a la totalidad de la infraestructura planeada y ejecutada.

- Declaración de cumplimiento y dictamen de inspección (certificación plena), de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y sus modificaciones o aclaraciones.

- Certificación de cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en el convenio, emitida por el representante legal del contribuyente, para esa modalidad.

- Copia de las servidumbres y/o permisos de paso y copia de los pagos realizados para los permisos de paso otorgados, que se realizaron para la ejecución del proyecto según aplique, al igual que copia del certificado de tradición y libertad que acrediten la compra de predios y/o las servidumbres autorizadas, según aplique

Nota especial 1: Los formatos que se requieran para la recepción de los documentos señalados en este numeral 10.2.4.1 serán los que indique el Ministerio de Minas y Energía.

Nota Especial 2: Sólo podrá aplicarse el recibo de obra parcial cuando se cumplan cada uno de los requisitos expuestos en este numeral 10.2.4.1. respecto de un tramo, segmento o porcentaje de la obra, que sea entregado energizado o en estado operativo.

Para efectos del recibo a satisfacción de obra parcial, la gerencia del proyecto, o en su defecto el contribuyente y el interventor del proyecto, deberán certificar el porcentaje que representa la obra parcial respecto al alcance total, basado en el valor de las unidades constructivas entregadas respecto a las totales, cuando aplique, con tres cifras decimales. Cuando no sea posible expresar el inventario del proyecto en unidades constructivas, deberá estimarse el porcentaje de avance de la obra parcial de manera proporcional a la infraestructura ejecutada.

###### IV-2.7.2 Criterios, requisitos y estándares mínimos para la recepción de obras en proyectos de energía eléctrica y gas combustible domiciliario por redes.

Los criterios, requisitos y estándares mínimos para la recepción de obras en proyectos de energía eléctrica y gas combustible domiciliario por redes, serán los contemplados en los artículos 4,5,6 de la Resolución 40360 de 2024 “Por la cual se establecen los criterios, requisitos mínimos que deberán cumplir los proyectos de energía eléctrica y gas combustible construidos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, para ser recibidos a satisfacción por el Ministerio de Minas y Energía y se dictan otras disposiciones”, o  aquella que la modifique o sustituya.

### CAPÍTULO III

#### COMUNIDADES ENERGÉTICAS

##### IV-3.1 Antecedentes Comunidades Energéticas

- Ley 2294 de 2023

ARTÍCULO 235. Modifíquese los numerales 10 y 23 y adiciónense los numerales 25 y 26 al artículo 5°de la Ley 1715 de 2014, así:

Artículo 5°. Definiciones.

25. Comunidades Energéticas. Los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

Las Comunidades Energéticas podrán ser conformadas por personas naturales y/o jurídicas. En el caso de las personas naturales y de las estructuras de Gobierno Propio de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de las comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se constituyan como Comunidades Energéticas, podrán ser beneficiarias de recursos públicos para el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura, con base en los criterios de focalización que defina el Ministerio de Minas y Energía. La infraestructura que se desarrolle con recursos públicos podrá cederse a título gratuito a las Comunidades Energéticas, en las condiciones que defina el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con las entidades competentes.

Los parámetros de capacidad instalada, dispersión en áreas urbanas y en áreas rurales, y mecanismos de sostenibilidad serán definidos por el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) definirá en el marco de sus competencias las condiciones asociadas a los términos de la prestación del servicio de la Comunidad Energética.

Las Comunidades Energéticas en lo relacionado con la prestación de servicios, serán objeto de inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos.

- Decreto 2236 de 2023

Reglamenta el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 adicionando el DUR 1073 de 2015, estableciendo definiciones relacionadas con la aplicación del concepto Comunidades Energéticas. Adicionalmente dispuso parámetros al citado concepto, indicando, entre otros:

Artículo 2.2.9.1.2. Naturaleza jurídica y objetivos de las Comunidades Energéticas. Las Comunidades Energéticas son comunidades organizadas que surgen en virtud de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas de derecho público o privado que cooperan entre sí a través de un contrato o convenio asociativo para desarrollar las siguientes actividades: generación, comercialización y uso eficiente de la energía a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos…:

a) Aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso de las poblaciones vulnerables a dicho servicio.

b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energía mediante la proximidad del lugar de generación de energía al lugar del consumo.

c) Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios y potenciales usuarios como generadores y gestores de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

d) Descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía hacia las comunidades, especialmente, hacia las comunidades que experimentan condiciones de vulnerabilidad.

e) Descarbonizar la economía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

f) Desarrollar la economía local y territorial, en el marco del desarrollo sostenible, a partir de la generación de energía, el almacenamiento y el uso eficiente de la energía de las comunidades, especialmente, de las comunidades que experimentan condiciones de vulnerabilidad.

g) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos, bajo gestión comunitaria.

h) Ofrecer unas condiciones económicas asequibles al servicio de energía para las comunidades, especialmente, aquellas que experimentan condiciones de vulnerabilidad.

i) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos con el medio ambiente.

j) Generar procesos de aprovechamiento eficientemente y socioambientalmente responsable de los potenciales energéticos renovables regionales.

Artículo 2.2.9.1.3. Asociación de Comunidades Energéticas. Las comunidades energéticas podrán asociarse entre sí para crear asociaciones de comunidades energéticas, a través de un acuerdo firmado entre las partes, para cooperar en proyectos de generación, comercialización y/o uso eficiente de la energía a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

- Resolución MME 40509 de 2024

Reglamenta el Registro de Comunidades Energéticas (RCE) y se definen los Criterios de Focalización y Priorización para la orientación de recursos públicos con destino a Comunidades Energéticas.

- Resolución CREG 101 072 de 2025

Armoniza la regulación para la integración de las comunidades energéticas al Sistema Energético Nacional.

- Resolución UPME 501 de 2024

Por la cual se establecen los límites máximos de potencia y dispersión aplicables al Autogenerador Colectivo y al Generador Distribuido Colectivo, en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto número 2236 de 2023

##### IV-3.2 Criterios para la focalización de recursos de FONENERGÍA a Comunidades Energéticas

Para la aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo se atenderán las definiciones y disposiciones establecidas en el Decreto 2236 de 2023 o aquel que lo modifique o sustituya, así como en el presente Manual.

Así mismo se cumplirán previamente a la asignación de recursos, todos los parámetros establecidos en la Resolución MME 40509 de 2024, o aquella que la modifique o subrogue.

##### IV-3.3 Requisitos para la presentación de proyectos

Para los planes, programas o proyectos enmarcados en iniciativas como Comunidades Energéticas, la presentación de estos deberá ajustarse a lo establecido en el numeral III-2.5 Proyectos de Comunidades Energéticas y Colombia Solar del presente manual, en atención a que estos se rigen por su normativa y regulación específica, la cual define sus requisitos, condiciones y lineamientos particulares. En este sentido, dichos requisitos podrán ser objeto de actualización conforme a las necesidades técnicas, regulatorias y de política pública que se determinen.

### CAPÍTULO IV

#### PROGRAMA COLOMBIA SOLAR

##### IV-4.1 Antecedentes del Programa Colombia Solar

- Ley 1715 de 2014

"(...) artículo 19. Desarrollo de la energía solar.

Numeral 4 El Gobierno Nacional considerará la viabilidad de desarrollar la energía solar como fuente de autogeneración para los estratos 1, 2 y 3 como alternativa al subsidio existente para el consumo de electricidad de estos usuarios. (…)”.

- Ley 2294 de 2023

Artículo 5. PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS 2023- 2026.

PARÁGRAFO CUARTO. Los proyectos que se desarrollen en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, contribuirán a la implementación de programas estratégicos, que se financiarán bajo el principio de concurrencia de fuentes y requerirán de la articulación intersectorial y de los diferentes niveles de gobierno. Para ello, las entidades del orden nacional y territorial aunarán esfuerzos para formular y ejecutar proyectos que permitan la implementación de intervenciones públicas integrales de mediano y largo plazo. (…)”

Artículo 108.

“(…) El Ministerio de Minas y Energía establecerá los criterios para la reasignación de subsidios de energía eléctrica definidos en las Leyes 142 y 143 de 1994, para garantizar que el nivel de consumo indispensable de energía eléctrica de los usuarios en condiciones socioeconómicas vulnerables de los estratos 1 y 2 pueda ser cubierto. (…)”.

- Decreto 1020 de 2024.

Crea la Comisión Intersectorial de Proyectos Estratégicos”

artículo 1 Creación y objeto. Créase la Comisión Intersectorial de Proyectos Estratégicos -CIPE - cuyo objeto es la coordinación y orientación superior de las funciones a cargo de las entidades públicas que participan en la estructuración, financiación, contratación y ejecución de proyectos estratégicos de interés nacional.

La comisión tendrá a cargo el apoyo a la gestión y el seguimiento de los proyectos de interés nacional y estratégicos - PINES, así como la identificación de las barreras o trámites que dificulten su realización, con el fin de proponer fórmulas o alternativas de solución. (…)”

- Decreto 972 de 2025

En desarrollo del mandato del numeral 4 del artículo 19 de la Ley 1715 de 2014, se expide el Decreto 0972 de 2025. Este conglomerado normativo introdujo la Sección 4C al Capítulo 2, Título III, Parte 2, Libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Minas y Energía 1073 de 2015, reglamentando la energía solar como fuente de autogeneración para los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional, como alternativa al subsidio existente para el consumo de electricidad.

Asimismo, crea el Programa Colombia Solar “como una política energética liderada por el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, orientada a promover la autogeneración con energía solar, en cualquiera de sus modalidades, para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de las Zonas No Interconectadas (ZNI), como alternativa al subsidio existente para el consumo de electricidad de estos usuarios, en el marco de la Transición Energética Justa.”

Dicha disposición asigna al Ministerio de Minas y Energía la labor de expedir la reglamentación del Programa, definiendo los instrumentos financieros y contractuales para su implementación, así como lo referente a la propiedad, operación y mantenimiento de la infraestructura resultante de la inversión de sus recursos.

“(…) Artículo 2.2.3.2.4.12. Habilitación de la energía solar como fuente de autogeneración y alternativa al subsidio existente: Se habilita el desarrollo de la energía solar como fuente de autogeneración para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de las Zonas No Interconectadas (ZNI) como una alternativa al subsidio existente para el consumo de electricidad.

Artículo 2.2.3.2.4.13. Creación del Programa Colombia Solar: Se crea el Programa Colombia Solar como una política energética liderada por el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, orientada a promover la autogeneración con energía solar, en cualquiera de sus modalidades, para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de las Zonas No Interconectadas (ZNI), como alternativa al subsidio existente para el consumo de electricidad de estos usuarios, en el marco de la Transición Energética Justa.

PARÁGRAFO: Para la ejecución de la política energética a través del programa Colombia Solar, podrán participar los diversos agentes que intervienen en la cadena de prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y desarrolladores de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de energía solar. (…)”

- CONPES 4158 del 10 de septiembre de 2025

En el marco de la implementación del CONPES se cuenta con el Aval Fiscal con radicado 2-2025-055116 del Ministerio de Minas y Energía que confirma la viabilidad presupuestal para proyectos solares, asegurando su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Esta aprobación es fundamental para la ejecución de recursos y la sostenibilidad de las iniciativas energéticas del país.

“(…)

Promover el acceso equitativo y sostenible a la energía solar para los hogares de estratos 1,
 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional, con el fin de garantizar hasta el consumo básico de subsistencia de energía en los hogares beneficiarios, contribuir a la diversificación de la matriz energética y reducir la presión fiscal sobre el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI) asegurando la sostenibilidad financiera y operativa del servicio a 2030. (…)”

- Resolución MME 40159 del 16 de marzo de 2026

“(…) tiene por objeto reglamentar los instrumentos contractuales para la implementación del Programa Colombia Solar; lo referente a la propiedad, operación y mantenimiento de la infraestructura que se desarrolle en el marco del Programa y los criterios y mecanismos para la focalización y priorización de usuarios de estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional. De igual forma contiene las disposiciones necesarias para la coordinación y gestión con los agentes involucrados, de conformidad con las fuentes de financiación previstas en la normativa aplicable, en los términos contenidos en los artículos 2.2.3.2.4.17, 2.2.3.2.4.19 y 2.2.3.2.4.21 del Decreto 1073 de 2015. (…)”

- El Programa Colombia Solar

El Programa Colombia Solar se crea como una política energética con el apoyo de sus entidades adscritas, constituyéndose en una alternativa al esquema vigente de subsidios, al consumo de energía eléctrica y, como un instrumento clave dentro del marco de la Transición Energética Justa.

De esta forma, el programa Colombia Solar se estructura sobre dos pilares fundamentales: (i) la implementación de soluciones de autogeneración con energía solar fotovoltaica, en cualquiera de sus modalidades; y (ii) el fortalecimiento de capacidades institucionales, operativas y sociales que garanticen la sostenibilidad de estas soluciones a través del tiempo. Esta estrategia tiene como propósito generar alivios directos en la factura de energía eléctrica de los hogares beneficiarios, y al mismo tiempo contribuir a la reducción del déficit fiscal del FSSRI.

Todo lo anterior, se alinea con los objetivos de inclusión social, sostenibilidad ambiental y eficiencia en la prestación de los servicios públicos de la normatividad vigente, fortaleciendo así, el papel del Estado como garante de los derechos fundamentales y del bienestar colectivo.

En el marco del ciclo de inversión pública, el proyecto de inversión Implementación de soluciones de generación fotovoltaica para la reducción del costo del servicio eléctrico en los estratos 1,2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional – Programa Colombia Solar, fue sometido al proceso de revisión técnica y presupuestal por parte del DNP, obteniendo concepto de viabilidad el 30 de mayo de 2025, con código BPIN 202500000025335, y un horizonte de ejecución proyectado entre 2026 y 2030. Posteriormente, fue reconocido como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINES) por la Comisión Intersectorial de Proyectos Estratégicos (CIPE) mediante acta de sesión del 12 de junio de 2025, conforme a lo dispuesto por el Decreto 1020 de 2024 y a lo previsto en el parágrafo 4 del artículo 5 de la Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo.

El proyecto de inversión cuenta con el siguiente objetivo:

Objetivo general:

… Reducir los costos de financiación a la cadena de valor de la energía eléctrica de los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional. (…)”

Objetivos Específicos:

- Fortalecer los análisis territoriales sobre la capacidad de generación de energía solar para atender la demanda de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional

- Impulsar la diversificación de la matriz energética incorporando fuentes no convencionales de energía renovables y sostenibles.

##### IV-4.2 Requisitos para la presentación de proyectos

Para los planes, programas o proyectos enmarcados en iniciativas como Colombia Solar, la presentación de estos deberá ajustarse a lo establecido en el numeral III-2.5 Proyectos de Comunidades Energéticas y Colombia Solar del presente Manual, en atención a que estos se rigen por su normativa y regulación específica, la cual define sus requisitos, condiciones y lineamientos particulares. En este sentido, dichos requisitos podrán ser objeto de actualización conforme a las necesidades técnicas, regulatorias y de política pública que se determinen.

### IV-4.3 Manejo Financiero

Los recursos que sustentarán la ejecución del Programa Colombia Solar se manejarán a través de la subcuenta denominada XXX.

### IV-4.4 Régimen Contractual

En el marco de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales se encuentran facultadas para celebrar contratos orientados al cumplimiento de sus fines, en concordancia con los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, planeación y publicidad. Sin embargo, en el ámbito de los servicios públicos domiciliarios, la Ley 142 de 1994 establece un régimen especial que permite la celebración de contratos mediante esquemas flexibles, incluso regidos por normas de derecho privado, sin que ello desvirtúe su naturaleza jurídica de contratos estatales. En ese sentido, y conforme al desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, el régimen jurídico aplicable debe determinarse en función del objeto contractual y de la normativa especial que lo regula, razón por la cual los instrumentos del Programa Colombia Solar pueden estructurarse bajo modalidades contractuales diferenciadas, garantizando la adecuada gestión del servicio y el cumplimiento de los fines de la función administrativa.

### IV-4.5 Criterios de priorización para proyectos de energía del Programa Colombia Solar

El Programa Colombia Solar llevará a cabo procesos de focalización y priorización de beneficiarios y territorios en el marco de lo establecido en el Decreto 0972 de 2025 y la Resolución 40159 de 2026, mediante la definición de criterios técnicos, operativos y socioeconómicos por parte del Ministerio de Minas y Energía.

IV-4.5.1 Focalización departamental de recursos

La focalización de recursos es el proceso mediante el cual se identifican, ponderan y clasifican los departamentos para la asignación eficiente y equitativa de los recursos según las necesidades reales de cada uno, aplicando una metodología constituida por cinco criterios base que, operados bajo fórmulas específicas, da como resultado, un valor definido como Valor Ponderado por Departamento (ΦPTD).

(1)

(2)

Donde:

El ΦPTD se expresa en porcentaje y representa el peso o valor prioritario de un departamento específico, dentro de los 27 departamentos pertenecientes al Sistema Interconectado Nacional (SIN) como se muestra en la formula (1), con el objetivo de cuantificar y justificar la Distribución de los recursos en cada Departamento.

El valor PTD es el Puntaje total por Departamento cuyo resultado se obtiene al efectuar la fórmula (2). Se indica como una constante que representa las condiciones socioeconómicas, energéticas y de recurso solar de cada uno de los departamentos a evaluar. El PTD se obtiene mediante la ponderación de cinco criterios: Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM), Costo Unitario del Servicio de Energía Eléctrica (CU), Porcentaje de Participación de Usuarios (%PTU) y Horas Solares Pico (HSP), descritos a continuación:

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

Indicador que evalúa las privaciones de un individuo con respecto a ciertas características vitales como la educación, salud, vivienda, trabajo, capacidad de adquisición de bienes y servicios, entre otras. Su valor se expresa en términos de porcentaje y se obtiene a partir de los datos más recientes publicados por parte del DANE dentro del Boletín Técnico de Pobreza Multidimensional (IPM) año 2024. El DANE genera los datos del IPM por departamento, tomando como base cinco dimensiones con sus respectivos indicadores:

| DIMENSIÓN | INDICADOR |
| --- | --- |
| Condiciones educativas del hogar | Analfabetismo |
|  | Bajo logro educativo |
| Condiciones de la niñez y juventud | Inasistencia escolar |
|  | Rezago escolar |
|  | Barreras de acceso a servicios de cuidado de la primera infancia |
|  | Trabajo infantil |
| Salud | Hogar si aseguramiento en salud |
|  | Barreras de acceso a servicios de salud cuando hay necesidad |
| Trabajo | Desempleo de larga duración en el hogar |
|  | Trabajo informal |
| Acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda | Sin acceso a fuente de agua mejorada |
|  | Eliminación inadecuada de excretas (saneamiento) |
|  | Material inadecuado de pisos |
|  | Material inadecuado de paredes |

Fuente: Datos tomados del DANE, Boletín técnico Pobreza multidimensional en Colombia - Año 2024

La fuente de información de los datos asociados es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), permitiendo el cálculo del índice de pobreza multidimensional a partir de la evaluación por hogar en cuanto a la presencia de privación en cada uno de los indicadores. Para la cuantificación y suma de los datos obtenidos, el DANE asocia a cada dimensión un peso igual del 20%, el cual se distribuye de manera uniforme a través de sus indicadores correspondientes.

Para el cálculo del Puntaje de Índice de Pobreza Multidimensional (PIPM), se realiza la asignación de un valor de 1 a 5 asociado de forma directa a la posición del IPM de un departamento específico dentro de un rango definido como se muestra a continuación:

| Rango | Puntuación (PIPM) |
| --- | --- |
| Rango 5 | 5 |
| Rango 4 | 4 |
| Rango 3 | 3 |
| Rango 2 | 2 |
| Rango 1 | 1 |

Donde:

Rango 1 < Rango 2 < Rango 3 < Rango 4 < Rango 5

Es decir que, un puntaje más alto representa una mayor pobreza multidimensional.

Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM)

Indicador que refleja de manera directa las condiciones energéticas de los hogares y comunidades evaluando aspectos como la disponibilidad, confiabilidad, asequibilidad y modernidad del suministro, teniendo en cuenta que, la Pobreza Energética es definida como la situación en la que un hogar enfrenta formas de privación en el acceso a la energía que limitan la satisfacción de sus necesidades básicas de energía. Su valor se expresa en términos de porcentaje y es tomado de los datos más recientes publicados por parte del Ministerio de Minas y Energía (MME) dentro del Informe sobre Pobreza Energética Multidimensional en Colombia 2022-2023. No obstante, es importante señalar que será el Ministerio de Minas y Energía el responsable de definir la fuente de información vigente que deberá ser consultada para este fin.

En el Informe sobre Pobreza Energética Multidimensional en Colombia 2022-2023 el MME presenta los datos del IPEM por departamento y por municipio, tomando como base cuatro dimensiones con sus respectivos indicadores:

| DIMENSIÓN | INDICADOR |
| --- | --- |
| Acceso energía eléctrica y preparación de alimentos (36%) | Ausencia del servicio de energía eléctrica (6%) |
|  | Cocción con GLP (6%) |
|  | Cocción con Kerosene (6%) |
|  | Cocción con Leña (6%) |
|  | Cocción con Carbón-Leña (6%) |
|  | Cocción con desechos (6%) |
| Vivienda Funcional (32%) | Ausencia de espacio propio para Cocinar (8%) |
|  | Ausencia de Estufa (8%) |
|  | Ausencia de nevera (8%) |
|  | Ausencia de lavadora (8%) |
| Aprender y Comunicarse (28%) | Ausencia del servicio de internet (5.6%) |
|  | Ausencia de computador de mesa (5.6%) |
|  | Ausencia de computador portátil (5.6%) |
|  | Ausencia TV inteligente (5.6%) |
|  | Ausencia smartphone (5.6%) |
| Territorio Equipado (4%) | Instituciones educativas públicas sin servicio de energía eléctrica (4%) |

Fuente: Datos tomados del MME, Informe de Pobreza Energética Multidimensional en Colombia- Año 2024.

Para la cuantificación y suma de los datos obtenidos, el MME tomará como base la metodología para el cálculo del IPM por parte del DANE, mediante la cual asigna un peso porcentual a cada una de las dimensiones e indicadores, siendo para el caso del IPEM, la ponderación dividida de manera proporcional entre el total de indicadores, llevando así a la generación de los porcentajes indicados en la tabla anterior en cada una de las dimensiones e indicadores asociados.

Para el cálculo del Puntaje de Índice de Pobreza Energética Multidimensional (PIPEM), se realiza la obtención de los datos cualitativos definidos por parte del MME según la posición del valor porcentual del IPEM dentro de un rango definido, para posteriormente, asignarles un valor de 1 a 5 asociado de forma directa a la calificación cualitativa de un departamento específico como se muestra a continuación:

| Rango | Calificación Cualitativa | Puntuación (PIPM) |
| --- | --- | --- |
| Rango 5 | MUY ALTO | 5 |
| Rango 4 | ALTO | 4 |
| Rango 3 | MEDIO | 3 |
| Rango 2 | BAJO | 2 |
| Rango 1 | MUY BAJO | 1 |

Fuente: Elaboración Propia – MME.

Donde:

Rango 1 < Rango 2 < Rango 3 < Rango 4 < Rango 5

Es decir que, un puntaje más alto representa una mayor incidencia de pobreza energética en los hogares.

Costo Unitario del Servicio de Energía Eléctrica (CU)

Valor conformado por la sumatoria de los costos de los componentes de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones del sistema bajo condiciones reguladas. Su valor se expresa en términos de pesos por kilovatio hora ($/kWh) y se obtiene a partir de los datos comprendidos dentro de un rango de tiempo específico publicados por las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica de acuerdo con la obligación establecida en la Resolución 119 de 2007 y definidos para el proceso de focalización bajo un método de ponderación aritmética. Así, el valor final se encontrará determinado de la siguiente manera:

| PROMEDIO COSTO UNITARIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GMmes1 | TMmes1 | PRmes1 | Dmes1 | CVmes1 | RMmes1 | CUmes1 |
| GMmes2 | TMmes2 | PRmes3 | Dmes4 | CVmes5 | RMmes6 | CUmes7 |
| GMmes n | TMmes n | PRmes n | Dmes n | CVmes n | RMmes n | CUmes n |
| GMPromed | TMPromed | PRPromed | DPromed | CVPromed | RMPromed | CUPromed |

Fuente: Elaboración Propia – MME.

Donde:

GMpromed = (GMmes1 +GMmes2 +...+GMmesn )/n = Promedio Costo Generación

TMpromed = (TMmes1 +TMmes2 +...+TMmesn )/n = Promedio Costo Transmisión

PRpromed =  (PRmes1 +PRmes2 +...+PRmesn )/n = Promedio Costo Pérdidas

Dpromed =  (Dmes1 +Dmes2 +...+Dmesn )/n = Promedio Costo Distribución

CVpromed = (CVmes1 +CVmes2 +...+CVmesn )/n = Promedio Costo Comercialización

RMpromed = (RMmes1 +RMmes2 +...+RMmesn )/n = Promedio Costo Restricciones

CUpromed = (CUmes1 +CUmes2 +...+CUmesn )/n = Promedio Costo Unitario

El CU se obtiene finalmente como:

CU= CUpromed = GMpromed +TMpromed +PRpromed +Dpromed +CVpromed +RMpromed

Para el cálculo del Puntaje del Costo Unitario Del Servicio De Energía Eléctrica (PCU), se realiza la asignación de un valor de 1 a 5 asociado de forma directa a la posición del costo unitario dentro de un rango definido como se muestra a continuación:

| Rango | Puntuación (PCU) |
| --- | --- |
| Rango 5 | 5 |
| Rango 4 | 4 |
| Rango 3 | 3 |
| Rango 2 | 2 |
| Rango 1 | 1 |

Donde:

Rango 1 < Rango 2 < Rango 3 < Rango 4 < Rango 5

Es decir que, un puntaje más alto representa un mayor costo del servicio de energía eléctrica.

Porcentaje de Participación de Usuarios (%PTU)

Valor indicativo de la proporción de usuarios conectados al SIN por departamento a través de un operador de red (OR) en relación con el total de usuarios evaluados conectados al SIN con una fecha de actualización no mayor a dos meses atrás de la fecha de revisión. Su valor se expresa en términos de porcentaje y se obtiene a partir de los datos publicados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) a través del Sistema Único de Información (SUI), el cual es el sistema oficial que recoge, almacena, procesa y publica la información reportada por parte de las empresas prestados de servicio y entidades territoriales. Se concentran los valores asociados a los usuarios de estratos 1, 2, 3 conforme a los objetivos del programa Colombia Solar a nivel departamental para posteriormente ser sumados de forma lineal por estrato.  Así, el valor final por departamento se encontrará teniendo en cuenta la siguiente información:

| Departamento (Dpto) | Usuarios Residenciales Regulados |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 |  |
| Dpto 1 | # Usuarios | # Usuarios | # Usuarios |  |
| Dpto 2 | # Usuarios | # Usuarios | # Usuarios |  |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Dpto n | # Usuarios | # Usuarios | # Usuarios |  |

Así,

Donde,

Para el cálculo del Puntaje del Porcentaje de Participación de Usuarios Atendidos por un operador de Red (PPTU), se realiza la asignación de un valor de 1 a 5 asociado de forma directa a la posición del %PTU de un departamento específico dentro de un rango definido como se muestra a continuación:

| Rango | Puntuación (PPTU) |
| --- | --- |
| Rango 5 | 5 |
| Rango 4 | 4 |
| Rango 3 | 3 |
| Rango 2 | 2 |
| Rango 1 | 1 |

Donde,

Rango 1 < Rango 2 < Rango 3 < Rango 4 < Rango 5

Es decir que, un puntaje más alto representa una mayor participación de usuarios dentro de un departamento.

Horas Solares Pico (HSP)

Valor que mide las horas en el día durante las cuales se percibe un mínimo de radiación solar (1000W/m2) en un lugar específico, permitiendo una estimación de producción de energía a partir de un SSFV específico. Su valor se expresa en términos de horas y se obtiene a partir de los datos publicados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

Para el cálculo del Puntaje del criterio de Horas solares Pico (PHSP), se realiza la asignación de un valor de 1 a 5 asociado de forma directa a la posición del HSP de un departamento específico dentro de un rango definido como se muestra a continuación:

| Rango | Puntuación (PHSP) |
| --- | --- |
| Rango 5 | 5 |
| Rango 4 | 4 |
| Rango 3 | 3 |
| Rango 2 | 2 |
| Rango 1 | 1 |

Donde:

Rango 1 < Rango 2 < Rango 3 < Rango 4 < Rango 5

Es decir que, un puntaje más alto representa, más horas diarias solares cuyo aprovechamiento implica una mayor producción de energía eléctrica.

Peso de Criterios

Se asignaron unos pesos porcentuales para cada criterio con el fin evaluar y definir un valor ponderado para cada departamento:

| CRITERIO | PESO PORCENTUAL |
| --- | --- |
| IPM | ΔIPM |
| IPEM | ΔIPEM |
| CU | ΔCU |
| HSP | Δ%PTU |
| %PTU | ΔHSP |

Cada uno de los pesos se encuentran definidos a través de una evaluación integral, verificando la relevancia de cada criterio comparado con los demás dentro del proceso de focalización, considerando aspectos como la equidad social, el acceso y la calidad del servicio eléctrico, el costo de la energía, la cobertura actual de energía, parámetros técnicos que permitan la aplicación eficiente de las soluciones o sistemas solares y demás que permitan la distribución adecuada de los recursos del programa Colombia Solar.

El resultado entregado posterior a la aplicación de la fórmula de Focalización se traduce en la siguiente tabla de consolidación de resultados:

| Departamento (DPTO) | PIPM | PIPEM | PCU | PHSP | PTD | ΦPTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPTO 1 | PIPM1 | PIPEM1 | PCU1 | PHSP1 | PTD1 | ΦPTD1 |
| DPTO 2 | PIPM2 | PIPEM2 | PCU2 | PHSP2 | PTD2 | ΦPTD2 |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| DPTO n | PIPMn | PIPEMn | PCUn | PHSPn | PTDn | ΦPTDn |

Donde,

ΦPTD1 > ΦPTD2 > ...> ΦPTDn

Es decir que, la ponderación asociada al proceso de Focalización permite determinar una adecuada distribución de recursos del programa Colombia Solar.

IV-4.5.2 Focalización y priorización de usuarios

La focalización y priorización de usuarios en el marco del Programa Colombia Solar se fundamenta en un proceso metodológico estructurado, orientado a identificar, clasificar y jerarquizar a los potenciales beneficiarios a partir de información técnica, geográfica y energética. Este proceso integra y depura múltiples fuentes de información, con el fin de construir una base consolidada que permita aplicar criterios objetivos de elegibilidad, evaluación y priorización. A partir de esta base, se desarrolla el siguiente modelo analítico que incorpora variables de identificación, elegibilidad y ponderación que permite ordenar los usuarios según su nivel de prioridad.

IV-4.5.2.1 Introducción metodológica

La selección muestral corresponde al proceso metodológico de identificación y escogencia de un listado de usuarios del universo potencialmente elegible, basada en criterios previamente definidos (estadísticos, socioeconómicos, geográficos o técnicos) garantizando transparencia, trazabilidad y eficiencia en la asignación de recursos.

Enfoque metodológico

El proceso de construcción de la selección muestral se desarrolla mediante una estrategia sistemática de integración, depuración y análisis de bases de datos provenientes de diferentes fuentes institucionales. Este procedimiento tiene como objetivo consolidar información heterogénea, garantizar su consistencia y generar criterios analíticos que permitan seleccionar las unidades de observación de acuerdo con variables relevantes para el estudio.

Este tipo de procesos corresponde a lo que la literatura metodológica denomina etapas de preparación y transformación de datos, necesarias para convertir registros administrativos o técnicos en insumos analíticos confiables para la toma de decisiones.

Integración de fuentes de información

En una primera fase se realiza la recopilación de las bases de datos disponibles que contienen información relevante sobre las unidades de análisis. Estas fuentes incluyen registros administrativos y bases técnicas generadas con diferentes finalidades operativas.

Es necesario integrar las siguientes fuentes de información:

1. Registros TC1 y TC2 correspondientes al año 2025.

2. Registros TC1 y TC2 correspondientes al corte de diciembre.

3. Información técnica asociada a los transformadores existentes dentro de la zona en referencia

Una vez recopiladas las bases, se lleva a cabo un proceso de homologación estructural, que consiste en la estandarización de formatos, tipos de variables y nomenclaturas utilizadas en los diferentes conjuntos de datos. Este procedimiento permite garantizar la compatibilidad entre las fuentes y posibilitar su integración posterior.

Posteriormente se efectúa un cruce de información entre las bases disponibles, mediante el uso de identificadores comunes o variables de enlace. De manera específica, se cruzan los registros correspondientes a las variables asociadas a posibles beneficiarios presentes en las bases TC1 y TC2, los cuales son posteriormente contrastados con la información proveniente de la base de transformadores de potencia.

Como resultado de este proceso se construye una base consolidada de registros potenciales, en la cual cada unidad de observación contiene la mayor cantidad posible de información proveniente de las distintas fuentes disponibles.

IV-4.5.2.2 Variables de selección

Se definen las variables de selección muestral como el conjunto estructurado de criterios que permiten consolidar y ejecutar el proceso metodológico de selección de los potenciales beneficiarios. Estas variables constituyen la base para la plena identificación y clasificación de los usuarios dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN) acorde con su información socioeconómica, energética, geográfica y técnica obtenida a través de la información reportada por los operadores de red ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en los Formatos “TC1. Caracterización de Usuarios”, “TC2. Facturación a Usuarios” y “TT2 Información de transformadores”

i. Variables de identificación

Metodológicamente, estas variables cumplen dos objetivos: por una parte, permiten el perfilamiento general del usuario, entendido como la determinación de su ubicación, condición socioeconómica, condiciones técnicas básicas y particularidades del inmueble; y por otra, posibilitan la segmentación estratégica de la población objetivo, agrupando usuarios bajo criterios homogéneos que faciliten la focalización eficiente y técnicamente viable de las Soluciones Solares Fotovoltaicas (SSFV).

La integración de estas variables dentro del modelo de selección muestral permite estructurar un análisis multiobjetivo que articula:

• Localización geográfica

• Situación socioeconómica y territorial

• Condiciones regulatorias asociadas al subsidio del Consumo de Subsistencia

• Condiciones técnicas de la infraestructura eléctrica

A continuación, se describen cada una de las variables que componen esta categoría:

a. Código DANE: Identificación oficial de la división político-administrativa del territorio nacional asignada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta variable permite identificar el departamento, municipio y centro poblado en el cual se ubica el usuario, posibilitando la articulación con información estadística oficial relacionada con pobreza, vulnerabilidad socioeconómica y condiciones territoriales.

b. NIU – Número de Identificación del Usuario o Suscriptor: Código único asignado por el Operador de Red a cada usuario conectado al sistema de distribución. Esta variable constituye el identificador técnico y administrativo primario dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN), permitiendo la individualización inequívoca del suscriptor para efectos de facturación, medición, control y seguimiento.

Desde la perspectiva de la focalización del Programa Colombia Solar, el NIU representa la unidad básica de análisis y gestión, en tanto posibilita la trazabilidad integral del beneficiario desde la etapa de selección hasta la operación y verificación del beneficio. Su utilización garantiza la depuración de bases de datos, evita duplicidades en la asignación de recursos y permite la articulación entre la información técnica del Operador de Red, la información comercial y los registros administrativos asociados al subsidio vigente.

c. Ubicación: Indica la clasificación territorial del inmueble del usuario según su localización en urbano, centro poblado o área rural dispersa. Se consideran:

Esta variable permite prever particularidades en la prestación del servicio de energía eléctrica e implementación del programa asociadas a la dispersión geográfica, densidad poblacional y condiciones de infraestructura.

d. Altitud: Corresponde a la altura del inmueble sobre el nivel del mar, expresada en metros. Esta variable resulta relevante tanto para la determinación del Consumo Básico de Subsistencia aplicable, conforme a la regulación vigente, como para el análisis técnico del potencial de generación solar.

e. Latitud y longitud: Corresponde a la coordenada geográfica expresada en grados decimales bajo el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Permite la ubicación exacta del inmueble y la integración de información cartográfica y climática necesaria para el diseño técnico de las soluciones de autogeneración solar fotovoltaica.

f. Localidad POT: Subdivisiones administrativas encargadas de la gestión territorial que suele funcionar como una unidad de convivencia y servicios.

g. Condiciones Especiales: Hace referencia a situaciones particulares en la prestación del servicio público de energía eléctrica que pueden incidir en la elegibilidad o tratamiento diferencial del usuario, tales como:

| Código reportado por la SSPD | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ninguna | --- |
| 1 | Especial Asistencial | Hospitales, clínicas, puestos o centros de salud, y demás instituciones asistenciales exentas de pago de contribución conforme a lo dispuesto por la ley. |
| 2 | Especial Educativo | Colegios, universidades y demás instituciones educativas exentas de pago de contribución conforme a lo dispuesto por la ley. |
| 3 | Áreas comunes | Para efectos de facturación del servicio de energía, se consideran como un usuario único y sus consumos se liquidan en la misma forma que se liquidan los consumos de los usuarios del respectivo conjunto habitacional. |
| 4 | Industrial bombeo | Hace referencia a las facturas correspondientes de usuarios cuyos consumos de energía son utilizados específicamente en las actividades operativas inherentes a la propia prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado. |
| 5 | Distrito de Riego | Facturas correspondientes a usuarios de distritos de riego según artículo 70 de la Ley 1110 de 2006 o las que la modifiquen o sustituyan. |
| 6 | Hogar comunitario | Establecido en el artículo 127 de la Ley 1450. Para efectos del cálculo de tarifas, los inmuebles donde funcionan hogares comunitarios se consideran estrato 1. |
| 7 | Inquilinato | Edificación clasificada en estratos 1, 2 o 3 con una entrada común, que aloja tres o más hogares que comparten servicios públicos. |
| 8 | Asentamiento indígena | Usuarios ubicados en zona rural dispersa con tratamiento especial en subsidios; se consideran estrato 1. |
| 9 | Contribuyente exento | Usuarios que cumplen con lo establecido en el Artículo 89.7 de la Ley 142 de 1994 y el Decreto 2915 de 2011. |
| 10 | Vivienda de interés social o prioritario | Usuarios que hacen parte del programa VIS o VIP de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015. |
| 11 | Patrimonio histórico | Predios declarados monumentos nacionales o de interés cultural con beneficio de equiparación al estrato 1. |
| 12 | Pequeños productores rurales | Facturas correspondientes a pequeños productores rurales según la normatividad vigente. |

Esta variable permite identificar contextos que requieren análisis específico dentro del proceso de focalización, garantizando que la asignación de soluciones energéticas considere las características reales de ocupación y uso del inmueble.

h. Número de Familias: El Número de Familias corresponde a la cantidad de hogares que hacen parte de un mismo inmueble, tales como inquilinatos o barrios subnormales, asociados a un único punto de conexión del servicio de energía eléctrica. En los casos en que el inmueble no presente esta condición, el valor reportado deberá ser cero (0).

Esta variable permite identificar situaciones de ocupación múltiple y dado que la naturaleza técnica del sistema con templa el abastecimiento autónomo e individualizado de un solo hogar, la incorporación de esta variable dentro del modelo de focalización permite asegurar la coherencia técnica del dimensionamiento de los sistemas.

i. Consumo de Subsistencia: Corresponde a la cantidad mínima de energía eléctrica, expresada en kilovatios hora (kWh), definido por la (UPME), que un usuario típico requiere mensualmente para satisfacer necesidades básicas que únicamente pueden ser atendidas mediante esta forma de energía final.

| Código reportado por la SSPD | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | 173 kWh-mes para alturas inferiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar |
| 2 | 130 kWh-mes para alturas iguales o superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar |
| 3 | 184 kWh-mes para alturas inferiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar para Barrios Subnormales |
| 4 | 138 kWh-mes para alturas iguales o superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar para Barrios Subnormales |
| 5 | Cuando se refiera a usuarios de estratos 4, 5, 6 y no residenciales |

Esta variable adquiere un carácter estructural, dado que el esquema de autogeneración solar se concibe como alternativa al subsidio aplicado sobre dicho consumo básico. Su incorporación en el modelo de focalización permite dimensionar técnicamente los sistemas fotovoltaicos, determinar los aportes del sistema y cuantificar las metas del programa garantizando coherencia con el marco regulatorio.

j. Código de Circuito o Línea: Corresponde al identificador único asignado por el Operador de Red a cada uno de los alimentadores donde se conectan los usuarios. Esta variable permite ubicar al usuario dentro de una unidad operativa específica del sistema eléctrico.

k. Código de Transformador: Es el identificador único asignado por el Operador de Red a cada uno de los transformadores de distribución donde se conectan los usuarios. Esta variable permite determinar la infraestructura eléctrica específica que soporta el suministro del servicio, evaluar la capacidad nominal instalada, el nivel de carga y las condiciones técnicas para la integración de la AGPE. Su incorporación en el proceso de segmentación facilita el análisis de viabilidad técnica y la planificación adecuada de soluciones fotovoltaicas, garantizando el cumplimiento regulatorio y la estabilidad del sistema. Este código se complementa con la siguiente información propia del transformador: latitud, longitud, capacidad nominal.

ii. Variables de elegibilidad

Estos criterios constituyen la etapa de verificación técnica y validación de condiciones mínimas habilitantes para la eventual incorporación de potenciales beneficiarios al programa.

En esta fase se analizan características técnicas del usuario y variables determinantes para el cumplimiento de las condiciones regulatorias vigentes con el fin identificar si el usuario cuenta con los requisitos técnicos indispensables para continuar hacia fases posteriores de caracterización y priorización. En caso de no acreditarse dichas condiciones no se avanza dentro del proceso metodológico definido para el programa, sin que ello implique valoración subjetiva o descalificación del usuario, sino la aplicación objetiva de los criterios técnicos previamente establecidos.

- Dirección: Corresponde a la información detallada del domicilio del usuario. Esta variable cumple una función de identificación y localización física del inmueble, permitiendo la verificación en campo y el seguimiento operativo del Programa.

Para la identificación de la dirección se dispone de una serie de abreviaturas tales como kilómetro (Km), autopista (Au), avenida (A) y barrio (Br), entre otras, las cuales serán utilizadas como parámetros de elegibilidad. En este sentido, aquellos registros que incluyan abreviaturas como AP (apartamento), Bq (bloque), Bd (bodega), Of (oficina) y similares, no harán parte del proceso de focalización, toda vez que su naturaleza no cumple con las condiciones mínimas requeridas para la implementación del programa, especialmente en lo relacionado con el uso del inmueble y la disponibilidad de espacio para la instalación de las soluciones previstas.

- Autogenerador: La condición de autogenerador implica la existencia de infraestructura de generación de energía eléctrica instalada en el punto de consumo, bajo categorías definidas por la regulación energética nacional. La evaluación de esta condición permite evitar la duplicidad de beneficios e inconsistencias técnicas. En los casos en que el inmueble no presente esta condición, el código reportado será tres (3), con el cual podrá continuar el proceso establecido.

| Código reportado por la SSPD | Categoría | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGPE – Autogenerador a Pequeña Escala | Usuario que genera energía principalmente para su propio consumo, con posibilidad de inyectar excedentes a la red. |
| 2 | AGGE – Autogenerador a Gran Escala | Usuario con capacidad de generación significativa que puede inyectar excedentes al Sistema Interconectado. |
| 3 | No Aplica | Usuario sin infraestructura de autogeneración instalada. |

- Tipo de medidor: Corresponde al tipo de equipo o sistema de medida instalado, con el cual se determina el consumo del usuario. En caso de que se trate de un usuario sin medidor el código reportado será seis (6), lo cual implicaría un usuario no normalizado, caso en el cual no se podría hacer seguimiento al comportamiento del sistema ni a las metas del programa, por lo cual no cumpliría con los requisitos mínimos para continuar el proceso.

| Código reportado por la SSPD | Tipo de Medidor | Características Técnicas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Electromecánico | Registro básico de energía activa. Lectura manual. |
| 2 | Electrónico | Mayor precisión, registro más estable. |
| 3 | Bidireccional | Permite medir tanto importaciones como exportaciones de energía. |
| 4 | Inteligente unidireccional | Cuenta con dispositivos y protocolos que permiten el almacenamiento, gestión y transmisión de información, y/o la operación remota del medidor. |
| 5 | Inteligente bidireccional | Cuenta con dispositivos y protocolos que permiten el almacenamiento, gestión y transmisión de información, y/o la operación remota del medidor. Así mismo, permite medir tanto importaciones como exportaciones de energía. |
| 6 | Sin medidor | No existe infraestructura de medición instalada. |

- Tipo de subestación: Corresponde a la clasificación de la infraestructura eléctrica que suministra energía al usuario de acuerdo con su configuración constructiva, para efectos del presente proceso no se tendrá en cuenta usuarios conectados a subestaciones diferentes a tipo poste, debido a que ello puede implicar características particulares como propiedades horizontales, usuarios industriales, entre otros no afines con el objetivo del programa.

- Variables de ponderación

- Estrato - (Est): Clasificación socioeconómica que incide directamente en la estructura tarifaria aplicada al usuario y, por tanto, en el nivel real de subsidio y en su vulnerabilidad energética. Este dato permite cruzar consumo, capacidad de pago e impacto social esperado.

| Código reportado por la SSPD | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Bajo – bajo |
| 2 | Bajo |
| 3 | Medio – bajo |
| 4 | Medio |
| 5 | Medio – alto |
| 6 | Alto |
| 7 | Industrial |
| 8 | Comercial |
| 9 | Oficial |
| 10 | Provisional |
| 11 | Alumbrado Público |

En términos de focalización, el estrato orienta la priorización hacia hogares con mayor necesidad de alivio tarifario y mayor potencial de mejora en calidad de vida. De acuerdo con el marco regulatorio, el programa solo está orientado a usuarios residenciales de estrato 1, 2 y 3.

- Consumo promedio semestral (kWh) – (Cprom): Este valor corresponde al consumo promedio histórico del usuario durante los últimos seis meses en kWh, esta variable refleja el comportamiento energético real del usuario en un lapso de tiempo determinado y sirve como base para proyectar el impacto estimado y viabilidad económica.

De acuerdo con criterios técnicos que contemplan tanto la habitabilidad continua de la vivienda como los consumos promedios para usuarios residencia estratos 1, 2 y 3 en Colombia bajo condiciones típicas de consumo, se determina que para el proceso metodológico a desarrollar en el programa se identificaran y evaluaran usuarios con consumos promedios semestrales superiores a 40 kWh e inferiores a 240 kWh.

- Con Valor cartera consumo ($) – (Vcc): Corresponde al valor de cartera asociado al consumo adeudado por el usuario, revela el estado financiero del potencial beneficiario frente al prestador del servicio de energía eléctrica, siendo un indicador de riesgo de sostenibilidad de la iniciativa y de continuidad del servicio. Este dato permite evaluar si la intervención contribuirá a estabilizar la relación contractual del usuario con el comercializador o si existe riesgo de que la infraestructura instalada no tenga operación efectiva por suspensión del servicio. Su análisis fortalece la gestión del riesgo financiero del proyecto, determinándose con este fin la identificación y evaluación de usuarios con valores de cartera consumo inferiores o iguales a $100.000 COP.

- Total de horas compensadas – (THC): Refleja el número total de horas por las que el usuario fue compensado por incumplimientos en las condiciones de prestación del servicio de energía eléctrica durante el periodo de facturación anterior. Es decir, mide el tiempo en que el usuario estuvo afectado por interrupciones que superaron los límites regulatorios permitidos y que generaron reconocimiento económico. Este dato permite identificar zonas con problemas de continuidad del servicio, donde los sistemas no podrán alcanzar su máxima eficiencia ni beneficios proyectados, todo caso que estas soluciones no están diseñadas para suministrar energía bajo la ausencia del servicio de energía eléctrica por parte de la red.

IV-4.5.2.3 Depuración y filtrado de registros

Una vez consolidada la base integrada, se procede a realizar un proceso de depuración de la información, orientada a garantizar la calidad y pertinencia de los datos incluidos en el análisis. La depuración se realizó mediante la aplicación de criterios de elegibilidad previamente definidos, los cuales permiten excluir registros que no cumplen con las condiciones requeridas para el estudio.

Los criterios de filtrado aplicados fueron los siguientes:

1. Variable autogenerador: se excluyeron los usuarios que ya pertenecen a la categoría AGPE (valores 1 o 2).

2. Tipo de medidor: se eliminaron los registros correspondientes a usuarios que no cuentan con medidor instalado (valor 6).

3. Estrato socioeconómico: se seleccionaron únicamente usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

4. Tipo de subestación: se excluyeron los usuarios cuyo registro presenta un valor diferente a tipo poste.

5. Tipo de vivienda: se eliminaron los usuarios asociados a viviendas tipo apartamento o propiedad horizontal.

6. Consumo promedio: se conservaron únicamente usuarios con consumos promedio dentro del rango de 40 kWh/mes y 240 kWh/mes.

7. Valor de cartera: se excluyeron los usuarios con valores de cartera superiores a $100.000 COP.

El resultado de esta etapa es la obtención de una base depurada de unidades elegibles, que constituye el conjunto de observaciones sobre el cual se desarrollan los análisis posteriores.

IV-4.5.2.4 Índice de focalización de usuarios

Con el objetivo de seleccionar las unidades elegibles, se diseñó un índice de focalización, entendido como un indicador sintético que integra diversas variables relevantes para el proceso de selección.

La construcción del índice implicó la identificación de un conjunto de variables categóricas y cuantitativas asociadas a las características de los usuarios y a las condiciones del servicio evaluado. Las variables consideradas fueron:

• Estrato socioeconómico (EST)

• Total de horas compensadas (THC)

• Consumo promedio semestral del usuario (CProm)

• Valor de cartera del usuario (VCC)

Con el fin de garantizar la comparabilidad entre variables que originalmente se encuentran en diferentes escalas de medición, las variables cuantitativas son normalizadas mediante un proceso de escalamiento min–max, transformando los valores originales a un rango entre 0 y 1, mientras que las variables categóricas ordinales fueron codificadas numéricamente para su inclusión en el índice.

Posteriormente se asigna a cada variable un peso relativo dentro del índice, reflejando su importancia dentro del modelo de selección. Los pesos fueron definidos con base en criterios técnicos asociados a la selección social del programa y a la relevancia operativa de cada variable dentro del proceso de focalización.

De acuerdo con las variables y criterios de elegibilidad descritos previamente, se determina la siguiente expresión matemática cuyo resultado da el valor denominado índice de focalización de usuarios, se expresa en porcentaje y representa el peso o valor prioritario de un usuario específico respecto al total de potenciales usuarios beneficiaros del programa pertenecientes al Sistema Interconectado Nacional (SIN) dentro de un departamento específico.

Donde:

IF: Índice de focalización de usuarios

Est: Estrato, se realiza la asignación de un valor de acuerdo con:

Si el usuario pertenece al estrato 1 se asignará el valor de 1

Si el usuario pertenece al estrato 2 se asignará el valor de 0.5

Si el usuario pertenece al estrato 3 se asignará el valor de 0

Cprom: Consumo promedio semestral

Vcc: Valor cartera consumo

THC: total de horas compensadas

I: Hace referencia al usuario objeto de análisis

Max: Hace referencia al valor máximo del indicador dentro de los usuarios incluidos en la priorización

Min: Hace referencia al valor mínimo del indicador dentro de los usuarios incluidos en la priorización

Los pesos asignados a cada variable fueron definidos a partir de una evaluación integral, verificando la relevancia dentro del proceso de focalización de usuarios. Para ello, se analizaron criterios asociados a la equidad social, las condiciones de acceso y calidad del servicio de energía eléctrica, así como parámetros técnicos orientados a garantizar la adecuada implementación y sostenibilidad de las soluciones solares y del programa. Esta ponderación busca asegurar una distribución eficiente, objetiva y transparente de los recursos del programa, maximizando su impacto en la población objetivo y alineándose con los principios que orientan el Programa Colombia Solar.

El resultado entregado posterior a la aplicación de la fórmula de Focalización de usuarios se traduce en la siguiente tabla de consolidación de resultados:

Donde:

El resultado de este procedimiento corresponde al índice de focalización individual, el cual permite ordenar las unidades de análisis de mayor a menor primacía, facilitando la identificación y clasificación de los posibles beneficiarios. Valores más altos del índice de focalización indican una mayor prelación relativa dentro del proceso de selección, mientras que valores más bajos corresponden a unidades con menor nivel de jerarquización.

Clasificación y focalización de unidades de análisis

A partir de los valores obtenidos en el índice de focalización, se realizó una clasificación jerárquica de las unidades elegibles, organizándolas de acuerdo con su nivel relativo de prelación.

Esta clasificación permitió construir una lista jerarquizada de posibles beneficiarios o unidades de intervención, la cual constituye un insumo fundamental para la etapa posterior de selección muestral.

IV-4.5.2.5 Clasificación y focalización de unidades de análisis

A partir de los valores obtenidos en el índice de focalización, se realiza una clasificación jerárquica de las unidades elegibles, organizándolas de acuerdo con su nivel relativo de prelación.

Esta clasificación permite construir una lista jerarquizada de posibles beneficiarios o unidades de intervención, la cual constituye un insumo fundamental para la etapa posterior de selección muestral.

IV-4.5.2.6 Definición de la selección muestral

Finalmente, con base en la focalización obtenida, se procede a la definición de la selección muestral definitiva, incorporando criterios adicionales asociados a la distribución territorial, la representatividad del universo de estudio y las condiciones operativas del proceso de implementación.

En esta etapa se incorpora un criterio adicional de clasificación territorial a nivel de barrios, el cual se determina tomando como referencia, por una parte, los barrios con mayores niveles de prelación social definidos en la información institucional disponible y, por otra, los resultados del índice de focalización de usuarios calculado previamente.

La integración de estos criterios permite establecer una jerarquización territorial que orienta la selección final de los registros.

Como resultado, se define la muestra definitiva de usuarios seleccionados, incluyendo la identificación completa de las variables seleccionadas provenientes de los formatos administrativos TC1 y TC2 suministrados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la información y la coherencia entre los criterios de focalización y la composición final de la muestra analizada.

El resultado final corresponde a la identificación del conjunto de unidades que conforman la muestra de análisis, derivada de un proceso sistemático de integración, depuración y prelación de información. Este procedimiento metodológico permite asegurar que la selección muestral se derive de un proceso transparente, replicable y basado en criterios analíticos consistentes.

### IV-4.6 Actividades de Administración, Operación y Mantenimiento AOM.

Las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de las soluciones fotovoltaicas son de carácter obligatorio para asegurar la sostenibilidad de los activos asociados y, el cumplimiento de la generación de energía eléctrica proyectada en los diseños y la construcción. Al desarrollar estas actividades de forma oportuna se brinda seguridad y continuidad operativa durante su vida útil. En este sentido las actividades de AOM se aplicarán para las soluciones fotovoltaicas individuales y centralizadas sin almacenamiento implementadas en el marco del Programa Colombia Solar, estableciendo criterios mínimos para: responsables, remuneración, alcance técnico, reposiciones, documentación, inventarios, reportes, y demás actividades pertinentes.

###### IV-4.6.1 Horizonte de vida útil y Sostenibilidad

Para efectos de la estructuración, implementación y sostenibilidad del Programa Colombia Solar, se adopta un horizonte de vida útil de veinticinco (25) años para las soluciones solares fotovoltaicas, contado a partir de la Fecha de Puesta en Operación (FPO). Este horizonte se fundamenta en estándares técnicos internacionalmente reconocidos para la evaluación del desempeño y la durabilidad de los módulos fotovoltaicos, en particular la norma IEC 61215, la cual establece los ensayos de diseño y calificación requeridos para verificar la confiabilidad y resistencia de los módulos frente a condiciones ambientales, mecánicas y eléctricas representativas de una operación prolongada en campo.

De manera complementaria, este horizonte de planeación resulta coherente con la información técnica y las garantías de desempeño declaradas por los fabricantes de módulos fotovoltaicos en sus fichas técnicas, las cuales, de forma generalizada en el mercado, contemplan períodos de garantía de potencia del orden de veinticinco (25) años, con niveles de desempeño remanente cercanos al ochenta por ciento (80 %) de la potencia nominal inicial. En este contexto, bajo condiciones normales de operación y mantenimiento, los módulos fotovoltaicos presentan procesos de degradación gradual de su capacidad de generación, con tasas anuales típicamente inferiores al uno por ciento (1 %).

En consecuencia, la adopción del horizonte de veinticinco (25) años se establece exclusivamente para efectos de planeación técnica, económica y de sostenibilidad del Programa Colombia Solar, sin que ello implique el cese del funcionamiento de los sistemas al finalizar dicho período ni la imposición de obligaciones técnicas adicionales a las previstas en la normativa vigente aplicable. Así las cosas, el Programa contempla un horizonte de vida útil de veinticinco (25) años para cada solución fotovoltaica a implementar, contados desde la fecha de puesta en operación, con fines de gestión del activo y sostenibilidad técnica financiera del Programa.

El Ministerio de Minas y Energía deberá asegurar la ejecución continua de las actividades de AOM mediante instrumentos contractuales y financieros. Para tal fin se dispone que la ejecución de las actividades de AOM se realice durante el primer (1) año por el ejecutor de los proyectos y desde el segundo (2) año por el Comercializador del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica.

###### IV-4.6.1.1 AOM para el Año 1

Durante el primer año, las actividades de AOM quedan a cargo del ejecutor del Programa Colombia Solar, siendo esta una obligación contractual entre el ejecutor del Programa y el contratista derivado a cargo de la ejecución integral de los proyectos. Este tiempo permite asegurar el debido procedimiento para la transferencia de los activos al Ministerio y de este, la transferencia del uso y el goce al Comercializador encargado de realizar las actividades de AOM desde el año dos (2) al año veinticinco (25).

Adicionalmente, este tiempo permite al contratista derivado realizar ajustes a la operatividad de las soluciones fotovoltaicas, el comisionamiento, la compatibilidad en la configuración de equipos, fallas tempranas y de ser necesario aplicación de garantías, entre otros. La remuneración para el Año uno (1) se reconoce por componentes de Administración, Operación y Mantenimiento, y está incluida en el CAPEX de construcción de las soluciones solares fotovoltaicas.

###### IV-4.6.1.2. AOM para los años 2 a 25

Desde el segundo año y hasta completar el horizonte de 25 años, el Ministerio de Minas y Energía deberá contratar las actividades de AOM con el Comercializador del servicio de energía eléctrica, aprovechando las capacidades operativas, de gestión y de articulación con la cadena del servicio (medición, liquidación, operación, atención al usuario, etc.), permitiendo remunerar los costos de las actividades de AOM mediante esquemas asociados a la energía generada.

###### IV-4.6.2. Plan de Sostenibilidad de las actividades de AOM

Para asegurar una ejecución eficiente, segura y con estándares de calidad de cada actividad asociada a las labores de Administración, Operación y Mantenimiento, el Ministerio de Minas y Energía deberá exigir un plan de implementación para cada componente, a este se le denomina Plan AOM, y será un documento integral del instrumento contractual a suscribir.

El plan AOM constituye el mecanismo principal para traducir la remuneración y operatividad de las actividades desde una óptica administrativa, técnica y financiera, logrando la trazabilidad de cada acción y garantizando la sostenibilidad del activo. Por ello, el Plan AOM debe contener como mínimo:

1. Alcance por componente (A–O–M): desagregación técnica de las actividades a ejecutar en Administración, Operación y Mantenimiento, de manera que el Ministerio pueda validar que el contratista cubra integralmente la gestión del activo y su rendimiento en la generación de energía eléctrica.

2. Recursos humanos: incluyendo los perfiles, su dedicación, salarios y competencias mínimas del personal.

3. Insumos, herramientas y materiales: listado mínimo con sus valores asociados para el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuestos críticos; esta exigencia reduce el riesgo de indisponibilidad por tiempos de adquisición y fortalece la continuidad del servicio.

4. Periodicidad y cronograma: definición de periodicidad para el mantenimiento preventivo, y acciones correctivas bajo una programación anual.

5. Procedimientos operativos y de seguridad: protocolos de operación segura, control de riesgos, y acciones frente a contingencias. Se busca garantizar que la operación y el mantenimiento se realicen con estándares de seguridad mitigando riesgos para usuarios, operarios o terceros.

6. Análisis de precios: Se debe cuantificar cada costo asociado al desarrollo de cada componente.

7. Sistema de recaudo para reposición de inversores: Según el costo asociado a cada activo de inversor se debe generar un método de recaudo y así prever la reposición de estos equipos conforme a la vida útil definida por el fabricante en la ficha técnica y a las condiciones reales de operación del proyecto.

8. Indicadores de desempeño y verificación del cumplimiento del plan: definición de métricas mínimas para evaluar resultados, entre ellas: energía generada, número de fallas, tiempos de atención, mantenimientos realizados, insumos utilizados, etc. Estos indicadores permiten soportar decisiones de pagos, ajustes contractuales y medidas correctivas.

9. Criterios adicionales según contexto territorial: debe incorporar variables de accesibilidad, seguridad, logística y disponibilidad de mano de obra local. 10. Pólizas: cotización y amparos a adquirir para el desarrollo de todas las actividades.

###### IV-4.6.3. Actividades mínimas de Administración

El componente de administración deberá contemplar, como mínimo, las actividades orientadas a asegurar la planeación, control y gestión integral del activo y la sostenibilidad del proyecto durante la vigencia de Contrato de AOM, este componente incluirá como mínimo lo siguiente:

1. Gestión documental: Comprende todas las actividades relacionadas al archivo, control y manejo de documentos asociados a los equipos activos, registros de eventos (Incluyendo los registros asociados a las inspecciones periódicas, mantenimientos preventivos y correctivos teniendo en cuenta el registro de bitácoras de AOM, historial de fallas, alarmas y demás acciones asociadas a la presencia de anomalías en el funcionamiento del sistema), protocolos de seguridad, sistema de gestión integral, manuales de equipos y planimetría de tipo AsBuilt del sistema.

2. Gestión Contractual: Se deberán archivar y controlar de forma adecuada y ordenada, los contratos derivados asociados a la administración del sistema, incluyendo aquellos relacionados con el suministro de componentes críticos si aplica y todos aquellos asociados a la tercerización de actividades referentes al AOM, incluyendo la gestión para garantizar la seguridad de los sistemas a través de empresas de vigilancia y así evitar incidentes o eventos que puedan afectar la integridad de los activos. 5. Gestión de riesgos: El comercializador deberá contar con una matriz de riesgos que permita la identificación, evaluación y aplicación de estrategias de mitigación de los riesgos de tipo

3. Gestión financiera y presupuestal: Con base en la generación del Plan de AOM presentado por parte del comercializador, se deberá garantizar el cumplimiento de los cronogramas, recursos y presupuestos asociados al AOM, asegurando la viabilidad económica de la operación del sistema. Se incluye el seguimiento de los costos operativos y de mantenimiento preventivo y correctivo, verificando posibles imprevistos presentados ante la materialización de riesgos inherentes a la operación del sistema que deriven en desviaciones presupuestales considerables como la reposición de activos críticos.

4. Gestión de garantías y manejo de activos: Se deberá Consolidar los documentos asociados a las garantías de los equipos y elementos asociados al Sistema Solar Fotovoltaico (Paneles, inversores, estructuras, cajas de protección, cableado, etc) teniendo en cuenta los reportes de vigencia de garantías y/o la extensión de estas con base en los criterios del fabricante, como el cumplimiento de las condiciones adecuadas de instalación, el registro de los equipos, la generación de certificados de cumplimiento Retie, la realización de mantenimientos preventivos certificados o el pago por parte del instalador. En caso de hacerse efectiva una garantía, el comercializador deberá consolidar los documentos asociados a las reclamaciones ante fabricantes o proveedores según sea el caso, reportando los eventos relacionados a fallas, cambios y/o reparaciones de cada equipo activo o componente involucrado, para lo cual, deberá contar con el apoyo del registro de los seriales que harán parte de un inventario de elementos propios de la operación del sistema y sus respectivos repuestos críticos.

5. Gestión de riesgos: El comercializador deberá contar con una matriz de riesgos que permita la identificación, evaluación y aplicación de estrategias de mitigación de los riesgos de tipo eléctrico, de seguridad (Ejecución de actividades que puedan poner en riesgo la salud de los involucrados), operativos, de indisponibilidad de material o repuestos necesarios ante un eventual mantenimiento correctivo, financieros, climáticos y ambientales.

6. La gestión de reportes e información requerida por el Ministerio de Minas y Energía y las autoridades competentes: El comercializador deberá presentar informes anuales (o bajo la solicitud por parte del Ministerio de Minas y Energía) con la información referente a los indicadores de desempeño técnico y económico del sistema, así como la descripción y detalle de la trazabilidad en cuanto a los mantenimientos realizados y el registro de fallas, incidentes y/o acciones correctivas efectuadas. Se deberán presentar los datos para la evaluación de seguimiento según el plan de AOM indicado contractualmente.

###### IV-4.6.4. Actividades mínimas de Operación

El componente de operación deberá contemplar, como mínimo, las actividades necesarias para asegurar el monitoreo, control y funcionamiento continuo, seguro y eficiente de la solución fotovoltaica y su interacción con la red eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este componente deberá incluir como mínimo:

a. Seguimiento del desempeño del sistema: Incluye las mediciones y/o monitoreo de los parámetros eléctricos (Tensión, corriente, potencia, frecuencia, entre otros), bajo condiciones normales de operación, garantizando el cumplimiento de los valores proyectados dentro de los diseños del sistema y definidos por el fabricante de los equipos activos, así como la verificación de sincronismo con la red eléctrica. Se deberán presentar informes de seguimiento correspondiente al comportamiento en la generación de energía bajo diferentes escenarios de carga e irradiancia. El monitoreo del sistema debe estar acompañado del registro y análisis de alarmas, fallas y eventos registrados por el sistema tomando como base una configuración inicial dada por el responsable del AOM.

b. Control Operativo: El comercializador deberá realizar la verificación periódica del estado y funcionamiento de los equipos activos como inversores y tableros, así como de los componentes asociados a las protecciones, el cableado en DC y AC (Verificación de deterioro o fallos por sobrecalentamiento) y los elementos de conexión para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Se realizará en caso de ser necesario, la coordinación con el operador de red asociado a la infraestructura de distribución perteneciente al SIN, para la desconexión o ajuste del sistema fotovoltaico para la realización de maniobras operativas autorizadas.

c. Gestión de incidentes y contingencias: Se deberán contemplar procedimientos estructurados para la atención de eventos asociados a la presencia de alarmas, registro de fallas o anomalías, desviación significativa en los valores de energía generada y los requerimientos asociados a la coordinación y aplicación de acciones correctivas que permitan el funcionamiento del sistema bajo condiciones adecuadas de confiabilidad, seguridad y continuidad.

###### IV-4.6.5. Actividades mínimas de Mantenimiento Preventivo

Comprende las actividades planificadas para conservar la capacidad operativa, la seguridad y el desempeño del sistema, evitando la presencia de fallas, asegurando la vida útil de los componentes y garantizando la precisión y rendimiento en los parámetros del diseño en el funcionamiento del sistema. Comprende como mínimo las siguientes actividades:

a. Inspección visual de los componentes del sistema: Se debe realizar la verificación de los marcos, sellos y puntos de anclajes de los paneles, con el fin de identificar fisuras o sombras permanentes. En cuanto a las estructuras, se verifica la presencia de: corrosión, fisuras, deformaciones, mal estado de elementos de sujeción o soportes, y cambios de inclinación de los paneles ante la presencia de fuertes condiciones ambientales o cargas de viento. La frecuencia de esta actividad permite la mitigación de efectos negativos como la presencia prolongada de sombras, la planeación tardía de actividades de poda, la verificación de módulos dañados sin cubrimiento por garantía, entre otros. Se debe incluir el ajuste o retorqueo de tornillería, pernos y tuercas.

b. Limpieza de Paneles: Descartando la presencia de módulos rotos, se realizará la limpieza de la superficie de los paneles solares mediante el uso de agua, un paño de microfibra y jabón no abrasivo sin ejercer presión sobre el vidrio de estos, reduciendo la acumulación de polvo y suciedad, presencia de hojas, excremento animal, polución urbana, entre otros. Una mayor cantidad de suciedad representa un mayor porcentaje de pérdidas eléctricas, menor aprovechamiento de radiación y, por consiguiente, pérdidas económicas asociadas a la menor producción de energía.

c. Revisión de conexiones eléctricas: Se verifica el estado de la integridad de las conexiones asociadas a las terminales de los conductores como los conectores MC4, los bornes y los empalmes según correspondan al tipo de terminal. Se incluye el reapriete de conexiones flojas y la identificación de posibles deterioros de aislamientos que pueda indicar de forma visual la presencia de fallas, sobrecalentamientos o falso contacto.

d. Revisión del estado de las protecciones: Comprende la verificación de estado de los fusibles, protecciones en DC y AC y los descargadores de sobretensiones instalados, garantizando a su vez la correcta instalación y continuidad del sistema de puesta a tierra del sistema.

e. Revisión alarmas de inversores: Se debe realizar el seguimiento y verificación de alarmas que puedan indicar fallas o solicitud de limpieza de rejillas de ventilación. Así mismo, se deberá realizar una verificación periódica del estado de los parámetros eléctricos preconfigurados para el sistema.

f. Mediciones parámetros eléctricos: Comprende las actividades de seguimiento del comportamiento de los parámetros definidos para el sistema, teniendo en cuenta la medición de la energía generada, la tensión en DC y AC del sistema, la identificación de perturbaciones o desviación significativa de datos y el registro de indicadores que permitan la generación de informes periódicos para la detección de pérdidas de energía y costos asociados a la eficiencia del sistema y fallas.

g. Mediciones termográficas: Procedimiento que consiste en la captura y análisis de imágenes térmicas, de forma no invasiva, es decir, sin interrumpir la operación de los equipos activos. Esta medición permite visualizar variaciones de temperatura dentro de parámetros normales o anormales, permitiendo la identificación de puntos calientes, fallas por condiciones de aislamiento o deterioro y mal contacto de terminales conectadas a los equipos activos.

Cada una de las intervenciones preventivas serán debidamente documentadas bajo formatos preestablecidos que contemplen una lista de chequeo y registro de datos aduciendo a una adecuada planeación de mantenimiento.

La periodicidad del mantenimiento preventivo se definirá dentro del Plan de AOM presentado por el Comercializador, el cual debe evaluar las condiciones ambientales propias del entorno, siendo este como mínimo cada 3 meses.

El personal asociado estará conformado mínimo por:

• Ingeniero(s) electricista(s).

• Técnico(s) electricista(s).

• Ayudante(s) electricista(s).

• Supervisor(es) de seguridad y salud en el trabajo.

• Personal para poda.

###### IV-4.6.6. Actividades de Mantenimiento Correctivo

Comprende las actividades destinadas a diagnosticar y corregir fallas que afecten la disponibilidad, la seguridad o el desempeño del sistema. Comprende como mínimo las siguientes actividades:

1. Diagnóstico de fallas: Comprende el análisis de registros de alarmas de equipos, comportamiento de parámetros eléctricos, inspección física del componente afectado y la documentación de las actividades realizadas para la determinación de la o las causas de las fallas presentadas, consignando en la bitácora de AOM el diagnóstico inicial y su diagnóstico final.

2. Reparación o reemplazo de componentes: Una vez realizado el diagnóstico de la falla, se determinará la acción correctiva del o los componentes afectados, siendo sustituidos o reparados según sea el caso. El comercializador deberá contemplar en inventario la tenencia de componentes críticos los cuales deben ser certificados y compatibles, con el fin de garantizar el cambio inmediato. En el caso de que los elementos no sean de inventario el Comercializador deberá contar una gestión de proveedores, y así asegurar la confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema.

3. Pruebas a los componentes reemplazados: Una vez reemplazos los componentes, se deben realizar las pruebas necesarias para la verificación del cumplimiento de los parámetros eléctricos que permitan el funcionamiento del sistema bajo parámetros normalizados.

Cada una de las intervenciones correctivas serán debidamente documentadas en la bitácora de AOM bajo formatos preestablecidos que contemplen una lista de chequeo y registro de datos aduciendo a una adecuada planeación de mantenimiento.

La periodicidad del diagnóstico para un mantenimiento correctivo será mínima cada 4 meses, o en los momentos de fallas de equipos principales como paneles solares, inversor u otros elementos que causen anomalías en el funcionamiento de la solución fotovoltaica. El personal mínimo asociado estará conformado por:

- Ingeniero(s) electricista(s).

- Técnico(s) electricista(s).

- Ayudante(s) electricista(s).

###### IV-4.6.7. Remuneración de las actividades de AOM

La remuneración de las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento se estructura y soporta en el Plan de AOM, en la medida en que dicho documento desagrega cada componente, define las actividades asociadas y su forma de ejecución, permitiendo estimar los costos mediante un análisis de precios unitarios, que atiendan las condiciones técnicas y operativas del proyecto.

En la estructuración de la remuneración deberán incorporarse los costos asociados a las pólizas, garantías o amparos que aseguren tanto los activos como la ejecución de las actividades a desarrollar. Adicionalmente, cuando la configuración del proyecto lo requiera, podrá incluirse dentro del componente de administración el costo correspondiente al arrendamiento del predio.

Una adecuada estructuración del Plan de AOM permite determinar una remuneración proporcional y suficiente, en función de las condiciones específicas de cada proyecto, incluyendo su contexto territorial, accesibilidad, logística, riesgos, y requerimientos de operación. En consecuencia, los valores a reconocer por concepto de AOM deberán quedar definidos en el esquema contractual y financiero pactado entre el Ministerio de Minas y Energía y el Comercializador encargado de las actividades de AOM.

Como instrumento orientado a garantizar la sostenibilidad de las soluciones fotovoltaicas y del Programa Colombia Solar, la remuneración del Comercializador encargado de las Actividades de AOM deberá implementarse mediante un mecanismo de compensación energética, en virtud del cual el pago se realiza a través de un porcentaje de la energía eléctrica efectivamente generada por la solución fotovoltaica, conforme a la regulación aplicable de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en materia de medición, liquidación y facturación.

###### IV-4.6.8. Reposiciones de inversores

Dentro de los equipos principales de una solución fotovoltaica, el inversor on-grid DC/AC constituye el componente con mayor criticidad operativa y con menor vida útil frente a los módulos fotovoltaicos, debido a su naturaleza electrónica, el estrés térmico, los ciclos de operación, la exposición ambiental y las condiciones de calidad de red. En consecuencia, y con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad técnica de las soluciones implementadas en el marco del Programa Colombia Solar, se prevé, como mínimo, la reposición programada de una (1) unidad de inversor on-grid DC/AC durante el horizonte de vida útil del proyecto, sin perjuicio de que puedan presentarse reposiciones adicionales por eventos de fuerza mayor, siniestros o fallas no atribuibles a la operación o al mantenimiento.

La vida útil de los inversores se determinará en la ficha técnica, términos de garantía del fabricante, y las condiciones reales de operación del proyecto.

Con el propósito de asegurar que la reposición programada se ejecute en términos oportunos y sin afectar la generación del sistema, el Comercializador deberá incorporar en su Plan de AOM una estimación del año probable de reposición. Para esto se debe estructurar un esquema de recaudo anual con destinación especifica a la financiación del activo, garantizando los recursos necesarios al momento del reemplazo. Así mismo, es necesario el detalle del procedimiento de sustitución y las pruebas de puesta en servicio.

La reposición deberá realizarse garantizando la compatibilidad técnica y eléctrica con el sistema existente, así como su actualización tecnológica según las disposiciones del mercado y de la normatividad vigente.

El Ministerio de Minas y Energía deberá estar informado de este cambio para realizar la gestión del activo obsoleto e incorporar el nuevo.

###### IV-4.6.9. Inventario Mínimo para mantenimiento correctivo.

El Comercializador encargado de las actividades de AOM deberá garantizar la disponibilidad de un inventario mínimo de materiales, repuestos y consumibles críticos que permita atender de manera oportuna las fallas más frecuentes y restablecer la operación de la solución fotovoltaica sin depender de adquisiciones que incrementen los tiempos de indisponibilidad.

Dicho inventario deberá definirse y mantenerse actualizado en el Plan AOM, y como mínimo deberá cubrir las siguientes categorías:

- Elementos de seguridad y maniobra.

- Repuestos de tipo DC.

- Repuestos de tipo AC

- Módulos fotovoltaicos.

- Componentes de inversores.

- Conectores MC4.

- Cables y conectores.

###### IV-4.6.10. Seguimiento al AOM.

El comercializador encargado de realizar las actividades de AOM deberá remitir al Ministerio de Minas y Energía, de forma anual o cuando este lo requiera, un informe de seguimiento que contenga, como mínimo, la siguiente información:

1. Ejecución de actividades de AOM

- Relación detallada de actividades ejecutadas por componente.

- Comparativo entre el Plan de AOM y lo programado.

- Evidencias de ejecución: bitácoras, órdenes de trabajo, actas de intervención, registros fotográficos.

2. Personal y capacidad operativa

- Personal asignado por actividad.

3. Mantenimiento preventivo, correctivo y reposiciones

- Resumen de mantenimientos preventivos realizados.

- Relación de mantenimientos correctivos.

- Reposiciones ejecutadas, con trazabilidad de seriales cuando aplique.

4. Gestión de garantías, pólizas o reclamaciones asociadas a cambios de equipos.

- Cuando aplique detalle de las pólizas y garantías utilizadas en el periodo.

5. Desempeño energético y operacional

- Energía generada (kWh) mensual y anual, y análisis de variaciones frente a lo esperado y estimado.

- Indicadores mínimos de desempeño: disponibilidad del sistema, eventos de desconexión y sus causas.

6. Eventos de indisponibilidad y atención de fallas

- Registro de eventos de indisponibilidad

- Tiempos de respuesta y restablecimiento

- Medidas correctivas adoptadas y acciones preventivas para evitar recurrencia.

7. Gestión financiera asociada al AOM y provisiones

- Relación del recaudo o provisión destinada a la reposición de inversores, indicando los saldos asociados.

8. Inventario mínimo de repuestos críticos

- Estado del inventario mínimo de repuestos críticos: niveles de stock, consumos, reposiciones y faltantes.

- Alertas de riesgo por desabastecimiento y medidas adoptadas.

9. Atención a PQRSF

- Consolidado de PQRSF relacionadas con operación, fallas, indisponibilidad, seguridad y servicio.

- Tiempos de respuesta y acciones implementadas.

El Ministerio de Minas y Energía realizara los formatos requeridos para la presentación de los informes.

### IV-4.7 Uso y propiedad de los activos

El presente capítulo establece las disposiciones relacionadas con la entrega, uso, propiedad y gestión de los activos asociados al Programa Colombia Solar, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 40159 del 16 de marzo de 2026, “Por la cual se reglamenta el artículo 2.2.3.2.4.17, 2.2.3.2.4.19 y 2.2.3.2.4.21 del Decreto 1073 de 2015 en lo relacionado con el Programa Colombia Solar”. De acuerdo con esta normativa, los activos del Programa Colombia Solar solo podrán ser usados para beneficiar a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional. Los beneficiarios del programa no podrán disponer de estos activos y deberán usarlos exclusivamente para alcanzar los objetivos previstos por el artículo 2.2.3.2.4.15 del Decreto 0972 de 2025, sin perjuicio de las responsabilidades legales.

Asimismo, en relación con la titularidad de los activos, se establece que, para garantizar la correcta administración, operación y mantenimiento de los activos, y el uso exclusivo que se deriva del derecho de propiedad en favor de los referidos usuarios, el Ministerio de Minas y Energía transferirá la propiedad de estos activos al Agente Comercializador del Servicio Público Domiciliario esencial de Energía Eléctrica.

En desarrollo de la implementación del programa, se presentan cláusulas contractuales y limitación de responsabilidad, en la cual se dispone que, los contratos que se celebren para la implementación del Programa Colombia Solar deberán contener estipulaciones de indemnidad que excluyan cualquier tipo de responsabilidad a cargo del Ministerio de Minas y Energía en relación con la Administración, Operación, Mantenimiento, Propiedad, Uso, Goce y reposición de esta infraestructura.

Respecto a la disposición de los activos, la normativa establece de manera expresa que, los Agentes Comercializadores a quienes se les haya transferido la propiedad no podrán enajenar a ningún título la propiedad de los activos adquiridos o que se construyan con recursos del programa Colombia Solar.

En relación con la gestión operativa de los activos se define que, para la ejecución de las actividades de AOM, el Comercializador al cual el Ministerio de Minas y Energía le haya transferido la propiedad de los activos construidos en el desarrollo del Programa, podrá subcontratar total o parcialmente dichas actividades. En estos casos, la subcontratación se sujetará al régimen jurídico de contratación aplicable al Comercializador y a su respectivo manual de contratación, sin perjuicio del cumplimiento de los estándares técnicos y de alcance previstos en la presente resolución y aquellas que la modifiquen o adicionen.

### IV-5.7 Disposición Especial y el Anexo Técnico

Los proyectos de autogeneración a pequeña escala (AGPE) financiados bajo el Programa Colombia Solar se regirán preferentemente por las disposiciones del presente Anexo Técnico [1] de este manual. En caso de discrepancia entre los procedimientos estándar de seguimiento y gestión de activos definidos en los Capítulos V y VI y lo establecido en dicho Anexo, prevalecerán las condiciones técnicas y contractuales de la Resolución 40159 de 2026 y el Decreto 0972 de 2025, dadas las particularidades de sostenibilidad (25 años) y el esquema de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) propio del programa.

###### IV-5.7.1 Anexo Técnico [1]: Sistema De Medición Y Seguimiento Técnico - Programa Colombia Solar

###### IV-5.7.1.1. Objeto

Establecer la metodología de cálculo y reporte de los indicadores técnicos obligatorios que garantizan la sostenibilidad y eficiencia de las soluciones fotovoltaicas durante su vida útil de 25 años.

###### IV-5.7.1.2. Indicadores De Desempeño Técnico

El Agente Ejecutor (Comercializador) deberá reportar trimestralmente a la supervisión del Fondo los siguientes indicadores:

IV-5.7.1.2.2.1. Disponibilidad del Sistema Fotovoltaico (DSF)

Mide la capacidad operativa del sistema durante las horas de recurso solar disponible.

- Fórmula:

- Umbral Mínimo: 95%.

- Propósito: Asegurar que el sistema esté sincronizado y generando energía para el ahorro del usuario.

IV-5.7.1.2.2.2. Performance Ratio (PR) o Rendimiento del Sistema

Indica la eficiencia global del sistema, relacionando la energía realmente inyectada frente a la energía que teóricamente debería producirse según la irradiación captada, descontando pérdidas de diseño.

- Fórmula:

- Umbral Sugerido: > 75% (Ajustable según zona climática).

- Propósito: Detectar suciedad excesiva en paneles, sombreados no previstos o fallas de eficiencia en el inversor.

IV-5.7.1.2.2.3. Tasa de Degradación Anual de Potencia (TDP)

Mide la pérdida de eficiencia natural de los módulos fotovoltaicos con el paso del tiempo.

- Fórmula:

- Umbral Máximo: 0.7% anual (según estándar Tier 1).

- Propósito: Validar la calidad de los activos y prever el cumplimiento de la vida útil técnica de 25 años.

###### IV-5.7.1.2.2.4. Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo (CPMP)

Mide el nivel de ejecución de las visitas técnicas programadas.

- Fórmula:

- Umbral Mínimo: 100%.

- Propósito: Garantizar que el activo recibe la limpieza, ajuste de torques y revisión de protecciones necesarias para evitar daños mayores.

###### IV-5.7.1.3. MECANISMO DE VERIFICACIÓN

- Fuente de datos: Los indicadores IV-5.7.1.2.2.1. y IV-5.7.1.2.2.2. deberán ser extraídos directamente de los sistemas de Telemetría de los inversores.

- Auditoría: FONENERGÍA podrá realizar visitas aleatorias de verificación técnica para validar la veracidad de los reportes de mantenimiento (IV-5.7.1.2.2.4.) y las mediciones de potencia (IV-5.7.1.2.2.3.).

- Consecuencias de Incumplimiento: El no cumplimiento de los umbrales mínimos en el DSF y el CPMP facultará a FONENERGÍA para realizar descuentos proporcionales en los pagos por administración del AOM al Agente Implementador.

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Belfredi Prieto Osorno (Parámetros – Coordinación general) Secretaría General MME | Belfredi Prieto Osorno Profesional Especializado Secretaría General | Elkin Leonardo Pérez Zambrano Secretario General |
| Omar Carmona Arias, Eddy Augusto Romero Garzón, William Alexander Cardona Díaz (recursos financieros) Claudia (Grupo Gestión Contractual) Subdirección Administrativa-Financiera MME |  |  |
| Gustavo Adolfo Montero Guzman-David Felipe Hernández Taborda (FECFGN-GLP) Claudia Dirección Hidrocarburos |  | Julián Flórez Quiroga Director Hidrocarburos |
| Eulogio Solarte (normalización redes) Oficina Asuntos Regulatorios y Empresariales-OARE Martha Barreto |  | Director Energía Eléctrica |

Ver numeral 14.16 artículo 14 Ley 142 de 1994

Ver RETIE, Titulo 2 - Definiciones

Ver Manual de contratación general del MME

Ver Resolución CREG-174 de 23 de noviembre de 2021

Congreso de la República de Colombia. (2014). Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. Diario Oficial No. 49.150, del 13 de mayo de 2014. Bogotá: Congreso de la República. Artículo 5

Ver Resolución CREG-174 de 23 de noviembre de 2021

Tomado del Decreto del Ministerio de Minas y Energía 2236 de 2023.

Tomado del Decreto del Ministerio de Minas y Energía 2236 de 2023.

Ver Decreto 111 de 2012

Decreto 0972 de 2025, artículo 2.2.3.2.4.13

Decreto 2236 de 2023

Ley 143 de 1994

Concepto CREG 2690 de 2017

Ver concepto CREG 1713 de 2017

Resolución UPME 355 de 2004

Ver Resolución 40072 de 2018

Ver Resolución 40072 de 2018

Numeral 1.11 del Artículo 1 del Decreto 847 de 2001 compilado en el DUR 1073 de 2015

Definición establecida en el artículo 2.2.3.1.2. del Capítulo 1-Titulo III del Libro 2 del DUR 1073 de 2015, adicionada por el artículo 1° del Decreto 099 del 27 enero de 2021

Ver RETIE, Titulo 2 - Definiciones

Definición establecida en el artículo 2.2.3.1.2. del Capítulo 1-Titulo III del Libro 2 del DUR 1073 de 2015, adicionada por el artículo 1° del Decreto 099 del 27 enero de 2021

Definición establecida en el artículo 2.2.3.1.2 del DUR 1073 de 2015

Definición establecida en el artículo 2.2.3.1.2. del Capítulo 1-Titulo III del Libro 2 del DUR 1073 de 2015, adicionada por el artículo 1° del Decreto 099 del 27 enero de 2021

Definición establecida en el artículo 2.2.3.1.2. del Capítulo 1-Titulo III del Libro 2 del DUR 1073 de 2015, adicionada por el artículo 1° del Decreto 099 del 27 enero de 2021

Definición establecida en el inciso 2, artículo 83 Ley 1474 de 2011

Definición establecida en el artículo 2.2.3.1.2 del Capítulo 1-Titulo III del Libro 2 del DUR 1073 de 2015, adicionada por el artículo 1° del Decreto 099 del 27 enero de 2021

Definición establecida en el artículo 2.2.3.1.2. del Capítulo 1-Titulo III del Libro 2 del DUR 1073 de 2015, adicionada por el artículo 1° del Decreto 099 del 27 enero de 2021

Este valor corresponde al establecido por el artículo 63 de la Ley 1151 de 2007

La cual adoptó el régimen de los servicios públicos domiciliarios, siendo posterior a la Ley 80 de 1993.

Las entidades oficiales

Entiéndanse también sus actividades complementarias

202 de 2013 para los activos de gas y las 015-2018, 101 026-2022 y 091-2007 para los activos de energía, o aquellas que las modifique o las sustituya.

Los consumos empleados para definir los cargos de distribución Qj (m-3), serán los facturados por el Distribuidor durante el trimestre anterior, m-3.

202 de 2013 para los activos de gas y las 015-2018, 101 026-2022 y 091-2007 para los activos de energía, o aquellas que las modifique o las sustituya.

El parágrafo 6° del artículo 800-1 del Estatuto Tributario nacional, de conformidad con la modificación que le introdujo el artículo 79 de la Ley 2010 de 2019, dispone: “La referencia al mecanismo de obras por impuestos realizada por el artículo 285 de la Ley 1955 de 2019 entiéndase hecha a este artículo.”

La aplicación de este Decreto orienta la estructuración, financiación, contratación y ejecución de iniciativas de energía solar, al permitir la identificación y gestión de barreras administrativas, regulatorias y operativas, contribuyendo así a la aceleración de la transición energética y a la implementación efectiva de soluciones de autogeneración y generación distribuida en el país.