## Slide 1: CONVENIO SED- DADEP AVANCE JULIO 2026
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

## Slide 2: ITEM 1 ACTAS NUEVAS (13)
SED 2026
ITEM | RUPI | CPF | NOMBRE | ESTADO | OBSERVACIÓN | AVANCE
1 | 2-2320 (ANTES 1143) | 138-1 | Sede A - General Santander | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 003 del 2-02-2024 | 100%
2 | 2-2402 | 526-1 | Sede B - Francisco Antonio Zea | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 005 del 6-5-2024 | 100%
3 | 2-2075 | 890-1 | Sede A - COMPARTIR TINTAL | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 017 del 23-9-2025 | 100%
4 | 2-1265 | 1974-1 | Sede A - Buenavista (Calasanz) | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 021 del 01-10-2025 | 100%
5 | 2-2401 | 1858-1 | Centro Integrado Medios Alternativos –CIMA | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 018 del 01-10-2025 | 100%
6 | 2-994 | 568-1 | Sede A - Chuniza - Famaco (Don Bosco IV) | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 024 del 15-10-2025 | 100%
7 | 2-336 | 534-1 | Sede A - Rural Las Mercedes | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 026 del 12-11-2025 | 100%
8 | 2-2337 | 915-1 | Sede A - Integrado de Fontibón | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 009 del 16/02/2026 | 100%
9 | 2-2071 | 1992-1 | SEDE C - ERASMO DE ROTTHERDAM | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 008 del 16/02/2026 | 100%
10 | 2-2078 y 2-2079 | 764-1 y 764-2 | SEDE C - ENRIQUE DUSSEL | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 012 del 25/03/2026 | 100%
11 | 2-588 | 1942-1 | Sede B - Quiba Bajo | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 013 del 25/03/2026 | 100%
12 | 2-1923 | 1155-1 | Sede C - Rincon la Palma | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 014 del 25/03/2026 | 100%
13 | 2-2055 y 2-2074 | 757-1 y 757-2 | Reubicación La Concepción | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 016 del 08/04/2026 | 100%
14 | 2-2412 | 1176-1 | Sede A antes PIEDRA VERDE | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 023 del 29/05/2026 | 100%
15 | 2-2413 | 1177-1 | Sede B antes ARKADIA | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 021 del 29/05/2026 | 100%
16 | 1-5520 | 1703-1 | Sede A La Concordia | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 022 del 29/05/2026 | 100%

## Slide 3: ITEM 2 TRANSFERENCIA A ENTIDADES (CVP)
N° | CPF | N° DE PREDIOS QUE CONFORMAN EL CPF | NOMBRE | AVANCE | AVANCE | META
1 | 1812-41 | 45 | EL LIBERTADOR | SE REALIZÓ ENGLOBE DE 40 PREDIOS EN 3 Y FUERON TRANSFERIDOS AL D.C. POR PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | 100% | 100%
2 | 1904-4 | 1 | ARBORIZADORA BAJA | SE REALIZO EL ANÁLISIS DE 3542 ANOTACIONES SEGREGADAS | 100% | 100%
3 | 1958-1 | 1 | CEDID CIUDAD BOLIVAR | SE REALIZO EL ANÁLISIS DE 2069 ANOTACIONES SEGREGADAS | 100% | 100%
Avance total 100 %
NOTA 1: La CVP informó mediante radicado 202513000040011 de fecha 1-4-2025 que las resoluciones de desenglobe de los CPF 1904-4 y 1958-1 fueron proyectadas por la DT de Urbanizaciones y Titulación y estaban siendo revisadas por la Dirección Jurídica. Se radicó oficio solicitando información y poniendo a disposición el equipo del convenio S-2025-196284 del 12-6-2025.
NOTA 2: Mediante radicados SED S-2025-265833 – CVP 202517000188542 del 21/8/2025 y SED S-2025-386220- CVP 202517000354722 del 15-12-2025 se reiteró la anterior solicitud, razón por la que la CVP mediante radicado E-2025-202997 informó que la Dirección Jurídica realizó observaciones que ya fueron atendidas por la DT de Urbanizaciones y Titulación, entonces actualmente se encuentran nuevamente en validación jurídica.
SED 2026
NOTA 3: En reunión del 9/4/2026 funcionarias de la CVP informó que una de las resoluciones ya fue radicada en la ORIP y que la otra está pendiente por validación jurídica.

## Slide 4: ÍTEM 3 PREDIOS INDETERMINADOS (18)
N° | CPF | COLEGIO | AVANCE
1​ | 1931-5​ | EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B MINUTO DE MARIA​ | 100%
2 | 1844-2​ | REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA​ | 100%
3 | 1703-1​ | LA CANDELARIA SEDE A LA CONCORDIA​ | 100%
4 | 1908-2​ | CANADA SEDE A​ | 100%
5 | 1908-3 | CANADA SEDE A​ | 100%
6 | 1812-5 | EL LIBERTADOR​ | 95%
7 | 427-3​ | SEDE A RURAL GRAN COLOMBIA​ | 90%
8 | 1203-2​ | DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D JOSE ANTONIO RICAURTE​ | 90%
9 | 423-4​ | SEDE A EL RODEO​ | 90%
10 | 912-2​ | SEDE A ANTONIO VAN UDEN​ | 90%
11 | 303-1​ | LOS PINOS SEDE B EFRAIN CAÑAVERA​ | 90%
12 | 1821-1​ | RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA​ | 90%​
13 | 312-3​ | SEDE A ANTONIO JOSE URIBE​ | 90%
14 | 716-1​ | CEDID SAN PABLO SEDE C NUEVA GRANADA​ | 70%
15 | 1931-4 | EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B MINUTO DE MARIA​ | 70%
16 | 1510-1​ | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B REPÚBLICA DE MÉXICO​ | 70%
17 | 1949-2​ | LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B​ | 70%
18 | 1071​-4 | VILLA AMALIA​ | 70%​
19 | 1966-2​ | LA ARABIA SEDE B NACIONES UNIDAS I​ | 70%​
Avance total 86,57%
SED 2026

## Slide 5: ESTADO INFORMES TÉCNICO JURÍDICOS
SED 2026
CRONOGRAMA DE ENTREGAS 2026 INDETERMINADOS.xlsx
NUMERO | CPF | NOMBRE | NATURALEZA JURÍDICA | OBSERVACIONES
1 | 1703-1 | LA CONCORDIA (INFORME TÉCNICO) | Baldío | Informe Técnico aprobado el 30/10/2024 - Resolución registrada en ORIP el 17/01/2025 - Predio incorporado.
3 | 1908-2​ | CANADA SEDE A​ | Privado | Estudio técnico No. 146 del 16/12/2025 - En recolección de documentación para demanda de pertenencia.
4 | 1908-3 | CANADA SEDE A​ | Privado | Estudio técnico No. 146 del 16/12/2025 - En recolección de documentación para demanda de pertenencia.
5 | 1812-5 | EL LIBERTADOR​ (INFORME TÉCNICO) | Baldío | Estudio técnico No. 101 del 06/10/2025 - Resolución radicada en ORIP Zona Sur el 24/06/2026.
7 | 427-3​ | SEDE A RURAL GRAN COLOMBIA​ | Privado | Enviado para revisión el 09/05/2025 - Observaciones del 06/10/2025 - Atendidas el 06/02/2026 - Observaciones adicionales el 18/02/2026 - Atendidas el 20/03/2026 - Reiteración de revisión del 24/07/2026.
8 | 1203-2 | DOMINGO FASUTINO SARMIENTO SEDE D | Baldío | Enviado para revisión el 17/02/2026 - Observaciones del 06/07/2026 - Actualmente se están atendiendo.
9 | 423-4 | EL RODEO SEDE A | Baldío | Enviado para revisión el 24/02/2026 - Cambio de formato y reiteración de revisión del 23/07/2026.
10 | 912-2 | SEDE A ANTONIO VAN UDEN | Fiscal | Enviado para revisión el 22/05/2025 - Observaciones del 06/10/2025 - Atendidas el 20/03/2026 - Reiteración de revisión del 24/07/2026.
11 | 303-1 | LOS PINOS SEDE B EFRAIN CAÑAVERA | Fiscal | Enviado para revisión el 26/09/2024 - Observaciones del 17/09/2025 - Observaciones catastrales atendidas el 03/10/2025 - Observaciones urbanísticas y jurídicas atendidas el 09/04/2026 - Reiteración de revisión del 23/07/2026.
12 | 1821-1 | RESTREPO MILLAN SEDE B | Baldío | Enviado para revisión el 24/04/2026 - Cambio de formato y reiteración de revisión del 24/07/2026.
13 | 312-3 | ANTONIO JOSÉ URIBE SEDE A | Baldío | Enviado para revisión el 13/05/2026 - Observaciones del 07/07/2026 - Cambio de formato y atendiendo observaciones del 14/07/2026.

## Slide 6: CPF 716-1
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COLEGIO SAN PABLO NUEVA GRANADA
SEDE C – NUEVA GRANADA
RESULTADO DEL INFORME TÉCNICO PRELIMINAR
El colegio ocupa dos predios catastrales CHIP AAA0046YSUZ y CHIP AAA0040MWAF.
En el certificado catastral del chip AAA0040MWAF aparece como propietaria del predio la señora ANA JOSEFA FITATA NEUSA DE ESCOBAR y tiene registrada la EP 4217 del 26-08-1959 pero no asocia folio de matrícula.
Se estableció que la escritura se encuentra registrada en el folio de matrícula 50S-411203, razón por la que en principio se creía que se trata de un predio privado. Sin embargo, analizando a profundidad la escritura, se evidenció que el predio de la señora FITATÁ y el identificado con el FMI 50S-411203 son distintos, además que el predio de la mencionada señora no se encuentra asociado a ningún folio de matrícula, por lo que aparentemente se trata de un predio baldío.
SED 2026

## Slide 7: CPF 1931-4
ESTABLECIMIENTO IED EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B MINUTO DE MARIA​
RESULTADO DEL INFORME TÉCNICO PRELIMINAR
El predio se encuentra dentro del desarrollo urbanístico denominado MINUTO DE MARIA en la localidad de Bosa. Sin embargo no aparece alinderado ni hace parte del cuadro de áreas del plano del desarrollo, razón por la que se trata de un vacío urbanístico, el predio tampoco cuenta con CHIP.
Actualmente se está analizando la matriz de colindantes, con el fin de verificar si existe folio de mayor extensión, y en caso de existir que cuente con área suficiente para ubicar el CPF.
También se está elaborando oficio dirigido a la UAECD para que le asigne CHIP o emita certificación acerca de que el predio no cuenta con este para poder continuar con el trámite pertinente.
SED 2026

## Slide 8: CPF 1510-1
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
RESULTADO DEL INFORME TÉCNICO JURIDICO
No se encontraron documentos que acrediten transferencia o registro a favor del Distrito Capital.
El certificado catastral no relaciona folio de matrícula inmobiliaria.
El expediente físico incluye certificado de carencia registral (2019), ORIP Zona Sur actualizó el certificado el 2-7-2025.
Una vez realizada la matriz de colindantes no se verificó la existencia de predio de mayor extensión, por lo que se concluye que el predio es un bien baldío.
Según concepto de uso del suelo (SDP), el Mapa CG-3,2 del POT indica que una franja del predio corresponde al canal Albina, parte de la Estructura Ecológica Principal, razón por la cual resulta ser un baldío inadjudicable.
Con el fin de continuar trámite de declaratoria de baldío, se solicitó a la UAECD segregación catastral debido a que el lindero con el canal está en posesión de la JAC (20252030127571 del 30/7/25).
La UAECD mediante radicado 20254000230332 del 25-08-2025 respondió que se debe aportar levantamiento topográfico de acuerdo con la Resolución 0073 de 2020 para evaluar la solicitud, por lo que se aportó mediante radicado 20262030011691 del 2-2-2026, a la espera de respuesta.
SED 2026

## Slide 9: CPF 1949-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COLEGIO SEDE B LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR
RESULTADO DEL INFORME TÉCNICO PRELIMINAR
Fragmento plano CB28/1, con análisis de los 2 predios que configuran el CPF, un predio fiscal RUPI 1280-16 y un predio privado.
El colegio LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B se localiza en 2 predios de la urbanización San Isidro II, los cuales se identifican con los CPF 1949-1 y 1949-2.
Lote 1 = Corresponde a un área comunal destinada para escuela y fue asignado como bien fiscal según el RUPI 1280-16, el cual tiene un área de 332,75 m2 que coinciden con el cuadro de áreas del plano urbanístico CB28/1. Urbanismo San Isidro II. Bosa, este corresponde al CPF 1949-1.
Lote 2= Corresponde al predio privado de la manzana 1 Lote 8 que según el cuadro de áreas contenido en el plano urbanístico CB28/1 es de 244,45 m2, CPF 1942-2.
La junta de acción comunal del barrio San Isidro II realizó una cesión de los derechos sobre el predio identificado con el RUPI 1280-16 (CPF 1949-1) en donde se indica que el predio colindante (CPF 1949-2) perteneció al señor EUDORO ESQUERRA HEREDIA identificado con la CC 195583 de Bosa.
De acuerdo a lo anterior aparentemente el predio es privado.
SED 2026

## Slide 10
ITEM 5 ACTAS POR NOVAR
No. | RUPI | CPF | NOMBRE | ESTADO | OBSERVACIÓN | AVANCE
1 | 2-7 | 112-1 | Sede D - Torca | FIRMADA | Firmada y fechada el 6-5-2024 Modificación 122-06 | 100%
2 | 2-1657 | 578-1 | Sede A - Ciudadela Nuevo Milenio SM III 7 | FIRMADA | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 35-13 | 100%
3 | 2-1354 | 580-1 | Sede B - Libano Segundo Sector | FIRMADA | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 41-13 | 100%
4 | 2-87 | 743-1 | Sede C - san jose nuevo | FIRMADA | Firmada y fechada el 28-12-2023 Modificación 38-08 | 100%
5 | 2-1317 | 748-1 | LLANO ORIENTAL - ALFONSO REYES ECHANDIA | FIRMADA | Firmada y fechada el 27 -12-2023 Modificación 06-13 | 100%
6 | 2-1531 | 749-1 | Sede B - Kimy Pernia - El remate Aguablanca | FIRMADA | Firmada y fechada el 11-01-2024 Modificación 07-13 | 100%
7 | 2-448 | 472-1 | Sede A - San Vicente (Confenalco) | FIRMADA | Firmada y fechada el 11-01-2024 Modificación 28-10 | 100%
8 | 2-1310 | 747-1 | Sede A - Orlando Higuita - Holanda la Libertad | FIRMADA | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 131-06 | 100%
9 | 2-254 | 622-1 | Sede A - José Antonio Ricaurte | FIRMADA | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 80-06 | 100%
10 | 2-265 | 429-1 | Sede C - Jardín Infantín Nacional Popular No. 2 | FIRMADA | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 146-04 | 100%
11 | 2-1358 | 751-1 | Sede A - Alfonso López Michelsen - Portal del Sol | FIRMADA | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 05-13 | 100%
12 | 2-993-1 | 741-1 | Sede A - Santiago de las Atalayas (Alianza Educativa) | FIRMADA | Firmada y fechada el 2-02-2024 Modificaciónn 59-06 | 100%
13 | 2-48 | 118-1 | Sede A - Colonia Vacacional de Usaquen | FIRMADA | Firmada y fechada el 26-12-2023 Modificación 79-06 | 100%
14 | 2-3 | 123-1 | Sede A - Friedrich Nauman | FIRMADA | Firmada y fechada el 09-01-2024 Modificación 121-06 | 100%
15 | 2-135 | 517-1 | Sede A - Rural Curubital | FIRMADA | Firmada y fechada el 11-01-2024 Modificación 05-14 | 100%
16 | 1894-96 | 1926-1 | Sede A - La Estancia | FIRMADA | Firmada y fechada el 11-01-2024 Modificación 318-03 | 100%
17 | 2-399 | 323-1 | Sede A - La Giralda (Alianza Educativa) | FIRMADA | Firmada y fechada el 6-5-2024 Modificación 33-10 | 100%
18 | 2-208 | 567-1 | Sede C - Primaria José Joaquín Castro Martinez SEDE B | FIRMADA | Firmada y fechada el 6-5-2024 Modificación 339-05 | 100%
19 | 2-995 | 572-1 | Sede A - Nebraska | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 014 del 23-09-2025 | 100%
20 | 2-1182 | 745-1 | Sede A - Metrovivienda | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 015 del 23-09-2025 | 100%
21 | 2-1299 | 579-1 | Sede A - Villa Diana | FIRMADA | Firmada y fechada Acta 016 del 23-09-2025 | 100%
Avance total 99,39%
SED 2026
ESTADO | #
Firmadas | 24
Firmadas SED enviadas a DADEP | 0
Enviadas por DADEP para firma SED | 0
En elaboración SGIEP | 9
En análisis técnico | 0

## Slide 11
ITEM 5 ACTAS POR NOVAR
Avance total 99,39 %
ESTADO | #
Firmadas | 24
Firmadas SED enviadas a DADEP | 0
Enviadas por DADEP para firma SED | 0
En elaboración SGIEP | 9
En análisis técnico | 0
SED 2026
No. | RUPI | CPF | NOMBRE | ESTADO | OBSERVACIÓN | AVANCE
22 | 2-453 | 744-1 | Sede A - Santa Martha | En SGIEP | Firmada y fechada Acta 022 del 01-10-2025 | 100%
23 | 2-573 | 456-1 | Sede B - Santa Ana Sur | En SGIEP | Firmada y fechada Acta 019 del 01-10-2025 | 100%
24 | 2-763 | 738-1 | Sede A - La Esperanza (Cafam) | En SGIEP | Firmada y fechada Acta 025 del 15-10-2025 | 100%
25 | 2-509 | 425-1 | Sede A - Francisco Javier Matiz | En SGIEP | En elaboración de acta SGIEP | 100%
26 | 2-379 | 740-1 | Sede A - Argelia (Alianza Educativa) | En SGIEP | En elaboración de acta SGIEP | 100%
27 | 2-720 | 514-1 | Sede A - Usme | En SGIEP | En elaboración de acta SGIEP | 100%
28 | 2-747 | 910-1 | Sede E - Versalles | En SGIEP | En elaboración de acta SGIEP | 100%
29 | 2-748 | 914-1 | Sede A - Rodrigo Arenas Betancourt - Simon Bolivar | En SGIEP | En elaboración de acta SGIEP | 100%
30 | 2-754 | 913-1 | Sede A - República de Costa Rica | En SGIEP | En elaboración de acta SGIEP | 100%
31 | RUPI 2-2355 Y 2-2356 | 319-1 | Sede B - Los Angeles | En SGIEP | En elaboración de acta SGIEP | 100%
32 | 2-2114 | 114-1 | Sede A - Agustín Fernández | En SGIEP | En elaboración de acta SGIEP | 100%
33 | 2-134 | 448-1 | Sede C - República de Canadá I | En SGIEP | En revisión técnica SED | 100%

## Slide 12
ITEM 6 LOTES PARA DEVOLVER
No. | CODIGO CPF | RUPI | NOMBRE | ESTADO | AVANCE
1 | 926-1 | 1108-13 | MODELIA - SECTOR E | ACTA DE RECIBO MATERIAL DEL 15/11/2023 | 100%
2 | 1082-1 | 1625-34 | CORTIJO | ACTA DE RECIBO MATERIAL DEL 15/11/2023 | 100%
3 | 1175-1 | 4474-1 | LEVAPAN | ACTA DE RECIBO MATERIAL DEL 9/04/2024 | 100%
4 | 1858-1 | 2-2401 | ALMACEN DE PLANTAS FISICAS O LOCATIVAS | PREDIO REUTILIZADO POR SED PROYECTO CIMA | 100%
5 | 553-4 | 2-56 | SEDE A - LAS VIOLETAS | ACTA DE RECIBO MATERIAL DEL 03/07/2024 | 100%
6 | 586-1 | 2389-38 | VILLA ROSITA | PREDIO SE ENCUENTRA OCUPADO POR UN SHUT DE BASURAS – ACTUALMENTE EN TRÁMITE ANTE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME, SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA CORRECTIVA DE DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA – SOLICITUD A LA UAESP (S-2025-68738 del 24-2-2025) SIN RESPUESTA – REITERADA (junio 2025) | 50%
Avance total 91,66 %
SED 2026

## Slide 13
RESUMEN
Chart: AVANCE CONVENIO SEGÚN PLAN DE TRABAJO
| ACTAS NUEVAS | TRANSFERENCIA ENTIDADES | INDETERMINADOS | ACTAS POR NOVAR | LOTES PARA DEVOLVER
AVANCE CONVENIO | 100 | 100 | 80.83 | 99.39 | 91.66
Avance total 95,52%
SED 2026

## Slide 14: Gracias