ANEXO 7. MATRIZ DE RIESGOS

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento Controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Que puede pasar y, como puede ocurrir) |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Variación del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando? |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | En la ejecución del contrato, el proveedor puede incumplir con la entrega de los bienes solicitados, adicionalmente puede incumplir con los requisitos técnicos expuestos en la solicitud de compra. | Si llegase a ocurrir el evento anterior la consecuencia es que el contratista no podría cumplir con el objeto contractual y se le causaría un perjuicio a la entidad si no recibe los elementos insumos en el tiempo establecido | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Asignar la responsabilidad al contratista quien tiene la experiencia en el suministro de los elementos solicitados. Incluir dentro de las garantías: cumplimiento (teniendo en cuenta que se cubra por completo el valor de la cláusula penal y las multas); calidad y correcto funcionamiento de los bienes. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato | Con la suscripción del contrato | Con la Supervisión verificando el cumplimiento del apartado 2.3 Obligaciones Especificas | Durante la ejecución del Contrato. |
| 2 | Especifico | Externo | Contratación | Operacionales | Propuesta económica con especificaciones técnicas inferiores a las requeridas | No cumple con las condiciones mínimas exigidas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Evaluación objetiva de la propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Al momento de elaborar la solicitud de contratación | Etapa de adjudicación contrato | Determinando las características técnicas de los bienes a contratar | Según ocurrencia |
| 3 | General | Externo | Evaluación | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica a la administración | Precios artificialmente bajos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Durante la evaluación | hasta la adjudicación y/o declaratoria de desierto | Por medio de la verificación de los valores ofertados | Etapa contractual |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas exigidas | El incumplimiento de las características técnicas deriva en devolución de los vehículos al taller atrasando el cronograma de entrega | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | En las características técnicas se especificó claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir los deshumidificadores y baraterías a suministrar | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato | Con la suscripción del contrato | Con la Supervisión verificando el cumplimiento del apartado 2.3 Obligaciones Especificas | Etapa contractual - Ejecución |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Sostener el precio de los bienes durante la vigencia del contrato | Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos (Plan Anual de Adquisiciones) | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | En la etapa contractual revisar, validar y determinar que las erogaciones que afecten el contrato estén contempladas dentro de la propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Alto | Si | Supervisor | Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato | Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato Acta de Inicio del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | Permanente |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Factores del mercado y variación de los costos de los bienes a entregar en la propuesta económica, el proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. Variación de la TRM que afecte los precios ofertados | Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio económico del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución | Durante la ejecución del contrato |
| 7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplir las funciones de control por parte del supervisor. Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor | Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Supervisor | El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Ordenador del gasto | A partir de la firma del acta de inicio | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución | Durante la ejecución del contrato |