- PROPÓSITO.

Establecer el paso a paso para la gestión y atención de las solicitudes de ejercicios de Arquitectura Empresarial (AE) en la Secretaría Jurídica Distrital (SJD), garantizando su correcta adopción e implementación bajo los lineamientos y la política de AE institucional establecida.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

AE: Abreviatura utilizada para nombrar Arquitectura Empresarial. Arquitectura: Conceptos o propiedades fundamentales de un sistema en su ambiente, y los principios que gobiernan su realización y evolución y su proceso de ciclo de vida. Ejercicio de arquitectura empresarial: Es el proceso realizado para atender los intereses relevantes de las partes interesadas Gobierno de Arquitectura Empresarial: Es la guía para la práctica de la arquitectura Empresarial, comprende también procesos específicos para ejercer esta actividad de guiar o gobernar. Interés de carácter relevante: Asunto de relevancia o importancia para una parte interesada. IT - TI: Tecnologías de la información. MAE: Documento Maestro modelo de arquitectura empresarial. MRAE: Marco de Referencia de Arquitectura empresarial versión 3.0, que comprende el Modelo de Arquitectura Empresarial -MAE-, el Modelo de Gestión y Gobierno de TI -MGGTI- y el Modelo de Gestión de Proyectos de TI -MGPTI. MinTic: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del estado Colombiano. Práctica de arquitectura empresarial: Es la dinámica operativa en la organización de la disciplina de arquitectura empresarial, implica el proceso de arquitectura empresarial, la realización de ejercicios de Arquitectura Empresarial y el gobierno de la AE. Partes interesadas: (stakeholders) rol, posición, individuo, organización, o clases de estos, que tengan un interés, derecho, acción o reclamación, en una entidad de su interés. Solicitante: Procesos, Subprocesos y/o Dependencias que remiten solicitudes de realización del ejercicio de Arquitectura Empresarial

- MARCO OPERACIONAL. La adopción de la metodología de Arquitectura Empresarial (AE) a partir de la política definida en la entidad, abarca el reto de implementar de manera formal y consciente, desde el conjunto de manuales y lineamientos técnicos que activan su posición de habilitador esencial de la Política de Gobierno Digital. La puesta en marcha de la metodología de AE, representa en tanto un esfuerzo técnico, como un cambio cultural que requiere voluntad institucional y compromiso sostenido. Solo a través de esta integración consciente y estratégica se posibilita que la AE se convierta en un motor de transformación, aportando valor tangible a la gestión pública y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y de bienestar a la ciudadanía como lo busca la Política de gobierno digital. El proceso de Arquitectura Empresarial comprende el conjunto de actividades y la participación de todos los procesos, subprocesos de la Secretaría Jurídica Distrital. A cargo de ellos está la consolidación de las iniciativas, para ser valoradas por la función de arquitectura empresarial. Los ejercicios de Arquitectura Empresarial (AE), deben realizarse especialmente en las siguientes situaciones: - Cambios en la estrategia: Cuando la entidad define nuevos objetivos de institucionales, adquisiciones o expansiones. - Transformación digital: Antes de implementar tecnologías disruptivas, modernizar sistemas heredados o migrar a la nube. - Ineficiencias operativas: Cuando existen cuellos de botella, procesos redundantes o información fragmentada entre diferentes áreas. - Nuevas normativas: Ante la necesidad de cumplir con regulaciones de seguridad de la información o normativas gubernamentales.

| 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | ACTIVIDAD P.H.V.A. | RESPONSABLE | TAREA (S) | TIEMPO (Días) | REGISTROS |
| 1 | Formular y consolidar las iniciativas para evaluación de AE. | Servidores públicos o Contratistas Procesos, subprocesos o dependencias | Consolidar las iniciativas del Proceso, Subproceso o dependencia para ser valoradas por la función de Arquitectura Empresarial de la SJD | A demanda | Correo electrónico |
| 2 | Validar la pertinencia de las iniciativas. | Servidores públicos o Contratistas Procesos, subprocesos o dependencias | Valida la pertinencia de las iniciativas a través de AE, considerando las relevancias del interés sobre los objetivos estratégicos, el impacto y los interesados o “Stakeholders”, lo anterior a fin de estructurar la propuesta y determinar su remisión para el ejercicio de AE. | A demanda | Solicitud de realización del ejercicio de arquitectura empresarial. |
| 3 | Remitir solicitud a la OTIC. | Servidores públicos o Contratistas Procesos, subprocesos o dependencias | Remite la solicitud de evaluación de la propuesta a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quienes validarán y generarán un resultado |  | Correo electrónico Memorando |
| 4 | Validar propuesta de AE. | Servidores públicos o Contratistas Procesos, subprocesos o dependencias | Valida las propuestas de ejercicios de AE remitidas por los Procesos, Subprocesos o dependencias, evaluando el panorama de proyectos, las iniciativas, actividades propias e institucionales, así como el plan estratégico vigente, la armonización con los objetivos estratégicos generales, la disponibilidad de recursos, la pertinencia, urgencia, viabilidad de realizar el ejercicio de arquitectura. |  | Informe de validación |
| 5 | Realizar mesa de trabajo. | Servidores públicos o Contratistas Procesos, Subprocesos o dependencias Servidores públicos o Contratistas Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Realiza mesa de trabajo con el fin de ampliar la información remitida por el proceso en la solicitud, y así determinar la validez de las iniciativas y actividades formuladas para el ejercicio de Arquitectura Empresarial. |  | Acta de reunión FT-048 |
| 6 | Evaluar y determinar la aceptación de la solicitud. | Servidores públicos o Contratistas Equipo de AE Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Jefe oficina Líder del proceso Oficina Asesora de planeación | Evalúa y determina la aceptación de la solicitud de realización del ejercicio de Arquitectura Empresarial remitida por el proceso; ésta evaluación podrá requerir de escalamiento a la instancia del Comité de Tecnologías y AE de acuerdo con la naturaleza, completitud, alcance, implicación de recursos para atender. |  |  |
| 7 | Escalar solicitud a Comité de TI y AE. | Servidor público y/o Contratista Arquitecto Empresarial Oficina Asesora de Planeación | Escala la solicitud remitida por los Procesos, Subprocesos y/o Dependencias al Comité de Tecnologías y AE, ahondando, en conjunto con el solicitante, en la debida justificación, incorporando su análisis de la solicitud recibida, y consolidando los aspectos y criterios por los cuales se somete a la instancia de gobierno de AE. |  | Correo electrónico Memorando |
| 8 | Determinar la aceptación de la solicitud escalada. | Servidores públicos o Contratistas Comité de Tecnologías y AE Oficina Asesora de Planeación | Determina la aceptación de la realización del ejercicio de arquitectura empresarial solicitada por el proceso, y se le comunica la decisión tomada y consignada en el acta de la sesión realizada. |  | Acta de reunión Correo electrónico |
| 9 | Formalizar aceptación del ejercicio de AE | Servidores públicos o Contratistas Gestor de solicitud Procesos, Subprocesos y/o Dependencias | Formaliza por medio de correo electrónico con los actores involucrados del proceso, la aceptación de realización del ejercicio de Arquitectura Empresarial; dicha formalización, compromete recursos y su disponibilidad para proceder a llevar a cabo el ejercicio. |  | Correo electrónico |
| 10 | Realizar ejercicio de AE. | Servidores públicos y/o Contratistas Equipo de AE Oficina Asesora de Planeación Jefe de Oficina Líder del proceso | Incorpora el ejercicio de AE al conjunto de ejercicios en ejecución y designan los recursos requeridos de su parte para el apoyo y acompañamiento al proceso en la ejecución del ejercicio, así como la activación de los mecanismos de gobernanza para su ejecución acorde con los lineamientos y parámetros establecidos en la política de AE establecida por la Entidad. La ejecución de los ejercicios de AE debe seguir la metodología establecida en el Instructivo Realización Ejercicios de Arquitectura Empresarial. |  |  |
| 11 | Desplegar y consolidar los resultados del ejercicio de AE. | Servidores públicos o contratistas Equipo de AE Oficina Asesora de Planeación | Confirma que todas las activades y etapas del ejercicio de AE han sido llevabas a cabo de acuerdo con lo determinado en la hoja de ruta del proceso, este despliegue de resultados puede darse de forma gradual e iterativa a través de las diversas arquitecturas de transición, según haya sido planeado como estrategia de implementación dentro del ejercicio de arquitectura empresarial, y comprende también todo aquel conjunto de acciones requeridas de gestión del cambio para lograr su puesta en operación de forma efectiva. Consolida la información de los resultados, incluyendo la evaluación del valor al negocio una vez implementado el ejercicio de arquitectura empresarial, ya sea de forma completa, o parcial si comprende arquitecturas de transición, así como el establecimiento de los mecanismos de monitoreo del valor para el seguimiento en la operación. Esta consolidación comprende la documentación derivada del ejercicio y que debe estar cargada en el repositorio de Arquitectura Empresarial. |  |  |
| 12 | Monitorear resultados. | Servidores públicos o contratistas Equipo de AE Oficina Asesora de Planeación | Monitorear el valor recibido por las partes interesadas definidas en este documento, como resultado de la puesta en operación de los ejercicios de Arquitectura Empresarial a las iniciativas dadas por cada Proceso, Subproceso o Dirección Territorial. Las transformaciones y sus resultados de valor deben ser perdurables en el tiempo, por eso el equipo de arquitectura empresarial institucional, acorde con lo propio de cada ejercicio de AE, establece los mecanismos por los cuales estar monitoreando ese logro del valor ofrecido y define igualmente la periodicidad requerida para medirlo, de forma que con los resultados obtenidos se determinen las acciones de intervención o solicitud de ajustes a la operación de la arquitectura desplegada, de forma que se mantenga sostenible en el tiempo la entrega de valor en la atención a la necesidad institucional. |  |  |

| - PUNTOS DE CONTROL EN ACTIVIDADES. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | ACTIVIDAD | MÉTODO DE CONTROL | FRECUENCIA | RESPONSABLE | REGISTRO |

| 6. CONTROL DE CAMBIOS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL DOCUMENTO | DETALLE DE LOS CAMBIOS | FECHA DEL CAMBIO | VERSIÓN |
| Creación del documento | N.A. |  | 01 |