Participación en reuniónes de seguimiento entre  Fenoge – MME y Fenoge

Durante el periodo reportado se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por los equipos vinculados al Programa Colombia Solar, mediante la revisión y consolidación de información técnica, documental, comercial y territorial necesaria para la formulación, evaluación y viabilización de proyectos de autogeneración solar.

El seguimiento incluyó el análisis de los diagnósticos energéticos y socioeconómicos de Arauca y Casanare, identificando brechas de cobertura rural, problemas de continuidad del servicio, pérdidas de energía, informalidad de usuarios, condiciones de vulnerabilidad y características territoriales relevantes para la priorización de las intervenciones. Estos análisis permitieron generar insumos para orientar soluciones fotovoltaicas acordes con las necesidades de las comunidades y con los objetivos de transición energética justa.

También se efectuó seguimiento a la revisión de 541 documentos de potenciales beneficiarios remitidos por GECELCA y clasificados en etapa de factibilidad. La información fue contrastada con la base de datos entregada, verificando el NIC, la variación del consumo, los consumos superiores a 250 kWh, la existencia de cartera y el cumplimiento de requisitos documentales. Los resultados se clasificaron como correctos, con observación o con error, dejando la descripción de los hallazgos para su aclaración o corrección.

Asimismo, se apoyó la identificación de los operadores de red y comercializadores presentes en los departamentos priorizados, con el propósito de facilitar la verificación de los requisitos de conexión, medición, legalización y puesta en funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos. Esta actividad permitió anticipar los trámites técnicos, normativos y procedimentales requeridos para la implementación de los proyectos.

De igual manera, se realizó seguimiento a la solicitud de información de usuarios beneficiarios de subsidios para los departamentos de Putumayo, Meta, Norte de Santander, Huila y Guaviare, mediante los formatos TC1, TC2 y TT2. Se consolidaron variables relacionadas con la identificación y ubicación de los usuarios, características de conexión, transformadores, medición, consumo, cartera, estrato socioeconómico e información predial, incorporando la ciudad o municipio como criterio para facilitar la clasificación y focalización territorial.

Finalmente, se analizaron aspectos relacionados con el funcionamiento y sostenibilidad financiera del FSSRI, así como la alta concentración de usuarios subsidiables, con el fin de sustentar la contribución de la autogeneración solar a la reducción del gasto energético de los hogares y de la presión sobre el esquema nacional de subsidios. En conjunto, estas actividades permitieron hacer seguimiento al avance de la formulación, evaluación y viabilización de los proyectos, identificar inconsistencias y necesidades de información, y generar recomendaciones para orientar su implementación y posterior ejecución en articulación con las entidades territoriales, operadores de red, comercializadores y ejecutores del Programa Colombia Solar.