REVISIÓN CONTRATO PRONE  670 -2021

REVISIÓN POLIZAS

- POLIZA No. BQ – 1000045260.

ANEXO 0

Certificado 28284294

FECHA DE EXPEDICIÓN  13/10/2021

Inicial

| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 29/09/2021 | 13/10/2023 | $282,886,190.80 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO | 29/09/2021 | 13/10/2023 | $565,772,382.00 |

ESTADO: APROBADA EL 27/10/2021– VENCIDA

- POLIZA No. BQ – 1000045260.

ANEXO 3.

Certificado 28290371

FECHA DE EXPEDICIÓN 29/12/2021

ACTA DE INICIO.

| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 29/09/2021 | 30/10/2023 | $282,886,190.80 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO | 29/09/2021 | 30/10/2023 | $565,772,382.00 |

ESTADO: APROBADA EL 18/02/2022– VENCIDA

- POLIZA No. BQ – 1000045260.

ANEXO 4.

Certificado 28321386

FECHA DE EXPEDICIÓN 02/12/2022

OTRO SÍ No. 1.

| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 11/10/2022 | 04/09/2024 | $282,886,190.80 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO | 11/10/2022 | 04/09/2024 | $565,772,382.00 |

ESTADO: APROBADA EL 20/10/2023 – VENCIDA

APROBADA EL 25/10/2023 – VENCIDA

- POLIZA No. BQ – 1000045260.

ANEXO 7.

Certificado 28366306

FECHA DE EXPEDICIÓN 07/03/2024

SUSPENSIÓN 1, PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1. PRORROGA 2 DE LA SUSPENSIÓN 1.

| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/02/2023 | 21/02/2025 | $282,886,190.80 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO | 21/02/2023 | 21/02/2025 | $565,772,381.60 |

ESTADO: APROBADA EL 11/04/2024 – VENCIDA

- POLIZA No. BQ – 1000045260.

ANEXO 8.

Certificado 28367619

FECHA DE EXPEDICIÓN 21/03/2024

SUSPENSIÓN 2.

| CUMPLIMIENTO | 08/03/2024 | 06/05/2025 | $282,886,190.80 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO ANTICIPADO | 08/03/2024 | 06/05/2025 | $565,772,381.60 |

ESTADO: APROBADA EL 23/07/2024 – VENCIDA

- POLIZA No. BQ – 1000045260.

ANEXO 9

Certificado 28386368

FECHA DE EXPEDICIÓN 24/09/2024

Suspensión 3

| CUMPLIMIENTO | 02/07/2024 | 02/01/2026 | $282,886,190.80 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO ANTICIPADO | 02/07/2024 | 02/01/2026 | $565,772,381.60 |

ESTADO: 12/12/2025 – Vencida

- POLIZA No. BQ – 1000045260.

ANEXO 10.

Certificado 28445666

FECHA DE EXPEDICIÓN 03/03/2026

POLIZA FINAL.

| CUMPLIMIENTO | 01/12/2025 | 31/12/2027 | $282,886,190.80 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO ANTICIPADO | 01/12/2025 | 31/12/2027 | $565,772,381.60 |

ESTADO: Aprobada el 20/03/2026

FECHAS RELEVANTES

|  | FECHA DE FIRMA |  |
| --- | --- | --- |
| Firma del contrato | 29/09/2021, fecha de secop |  |
| Acta de inicio | 28/10/2021 |  |
| Otro si No. 1 | 3/10/2022 |  |
| Suspensión 1 | 21/02/2023 | 21/02/2023 al 19/05/2023 |
| Prorroga 1 suspensión 1 | 19/05/2023 | 19/05/2023 al 20/09/2023 |
| Prorroga 2 suspensión 1 | 19/09/2023 | 21/09/2023 al 20/02/2024 |
| Suspensión 2 | 8/03/2024 | 8/03/2024 al 06/05/2024 |
| Suspensión 3 | 2/07/2024 | 2/07/2024 al 01/09/2024 |