DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

INFORME ESTADO ACTIVOS Y REPOSICIONES CONTRATOS FAZNI VIGENCIAS ANTERIORES AL 2019

Julio de 2026

Contenido

Introducción	3

1.	Glosario de Siglas	3

2.	Infraestructura financiada a través del Fondo FAZNI vigencias anteriores al 2019	3

3.	Estado actual de la infraestructura y seguimiento a las actividades del AOM.	10

3.1.	Sistemas sin información acerca de la prestación del servicio	10

3.2.	Sistemas sobre los cuales el responsable del AOM confirmó que no se tiene prestación del servicio, no se han adelantado las actividades AOM y no se conoce el estado de la infraestructura	12

3.3.	Sistemas con prestador del servicio	14

4.	Estado de reposiciones realizadas y necesarias	15

4.1.	Sistemas sin información acerca de la prestación del servicio y sin prestador del servicio confirmado	15

4.2.	Sistemas con prestador del servicio	17

- Introducción

El presente informe tiene por objeto exponer las condiciones actuales de operación, así como los principales retos asociados al estado de la infraestructura, la vida útil remanente y las necesidades de reposición de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas (SISFV) financiadas con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), correspondientes a los contratos suscritos en las vigencias anteriores a 2019.

Glosario de Siglas

SISFV: Soluciones Individuales Solares Fotovoltáicas

CGS: Central de Generación Solar

AMGC: Administración, Mantenimiento y Gestión Comercial

AOM: Administración, Operación y Mantenimiento

ZNI: Zonas No Interconectadas

Infraestructura financiada a través del Fondo FAZNI

Desde el año 2008, el Ministerio de Minas y Energía, a través del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), ha ejecutado múltiples proyectos para la implementación de sistemas solares fotovoltaicos. De estos proyectos, actualmente 102 se encuentran en etapa de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), con un total de 37.532 soluciones asociadas, entre soluciones solares fotovoltaicas individuales (37.532) y sistemas de generación centralizados (38), cuya propiedad es del Ministerio de Minas y Energía.

De los sistemas ejecutados por el Miniterio, del 2008 y durante las vigencias posteriores hasta el 2016 se ejecutó un total de 15 proyectos con este tipo de tecnología. Estos contratos solo contemplaron la fase constructiva, sin definir claramente la metodología para adelantar las actividades de AOM. Con la finalización de la construcción de estos contratos se entregaron 1752 SISFV y 5 Soluciones Centralizadas para su AOM. Estos sistemas fueron entregados a Alcaldías Municipales, Gobernaciones, escuelas y prestadores del servicio.

En el año 2016 inició a ejecutarse de manera más consistente la instalación de SISFV como solución para la energización de usuarios en ZNI. Durante esta vigencia se firmaron 9 contratos. Igualmente, estos contratos solo contemplaron la fase constructiva, sin definir claramente la metodología para adelantar las actividades de AOM. Con la finalización de la construcción de estos contratos se entregaron 2945 SISFV para su operación. Estos sistemas fueron entregados a Alcaldías Municipales y prestadores del servicio en el marco de lo definido por CAFAZNI 74.

En cuanto a los contratos firmados en 2017, presentaron una particularidad, ya que, para la ejecución de estos, se aprobó la cofinanciación con recursos del Ministerio de Minas y Energía y el IPSE. Durante esta vigencia se firmaron 32 contratos. Igualmente, Estos contratos solo contemplaron la fase constructiva, sin definir claramente la metodología para adelantar las actividades de AOM. Con la finalización de la construcción de estos contratos se entregaron 13455 SISFV y 33 Soluciones Centralizadas para su AOM. Estos sistemas fueron entregados a Alcaldías Municipales y prestadores del servicio, de igual manera en el marco de lo definido por CAFAZNI 74.

En consecuencia, el Ministerio de Minas y Energía cuenta actualmente con 18.152 Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos (SISFV) y 38 Soluciones Centralizadas en operación que no tienen contrato de AOM, como resultado de los proyectos ejecutados en las vigencias anteriores a 2019. Esta situación obedece a que los contratos suscritos durante estas vigencias no incorporaron de manera expresa una etapa de AOM, a diferencia de los contratos suscritos desde el año 2019, que sí la incorporaron.

Imagen 1. SFV Construidos en AOM Fondo FAZNI Antes de 2019

La Imagen 2 presenta el número de contratos que, una vez terminada su construcción, fueron entregados a los diferentes responsables de las actividades de AOM, evidenciándose que los Entes Territoriales recibieron la mayor parte de estos activos.

Imagen 2. Responsable del AOM según actas de entrega FAZNI Antes de 2019

Con respecto a los 32 contratos FAZNI cofinanciados que corresponden a la vigencia 2017, el Ministerio y el IPSE firmaron el convenio GGC 1499 de 2025 con el fin de asignar la supervisión de la etapa de AOM de 18 de los contratos al Ministerio y 14 al IPSE, esto con base en su porcentaje de participación. Este convenio busca que cada entidad formalice el contrato de AOM con los prestadores actuales y realice el seguimiento a las acciones adelantadas por el contratista en el marco de los contratos. Sin embargo, el Ministerio ejerce supervisión sobre este convenio entre las entidades.

Imagen 3. a) No. de Proyectos X Prestador FAZNI 2017 a cargo del IPSE b) No. de SISFV X Prestador FAZNI 2017 a cargo del IPSE

Con la entrega de los activos a las Alcaldías y/o prestadores del servicio, el grupo de supervisión adelantó gestiones de reconocimiento de los prestadores delegados por los entes territoriales para que adelantara las actividades de AOM, en el marco del artículo 5 de la Ley 142 de 1994.

Como resultado de estas gestiones, se evidenció que la mayoría de las alcaldías efectuaron la entrega del AOM a empresas prestadoras del servicio, con excepción de la Alcaldía de Taraira (Vaupes), quien se hizo responsable del AOM de manera directa.

La Imagen 4 presenta el número de contratos por prestador del servicio actual para estos contratos quien desarrolla las actividades de AOM y gestión comercial de los activos entregados a los entes territoriales o a los mismos prestadores:

Imagen 4. No. de proyectos por prestador del servicio actual FAZNI Antes de 2019

La Imagen 5, Imagen 6 y Imagen 7 presentan el número de sistemas entregados a cada prestador:

Imagen 5. No. de SISFV X Prestador FAZNI Antes de 2019

Imagen 6. No. de CGS X Prestador FAZNI Antes de 2019

Imagen 7. No. total de sistemas (SISFV + CGS) X Prestador FAZNI Antes de 2019

Con respecto a la información presentada en las gráficas anteriores, en el marco de las acciones de levantamiento del prestador actual realizada por el grupo de supervisión, se identifican dos situaciones críticas que requieren atención prioritaria. Por un lado, 1.384 sistemas (8 contratos) no cuentan actualmente con un prestador del servicio, lo que implica el incumplimiento en la finalidad de las soluciones implementadas y la no gestión por parte de los entes territoriales para garantizar el AOM. Por otro lado, no se dispone de información de 1.660 sistemas (14 contratos), debido a que los responsables de dichas soluciones no han reportado información frente al AOM, esta situación representa un riesgo significativo, ya que en el momento no se sabe si estas soluciones tienen o no prestador del servicio, lo que puede acarrear que el servicio no se esté prestando de manera efectiva y continua a dichos usuarios.

Frente a los SISFV entregados, resulta fundamental presentar las fechas en las cuales la infraestructura se entregó para iniciar las actividades de AOM mediante las actas de entrega del Ministerio a las Alcaldías y Prestadores del Servicio; esto dado que algunos de sus componentes ya llegaron al final de su vida útil, lo que está representando un gran reto para las empresas prestadoras dado el capital que se debe disponer para su reposición.

En ese sentido, la Imagen 8 muestra que el 63,48% de los sistemas se entregaron con anterioridad al año 2020, hace más de cinco (5) años.

Imagen 8. No de SISFV por año de energización y entrega FAZNI Antes de 2019

Frente a este punto, resulta pertinente señalar que, si bien el marco normativo colombiano establece que el esquema tarifario está orientado, entre otros aspectos, a garantizar la reposición de los activos por daño o final de su vida útil, en la práctica muchos de estos sistemas iniciaron su operación antes de que dicho marco normativo apareciera y las actividades de inversión o reposición comenzaran a ser efectivamente remunerados para SISFV.

Estado actual de la infraestructura y seguimiento a las actividades del AOM.

Frente a las condiciones de la infraestructura presentadas en el capítulo anterior, el ministerio ha adelantado diferentes frentes de trabajo teniendo en cuenta que actualmente, pese a que todos los activos fueron entregados a un responsable de adelantar el AOM, hay activos con prestador del servicio y otros sin prestador.

Sistemas sin información acerca de la prestación del servicio

Con respecto a las soluciones de las cuales no se tiene información relacionada con la gestión del AOM (1.660 sistemas – 14 contratos), desde el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar se han adelantado acciones orientadas a conocer el estado actual de la infraestructura mediante comunicaciones oficiales, solicitando a cada responsable reportar información relacionada con el estado de la infraestructura y el prestador de servicio actual, sin embargo, no se ha logrado obtener respuesta.

Tabla 1. Contratos sin información del estado de los activos

| CONTRATO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ENCARGADO DEL AOM SEGÚN ACTA | No. de Sistemas | SUPERVISION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSA-104-08 | GUAVIARE | El Retorno | Gobernación | 4 | SIN CONTRATO AOM |
| GSA-104-08 | GUAVIARE | El Retorno | Gobernación | 5 | SIN CONTRATO AOM |
| GSA-104-08 | GUAVIARE | El Retorno | Gobernación | 2 | SIN CONTRATO AOM |
| GSA-104-08 | GUAVIARE | El Retorno | Gobernación | 3 | SIN CONTRATO AOM |
| GSA-104-08 | GUAVIARE | El Retorno | Gobernación | 1 | SIN CONTRATO AOM |
| GSA-104-08 | GUAVIARE | El Retorno | Gobernación | 2 | SIN CONTRATO AOM |
| GSA-104-08 | GUAVIARE | El Retorno | Gobernación | 3 | SIN CONTRATO AOM |
| FAZNI-GGC-198-13 | CHOCÓ | Acandí | ESP DE ACANDI S.A E.S.P. (EMSELCA S.A. E.S.P.) | 5 | SIN CONTRATO AOM |
| FAZNI-GGC-207-13 | CESAR | Aguachica | Alcaldía | 27 | SIN CONTRATO AOM |
| FAZNI-GGC-207-13 | CESAR | Aguachica | Alcaldía | 900 | SIN CONTRATO AOM |
| FAZNI-GGC-299-14 | PUTUMAYO | Puerto Caicedo | Alcaldía | 200 | SIN CONTRATO AOM |
| FAZNI-GGC 521-IPSE 074-17 | ARAUCA | Tame | ENELAR | 82 | IPSE |
| FAZNI-GGC-597-IPSE-098-17 | CÓRDOBA | Puerto Libertador | Alcaldía | 101 | IPSE |
| FAZNI-GGC-523-IPSE-076- 17 | VICHADA | La Primavera | Alcaldía - SIGLO XXI | 325 | IPSE |

Frente a estos contratos, los FAZNI-GGC 521-IPSE 074-17, FAZNI-GGC-597-IPSE-098-17, FAZNI-GGC-523-IPSE-076- 17, estos se encuentran actualmente bajo supervisión directa del IPSE. Frente a los cuales la entidad reporta las siguientes gestiones:

Tabla 2. Gestiones adelantadas por el IPSE contratos FAZNI 2017

| No. | Contrato obra IPSE | Contrato obra MME | Municipio | Operador de AOM | Avance suscripción contratos de AOM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 074-2017 | 521-2017 | TAME - ARAUCA | ENELAR S.A. E.S.P. | Los estudios previos se enviaron a revisión del operador a través del radicado 20251560002371. |
| 11 | 098-2017 | 597-2017 | Puerto Libertador - Córdoba | Alcaldía de Puerto Libertador | Estudio previo elaborado y revisado por la oficina jurídica; se encuentra pendiente la finalización de la Ley de Garantías para retomar la comunicación y avanzar con la firma del contrato. |
| 13 | 076-2017 | 523-2017 | La Primavera - Vichada | SIGLO XXI S.A. E.S.P. | Los estudios previos fueron remitidos al operador para su revisión mediante el radicado No. 202515600022751 del 01-12-2025. A la fecha no se ha recibido respuesta. Se encuentra pendiente la finalización de la Ley de Garantías para retomar la comunicación y avanzar con la firma del contrato. |

Frente a los demás contratos relacionados en la Tabla 1, los cuales se ejecutaron con anterioridad al 2016, si bien se adelantaron las comunicaciones de consulta, como ya se mencionó los responsables de la infraestructura no han dado respuesta a los requerimientos. En consecuencia, se requiere una directriz frente a que hacer con estos activos ya que no se conoce su estado y se presume como se ha visto en los demás contratos de esta antigüedad, que al no existir un marco normativo claro para las reposiciones y la prestación del servicio los entes territoriales no adelantaron ninguna gestión frente al cuidado y AOM de estos activos. Desde la supervisión se considera que el camino más adecuado para llegar a una resolución definitiva frente a que hacer con estos activos es realizar un levantamiento técnico de la infraestructura, ya sea para identificar que definitivamente a infraestructura se perdió o para identificar si es posible su recuperación de cara al costo que esto tendría para la asignación de un prestador idóneo, pero para esto se requiere de la gestión de la contratación de un contratista especializado que pueda realizar este levantamiento.

Sistemas sobre los cuales el responsable del AOM confirmó que no se tiene prestación del servicio, no se han adelantado las actividades AOM y no se conoce el estado de la infraestructura

Para las soluciones sin prestador del servicio confirmado (1.384 sistemas – 8 contratos), es decir que se ha recibido confirmación por parte de las Alcaldías indicando al ministerio que no han adelantado las actividades asociadas al AOM de la infraestructura entregada, desde el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar ha adelantado acciones orientadas a conocer el estado actual de la infraestructura y lograr que los responsables de la infraestructura asignen un prestador de servicio, mediante: (i) comunicaciones oficiales, se solicitó a cada responsable reportar la información relacionada con el estado de la infraestructura y el prestador de servicio actual, (ii) visitas a campo de manera aleatoria entre los proyectos que se identificaron sin prestador, (iii) la realización de mesas de trabajo periódicas en la cuales se solicita a los responsables de las soluciones solares fotovoltaicas, designados a través de las actas de recibo y entrega de la infraestructura, realizar el levantamiento del estado actual de infraestructura y adelantar la gestión para la búsqueda y asignación de un prestador del servicio para la infraestructura a su cargo.

| CONTRATO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ENCARGADO DEL AOM SEGÚN ACTA | No. Usuarios | SUPERVISION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZNI-GGC-300-14 | META | La Macarena | Alcaldía | 92 | SIN CONTRATO AOM |
| FAZNI-GGC-300-14 | META | La Macarena | Alcaldía | 287 | SIN CONTRATO AOM |
| FAZNI-GGC-317-14 | CAQUETÁ | San Jose del Fragua | ESP Aguas del Fragua S.A. E.S.P. | 83 | SIN CONTRATO AOM |
| FAZNI-GGC-418-15 | VICHADA | Santa Rosalía | Alcaldía | 143 | SIN CONTRATO AOM |
| FAZNI-GGC-631-IPSE-120-17 | ARAUCA | Puerto Rondon | Alcaldía | 175 | SIN CONTRATO AOM |
| FAZNI-GGC-402-16 | CAQUETÁ | San Jose del Fragua | Alcaldía | 234 | SIN CONTRATO AOM |
| FAZNI-GGC-393-16 | HUILA | Villavieja | E.P. de Villavieja | 189 | SIN CONTRATO AOM |
| FAZNI-GGC-630-IPSE-119-17 | META | San Juan de Arama | Alcaldía | 181 | SIN CONTRATO AOM |

Frente a los contratos ejecutados en las vigencias 2016 y 2017 (4 contratos), una vez el Ministerio recibió confirmación de la no ejecución del AOM por parte de las alcaldías, realizo visitas a cada uno de los territorios en acompañamiento del ente territorial, para conocer de manera general, a partir de una muestra, el estado de los activos, evidenciando que las Alcaldías no adelantaron ninguna gestión para ofrecer a los usuarios la opción de un prestador para dar continuidad a la prestación del servicio incumpliendo con su obligación definida en artículo 5 de la ley 142 de 1994.

De los 4 contratos se visitaron un total de 151 usuarios de los 779 entregados (19,6%), de los cuales 140 (92%) soluciones se encuentran existentes y 11 inexistentes, de los sistemas existentes 105 (75%) presentaron un funcionamiento parcial, es decir solo en determinados periodos del día y 32 (22,8%) completamente no funcionales. Lo que evidencia que la mayor parte de los usuarios aún conservan la infraestructura y es funcional, aunque solo durante algunos periodos del día y sin sistema de almacenamiento, también se evidencio sistemas interconectados, vendidos por los usuarios, robados, adecuados por los mismos usuarios o incluso totalmente desplazados por los usuarios a otras localidades.

Como resultado de estas visitas, para estos contratos se vienen adelantando mesas de seguimiento con las alcaldías para lograr principalmente el levantamiento del estado real de los activos y la designación de un prestador del servicio. Sin embargo, solo la alcaldía de San Jose del Fragua, ha avanzado en este levantamiento, y a la fecha no ha entregado el consolidado del estado de los 234 sistemas entregados. Aunado al hecho de que al no conocer el estado de los activos y su posible deterioro por la no realización del AOM, es sumamente difícil que un prestador asuma el AOM de los activos, como se evidencio en San Juan de Arama, que la empresa HELIOS manifestó interés en tomar el AOM pero al ver el estado de los activos no tomó la prestación.

Frente a los demás contratos, que corresponden a vigencias anteriores al 2016, el panorama es aún más crítico dado que comenzaron su ejecución en su gran mayoría antes de que iniciara a articularse el marco normativo para la implementación de FNCER en el país.

En consecuencia, se requiere una directriz frente a qué hacer con estos activos ya que no se conoce realmente su estado y se presume como se ha visto en las visitas realizadas que al no tener un prestador del servicio que cuide y mantenga los sistemas, muchos se encuentran muy deteriorados o perdidos totalmente. Desde la supervisión se considera que el camino más adecuado para llegar a una resolución definitiva frente a que hacer con estos activos es realizar un levantamiento técnico de la infraestructura, ya sea para identificar que definitivamente a infraestructura se perdió o para identificar si es posible su recuperación de cara al costo que esto tendría para la asignación de un prestador idóneo, pero para esto se requiere de la gestión de la contratación de un contratista especializado que pueda realizar este levantamiento.

Sistemas con prestador del servicio

Una vez identificados los prestadores del servicio, mediante mesas de trabajo, el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar ha consolidado el levantamiento del estado actual de 15.146 soluciones SOLARES entregados con la ejecución de estos contratos FAZNI.

De los 15.146 sistemas con prestador del servicio, los prestadores reportaron 13.989 (92,36%) soluciones como existentes, mientras que 1.157 (7,64%) se reportan como inexistentes. Los sistemas inexistentes hacen referencia a siniestros, hurtos o ventas del total de la solución. Frente a los casos de perdida de infraestructura los prestadores adelantan los respectivos procesos jurídicos a los que haya lugar.

De las 13.989 soluciones mapeadas en existencia, 7.091 (50,69%) se encuentran en funcionamiento total, es decir, operan de manera continua durante todo el día; 5.853 (41,84%) presentan funcionamiento parcial, principalmente debido al fin de la vida útil de algunos componentes del sistema, como las baterías; y 1.045 (7,47%) no se encuentran en funcionamiento, ya que no generan energía en ningún momento.

En ese sentido, actualmente de los sistemas en existencia se tienen 6.898 (49%) presentando alguna novedad de funcionamiento, principalmente asociada a la necesidad masiva de reposición de baterías, que ya cumplieron el 100% de su vida útil regulatoria.

Frente al estado de los activos, debe definirse si se dará de baja estos activos que el prestador del servicio denunció por su pérdida (usualmente debido a comercialización por parte de los usuarios) o sí se aplicará algún tipo de reposición. Desde esa perspectiva la supervisión recomienda dar de baja en ocasión a que es complejo determinar si en efecto fue por comercialización por parte del usuario u otra causal.

Estado de reposiciones realizadas y necesarias

Sistemas sin información acerca de la prestación del servicio y sin prestador del servicio confirmado

Desde el grupo de supervisión, para los activos entregados con las vigencias anteriores al 2019 y de los cuales no tenemos aun información del estado de los activos, de acuerdo con la vida útil de los activos y las tasas de falla definidas en la resolución CREG 101 026 de 2022 se proyectaron las posibles reposiciones requeridas, pero es importante mencionar que hasta tanto no se conozca el estado real de la infraestructura no se conoce realmente el impacto económico de la necesidad de reposición para dar continuidad a la prestación del servicio.

Imagen 9.  Proyección de necesidad de reposición SISFV sin información acerca de la prestación del servicio y sin prestador del servicio confirmado

Imagen 10. Proyección de costos de reposición SISFV sin información acerca de la prestación del servicio y sin prestador del servicio confirmado

Teniendo en cuenta que cerca del 15% de esta infraestructura tiene una vida útil remanente de menos del 50%.

Imagen 11. Vida útil remanente SISFV sin información acerca de la prestación del servicio y sin prestador del servicio confirmado

Frente a estas reposiciones, se debe apoyar las acciones encaminadas a conocer el estado real de esta infraestructura, para determinar si realmente amerita realizar estas reposiciones o dar de baja estos activos.

Sistemas con prestador del servicio

En el marco de la gestión de AOM, los prestadores indican que han adelantado procesos de reposición de componentes en algunas de aquellas soluciones que presentan fallas asociadas al desgaste o fin de vida útil, principalmente en baterías y otros elementos críticos de los sistemas.

No obstante, con base en el estado actual de la infraestructura, se identifica la necesidad de establecer acciones frente a las inversiones que se requieren en la infraestructura orientadas a la reposición de equipos, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y asegurar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron instaladas las soluciones. Esto de cara a que como se indicó anteriormente, la mayoría de estos sistemas fueron entregados hace más de 5 años, cuando no existía un marco regulatorio bien definido para hacer estas reposiciones de manera planeada por parte de los prestadores.

En la siguiente imagen se relacionan las reposiciones que a la fecha se han realizado por parte de los prestadores, así como las pendientes de realizar para asegurar que todas las soluciones operen en funcionamiento total.

- b)

Imagen 12. a) Reposiciones realizadas por los prestadores b) Reposiciones pendientes por realizar

En el marco regulatorio general, las reposiciones están relacionadas con el componente de inversión de la tarifa, este componente fue regulado de manera específica para SISFV mediante la resolución CREG 166 del 2020, la cual establecía un marco temporal para la prestación del servicio mediante estos sistemas, sin embargo, este marco tarifario debe estar acompañado de un esquema de subsidios que permita sostener la operación de la prestación del servicio, para esto el Ministerio expidió la resolución 40296 de 2020, que permitía la asignación de subsidios para la operación de estos sistemas. Sin embargo, esta resolución de subsidios excluía la remuneración del componente de inversión, lo que acarreó que para las empresas fuese muy difícil suplir este costo solo con cargo a la tarifa, principalmente por la cultura de no pago que se tiene en estas localidades, lo cual hace que la inversión y el AOM de estas soluciones sea altamente dependiente de subsidios, debido al bajo recaudo por facturación asociado a las condiciones socioeconómicas de los usuarios, la dispersión geográfica de las soluciones y las dificultades de acceso a las mismas, entre otros factores, dificultaban la realización de las reposiciones.

Imagen 13. Evolución del marco regulatorio SISFV

Con la entrada en vigencia de las resoluciones CREG 101 026 de 2022, CREG 101 026 de 2023 y la Resolución del Ministerio de Minas y Energía No. 40292 del 2022, se habilitó la remuneración del componente de inversión vía subsidios. No obstante, debido al tiempo de operación que ya llevaban estas soluciones y al desgaste natural de sus componentes, asociado a su uso, se ha generado una acumulación de necesidades de reposición que requieren ser atendidas de manera inmediata, las cuales acarrean un impacto económico significativo para los prestadores del servicio. Frente a esta problemática el Ministerio debe buscar mecanismos económicamente viables que permitan realizar las 8.419 reposiciones de componentes requeridas actualmente para la infraestructura construida con las vigencias 2016 y 2017, cuya inversión es del orden de $36 mil millones de pesos colombianos. Es importante resaltar la disposición de los prestadores del servicio para ejecutar las reposiciones requeridas, en la medida en que se logre el saneamiento de las carteras pendientes que el fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos - FSSRI tiene con ellos, sin embargo, pese a las acciones que está adelantando el Ministerio por sanear esta cartera las empresas no han presentado planes reales de reposición de toda la infraestructura que se requiere.

Imagen 14. Capital necesario para reposiciones FAZNI ant. 2019 con prestador del servicio

Con el propósito de mantener actualizado el estado de la infraestructura y efectuar seguimiento a las actividades de AOM por parte de los contratistas, el grupo de supervisión AOM – FAZNI Solar diseñó el formato de informe de AOM, el cual debe ser remitido semestralmente por estos durante toda la vigencia del contrato de AOM. La presentación de este informe constituye una obligación contractual, cuyo cumplimiento resulta fundamental para garantizar un adecuado seguimiento y control de la gestión de AOM. Con base en las mesas adelantadas con los prestadores se realizaron una serie de retroalimentaciones, con lo cual el Ministerio está realizando una actualización del formato, principalmente para estandarizar las respuestas y migrar a un archivo plano para facilitar el posterior análisis.

Adicionalmente en el marco del seguimiento a las actividades de AOM, en este momento se presentan algunas novedades frente a los prestadores el servicio a cargo de la infraestructura:

FAZNI-GGC-398 de 2016 – Prestador del servicio Alcaldía de Taraira:

Frente a este contrato, el 17 de octubre de 2025, en el marco de las reuniones de seguimiento al AOM, la alcaldía, quien funge como prestador del servicio indicó al Ministerio que no ha desarrollado de manera efectiva las actividades de AOM sobre los 197 sistemas entregados, indicando que lo único que han realizado son acciones de diagnóstico mediante contratos de prestación de servicios con un profesional que ejecuto la labor, sin embargo tras la revisión de esta información el ministerio identificó que no es posible identificar realmente el estado actual de los sistemas.

Como conclusión de la mesa de trabajo, se solicitó a la alcaldía el reporte real del estado de los activos y empezar las gestiones para un nuevo prestador que si tenga las capacidades técnicas para desarrollar el AOM. Sin embargo, a la fecha la alcaldía no ha remitido esta información.

Adicionalmente, en el 2025 se realizó una visita a la localidad, evidenciando la falta de ejecución de las actividades de AOM por parte de la alcaldía, principalmente asociado a las reposiciones.

En consecuencia, se requiere una directriz frente a qué hacer con estos activos ya que no se conoce realmente su estado y se presume como se ha visto en las visitas realizadas que al no tener un prestador del servicio que cuide y mantenga los sistemas, muchos se encuentran muy deteriorados o perdidos totalmente. Desde la supervisión se considera que el camino más adecuado para llegar a una resolución definitiva frente a que hacer con estos activos es realizar un levantamiento técnico de la infraestructura, ya sea para identificar que definitivamente a infraestructura se perdió o para identificar si es posible su recuperación de cara al costo que esto tendría. para finalmente realizar la asignación de un prestador idóneo, pero para esto se requiere de la gestión de la contratación de un contratista especializado que pueda realizar este levantamiento.

FAZNI-GGC-627 – IPSE – 116 de 2017 – Prestador del servicio SOLING DEL SINU E.S.P. S.A.S:

Frente a este contrato, el 1 de octubre de 2025, en el marco de las reuniones de seguimiento al AOM, la empresa, quien funge como prestador del servicio indicó que dejó de prestar el servicio a inicios del 2024. Indicando principalmente que es debido a problemas de orden público en la localidad y saldos en el pago de subsidios. Sin embargo, manifestó que deseaba retomar la prestación del servicio si se lograba sanear esta cartera.

Frente a esto se han adelantado reuniones de seguimiento, sin embargo, a la fecha no se ha logrado la normalización de la prestación del servicio, mediante estos sistemas.

En consecuencia, se requiere una directriz frente a qué hacer con estos activos ya que no se conoce realmente su estad, que según lo manifestado por el prestador se encontraban en buen estado pero con dificultades de acceso por orden público. Desde la supervisión se considera que el camino más adecuado es buscar mecanismos económicamente viables que permitan realizar las reposiciones de componentes requeridas actualmente para la infraestructura construida.