## Slide 1
ESTADO ACTIVOS Y REPOSICIONES
CONTRATOS FAZNI ANTES DE 2019
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía · Julio de 2026

## Slide 2
PANORAMA GENERAL
INFRAESTRUCTURA FAZNI
19.380
con etapa de AOM formalizada – FAZNI desde 2019
18.190
SIN contrato de AOM – FAZNI Anteriores a 2019
18.152 SISFV + 38 CGS en operación sin contrato AOM, por corresponder a contratos que solo cubrieron la fase constructiva.
2008
Inicio de la instalación
de SISFV en ZNI
102
contratos ejecutados
hasta 2019
37.532
SISFV en etapa
de AOM
38
sistemas de generación
centralizados (CGS)
2

## Slide 3
ESTADO ACTUAL
ACTIVOS FAZNI ANT 2019
Chart: 
| Sin información
Sin información | 1660
18.190
activos totales
1.660 (9%)
Sin información del estado
14 contratos · sin respuesta a los requerimientos del Ministerio
1.384 (8%)
Sin prestador confirmado
8 contratos · las Alcaldías confirman que no han adelantado AOM
15.146 (83%)
Con prestador identificado
Levantamiento de estado consolidado con el prestador
3

## Slide 4
SIN INFORMACIÓN DEL ESTADO – FAZNI Ant. 2019
14
contratos
1.660 sistemas
Sin ninguna respuesta a las comunicaciones oficiales. Contratos ejecutados antes de 2019, previos al marco normativo SISFV.
No se conoce el estado real de la prestación
3 CONTRATOS (508 SISTEMAS) BAJO SUPERVISIÓN DEL IPSE
Tame, Arauca · ENELAR S.A. E.S.P.
82 sistemas
Estudios previos remitidos; en revisión del operador
Puerto Libertador, Córdoba · Alcaldía de Puerto Libertador
101 sistemas
Estudio revisado por jurídica; pendiente Ley de Garantías para la firma
La Primavera, Vichada · SIGLO XXI S.A. E.S.P.
325 sistemas
Sin respuesta del operador; pendiente Ley de Garantías
4
FAZNI ANT. 2016
1.152 sistemas
Sin respuesta principalmente por pate de los Entes Territoriales

## Slide 5
SIN PRESTADOR CONFIRMADO – FAZNI Ant. 2019
VERIFICACIÓN EN CAMPO · MUESTRA DE 4 CONTRATOS (2016–2017)
151
usuarios visitados
de 779 entregados (19,6%)
140 existentes (92,7%) · 11 inexistentes (7,3%)
92,7%
De 140 existentes: funcionamiento parcial o nulo
75% parcial (105)
22,8% (32)
Se identificaron además sistemas interconectados, vendidos, hurtados o desplazados por los propios usuarios a otras localidades.
L|s 4 proyectos restantes (anteriores a 2016) presentan un panorama aún más crítico: se ejecutaron antes de que existiera un marco normativo para SISFV en el país y mayor antigüedad.
5
1.384
Sin prestación del
servicio confirmado
Chart: Necesidad de Reposición
| PANEL | INVERSOR | CONTROLADOR | B BATERIAS
 | 94 | 100 | 100 | 3028
$15.800 M
de inversión estimada (COP)
Se proyectan reposiciones con base en las tasas de falla definidas en la resolución .

## Slide 6
SISTEMAS CON PRESTADOR – FAZNI Ant. 2019
EXISTENCIA DE LAS SOLUCIONES
92,4% 13.989 existentes
7,6% 1.157 inexistentes
FUNCIONAMIENTO DE LAS 13.989 SOLUCIONES EXISTENTES
50,7% 7.091 total
41,8% 5.853 parcial
7,5% 1.045 no func.
6.898
sistemas (49% de los existentes) presentan alguna novedad de funcionamiento, principalmente por necesidad de reposición de baterías que ya cumplieron su vida útil regulatoria.
4

## Slide 7
REPOSICIONES
Componente de
inversión (tarifa)
2020
CREG 166
Resolución transitoria
2022
CREG 101 026
Contempla el componente de inversión
Subsidios a
la operación
2020
MME 40296
NO reconocía inversión
2022
MME 40292
SÍ reconoce el componente de inversión
Art. 87, Ley 142 de 1994: la suficiencia financiera garantiza, vía tarifa, la recuperación de costos de expansión, reposición y mantenimiento.
8.419 reposiciones de componentes
requeridas (infraestructura 2016–2017)
$36.000 M de inversión estimada (COP), sujeta al costos específicos de implementación
5
MARCO REGULATORIO
Contempla el componente de inversión

## Slide 8
CONCLUSIONES
1
Directriz institucional
Definir el tratamiento de los activos sin información de estado (3.044 sistemas – 22 contratos).
2
Levantamiento técnico
Determinar pérdida definitiva o viabilidad de recuperación una vez levantada la infraestructura.
3
Saneamiento de reposiciones
Definir o determinar cual seria el mejor mecanismo de financiamiento para la realización de estas reposiciones
4
Estado contable del activo
Si no es posible la reposición de los activos, definir como se dará de baja estos activos que no fueron atendidos y que deben darse de baja.
6