ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

ETAPA PRECONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantía única | riesgo jurídico | Cumplimiento del contrato. | veinte por ciento (20%) del valor del contrato. | contratista | vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. | Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato la estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria. |
| Garantía única | riesgo operativo | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. | cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. | contratista | vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. | Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes durante el plazo de ejecución y el tiempo que cubre la garantía técnica. la estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor de los bienes y equipos lo que cubriría el perjuicio administrativo por la posible pérdida de los recursos, los gastos ocasionados por el proceso y la no entrega de los bienes o la prestación del servicio requerido. |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multa | Riesgo Operativo | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. | Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. | Contratista | Vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. Contados a partir del recibido a satisfacción del elemento. | Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes durante el plazo de ejecución y el tiempo que cubre la garantía técnica. La estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor de los bienes y equipos lo que cubriría el perjuicio administrativo por la posible pérdida de los recursos, los gastos ocasionados por el proceso y la no entrega de los bienes o la prestación del servicio requerido. |
| Multa | Riesgo Jurídico | Incumplimiento parcial | Multas cuyo valor se liquidará con base en cero puntos cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar | Contratista | La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella | Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista |
| Clausula penal pecuniario | Riesgo Jurídico | Incumplimiento total declaratoria de caducidad | Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato | Contratista | El veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato | Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad |

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMAS DE MITIGARLO

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿a quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | ¿afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complementa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  |  | ¿cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Riesgos asociados al no cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. | Declaratorio desierto del proceso de contratación | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia/ centralizando los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo; lo cual es informado a los oferentes por medio de solicitud de cotización. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | NO | Estructurador del proceso | Estudio de mercado | Estudio previo | Especificaciones técnicas del estudio previo | Una vez estudio previo |
| 2 | General | externo | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de la deficiente calidad de los bienes y mala prestación del servicio. | No ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia /informes de supervisión en donde se realice seguimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas mínimas establecidas en la minuta | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SI | Supervisor del contrato | Adjudicación del contrato | Terminación del contrato | Comunicación oficial al ordenador del gasto | Una vez, cuando ocurra |
| 3 | General | externo | Ejecución | Operacional | Riesgos asociados a la mala calidad de los bienes requeridos en el proceso de contratación | No cumplimiento del objeto del contrato | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia/ describir en el estudio previo, las características de los bienes requeridos para que el contratista se ajuste a la necesidad de la entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SI | Supervisor del contrato | Aprobación de las garantías requeridas en el contrato | Recibo de satisfacción de los bienes | Comunicación oficial al ordenador del gasto | Una vez, cuando ocurra |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presente pérdida de los elementos en el proceso de entrega | Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia/ verificación del cumplimiento del cronograma de actividades | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SI | Supervisor del contrato | Adjudicación del contrato | Terminación del contrato | Verificación y cumplimiento del cronograma de actividades | Una vez según entregas |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten mejoras tecnológicas en los equipos solicitados en el proceso de contratación | No encontrar disponibilidad de los equipos ofrecidos con ocasión a la mejora tecnológica | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia/el oferente deberá contemplar la disponibilidad de los equipos a ofertar, así como las mejoras tecnológicas que se presenten a los equipos | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SI | Contratista | Aprobación de las garantías requeridas en el contrato | Recibo de satisfacción de los bienes | Acta de recibo a satisfacción | Una vez, cuando ocurra |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo en los desplazamientos que se requieran durante la ejecución del contrato | Que la entrega de los equipos se retrase | 5 | 4 | 9 | Alto | Contratista | El contratista deberá prever que los desplazamientos se realicen con todas las medidas de seguridad del caso | 4 | 2 | 6 | ALTO | SI | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Informes de supervisión | En la ocurrencia del evento |
| 7 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Riesgos asociados al no cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. | Declaratorio desierto del proceso de contratación | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia/ centralizando los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo; lo cual es informado a los oferentes por medio de solicitud de cotización. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | NO | Estructurador del proceso | Estudio de mercado | Estudio previo | Especificaciones técnicas del estudio previo | Una vez estudio previo |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de la deficiente calidad de los bienes y mala prestación del servicio. | No ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia /informes de supervisión en donde se realice seguimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas mínimas establecidas en la minuta | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SI | Supervisor del contrato | Adjudicación del contrato | Terminación del contrato | Comunicación oficial al ordenador del gasto | Una vez, cuando ocurra |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos asociados a la mala calidad de los bienes requeridos en el proceso de contratación | No cumplimiento del objeto del contrato | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia/ describir en el estudio previo, las características de los bienes requeridos para que el contratista se ajuste a la necesidad de la entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SI | Supervisor del contrato | Aprobación de las garantías requeridas en el contrato | Recibo de satisfacción de los bienes | Comunicación oficial al ordenador del gasto | Una vez, cuando ocurra |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presente pérdida de los elementos en el proceso de entrega | Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia/ verificación del cumplimiento del cronograma de actividades | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SI | Supervisor del contrato | Adjudicación del contrato | Terminación del contrato | Verificación y cumplimiento del cronograma de actividades | Una vez según entregas |